|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮМинистр Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М.Ягфаров«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |
|  |  |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области» на 2023 год**

(в редакции постановления Правительства Ульяновской области от 21.12.2023 № 36/708-П)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия/целевого мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Фамилия, Имя Отчество ответственного исполнителя, должность, телефон) | Плановый срок реализации мероприятия | Код бюджетнойклассификации | Источникфинансовогообеспечения | Объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный год, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ) / значение целевого индикатора) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»** |
| Целевой индикатор 1: доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых в Ульяновской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) в Ульяновской области, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде в Ульяновской области, процентов | Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан»),Макаров С.П. - директор департамента развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1023) | 01.01.2023 | х | х | х | 75 |
| Целевой индикатор 2: число участников мероприятий, прошедших обучение по компетенциям цифровой экономики в рамках проведения мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), человек | ОГКУ «Правительство для граждан», - Коваленкова О.В., начальник отдела общественных коммуникаций, тел., 37-13-13 (доб. 1180) | 01.01.2023 | х | х | х | 250 |
| Целевой индикатор 3: обеспечение доступности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области, процентов | ОГКУ «Правительство для граждан», Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке, тел., 37-13-13 (доб. 1011) | 01.01.2023 | х | х | х | 99,6 |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами** **Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | ОГКУ «Правительство для граждан»,Тамарова Ж.С.- начальник управления по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг, тел., 37-13-13 (доб. 2361) | 01.01.2023 | 20301139610100000242,244 | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета) | 0,0 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Целевой индикатор 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, процентов | ОГКУ «Правительство для граждан», Рыбникова Е.В. – директор организационно-методического департамента, тел.,37-13-13 (доб.1210)  | 01.01.2023 | х | х | х | 97 |
| Целевой индикатор 2: количество функционирующих окон обслуживания физических или юридических лиц либо их уполномоченных представителей в МФЦ, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Рыбникова Е.В. - директор органи-зационно-методического департамента, тел., 37-13-13 (доб. 1210) | 01.01.2023 | х | х | х | 347 |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» | ОГКУ «Правительство для граждан», Макаров С.П. - директор департамента развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1023) | 01.01.2023 | 2030113961D600000246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1980,40965 | Обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения Ульяновской области |
| Целевой индикатор 1:доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ в общем количестве таких услуг, процентов | ОГКУ «Правительство для граждан», Кагерманова М.А. – начальник отдела сопровождения электронных услуг, тел., 37-13-13 (доб. 1020) | 01.01.2023 | х | х | х | 40 |
| Целевой индикатор 2: доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в общем числе зарегистрированных пользователей ЕПГУ, процентов | ОГКУ «Правительство для граждан», Ураева О.Ж. – начальник отдела развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1026) | 01.01.2023 | х | х | х | 50 |
| 2.1. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием | ОГКУ «Правительство для граждан», Кагерманова М.А. – начальник отдела сопровождения электронных услуг, тел., 37-13-13 (доб. 1020) | 01.01.2023 | 2030113961D680340246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 156,0 | Развитие сервисных услуг по обеспечению работоспособности, оптимизации и развития функционала автоматизированных информационных систем необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде. Услуги по технической поддержке интерактивных форм предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием ЕПГУ, включая 1-ю линию поддержки |
| 2.2. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ульяновской области  | ОГКУ «Правительство для граждан, Ураева О.Ж. – начальник отдела развития электронного правительства, тел. 37-13-13 (доб. 1026) | 01.01.2023 | 2030113961D600000246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1476,3497 | Разработка 10 видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия и внедрение адаптера к виду сведений в программное обеспечение, предназначенное для обработки заявлений, поступивших в результате использования ЕПГУ, и направления межведомственных запросов  |
| 2.3. Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ОГКУ «Правительство для граждан», - Коваленкова О.В., исполняющий обязанности начальника отдела общественных коммуникаций, тел., 37-13-13 (доб. 1180) | 01.01.2023 | 2030113961D680350246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 348,05995 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Размещение рекламного материала в средствах массовой информации |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | ОГКУ «Правительство для граждан», Власенко Д.Н. – начальник отдела экономического обеспечения и сопровождения государственной программы, тел., 37-13-13 (доб. 1113) | 01.01.2023 | 20301139610300000242,244 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 668330,24475 | Обеспечение деятельности учреждения, с целью оказание услуг в сфере региональной информатизации, развитие информационных технологий, электронного правительства, повышение информационной открытости Правительства Ульяновской области, организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» на территории Ульяновской |
| Целевой индикатор 1:число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Правительство для граждан», человек | ОГКУ «Правительство для граждан», Рыбникова Е.В. - директор органи-зационно-методического департамента, тел., 37-13-13 (доб. 1210) | 01.01.2023 | х | х | х | 1160000 |
| 3.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» | ОГКУ «Правительство для граждан», Власенко Д.Н. – начальник отдела экономического обеспечения и сопровождения государственной программы, тел., 37-13-13 (доб. 1113) | 01.01.2023 | 20301139610300000242, 244 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 668330,24475 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности. Оплата труда работникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Исполнение государственных контрактов связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, аренда помещений и служебного автотранспорта, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, персональными компьютерами, оргтехникой и расходными материалами, хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному автотранспорту |
| 4. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» | ОГКУ «Правительство для граждан», Макаров С.П. - директор департамента развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1023) | 01.01.2023 | 20301139610480230242,246 | Всего, в том числе: | 15683,52925 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществление межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 13971,52925 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 1712,0 |
| Целевой индикатор 1: количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Ураева О.Ж. - начальник отдела развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1026) | 01.01.2023 | х | х | х | 47 |
| Целевой индикатор 2:количество информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, введённых в промышленную эксплуатацию, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Ураева О.Ж. – начальник отдела развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1026) | 01.01.2023 | х | х | х | 2 |
| Целевой индикатор 3: доля массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – МЦАР), в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области, процентов | ОГКУ «Правительство для граждан», Макаров С.П. - директор департамента развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1023) | 01.01.2023 | х | х | х | 60 |
| 4.1. Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | ОГКУ «Правительство для граждан», Ураева О.Ж. – начальник отдела развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1026) | 01.01.2023 | 20301139610480230242,246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 13543,52925 | Функционирование информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме.Услуги по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения (далее – ПО) предназначенного для обработки заявлений, поступивших с ЕПГУ и направлению межведомственных запросов.Техническое сопровождение Единой системы омниканального самообслуживания Ульяновской области «Ульяна».Техническая поддержка ПО государственной информационной системы Ульяновской области «Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» и государственной информационной системы Ульяновской области для автоматизации предоставления услуг в сфере охоты |
| 4.2. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | ОГКУ «Правительство для граждан», Макаров С.П. - директор департамента развития электронного правительства, тел., 37-13-13 (доб. 1023) | 01.01.2023 | 203041096104R0280246,226 | Всего, в том числе: | 2140,0 | Услуги по модернизации ВИС с целью предоставления региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством использования ВИС с применением МЦАР.Обеспечение информационного взаимодействия ВИС с федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – КЦР ФРГУ) в части получения сведений о МЦАР, участвующем в предоставлении региональных МСЗУ, а также доработка ВИС в целях предоставлении региональных МСЗУ в электронной форме:модернизация информационной системы «Интеграционная информационная система по персонифицированному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные гарантии SiTex-Электронный социальный регистр населения Ульяновской области» для предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 428,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 1712,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **Всего, в том числе:** | **685994,18365** | **х** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **684282,18365** | **х** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **1712,0** | **х** |
| **Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области»**  |
| 1. Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности» | Правительство Ульяновской области,Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, Горлов С.П. - исполнительный директор, тел. 893788816108 | 01.01.2023 | 20301139620280230633 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 7 747,989 | Внедрение передовых технологий, организаций, методов обучения федерального и мирового уровня в сфере ИТ, а также цифрового сервиса для проведения оцифровки земель сельскохозяйственного назначения на территории Ульяновской области. Обеспечение проведения образовательных проектов, мероприятий, конференций и чемпионатов в рамках ИТ-сферы  |
| Целевой индикатор 1:число участников мероприятий в сфере ин-формационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек | Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, Горлов С.П. - исполнительный директор, тел. 893788816108 | 01.01.2023 | х | х | х | 2290 |
| Целевой индикатор 2:число участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет», человек | Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, Горлов С.П. - исполнительный директор, тел. 893788816108 | 01.01.2023 | х | х | х | 220 |
| Целевой индикатор 3:количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития деятельности в сфере информационно-коммуникационных и цифровых технологий, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, Горлов С.П. - исполнительный директор, тел. 893788816108 | 24.08.2023 | х | х | х | 145 |
| Целевой индикатор 4:количество разработанных на территории Ульяновской области ИТ-решений, которые получили грантовую поддержку, единиц | Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, Горлов С.П. - исполнительный директор, тел. 893788816108 | 26.10.2023 | х | х | х | 1 |
| 2. Основное мероприятие «Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее – АНО ДО «АТР») субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности» | Правительство Ульяновской области, АНО ДО «АТР», Павлов В.В. - генеральный директор,тел. 58-60-73 | 01.01.2023 | 20301139620200000633,246 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20832,171 | Содействие развитию экономики знаний, ускорению технологического развития, формированию экосистемы технологического предпринимательства и человеческого капитала Ульяновской области, предоставление услуг по созданию и развитию инновационных кластеров в авиастроительной, машиностроительной и других отраслях производства, в том числе за счёт вовлечения в них субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в реализации проектов в рамках государственных программ Ульяновской области и иных федеральных и национальных программ и проектов, содействие развитию отрасли «Информационные технологии» в Ульяновской области, развитие цифровой экономики на территории Ульяновской области |
| Целевой индикатор 1: количество мероприятий, проведённых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения», единиц | АНО ДО «АТР», Павлов В.В. - генеральный директор,тел., 58-60-73 | 01.01.2023 | х | х | х | 400 |
| Целевой индикатор 2:Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития науки и техники, научно-технологического развития в Ульяновской области, в том числе по вопросам использования и развития беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской области, оказанных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, единиц | АНО ДО «АТР», Павлов В.В. - генеральный директор,тел. 58-60-73 | 24.08.2023 | х | х | х | 100 |
| **Итого по подпрограмме** | **28580,16** | **х** |
| **Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области»**  |
| 1. Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | ОГКУ «Правительство для граждан», Гаранин В.И. –директор департамента по технической поддержке, тел. 37-13-13 (доб. 1001) | 01.01.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 15903,4 | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области, в том числе: эффективный информационный обмен, электронный документооборот, качественное исполнение поручений, автоматизация делопроизводства и управленческих процессов в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области (далее – исполнительные органы) |
| Целевой индикатор 1:количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке, тел. 37-13-13 (доб. 1011) | 01.01.2023 | х | х | х | 5000 |
| Целевой индикатор 2:количество точек подключения к защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Политов А.А. – начальник отдела защиты информации, 37-13-13 (доб. 1092) | 01.01.2023 | х | х | х | 571 |
| 1.1. Приобретение программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов (далее – ЕСЭД) | ОГКУ «Правительство для граждан», Погодин В.В. – начальник отдела прикладного програм-много обеспечения, тел. 37-13-13 (доб. 1043) | 22.09.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9000,0 | Автоматизация делопроизводства и ряда управленческих процессов в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах Ульяновской области. Обновление ЕСЭД до версии СМ7 |
| 1.2. Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов | ОГКУ «Правительство для граждан», Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке, тел., 37-13-13 (доб. 1011) | 01.01.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1431,2 | Функционирование системы корпоративной электронной почты. Продление неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на ПО для почтовых серверов – «Антивирусная защита и фильтрация спама (нежелательная почта)».Приобретение пользовательских и серверных лицензий системы электронной почты  |
| 1.3. Модернизация корпоративной сети передачи данных Правительства Ульяновской области, приобретение и монтаж серверного и сетевого оборудования | ОГКУ «Правительство для граждан», Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке, тел. 37-13-13 (доб. 1011) | 01.01.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 268,8 | Защита и ограничение доступа внешних (по отношению к защищаемой сети) пользователей к внутренним ресурсам корпоративной сети Правительства Ульяновской области. Приобретение программно-аппаратных средств сети передачи данных, серверного и сетевого оборудования |
| 1.4. Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и исполнительных органов | ОГКУ «Правительство для граждан», Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке, тел., 37-13-13 (доб. 1011) | 01.01.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1500,0 | Повышение отказоустойчивости функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и исполнительных органов. Обеспечение функционирования центра обработки данных на новом месте расположения:- услуги по предоставлению инженерной инфраструктуры для центра обработки данных |
| 1.5. Создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области (далее – СЦ ГУО) | ПравительствоУльяновской области, Глинкин Н.П. – начальник управления проектного развития, тел. 58-92-58 | 02.02.2023 | 20301139630180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3703,4 | Обеспечение функционирования СЦ ГУО. Закупка запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) с целью создания условий для бесперебойной эксплуатации аппаратного комплекса СЦ ГУО в части наиболее уязвимых к отказу его компонентов. Приобретение неисключительных прав на систему управления данными Polyflow |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» | Администрация Губернатора Ульяновской области, Терсаков Д.В. - начальник отдела защиты информации, тел., 58-93-08 | 01.01.2023 | 2030113963D400000242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1096,927 | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской области |
| Целевой индикатор 1:количество точек подключения к информационным системам Правительства Ульяновской области и исполнительных органов, соответствующих требованиям защиты информации, единиц | ОГКУ «Правительство для граждан», Политов А.А. – начальник отдела защиты информации, 37-13-13 (доб. 1092) | 01.01.2023 | х | х | х | 1108 |
| 2.1. Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | ОГКУ «Правительство для граждан», Политов А.А. – начальник отдела защиты информации, тел., 37-13-13 (доб. 1092) | 01.01.2023 | 2030113963D480370242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1096,927 | Обеспечение высокой степени надежности сохранности, достоверности, целостности и конфиденциальности информации при передаче информации по открытым каналам связи с соблюдением норм и требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации.Приобретение ПО «КриптоПро CSP» версии 5.0 и неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на его использование на одном рабочем месте с комплектом дистрибутивов и формуляров |
| **Итого по подпрограмме** | **17000,327** | **х** |
| **Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области»**  |
| 1. Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | ОГКУ «Правительство для граждан», Соколов В.С. – начальник отдела телекоммуникациии связи, тел., 37-13-13 (доб. 1081) | 01.01.2023 | 20301139640180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 120,9 | Обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» |
| Целевой индикатор 1:число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек | ОГКУ «Правительство для граждан», Сидоров С.А. – ведущий специалист отдела телекоммуникации и связи, тел., 37-13-13 (доб. 1082) | 01.01.2023 | х | х | х | 1800 |
| 1.1. Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | ОГКУ «Правительство для граждан», Сидоров С.А. – ведущий специалист отдела телекоммуникации и связи, тел., 37-13-13 (доб. 1082) | 01.01.2023 | 20301139640180230242 | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 120,9 | Обновление ПО программного комплекса «ActiveMap GS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» |
| **Итого по подпрограмме** | **120,9** | **х** |
| **Всего по государственной программе** | **Всего, в том числе:** | **731695,57065** | **х** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **729983,57065** | **х** |
| **бюджетные ассигнования федеральногобюджета\*** | **1712,0** | **х** |

--------------

<\*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполняющий обязанности директора

ОГКУ «Правительство для граждан» И.С.Новикова