ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 21.06.2021 № 55

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 21.06.2021 № 55 
«Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2025» заменить цифрами «2030»;

2) в пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2030»;

3) в региональной программе газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области 
на 2021-2025 годы:

а) в наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2030»;

б) в паспорте:

в строке «Наименование программы» цифры «2025» заменить цифрами «2030»;

в строке «Ответственный исполнитель Программы» слова «энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

строку «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели Программы | – | Объём (прирост) потребления природного газа в год; протяжённость (строительство)объектов магистрального транспорта; протяжённость (строительство) газопроводов-отводов; количество (строительство) газораспределительных станций; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); протяжённость (строительство) межпоселковых газопроводов; протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопроводов; уровень потенциальной газификации населения; газификация потребителей природным газом (количество населённых пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения природным газом; перевод котельных на природный газ; газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населённых пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом далее – СУГ); перевод котельных на СУГ; газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населённых пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным природным газом; количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа; перевод котельных на сжиженный природный газ; перевод на природный газ автотранспортной техники; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций; протяжённость и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией.»; |
| --- | --- | --- |

в строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2025» 
заменить цифрами «2030»;

строку «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | – | общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 15373242,16185 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 4674577,23185 тыс. рублей, из них: 119142,18 тыс. рублей – бюджетные инвестиции за счёт средств федерального бюджета; 453468,36185 тыс. рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 1239,52 тыс. рублей – средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области; 4006228,07 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе: 4630,07 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»; 94499,10 тыс. рублей – средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 75678,22 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 12622,88 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»); 2022 год – 3277509,92 тыс. рублей, из них: 234318,00 тыс. рублей – бюджетные инвестиции за счёт средств федерального бюджета; 232540,83 тыс. рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 2744484,35 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе: 854234,85 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»; 66166,74 тыс. рублей – средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 11276,00 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»); 2023 год – 1989311,74 тыс. рублей, из них: 223045,00 тыс. рублей – бюджетные инвестиции за счёт средств федерального бюджета; 30000,00 тыс. рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 1670100,8 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей – средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 11276,00 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»); 2024 год – 1699554,84 тыс. рублей, из них: 173906,00 тыс. рублей – бюджетные инвестиции за счёт средств федерального бюджета; 30000,00 тыс. рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; 1429482,10 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей – средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 11276,0 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»); 2025 год – 431373,04 тыс. рублей, из них: 30000,00 тыс. рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (планируемое финансирование); 335206,30 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций); 66166,74 тыс. рублей – средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: 54890,74 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 11276,00 тыс. рублей – средства общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»); 2026-2030 годы – 3300915,39 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (средства организаций). Планируемые объёмы финансирования мероприятий Программы корректируются ежегодно с учётом инвестиций за счёт средств федерального бюджета, бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а также инвестиционной составляющей программ публичного акционерного общества «Газпром» и его дочерних хозяйственных обществ.»; |
| --- | --- | --- |

строку «Ожидаемые результаты от реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты от реализации Программы | – | увеличение количества газифицированных населённых пунктов Ульяновской области природным газом на 275 единиц; увеличение протяжённости межпоселковых газопроводов на 1262,24 км; увеличение протяжённости внутрипоселковых газопроводов на 1915,63 км; достичь уровня газификации населения Ульяновской области природным газом до 99,0 процентов; увеличение количества транспортных средств, зарегистрированных на территории Ульяновской области, переоборудованных для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива на 3062 единицы.»; |
| --- | --- | --- |

в) раздел «Информация об объёмах и источниках финансирования реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Информация об объёмах и источниках финансирования

реализации Программы

Планируемые расходы на реализацию Программы за счёт всех 
источников финансирования составляют 15373,2 млн рублей, в том числе:

750,3 млн рублей – бюджетные инвестиции за счёт средств 
федерального бюджета, в том числе по годам:

в 2021 году – 119,1 млн рублей;

в 2022 году – 234,3 млн рублей;

в 2023 году – 223,0 млн рублей;

в 2024 году – 173,9 млн рублей;

776,0 млн рублей – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году – 453,5 млн рублей;

в 2022 году – 232,5 млн рублей;

в 2023 году – 30,0 млн рублей;

в 2024 году – 30,0 млн рублей;

в 2025 году – 30,0 млн рублей;

1,2 млн рублей – средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году – 1,2 млн рублей;

13486,4 млн рублей – средства организаций, в том числе по годам:

в 2021 году – 4006,2 млн рублей;

в 2022 году – 2744,5 млн рублей;

в 2023 году – 1670,1 млн рублей;

в 2024 году – 1429,5 млн рублей;

в 2025 году – 335,2 млн рублей;

в 2026-2030 годы – 3300,9 млн рублей;

359,3 млн рублей – средства из иных источников, в том числе по годам:

в 2021 году – 94,5 млн рублей;

в 2022 году – 66,2 млн рублей;

в 2023 году – 66,2 млн рублей;

в 2024 году – 66,2 млн рублей;

в 2025 году – 66,2 млн рублей.

Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов мероприятий по строительству объектов газотранспортной 
и газораспределительной инфраструктур на территории Ульяновской области, мероприятий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива 
в Ульяновской области, предусмотренных:

программой «Развитие газоснабжения и газификации Ульяновской 
области» на период 2021-2025 годов (с участием инвестиций ПАО «Газпром»);

государственной программой Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»;

государственной программой Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области»;

государственной программой Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»;

программами газификации Ульяновской области, для финансирования 
которых используются вводимые в установленном порядке специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям для газораспределительных 
организаций – общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» и общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис».

Подготовка домовладений к приёму газа (проектирование 
и строительство газопроводов в границах земельного участка, монтаж бытового 
газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования) 
осуществляется за счёт средств собственников домовладений.»;

г) в абзаце втором раздела «Сведения о порядке расчёта показателей 
Программы» слова «ОАО «Газпром промгаз»» заменить словами 
«АО «Газпром промгаз»;

д) в абзаце первом раздела «Координация деятельности ИОГВ 
Ульяновской области и организаций для достижения целей и ожидаемых 
результатов Программы» слова «энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства и строительства».

## е) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций в Ульяновской области

на 2021-2030 годы с указанием объектов, планируемых к строительству, источников их финансирования, сроков их реализации

и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Срок реализации (год) | Ожидаемый результат, мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция объектов транспорта природного газа | Средства организаций | 2021 | Реконструкция объектов транспорта природного газа – техническое перевооружение ГРС – 1 ед. |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение ГРС-49 | Средства организаций | 2021 |  |  |
| 2. | Строительство межпоселковых газопроводов | Средства организаций | 2021-2030 | Строительство межпоселковых газопроводов –1262,24 км |  |
| 2.1. | Газопровод межпоселковый высокого давления в с. Артюшкино, с. Смородино, пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 2021 |  |  |
| 2.2. | Газопровод межпоселковый высокого давления до с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 2.3. | Газопровод межпоселковый с. Чеботаевка – с. Архангельское Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |  |
| 2.4. | Газопровод межпоселковый с. Аристовка – с. Волостниковка – с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |  |
| 2.5. | Газопровод межпоселковый от ГРС р.п. Тереньга – с. Тумкино – с. Назайкино – с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области (2-я очередь строительства) | Средства Организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.6. | Газопровод межпоселковый р.п. Тереньга – с. Гавриловка с ответвлением на с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.7. | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС № 52 с. Крестово-Городище – пос. Первомайский р.п. Чердаклы – Промышленная зона «Заволжье» (пос. Мирный) Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.8. | Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки у р.п. Чердаклы до с. Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.9. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское – с. Апалиха – пос. Безречный Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.10. | Газопровод межпоселковый с. Гавриловка – с. Елшанка – с. Белогорское – с. Сосновка с ответвлением на с. Михайловка с. Калиновка, д. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2022 |  |  |
| 2.11. | Газопровод межпоселковый с. Безводовка – с. Малая Борла Кузоватовского района – с. Большая Борла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.12. | Газопровод межпоселковый с. Красноборск – с. Зеленец, хутор Риновский – с. Риновка – с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.13. | Газопровод межпоселковый д. Иевлевка – с. Папузы – пос. Сосновый Бор – пос. Отрадинский – с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.14. | Газопровод межпоселковый г. Барыш – пос. Красный Барыш – пос. Степановка – с. Чувашская Решетка – с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.15. | Газопровод межпоселковый от пос. Степановка – с. Попова Мельница – с. Новый Дол – с. Барышская Дурасовка с отводом на с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.16. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна – пос. Новоанненковский – с. Анненково-Лесное – пос. Новочуфаровский – с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.17. | Газопровод межпоселковый с. Новое Никулино – д. Тимофеевка Цильнинского района – с. Чуфарово – с. Старые Маклауши – с. Новые Маклауши – с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.18. | Газопровод межпоселковый с. Большой Чирклей –с.Курмаевка – пос. станция Никулино – пос. Нагорный – с. Дубровка с ответвлением на с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.19. | Газопровод межпоселковый с. Топорнино – с. Татарский Сайман – с. Чувашский Сайман – с. Поспеловка – с. Эзекеево с ответвлением на с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.20. | Газопровод межпоселковый с. Барановка – с. Телятниково с ответвлением на с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.21. | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Маза – с. Софьино – с. Средниково – с. Ореховка, с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.22. | Газопровод межпоселковый от с. Ореховка – ст. Рябина – с. Вязовка с ответвлением на с. Калиновка – пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.23. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка – с. Кокрять – с. Айбаши – с. Жедяевка – с. Аристовка – д. Арчиловка – с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.24. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка – с. Русский Юрткуль – с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.25. | Газопровод межпоселковый от с. Белый Ключ – с. Болтаевка Сурского района на с. Кадышево – с. Котяково – д. Татарская Голышевка – с. Беловодье с ответвлением на с. Татарские Горенки – с. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.26. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье Карсунского района – с. Новосурск – с. Дракино – с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.27. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье – с. Сухой Карсун – с. Нагаево – с. Новое Погорелово – пос. Красный Садок – с. Уразовка – с. Сосновка – д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.28. | Газопровод межпоселковый от с. Большая Кандарать – с. Вальдиватское – с. Потьма – с. Большие Поселки – с. Комаровка, с. Малое Станичное, с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.29. | Газопровод межпоселковый от с. Коржевка – с. Проломиха – с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021-2023 |  |  |
| 2.30. | Газопровод межпоселковый с. Большая Кандарать – с. Малая Кандарать Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 2.31. | Газопровод межпоселковый с. Родниковые Пруды – пос. Рыбхоза «Пионер» Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 2.32. | Газопровод межпоселковый с. Чувашский Сускан – с. Бирля Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 2.33. | Газопровод межпоселковый г. Сенгилей – с. Каранино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 2.34. | Газопровод межпоселковый с. Архангельское – с. Шатрашаны Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 2.35. | Газопровод межпоселковый высокого давления р.п. Николаевка – с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2023 |  |  |
| 2.36. | Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021-2024 |  |  |
| 2.37. | Газопровод межпоселковый р.п. Вешкайма – с. Ховрино – с. Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2024 |  |  |
| 2.38. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна – д. Карцовка – с. Репьевка Колхозная Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2024 |  |  |
| 2.39. | Газопровод межпоселковый р.п. Сурское – с. Студенец – с. Княжуха – с. Хмелевка – с. Шеевщино – с. Чирково – с. Ждамирово, с. Араповка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2024 |  |  |
| 2.40. | Газификация д. Екатериновка с ответвлением на общество с ограниченной ответственностью «Калатея» Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023-2024 |  |  |
| 2.41. | Газопровод межпоселковый от ГРС-85 с. Игнатовка – пос. Первомайский – с. Спешневка – с. Стоговка – с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства Организаций | 2022-2025 |  |  |
| 2.42. | Газопровод межпоселковый с. Чириково – с. Чертановка – с. Порецкое, с. Хвостиха Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 2.43. | Газопровод межпоселковый с. Степное Матюнино – с. Воецкое – с. Гимово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 2.44. | Газопровод межпоселковый с. Ореховка – пос. Шевченко – с. Мордовская Карагужа с ответвлением на пос. Володарский Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025-2026 |  |  |
| 2.45. | Газопровод межпоселковый с. Дмитриево – Помряскино – с. Ивановка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025-2026 |  |  |
| 2.46. | Газопровод межпоселковый с. Молвино – ст. Молвино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025-2026 |  |  |
| 2.47. | Газопровод межпоселковый с. Большая Кандала – с. Лесная Поляна Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025-2026 |  |  |
| 2.48. | Газопровод межпоселковый с. Тепловка – д. Пановка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025-2026 |  |  |
| 2.49. | Газопровод межпоселковый с. Шарлово – пос. Дальнее Поле – с. Красная Сосна Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.50. | Газопровод межпоселковый р.п. Базарный Сызган – с. Лапшаур – д. Русская Хомутерь с ответвлением на с. Ясачный Сызган Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.51. | Газопровод межпоселковый от с.Новый Дол – с. Ляховка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.52. | Газопровод межпоселковый г. Барыш – д. Богдановка – с. Конновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.53. | Газопровод межпоселковый с. Стемасс – с. Араповка – с. Беклемишево – д. Бутырки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.54. | Газопровод межпоселковый с. Коржевка – с. Чумакино – с. Малое Шуватово – с. Большое Шуватово – с. Тияпино – с. Пятино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.55. | Газопровод межпоселковый от с. Пятино – c. Валгуссы – с. Аргаш, с. Городищи Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.56. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна – с. Большое Жеребятниково – с. Аксаково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.57. | Газопровод межпоселковый с. Головино – с. Канасаево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.58. | Газопровод межпоселковый с. Коптевка – с. Старое Томышово Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.59. | Газопровод межпоселковый с. Дмитриевка Радищевского района – с. Кирюшкино Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.60. | Газопровод межпоселковый с. Старый Атлаш – с. Кармалей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.61. | Газопровод межпоселковый с. Кременки – с. Кременские Выселки Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.62. | Газопровод межпоселковый с. Арчиловка – с. Успенское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.63. | Газопровод межпоселковый с. Большая Борла – с. Еремкино – с. Алешкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.64. | Газопровод межпоселковый с. Ясашная Ташла – пос. Конный Обоз Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.65. | Газопровод межпоселковый с. Тетюшское – с. Волостниковка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.66. | Газопровод межпоселковый с. Комаровка – д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.67. | Газопровод межпоселковый с. Новая Беденьга - д. Дубровка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026-2027 |  |  |
| 2.68. | Газопровод межпоселковый с. Головцево – с. Красная Поляна – с. Русское Тимошкино – с. Сурские Вершины – с. Новая Бекшанка – с. Русская Бекшанка с ответвлением на с. Старая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.69. | Газопровод межпоселковый с. Малая Хомутерь – д. Старая Савадерка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.70. | Газопровод межпоселковый с. Валгуссы – с. Аксаур – с. Первомайское, с. Палатово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.71. | Газопровод межпоселковый с. Труслейка – раз. Дубенки – д. Дубенки Инзенского района | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.72. | Газопровод межпоселковый г. Инза – с. Троицкое – с. Сюксюм с ответвлением на д. Белая Горка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.73. | Газопровод межпоселковый с. Бригадировка – пос. Некрасово – пос. Юданово, с. Старый Письмирь Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.74. | Газопровод межпоселковый с. Чувашский Сайман – с. Кочкарлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.75. | Газопровод межпоселковый с. Новая Лава Новоспасского района - с. Сухая Терешка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.76. | Газопровод межпоселковый с. Давыдовка – с. Губашево – с. Никитино – д. Кочетовка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.77. | Газопровод межпоселковый с. Курмаевка – с. Мордовский Канадей – д. Сосновка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.78. | Газопровод межпоселковый с. Новая Лава Новоспасского района – пос. Клин – с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.79. | Газопровод межпоселковый с. Суруловка – с. Зыково Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.80. | Газопровод межпоселковый с. Новая Слобода – пос. Лесной Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.81. | Газопровод межпоселковый с. Вязовый Гай – с. Зарыклей – с. Новая Лебежайка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.82. | Газопровод межпоселковый с. Никитино – с. Кезьмино – с. Ружевщино, д. Красная Якла Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.83. | Газопровод межпоселковый с. Солдатская Ташла – пос. Лысогорский, д. Коровинка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.84. | Газопровод межпоселковый с. Красноборск – с. Старая Ерыкла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027-2028 |  |  |
| 2.85. | Газопровод межпоселковый с. Годяйкино – с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.86. | Газопровод межпоселковый с. Должниково – пос. Черный Ключ Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.87. | Газопровод межпоселковый пос. Красный Барыш – пос. Садовый Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.88. | Газопровод межпоселковый с. Каргино – с. Нижняя Туарма Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.89. | Газопровод межпоселковый р.п. Вешкайма – с. Озерки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.90. | Газопровод межпоселковый с. Труслейка – с.Юлово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.91. | Газопровод межпоселковый с. Поддубное – с. Большая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.92. | Газопровод межпоселковый с. Папузы Базарносызганского района – с. Аристовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.93. | Газопровод межпоселковый пос. Свет – д. Екатериновка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.94. | Газопровод межпоселковый с. Коромысловка – с. Уваровка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.95. | Газопровод межпоселковый с. Абрамовка – с. Кадыковка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.96. | Газопровод межпоселковый с. Абрамовка – с. Комаровка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.97. | Газопровод межпоселковый с. Кадышевка – с. Ляховка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.98. | Газопровод межпоселковый пос. станция Выры – с. Выры Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.99. | Газопровод межпоселковый с. Старые Маклауши – пос. Труд Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.100. | Газопровод межпоселковый с. Загоскино – с. Новая Калда Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.101. | Газопровод межпоселковый с. Вязовка - с. Березовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.102. | Газопровод межпоселковый с. Старая Сахча – с. Новая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.103. | Газопровод межпоселковый с. Александровка – с. Дубравка Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.104. | Газопровод межпоселковый с. Елшанка – пос. Луговой Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.105. | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района – д. Русские Зимницы Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.106. | Газопровод межпоселковый с. Баевка – пос. Белокаменка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.107. | Газопровод межпоселковый ст. Рябина – с. Паньшино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.108. | Газопровод межпоселковый с. Черненово – с. Гулюшево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.109. | Газопровод межпоселковый р.п. Тереньга – с. Языково Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.110. | Газопровод межпоселковый с. Солдатская Ташла – пос. Родничок Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.111. | Газопровод межпоселковый с. Кашинка – пос. Красное Сюндюково Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.112. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское – пос. Максима Горького Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.113. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское – с. Елизаветино Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.114. | Газопровод межпоселковый с. Старый Белый Яр – пос. Вислая Дубрава Чердаклинского района | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 2.115. | Газопровод межпоселковый с. Крестово-Городище – пос. Белая Рыбка Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028-2029 |  |  |
| 3. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Средства областного бюджета и средства организаций | 2021-2030 | Строительство внутрипоселковых газопроводов – 1915,63 км |  |
| 3.1. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Живайкино Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.2. | Газификация с. Красный Бор Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.3. | Газификация с. Сиуч Майнского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.4. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.5. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Бригадировка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.6. | Внутрипоселковый газопровод в с. Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.7. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Прасковьино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.8. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новая Яндовка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.9. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Приозерный Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.10. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Воецкое Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.11. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кармалейка Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.12. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Румянцево Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.13. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Васильевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.14. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Большой Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.15. | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Назайкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.16. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.17. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ахматово-Белый Ключ Вешкаймского районаУльяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.18. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Раздолье Базарносызганского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2021 |  |  |
| 3.19. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Архангельское Сурского района Ульяновскойобласти | Средства из иных источников | 2021 |  |  |
| 3.20. | Строительство внутрипоселкового газопровода по ул. Пролетарской в с. Тиинск Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.21. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Стоговка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.22. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Спешневка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.23. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Первомайский Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 3.24. | Внутрипоселковый газопровод с. Вышки (ул. Новая, ул. Галеева) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |  |
| 3.25. | Внутрипоселковый газопровод с. Комаровка (ул. Монастырская, ул. Приовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |  |
| 3.26. | Внутрипоселковый газопровод с. Ундоры (ул. Вишнёвая, ул. Красная, ул. Молодёжная, ул. Верхняя Лесная, ул. Заовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |  |
| 3.27. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Нагаткино (ул. Садковская, ул. Берёзовая, ул. Чебанова, ул. Зелёная, ул. Юбилейная, ул. Дачная, ул. Вишнёвая, ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Романова, ул. Магистральная) Цильнинского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |  |
| 3.28. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.29. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вязовка Радищевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.30. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каргино Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.31. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коченяевка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.32. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.33. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.34. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |  |
| 3.35. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Федькино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства иных источников | 2022 |  |  |
| 3.36. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Курлан Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2023 |  |  |
| 3.37. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.38. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Попова Мельница Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.39. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Барышская Дурасовка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.40. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.41. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.42. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.43. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дубровка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.44. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поспеловка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.45. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Эзекеево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.46. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кокрять Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.47. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.48. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.49. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Русский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.50. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.51. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.52. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новосурск Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.53. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дракино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.54. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волчанка Радищевского районаУльяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.55. | Строительство внутрипоселкового газопровода на хуторе Риновский Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.56. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Риновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.57. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новоанненковский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.58. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.59. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Комаровка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.60. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.61. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Красный Садок Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.62. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Котяково Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.63. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.64. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.65. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.66. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.67. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Отрадинский Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.68. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Красный Барыш Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.69. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Степановка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.70. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Проломиха Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.71. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новочуфаровский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.72. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чуфарово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.73. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Курмаевка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.74. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Нагорный Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.75. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.76. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средниково Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.77. | Строительство внутрипоселкового газопровода на ст. Рябина Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.78. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Айбаши Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.79. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аристовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.80. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Арчиловка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.81. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.82. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болтаевка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.83. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Тимофеевка Цильнинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.84. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Иевлевка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.85. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Новая Деревня Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.86. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Киселевка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.87. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Осока Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.88. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кудажлейка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.89. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Аркаево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.90. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Малый Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.91. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.92. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Зеленец Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.93. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.94. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Сосновый Бор Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.95. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.96. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новый Дол Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.97. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Анненково-Лесное Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.98. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.99. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Старые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.100. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.101. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Татарский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.102. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.103. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Телятниково Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.104. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Софьино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.105. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ореховка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.106. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волостниковка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.107. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.108. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.109. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.110. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.111. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.112. | Газопровод внутрипоселковый с. Малая Кандарать Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.113. | Газопровод внутрипоселковый с. Юшанское Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.114. | Газопровод внутрипоселковый пос. Безречный Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.115. | Газопровод внутрипоселковый с. Апалиха Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.116. | Газопровод внутрипоселковый д. Карцовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.117. | Газопровод внутрипоселковый с. Репьевка Колхозная Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.118. | Газопровод внутрипоселковый пос. Рыбхоза «Пионер» Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.119. | Газопровод внутрипоселковый с. Ховрино Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.120. | Газопровод внутрипоселковый с. Каранино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.121. | Газопровод внутрипоселковый д. Котяковка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.122. | Газопровод внутрипоселковый с. Бирля Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.123. | Газопровод внутрипоселковый с. Шатрашаны Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.124. | Газопровод внутрипоселковый пос. Каменка г. Ульяновска Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.125. | Строительство внутрипоселкового газопровода д. Екатериновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |  |
| 3.126. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.127. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.128. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.129. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Беловодье Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.130. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.131. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.132. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Белогорское Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.133. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Папузы Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.134. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Потьма Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.135. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Нагаево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.136. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сухой Карсун Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.137. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новое Погорелово Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.138. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.139. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уразовка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.140. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.1401. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.142. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.143. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кадышево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.144. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большая Борла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.145. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.146. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гавриловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.147. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.148. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Елшанка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.149. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.150. | Газопровод внутрипоселковый с. Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.151. | Газопровод внутрипоселковый с. Араповка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.152. | Газопровод внутрипоселковый с. Студенец Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.153. | Газопровод внутрипоселковый с. Княжуха Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.154. | Газопровод внутрипоселковый с. Хмелевка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.155. | Газопровод внутрипоселковый с. Шеевщино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.156. | Газопровод внутрипоселковый с. Чирково Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.157. | Газопровод внутрипоселковый с. Ждамирово Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.158. | Газопровод внутрипоселковый с. Араповка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.159. | Газопровод внутрипоселковый с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |  |
| 3.160. | Газопровод внутрипоселковый с. Чертановка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 3.161. | Газопровод внутрипоселковый с. Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 3.162. | Газопровод внутрипоселковый с. Хвостиха Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 3.163. | Газопровод внутрипоселковый с. Воецкое Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 3.164. | Газопровод внутрипоселковый с. Гимово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022-2025 |  |  |
| 3.165. | Газопровод внутрипоселковый д. Пановка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024-2025 |  |  |
| 3.166. | Газопровод внутрипоселковый с. Кравково Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024-2025 |  |  |
| 3.167. | Газопровод внутрипоселковый с. Каранино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024-2025 |  |  |
| 3.168. | Газопровод внутрипоселковый с. Мордовская Карагужа Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |  |
| 3.169. | Газопровод внутрипоселковый с. Ивановка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |  |
| 3.170. | Газопровод внутрипоселковый ст. Молвино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |  |
| 3.171. | Газопровод внутрипоселковый с. Лесная Поляна Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |  |
| 3.172. | Газопровод внутрипоселковый с. Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.173. | Газопровод внутрипоселковый с. Красная Сосна Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.174. | Газопровод внутрипоселковый с. Лапшаур Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.175. | Газопровод внутрипоселковый д. Русская Хомутерь Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.176. | Газопровод внутрипоселковый с. Ясачный Сызган Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.177. | Газопровод внутрипоселковый с. Ляховка Барышского района Ульяновской области | Средства Организаций | 2027 |  |  |
| 3.178. | Газопровод внутрипоселковый д. Богдановка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.179. | Газопровод внутрипоселковый с. Конновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.180. | Газопровод внутрипоселковый с. Беклемишево Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.181. | Газопровод внутрипоселковый с. Чумакино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.182. | Газопровод внутрипоселковый с. Малое Шуватово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.183. | Газопровод внутрипоселковый с. Большое Шуватово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.184. | Газопровод внутрипоселковый с. Тияпино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.185. | Газопровод внутрипоселковый с. Пятино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.186. | Газопровод внутрипоселковый с. Озерки Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.187. | Газопровод внутрипоселковый с. Уваровка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.188. | Газопровод внутрипоселковый с. Старое Томышово Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.189. | Газопровод внутрипоселковый пос. Шевченко Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.190. | Газопровод внутрипоселковый пос. Володарский Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.191. | Газопровод внутрипоселковый с. Старое Зеленое Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.192. | Газопровод внутрипоселковый с. Кирюшкино Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.193. | Газопровод внутрипоселковый с. Кармалей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.194. | Газопровод внутрипоселковый с. Кременские Выселки Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.195. | Газопровод внутрипоселковый с. Успенское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.196. | Газопровод внутрипоселковый с. Еремкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.197. | Газопровод внутрипоселковый с. Алешкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.198. | Газопровод внутрипоселковый с. Волостниковка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.199. | Газопровод внутрипоселковый д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.200. | Газопровод внутрипоселковый д. Дубровка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |  |
| 3.201. | Газопровод внутрипоселковый с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.202. | Газопровод внутрипоселковый пос. Черный Ключ Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.203. | Газопровод внутрипоселковый с. Красная Поляна Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.204. | Газопровод внутрипоселковый д. Бутырки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.205. | Газопровод внутрипоселковый с. Валгуссы Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.206. | Газопровод внутрипоселковый с. Аргаш Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.207. | Газопровод внутрипоселковый с. Городищи Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.208. | Газопровод внутрипоселковый с. Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.209. | Газопровод внутрипоселковый с. Большое Жеребятниково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.210. | Газопровод внутрипоселковый с. Аксаково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.211. | Газопровод внутрипоселковый пос. Некрасово Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.212. | Газопровод внутрипоселковый пос. Юданово Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.213. | Газопровод внутрипоселковый с. Старый Письмирь Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.214. | Газопровод внутрипоселковый с. Кочкарлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.215. | Газопровод внутрипоселковый с. Канасаево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.216. | Газопровод внутрипоселковый с. Сухая Терешка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.217. | Газопровод внутрипоселковый с. Губашево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.218. | Газопровод внутрипоселковый с. Никитино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.219. | Газопровод внутрипоселковый с. Мордовский Канадей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.220. | Газопровод внутрипоселковый с. Сосновка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.221. | Газопровод внутрипоселковый с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.222. | Газопровод внутрипоселковый пос. Клин Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.223. | Газопровод внутрипоселковый с. Зыково Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.224. | Газопровод внутрипоселковый пос. Лесной Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.225. | Газопровод внутрипоселковый с. Кезьмино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.226. | Газопровод внутрипоселковый с. Ружеевщино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.227. | Газопровод внутрипоселковый д. Красная Якла Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.228. | Газопровод внутрипоселковый пос. Конный Обоз Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.229. | Газопровод внутрипоселковый с. Старая Ярыкла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |  |
| 3.230. | Газопровод внутрипоселковый с. Русское Тимошкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.231. | Газопровод внутрипоселковый с. Сурские Вершины Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.232. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.233. | Газопровод внутрипоселковый с. Русская Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.234. | Газопровод внутрипоселковый с. Старая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.235. | Газопровод внутрипоселковый д. Старая Савадерка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.236. | Газопровод внутрипоселковый пос. Садовый Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.237. | Газопровод внутрипоселковый с. Нижняя Туарма Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.238. | Газопровод внутрипоселковый пос. Новая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.239. | Газопровод внутрипоселковый с. Озерки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.240. | Газопровод внутрипоселковый с. Аксаур Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.241. | Газопровод внутрипоселковый с. Первомайское Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.242. | Газопровод внутрипоселковый с. Палатово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.243. | Газопровод внутрипоселковый раз. Дубенки Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.244. | Газопровод внутрипоселковый д. Дубенки Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.245. | Газопровод внутрипоселковый с. Троицкое Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.246. | Газопровод внутрипоселковый с. Сюксюм Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.247. | Газопровод внутрипоселковый д. Белая Горка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.248. | Газопровод внутрипоселковый с. Малая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.249. | Газопровод внутрипоселковый с. Юлово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.250. | Газопровод внутрипоселковый с. Большая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.251. | Газопровод внутрипоселковый с. Аристовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.252. | Газопровод внутрипоселковый с. Бояркино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.253. | Газопровод внутрипоселковый д. Екатериновка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.254. | Газопровод внутрипоселковый с. Кадыковка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.255. | Газопровод внутрипоселковый с. Комаровка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.256. | Газопровод внутрипоселковый с. Ляховка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.257. | Газопровод внутрипоселковый с. Выры Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.258. | Газопровод внутрипоселковый с. Городецкое Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.259. | Газопровод внутрипоселковый пос. Труд Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.260. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Калда Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.261. | Газопровод внутрипоселковый с. Березовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.262. | Газопровод внутрипоселковый с. Дубравка Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.263. | Газопровод внутрипоселковый д. Кочетовка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.264. | Газопровод внутрипоселковый пос. Луговой Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.265. | Газопровод внутрипоселковый пос. Новый Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.266. | Газопровод внутрипоселковый д. Русские Зимницы Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.267. | Газопровод внутрипоселковый пос. Белокаменка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.268. | Газопровод внутрипоселковый с. Паньшино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.269. | Газопровод внутрипоселковый с. Зарыклей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.270. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Лебежайка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.271. | Газопровод внутрипоселковый с. Гулюшево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.272. | Газопровод внутрипоселковый пос. Лысогорский Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.273. | Газопровод внутрипоселковый д. Коровинка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.274. | Газопровод внутрипоселковый с. Языково Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.275. | Газопровод внутрипоселковый пос. Родничок Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.276. | Газопровод внутрипоселковый пос. Красное Сюндюково Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.277. | Газопровод внутрипоселковый пос. Максима Горького Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.278. | Газопровод внутрипоселковый д. Елизаветино Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.279. | Газопровод внутрипоселковый пос. Вислая Дубрава Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 3.280. | Газопровод внутрипоселковый пос. Белая Рыбка Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |  |
| 4. | Перевод котельных на природный газ | Средства областного бюджета | 2021 | Перевод котельных на природный газ – 1 ед. |  |
| 4.1. | Перевод на природный газ котельной в с. Стемасс Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |  |
| 5. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Средства организаций | 2021-2025 | Перевод на природный газ автотранспортной техники – 200 ед. |  |
| 6. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Средства организаций | 2021-2025 | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 7 ед. |  |
| 7. | Регистрация объектов газораспределения, являющиеся бесхозяйными |  | 2026-2030 | Количество бесхозяйных объектов газораспределе- ния – 1 ед. | »; |

ж) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий по основным целевым показателям программы

| № п/п | Наименование мероприятия (показатели) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы | Всего 2021-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год | млрд куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |  |
| 2. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,30 |  |
|  |  | средства организаций, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,30 |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |
| 3. | Строительство межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 35,07 | 105,7 | 479,9 | 73,3 | 60,9 | 507,37 | 1262,24 |  |
|  |  |  | млн руб. | 4056,69 | 1890,25 | 175,65 | 513,73 | 264,21 | 1901,12 | 8801,64 |  |
|  |  | 1) бюджетные ассигнования из областного бюджета | км | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51 |  |
|  |  |  | млн руб. | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51 |  |
|  |  | Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) средства организаций, в том числе: | км | 12,3 | 105,70 | 479,90 | 73,30 | 60,90 | 507,37 | 1239,47 |  |
|  |  |  | млн руб. | 3995,20 | 1890,25 | 175,65 | 513,73 | 264,21 | 1901,12 | 8740,15 |  |
|  |  | дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 12,30 | 105,70 | 479,9 | 73,30 | 60,90 | 507,37 | 1239,47 |  |
|  |  |  | млн руб. | 3995,20 | 1890,25 | 175,65 | 513,73 | 264,21 | 1901,12 | 8740,15 |  |
|  |  | 3) иные источники, в том числе: | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |  |
|  |  |  | млн руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |  |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |  |
|  |  |  | млн руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |  |
| 4. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 240,43 | 122,8 | 597,78 | 366,30 | 28,40 | 559,92 | 1915,63 |  |
|  |  |  | млн руб. | 389,84 | 192,15 | 1494,45 | 915,75 | 71,00 | 1399,8 | 4462,99 |  |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | км | 27,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |  |
|  |  |  | млн руб. | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 |  |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования из областного | км | 199,5 | 95,10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 294,60 |  |
|  |  |  | млн руб. | 294,01 | 137,76 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 431,77 |  |
|  |  | бюджета Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) бюджетные ассигнования из местного бюджета | км | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |  |
|  |  |  | млн руб. | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,00 | 0,00 | 597,78 | 366,30 | 28,40 | 559,92 | 1552,40 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 1494,45 | 915,75 | 71,00 | 1399,8 | 3881,00 |  |
|  |  | дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 0,00 | 0,00 | 597,78 | 366,30 | 28,40 | 559,92 | 1552,40 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 1494,45 | 915,75 | 71,00 | 1399,8 | 3881,00 |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 13,00 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 |  |
|  |  |  | млн руб. | 41,75 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 |  |
|  |  | средства населения | км | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |  |
|  |  |  | млн руб. | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |  |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 9,64 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,04 |  |
|  |  |  | млн руб. | 25,75 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 |  |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |  |
|  |  |  | млн руб. | 9,80 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 |  |
| 5. | Уровень газификации населения Ульяновской области природным газом и СУГ | % | 78,75 | 78,76 | 78,81 | 78,86 | 78,91 | 78,92 | 78,92 |  |
| 6. | Уровень потенциальной газификации населения Ульяновской области природным газом и СУГ | % | 93,54 | 93,80 | 95,84 | 98,86 | 98,90 | 99,0 | 99,0 |  |
| 7. | Уровень газификации населения Ульяновской области природным газом | % | 78,61 | 78,75 | 78,78 | 78,81 | 78,84 | 78,87 | 78,87 |  |
| 8. | Газификация потребителей Ульяновской области природным газом (количество населённых пунктов) | ед. | 22 | 8 | 90 | 34 | 8 | 113 | 275 |  |
| 9. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |  |
|  |  |  | млн руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |  |
|  |  | иные источники, в том числе: | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |  |
|  |  |  | млн руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |  |
|  |  | средства населения | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |  |
|  |  |  | млн руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |  |
| 10. | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,833 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,833 |  |
| 11. | Уровень газификации населения СУГ | % | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,25 |  |
| 12. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |  |
|  |  |  | млн руб. | 1 8,781 | 34,718 | 50,245 | 29,906 | 0,00 | 0 | 133,65 |  |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |  |
|  |  |  | млн руб. | 7,20 | 32,718 | 50,245 | 29,906 | 0,00 | 0,00 | 120,069 |  |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |  |
|  |  |  | млн | 1,581 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,581 |  |
|  |  | из областного бюджета Ульяновской области | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) средства организаций | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |  |
|  |  |  | млн руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| 13. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |  |
|  |  |  | млн руб. | 65,52 | 201,60 | 172,80 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 583,92 |  |
|  |  | 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |  |
|  |  |  | млн руб. | 59,04 | 201,60 | 172,80 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 577,44 |  |
|  |  | 2) бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |  |
|  |  |  | млн руб. | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |  |
|  |  | 3) средства организаций | ед. | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |  |
|  |  |  | млн руб. | 105,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1905,00 |  |
| 14. | Протяжённость и количество бесхозяйных объектов газораспределения в том числе: | км | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 27,62 |  |
|  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »; |

## з) приложение № 21 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к Программе

## Сводный план-график догазификации Ульяновской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населённого пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населённом пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений в населённом пункте, для которых создаётся техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений в населённом пункте, для которых создаётся техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | 274 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» (далее – ООО «Газпром газораспределение Ульяновск») |  |  |  | 133 | январь | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 23 | июнь | октябрь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 46 | январь | июль |  |
|  | Барышский район | г. Барыш | 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | май | май |  |
|  | Барышский район | р.п. Жадовка | 193 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | август | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | октябрь | 9 | июль | август |  |
|  | Барышский район | пос. Самородки | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 3 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Барышский район | д. Ушаковка | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | 251 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | март | август |  |
|  | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | 192 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | март | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | 357 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 8 | октябрь | декабрь | 10 | май | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | 180 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | ноябрь | 91 | август | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Калда | 155 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | июнь | июнь | 45 | июнь | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | 149 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 99 | июнь | август |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | 226 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | сентябрь | сентябрь | 9 | январь | май |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | 168 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 17 | октябрь | октябрь | 2 | январь | июль |  |
|  | Барышский район | пос. Земляничный | 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | октябрь | октябрь | 3 | июнь | август |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | сентябрь | сентябрь | 5 | октябрь | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Акшуат | 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | 276 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 13 | февраль | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Чуфарово | 142 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Залесный | 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Канабеевка | 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ермоловка | 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Вешкайма | 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | январь | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Зимненки | 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | август | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 17 | февраль | декабрь |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Шарлово | 144 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | январь | январь |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | 319 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 131 | февраль | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 19 | март | март |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | 468 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 137 | сентябрь | декабрь | 329 | январь | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | 168 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 112 | май | октябрь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | июнь | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Неклюдово | 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 29 | апрель | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 57 | апрель | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | май | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Подгорный | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | май | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | июнь | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | 140 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 135 | июль | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Черемушки | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Поддубное | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Репьевка | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | июнь | октябрь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | 337 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 3 | декабрь | декабрь | 38 | январь | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Языково | 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Карсунский район | пос. Чулочно-носочной фабрики | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |
|  | Карсунский район | д. Пески | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 23 | январь | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 13 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 10 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 6 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | май | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 8 | январь | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Прислониха | 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | январь | февраль |  |
|  | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 82 | март | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 102 | август | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Заводской | 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | август | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 22 | май | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 26 | август | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Томылово | 162 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Студенец | 372 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Приволье | 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | ст. Безводовка | 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | май | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кузоватово | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | июнь | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Волынщина | 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | июнь | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. станция Налейка | 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июнь | июнь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | 204 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 20 | октябрь | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 10 | октябрь | октябрь |  |  |  |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 30 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 29 | апрель | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | 163 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 31 | июнь | июнь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | 148 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 68 | ноябрь | декабрь | 12 | июль | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | июль | июль |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 34 | август | август |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | 132 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 41 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 16 | сентябрь | октябрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 60 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 8 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 38 | ноябрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Майнский район | ст. Выры | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 16 | май | май |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 19 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Вязовка | 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | июнь | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 46 | июль | июль |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 18 | август | август |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Майнский район | д. Кадышевка | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аллагулово | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | апрель | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 14 | декабрь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | июнь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | март | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 16 | март | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 8 | июнь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | май | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 11 | апрель | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 28 | январь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода- Выходцево | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | май | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Ковыльный | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | май | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | апрель | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | май | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Филипповка | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | февраль | февраль |  |
|  | Мелекесский район | с. Ерыклинск | 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | май | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | 310 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | декабрь | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Уткин | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Сабакаево | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | февраль | апрель |  |
|  | Мелекесский район | пос. Труженик | 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | май | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июнь | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тинарка | 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Мелекесский район | пос. Лесной | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | февраль | февраль |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Барановка | 194 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Большой Чирклей | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | май | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Головино | 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Тепловка | 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Николаевский район | с. Барановка | 194 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Николаевский район | с. Рызлей | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 37 | июнь | ноябрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июнь | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Александровка | 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | июль | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | 179 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 23 | апрель | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | декабрь | декабрь | 13 | январь | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 29 | июль | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | май | июль |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 30 | август | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | июнь | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Суруловка | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июль | июль |  |
|  | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 3 | июль | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 33 | май | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 30 | июль | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | 174 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 157 | сентябрь | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Крупозавод | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | июнь | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 39 | сентябрь | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 16 | январь | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 41 | июнь | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 30 | июнь | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | июнь | октябрь |  |
|  | Радищевский район | с. Адоевщина | 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |
|  | Радищевский район | пос. Октябрьский | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Павловский район | р.п. Павловка | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июль | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | 166 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 64 | декабрь | декабрь | 21 | февраль | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 9 | ноябрь | ноябрь | 1 | март | март |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 33 | апрель | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | апрель | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | май | май |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 4 | январь | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | 274 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 55 | июль | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | 174 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 25 | июль | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 4 | август | август | 27 | август | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 15 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | 159 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 42 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 19 | декабрь | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 30 | декабрь | декабрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | 212 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 20 | июль | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 12 | май | май |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 46 | февраль | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 4 | октябрь | ноябрь | 32 | февраль | декабрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | март | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | январь | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | 159 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | 255 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 17 | март | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Новиковка | 143 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | июнь | июнь |  |
|  | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | июль | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | июль | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | май | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | май | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | апрель | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 34 | январь | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Грибовка | 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | апрель | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 4 | май | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Шмелевка | 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | февраль | июль |  |
|  | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июнь | юнь |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 79 | январь | декабрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза Сурский | 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Кирзять | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 57 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 11 | январь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | 217 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 23 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 13 | февраль | август |  |
|  | Сурский район | д. Лебедевка | 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | август | август |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | 142 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | апрель | декабрь |  |
|  | Сурский район | с. Выползово | 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | февраль | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | октябрь | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | октябрь | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | октябрь | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Барышская Слобода | 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | 215 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 49 | январь | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 11 | март | март |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | 936 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 18 | июнь | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | 160 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 19 | март | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | апрель | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | апрель | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 24 | август | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | август | август |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 5 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | 257 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 9 | апрель | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | 202 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 8 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 16 | март | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 43 | май | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | май | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 39 | май | май |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 18 | июль | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | август | август |  |
|  | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | август | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 18 | сентябрь | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Елшанка | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 16 | сентябрь | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | июль | июль |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 7 | октябрь | октябрь |  |  |  |  |
|  | Ульяновский район | д. Семеновка | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | октябрь | октябрь | 1 | январь | январь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | 38 | Общество с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» (далее – ООО «Автогазсервис») | 8 | август | октябрь | 30 | май | октябрь |  |
|  |  |  | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 27 | июнь | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | октябрь | октябрь |  |  |  |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Михайловка | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | 11 | ООО «Автогазсервис» | 2 | сентябрь | сентябрь | 9 | май | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | 14 | ООО «Автогазсервис» | 4 | октябрь | октябрь | 10 | май | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | 21 | ООО «Автогазсервис» | 5 | сентябрь | октябрь | 16 | май | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | 166 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 8 | январь | август |  |
|  | Цильнинский район | р.п. Цильна | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | октябрь | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Крестниково | 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | февраль | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 12 | январь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Норовка | 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 8 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | июль | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Карабаевка | 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | пос. Источник | 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | сентябрь | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Погребы | 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Степное Анненково | 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | апрель | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 6 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Телешовка | 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | апрель | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | январь | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | август | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Русская Цильна | 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | август | август |  |
|  | Цильнинский район | пос. Арбузовский | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | январь | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Арбузовка | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | февраль | август |  |
|  | Цильнинский район | д. Садки | 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | август | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Кундюковка | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Покровское | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 3 | октябрь | ноябрь | 8 | февраль | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 3 | ноябрь | ноябрь | 30 | январь | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | декабрь | декабрь | 7 | октябрь | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | ноябрь | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 12 | январь | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 7 | январь | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | 135 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 5 | февраль | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | декабрь | декабрь | 132 | январь | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | июль | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | июль | июль |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 15 | декабрь | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Крестово- Городище | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | март | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | июль | июль |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Борисовка | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Татарский Калмаюр | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | апрель | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | январь | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Станция Бряндино | 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | март | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | 129 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 129 | январь | декабрь |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | 170 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | февраль | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Криуши | 231 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | март | март |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | март | март |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | 22 | ООО «Автогазсервис» | 10 | август | октябрь | 12 | май | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | 363 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | ноябрь | декабрь | 361 | январь | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 3 | апрель | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | апрель | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2 | декабрь | декабрь | 7 | апрель | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | апрель | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 10 | июнь | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Баратаевка | 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 4 | август | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Лаишевка | 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 1 | декабрь | декабрь | 2 | май | май |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 18 | ноябрь | декабрь | 1 | октябрь | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Анненково | 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |
| Итого | 18746 |  | 573 |  |  | 4809 |  |  | »; |

и) приложение № 22 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к Программе

## Пообъектный план-график догазификации Ульяновской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населённого пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | месяц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» (далее – ООО «Газпром газораспределение Ульяновск») | 2022 | январь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Сызганская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (горизонтально направленное бурение (далее – ГНБ) и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Фабричная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фабричная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Рабочий, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Рабочий, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Рабочий, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Ульяновский, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Ульяновский, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Рабочий, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Рабочий, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Рабочий, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-пер. Рабочий, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Советский, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Ульяновский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Ульяновский, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Максима Горького, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Ульяновский, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 144 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 146 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Озерки, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Почтовый, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 110, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 131 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 139 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 142 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 146 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 147 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | пер. Леснический, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Административный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Терешковой, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 149 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 164 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | строительство газопровода-ввода | ул. Голиченкова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пушкина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Гладышева, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 43, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | пос. Самородки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Барышский район | пос. Самородки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Самородки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Самородки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | д. Ушаковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 11, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пригородная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кирова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Гончарова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | строительство газопровода-ввода | ул. Леонова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 42, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 146 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 143 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Северный, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 193 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 206 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 196 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 198 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 200 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 202 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 204 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 208 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 210 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 132 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 166 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 123 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 164 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Текстильщиков, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 162 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Текстильщиков, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 152 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 178а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 21а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 50а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 199 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 100а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Белоусова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 142 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 154 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 63а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 32б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 22а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 22а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 22а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 22а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 8а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодеёжная, д. 7а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Верхний, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плодопитомническая, д. 29, кв. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Барышский район | с. Акшуат | строительство газопровода-ввода | ул. Анельского, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Барышский район | с. Водорацк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Назарова, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 35, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | р.п. Чуфарово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Канабеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ермоловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 180 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевяковка, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 138 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевяковка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 180 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мозинка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Земнёнки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Земнёнки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морозовская, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Берёзовка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Вешкаймский район | пос. Шарлово | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городок, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 79, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 65, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 65, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 67, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 77, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 37, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 32, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 39, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 32, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 45, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 45, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 28, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 37, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 39, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 43, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 43, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 72, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Труда, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черняховского, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васина, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупиковая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 15, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 13, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаева, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 8, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 184 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 45, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огарёва, д. 2а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борьбы, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Железнодорожный, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жени Беспомощного, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рузаевский, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 170 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 7б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смирнова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 69, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 169 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 178 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 24, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рабочий, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 24а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 12, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Васина, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Красная Горка, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 168 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Алашеева, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 196 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 15, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Академика Давыдова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 5, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирошниченко, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 18, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 3, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Пятилетка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крупской, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Орджоникидзе, д. 41а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зинина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39а, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зинина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Труда, д. 1, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майский, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39а, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Орджоникидзе, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майский, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 36, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 18, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20 лет Победы, д. 32, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крупской, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | пос. Неклюдовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Неклюдовская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Неклюдово | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Неклюдово | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрыш, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солдаская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солдастская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | пл. Труда, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Инзенская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Околица, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, дд. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 61, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр-н Центральный, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | мкр-н Центральный, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. А.И.Поворовой, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | пос. Свет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 92, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 90, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 27, кв. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. 10-й Пятилетки, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Черемушки | строительство газопровода-ввода | пер. Заливной, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деревенская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Конечная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Анисимова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырева, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 160 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Барышская, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачёва, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнякова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 38, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Карсунский район | р.п. Языково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Карсунский район | пос. Чулочно-носочной фабрики | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 125, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Дорога, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 139 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Коноплянка, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Таволжанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выселки, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Апраксина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Апраксина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заовражная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелецкая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Почтовый, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Почтовая, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Почтовая, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Почтовая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заовражная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Посёлок, д. 20, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Окрайная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Посёлок, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Гальский Конец, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Урено- Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Посёлок, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Околица, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная середка, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Околица, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Бугорная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Карсунский район | с. Прислониха | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Фионова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Кандрашкина, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фионова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Фионова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 20, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Заводской | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 12, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 59, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Камышенская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | мкр-н Молодёжный, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кочетовка, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Последняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Юдовка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Площадь Победы, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | пер. Дорожный, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Кузоватовский район | пос. станция Налейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 21, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карамзина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 1-я, д. 90, кв. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. 5б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Клубный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Октябрь, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Октябрь, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 159 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Интернатская, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Калинина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Калинина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Крупская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Цветкова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Крупской, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Центральный, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Центральный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Заречный, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Заречный, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 123 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Мая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 31, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 12, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 13, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 52, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 6, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Келейный, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 126 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 131 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 138 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 150 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 35, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 65, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 66, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Озерская, д. 81, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 11, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 12, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 19, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 22, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | пер. Полбина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д. 41, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д. 45, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Полбина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Полбино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выровская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 39, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Путилова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Репьевка- Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 58, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 58, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Цетральная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Цетральная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цетральная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Цетральная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коромысловка, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Коромысловка, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 25, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Майнский район | д. Кадышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газопровода-ввода | ул. Нариманова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозёрная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозёрная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозёрная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозёрная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Забайкальная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Забайкальная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Забайкальная, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мусоровой, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Мусоровой, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Новый Свет, д. 286 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Свет, д. 286 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 27а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 27а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 27а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесничество, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесничество, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мусоровой, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Мусоровой, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 178 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д. 178 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 30 лет Победы, д. 23г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 30 лет Победы, д. 71а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. 30 лет Победы, д. 71а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тепличная, д. 15/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тепличная, д. 15/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 40а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая, д. 40а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 120 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 47, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Ковыльный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Филипповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 1г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Мелекесский район | пос. Уткин | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | пос. Уткин | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 20а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Мелекесский район | с. Тинарка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 46, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Мелекесский район | пос. Лесной | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 140 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 140 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 140 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 123 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 123 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 123 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 130 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Головино | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Тепловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Победы, д. 27, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Николаевский район | с. Рызлей | строительство газопровода-ввода | ул. Афанасьева, д. 50, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 18, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 92, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 65, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 92, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 57, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 59, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 51, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 61, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 55, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 63, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 49, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 85б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 85б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Тукая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 48, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 48, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 50, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 50, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 67а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 67а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | пос. Сельхозтехники, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 2/13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 12/26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 8/36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 27, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 29, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Воейкова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя Дорожная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Дорожная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 155 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Суруловка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28, кв. З | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28, кв. З | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 134 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 146 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Партсъезда КПСС, д. 7, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комплексная, д. 20, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Крупозавод | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | пос. Крупозавод | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Огородная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Огородная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 55а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 55а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 55а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 55а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 30, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 221 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 221 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 221 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 184 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 184 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 182 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 182 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 172 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 172 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 209 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 209 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 243 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 243 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 239 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 239 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 235 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 235 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 268 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 268 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Радищевский район | с. Адоевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Павловский район | р.п. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 49, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 29, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 139 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 77, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарёва, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колесовская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Нагорный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 60, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казимирова, д. 13, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 2, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 1, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 87а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 12, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олега Кошевого, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачёва, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газораспределительной сети | ул. Котовского, д. 29б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Котовского, д. 29б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 29б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Котовского, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 86а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Прогонный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтебаза, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Саблина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. Королёва, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 135 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 153 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 42б, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 56а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Иревлиной, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 131 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 157 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 210 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 208 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 194 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новые дома, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 12, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 169 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 200 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 188 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 156 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 128 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 114 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 89а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 162 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 148 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 70, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 6а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 6а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гранная Коммуна, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная Коммуна, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гранная Коммуна, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная Коммуна, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Эльвира Якупова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Байбикова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 11б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Мира, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Мира, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 135а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 137 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 143 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 143 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 145а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Глухова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 16б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 18в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | ул. Обширная, д. 52а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Обширная, д. 52а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Берёзовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Берёзовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Берёзовый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Берёзовый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Берёзовый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Берёзовый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Вишнёвый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Вишнёвый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Вишнёвый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Виноградный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Виноградный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Виноградный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Виноградный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Виноградный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Виноградный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Грушевый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Грушевый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Грушевый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Грушевый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Грушевый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Грушевый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Абрикосовый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Тенистый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Тенистый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Тенистый, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Прибрежное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 37, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 47, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Насыпная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Насыпная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отеческая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Долинная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | пер. Калиновый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Новой России, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Титова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 139 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Аптечная, д. 7, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Старомайнский район | с. Шмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Культурная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Е.М. Ждановой, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Мира д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 69, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Воровского, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Хазова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Воровского, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Спортивный, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Хазова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Будённого, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Будённого, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Мира, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 108 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Хазова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Кирзять | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Макаровка, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Шибанова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Шибанова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Цыгановка, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 14, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Элита, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полыновка, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Скрипиновка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карцевка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полыновка, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | д. Лебедевка | строительство газопровода-ввода | ул. Линия, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | д. Лебедевка | строительство газопровода-ввода | ул. Линия, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Площадь, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Вырина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Клары Цеткин, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Астрадамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Сурский район | с. Выползово | строительство газопровода-ввода | ул. Мастерская, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Выползово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Жидовка, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Линёвка, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | пер. Набережный, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Сара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 40, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Краснознаменная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 10, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 10, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 16, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 16, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 8, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 13, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеевка, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 19, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачёва, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачёва, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пекарневский, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровка, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Сурский район | с. Большой Кувай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Малиновский, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 9, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 30, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | квартал Дубрава, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Фадеева, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Партизан, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 48б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Первомайский, д. 15а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Первомайский, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 30а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 30а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 7б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 7б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Леоновская, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 26, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | б-р Созидателей, 73:19:040211:467 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газораспределительной сети | участок № 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | установка пункта редуцирования газа | участок № 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | участок № 29 юго-западнее р.п. Ишеевка | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 77а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 79а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 73а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 71а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, 73:19:040211:233 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 281 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 38а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 69б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 49б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 62б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 34а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 123а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 98а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 98б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 126 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 127 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 129а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 117 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 118 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 110 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 133 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Созидателей, д. 14в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Созидателей, д. 14в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Новый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Калинина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 93а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | пос. Станция-Охотничья | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | строительство газопровода-ввода | пос. Рыбхоза, д. 6, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Полевой, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Полевой, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Полевой, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Берёзовый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Берёзовый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Берёзовый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Солнечный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Солнечный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 24, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 4, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 28, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 16 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 17 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 1а | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишнёвый, д. 2 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 64 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 66 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 46 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишнёвая, д. 35 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 43 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 49 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя Лесная, д. 9 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бутырки, д. 28 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 18, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Новенькая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя Лесная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 28 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 40 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 42 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 53 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 36 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1в | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 5 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 49 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 20 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Курортный, д. 14 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишнёвый, д. 6 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишнёвый, д. 12 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишнёвый, д. 16 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 46 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озёрная, д. 1, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озёрная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озёрная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3, кв. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 3 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 2 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 3 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 4, кв. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7, кв. 3 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5, кв. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31б | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31в | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13а | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Монастырская, д. 11б | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 9б | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 17в | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15б | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15б | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 19а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 19а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 31а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 31а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 43а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 43а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13б | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 29б | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 15а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3а | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29, кв. 2 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 11 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 1 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 36 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 41 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 43 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 45 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 88 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5а | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 33 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июль |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12, кв. 3 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 17, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Симбирская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | р.п. Цильна | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 5, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | р.п. Цильна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юности, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Ликино, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 20, кв. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | пер. Молочный, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Норовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Фёдоровская, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Воронцовская, д. 5б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Осиповская, д. 5б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Та Сторона, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Карабаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Олега Кошевого, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Карабаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 3, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | д. Погребы | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Бригадная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассвет, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассвет, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Телешовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | с. Телешовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 14, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | строительство газопровода-ввода | ул. Чиженкова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Мокрая Бугурна | строительство газопровода-ввода | ул. Чиженкова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Русская Цильна | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Русская Цильна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | пос. Арбузовский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Арбузовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свияжская, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | д. Садки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мостовая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | строительство газопровода-ввода | пер. Охотничий, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Кундюковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Цильнинский район | с. Покровское | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Созидателей, д. 8, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 168 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Степной, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 55а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 136 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 15а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лидии Бернт, д. 3/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Лидии Бернт, д. 3/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодёжная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодёжная, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 1в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 41, кв. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 41, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 183 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 108а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 175 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодёжная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | пер. 50 лет Победы, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 50 лет Победы, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 48г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | ноябрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Борисовка | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Татарский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 18, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | Чердаклинский район | с. Станция Бряндино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебрякова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Речное, д. 12/3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 19, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 19л | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 382/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аблова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тухачевского, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Речное, д. 12/13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 340/47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Октября, д. 191 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 191 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Кулькова, д. 226 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Кулькова, д. 226 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Артёма Весёлого, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Артёма Весёлого, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Гвардейский, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Осипенко, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 210 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 210 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Менделеева, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 346б/5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Металлистов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Металлистов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Енисейский, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Енисейский, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июль |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 21а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 21а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 73, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 71, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ш. Курортное, д. 2/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 129а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 129 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 125 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 135 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 121 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 119 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 139 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 141 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 115 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 149 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 111 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 109 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 105 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 103 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 101 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 155 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 165 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 161 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 133а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 135а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 137а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 141а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 137в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 139в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 99 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 95 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 91 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 89 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 83 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10м | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10ж | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12ж | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12и | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14е | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14д | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112/6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 116/5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 122в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 120в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 118в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 116в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 110б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 75а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 75а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 27в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 27в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 91а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 91а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Линия, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Линия, д. 107 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | февраль |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карьерная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 3а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 73:19:112203:606 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, 73:19:111001:744 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | март |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17а | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 16 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 16а | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 6 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панорамная, д. 43 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 6 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 22 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танкистов, д. 19 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 25 | ООО «Автогазсервис» | 2021 | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Невского, д. 54б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пос. Зелёный мир, 1-й пер. Есенина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зелёный мир, 1-й пер. Есенина, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | январь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 2 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 24 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | май |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 46 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танкистов, д. 41 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 15 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панорамная, д. 21 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 27 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | Димитровградское шоссе, д. 5а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Ореховый, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ипподромная, д. 5, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Военный городок № 8, д. 2, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитрия Ульянова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2, кв. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 19 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дениса Давыдова, д. 23 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 28 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 24 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлёва, д. 26 | ООО «Автогазсервис» | 2022 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Мичурина, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Расковой, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. МТС-4, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. МТС-4, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 161 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Деева, д. 3/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Кулакова, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 10а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 31 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 35а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 78 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 84а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 84а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 84а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 84а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 26а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 29а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 29а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 29а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 29а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 37а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д .33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 33а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 42а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 42а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 42а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 42а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 72а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 72а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 72а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 72а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 94 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 81 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д..44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 54 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 63 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 71 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52в | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 43 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 64а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 64а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 64а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 64а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д.33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д..28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 28 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 26 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 35 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 17 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 22 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 55 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 51 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 56 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 48 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 42 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 36 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 30 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 59 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 57 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 53 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 41 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 39 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 70 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 66 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 58 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 38 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 34 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 49 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 37 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 9 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 12 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 25 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 19 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 32 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 18 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 29 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 27 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 23 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лётчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 12б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Садовая, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газораспределительной сети | пос. Плодовый, д. 815 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | установка пункта редуцирования газа | пос. Плодовый, д. 815 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газопровода-ввода | пос. Плодовый, д. 815 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | пос. Плодовый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 21 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | 73:19:073701:1981 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Просёлочная, д. 19а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Рогачёва, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Рогачёва, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Рогачёва, д. 77 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Просёлочная, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 44 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Просёлочная, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Просёлочная, д. 13а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | апрель |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 202 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 202 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 202 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 10б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 64 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 32а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 68 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | июнь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 33 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Баратаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.190 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Лесной, д. 11 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | август |  |
|  | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | участок № 14 южнее дома № 6 по пер. Школьному | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 85 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Виктора Салатова, д. 3 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | май |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 4 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1г | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Придорожная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 5 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | ноябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 73:19:070401:182 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2021 | декабрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2б | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | октябрь |  |
|  | г. Ульяновск | с. Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 20а | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 2022 | сентябрь | ». |

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области															   А.Ю.Русских