25

проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении областной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,

из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом

в процессе их эксплуатации, в 2025 и 2026 годах» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, 
из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, в 2025 и 2026 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области
Г.С.Спирчагов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ульяновской области

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области,

из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом

в процессе их эксплуатации, в 2025 и 2026 годах» 

Паспорт Программы

	Наименование Программы 
	–
	областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных 
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в 2025 и 2026 годах» (далее – Программа).



	Исполнительный орган Ульяновской области, ответственный 
за реализацию Программы 


	–
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области (далее – Министерство).



	Главный распорядитель средств областного бюджета Ульяновской области


	–
	Министерство.




Разработчик 

	Программы 
	–
	департамент строительства Министерства.



	Цели и задача Программы 
	–
	целями Программы является обеспечение 
на территории Ульяновской области устойчивого сокращения числа многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации, в результате предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с переселением граждан, проживающих в жилых помещениях
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации.

Задача – переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации.



	Перечень муниципальных образований – участников Программы 


	–
	участниками Программы являются 
5 муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых расположены 
многоквартирные дома, признанные с 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (по согласованию):

муниципальное образование «Инзенское городское поселение» Инзенского района;

муниципальное образование «Карсунское городское поселение» Карсунского района;

муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района;

муниципальное образование «город Димитровград»;

муниципальное образование «город Ульяновск».



	Сроки реализации Программы 


	–
	предполагается, что реализация Программы будет осуществляться в период 2025 и 2026 годов (переселение граждан планируется завершить 
до 31 декабря 2026 года) в 1 этап:

этап – 2025 год (срок реализации – 31 декабря 
2026 года).



	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы


	–
	источниками финансового обеспечения реализации Программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 
и бюджетные ассигнования бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 
(по согласованию).

Общий объём бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение Программы составляет 396046296,40 рубля, из них:

124530912,91 рубля – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства Фонда); 

172412907,54 рубля – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 

99102475,95 рубля – за счёт бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 
(по согласованию).

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	–
	переселение 201 человек из жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации;
сокращение числа многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4348,59 кв. м.

	Контроль за ходом реализации Программы
	–
	контроль за ходом реализации Программы, общее руководство и координацию деятельности 
участников Программы осуществляет Министерство.


1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда,

расположенного на территории Ульяновской области

На территории Ульяновской области с 1 января 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 284 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений в которых составляет 121161,80 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
на 2025 и 2026 годы установлен приложением № 1 к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан 
из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, установлен приложением № 2 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, установлен приложением № 3 к Программе.

Планируемые показатели реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации установлен приложением № 4 к Программе.
Сокращение многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, является одной из социальных проблем. Многоквартирные дома, признанные с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации представляет угрозу безопасности 
для проживающих в них граждан, а также ухудшает внешний облик территорий муниципальных образований Ульяновской области.

После завершения мероприятий Программы органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области осуществляют снос многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, за счёт бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий, связанных со сносом многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
в отношении которых завершены мероприятия по переселению из них граждан, бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в соответствии 
с государственной программой Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/633-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской области.

2. Обеспечение полноты и достоверности сведений 

о многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации

Министерство обеспечивает полноту и достоверность представленных участниками Программы сведений о многоквартирных домов, признанных 
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, путём проведения проверки документов, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, на основании которых было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, и выборочных выездных проверок многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, сведения о которых были представлены.

3.Требования к жилым помещениям, проектируемым (строящимся) или приобретаемым для последующего предоставления гражданам, переселённым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
В целях обеспечения граждан безопасными и благоприятными условиями проживания в рамках реализации Программы органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области при подготовке документации на проведение закупок, за исключением муниципальных контрактов, заключаемых в целях выкупа жилых помещений у собственников для муниципальных нужд, и муниципальных контрактов, заключаемых в целях приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, 
в домах, введённых в эксплуатацию, должны предъявлять определённые требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям.

Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) 
и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам 
в рамках реализации Программы, предусмотрен в приложении № 4 
к Программе.

Требования к жилым помещениям, приобретаемым по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию, 
и к жилым помещениям муниципального жилищного фонда, предоставляемым гражданам, устанавливаются органом местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области – участника Программы самостоятельно.

С учётом опыта реализации программ переселения граждан 
из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, прошлых лет площадь приобретаемых жилых помещений может превышать площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, не более чем на 20 процентов в целом по соответствующему муниципальному образованию Ульяновской области.

5. Критерии очерёдности участия муниципальных образований 
Ульяновской области в реализации мероприятий Программы

Критерии очерёдности участия муниципальных образований Ульяновской области в Программе определены частью 2 статьи 
16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и методическими рекомендациями по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного Фонда, утверждёнными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 
№ 817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
В первую очередь подлежат переселению граждане из жилых помещениях в многоквартирных домах, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы
их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего
в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Кроме того, оценивается степень готовности муниципального образования Ульяновской области к реализации Программы (состояние рынка жилья, степень готовности земельных участков для строительства многоквартирных домов, наличие жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, возможность реализации проектов комплексного развития территорий).

6. План-график реализации Программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, на территориях которых расположены многоквартирные дома, признанные с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – муниципальные программы).

Министерство утверждает план-график реализации Программы, содержащий информацию о механизмах реализации Программы, а также 
о промежуточных результатах реализации Программы в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, способах переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и планируемых сроках достижения этих промежуточных результатов. Показатели плана-графика реализации Программы ежегодно уточняются.

Утверждённый Министерством план-график представляется в составе приложения к заявке Ульяновской области на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда.

7. Порядок определения размера возмещения 

за изымаемое жилое помещение

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется
в соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Определение размера возмещения при изъятии у собственников жилых помещений доли в общем имуществе многоквартирного дома, в том числе земельного участка, осуществляют уполномоченные комиссии, образованные органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области – участниками Программы.

Для обоснования вида и объёмов убытков, расходов, включаемых 
в размер возмещения за изымаемое жилое помещение, земельный участок 
под ним, применяются следующие нормативные правовые акты:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 
№ 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области»;

общедоступная информация о среднерыночных ценах товаров, работ, услуг, размещённая в средствах массовой информации, а также полученная 
по запросу у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, у информационно-ценовых агентств.

Ответственность за достоверность сведений, документов, представленных гражданами для определения размера возмещения собственникам жилых помещений при изъятии земельного участка, возлагается на собственников жилых помещений. Постоянно действующая уполномоченная комиссия, образованная органами органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области – участник Программы по итогам рассмотрения документов в случае выявления недостоверных сведений, документов по видам затрат не учитывает их при определении размера возмещения. 

В случае наличия спора или разногласий в отношении размера возмещения вопрос подлежит рассмотрению в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обоснование объёма средств на реализацию Программы

8.1. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы на 2025 и 2026 годы рассчитан исходя из произведения общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых запланированы мероприятия по переселению из них граждан, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в зависимости от выбранного способа переселения граждан
и составляет - 396046296,40 рубля, из них:

124530912,91 рубля – за счёт средств Фонда;

172412907,54 рубля – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 

99102475,95 рубля – за счёт бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию).

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» доля финансирования за счёт средств Фонда определяется исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2024 № 911/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской федерации на 1 квартал 2025 года» (далее – приказ № 911/пр) 
и для Ульяновской области составляет 87700,0 рублей.

В соответствии с абзацем 8 пункта 43 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 
№ 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», процент долевого финансирования за счёт средств Фонда составляет не более 56,95%.

Если средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании Ульяновской области меньше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по приказу № 911/пр, то расчёт доли за счёт средств Фонда производится исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в соответствующем муниципальном образовании Ульяновской области.

В ходе реализации Программы допускается изменение стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в зависимости 
от выбранного способа переселения граждан из жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации.

8.2. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения в многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, возмещения 
за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. При этом за счёт средств Фонда выплачивается возмещение в части, не превышающей величину, рассчитанную 
как произведение общей площади изымаемого жилого помещения, трёх четвертей нормативной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации (далее - нормативная стоимость квадратного метра), установленной на I квартал года подачи заявки, и процента долевого финансирования за счёт средств Фонда, рассчитанного для Ульяновской области. Оставшаяся часть возмещения выплачивается за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области и (или) местных бюджетов, источником которых 
не является финансовая поддержка за счёт средств Фонда.

8.3. Уровень софинансирования Ульяновской областью расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией мероприятий Программы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 
для городских округов и для городских и сельских поселений определяются 
в соответствии с подпунктами 8.3.1 и 8.3.2 настоящего пункта.

8.3.1. Для городских округов:

1) для городского округа «город Ульяновск»:

а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – в размере 50 процентов;

б) за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «город Ульяновск» – в размере 50 процентов;

2) для муниципального образования «город Димитровград»:

а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – в размере 80 процентов;

б) за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «город Димитровград» – в размере 20 процентов.

8.3.2. Для городских и сельских поселений:

1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – в размере 95 процентов;

2) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области – в размере 5 процентов.

8.4. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (в том числе источником которых являются средства Фонда) и бюджетные ассигнования муниципальных образований Ульяновской области, полученные участниками Программы, используются ими для:

приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, а также 
в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительства таких домов, 
в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору мены 
с собственником жилого помещения в многоквартирном доме, признанном
с 1 января 2017 года аварийным и подлежащем сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

осуществление выплаты гражданам, в собственности которых находятся жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, возмещения 
за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставления указанным в абзаце третьем настоящего пункта гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя 
из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая 
по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Предоставление субсидии за счёт средств Фонда осуществляется не позднее окончания срока деятельности Фонда. Правила предоставления субсидий собственникам жилых помещений, переселяемым из жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации, на приобретение (строительство) жилых помещений в рамках реализации Программы утверждаются нормативным актом органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области;

предоставления субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры о комплексном развитии территорий в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государственную или муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории, в отношении которой принято решение
о комплексном развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территории
 в отношении которой принято решение о комплексном развитии;

Принятие решений о переселении граждан из жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации, и выполнении соответствующих мероприятий осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований – участниками Программы в соответствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьи 88 статьёй 89 Жилищного кодекса Российской Федерации с учётом следующих особенностей:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на получение возмещения за изымаемые 
у них жилые помещения, либо по соглашению с собственником им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным жилищным законодательством требованиям;

гражданин освобождается от доплаты разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого жилого помещения 
в случае, если жилое помещение в многоквартирном доме, признанном
с 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции                   в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации и включённом                  в адресный перечень настоящей Программы, является для гражданина единственным, и он не имеет в собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания (в этом случае доплата разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого жилого помещения осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области);

в случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений в многоквартирном доме, признанном с 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе его эксплуатации, предоставление 
ему в связи с переселением из таких жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения без доплаты разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого жилого помещения осуществляется в отношении только одного жилого помещения, в отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина 
и включённых в настоящую Программу, предоставляется возмещение 
за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение 
в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности которых на такие жилые помещения возникло в порядке наследования, имеют право на получение выплаты за изымаемое жилое помещение, размер которой рассчитывается в порядке, установленном частью 
7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого благоустроенного жилого помещения таким гражданам не осуществляется;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьёй 86, либо частями 2 и 3 
статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право 
на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения 
по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

В случае превышения расчётного объёма финансового обеспечения, предусмотренного Программой для муниципального образования Ульяновской области на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации, в рамках одного этапа, оплата такого превышения осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Ульяновской области.
9. Планируемые показатели выполнения Программы

Программа носит социальный характер. Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

общая площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых завершены мероприятия по переселению из них граждан;

количество человек, переселённых из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Конечными результатами реализации Программы будут являться переселение 201 человека из 138 жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4348,59 кв. м.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счёт реализации проектов комплексного развития территорий.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля 

за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство.

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы 
на основе сбора и анализа отчётности о ходе реализации Программы.

Министерство ежегодно информирует Правительство Ульяновской области о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области – участники Программы, представляют Министерству информацию о ходе её реализации в рамках заключённого соглашения 
о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области (далее – соглашение) 
по форме и в сроки, установленные соглашением.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой Министерству информации о ходе реализации Программы возлагается 
на участников Программы.

Ответственность за результативность, целевые характеристики использования предоставленных субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых Министерству, возлагается на муниципальные образования Ульяновской области – участников Программы.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года 

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 2025 и 2026 годы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Тип
	Категория технического состояния здания
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания дома аварийным
	Сведения о жилых помещенияхв многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых запланированы мероприятия по переселению из них граждан
	Планируемая дата окончания переселения граждан

	
	
	
	
	
	год
	дата
	площадь (кв. м)
	количество человек
	количество помещений
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего подлежит переселению
	x
	x
	x
	x
	4348,59
	201
	138
	x

	Перечень многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе
	x
	x
	x
	x
	4348,59
	201
	138
	x

	Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
	x
	x
	x
	x
	507,43
	15
	14
	x

	1.
	г. Димитровград
	г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 2
	многоквартирный дом
	аварийный
	1917
	29.06.2018
	225,18
	6
	6
	31.12.2026

	2.
	г. Димитровград
	г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 43
	многоквартирный дом
	аварийный
	1951
	29.06.2018
	169,55
	3
	3
	31.12.2026

	3.
	г. Димитровград
	г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 40
	многоквартирный дом
	аварийный
	1917
	29.06.2018
	112,70
	6
	5
	31.12.2026

	Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
	x
	x
	x
	x
	2082,27
	111
	73
	x

	1.
	г. Ульяновск
	г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 13
	многоквартирный дом
	аварийный
	1948
	16.06.2020
	643,49
	37
	18
	31.12.2026

	2.
	г. Ульяновск
	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 17
	многоквартирный дом
	аварийный
	1954
	28.04.2022
	680,10
	35
	28
	31.12.2026

	3.
	г. Ульяновск
	г. Ульяновск, ул. Фрунзе, д. 45
	многоквартирный дом
	аварийный
	1953
	16.08.2019
	758,68
	39
	27
	31.12.2026

	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	X
	x
	x
	x
	610,43
	32
	21
	X

	1.
	Ульяновская обл., г. Инза
	Ульяновская обл., Инзенский р-н, 
г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 9
	многоквартирный дом
	аварийный
	1917
	13.06.2018
	610,43
	32
	21
	31.12.2026

	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	X
	x
	x
	x
	204,06
	7
	4
	X

	1.
	Ульяновская обл., р.п. Карсун
	Ульяновская обл., Карсунский р-н, ул. Ульянова, 
д. 13
	многоквартирный дом
	аварийный
	1933
	08.10.2020
	204,06
	7
	4
	31.12.2025

	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	X
	x
	x
	x
	944,60
	7
	4
	X

	1.
	Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск
	Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Заводская, 
д. 28
	многоквартирный дом
	аварийный
	1924
	29.12.2017
	332,20
	13
	8
	31.12.2025

	2.
	Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск
	Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Садовая, д. 2
	многоквартирный дом
	аварийный
	1961
	17.11.2020
	612,20
	23
	18
	31.12.2026


______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

ПЛАН 

реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных 
с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых запланированы мероприятия по переселению из них граждан (далее - расселяемая площадь)
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий, выкуп жилых помещений у собственников

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ИТОГО
	4348,59
	396046296,40
	1352,86
	1352,86
	74068853,20
	0,00
	0,00

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства Фонда), в том числе
	4348,59
	396046296,40
	1352,86
	1352,86
	74068853,20
	0,00
	0,00

	1.1.
	Всего по этапу 2025 года
	4348,59
	396046296,40
	1352,86
	1352,86
	74068853,20
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»
	506,77
	44534947,60
	96,84
	96,84
	8510299,20
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»
	2082,27
	262366020,00
	106,66
	106,66
	13439160,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	610,43
	42119670,00
	188,68
	188,68
	13018920,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	204,06
	11080458,00
	159,18
	159,18
	8643474,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	944,40
	35887200,00
	801,30
	801,30
	30457000,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений, в том числе

	
	
	договоры о комплексном развитии территорий
	переселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда

	
	
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном развитии территорий
	расселяемая площадь

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Всего по этапу 2025 года
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщика в строящихся домах

	
	
	расселяемая площадь
	площадь приобретаемых жилых помещений
	стоимость
	площадь приобретаемых жилых помещений
	стоимость
	площадь приобретаемых жилых помещений
	стоимость

	
	
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ИТОГО
	2888,56
	2888,56
	308481582,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда, в том числе
	2888,56
	2888,56
	308481582,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Всего по этапу 2025 года
	2888,56
	2888,56
	308481582,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»
	409,93
	409,93
	36024648,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»
	1868,9
	1868,9
	235481400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	421,75
	421,75
	29100750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	44,88
	44,88
	2436984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	143,1
	143,1
	5437800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений

	
	
	приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введённых в эксплуатацию
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения манёвренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ИТОГО
	2397,36
	278027610
	597,91
	43899432,4
	622
	0
	0
	0

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда, в том числе
	2397,36
	278027610
	597,91
	43899432,4
	622
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Всего по этапу 2025 года
	2397,36
	278027610
	597,91
	43899432,4
	622
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Димитровград»
	0,00
	0,00
	409,93
	36024648,40
	622,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск»
	1975,61
	248926860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	421,75
	29100750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	0,00
	0,00
	44,88
	2436984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	0,00
	0,00
	143,1
	5437800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации

	№

п/п
	Наименование муниципального образования
	Число граждан, планируемых 
к переселению
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
в отношении которых запланированы мероприятия по переселению из них граждан
	Общая площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
в отношении которых запланированы мероприятия по переселению граждан

	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	ИТОГО
	201
	138
	115
	23
	4348,59
	3517,63
	830,96

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства Фонда), в том числе
	201
	138
	115
	23
	4348,59
	3517,63
	830,96

	1.1.
	Всего по этапу 2025 года
	201
	138
	115
	23
	4348,59
	3517,63
	830,96

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию
	15
	14
	10
	4
	507,43
	396,32
	111,11

	
	«город Димитровград»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию
	111
	73
	55
	18
	2082,27
	1427,02
	655,25

	
	«город Ульяновск»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	32
	21
	20
	1
	610,43
	545,83
	64,6

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	7
	4
	4
	0
	204,06
	204,06
	0

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	36
	26
	26
	0
	944,4
	944,4
	0


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Источники финансового обеспечения реализации мероприятий Программы
	Справочно: расчётная сумма экономии бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и бюджета муниципальных образований Ульяновской области
	Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	за счёт  средств Фонда
	за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
	за счет бюджета муниципальных образований Ульяновской области
	
	за счет переселения граждан по договору о комплексном развитии территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвестора по договору о комплексном развитии территории)

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	ИТОГО
	396046296,40
	124530912,91
	172412907,54
	99102475,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе
	396046296,40
	124530912,91
	172412907,54
	99102475,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Всего по этапу 2025 года
	396046296,40
	124530912,91
	172412907,54
	99102475,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
	44592948,40
	14021594,51
	24457083,12
	6114270,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
	262366020,00
	82497122,90
	89934448,55
	89934448,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	42119670,00
	13243908,61
	27431973,32
	1443788,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	11080458,00
	3484086,49
	7216552,94
	379818,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	35887200,00
	11284200,40
	23372849,62
	1230149,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых запланированы мероприятия по переселению граждан

	
	
	2025 год
	2026 год
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ИТОГО
	1170,57
	3178,02
	4348,59

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - средства Фонда), в том числе
	1170,57
	3178,02
	4348,59

	1.1.
	Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
	157,89
	349,54
	507,43

	1.2.
	Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
	347,30
	1734,97
	2082,27

	1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	129,12
	481,31
	610,43

	1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	204,06
	x
	204,06

	1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	332,20
	612,20
	944,40


Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2025 год
	2026 год
	Всего

	
	
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ИТОГО
	57
	144
	201

	1.
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда, в том числе
	57
	144
	201

	1.1.
	Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
	7
	8
	15

	1.2.
	Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
	12
	99
	111

	1.3.
	Итого по муниципальному образованию «Инзенский район»
	5
	27
	32

	1.4.
	Итого по муниципальному образованию «Карсунский район»
	7
	x
	7

	1.5.
	Итого по муниципальному образованию «Новомалыклинский район»
	13
	23
	36


______________________________________________________
PAGE  

