ПРОЕКТ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области

П Р И К А З

Об утверждении на 2021-2023 годы

краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014-2044 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 2021-2023 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 22.12.2022 
№ 28-од «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                    А.Я.Черепан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от ___________ № ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2021-2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п № | Адрес МКД |  |  | Вид работы |  | Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый год завершения выполнения работы (услуги) |
|  |  |  |  |  |  | всего | Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | средства областного бюджета Ульяновской области |  |  | средства бюджетов муници-пальных образо-ваний |  | средства собственников помещений в многоквартир-ном доме |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базарносызганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,56 | 2021 |  |
| 2 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт крыши | 3 164 817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 817,60 | 2022 |  |
| 3 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47408,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 408,97 | 2022 |  |
| 4 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 53 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 915,07 | 2022 |  |
| 5 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 300 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 296,80 | 2023 |  |
| 6 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 226,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 226,35 | 2023 |  |
|  | Итого по Базарносызганскому муниципальному району |  | 5 685 600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 600,35 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 69 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,56 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 3 266 141,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 141,64 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 2 349 523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 523,15 |  |  |
| Барышский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 740,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 740,38 | 2022 |  |
| 8 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 596,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 596,63 | 2022 |  |
| 9 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 415 221,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 221,19 | 2023 |  |
| 10 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 481 816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 816,58 | 2023 |  |
| 11 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,01 | 2023 |  |
| 12 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608,80 | 2023 |  |
| 13 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 179 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 498,00 | 2022 |  |
| 14 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт крыши | 5 879 724,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 724,05 | 2023 |  |
| 15 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425,88 | 2023 |  |
| 16 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 067,20 | 2022 |  |
| 17 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт крыши | 5 012 960,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012 960,05 | 2023 |  |
| 18 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773,42 | 2023 |  |
| 19 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 221 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 089,00 | 2022 |  |
| 20 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Ремонт крыши | 4 031 635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 635,33 | 2023 |  |
| 21 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,71 | 2023 |  |
| 22 | г. Барыш, ул. Тростинского, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 646,00 | 2022 |  |
| 23 | рп. Измайлово, ул. Калинина, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 287,60 | 2022 |  |
| 24 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 228 794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 794,28 | 2022 |  |
| 25 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Ремонт крыши | 7 727 947,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727 947,69 | 2023 |  |
| 26 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 5 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,15 | 2023 |  |
| 27 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 214 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 522,00 | 2022 |  |
| 28 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт крыши | 6 676 335,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 335,76 | 2023 |  |
| 29 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 5 025,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025,53 | 2023 |  |
| 30 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт крыши | 7 192 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 192 659,60 | 2022 |  |
| 31 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 153 922,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 922,91 | 2022 |  |
| 32 | рп. Старотимошкино, ул. Микрорайон, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 52 495,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 495,45 | 2023 |  |
|  | Итого по Барышскому муниципальному району |  | 38 895 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 895 755,20 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 8 588 823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 823,60 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 30 306 931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 306 931,60 |  |  |
| Вешкаймский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 818,40 | 2022 |  |
| 34 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Ремонт крыши | 5 549 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 308,80 | 2023 |  |
| 35 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 755,21 | 2023 |  |
| 36 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 594,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594,76 | 2021 |  |
| 37 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,56 | 2021 |  |
| 38 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 544 850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 850,14 | 2022 |  |
| 39 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт крыши | 1 907 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 336,41 | 2022 |  |
| 40 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,50 | 2022 |  |
| 41 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,09 | 2022 |  |
| 42 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 |  |
| 43 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 |  |
| 44 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 426 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 650,16 | 2023 |  |
| 45 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 355 949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 949,79 | 2023 |  |
| 46 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 192,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,89 | 2023 |  |
| 47 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,22 | 2023 |  |
| 48 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 |  |
| 49 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 |  |
| 50 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 24 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,88 | 2022 |  |
| 51 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 470 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 195,46 | 2023 |  |
| 52 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 387 477,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 477,05 | 2023 |  |
| 53 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 725 255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 255,26 | 2023 |  |
| 54 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,65 | 2023 |  |
| 55 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,37 | 2023 |  |
| 56 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,79 | 2023 |  |
| 57 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,54 | 2022 |  |
| 58 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 931,12 | 2022 |  |
| 59 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 402,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402,83 | 2022 |  |
| 60 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 120 009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 009,90 | 2023 |  |
| 61 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 143 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 963,16 | 2023 |  |
| 62 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 323,73 | 2023 |  |
| 63 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,54 | 2023 |  |
| 64 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 402,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,51 | 2023 |  |
| 65 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211,55 | 2023 |  |
| 66 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2021 |  |
| 67 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2021 |  |
| 68 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 526 304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 304,09 | 2022 |  |
| 69 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 333 008,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 008,78 | 2022 |  |
| 70 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 971,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971,04 | 2022 |  |
| 71 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,14 | 2022 |  |
| 72 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 82 393,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 393,96 | 2021 |  |
| 73 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Ремонт фасада | 1 888 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 420,80 | 2022 |  |
| 74 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 219,80 | 2022 |  |
| 75 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 683,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 683,09 | 2021 |  |
| 76 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Ремонт фасада | 1 300 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 780,80 | 2022 |  |
| 77 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 27 697,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 697,53 | 2022 |  |
| 78 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 41 054,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 054,70 | 2022 |  |
| 79 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 31 724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 724,08 | 2022 |  |
| 80 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,41 | 2022 |  |
| 81 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 487 581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 581,91 | 2023 |  |
| 82 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 404 717,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 717,35 | 2023 |  |
| 83 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 812 916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 916,62 | 2023 |  |
| 84 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,26 | 2023 |  |
| 85 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 131,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,57 | 2023 |  |
| 86 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272,89 | 2023 |  |
|  | Итого по Вешкаймскому муниципальномурайону |  | 17 562 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 562 082,61 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 250 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 101,21 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 6 862 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862 545,76 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 10 449 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 449 435,64 |  |  |
| город Димитровград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 395,00 | 2022 |  |
| 88 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Ремонт крыши | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2023 |  |
| 89 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 080,00 | 2023 |  |
| 90 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 71 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 142,50 | 2021 |  |
| 91 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 380,00 | 2021 |  |
| 92 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 104 004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 004,40 | 2022 |  |
| 93 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт крыши | 3 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 000,00 | 2021 |  |
| 94 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45 025,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 025,69 | 2022 |  |
| 95 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 66 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 682,40 | 2021 |  |
| 96 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 52 864,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 864,35 | 2022 |  |
| 97 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 55 381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 381,70 | 2022 |  |
| 98 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 47 829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 829,65 | 2022 |  |
| 99 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 247 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 617,00 | 2023 |  |
| 100 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 860 888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 888,40 | 2023 |  |
| 101 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 759 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 474,00 | 2023 |  |
| 102 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,85 | 2023 |  |
| 103 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,04 | 2023 |  |
| 104 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 731,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,37 | 2023 |  |
| 105 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 582 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 072,00 | 2022 |  |
| 106 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 539 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 282,40 | 2022 |  |
| 107 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 004 480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 480,40 | 2022 |  |
| 108 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 590,80 | 2022 |  |
| 109 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 394,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 394,06 | 2022 |  |
| 110 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 11 482,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 482,94 | 2022 |  |
| 111 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 6 954,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,09 | 2022 |  |
| 112 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 85 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 267,40 | 2022 |  |
| 113 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 64 028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 028,25 | 2021 |  |
| 114 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 2022 |  |
| 115 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 438,45 | 2022 |  |
| 116 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 |  |
| 117 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 2 511 733,80 | 0,00 | 942 528,73 | 0,00 | 1 569 205,07 | 2022 |  |
| 118 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 31 791,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 791,85 | 2022 |  |
| 119 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 |  |
| 120 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 2 511 733,80 | 0,00 | 942 528,73 | 0,00 | 1 569 205,07 | 2022 |  |
| 121 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 32 119,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 119,61 | 2022 |  |
| 122 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950,00 | 2022 |  |
| 123 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 17 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 039,96 | 2022 |  |
| 124 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 10 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 486,00 | 2022 |  |
| 125 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 580,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,88 | 2022 |  |
| 126 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 085 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 696,40 | 2023 |  |
| 127 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 23 233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 233,90 | 2023 |  |
| 128 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 |  |
| 129 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 2 511 733,80 | 0,00 | 942 528,73 | 0,00 | 1 569 205,07 | 2022 |  |
| 130 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 32 447,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 447,31 | 2022 |  |
| 131 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 63 729,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 729,57 | 2021 |  |
| 132 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 3 650 278,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 278,41 | 2021 |  |
| 133 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 54 958,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 958,74 | 2021 |  |
| 134 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |  |
| 135 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2023 |  |
| 136 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2023 |  |
| 137 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 |  |
| 138 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 2 511 733,80 | 0,00 | 942 528,73 | 0,00 | 1 569 205,07 | 2022 |  |
| 139 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 31 791,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 791,85 | 2022 |  |
| 140 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 54 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 054,00 | 2021 |  |
| 141 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Ремонт крыши | 2 594 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 790,00 | 2022 |  |
| 142 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368,69 | 2022 |  |
| 143 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 |  |
| 144 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 2 511 733,80 | 0,00 | 942 528,73 | 0,00 | 1 569 205,07 | 2022 |  |
| 145 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 32 119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 119,56 | 2022 |  |
| 146 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 977,50 | 2022 |  |
| 147 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Ремонт крыши | 1 815 272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 272,40 | 2023 |  |
| 148 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 1 748,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,11 | 2023 |  |
| 149 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 251 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 187,75 | 2022 |  |
| 150 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Ремонт крыши | 4 715 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 353,20 | 2022 |  |
| 151 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 100 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 908,56 | 2022 |  |
| 152 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |  |
| 153 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |  |
| 154 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |  |
| 155 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2021 |  |
| 156 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2021 |  |
| 157 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 550,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,68 | 2021 |  |
| 158 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 890,00 | 2021 |  |
| 159 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Ремонт крыши | 2 105 683,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 683,49 | 2022 |  |
| 160 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 44 836,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 836,32 | 2022 |  |
| 161 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 164 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 175,00 | 2022 |  |
| 162 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Ремонт крыши | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2023 |  |
| 163 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 | 2023 |  |
| 164 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 293,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 293,38 | 2022 |  |
| 165 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 6 019,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019,75 | 2022 |  |
| 166 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 198,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,88 | 2022 |  |
| 167 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 38 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 307,50 | 2022 |  |
| 168 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 416,80 | 2023 |  |
| 169 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 143 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 790,00 | 2023 |  |
| 170 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 039 696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 696,80 | 2023 |  |
| 171 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 231 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 290,40 | 2023 |  |
| 172 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,44 | 2023 |  |
| 173 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 138,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,47 | 2023 |  |
| 174 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,73 | 2023 |  |
| 175 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 001,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,23 | 2023 |  |
| 176 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 |  |
| 177 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Ремонт крыши | 4 087 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 166,40 | 2023 |  |
| 178 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 935,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,94 | 2023 |  |
| 179 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 230,00 | 2022 |  |
| 180 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Ремонт крыши | 3 761 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 614,80 | 2023 |  |
| 181 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 55 946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 946,45 | 2023 |  |
| 182 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 084,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 084,75 | 2022 |  |
| 183 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Ремонт крыши | 2 080 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 132,80 | 2023 |  |
| 184 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 003,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,17 | 2023 |  |
| 185 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 62 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 386,50 | 2022 |  |
| 186 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 |  |
| 187 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 110 818,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 818,13 | 2022 |  |
| 188 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 537 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 810,00 | 2023 |  |
| 189 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Ремонт крыши | 5 917 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 603,20 | 2023 |  |
| 190 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 11 509,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,13 | 2023 |  |
| 191 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 126 636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 636,71 | 2023 |  |
| 192 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 29 873,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 873,24 | 2021 |  |
| 193 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Ремонт крыши | 4 631 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 143,20 | 2022 |  |
| 194 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 610,94 | 2022 |  |
| 195 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 2021 |  |
| 196 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |  |
| 197 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 2021 |  |
| 198 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт крыши | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2021 |  |
| 199 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 197 159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 159,95 | 2021 |  |
| 200 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 102 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 720,00 | 2021 |  |
| 201 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 434,50 | 2021 |  |
| 202 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 688 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 134,11 | 2022 |  |
| 203 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 57 526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 526,07 | 2022 |  |
| 204 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |  |
| 205 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |  |
| 206 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 363,73 | 2021 |  |
| 207 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 337 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 106,00 | 2022 |  |
| 208 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 147 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 757,50 | 2022 |  |
| 209 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 834 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834 527,20 | 2023 |  |
| 210 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Ремонт крыши | 2 731 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 677,60 | 2023 |  |
| 211 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 189 058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 058,88 | 2023 |  |
| 212 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 457,90 | 2023 |  |
| 213 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 300 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 987,50 | 2022 |  |
| 214 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 321 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 656,80 | 2023 |  |
| 215 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 178 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 083,46 | 2023 |  |
| 216 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 |  |
| 217 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Ремонт крыши | 4 418 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 023,20 | 2022 |  |
| 218 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 94 545,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 545,70 | 2022 |  |
| 219 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |  |
| 220 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Ремонт крыши | 2 321 074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 074,80 | 2023 |  |
| 221 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 671,00 | 2023 |  |
| 222 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 773,00 | 2022 |  |
| 223 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Ремонт крыши | 3 521 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 624,40 | 2023 |  |
| 224 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 377,05 | 2023 |  |
| 225 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 845,43 | 2022 |  |
| 226 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 16 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 636,40 | 2022 |  |
| 227 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 790,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 790,70 | 2022 |  |
| 228 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 181 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 170,00 | 2023 |  |
| 229 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Ремонт крыши | 3 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 000,00 | 2023 |  |
| 230 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 70 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 491,60 | 2023 |  |
| 231 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 773,00 | 2022 |  |
| 232 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Ремонт крыши | 3 623 281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 281,20 | 2023 |  |
| 233 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,21 | 2023 |  |
| 234 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 922,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,71 | 2022 |  |
| 235 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 20 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 795,50 | 2022 |  |
| 236 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 275 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 265,60 | 2022 |  |
| 237 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 180 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 114,00 | 2022 |  |
| 238 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 890,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890,68 | 2022 |  |
| 239 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 854,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854,44 | 2022 |  |
| 240 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |  |
| 241 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |  |
| 242 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 20 331,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 331,68 | 2021 |  |
| 243 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 654,50 | 2022 |  |
| 244 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Ремонт крыши | 4 372 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 539,60 | 2023 |  |
| 245 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 032,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 032,71 | 2023 |  |
| 246 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 2021 |  |
| 247 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2021 |  |
| 248 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 34 609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 609,40 | 2021 |  |
| 249 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,00 | 2022 |  |
| 250 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Ремонт крыши | 2 314 035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 035,60 | 2023 |  |
| 251 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228,42 | 2023 |  |
| 252 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 25 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 811,50 | 2021 |  |
| 253 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 742 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 362,00 | 2023 |  |
| 254 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 886,55 | 2023 |  |
| 255 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |  |
| 256 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |  |
| 257 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |  |
| 258 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 220 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 651,20 | 2022 |  |
| 259 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 847,20 | 2022 |  |
| 260 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 350 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 275,20 | 2023 |  |
| 261 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Ремонт крыши | 2 733 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 498,00 | 2023 |  |
| 262 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 200 095,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 095,89 | 2023 |  |
| 263 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 496,86 | 2023 |  |
| 264 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Разработка проектной документации на установку коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 44 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 874,50 | 2022 |  |
| 265 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Строительный контроль при установке коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 674,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,24 | 2023 |  |
| 266 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 700 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 144,80 | 2023 |  |
| 267 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 197,50 | 2022 |  |
| 268 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 65 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 670,00 | 2022 |  |
| 269 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 46 516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 516,25 | 2022 |  |
| 270 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 116 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 196,80 | 2023 |  |
| 271 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 468 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 793,60 | 2023 |  |
| 272 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 354 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 310,40 | 2023 |  |
| 273 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 23 886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 886,61 | 2023 |  |
| 274 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 52 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 832,18 | 2023 |  |
| 275 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 28 982,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,24 | 2023 |  |
| 276 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 35 847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 847,88 | 2021 |  |
| 277 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 86 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 625,00 | 2021 |  |
| 278 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт крыши | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2021 |  |
| 279 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт фасада | 5 724 478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 478,80 | 2022 |  |
| 280 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 38 457,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 457,07 | 2021 |  |
| 281 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 122 503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 503,85 | 2022 |  |
| 282 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,00 | 2022 |  |
| 283 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт крыши | 2 746 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 182,00 | 2023 |  |
| 284 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 768,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 768,29 | 2023 |  |
| 285 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 228 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 352,50 | 2022 |  |
| 286 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Ремонт крыши | 3 961 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 491,60 | 2023 |  |
| 287 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814,92 | 2023 |  |
| 288 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 45 750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 750,10 | 2022 |  |
| 289 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 52 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 536,00 | 2022 |  |
| 290 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 44 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,60 | 2022 |  |
| 291 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 774 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 562,80 | 2023 |  |
| 292 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 379 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 426,00 | 2023 |  |
| 293 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 918 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 337,20 | 2023 |  |
| 294 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,01 | 2023 |  |
| 295 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 35 389,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 389,15 | 2023 |  |
| 296 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 658,37 | 2023 |  |
| 297 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |  |
| 298 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |  |
| 299 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 018,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 018,59 | 2021 |  |
| 300 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 51 780,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 780,28 | 2021 |  |
| 301 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт крыши | 3 657 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 310,80 | 2022 |  |
| 302 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 308,43 | 2022 |  |
| 303 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 172 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 383,75 | 2022 |  |
| 304 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Ремонт крыши | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 2023 |  |
| 305 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 67 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 410,00 | 2023 |  |
| 306 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 |  |
| 307 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 481 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 580,00 | 2022 |  |
| 308 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 2023 |  |
| 309 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992,00 | 2023 |  |
| 310 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 289 252,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 252,27 | 2022 |  |
| 311 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 760,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 760,25 | 2022 |  |
| 312 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 20 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 795,50 | 2022 |  |
| 313 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 91 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 938,00 | 2022 |  |
| 314 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 147 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 757,50 | 2022 |  |
| 315 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 206 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 154,00 | 2023 |  |
| 316 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 578 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 155,60 | 2023 |  |
| 317 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 297 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 582,00 | 2023 |  |
| 318 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт крыши | 3 472 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 158,00 | 2023 |  |
| 319 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,70 | 2023 |  |
| 320 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 6 368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368,25 | 2023 |  |
| 321 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 55 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 172,53 | 2023 |  |
| 322 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 304,18 | 2023 |  |
| 323 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 977,50 | 2022 |  |
| 324 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |  |
| 325 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |  |
| 326 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,25 | 2022 |  |
| 327 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 770 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 282,40 | 2023 |  |
| 328 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 456,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 456,35 | 2023 |  |
| 329 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 26 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 334,00 | 2021 |  |
| 330 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 1 933 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 105,20 | 2022 |  |
| 331 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 161,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 161,61 | 2022 |  |
| 332 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 204 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 644,14 | 2022 |  |
| 333 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Ремонт крыши | 6 334 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 065,60 | 2023 |  |
| 334 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 135 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 549,00 | 2023 |  |
| 335 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 640,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 640,38 | 2022 |  |
| 336 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 84 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 276,50 | 2022 |  |
| 337 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 46 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 789,88 | 2022 |  |
| 338 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 |  |
| 339 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 429,60 | 2023 |  |
| 340 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 723 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 239,60 | 2023 |  |
| 341 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 054 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 935,60 | 2023 |  |
| 342 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт крыши | 2 805 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 211,20 | 2023 |  |
| 343 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 804,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804,13 | 2023 |  |
| 344 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 25 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 629,68 | 2023 |  |
| 345 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 690,00 | 2023 |  |
| 346 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 701,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701,42 | 2023 |  |
| 347 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 610,40 | 2021 |  |
| 348 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Ремонт крыши | 2 986 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 927,00 | 2023 |  |
| 349 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 63 920,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,24 | 2023 |  |
| 350 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 |  |
| 351 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 140 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 096,00 | 2022 |  |
| 352 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 493 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 441,20 | 2023 |  |
| 353 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Ремонт крыши | 3 652 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 581,60 | 2023 |  |
| 354 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,18 | 2023 |  |
| 355 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 519,30 | 2023 |  |
| 356 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41 218,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 218,87 | 2022 |  |
| 357 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 870 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 879,60 | 2022 |  |
| 358 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 18 636,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 636,82 | 2022 |  |
| 359 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 228,50 | 2022 |  |
| 360 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 772 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 188,00 | 2023 |  |
| 361 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 524,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 524,82 | 2023 |  |
| 362 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 218 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 900,00 | 2022 |  |
| 363 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт крыши | 6 118 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 448,40 | 2022 |  |
| 364 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 130 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 934,80 | 2022 |  |
| 365 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 240 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 790,00 | 2022 |  |
| 366 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт крыши | 5 791 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 791 038,00 | 2022 |  |
| 367 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 123 928,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 928,21 | 2022 |  |
| 368 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 2 | Ремонт крыши | 6 912 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 438,00 | 2023 |  |
| 369 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 147 926,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 926,17 | 2023 |  |
| 370 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 206,00 | 2022 |  |
| 371 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Ремонт крыши | 2 750 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 485,20 | 2023 |  |
| 372 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 28 252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 252,96 | 2023 |  |
| 373 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 2021 |  |
| 374 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Ремонт крыши | 2 844 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 675,60 | 2022 |  |
| 375 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 60 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 571,68 | 2022 |  |
| 376 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 76 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 615,00 | 2022 |  |
| 377 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 909 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 811,20 | 2023 |  |
| 378 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 876,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,15 | 2023 |  |
| 379 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 2021 |  |
| 380 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Ремонт крыши | 2 815 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 132,80 | 2022 |  |
| 381 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 59 942,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 942,62 | 2022 |  |
| 382 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 24 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 948,00 | 2021 |  |
| 383 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт крыши | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 2022 |  |
| 384 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 44 344,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 344,11 | 2022 |  |
|  | Итого по городу Димитровграду |  | 271 826 910,86 | 0,00 | 4 712 643,65 | 0,00 | 267 114 267,21 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 43 449 251,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 449 251,77 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 83 275 948,15 | 0,00 | 4 712 643,65 | 0,00 | 78 563 304,50 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 145 101 710,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 101 710,94 |  |  |
| город Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 43 | Ремонт крыши | 2 188 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 287,00 | 2021 |  |
| 386 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 43 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 46 596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 596,36 | 2021 |  |
| 387 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 203 713,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 713,81 | 2021 |  |
| 388 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 918 543,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 543,38 | 2022 |  |
| 389 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 79 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 661,50 | 2022 |  |
| 390 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 382,80 | 2022 |  |
| 391 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 200 052,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 052,71 | 2021 |  |
| 392 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 2023 |  |
| 393 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт крыши | 4 587 971,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 971,26 | 2022 |  |
| 394 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,20 | 2023 |  |
| 395 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 64 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 139,38 | 2022 |  |
| 396 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 941,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 941,04 | 2021 |  |
| 397 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 2 257 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 702,80 | 2022 |  |
| 398 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 22 949,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 949,56 | 2022 |  |
| 399 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 190 169,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 169,38 | 2021 |  |
| 400 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 976 418,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 418,87 | 2022 |  |
| 401 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 50 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 839,51 | 2022 |  |
|  | Итого по городу Новоульяновску |  | 21 061 820,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 061 820,56 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 879 760,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 760,30 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 17 969 609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 969 609,06 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 212 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 451,20 |  |  |
| город Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 104 856,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 856,78 | 2021 |  |
| 403 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 063,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 063,56 | 2021 |  |
| 404 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 341 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 340,40 | 2022 |  |
| 405 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 38 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 292,08 | 2022 |  |
| 406 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 79 042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 042,80 | 2022 |  |
| 407 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Ремонт крыши | 1 660 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 800,00 | 2023 |  |
| 408 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 541,12 | 2023 |  |
| 409 | г. Ульяновск, Симбирская, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 387 715,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 715,68 | 2022 |  |
| 410 | г. Ульяновск, Симбирская, д. 51 | Ремонт крыши | 6 869 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869 400,00 | 2023 |  |
| 411 | г. Ульяновск, Симбирская, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 147 005,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 005,16 | 2023 |  |
| 412 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 181 698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 698,25 | 2023 |  |
| 413 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Ремонт крыши | 3 303 604,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 604,61 | 2023 |  |
| 414 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 70 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 697,14 | 2023 |  |
| 415 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 226 462,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 462,71 | 2023 |  |
| 416 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Ремонт крыши | 4 117 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 503,80 | 2023 |  |
| 417 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 114,58 | 2023 |  |
| 418 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 194 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 040,00 | 2023 |  |
| 419 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Ремонт фасада | 3 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 000,00 | 2023 |  |
| 420 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 75 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 499,20 | 2023 |  |
| 421 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,27 | 2022 |  |
| 422 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,27 | 2022 |  |
| 423 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 424 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 425 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 303,84 | 2022 |  |
| 426 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 303,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 303,83 | 2022 |  |
| 427 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 153 777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 777,25 | 2022 |  |
| 428 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 800,00 | 2021 |  |
| 429 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 2021 |  |
| 430 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 426 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 370,52 | 2021 |  |
| 431 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 2021 |  |
| 432 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 308,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308,72 | 2021 |  |
| 433 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 9 124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,33 | 2021 |  |
| 434 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 832,00 | 2021 |  |
| 435 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256,46 | 2021 |  |
| 436 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 17 041,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 041,77 | 2021 |  |
| 437 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Ремонт крыши | 1 218 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 176,40 | 2021 |  |
| 438 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248,28 | 2021 |  |
| 439 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 82 737,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 737,89 | 2022 |  |
| 440 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт крыши | 1 511 885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 885,90 | 2023 |  |
| 441 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 354,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 354,34 | 2023 |  |
| 442 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 193 190,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 190,20 | 2021 |  |
| 443 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Ремонт крыши | 2 937 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 580,80 | 2022 |  |
| 444 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 577,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 577,81 | 2022 |  |
| 445 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 75 916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 916,95 | 2021 |  |
| 446 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2 399 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 205,60 | 2021 |  |
| 447 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 940,10 | 2021 |  |
| 448 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 38 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 580,56 | 2021 |  |
| 449 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Ремонт крыши | 3 008 512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 512,80 | 2022 |  |
| 450 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 067,52 | 2022 |  |
| 451 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 19 727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 727,40 | 2022 |  |
| 452 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451,30 | 2022 |  |
| 453 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989,60 | 2022 |  |
| 454 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 63 043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 043,20 | 2021 |  |
| 455 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 254 628,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 628,72 | 2023 |  |
| 456 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 426 363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 363,26 | 2023 |  |
| 457 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 780 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 458,31 | 2023 |  |
| 458 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт крыши | 1 995 600,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 600,26 | 2022 |  |
| 459 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 490,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,34 | 2023 |  |
| 460 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,11 | 2023 |  |
| 461 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 503,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,09 | 2023 |  |
| 462 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 27 898,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 898,29 | 2022 |  |
| 463 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 26 838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 838,24 | 2021 |  |
| 464 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Ремонт крыши | 1 212 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 435,60 | 2021 |  |
| 465 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 18 162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 162,29 | 2021 |  |
| 466 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 94 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 564,80 | 2021 |  |
| 467 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт крыши | 3 625 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 677,60 | 2022 |  |
| 468 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 77 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 589,50 | 2022 |  |
| 469 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 94 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 564,80 | 2021 |  |
| 470 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 545 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 564,40 | 2022 |  |
| 471 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 75 875,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 875,08 | 2022 |  |
| 472 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 106 505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 505,80 | 2022 |  |
| 473 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Ремонт крыши | 2 261 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 176,90 | 2022 |  |
| 474 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 48 632,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 632,35 | 2022 |  |
| 475 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Ремонт крыши | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 2021 |  |
| 476 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 518,00 | 2021 |  |
| 477 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 131 819,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 819,29 | 2021 |  |
| 478 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 101 860,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 860,39 | 2021 |  |
| 479 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 320 015,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 015,98 | 2021 |  |
| 480 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 190,24 | 2022 |  |
| 481 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 163 412,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 412,43 | 2022 |  |
| 482 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 505 095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 095,45 | 2023 |  |
| 483 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт фасада | 2 986 064,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 064,62 | 2023 |  |
| 484 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 315,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 315,16 | 2023 |  |
| 485 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 63 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 901,78 | 2023 |  |
| 486 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 75 082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 082,70 | 2022 |  |
| 487 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 126 414,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 414,75 | 2022 |  |
| 488 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 928 515,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928 515,83 | 2023 |  |
| 489 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 134 162,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 162,72 | 2023 |  |
| 490 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 403,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 403,11 | 2023 |  |
| 491 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 937,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937,22 | 2023 |  |
| 492 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 76 193,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 193,62 | 2021 |  |
| 493 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 236 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 412,00 | 2021 |  |
| 494 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт крыши | 4 276 314,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 314,58 | 2022 |  |
| 495 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 59 782,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 782,45 | 2022 |  |
| 496 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 439 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 754,78 | 2022 |  |
| 497 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Ремонт фасада | 9 367 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 367 509,60 | 2023 |  |
| 498 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 200 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 464,71 | 2023 |  |
| 499 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 143 653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 653,13 | 2022 |  |
| 500 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 136 068,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 068,24 | 2021 |  |
| 501 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2023 |  |
| 502 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт крыши | 5 192 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 776,80 | 2022 |  |
| 503 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 175,00 | 2023 |  |
| 504 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 112 098,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 098,98 | 2022 |  |
| 505 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 295 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 515,00 | 2021 |  |
| 506 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт фасада | 2 616 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 696,00 | 2022 |  |
| 507 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 30 173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 173,66 | 2022 |  |
| 508 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 409 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 904,40 | 2022 |  |
| 509 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28 515,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 515,23 | 2022 |  |
| 510 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 511 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 512 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,07 | 2022 |  |
| 513 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 163 244,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 244,68 | 2021 |  |
| 514 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Ремонт крыши | 4 470 973,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 973,59 | 2022 |  |
| 515 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 503,76 | 2022 |  |
| 516 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 207 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 570,00 | 2022 |  |
| 517 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 305 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 761,50 | 2022 |  |
| 518 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Ремонт крыши | 6 575 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575 835,60 | 2023 |  |
| 519 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Ремонт фасада | 7 068 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 050,40 | 2023 |  |
| 520 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 11 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 257,66 | 2023 |  |
| 521 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 12 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,30 | 2023 |  |
| 522 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 107 852,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 852,13 | 2021 |  |
| 523 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт крыши | 3 264 878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 878,38 | 2022 |  |
| 524 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 642,67 | 2022 |  |
| 525 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 827 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 200,00 | 2021 |  |
| 526 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 500,00 | 2021 |  |
| 527 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 702,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 702,08 | 2021 |  |
| 528 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 37 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 717,50 | 2021 |  |
| 529 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 613,90 | 2021 |  |
| 530 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Ремонт крыши | 2 741 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 862,00 | 2022 |  |
| 531 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 382,47 | 2022 |  |
| 532 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 303 082,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 082,02 | 2022 |  |
| 533 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 268,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 268,39 | 2022 |  |
| 534 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 218,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 218,13 | 2022 |  |
| 535 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 510 578,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 578,97 | 2022 |  |
| 536 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 666 088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 088,74 | 2023 |  |
| 537 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт крыши | 7 206 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 116,80 | 2023 |  |
| 538 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 117 926,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 926,39 | 2022 |  |
| 539 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 949,01 | 2023 |  |
| 540 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 5 618,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,04 | 2023 |  |
| 541 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Ремонт крыши | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2021 |  |
| 542 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2021 |  |
| 543 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 795 274,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 274,02 | 2023 |  |
| 544 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 123 398,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 398,77 | 2023 |  |
| 545 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 162 105,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 105,09 | 2021 |  |
| 546 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Ремонт крыши | 4 843 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 830,00 | 2022 |  |
| 547 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 103 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 139,67 | 2022 |  |
| 548 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 549 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Ремонт крыши | 1 295 608,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 608,21 | 2022 |  |
| 550 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 112,47 | 2022 |  |
| 551 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 552 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Ремонт крыши | 1 295 608,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 608,21 | 2022 |  |
| 553 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 112,47 | 2022 |  |
| 554 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 555 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Ремонт крыши | 1 261 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 948,15 | 2022 |  |
| 556 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,91 | 2022 |  |
| 557 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 558 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Ремонт крыши | 1 261 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 948,15 | 2022 |  |
| 559 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,91 | 2022 |  |
| 560 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 561 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Ремонт крыши | 1 261 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 948,15 | 2022 |  |
| 562 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,91 | 2022 |  |
| 563 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835,55 | 2021 |  |
| 564 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 953,50 | 2021 |  |
| 565 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 339 842,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 842,38 | 2022 |  |
| 566 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт крыши | 1 261 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 948,15 | 2022 |  |
| 567 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454,50 | 2022 |  |
| 568 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,91 | 2022 |  |
| 569 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 433,92 | 2021 |  |
| 570 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 43 889,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 889,45 | 2021 |  |
| 571 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 799 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 884,40 | 2022 |  |
| 572 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 130,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130,83 | 2022 |  |
| 573 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 71 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 142,50 | 2022 |  |
| 574 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517,08 | 2022 |  |
| 575 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 48 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 214,21 | 2021 |  |
| 576 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 43 461,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 461,10 | 2021 |  |
| 577 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2023 |  |
| 578 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 2023 |  |
| 579 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 251 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 264,80 | 2021 |  |
| 580 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 2 966 642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 642,40 | 2022 |  |
| 581 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 820,00 | 2023 |  |
| 582 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,80 | 2023 |  |
| 583 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 723,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 723,95 | 2021 |  |
| 584 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 41 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 266,00 | 2022 |  |
| 585 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 36 893,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 893,11 | 2021 |  |
| 586 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 38 192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 192,88 | 2021 |  |
| 587 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 925 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 542,70 | 2022 |  |
| 588 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2 927 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 385,60 | 2022 |  |
| 589 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 806,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 806,61 | 2022 |  |
| 590 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 646,05 | 2022 |  |
| 591 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 32 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 998,38 | 2021 |  |
| 592 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 786 286,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 286,37 | 2022 |  |
| 593 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 911,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911,08 | 2022 |  |
| 594 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 32 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 998,38 | 2021 |  |
| 595 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 240 435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 435,14 | 2022 |  |
| 596 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 678,71 | 2022 |  |
| 597 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 2022 |  |
| 598 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 39 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 491,85 | 2021 |  |
| 599 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 53 625,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625,41 | 2021 |  |
| 600 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 65 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 789,50 | 2021 |  |
| 601 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 594 457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 457,63 | 2023 |  |
| 602 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 650 993,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 993,62 | 2022 |  |
| 603 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт крыши | 2 295 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 729,60 | 2022 |  |
| 604 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт фасада | 1 995 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 187,20 | 2022 |  |
| 605 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 657,78 | 2023 |  |
| 606 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 331,26 | 2022 |  |
| 607 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 34 390,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 390,03 | 2022 |  |
| 608 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 29 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 887,90 | 2022 |  |
| 609 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 543 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 543 378,80 | 2022 |  |
| 610 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 955,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 955,75 | 2022 |  |
| 611 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 384 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 203,33 | 2022 |  |
| 612 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Ремонт фасада | 8 203 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 675,20 | 2023 |  |
| 613 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 8 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324,13 | 2023 |  |
| 614 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 118 615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 615,60 | 2021 |  |
| 615 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 76 293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 293,48 | 2021 |  |
| 616 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 242 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 999,80 | 2021 |  |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт фасада | 4 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 000,00 | 2021 |  |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 26 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,20 | 2021 |  |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 104 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 260,80 | 2021 |  |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 27 021,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 021,81 | 2021 |  |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Ремонт крыши | 1 140 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 085,20 | 2021 |  |
| 622 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 078,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 078,48 | 2021 |  |
| 623 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 33 391,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 391,98 | 2021 |  |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Ремонт фасада | 3 706 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 040,40 | 2022 |  |
| 625 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 37 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 671,91 | 2022 |  |
| 626 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Ремонт крыши | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 2021 |  |
| 627 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 46 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 480,80 | 2021 |  |
| 628 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 44 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 902,44 | 2021 |  |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 248 670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 670,40 | 2021 |  |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт крыши | 3 537 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 447,60 | 2022 |  |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт фасада | 3 838 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 726,80 | 2022 |  |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 75 322,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 322,87 | 2022 |  |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 81 738,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 738,02 | 2022 |  |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 635 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 303,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 303,81 | 2022 |  |
| 637 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 638 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 642 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 650 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 654 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,07 | 2022 |  |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Ремонт крыши | 2 082 948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 948,70 | 2021 |  |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 31 046,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046,56 | 2021 |  |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 168,00 | 2021 |  |
| 658 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Ремонт крыши | 2 457 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 599,96 | 2021 |  |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 592,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592,64 | 2021 |  |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 661 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 669 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 670 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 671 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 672 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 673 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 675 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 676 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 679 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 680 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,06 | 2022 |  |
| 681 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 229 901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 901,91 | 2022 |  |
| 682 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 568 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 272,66 | 2022 |  |
| 683 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 231 325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 325,46 | 2022 |  |
| 684 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 919 220,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 919 220,11 | 2023 |  |
| 685 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 23 202 158,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 202 158,69 | 2023 |  |
| 686 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 61 558,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 558,68 | 2023 |  |
| 687 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 143 992,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 992,61 | 2023 |  |
| 688 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 669 307,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 307,28 | 2022 |  |
| 689 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 910 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 558,40 | 2021 |  |
| 690 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 653 059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653 059,22 | 2021 |  |
| 691 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 637 778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 637 778,75 | 2023 |  |
| 692 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 598 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 582,52 | 2021 |  |
| 693 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 053 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053 753,81 | 2021 |  |
| 694 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 105 085,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 085,95 | 2021 |  |
| 695 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 206 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 575,47 | 2021 |  |
| 696 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 98 409,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 409,67 | 2021 |  |
| 697 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 229 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 476,96 | 2023 |  |
| 698 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 172 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 350,33 | 2021 |  |
| 699 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 140 139,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 139,78 | 2021 |  |
| 700 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 176 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 214,50 | 2021 |  |
| 701 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 123 175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 175,03 | 2021 |  |
| 702 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 470 771,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 771,81 | 2021 |  |
| 703 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 163 058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 058,61 | 2022 |  |
| 704 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 198 651,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 651,75 | 2022 |  |
| 705 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 033 951,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 951,49 | 2022 |  |
| 706 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 915 952,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 915 952,51 | 2022 |  |
| 707 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15 593 006,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 593 006,02 | 2022 |  |
| 708 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 777 374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 374,73 | 2022 |  |
| 709 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 191 357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 357,41 | 2023 |  |
| 710 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт крыши | 4 120 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 508,40 | 2023 |  |
| 711 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 28 919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 919,40 | 2022 |  |
| 712 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 49 580,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 580,47 | 2022 |  |
| 713 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 19 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 911,00 | 2022 |  |
| 714 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 111 786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 786,27 | 2022 |  |
| 715 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 53 863,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 863,27 | 2023 |  |
| 716 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 178,88 | 2023 |  |
| 717 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 718 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 719 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 720 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 721 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 722 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 723 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 724 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 725 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,06 | 2022 |  |
| 726 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,06 | 2022 |  |
| 727 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,06 | 2022 |  |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,07 | 2022 |  |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 83 417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 417,78 | 2021 |  |
| 730 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Ремонт фасада | 4 769 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 100,00 | 2022 |  |
| 731 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 48 477,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 477,91 | 2022 |  |
| 732 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт крыши | 1 747 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 200,02 | 2021 |  |
| 733 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 390,08 | 2021 |  |
| 734 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 3 776 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 016,00 | 2021 |  |
| 735 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 80 806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 806,74 | 2021 |  |
| 736 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 53 780,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 780,75 | 2021 |  |
| 737 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 295 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 515,00 | 2021 |  |
| 738 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 746 837,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 837,15 | 2022 |  |
| 739 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт фасада | 3 196 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 083,60 | 2022 |  |
| 740 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 10 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 287,06 | 2022 |  |
| 741 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 37 379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 379,01 | 2022 |  |
| 742 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 160 046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 046,73 | 2022 |  |
| 743 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 924 563,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 563,33 | 2023 |  |
| 744 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 62 585,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 585,66 | 2023 |  |
| 745 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 98 176,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 176,65 | 2021 |  |
| 746 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 158 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 921,40 | 2022 |  |
| 747 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт фасада | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 2023 |  |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 62 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 145,60 | 2023 |  |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 847,20 | 2021 |  |
| 750 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 298 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 753,20 | 2022 |  |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4 155,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155,66 | 2022 |  |
| 752 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 573 904,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 904,36 | 2022 |  |
| 753 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 333 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 768,67 | 2022 |  |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 165 675,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 675,04 | 2021 |  |
| 755 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 27 869 114,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 869 114,61 | 2023 |  |
| 756 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36 982 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 982 178,35 | 2022 |  |
| 757 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 099 017,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 099 017,13 | 2023 |  |
| 758 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 209 788,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 788,61 | 2023 |  |
| 759 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 91 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 266,35 | 2023 |  |
| 760 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 261 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 167,83 | 2022 |  |
| 761 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 763 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 287,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 287,07 | 2022 |  |
| 764 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Ремонт крыши | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2021 |  |
| 765 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 57 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 780,00 | 2021 |  |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 2021 |  |
| 767 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 76 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 719,00 | 2021 |  |
| 768 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 769 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 770 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 043 953,35 | 0,00 | 1 149 425,28 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 771 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 043 953,35 | 0,00 | 1 149 425,28 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 772 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 24 909,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 909,08 | 2022 |  |
| 773 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 24 909,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 909,08 | 2022 |  |
| 774 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Ремонт крыши | 3 506 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 823,12 | 2021 |  |
| 775 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 75 046,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 046,01 | 2021 |  |
| 776 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 246 752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 752,83 | 2021 |  |
| 777 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 67 349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 349,04 | 2021 |  |
| 778 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 266 742,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 742,78 | 2022 |  |
| 779 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 801 097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 801 097,91 | 2022 |  |
| 780 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт крыши | 4 346 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 212,80 | 2021 |  |
| 781 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт фасада | 4 344 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 343,93 | 2023 |  |
| 782 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 55 926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 926,08 | 2022 |  |
| 783 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 106,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 106,27 | 2021 |  |
| 784 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 27 563,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 563,55 | 2023 |  |
| 785 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 334 643,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 643,38 | 2022 |  |
| 786 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 84 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 012,50 | 2021 |  |
| 787 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 120 304,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 304,77 | 2021 |  |
| 788 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 000,00 | 2023 |  |
| 789 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 762 468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 468,20 | 2022 |  |
| 790 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт фасада | 1 898 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 120,00 | 2022 |  |
| 791 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 130 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 861,00 | 2023 |  |
| 792 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12 635,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 635,14 | 2022 |  |
| 793 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 26 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 402,85 | 2022 |  |
| 794 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 249 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 546,00 | 2021 |  |
| 795 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Ремонт крыши | 6 472 518,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472 518,78 | 2022 |  |
| 796 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 207,94 | 2022 |  |
| 797 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 798 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 799 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 800 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 801 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 802 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 803 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 804 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 805 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 806 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 807 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 808 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 809 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 810 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 811 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 812 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 813 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 814 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,05 | 2022 |  |
| 815 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 816 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 817 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 818 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 819 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 18 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 681,84 | 2022 |  |
| 820 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 18 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 681,84 | 2022 |  |
| 821 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 822 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 823 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 824 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 825 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 14 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 421,08 | 2022 |  |
| 826 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 14 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 421,08 | 2022 |  |
| 827 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 828 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 829 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 830 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 831 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 832 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 833 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 834 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 835 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 836 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 837 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 838 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 839 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,30 | 2022 |  |
| 840 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,30 | 2022 |  |
| 841 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,31 | 2022 |  |
| 842 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,31 | 2022 |  |
| 843 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,31 | 2022 |  |
| 844 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,31 | 2022 |  |
| 845 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 158 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 428,88 | 2022 |  |
| 846 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 542,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 542,27 | 2022 |  |
| 847 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 28 547,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 547,88 | 2021 |  |
| 848 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 1 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 500,00 | 2021 |  |
| 849 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 28 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408,50 | 2021 |  |
| 850 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 672 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 240,81 | 2021 |  |
| 851 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 785,95 | 2021 |  |
| 852 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 560,58 | 2021 |  |
| 853 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 43 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 780,00 | 2021 |  |
| 854 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 28 467,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 467,94 | 2021 |  |
| 855 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 143 926,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 926,75 | 2021 |  |
| 856 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 169 756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 756,95 | 2021 |  |
| 857 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 538 387,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 387,42 | 2022 |  |
| 858 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 264 264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 264,05 | 2022 |  |
| 859 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 662 733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 733,10 | 2022 |  |
| 860 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 282 718,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 718,30 | 2022 |  |
| 861 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт фасада | 1 970 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 256,00 | 2022 |  |
| 862 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 472,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472,71 | 2022 |  |
| 863 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 2 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,25 | 2022 |  |
| 864 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 873,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873,83 | 2022 |  |
| 865 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 37 231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 231,70 | 2022 |  |
| 866 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 20 027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 027,66 | 2022 |  |
| 867 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 868 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 869 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 870 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 871 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 20 320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320,59 | 2022 |  |
| 872 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 20 320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320,59 | 2022 |  |
| 873 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 874 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 875 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 876 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 877 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,33 | 2022 |  |
| 878 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,33 | 2022 |  |
| 879 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 880 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 881 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 882 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 883 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 884 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 885 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 886 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 887 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 888 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 889 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 890 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 891 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 892 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 893 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 894 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 895 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 896 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799,05 | 2022 |  |
| 897 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 138 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 892,05 | 2021 |  |
| 898 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт фасада | 3 877 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 948,80 | 2022 |  |
| 899 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 64 028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 028,94 | 2022 |  |
| 900 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 145 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 719,80 | 2021 |  |
| 901 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Ремонт крыши | 4 068 707,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 707,84 | 2022 |  |
| 902 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 87 507,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 507,89 | 2022 |  |
| 903 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 23 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 374,37 | 2021 |  |
| 904 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Ремонт крыши | 1 716 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 822,00 | 2022 |  |
| 905 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 451,50 | 2022 |  |
| 906 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 907 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 908 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 13 765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 765,55 | 2022 |  |
| 909 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 910 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 911 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 912 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 913 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 882,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882,82 | 2022 |  |
| 914 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 882,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882,82 | 2022 |  |
| 915 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 916 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 917 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 918 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 919 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,32 | 2022 |  |
| 920 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,32 | 2022 |  |
| 921 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 35 935,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 935,82 | 2021 |  |
| 922 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 2021 |  |
| 923 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 135 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 999,63 | 2021 |  |
| 924 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 2021 |  |
| 925 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 428 999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 999,44 | 2021 |  |
| 926 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 009,00 | 2021 |  |
| 927 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 24 310,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310,39 | 2021 |  |
| 928 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 99 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 938,00 | 2021 |  |
| 929 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,59 | 2021 |  |
| 930 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 931 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 932 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 31 464,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 464,05 | 2022 |  |
| 933 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 671,10 | 2021 |  |
| 934 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 959,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 959,63 | 2021 |  |
| 935 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41 796,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 796,27 | 2022 |  |
| 936 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 538 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 988,40 | 2022 |  |
| 937 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 273 481,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 481,99 | 2022 |  |
| 938 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 413 427,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 427,46 | 2023 |  |
| 939 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 864,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864,01 | 2022 |  |
| 940 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 960,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,59 | 2022 |  |
| 941 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 722,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722,19 | 2023 |  |
| 942 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Ремонт фасада | 3 628 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 873,20 | 2022 |  |
| 943 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 77 657,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 657,89 | 2022 |  |
| 944 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 2А | Ремонт крыши | 2 057 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 774,40 | 2022 |  |
| 945 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 2А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 43 816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 816,19 | 2022 |  |
| 946 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 152 485,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 485,74 | 2021 |  |
| 947 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 272 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 530,50 | 2022 |  |
| 948 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт крыши | 2 586 267,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 267,28 | 2022 |  |
| 949 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт фасада | 4 890 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 275,35 | 2023 |  |
| 950 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 36 155,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 155,76 | 2022 |  |
| 951 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 31 027,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 027,45 | 2023 |  |
| 952 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 97 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 301,05 | 2021 |  |
| 953 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 61 773,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 773,58 | 2021 |  |
| 954 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 190 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 990,25 | 2021 |  |
| 955 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 78 013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 013,88 | 2021 |  |
| 956 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 468 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 355,12 | 2022 |  |
| 957 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 695 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695 516,80 | 2022 |  |
| 958 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 608 779,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 779,66 | 2022 |  |
| 959 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт крыши | 2 418 025,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 025,20 | 2021 |  |
| 960 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 17 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 431,50 | 2022 |  |
| 961 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 4 299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299,20 | 2022 |  |
| 962 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 45 671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 671,54 | 2022 |  |
| 963 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 36 222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 222,02 | 2021 |  |
| 964 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 965 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 966 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 967 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 968 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 337,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 337,34 | 2022 |  |
| 969 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 337,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 337,33 | 2022 |  |
| 970 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 39 796,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 796,02 | 2021 |  |
| 971 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Ремонт крыши | 2 049 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 444,00 | 2022 |  |
| 972 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 472,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,29 | 2022 |  |
| 973 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 138 571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 571,91 | 2022 |  |
| 974 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Ремонт крыши | 4 888 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 480,80 | 2022 |  |
| 975 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 104 613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 613,49 | 2022 |  |
| 976 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 175 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 996,48 | 2022 |  |
| 977 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 262 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 570,55 | 2022 |  |
| 978 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 6 274 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274 874,40 | 2023 |  |
| 979 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт фасада | 3 906 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 132,00 | 2023 |  |
| 980 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 646,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,51 | 2023 |  |
| 981 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 8 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,30 | 2023 |  |
| 982 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 983 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 984 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 303,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 303,77 | 2022 |  |
| 985 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Ремонт фасада | 4 156 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 148,40 | 2022 |  |
| 986 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 941,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 941,58 | 2022 |  |
| 987 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 477 380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 380,90 | 2021 |  |
| 988 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 838 676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838 676,74 | 2022 |  |
| 989 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 97 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 728,62 | 2022 |  |
| 990 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 800,00 | 2021 |  |
| 991 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 000,00 | 2021 |  |
| 992 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 | 2021 |  |
| 993 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 73 868,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 868,52 | 2021 |  |
| 994 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 118 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 855,60 | 2021 |  |
| 995 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 45 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 967,20 | 2021 |  |
| 996 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 | Ремонт крыши | 2 963 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 856,50 | 2023 |  |
| 997 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 63 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 426,53 | 2023 |  |
| 998 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Ремонт фасада | 4 157 376,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 376,44 | 2022 |  |
| 999 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 967,86 | 2022 |  |
| 1 000 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 103 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 156,63 | 2022 |  |
| 1 001 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 465 885,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 885,08 | 2023 |  |
| 1 002 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Ремонт крыши | 2 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 600,00 | 2021 |  |
| 1 003 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 18 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 469,48 | 2023 |  |
| 1 004 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 079,04 | 2021 |  |
| 1 005 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 32 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 867,84 | 2021 |  |
| 1 006 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 28 281,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 281,88 | 2021 |  |
| 1 007 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 50 795,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 795,75 | 2021 |  |
| 1 008 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 295 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 515,00 | 2022 |  |
| 1 009 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 110 197,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 197,38 | 2022 |  |
| 1 010 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 768 520,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 520,22 | 2022 |  |
| 1 011 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 811 540,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 540,24 | 2022 |  |
| 1 012 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт фасада | 4 415 312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 312,90 | 2023 |  |
| 1 013 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157,75 | 2022 |  |
| 1 014 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 878,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878,15 | 2022 |  |
| 1 015 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 10 529,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 529,38 | 2022 |  |
| 1 016 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 28 013,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 013,94 | 2023 |  |
| 1 017 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 213 837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 837,94 | 2022 |  |
| 1 018 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 713,20 | 2021 |  |
| 1 019 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 890 782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 782,27 | 2023 |  |
| 1 020 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт крыши | 2 352 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 547,75 | 2022 |  |
| 1 021 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123,58 | 2023 |  |
| 1 022 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 888,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 888,38 | 2022 |  |
| 1 023 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 44 241,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 241,09 | 2022 |  |
| 1 024 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Ремонт крыши | 1 105 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 002,00 | 2022 |  |
| 1 025 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 23 647,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 647,04 | 2022 |  |
| 1 026 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 671,10 | 2021 |  |
| 1 027 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 44 819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 819,78 | 2021 |  |
| 1 028 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 45 159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 159,97 | 2021 |  |
| 1 029 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 827 580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 580,67 | 2022 |  |
| 1 030 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 971 582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 582,48 | 2022 |  |
| 1 031 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт крыши | 933 473,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 473,98 | 2022 |  |
| 1 032 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 932,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,93 | 2022 |  |
| 1 033 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 134,28 | 2022 |  |
| 1 034 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 13 049,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 049,89 | 2022 |  |
| 1 035 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Ремонт фасада | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2021 |  |
| 1 036 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 54 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 356,00 | 2021 |  |
| 1 037 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 55 737,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 737,41 | 2022 |  |
| 1 038 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 041 574,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 574,56 | 2023 |  |
| 1 039 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 86 056,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 056,41 | 2023 |  |
| 1 040 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 97 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 673,18 | 2022 |  |
| 1 041 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 891,04 | 2022 |  |
| 1 042 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 687,61 | 2022 |  |
| 1 043 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 709,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 709,99 | 2022 |  |
| 1 044 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 392 839,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 839,22 | 2023 |  |
| 1 045 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 984 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 823,06 | 2023 |  |
| 1 046 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 226 411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 411,45 | 2023 |  |
| 1 047 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт крыши | 3 098 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 634,00 | 2022 |  |
| 1 048 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 50 950,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 950,72 | 2023 |  |
| 1 049 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 20 969,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 969,83 | 2023 |  |
| 1 050 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 111 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 285,98 | 2023 |  |
| 1 051 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 64 653,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 653,02 | 2022 |  |
| 1 052 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 599,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599,66 | 2022 |  |
| 1 053 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 111 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 937,50 | 2022 |  |
| 1 054 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 226 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 624,52 | 2023 |  |
| 1 055 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 309 075,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 075,34 | 2023 |  |
| 1 056 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 521,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,21 | 2023 |  |
| 1 057 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 918,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 918,41 | 2023 |  |
| 1 058 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 152 682,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 682,75 | 2021 |  |
| 1 059 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений | 52 074,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 074,16 | 2022 |  |
| 1 060 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 783 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783 299,80 | 2023 |  |
| 1 061 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений | 951 560,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 560,76 | 2023 |  |
| 1 062 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 209 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 362,62 | 2023 |  |
| 1 063 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта встроенно-пристроенных помещений | 20 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,40 | 2023 |  |
| 1 064 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 631 335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 335,83 | 2021 |  |
| 1 065 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт фасада | 4 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 000,00 | 2021 |  |
| 1 066 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 910,59 | 2021 |  |
| 1 067 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 61 945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 945,59 | 2021 |  |
| 1 068 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 069 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 070 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 337,31 | 2022 |  |
| 1 071 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 072 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 073 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 14 093,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 093,29 | 2022 |  |
| 1 074 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 110 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 336,05 | 2021 |  |
| 1 075 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Ремонт крыши | 2 116 654,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 654,80 | 2022 |  |
| 1 076 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 069,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 069,93 | 2022 |  |
| 1 077 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 177,75 | 2021 |  |
| 1 078 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 41 864,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 864,63 | 2021 |  |
| 1 079 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 228 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 485,60 | 2022 |  |
| 1 080 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 594 024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 024,56 | 2022 |  |
| 1 081 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 26 158,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 158,14 | 2022 |  |
| 1 082 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 12 648,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648,57 | 2022 |  |
| 1 083 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 379 166,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 166,57 | 2021 |  |
| 1 084 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фасада | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2021 |  |
| 1 085 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 394,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 394,71 | 2021 |  |
| 1 086 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 77 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 040,00 | 2021 |  |
| 1 087 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 76 833,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 833,90 | 2021 |  |
| 1 088 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Ремонт фасада | 2 441 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 116,28 | 2022 |  |
| 1 089 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 52 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 502,40 | 2022 |  |
| 1 090 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 213 837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 837,94 | 2021 |  |
| 1 091 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 50 795,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 795,75 | 2022 |  |
| 1 092 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 952 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 952 022,00 | 2022 |  |
| 1 093 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 726 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 491,82 | 2023 |  |
| 1 094 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 456,36 | 2022 |  |
| 1 095 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251,15 | 2023 |  |
| 1 096 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 035,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 035,97 | 2023 |  |
| 1 097 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Ремонт крыши | 8 445 431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 445 431,70 | 2023 |  |
| 1 098 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 180 732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 732,24 | 2023 |  |
| 1 099 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 69 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 325,00 | 2021 |  |
| 1 100 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 969 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 382,12 | 2021 |  |
| 1 101 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт фасада | 7 712 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 350,80 | 2022 |  |
| 1 102 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 744,78 | 2021 |  |
| 1 103 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 358,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 358,67 | 2022 |  |
| 1 104 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 746,70 | 2022 |  |
| 1 105 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Ремонт крыши | 4 837 891,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837 891,22 | 2022 |  |
| 1 106 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 104 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 576,64 | 2022 |  |
| 1 107 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 169 276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 276,37 | 2022 |  |
| 1 108 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 49 088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 088,33 | 2022 |  |
| 1 109 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 191 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 756,40 | 2021 |  |
| 1 110 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт крыши | 2 474 561,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 561,42 | 2022 |  |
| 1 111 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 34 594,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 594,12 | 2022 |  |
| 1 112 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 113 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 114 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 115 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 116 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 117 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 118 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 119 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 120 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 121 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 122 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 123 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 124 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 125 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 126 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 127 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 128 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 129 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 130 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 131 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 132 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 133 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 134 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 135 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 136 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 137 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 138 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 139 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 140 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 141 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 142 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 143 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 144 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 145 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 146 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 147 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 148 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 149 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 150 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 151 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 152 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 153 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 154 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 155 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 156 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 157 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 158 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 159 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 160 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,27 | 2022 |  |
| 1 161 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,28 | 2022 |  |
| 1 162 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,28 | 2022 |  |
| 1 163 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,28 | 2022 |  |
| 1 164 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,28 | 2022 |  |
| 1 165 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,28 | 2022 |  |
| 1 166 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 167 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 168 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 193,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193,85 | 2022 |  |
| 1 169 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 |  |
| 1 170 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,27 | 2022 |  |
| 1 171 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 172 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 3 032 459,10 | 0,00 | 1 137 931,03 | 0,00 | 1 894 528,07 | 2022 |  |
| 1 173 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 287,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 287,09 | 2022 |  |
| 1 174 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 287,08 | 2022 |  |
|  | Итого по городу Ульяновску |  | 1 034 270 623,38 | 0,00 | 93 333 332,74 | 0,00 | 940 937 290,64 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 139 329 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 329 247,80 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 589 592 293,22 | 0,00 | 93 333 332,74 | 0,00 | 496 258 960,48 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 305 349 082,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 349 082,36 |  |  |
| Инзенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 175 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 046,00 | 2022 |  |
| 1 176 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Ремонт крыши | 5 545 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 875,60 | 2023 |  |
| 1 177 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 538,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 538,60 | 2023 |  |
| 1 178 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 108 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 116 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 662,76 | 2022 |  |
| 1 179 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 189 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 129,60 | 2022 |  |
| 1 180 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 60 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 416,40 | 2022 |  |
| 1 181 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Ремонт фасада | 3 337 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 753,20 | 2023 |  |
| 1 182 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 24 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999,77 | 2023 |  |
| 1 183 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 103,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,31 | 2022 |  |
| 1 184 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 18 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 978,63 | 2022 |  |
| 1 185 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 352 988,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 988,66 | 2022 |  |
| 1 186 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Ремонт крыши | 9 836 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 836 928,00 | 2023 |  |
| 1 187 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 678,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 678,59 | 2023 |  |
| 1 188 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 88 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 435,60 | 2022 |  |
| 1 189 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Ремонт фасада | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 2023 |  |
| 1 190 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 34 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 582,40 | 2023 |  |
| 1 191 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 17 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 414,00 | 2021 |  |
| 1 192 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Ремонт крыши | 3 447 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 552,00 | 2021 |  |
| 1 193 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 2021 |  |
| 1 194 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 20 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 739,00 | 2021 |  |
| 1 195 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Ремонт крыши | 4 571 735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 735,96 | 2021 |  |
| 1 196 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2021 |  |
| 1 197 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2021 |  |
| 1 198 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт крыши | 2 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 000,00 | 2021 |  |
| 1 199 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 40 386,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 386,37 | 2021 |  |
| 1 200 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Ремонт крыши | 2 182 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 671,60 | 2021 |  |
| 1 201 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 46 709,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 709,17 | 2021 |  |
| 1 202 | г. Инза, ул. Фабричная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 341,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 341,10 | 2022 |  |
| 1 203 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 | 2021 |  |
| 1 204 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Ремонт крыши | 2 343 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 412,80 | 2021 |  |
| 1 205 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2021 |  |
| 1 206 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 70 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 541,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 541,49 | 2022 |  |
| 1 207 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 72 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 322,76 | 2022 |  |
|  | Итого по Инзенскому муниципальному району |  | 36 939 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 939 153,37 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 15 076 830,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076 830,90 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 1 350 966,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 966,31 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 20 511 356,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 511 356,16 |  |  |
| Карсунский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 208 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 113 255,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 255,96 | 2021 |  |
| 1 209 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Ремонт крыши | 3 723 200,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 200,45 | 2022 |  |
| 1 210 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 049,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 049,97 | 2022 |  |
| 1 211 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 250,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,30 | 2021 |  |
| 1 212 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Ремонт крыши | 2 938 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 304,40 | 2022 |  |
| 1 213 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 565,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 565,30 | 2022 |  |
| 1 214 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 195 477,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 477,70 | 2021 |  |
| 1 215 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Ремонт крыши | 4 593 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 395,81 | 2023 |  |
| 1 216 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 298,67 | 2023 |  |
| 1 217 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 61 770,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 770,95 | 2022 |  |
| 1 218 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 3 643 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 930,80 | 2023 |  |
| 1 219 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 10 742,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 742,53 | 2023 |  |
| 1 220 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 151 391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 391,24 | 2021 |  |
| 1 221 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Ремонт крыши | 4 348 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 759,20 | 2022 |  |
| 1 222 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 44 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 205,14 | 2022 |  |
| 1 223 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Ремонт крыши | 3 190 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 906,80 | 2022 |  |
| 1 224 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,57 | 2022 |  |
| 1 225 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 65 446,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 446,07 | 2021 |  |
| 1 226 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Ремонт крыши | 4 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 000,00 | 2022 |  |
| 1 227 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 452,88 | 2022 |  |
|  | Итого по Карсунскому муниципальному району |  | 27 582 839,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 582 839,74 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 662 821,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 821,27 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 18 573 650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 573 650,66 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 8 346 367,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 346 367,81 |  |  |
| Кузоватовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 228 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 73 016,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 016,63 | 2021 |
| 1 229 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 3 271 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 716,00 | 2022 |
| 1 230 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 257,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 257,01 | 2022 |
| 1 231 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 512,00 | 2021 |
| 1 232 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 858 022,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 022,80 | 2022 |
| 1 233 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059,35 | 2022 |
| 1 234 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 112 295,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 295,70 | 2021 |
| 1 235 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Ремонт крыши | 2 205 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 121,20 | 2022 |
| 1 236 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 22 415,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 415,07 | 2022 |
|  | Итого по Кузоватовскому муниципальному району |  | 6 599 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 415,76 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 202 824,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 824,33 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 6 396 591,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396 591,43 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Майнский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 237 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 253 913,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 913,06 | 2022 |  |
| 1 238 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Ремонт крыши | 9 659 625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 659 625,60 | 2023 |  |
| 1 239 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 14 044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 044,64 | 2023 |  |
| 1 240 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 049,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 049,96 | 2021 |  |
| 1 241 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 1 935 476,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 476,39 | 2022 |  |
| 1 242 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 27 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 057,76 | 2022 |  |
| 1 243 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 95 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 878,20 | 2021 |  |
|  | Итого по Майнскому муниципальному району |  | 12 073 045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 073 045,61 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 182 928,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 928,16 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 2 216 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 447,21 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 9 673 670,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673 670,24 |  |  |
| Мелекесский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 244 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 63 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 118,00 | 2021 |  |
| 1 245 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 2 001 832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 832,80 | 2022 |  |
| 1 246 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 42 625,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 625,02 | 2022 |  |
| 1 247 | п. Дивный, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 242,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 242,35 | 2022 |  |
| 1 248 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Ремонт крыши | 2 376 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 423,60 | 2021 |  |
| 1 249 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 029,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 029,26 | 2021 |  |
| 1 250 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549,12 | 2022 |  |
| 1 251 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 858,18 | 2022 |  |
| 1 252 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 38 533,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 533,15 | 2021 |  |
| 1 253 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 872,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 872,25 | 2021 |  |
| 1 254 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт крыши | 2 399 974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 974,80 | 2021 |  |
| 1 255 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 077,02 | 2021 |  |
| 1 256 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 90 441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 441,45 | 2021 |  |
| 1 257 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 389,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 389,22 | 2021 |  |
| 1 258 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 600,00 | 2021 |  |
| 1 259 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 560 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 429,20 | 2021 |  |
| 1 260 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 218,73 | 2021 |  |
| 1 261 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 37 208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 208,77 | 2021 |  |
| 1 262 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 45 926,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 926,65 | 2021 |  |
| 1 263 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 320 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 911,60 | 2021 |  |
| 1 264 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 514,45 | 2021 |  |
| 1 265 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 055,49 | 2021 |  |
| 1 266 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 47 338,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 338,50 | 2021 |  |
| 1 267 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 320 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 495,20 | 2021 |  |
| 1 268 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 511,48 | 2021 |  |
| 1 269 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 38 785,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 785,42 | 2021 |  |
| 1 270 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 62 204,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 204,45 | 2021 |  |
| 1 271 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 2 320 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 944,00 | 2021 |  |
| 1 272 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 514,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 514,68 | 2021 |  |
| 1 273 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 578,12 | 2021 |  |
| 1 274 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 54 979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 979,10 | 2021 |  |
| 1 275 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт крыши | 2 284 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 784,40 | 2021 |  |
| 1 276 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 257,38 | 2021 |  |
| 1 277 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 37 587,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 587,17 | 2021 |  |
| 1 278 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 83 465,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 465,25 | 2021 |  |
| 1 279 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт крыши | 2 389 256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 256,40 | 2021 |  |
| 1 280 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,75 | 2021 |  |
| 1 281 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт крыши | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 2021 |  |
| 1 282 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 91 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 485,00 | 2021 |  |
| 1 283 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 825,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 825,31 | 2022 |  |
| 1 284 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 102 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 566,75 | 2021 |  |
| 1 285 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Ремонт крыши | 3 439 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 136,40 | 2023 |  |
| 1 286 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 597,52 | 2023 |  |
| 1 287 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 793,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 793,44 | 2021 |  |
| 1 288 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Ремонт крыши | 4 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 600,00 | 2023 |  |
| 1 289 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 91 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 626,24 | 2023 |  |
| 1 290 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 190 931,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 931,95 | 2021 |  |
| 1 291 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Ремонт крыши | 5 056 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 694,40 | 2022 |  |
| 1 292 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 213,26 | 2022 |  |
| 1 293 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41 026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 026,70 | 2021 |  |
| 1 294 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 26 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 576,00 | 2021 |  |
| 1 295 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 1 152 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 882,00 | 2022 |  |
| 1 296 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 882 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 902,40 | 2022 |  |
| 1 297 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 548,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 548,32 | 2022 |  |
| 1 298 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 18 799,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 799,64 | 2022 |  |
|  | Итого по Мелекесскому муниципальному району |  | 42 348 738,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 348 738,74 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 24 868 805,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 868 805,78 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 9 593 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 972,80 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 7 885 960,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 960,16 |  |  |
| Николаевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 299 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 58 643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 643,31 | 2021 |  |
| 1 300 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Ремонт крыши | 1 191 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 712,80 | 2022 |  |
| 1 301 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 25 375,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 375,14 | 2022 |  |
| 1 302 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 75 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 695,62 | 2022 |  |
| 1 303 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 44 504,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 504,44 | 2021 |  |
|  | Итого по Николаевскому муниципальному району |  | 1 395 931,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 931,31 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 103 147,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 147,75 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 1 292 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 783,56 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Новомалыклинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 304 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835,55 | 2021 |  |
| 1 305 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 9 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303,25 | 2021 |  |
| 1 306 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 370 024,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 024,99 | 2022 |  |
| 1 307 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 248 064,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 064,41 | 2022 |  |
| 1 308 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126,68 | 2022 |  |
| 1 309 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 4 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,72 | 2022 |  |
| 1 310 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,40 | 2021 |  |
| 1 311 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 462 055,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 055,10 | 2022 |  |
| 1 312 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 899,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 899,18 | 2022 |  |
| 1 313 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 111 507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 507,66 | 2022 |  |
| 1 314 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фасада с утеплением | 3 307 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 486,80 | 2023 |  |
| 1 315 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 33 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 974,49 | 2023 |  |
| 1 316 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт фасада с утеплением | 2 927 552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 552,40 | 2022 |  |
| 1 317 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 55 210,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 210,67 | 2022 |  |
| 1 318 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт фасада с утеплением | 1 951 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 233,60 | 2021 |  |
| 1 319 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 19 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 729,94 | 2021 |  |
|  | Итого по Новомалыклинскому муниципальному району |  | 9 542 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542 229,84 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 005 549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 549,74 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 4 195 218,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 218,81 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 3 341 461,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 461,29 |  |  |
| Новоспасский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 320 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 123 787,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 787,95 | 2022 |  |
| 1 321 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Ремонт фасада с утеплением | 5 639 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 629,20 | 2023 |  |
| 1 322 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 120 688,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 688,06 | 2023 |  |
| 1 323 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 2023 |  |
| 1 324 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Ремонт фасада | 2 326 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 800,00 | 2023 |  |
| 1 325 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 49 793,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 793,52 | 2023 |  |
| 1 326 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 039,50 | 2021 |  |
|  | Итого по Новоспасскому муниципальному району |  | 8 325 238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 325 238,23 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 12 039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 039,50 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 123 787,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 787,95 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 8 189 410,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 189 410,78 |  |  |
| Павловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 327 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 104,10 | 2022 |  |
| 1 328 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 11 437,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437,53 | 2022 |  |
| 1 329 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 450 258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 258,19 | 2023 |  |
| 1 330 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 424 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 160,06 | 2023 |  |
| 1 331 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,14 | 2023 |  |
| 1 332 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,87 | 2023 |  |
| 1 333 | рп. Павловка, ул. Ленина, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 364 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 353,00 | 2022 |  |
| 1 334 | рп. Павловка, ул. Ленина, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 349 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349 692,92 | 2023 |  |
| 1 335 | рп. Павловка, ул. Ленина, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18 007,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 007,45 | 2023 |  |
|  | Итого по Павловскому муниципальному району |  | 10 634 697,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 634 697,26 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 390 894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 894,63 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 10 243 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 802,63 |  |  |
| Радищевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 336 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт крыши | 3 663 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 662,00 | 2022 |  |
| 1 337 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 89 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 868,40 | 2022 |  |
| 1 338 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 49 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 909,20 | 2022 |  |
| 1 339 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 300 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 197,20 | 2023 |  |
| 1 340 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 430,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430,11 | 2023 |  |
| 1 341 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550,40 | 2021 |  |
| 1 342 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента многоквартирного дома | 34 356,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 356,75 | 2021 |  |
| 1 343 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фасада | 1 521 980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 980,92 | 2022 |  |
| 1 344 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 302 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 163,60 | 2022 |  |
| 1 345 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 455,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 455,64 | 2022 |  |
| 1 346 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 6 401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 401,63 | 2022 |  |
|  | Итого по Радищевскому муниципальному району |  | 8 078 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 975,85 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 107 907,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 907,15 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 5 666 441,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 441,39 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 2 304 627,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 627,31 |  |  |
| Сенгилеевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 347 | г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Ремонт крыши | 4 166 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 481,60 | 2022 |  |
| 1 348 | г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 89 162,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 162,71 | 2022 |  |
| 1 349 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 119 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 957,20 | 2022 |  |
| 1 350 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 54 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 177,75 | 2022 |  |
| 1 351 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Ремонт крыши | 2 641 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 650,00 | 2023 |  |
| 1 352 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Ремонт фасада | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2023 |  |
| 1 353 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 531,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 531,31 | 2023 |  |
| 1 354 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 21 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 186,00 | 2023 |  |
| 1 355 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 154 455,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 455,84 | 2022 |  |
| 1 356 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Ремонт фасада с утеплением | 3 582 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 187,20 | 2023 |  |
| 1 357 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 26 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 830,58 | 2023 |  |
| 1 358 | г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт фасада | 2 344 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 975,20 | 2022 |  |
| 1 359 | г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 50 182,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 182,47 | 2022 |  |
| 1 360 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 107 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 715,22 | 2022 |  |
| 1 361 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Ремонт крыши | 2 130 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 001,20 | 2023 |  |
| 1 362 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 12 336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336,82 | 2023 |  |
| 1 363 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 233 121,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 121,91 | 2023 |  |
| 1 364 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 143 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 828,40 | 2023 |  |
| 1 365 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 777 744,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 744,66 | 2022 |  |
| 1 366 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 963,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963,87 | 2023 |  |
| 1 367 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 062,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,54 | 2023 |  |
| 1 368 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560,52 | 2022 |  |
| 1 369 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 290,47 | 2022 |  |
| 1 370 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Ремонт крыши | 4 862 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 257,20 | 2023 |  |
| 1 371 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 6 687,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687,25 | 2023 |  |
| 1 372 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 2022 |  |
| 1 373 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Ремонт фасада | 3 318 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 288,00 | 2023 |  |
| 1 374 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 24 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 853,98 | 2023 |  |
| 1 375 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 238 776,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 776,12 | 2022 |  |
| 1 376 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Ремонт крыши | 6 399 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 967,20 | 2023 |  |
| 1 377 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793,42 | 2023 |  |
| 1 378 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 157 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 608,00 | 2022 |  |
| 1 379 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Ремонт крыши | 4 484 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 148,00 | 2023 |  |
| 1 380 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 358,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,47 | 2023 |  |
|  | Итого по Сенгилеевскому муниципальному району |  | 37 443 467,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 443 467,11 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 8 493 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 493 413,76 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 28 950 053,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 950 053,35 |  |  |
| Старомайнский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 381 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 26 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 368,11 | 2021 |  |
| 1 382 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Ремонт крыши | 1 614 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 299,94 | 2021 |  |
| 1 383 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 060,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 060,69 | 2021 |  |
| 1 384 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862,52 | 2021 |  |
| 1 385 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 12 838,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 838,49 | 2021 |  |
| 1 386 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 45 695,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 695,38 | 2022 |  |
| 1 387 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 066,19 | 2021 |  |
| 1 388 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 74 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 426,00 | 2022 |  |
|  | Итого по Старомайнскому муниципальному району |  | 1 823 617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 617,32 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 1 703 495,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 495,94 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 120 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 121,38 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Сурский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 389 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Ремонт крыши | 3 161 821,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 821,49 | 2022 |  |
| 1 390 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 545,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 545,89 | 2022 |  |
| 1 391 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 33 378,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 378,34 | 2021 |  |
| 1 392 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Ремонт крыши | 1 793 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 734,80 | 2022 |  |
| 1 393 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 233,33 | 2022 |  |
|  | Итого по Сурскому муниципальному району |  | 5 040 713,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 713,85 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 33 378,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 378,34 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 5 007 335,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 007 335,51 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Тереньгульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 394 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209,82 | 2022 |  |
| 1 395 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 211 012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 012,70 | 2023 |  |
| 1 396 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 4 515,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515,67 | 2023 |  |
| 1 397 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 118,44 | 2022 |  |
| 1 398 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Ремонт крыши | 2 646 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 192,00 | 2023 |  |
| 1 399 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 628,51 | 2023 |  |
|  | Итого по Тереньгульскому муниципальному району |  | 3 041 677,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 677,14 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 123 328,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 328,26 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 2 918 348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 348,88 |  |  |
| Ульяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 400 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 89 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 727,00 | 2021 |  |
| 1 401 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 1 301 235,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 235,53 | 2022 |  |
| 1 402 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 580,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 580,95 | 2022 |  |
| 1 403 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 74 037,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 037,41 | 2021 |  |
| 1 404 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 140 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 155,60 | 2021 |  |
| 1 405 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,53 | 2021 |  |
| 1 406 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 76 856,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 856,72 | 2021 |  |
| 1 407 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 3 567 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 535,20 | 2021 |  |
| 1 408 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 53 441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 441,68 | 2021 |  |
|  | Итого по Ульяновскому муниципальному району |  | 7 354 629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354 629,62 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 6 033 813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 033 813,14 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 1 320 816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 816,48 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цильнинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 409 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 85 804,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 804,96 | 2021 |  |
| 1 410 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Ремонт крыши | 2 853 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 108,00 | 2021 |  |
| 1 411 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 42 739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 739,56 | 2021 |  |
| 1 412 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 218 352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 352,75 | 2022 |  |
| 1 413 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Ремонт крыши | 5 173 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 101,60 | 2023 |  |
| 1 414 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 537,23 | 2023 |  |
| 1 415 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 218 352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 352,75 | 2021 |  |
| 1 416 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 642 373,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 373,41 | 2022 |  |
| 1 417 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 50 920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 920,01 | 2022 |  |
| 1 418 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 19 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166,39 | 2021 |  |
| 1 419 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 912 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 630,00 | 2022 |  |
| 1 420 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 097,25 | 2022 |  |
| 1 421 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 53 888,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 888,54 | 2021 |  |
| 1 422 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 3 493 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 730,00 | 2022 |  |
| 1 423 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 67 289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 289,24 | 2022 |  |
| 1 424 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 149 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 727,60 | 2022 |  |
| 1 425 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 3 281 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 599,20 | 2023 |  |
| 1 426 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 6 238,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238,36 | 2023 |  |
| 1 427 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1 641 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 522,00 | 2022 |  |
| 1 428 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 686,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 686,08 | 2022 |  |
|  | Итого по Цильнинскому муниципальному району |  | 23 999 864,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 999 864,93 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 3 273 060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 060,20 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 12 249 328,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 249 328,34 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 8 477 476,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 477 476,39 |  |  |
| Чердаклинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 429 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 108 720,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 720,76 | 2021 |  |
| 1 430 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 510,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 510,90 | 2022 |  |
| 1 431 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт крыши | 2 886 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 933,60 | 2022 |  |
| 1 432 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт фасада | 2 342 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 530,80 | 2023 |  |
| 1 433 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 29 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 345,70 | 2022 |  |
| 1 434 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 6 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,91 | 2023 |  |
| 1 435 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 |  |
| 1 436 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 268,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,55 | 2022 |  |
| 1 437 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 126 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 236,00 | 2021 |  |
| 1 438 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |  |
| 1 439 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 2023 |  |
| 1 440 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт крыши | 3 174 752,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 752,86 | 2023 |  |
| 1 441 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |  |
| 1 442 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,20 | 2023 |  |
| 1 443 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 68 281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 281,12 | 2023 |  |
| 1 444 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,70 | 2022 |  |
| 1 445 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,95 | 2022 |  |
| 1 446 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 411,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 411,88 | 2022 |  |
| 1 447 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 997,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 997,80 | 2022 |  |
| 1 448 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 298 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 886,40 | 2023 |  |
| 1 449 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 925 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 506,80 | 2023 |  |
| 1 450 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 278 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 460,00 | 2023 |  |
| 1 451 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 1 613 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 691,60 | 2023 |  |
| 1 452 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,48 | 2023 |  |
| 1 453 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,66 | 2023 |  |
| 1 454 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,74 | 2023 |  |
| 1 455 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 489,27 | 2023 |  |
| 1 456 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427,65 | 2022 |  |
| 1 457 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 66 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 772,20 | 2021 |  |
| 1 458 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 2023 |  |
| 1 459 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 1 560 186,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 186,87 | 2023 |  |
| 1 460 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,60 | 2023 |  |
| 1 461 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 555,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 555,78 | 2023 |  |
| 1 462 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 44 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 146,00 | 2021 |  |
| 1 463 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Ремонт крыши | 2 636 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 680,35 | 2021 |  |
| 1 464 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 298,99 | 2021 |  |
| 1 465 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 1 847 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 709,60 | 2022 |  |
| 1 466 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 38 608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 608,37 | 2022 |  |
| 1 467 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 94 361,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 361,41 | 2021 |  |
| 1 468 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 40 586,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 586,57 | 2021 |  |
| 1 469 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 4 171 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 010,40 | 2022 |  |
| 1 470 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 80 333,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 333,66 | 2022 |  |
| 1 471 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 444,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 444,15 | 2021 |  |
| 1 472 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2 454 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 073,20 | 2022 |  |
| 1 473 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 945,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 945,67 | 2022 |  |
| 1 474 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 929,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 929,69 | 2021 |  |
| 1 475 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2 171 711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 711,67 | 2021 |  |
| 1 476 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368,76 | 2021 |  |
| 1 477 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 929,70 | 2021 |  |
| 1 478 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 2 171 737,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 737,94 | 2021 |  |
| 1 479 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 369,15 | 2021 |  |
|  | Итого по Чердаклинскому муниципальному району |  | 31 227 860,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 860,06 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 7 737 293,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 737 293,34 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 11 760 014,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760 014,23 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 11 730 552,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 552,49 |  |  |
|  | ИТОГО по субъекту Ульяновская область |  | 1 662 754 888,70 | 0,00 | 98 045 976,38 | 0,00 | 1 564 708 912,31 |  |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 247 982 192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 982 192,18 |  |  |
|  |  | план 2022 года | 798 430 474,14 | 0,00 | 98 045 976,38 | 0,00 | 700 384 497,75 |  |  |
|  |  | план 2023 года | 616 342 222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 342 222,38 |  |  |

_____________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Ульяновской области

«Об утверждении на 2021-2023 годы

краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ульяновской области, на 2014-2044 годы»

Проект приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы» (далее – проект приказа) подготовлен в целях утверждения на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы.

В рамках предлагаемого к утверждению краткосрочного плана предусматривается выполнить в 2023 году работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на сумму 616 342 222,38 рублей.

Работы производятся за счёт взносов собственников помещений 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, и финансирования 
из областного бюджета Ульяновской области.

Проект приказа подготовлен ведущим специалистом по разработке НПА организационно-правового отдела Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Алеевым Ренатом Равилевичем (тел.: 8-902-127-64-24).

| Директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Р.Н.Хайрудинов |
| --- | --- |

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта приказа Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Ульяновской области

«Об утверждении на 2021-2023 годы

краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ульяновской области, на 2014-2044 годы»

Принятие приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы» не потребует выделения денежных средств из областного бюджета Ульяновской области.

| Директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Р.Н.Хайрудинов |
| --- | --- |