**О внесении изменений в государственную программу**

**Ульяновской области «Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства
в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие информационного общества и электронного правительства**

**в Ульяновской области»**

1. В паспорте:

1) в строке «Соисполнители государственной программы»:

а) абзацы первый – третий признать утратившими силу;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Областное государственное казённое учреждение «Умный регион» (далее – ОГКУ «Умный регион»).»;

2) в строке «Проекты, реализуемые в составе государственной программы» абзац третий признать утратившими силу;

3) в строке «Цели и задачи государственной программы» абзацы шестой
и четырнадцатый признать утратившими силу;

4) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимо-действие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ
версии 3.хх;»;

б) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

в) дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцать первым следующего содержания:

«количество лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения;

доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится
в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных проверок;

количество функционирующих государственных информационных систем Центра управления регионом (далее – ЦУР, ГИС ЦУР соответственно);

количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (далее – СМИ), о деятельности ЦУР;»;

г) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами двадцать вторым и двадцать третьим соответственно;

д) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы
с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы составит 2090489,8 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2020 году – 565360,2 тыс. рублей;в 2021 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2022 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2023 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2024 году – 381282,4 тыс. рублей,из них:за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 2081268,4 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 556138,8 тыс. рублей;в 2021 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2022 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2023 году – 381282,4 тыс. рублей;в 2024 году – 381282,4 тыс. рублей,за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 9221,4 тыс. рублей в том числе:в 2020 году – 9221,4 тыс. рублей.»; |

е) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы  | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых в составе государственной программы, составит 62593,47216 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2020 году – 13211,07216 тыс. рублей;в 2021 году –12345,6 тыс. рублей;в 2022 году – 12345,6 тыс. рублей;в 2023 году – 12345,6 тыс. рублей;в 2024 году – 12345,6 тыс. рублей,из них:за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 56813,17216 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 7430,77216 тыс. рублей;в 2021 году – 12345,6 тыс. рублей;в 2022 году – 12345,6 тыс. рублей;в 2023 году – 12345,6 тыс. рублей;в 2024 году – 12345,6 тыс. рублей,за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 5780,3 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 5780,3 тыс. рублей.»; |

ж) абзац десятый строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«сокращение сроков рассмотрения поступивших сообщений граждан,
в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам,
в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области,
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам с использованием ГИС ЦУР;».

2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«количество сервисов Ульяновской области, переведённых
на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе
со СМЭВ версии 3.хх;»;

б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится
в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных проверок.»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составит 1687652,8 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2020 году – 322472,8 тыс. рублей;в 2021 году – 342795,0 тыс. рублей;в 2022 году – 340795,0 тыс. рублей;в 2023 году – 340795,0 тыс. рублей;в 2024 году – 340795,0 тыс. рублей,из них:за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 1678431,4 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 313251,4 тыс. рублей;в 2021 году – 342795,0 тыс. рублей;в 2022 году – 340795,0 тыс. рублей;в 2023 году – 340795,0 тыс. рублей;в 2024 году – 340795,0 тыс. рублей,за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 9221,4 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 9221,4 тыс. рублей.»; |

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реали-зуемых в составе подпрограммы, составит 50793,47216 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2020 году – 10851,07216 тыс. рублей;в 2021 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2022 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2023 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2024 году – 9985,6 тыс. рублей,из них:за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 45013,17216 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 5070,77216 тыс. рублей;в 2021 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2022 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2023 году – 9985,6 тыс. рублей;в 2024 году – 9985,6 тыс. рублей,за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 5780,3 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 5780,3 тыс. рублей.». |

3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-дарственной власти Ульяновской области»:

1) строку «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«ОГКУ «Умный регион».»;

2) в строке «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» абзац второй признать утратившим силу;

3) в строке «Цели и задачи подпрограммы» абзацы четвёртый и восьмой признать утратившими силу;

4) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«количество лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения;»;

б) дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«количество функционирующих ГИС ЦУР;

количество информационных материалов, опубликованных в СМИ,
о деятельности ЦУР.»;

5) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «194737,0» заменить цифрами «292737,0»;

б) в абзаце втором цифры «119247,4» заменить цифрами «217247,4»;

6) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «111800,0» заменить цифрами «11800,0»;

б) в абзаце втором цифры «102360,» заменить цифрами «2360,0»;

7) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«сокращение сроков рассмотрения поступивших сообщений граждан,
в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам,
в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области,
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам с использованием ГИС ЦУР.».

8. В строке «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» абзацы первый – третий признать утратившими силу.

9. В приложении № 1:

1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 6. | Количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх | ед. | 0 | 34 | 38 | 43 | 47 | 54 |  |
|  |  |
|  |  |  »;  |

б) дополнить строкой 8 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 8. | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных проверок | % | 0 | 75 | - | - | - | - |  |
|  |  |  »;  |

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»:

а) строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 7. | Количество лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения | ед. | 0 | 20 | - | - | - | - |  |
|  |  |  »;  |

б) дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 9. | Количество функционирующих государственных информационных систем Центра управления регионом (далее – ЦУР) | ед. | 0 | 5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |
|  | 10. | Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, о деятельности ЦУР | ед. | 0 | 15 | - | - | - | - |  ». |

10. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта, основного мероприятия(мероприятия) | Ответственныеисполнителимероприятий | Срок реализации | Кон­трольное событие | Дата наступ­ления кон­трольного события | Наименование целевого индикатора | Источникфинансового обеспечения | Объём финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| начала | окон­чания | всего | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»**  |  |
| Цель подпрограммы – повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области |  |
| Задача подпрограммы – организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие сети МФЦ и обновление их материально-технической базы» | Правительство Ульяновской области,областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-тех­нологий – многофунк­циональный центр предо­ставления государственных и муници­пальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра­вительство для граждан») | 2020 год | 2024год | - | - | Доля насе­ления Уль­яновской области, имеющего доступ к получению государ­ственных и муници­пальных услуг по принципу «одного окна» по месту жи­тельства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей чис­ленности населения Ульяновской области  | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 63000,0 | 5000,0 | 16000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |  |
| Цель подпрограммы – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на территории Ульяновской области |  |
| Задача подпрограммы – обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде |  |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024год | В Улья­новской области обеспе­чено предо­ставление приори­тетных массовых социально значимых государ­ственных (муници­пальных) услуг, государ­ственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоя­нием | 31.12.2024 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций сгосудар-ственными (муници-пальными) органами и бюджет-ными учреждениями, осущест-вляемых в цифровом виде.Доля прио­ритетных государ­ственных услуг и сервисов, соответ­ствующих целевой модели цифровой трансфор­мации (предостав­ление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с при­менением реестровой модели, онлайн (в автома­тическом режиме), проактивно).Количество функционирующих окон обслуживания физических или юридических лиц либо их уполномоченных представителей в МФЦ. Количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх | Всего, в том числе: | 50793,47216 | 10851,07216 | 9985,6 | 9985,6 | 9985,6 | 9985,6 |  |
| областной бюджет | 45013,17216 | 5070,77216 | 9985,6 | 9985,6 | 9985,6 | 9985,6 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) | 5780,3 | 5780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Обеспечение предо­ставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024год | - | - | Областной бюджет | 21710,0 | 4342,0 | 4342,0 | 4342,0 | 4342,0 | 4342,0 |  |
| 2.2. | Обеспечение развития СМЭВ на территории Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2020 год | - | - | Всего, в том числе: | 26333,47216 | 5959,07216 | 5093,6 | 5093,6 | 5093,6 | 5093,6 |  |
| областной бюджет | 20553,17216 | 178,77216 | 5093,6 | 5093,6 | 5093,6 | 5093,6 |
| федеральный бюджет | 5780,3 | 5780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Популяризация воз­можности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 2750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных проверок.Количество информа­ционных систем, ис­пользуемых для предо­ставления государ­ственных и муници­пальных услуг и осуществления межведом­ственного информа­ционного взаимодей­ствия в электронной форме, введённых в промыш­ленную эксплуатацию | Всего, в том числе: | 69903,42784 | 18745,42784 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 |  |
| областной бюджет | 66462,32784 | 15304,32784 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 |
| федеральный бюджет | 3441,1 | 3441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2020 год | - | - | Всего, в том числе: | 4196,46341 | 4196,46341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 755,36341 | 755,36341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3441,1 | 3441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 65706,96443 | 14548,96443 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 | 12789,5 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Число жителей Ульяновской области и ор­ганизаций, обратив­шихся за получением госу­дарственных и му­ниципальных услуг, предостав­ление которых ор­ганизовано в ОГКУ «Правительство для граждан» | Областнойбюджет | 1503955,9 | 287876,3 | 304019,9 | 304019,9 | 304019,9 | 304019,9 |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областнойбюджет | 1503955,9 | 287876,3 | 304019,9 | 304019,9 | 304019,9 | 304019,9 |  |
| **Итого по подпрограмме**  | **Всего, в том числе:** | **1687652,8** | **322472,8** | **342795,0** | **340795,0** | **340795,0** | **340795,0** |  |
| **областной бюджет** | **1678431,4** | **313251,4** | **342795,0** | **340795,0** | **340795,0** | **340795,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **9221,4** | **9221,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий****для физических и юридических лиц в Ульяновской области»**  |  |
| Цель подпрограммы – стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) |  |
| Задача подпрограммы – создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере ИКТ международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2020 год | - | - | Количество мероприятий, прове­дённых на территории Ульяновской области в рамках функци-онирования Евразий­ского реги­онального офиса Все­мирной организации умных и устойчивых городов (WeGO), которым до 2023 года определена Ульяновская область  | Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO), которым определена Ульяновская область  | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020год | 2020год | - | - | Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реа­лизацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекомму­никационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществ­лением им уставной деятельности» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Число участников мероприятий в сфере ин­формационных и телекомму­никационных техно­логий меж­дународного, меж­регионального и ре­гионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использо­ванием уда­лённого подключения с по­мощью ин­формационно-телекоммуникационной сети «Ин­тернет» | Областной бюджет | 101000,0 | 25000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |
| **Итого по подпрограмме**  | **101400,0** | **25400,0** | **19000,0** | **19000,0** | **19000,0** | **19000,0** |  |
| **Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»**  |  |  |
| Цель подпрограммы – повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области (далее – ИОГВ) |  |  |
| Задача подпрограммы – развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и об­новление программ­ного обеспечения» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан», Министерство строительства и архитектуры Ульяновской об­ласти (далее – Министерство строительства), Областное государственное казённое учреждение «Умный регион» (далее – ОГКУ «Умный регион») | 2020 год | 2024 год | - | - | Количество точек под­ключения к защищённой сети передачи данных Правительства Улья­новской области.Количество функциональных модулей Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и ИОГВ (далее – ЕСЭД).Количество неисключительных (пользовательских) лицензий на использование программного обеспечения ЕСЭД.Количество точек подключения к информационным системам Правительства Ульяновской области и ИОГВ, соответствующих требованиям защиты информации.Количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и ИОГВ.Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области. Количество лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения.Количество функционирующих государственных информационных систем Центра управления регионом (далее – ЦУР, ГИС ЦУР соответственно).Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, о деятельности ЦУР | Областной бюджет | 280937,0 | 214887,4 | 16887,4 | 16387,4 | 16387,4 | 16387,4 |  |
| 1.1. | Приобретение про­граммного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов ЕСЭД | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования ЕСЭД | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 1.3. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Прави­тельства Ульяновской области и ИОГВ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 9950,0 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 |  |
| 1.4. | Модернизация корпоративной сети передачи данных Правительства Ульяновской области, приобретение и монтаж серверного и сетевого оборудования | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2021 год | - | - | Областной бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспече­ния функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и ИОГВ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | Областной бюджет | 31787,0 | 6197,4 | 6397,4 | 6397,4 | 6397,4 | 6397,4 |  |
| 1.6. | Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2020 год | - | - | Областной бюджет | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство строительства | 2020 год | 2020 год | - | - | Областной бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2020 год | - | - | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Обеспечение функционирования ГИС ЦУР | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Умный регион» | 2020 год | 2020 год | - | - | Областной бюджет | 97000 | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Информационное сопровождение деятельности ЦУР  | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Умный регион» | 2020 год | 2020 год | - | - | Областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Цель подпрограммы – создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской области |  |
| Задача подпрограммы – обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства |  |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин­формационная без­опасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | Проведена модернизация защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области | 30.11.2024 | Средний срок простоя государственных ин­формационных систем в результате компьютерных атак | Областной бюджет | 11800,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |
| 2.1. | Приобретение про­граммно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образу­ющейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | Приобретены программно-аппаратные средства криптографической защиты информации, средства (программные комплексы) защиты информации | 30.11.2024 | Областной бюджет | 11800,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |
| **Итого по подпрограмме**  | **292737,0** | **217247,4** | **19247,4** | **18747,4** | **18747,4** | **18747,4** |  |
| **Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области»**  |  |  |
| Цель подпрограммы – создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ |  |  |
| Задача подпрограммы – развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»  | 2020 год | 2024 год | - | - | Число заре­гистриро­ванных пользователей геоин­формационной системы «Геопортал Ульяновской области». Количество созданных подсистем мониторинга, контроля и учёта с использованием дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) | Областной бюджет | 8700,0 | 240,0 | 240,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 |  |
|  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Гео-портал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2020 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1200,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |
| 1.2. | Создание подсистемы мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и контроля за ними на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2022 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.3. | Создание подсистемы мониторинга состояния особо охраняемых при­родных территорий регионального значения в Ульяновской области и контроля за ним на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2022 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.4. | Создание подсистемы мониторинга водных объектов на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2022 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.5. | Создание подсистемы государственного кадастрового учёта недвижимого имущества, находящегося на тер­ритории Ульяновской области, обеспечивающей реализацию государственной политики эффективного и рационального использования земельных участков, иных объектов недвижимости, и управления ими на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2022 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.6. | Создание подсистемы мониторинга объектов навигационной деятельности на территории Ульяновской области на основе ГЛОНАСС/GPS-техно-логий с использованием навигационных сигналов с открытым доступом | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | 2022 год | 2024 год | - | - | - | Областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| **Итого по подпрограмме**  | **8700,0** | **240,0** | **240,0** | **2740,0** | **2740,0** | **2740,0** |  |
| **ВСЕГО по государственной программе** | **Всего, в том числе:** | **2090489,8** | **565360,2** | **381282,4** | **381282,4** | **381282,4** | **381282,4** |  |
| **областной бюджет** | **2081268,4** | **556138,8** | **381282,4** | **381282,4** | **381282,4** | **381282,4** |  |
| **федеральный бюджет** | **9221,4** | **9221,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ». |

11. Строку 4 раздела «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» приложения № 3 изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 4. | Сокращение сроков рассмотрения поступивших сообщений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам с использованием государственных информационных систем Центра управления регионом | % | 30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  ».  |

12. В приложении № 4:

1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 6. | Количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх | ед. | Определяется на конец отчётного периода как значение фактического количества сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх. Значение целевого индикатора рассчитывается применительно к каждому кварталу реализации государственной программы | Данные федеральной государственной информационной сис-темы «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» |  |
|  | »;  |

б) дополнить строкой 8 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 8. | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных проверок (Д) | % | Рассчитывается по формуле:Д = КНД1/КНД2  $\*$ 100, где:КНД1 – количество проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием СМЭВ;КНД2 – общее количество проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок. Значение целевого индикатора рассчитывается применительно к каждому кварталу реализации государственной программы | Ежеквартальный отчёт Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  |
|  | »;  |

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телеком-муникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»:

а) строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 7. | Количество лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения | ед. | Определяется на конец отчётного периода как значение фактического количества приобретённых лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения. Значение целевого индикатора рассчитывается применительно к каждому кварталу реализации государственной программы | Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан» |  |
|  | »;  |

б) дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 9. | Количество функционирующих государственных информационных систем Центра управления регионом (далее – ЦУР, ГИС ЦУР соответственно) | ед. | Определяется на конец отчётного периода как значение фактического количества функционирующих ГИС ЦУР. Значение целевого индикатора рассчитывается применительно к каждому кварталу реализации государственной программы | Ежеквартальный отчёт областного государственного казённого учреждения «Умный регион» (далее – ОГКУ «Умный регион»  |  |
|  |  |
|  | 10. | Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (далее – СМИ), о деятельности ЦУР | ед. | Определяется на конец отчётного периода как значение фактических информационных материалов опубликованных в СМИ о деятельности ЦУР. Значение целевого индикатора рассчитывается применительно к каждому кварталу реализации государственной программы | Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Умный регион»  | »; |

3) строку 9 раздела «Методика расчёта ожидаемого результата реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 9. | Сокращение сроков рассмотрения поступивших сообщений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам с использованием ГИС ЦУР (С) | % | Рассчитывается по формуле:С = (С1 - С2)/С1 $\*$ 100, где:С1 – сроки рассмотрения поступивших сообщений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам в 2019 году;С2 – сроки рассмотрения поступивших сообщений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления Ульяновской области и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам с использованием ГИС ЦУР в отчётном году | Данные ОГКУ «Умный регион» |  |
|  | ».  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_