Об утверждении государственной программы

Ульяновской области «Формирование комфортной

городской среды в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#Par33) Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Ульяновской области

Государственная программа

Ульяновской области «Формирование комфортной

городской среды в Ульяновской области»

ПАСПОРТ

государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | – | государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» (далее – государственная программа). |
| Государственный  заказчик государственной программы (государственный заказчик –  координатор государственной программы) | – | Министерство энергетики, жилищно-комму-нального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство). |
| Соисполнители  государственной  программы | – | не предусмотрены. |
| Подпрограммы государственной программы | – | «[Обеспечение](#Par438) реализации государственной программы». |
| Проекты, реализуемые в составе государственной программы | – | региональный проект «Формирование комфортной городской среды». |
| Цель и задачи государственной программы | – | цель государственной программы – повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области.  Задачи:  обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и парков в поселениях и городских округах Ульяновской области;  обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов. |
| Целевые индикаторы государственной программы | – | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базовому значению;  увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области по отношению к базовому значению;  увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению;  увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями;  увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа;  количество представленных проектов по благоустройству для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;  количество получателей субсидий (грантов) – победителей конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства;  количество форумов, обучающих семинаров и круглых столов, проведённых автономной некоммерческой организацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»;  количество мероприятий, проведённых с целью информационного освещения реализации мероприятий государственной программы. |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 1544933,9 тыс. рублей, из них:  490158,5 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;  1054775,4 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета,  в том числе по годам:  в 2020 году – 533581,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 422481,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 437248,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 75811,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 75811,7 тыс. рублей;  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета:  в 2020 году – 186911,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 75811,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 75811,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 75811,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 75811,7 тыс. рублей;  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета:  в 2020 году – 346669,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 346669,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 361436,6 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 1138518,9 тыс. рублей,  из них:  83743,5 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;  1054775,4 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета,  в том числе по годам:  в 2020 году – 384298,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 358198,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 372965,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 11528,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 11528,7 тыс. рублей;  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:  в 2020 году – 37628,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 11528,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 11528,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 11528,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 11528,7 тыс. рублей;  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета:  в 2020 году – 346669,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 346669,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 361436,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | в результате реализации государственной программы планируется:  повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов;  повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области;  увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |

1. Введение

Проблемой в сфере благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области является недостаточное количество комфортных современных скверов, общественных пространств, предназначенных для организации досуга. В местах общего пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, уличного (дворового) освещения, зелёных зон.

Мероприятия, запланированные в рамках государственной программы, позволят благоустроить территории городских округов, городских и сельских поселений Ульяновской области, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан.

Реализация государственной программы позволит увеличить:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению;

долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базовому значению;

количество благоустроенных общественных территорий поселений и городских округов Ульяновской области по отношению к базовому значению;

долю благоустроенных общественных территорий поселений и городских округов Ульяновской области в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению;

долю населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа.

Выполнению поставленных государственной программой задач могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации государственной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение государственной программы;

низкая социальная активность населения в отдельных поселениях и городских округах Ульяновской области в части трудового участия в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области;

неэффективное управление реализацией муниципальных программ и, как следствие, неиспользование предоставленных субсидий в установленные сроки.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

стимулирования привлечения трудовых ресурсов, в том числе членов студенческих строительных отрядов;

расширения числа возможных источников финансового обеспечения реализации государственной программы.

2. Организация управления государственной программой

Министерство организует управление реализацией государственной программы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Для оценки хода реализации государственной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрен перечень целевых индикаторов как для государственной программы, так и для подпрограммы государственной программы (приложение № 1 к государственной программе).

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение их реализации в 2020-2024 годах установлены приложением № 2   
к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, отражён в приложении № 3 к государственной программе.

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, утверждена в приложении № 4 к государственной программе.

В целях обеспечения объективного отражения в государственной программе перечня инвентаризированных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень приведён в приложении № 5 к государственной программе.

В целях обеспечения объективного отражения в государственной программе перечня инвентаризированных дворовых территорий поселений и городских округов Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве, адресный перечень приведён в приложении № 6 к государственной программе.

Государственной программой предусмотрено предоставление:

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков);

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»,   
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи   
с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий установлены приложениями № 7-10 к государственной программе.

Государственной программой предусмотрено также предоставление:

субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства;

субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных   
с организацией форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Подпрограмма «Обеспечение реализации

государственной программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цель и задачи подпрограммы | – | цель подпрограммы – совершенствование организации и управления реализацией государственной программы государственным заказчиком.  Задачи:  обеспечение управления реализацией государственной программы;  повышение эффективности деятельности подведомственного учреждения областного государственного автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» (далее – подведомственное учреждение). |
| Целевые индикаторы подпрограммы | – | количество проведённых мероприятий в отношении деятельности подведомственного учреждения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  с разбивкой по годам реализации | – | объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 51549,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 12583,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 9741,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 9741,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 9741,5 тыс.рублей;  в 2024 году – 9741,5 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | удовлетворённость населения уровнем благоустроенности территорий поселений и городских округов Ульяновской области. |

1. Введение

Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государственных полномочий, возложенных на Министерство, а также на финансовое обеспечение подведомственного учреждения.

Министерство в пределах и объёмах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественными объединениями и иными организациями.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства и предоставление субсидий подведомственному учреждению в целях финансового обеспечения части затрат, возникающих в связи с осуществлением им своей деятельности.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Организацию управления реализацией подпрограммы осуществляет Министерство в порядке, установленном для государственной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Ульяновской области

«Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевого индикатора | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению | ед. | 150 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базовому значению | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3. | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области по отношению к базовому значению | ед. | 20 | 16 | 21 | 17 | 21 | 17 |
| 4. | Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5. | Увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа Ульяновской области | кв. м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Количество представленных проектов по благоустройству для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Число получателей субсидий (грантов) – победителей конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Количество форумов, обучающих семинаров и круглых столов, проведённых автономной некоммерческой организацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Количество мероприятий, проведённых с целью информационного освещения реализации мероприятий государственной программы | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| [Подпрограмма](#Par438) «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведённых мероприятий в отношении деятельности подведомственного учреждения областного государственного автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы

Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия,  (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата нас-тупления конт-рольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финан-сового обеспе-чения | Объём финансового обеспечения реализации  мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | | |
| начала | окончания | всего | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и парков  в поселениях и городских округах Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Министерство энергетики, жилищно-коммуна-льного комплекса  и городской  среды Ульяновской области (далее –Министерство) | 2020  год | 2024  год | Реали-зова- ны меро-прия-тия по благоуст-  рой-ству | 2024  год | Увеличение количества благо-устроенных дворовых территорий мно-гокварти-рных домов по отношению к базовому значению;  увеличе-ние доли благоуст-роенных дворовых террито-рий в общем количестве дворовых террито-рий многоквартирных домов, располо-женных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базовому значению;  увеличе-ние количества благоуст-роенных террито-рий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области по отноше-нию к базовому значению;  увеличе-ние доли населения, прожива-ющего в жилом фонде с благоуст-роенными дворовыми территориями; | Всего, в том числе: | 1138518,9 | 384298,1 | 358198,1 | 372965,3 | 11528,7 | 11528,7 |
| бюджет-ные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 83743,5 | 37628,7 | 11528,7 | 11528,7 | 11528,7 | 11528,7 |
| бюджет-ные ассигнования федера-льного бюджета  <\*> | 1054775,4 | 346669,4 | 346669,4 | 361436,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков) | Министерство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Всего, в том числе: | 1138518,9 | 384298,1 | 358198,1 | 372965,3 | 11528,7 | 11528,7 |
| бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 83743,5 | 37628,7 | 11528, | 11528,7 | 11528,7 | 11528,7 |
| бюджет-ные ассигнования федера-льного бюджета  <\*> | 1054775,4 | 346669,4 | 346669,4 | 361436,6 | 0 | 0 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» | Министерство | 2020  год | 2024  год | Реали-зованы мероприя-тия по благо-уст-рой-ству | 2024  год | увеличе-ние площади благоустроенных территорий общего пользования, приходя-щихся на одного жителя поселения или городского округа;  количество представленных проектов по благоустройству для включения в Федеральный реестр лучших реализо-ванных практик (проектов) по благоустройству;  количество получателей субсидий (грантов) – победителей конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства;  количество форумов, обучающих семинаров и круглых столов, проведённых автономной некоммерческой организацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»;  количество мероприятий, проведённых с целью информационного освещения реализации мероприятий государственной программы | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 354866,0 | 136700,0 | 54541,5 | 54541,5 | 54541,5 | 54541,5 |
| 2.1. | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета в це-лях софинан-сирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориаль-ных общест-венных само-управлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству | Министерство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 239600,0 | 39600,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| 2.2. | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам благоустрой-ства террито-рий поселений и городских округов | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования област-ного бюджета | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Предоставле-ние субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассиг-нования  област-ного бюджета | 2100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.4. | Информацион-ное освещение реализации мероприятий государствен-ной программы в средствах массовой информации | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 900,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5. | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования,  в том числе погашением кредиторской задолженности | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 109766 | 94400,0 | 3841,5 | 3841,5 | 3841,5 | 3841,5 |
| 2.6. | Предоставле-ние субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в части внедрения передовых цифровых  и инженерных решений, организационно-методических подходов  и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразова-ния в области городского хозяйства | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [**Подпрограмма**](#Par438) **«Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – совершенствование организации и управления реализацией государственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача – обеспечение управления реализацией государственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполни-телей государственной программы» | Министерство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Количес-тво проведённых мероприятий в отношении деятельности подведомственного учреждения | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 51549,0 | 12583,0 | 9741,5 | 9741,5 | 9741,5 | 9741,5 |
| 1.1. | Предоставле-ние областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды» субсидий на финансовое обеспечение государствен-ного задания | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 50049,0 | 12283,0 | 9441,5 | 9441,5 | 9441,5 | 9441,5 |
| 1.2. | в том числе в целях финан-сового обеспе-чения меро-приятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуни-кационных технологий | Минис-терство | 2020  год | 2024  год |  | 2024  год | Бюджет-ные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Бюджетные ассигно-вания областного бюджета** | **51549,0** | **12583,0** | **9741,5** | **9741,5** | **9741,5** | **9741,5** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **1544933,9** | **533581,1** | **422481,1** | **437248,3** | **75811,7** | **75811,7** |
| **бюджет-ные ассигно-вания областного бюджета** | **490158,5** | **186911,7** | **75811,7** | **75811,7** | **75811,7** | **75811,7** |
| **бюджет-ные ассигно-вания федера-льного бюджета**  **<\*>** | **1054775,4** | **346669,4** | **346669,4** | **361436,6** | **0,0** | **0,0** |

|  |
| --- |
| <\*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

характеризующих ожидаемые результаты

реализации государственной программы Ульяновской области

«Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 |
| 2. | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области | процентов | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 30,4 | 38,0 |
| 3. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Удовлетворённость населения уровнем благоустроенности территорий поселений и городских округов Ульяновской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта значений

целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые

результаты реализации государственной программы

Ульяновской области «Формирование комфортной

городской среды в Ульяновской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Источник данных для расчёта  значений показателя | Методика расчёта значений показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроен-ных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению, единиц | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Определение разности между количеством благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов текущего года и базовым значением |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, по отношению к базовому значению (нарастающим итогом), процентов | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Дл = (Двт / Дв x 100) - (Двб / Дв x 100), где:  Дл – разность между долей благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области текущего года и долей благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области базового (2017) года;  Двт – количество благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области текущего года;  Двб – количество благоустроенных дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области базового года;  Дв – количество дворовых территорий поселения и городского округа Ульяновской области |
| 3. | Увеличение количества благоустроен-ных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области по отношению к базовому значению, единиц | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Определение разности между значением количества благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области текущего года и базовым значением |
| 4. | Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению (нарастающим итогом), процентов | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Дл = (От / О x 100) - (Об / О x 100), где:  Дл – разность между долей благоустроенных территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области текущего года и долей благоустроенных территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области базового года;  От – количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области текущего года;  Об – количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области базового года;  О – общее количество территорий общего пользования поселения и городского округа Ульяновской области |
| 5. | Увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, процентов | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Дл = (Нт / Н x 100) - (Нб / Н x 100), где:  Дл – разность между долей населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской области, текущего года и долей населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской области, базового года;  Нт – население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской области, текущего года;  Нб – население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской области, базового года;  Н – общая численность населения поселения и городского округа Ульяновской области |
| 6. | Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа, кв. м | Ежемесячный отчёт органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области | Определение разности между площадью благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа Ульяновской области, текущего года и базовым значением |
| 7. | Количество представленных проектов по благоустройству для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, единиц | Представление муниципальными образованиями Ульяновской области проектов по благоустройству | Определение разности между количеством представленных проектов по благоустройству текущего года и количеством проектов в предыдущем году |
| 8. | Количество форумов, обучающих семинаров и круглых столов, проведённых автономной некоммерческой организацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» | Соглашения, заключённые между Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области и автономной некоммерческой организацией «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» | Прямой подсчёт |
| 9. | Количество мероприятий, проведённых с целью информационного освещения реализации мероприятий государственной программы | Отчёты о размещении публикаций (видеосюжетов) о проведении мероприятий с целью информационного освещения реализации государственной программы | Прямой подсчёт |
| 10. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в городских округах, являющихся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежеквартальный отчёт органов местного самоуправления городских округов Ульяновской области | Определение разности между количеством благоустроенных общественных территорий текущего года и базовым значением |
| [**Подпрограмма**](#Par438) **«Обеспечение реализации государственной программы»** | | | |
| 1. | Количество проведённых мероприятий в отношении деятельности подведомственного учреждения | Полугодовой и годовой отчёты подведомственного областного государственного автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» | Прямой подсчёт |
| **Ожидаемые результаты государственной программы** | | | |
| 1. | Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается в процент-ном отношении от количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ульяновской области |
| 2. | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается в процентном отношении от количества благоустроенных территорий общего пользования к общему количеству территорий общего пользования Ульяновской области |
| 3. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Прямой подсчёт |
| 4. | Удовлетворённость населения уровнем благоустроенности территорий поселений и городских округов Ульяновской области | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Определение разности между количеством обращений граждан, поступивших по вопросам уровня благоустроенности территорий в текущем году к году начала реализации государственной программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

инвентаризированных территорий общего пользования

поселений и городских округов Ульяновской области,

нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории общего пользования  (адрес при наличии) | Наименование населённого пункта муниципального образования |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь «Советская» | Рабочий посёлок Базарный Сызган Базарносызганского городского поселения Базарносызганского района |
| 2. | Сквер «Победителей», ул. Советская |
| 3. | Торговая площадь |
| 4. | Бульвар «Крымский», ул. Назарова | Рабочий посёлок Вешкайма Вешкаймского городского поселения Вешкаймского района |
| 5. | Зона отдыха на ул. Дачной |
| 6. | Многофункциональная площадка, ул. Борисоглебская |
| 7. | Парк «им. Родионовых» |
| 8. | Парк «Победы» |
| 9. | Сквер «Воинской Славы» |
| 10. | Сквер «им. Назарова» |
| 11. | Сквер «Мир детства» |
| 12. | Сквер «Семья» | Рабочий посёлок Чуфарово Чуфаровского городского поселения Вешкаймского района |
| 13. | Сквер «Славы» |
| 14. | Сквер «Спортивный» |  |
| 15. | Сквер «Центральный» |
| 16. | Зона отдыха «Венец» | Рабочий посёлок Карсун Карсунского городского поселения Карсунского района |
| 17. | Парк «Искусств» |
| 18. | Парк «Культуры и отдыха» |
| 19. | Площадь «30-летия Победы» |
| 20. | Парк «70-летия Победы» |
| 21. | Ул. Советская |
| 22. | Аллея «Красный текстильщик», ул. Красный текстильщик | Рабочий посёлок Языково Языковского городского поселения Карсунского района |
| 23. | Аллея «Садовая», ул. Садовая |
| 24. | Аллея по ул. Ульянова |
| 25. | Место массового отдыха в районе пруда ул. Набережной и ул. Крупской |
| 26. | Центральная площадь |
| 27. | Парк «Победы» | Село Сосновка Сосновского сельского поселения Карсунского района |
| 28. | Площадь «Центральная» |
| 29. | Сквер им. Ленина |
| 30. | Сквер «Юность» |
| 31. | «Мемориальный комплекс погибшим воинам-кузоватовцам» | Рабочий посёлок Кузоватово Кузоватовского городского поселения Кузоватовского района |
| 32. | Парк «30 лет Победы» |
| 33. | Парк «Детский» | Село Кузоватово Коромысловского сельского поселения Кузоватовского района |
| 34. | Сквер «Героев Великой Отечественной войны» |
| 35. | Универсальная зона отдыха, ул. Гагарина |
| 36. | Туристический и этнографический комплекс «Мордовская усадьба» | Село Кивать Еделевского сельского поселения Кузоватовского района |
| 37. | Сквер у СДК |
| 38. | Парк «Победы» | Рабочий посёлок Майна Майнского городского поселения Майнского района |
| 39. | Парк «Районного дома культуры» |
| 40. | Парк «им. Чепанова М.П.» |
| 41. | Сквер «Камелот» |
| 42. | Сквер «Памяти землякам, погибшим в горячих точках» |
| 43. | Парк «Победы» | Рабочий посёлок Игнатовка Игнатовского городского поселения Майнского района |
| 44. | Парк «Народный» |
| 45. | Парк «Народный» | Село Подлесное Тагайского сельского поселения Майнского района |
| 46. | Парк «Семья» | Село Тагай Тагайского сельского поселения Майнского района |
| 47. | Парк «Рождественский» | Рабочий посёлок Мулловка Мулловского городского поселения Мелекесского района |
| 48. | Парк «Воинской славы» |
| 49. | Парк «Победы» | Село Тиинск Тиинского сельского поселения Мелекесского района |
| 50. | Площадь Советов |
| 51. | Парк «Победы» | Село Никольское-на-Черемшане Николочеремшанского сельского поселения Мелекесского района |
| 52. | Парк отдыха |
| 53. | Парк «Яблоневый сад» |
| 54. | Площадь «Юность» | Село Рязаново Рязановского сельского поселения Мелекесского района |
| 55. | Парк «Солнечный» | Село Лебяжье Лебяжинского сельского поселения Мелекесского района |
| 56. | Парк «Культуры» | Посёлок Новоселки Новоселкинского сельского поселения Мелекесского района |
| 57. | Площадь отдыха и досуга | Рабочий посёлок Новая Майна Новомайнского городского поселения Мелекесского района |
| 58. | Досуговая площадка | Рабочий посёлок Николаевка Николаевского городского поселения Николаевского района |
| 59. | Место массового отдыха в районе стадиона, ул. Набережная |
| 60. | Многофункциональная площадка, ул. Полевая |
| 61. | Парк культуры и отдыха, ул. Набережная |
| 62. | Сквер по улице Советской |
| 63. | Досуговая площадка им. В.Юдина |
| 64. | Парк «Большечирклейский» | Село Большой Чирклей Никулинского сельского поселения Николаевского района |
| 65. | Многофункциональная спортивно-игровая площадка | Село Татарский Сайман Поспеловского сельского поселения Николаевского района |
| 66. | Сквер «Славкинский» | Село Славкино Славкинского сельского поселения Николаевского района |
| 67. | Многофункциональная спортивно-игровая площадка | Село Канадей Канадейского сельского поселения Николаевского района |
| 68. | Многофункциональная площадка, ул. Зелёная, 14 | Село Новая Малыкла Новомалыклинского сельского поселения Новомалыклинского района |
| 69. | Многофункциональная площадка, ул. Кооперативная, 26 |
| 70. | Сквер «Лес Победы» |
| 71. | Парк «им. Ленина» |
| 72. | Парк «Мечты» |
| 73. | Парк «Молодёжный» |
| 74. | Парк «Трудовой» |
| 75. | Парк «Победы» |
| 76. | Площадь Флагов |
| 77. | Площадь отдыха и досуга, ул. Советская, 24 |
| 78. | Прилегающие территории административных зданий, ул. Кооперативная, 30, 32 |
| 79. | Сквер, ул. Кооперативная, 47а |
| 80. | Сквер «Центральный» по ул. Кооперативной от дома 27 до дома 139а |
| 81. | Зона отдыха, ул. Лесхозная | Село Новочеремшанск Новочеремшанского сельского поселения Новомалыклинского района |
| 82. | Парк «Народный» |
| 83. | Парк «Победы» |
| 84. | Площадь отдыха и досуга, ул. Заводская, 8 |
| 85. | Универсальная спортивно-культурная зона, ул. Колхозная |
| 86. | Универсальная спортивно-культурная зона, ул. Кооперативная, 46а |
| 87. | Универсальная спортивно-культурная зона, ул. Рабочая, 27 |
| 88. | Парк «Победа» | Рабочий посёлок Новоспасское Новоспасского городского поселения Новоспасского района |
| 89. | Сквер Молодожёнов |
| 90. | Сквер 310-летия Новоспасского поселения и 80-летия Новоспасского района |
| 91. | Сквер «Память» |
| 92. | Сквер «55-летия Победы» |
| 93. | Сквер «Западный» |
| 94. | Сквер «Мечта» |
| 95. | Сквер «Молодёжный» |
| 96. | Сквер «им. Семашко» |
| 97. | Площадь Макаренко |
| 98. | Сквер «60-летия Победы» |
| 99. | Сквер «Музей под открытым небом» | Село Троицкий Сунгур Троицкосунгурского сельского поселения Новоспасского района |
| 100. | Сквер «Победы» |
| 101. | Парк «им. Владимира Ильича Ленина» |
| 102. | Парк «Молодёжный» |
| 103. | Парк «Детский» | Рабочий посёлок Павловка Павловского городского поселения Павловского района |
| 104. | Парк отдыха, ул. Ленина, 81а |
| 105. | Площадь «Советская» |
| 106. | Сквер «Встреч и ожиданий» | Рабочий посёлок Радищево Радищевского городского поселения Радищевского района |
| 107. | Сквер «им. Ленина» | Посёлок Октябрьский Октябрьского сельского поселения Радищевского района |
| 108. | Сквер «Семья» | Рабочий посёлок Старая Кулатка Старокулаткинского городского поселения Старокулаткинского района |
| 109. | Место массового отдыха в районе спортивной площадки «Центральная» |
| 110. | Парк «Детский» |
| 111. | Парк Молодёжи |
| 112. | Сквер «Крым наш» |
| 113. | Сквер «Лес Победы» |
| 114. | Сквер «Трудовая доблесть» |
| 115. | Центральная улица, ул. Пионерская |
| 116. | Центральная улица, ул. Куйбышева |
| 117. | Аллея боевой техники | Рабочий посёлок Старая Майна Старомайнского городского поселения Старомайнского района |
| 118. | Аллея героев |
| 119. | Место массового отдыха «Пляж Солнечный» |
| 120. | Парк «Победы» |
| 121. | Площадь «Ленина» с прилегающим сквером «Молодёжный» |
| 122. | Аллея «Победы» | Село Прибрежное Прибрежненского сельского поселения Старомайнского района |
| 123. | Сквер «Молодёжный» | Село Дмитриево-Помряскино Прибрежненского сельского поселения Старомайнского района |
| 124. | Парк «Юности» | Село Красная Река Краснореченского сельского поселения Старомайнского района |
| 125. | Аллея «Славы» | Рабочий посёлок Сурское Сурского городского поселения Сурского района |
| 126. | Аллея «Историческая» |
| 127. | Парк культуры и отдыха |
| 128. | Аллея «Пешеходная» | Рабочий посёлок Тереньга Тереньгульского городского поселения Тереньгульского района |
| 129. | Аллея «Пешеходная» |
| 130. | Аллея «Пешеходная» |
| 131. | Аллея «Молодёжная» |
| 132. | Парк, ул. Евстифеева, 2 |
| 133. | Парк «40 лет Победы» |
| 134. | Парк отдыха, ул. Молодёжная, 8 |
| 135. | Пешеходная зона, ул. Евстифеева |
| 136. | Пешеходная зона, ул. 50-летия Победы |
| 137. | Площадь «Ленина» |
| 138. | Площадка спорта, ул. Строителей, 1 |
| 139. | Плоскостное сооружение, ул. Булыгина, 1 |
| 140. | Площадка «Спортивная» |
| 141. | Площадка отдыха, ул. Советская |
| 142. | Сквер, ул. Куйбышева |
| 143. | Парк, ул. Центральная, 73 | Село Подкуровка Подкуровского сельского поселения Тереньгульского района |
| 144. | Парк, ул. Ульяновская, 35 | Село Солдатская Ташла Подкуровского сельского поселения Тереньгульского района |
| 145. | Сквер, ул. Ульяновская, 32 |
| 146. | Парк, ул. Парковая, 8 | Село Скугареевка Подкуровского сельского поселения Тереньгульского района |
| 147. | Сквер, ул. Ленина, 151 | Село Ясашная Ташла Ясашноташлинского сельского поселения Тереньгульского района |
| 148. | Парк, ул. Заводская, 19 |
| 149. | Парк, ул. Каштанкина, 51а | Село Большие Ключищи Большеключищенского сельского поселения Ульяновского района |
| 150. | Парк, ул. Молодёжная, 5а | Село Елшанка Большеключищенского сельского поселения Ульяновского района |
| 151. | Сквер «Центральный» | Посёлок Зелёная Роща Зеленорощинского сельского поселения Ульяновского района |
| 152. | Парк «Тимирязевский» | Посёлок Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Ульяновского района |
| 153. | Парк на ул. Школьной | Село Тетюшское Тетюшского сельского поселения Ульяновского района |
| 154. | Зона отдыха, прилегающая к ДК | Село Ундоры Ундоровского сельского поселения Ульяновского района |
| 155. | Место массового отдыха, ул. Старостина |
| 156. | Парк «Ивашевский» |
| 157. | Парк «им. Ишеева» |
| 158. | Парк «Мира» |
| 159. | Парк Текстильщиков | Рабочий посёлок Ишеевка Ишеевского городского поселения Ульяновского района |
| 160. | Площадь «им. В.И.Ленина» |
| 161. | Парк «Спортивный» | Рабочий посёлок Цильна Цильнинского городского поселения Цильнинского района |
| 162. | Сквер, ул. Мира |
| 163. | Аллея, ул. Мира |
| 164. | Площадь «В.И.Ленина» |
| 165. | Парк «им. Горького» | Село Большое Нагаткино Большенагаткинского сельского поселения Цильнинского района |
| 166. | Парк «Надежда» |
| 167. | Парк «Победы» |
| 168. | Парк «Семейный» |
| 169. | Сквер «Учителей» |
| 170. | Сквер, ул. Советская |
| 171. | Парк «Памяти» | Село Старые Алгаши Алгашинского сельского поселения Цильнинского района |
| 172. | Сквер, ул. Наша Марка |
| 173. | Сквер, ул. Советская |
| 174. | Парк «Победы» | Село Средние Тимирсяны Тимерсянского сельского поселения Цильнинского района |
| 175. | Парк «Яблоневый сад» |
| 176. | Парк «Лес Победы» |
| 177. | Парк «Южный» |
| 178. | Парк Воинской Славы | Рабочий посёлок Чердаклы Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района |
| 179. | Площадь «им. В.И.Ленина» |
| 180. | Сквер «Светлый» |
| 181. | Сквер «Озёрный» |
| 182. | Сквер «Советский» |
| 183. | Сквер «Пешеходный» |
| 184. | Зона отдыха в районе озера им. Попова |
| 185. | Зона массового отдыха, ул. Калинина, 13А |
| 186. | Сквер «Стимул» | Село Енганаево Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района |
| 187. | Парк «55-летия Победы» | Посёлок Октябрьский Октябрьского сельского поселения Чердаклинского района |
| 188. | Парк «Спортивный» | Посёлок Первомайский Октябрьского сельского поселения Чердаклинского района |
| 189. | Аллея «Славы» | Село Озерки Озерского сельского поселения Чердаклинского района |
| 190. | Парк «Алые паруса» | Село Новый Белый Яр Белоярского сельского поселения Чердаклинского района |
| 191. | Парк «Роза ветров» |
| 192. | Парк «Дружба» | Посёлок Колхозный Красноярского сельского поселения Чердаклинского района |
| 193. | Парк «Семейный» | Село Крестово-Городище Крестовогородищенского сельского поселения Чердаклинского района |
| 194. | Парк «Воинской Славы» | Посёлок Мирный Мирновского сельского поселения Чердаклинского района |
| 195. | Народный парк |
| 196. | Сквер «Энтузиастов» | Город Барыш Барышского городского поселения Барышского района |
| 197. | Сквер «Влюблённых» |
| 198. | Сквер «Юность» |
| 199. | Аллея «Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда» |
| 200. | Сквер «Семейный» |
| 201. | Сквер «Строителей» |
| 202. | Сквер «Марьино» |
| 203. | Сквер «Пушкина» |
| 204. | Площадь «В.И.Ленина» |
| 205. | Территория «ЦКиД» |
| 206. | Сквер «40-летия Победы» |
| 207. | Парк «им. В.И.Ленина» | Рабочий посёлок им. В.И.Ленина Ленинского городского поселения Барышского района |
| 208. | Парк «Победа» | Село Акшуат Поливановского сельского поселения Барышского района |
| 209. | Сквер «Семейный» | Рабочий посёлок Старотимошкино Старотимошкинского городского поселения Барышского района |
| 210. | Парк по ул. Горького | Рабочий посёлок Жадовка Жадовского городского поселения Барышского района |
| 211. | Сквер «Детский» | Рабочий посёлок Измайлово Измайловского городского поселения Барышского района |
| 212. | Аллея, ул. Красноармейская | Город Сенгилей Сенгилеевского городского поселения Сенгилеевского района |
| 213. | Аллея «им. Виктора Петровича Носова» |
| 214. | Сквер «им. Гая Дмитриевича Гая» |
| 215. | Сквер «им. Константина Ивановича Пушкарёва» |
| 216. | Сквер «им. Алексея Петровича Дмитриева» |
| 217. | Сквер «им. Николая Николаевича Вербина» |
| 218. | Площадь им. 1 Мая |
| 219. | Набережная реки Волги |
| 220. | Парковая зона вокруг летней танцевальной площадки |
| 221. | Парк «Мельничный» |
| 222. | Место массового отдыха у воды (ул. Верхневыборная) |
| 223. | Место массового отдыха у воды (район ГИМС) |
| 224. | Зона отдыха у к/т «Спутник» |
| 225. | Зона отдыха по ул. 8 Марта |
| 226. | Зона отдыха по ул. Саблина |
| 227. | Зона отдыха на пл. Кутузова |
| 228. | Зона отдыха в переулке Труда |
| 229. | Зона отдыха по ул. Новой |
| 230. | Рыночная площадь на ул. Чапаева |
| 231. | Универсальная зона отдыха на площади «1 Мая» |
| 232. | Универсальная зона отдыха по ул. Гая |
| 233. | Пешеходная зона по ул. Ленина |
| 234. | Пешеходная зона по ул. Октябрьской |
| 235. | Место массового отдыха в районе стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» |
| 236. | Сквер у обелиска, посёлок Цемзавод |
| 237. | Сквер у памятника Дмитрию Ульянову, посёлок Цемзавод |
| 238. | Место массового отдыха в районе стадиона, посёлок Цемзавод |
| 239. | Место массового отдыха у воды, посёлок Цемзавод |
| 240. | Зона отдыха в районе ул. Лесной | Рабочий посёлок Силикатный Силикатненского городского поселения Сенгилеевского района |
| 241. | Территория памятника «Обелиск Славы» |
| 242. | Территория торговой площади |
| 243. | Аллея по ул. Ленина |
| 244. | Парковая зона |
| 245. | Сквер «Дом культуры» |
| 246. | Зона отдыха культурно-досугового центра |
| 247. | Аллея по ул. Ленина |
| 248. | Зона отдыха в районе ул. Садовой |
| 249. | Зона отдыха у ДК, переулок Первомайский, 6 | Рабочий посёлок Красный Гуляй Красногуляевского сельского поселения Сенгилеевского района |
| 250. | Центральный парк «Гуляй-парк» |
| 251. | Народный парк, ул. Мира |
| 252. | Зона отдыха, ул. Центральная, 10 |
| 253. | Парк «Победы» |
| 254. | Рыночная площадь, ул. Школьная, 2 |
| 255. | Парк Диатомового комбината им. М.Горького | Город Инза Инзенского городского поселения Инзенского района |
| 256. | Ул. Красных Бойцов |
| 257. | Центральная часть города (ул. Заводская) |
| 258. | Сквер по ул. Алашеева |
| 259. | Парк «им. П.Морозова» |
| 260. | Сквер в микрорайоне ФНМ |
| 261. | Сквер «Лесхоз» |
| 262. | Ул. Тухачевского |
| 263. | Парковая зона, ул. Комсомольская, 2б | Город Новоульяновск |
| 264. | Зона отдыха, ул. Комсомольская, 20а |
| 265. | Зона отдыха, ул. Октябрьская, 6 |
| 266. | Зона отдыха, переулок Коммунаров, 2 |
| 267. | Зона отдыха, ул. Комсомольская, 8, 10 |
| 268. | Зона отдыха, ул. Ленина, 5/12 |
| 269. | Зона отдыха, ул. Мира, 5 |
| 270. | Зона отдыха, ул. Мира, 8 |
| 271. | Зона отдыха, ул. Комсомольская, 17а |
| 272. | Зона отдыха, ул. Ленина, 12а |
| 273. | Зона отдыха, ул. Заводская, 9 |
| 274. | Аллея Ленина |
| 275. | Зона отдыха на набережной реки Мелекесски по ул. Куйбышева (Центральный район) | Город Димитровград |
| 276. | Парк «Влюблённых», ул. Куйбышева (Центральный район) |
| 277. | Парк «Марков сад», ул. Гагарина |
| 278. | Детский парк (Центральный район) |
| 279. | Парк Духовности возле Спасо-Преображенского храма  по ул. Куйбышева (Центральный район) |
| 280. | Театральная аллея, ул. 3-го Интернационала (от ул. Гагарина до ул. Дзержинского) (Центральный район) |
| 281. | Парк «Актуальная словесность», пр-т Автостроителей (Первомайский район) |
| 282. | Парк «Прибрежный», ул. Дрогобычская (Первомайский район) |
| 283. | Парк «Дубовая роща» (Первомайский район) |
| 284. | Аллея Журналистов, ул. Западная (Первомайский район) |
| 285. | Рекреационная зона «Рыба-Парк», ул. Ангарская (Западный район) |
| 286. | Парк «Западный» по Мулловскому шоссе (Западный район) |
| 287. | Парк «Молодёжный» по ул. Королёва (Западный район) |
| 288. | Площадь «Советов» |
| 289. | Парк «Надежда», ул. Патриса Лумумбы (Центральный район) |
| 290. | Лесопарк «Лесная горка» |
| 291. | Аллея «Славы», ул. Юнг Северного Флота (Западный район) |
| 292. | Аллея Учителя, ул. Терешковой (Западный район) |
| 293. | Центральная улица им. Гагарина |
| 294. | Сквер, ул. 50-лет Октября (район ЖД вокзала) |
| 295. | Рекреационная зона «Озёрная», ул. Коммунальная (Западный район) |
| 296. | Парк-музей под открытым небом «Музей трудовой славы»,  ул. Юнг Северного Флота и ул. Гоголя (Западный район) |
| 297. | Парк «Прибрежный» (Заволжский район) | Город Ульяновск |
| 298. | Бульвар «Камышинский» (Засвияжский район) |
| 299. | Парк «Дружбы Народов» (Ленинский район) |
| 300. | Аллея по Ул. Карбышева (Заволжский район) |
| 301. | Аллея по Ул. Врача Михайлова (Заволжский район) |
| 302. | Сквер «Московское шоссе» (Заволжский район) |
| 303. | Сквер «ДК Современник» (Заволжский район) |
| 304. | Сквер «Северный Венец» (Ленинский район) |
| 305. | Сквер «Строителей» (Железнодорожный район) |
| 306. | Бульвар «Юго-западный» (Заволжский район) |
| 307. | Эспланада на ул. Промышленной (Заволжский район) |
| 308. | Бульвар «Новосондецкий» (Заволжский район) |
| 309. | Парк «Молодёжный» (Заволжский район) |
| 310. | Парк «Винновская роща» (Железнодорожный район) |
| 311. | Бульвар «Фестивальный» (Заволжский район) |
| 312. | Парк «Семья» (Заволжский район) |
| 313. | Сквер «Средний Венец» (Ленинский район) |
| 314. | Сквер «ДК им. 1 Мая» (Заволжский район) |
| 315. | Сквер «Антонова» (Заволжский район) |
| 316. | Сквер «Репино» (Ленинский район) |
| 317. | Парк «Новое поколение» (Заволжский район) |
| 318. | Парк «Победы» (Ленинский район) |
| 319. | Сквер Моторного завода (Железнодорожный район) |
| 320. | Сквер «Менделеева» (Заволжский район) |
| 321. | Сквер «Айболит» (Заволжский район) |
| 322. | Сквер «УЗТС» (Засвияжский район) |
| 323. | Сквер «Берёзовая роща» в микрорайоне Опытное поле |
| 324. | Сквер «УВВТУ» (Ленинский район) |
| 325. | Сквер «УКСМ» (Засвияжский район) |
| 326. | Сквер по пр-ту Гая, д. 37 (Железнодорожный район) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**инвентаризированных дворовых территорий поселений**

**и городских округов Ульяновской области,**

**нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование дворовой территории (адрес) | Наименование населённого пункта муниципального образования |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартал Радищева, 8 | Город Барыш Барышского городского поселения Барышского района |
| 2. | Квартал Радищева, 9 |
| 3. | Квартал Радищева, 10 |
| 4. | Квартал Радищева, 12 |
| 5. | Квартал Радищева, 13 |
| 6. | Квартал Советский, 1 |
| 7. | Квартал Советский, 2 |
| 8. | Квартал Советский, 3 |
| 9. | Квартал Советский, 4 |
| 10. | Микрорайон Центральный, 3 |
| 11. | Микрорайон Центральный, 3, стр. 2 |
| 12. | Микрорайон Центральный, 11 |
| 13. | Микрорайон Центральный, 12 |
| 14. | Переулок Пушкина, 10а |
| 15. | Переулок Пушкина, 12 |
| 16. | Переулок Пушкина, 15 |
| 17. | Переулок Пушкина, 16 |
| 18. | Переулок Пушкина, 17 |
| 19. | Переулок Садовый, 26 |
| 20. | Переулок Садовый, 26 |
| 21. | Переулок Советский, 2 |
| 22. | Переулок Советский, 4 |
| 23. | Переулок Советский, 6 |
| 24. | Переулок Советский, 6а |
| 25. | Переулок Труда, 4а |
| 26. | Переулок Труда, 6 |
| 27. | Переулок Советский, 1а |
| 28. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 5 |
| 29. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 7 |
| 30. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 9 |
| 31. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 15 |
| 32. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 16 |
| 33. | Ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 22, 24 |
| 34. | Ул. Больничная, 32 |
| 35. | Ул. Больничная, 59а |
| 36. | Ул. Бумажников, 24 |
| 37. | Ул. Бумажников, 25 |
| 38. | Ул. Бумажников, 26 |
| 39. | Ул. Бумажников, 27 |
| 40. | Ул. Бумажников, 28 |
| 41. | Ул. Гагарина, 2, 4 |
| 42. | Ул. Гагарина, 6, 8 |
| 43. | Ул. Гагарина, 9 |
| 44. | Ул. Гагарина, 62 |
| 45. | Ул. Заводская, 16 |
| 46. | Ул. Кирова, 135 |
| 47. | Ул. Кирова, 137а |
| 48. | Ул. Кирпичная, 31 |
| 49. | Ул. Кирпичная, 35 |
| 50. | Ул. Кирпичная, 37а |
| 51. | Ул. Красноармейская, 2 |
| 52. | Ул. Красноармейская, 3, 5 |
| 53. | Ул. Красноармейская, 4 |
| 54. | Ул. Красноармейская, 12 |
| 55. | Ул. Красноармейская, 17 |
| 56. | Ул. Красноармейская, 25 Б |
| 57. | Ул. Красноармейская, 26 |
| 58. | Ул. Красноармейская, 28 |
| 59. | Ул. Красноармейская, 30 |
| 60. | Ул. Красноармейская, 38 |
| 61. | Ул. Красноармейская, 44 |
| 62. | Ул. Красноармейская, 47 |
| 63. | Ул. Красноармейская, 52 |
| 64. | Ул. Луначарского, 1, 3 |
| 65. | Ул. Луначарского, 2 |
| 66. | Ул. Луначарского, 5 |
| 67. | Ул. Луначарского, 6 |
| 68. | Ул. Луначарского, 8 |
| 69. | Ул. Мелиоративная, 2 |
| 70. | Ул. Мелиоративная, 11 |
| 71. | Ул. Механизаторов, 29 |
| 72. | Ул. Механизаторов, 35 |
| 73. | Ул. Механизаторов, 57/1 |
| 74. | Ул. Мира, 3 |
| 75. | Ул. Мира, 9 |
| 76. | Ул. Мира, 14 |
| 77. | Ул. Пушкина, 28 |
| 78. | Ул. Радищева, 80 |
| 79. | Ул. Радищева, 82 |
| 80. | Ул. Радищева, 86 |
| 81. | Ул. Радищева, 95 |
| 82. | Ул. Радищева, 91 |
| 83. | Ул. Радищева, 93 |
| 84. | Ул. Садовая, 11 |
| 85. | Ул. Садовая, 13 |
| 86. | Ул. Садовая, 14 |
| 87. | Ул. Садовая, 15 |
| 88. | Ул. Садовая, 16 |
| 89. | Ул. Садовая, 17 |
| 90. | Ул. Садовая, 18 |
| 91. | Ул. Садовая, 19 |
| 92. | Ул. Советская, 170 |
| 93. | Ул. Советская, 172 |
| 94. | Ул. Строителей, 9 |
| 95. | Ул. Тростинского, 14 |
| 96. | Ул. Тростинского, 16 |
| 97. | Ул. Тростинского, 20 |
| 98. | Ул. Труда, 7 |
| 99. | Ул. Фабричная, 3а |
| 100. | Ул. Чапаева, 69 |
| 101. | Ул. Молчанова, 5 |
| 102. | Ул. Молчанова, 19 |
| 103. | Ул. Молчанова, 2 |
| 104. | Ул. Молчанова, 4 |
| 105. | Ул. Молчанова, 6 |
| 106. | Ул. Молчанова, 13 |
| 107. | Ул. Луначарского, 14 |
| 108. | Ул. Луначарского, 16 |
| 109. | Ул. Луначарского, 28 |
| 110. | Ул. Луначарского, 30 |
| 111. | Ул. Чапаева, 67 |
| 112. | Ул. Механизаторов, 69а |
| 113. | Переулок Садовый, 22а |
| 114. | Ул. Гагарина, 21 |
| 115. | Ул. ГАТП, 1 |
| 116. | Ул. ГАТП, 2 |
| 117. | Ул. Калинина, 95 |
| 118. | Ул. Красноармейская, 19 |
| 119. | Переулок Лесной, 5 |
| 120. | Ул. Луначарского, 10 |
| 121. | Ул. Луначарского, 20 |
| 122. | Ул. Механизаторов, 31 |
| 123. | Переулок Почтовый, 1а |
| 124. | Ул. Радищева, 99 |
| 125. | Ул. Степная, 37а |
| 126. | Ул. Фабричная, 3 |
| 127. | Ул. Фабричная, 5 |
| 128. | Ул. Советская, 160 |
| 129. | Квартал Советский, 7 |
| 130. | Переулок Садовый, 20 |
| 131. | Переулок Садовый, 22 |
| 132. | Переулок Садовый, 25 |
| 133. | Переулок Садовый, 27 |
| 134. | Переулок Садовый, 29 |
| 135. | Ул. Молчанова, 10а |
| 136. | Ул. Молчанова, 11 |
| 137. | Ул. Молчанова, 12 |
| 138. | Ул. Молчанова, 15 |
| 139. | Ул. Молчанова, 21 |
| 140. | Ул. Молчанова, 3 |
| 141. | Ул. Молчанова, 7 |
| 142. | Ул. Молчанова, 9 |
| 143. | Ул. Пушкина, 27 |
| 144. | Ул. Пушкина, 29 |
| 145. | Переулок Садовый, 16 |
| 146. | Переулок Садовый, 18 |
| 147. | Ул. Строителей, 10 |
| 148. | Ул. Строителей, 8 |
| 149. | Ул. Строителей, 6 |
| 150. | Ул. Строителей, 2а |
| 151. | Ул. Строителей, 3 |
| 152. | Ул. Строителей, 5 |
| 153. | Ул. Строителей, 7 |
| 154. | Ул. Луначарского, 18 |
| 155. | Переулок Садовый, 21 |
| 156. | Ул. Советская, 36 |
| 157. | Ул. Садовая, 2 | Рабочий посёлок Измайлово Измайловского городского поселения Барышского района |
| 158. | Ул. Фабричная, 1 |
| 159. | Ул. Садовая, 1а |
| 160. | Ул. Садовая, 4 |
| 161. | Ул. Садовая, 6 |
| 162. | Ул. Садовая, 8 |
| 163. | Ул. Садовая, 10, 12 |
| 164. | Переулок Садовый, 14, 16 |
| 165. | Переулок Садовый, 20, 22 |
| 166. | Ул. Калинина, 7 |
| 167. | Ул. Стахановская, 2 |
| 168. | Переулок Садовый, 18 |
| 169. | Ул. Стахановская, 4 |
| 170. | Ул. Калинина, 2 |
| 171. | Ул. Советская, 2 |
| 172. | Переулок Фабричный, 1 |
| 173. | Переулок Фабричный, 3 |
| 174. | Переулок Фабричный, 2 |
| 175. | Ул. Кооперативная, 16 |
| 176. | Ул. Калинина, 5 |
| 177. | Ул. Свердлова, 15 |
| 178. | Ул. Свердлова, 21 |
| 179. | Ул. Свердлова, 27 |
| 180. | Ул. Свердлова, 29 |
| 181. | Ул. Свердлова, 31 |
| 182. | Ул. Гончарова, 24 |
| 183. | Ул. Советская, 13 |
| 184. | Ул. Советская, 12 |
| 185. | Ул. Стахановская, 3, 5 |
| 186. | Ул. Дачная, 11 |
| 187. | Ул. Забольничная, 6 | Рабочий посёлок Старотимошкино Старотимошкинского городского поселения Барышского района |
| 188. | Ул. Забольничная, 7 |
| 189. | Ул. Забольничная, 8 |
| 190. | Ул. Забольничная, 9 |
| 191. | Ул. Микрорайон, 14 |
| 192. | Ул. Микрорайон, 16 |
| 193. | Ул. Микрорайон, 18 |
| 194. | Ул. Микрорайон, 19 |
| 195. | Ул. Микрорайон, 1 |
| 196. | Ул. Микрорайон, 4 |
| 197. | Ул. Микрорайон, 5 |
| 198. | Ул. Микрорайон, 11 |
| 199. | Ул. Микрорайон, 12 |
| 200. | Ул. Микрорайон, 13 |
| 201. | Ул. Микрорайон, 15 |
| 202. | Ул. Микрорайон, 17 |
| 203. | Ул. Микрорайон, 20 |
| 204. | Ул. Микрорайон, 21 |
| 205. | Ул. Микрорайон, 22 |
| 206. | Переулок Механизаторов, 14 |
| 207. | Ул. Ленина, 11 | Рабочий посёлок им. В.И.Ленина Ленинского городского поселения Барышского района |
| 208. | Ул. Ленина, 13 |
| 209. | Ул. Ленина, 15 |
| 210. | Ул. Молодёжная, 23 |
| 211. | Ул. Молодёжная, 33 |
| 212. | Ул. Молодёжная, 29 |
| 213. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 214. | Ул. Молодёжная, 1а |
| 215. | Ул. Молодёжная, 2 |
| 216. | Ул. Молодёжная, 2а |
| 217. | Ул. Молодёжная, 4 |
| 218. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 219. | Ул. Молодёжная, 8 |
| 220. | Ул. Молодёжная, 9 |
| 221. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 222. | Ул. Молодёжная, 32 |
| 223. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 224. | Ул. Молодёжная, 11 |
| 225. | Ул. Молодёжная, 28 |
| 226. | Ул. Молодёжная, 31 |
| 227. | Ул. Чапаева, 12 |
| 228. | Ул. Чапаева, 14 |
| 229. | Ул. Чапаева, 16 |
| 230. | Ул. Чапаева, 18 |
| 231. | Ул. Чапаева, 20 |
| 232. | Проспект Автостроителей, 6 | Город Димитровград |
| 233. | Проспект Автостроителей, 11 |
| 234. | Проспект Автостроителей, 19 |
| 235. | Проспект Автостроителей, 21 |
| 236. | Проспект Автостроителей, 23 |
| 237. | Проспект Автостроителей, 25 |
| 238. | Проспект Автостроителей, 27 |
| 239. | Проспект Автостроителей, 29 |
| 240. | Проспект Автостроителей, 32 |
| 241. | Проспект Автостроителей, 33 |
| 242. | Проспект Автостроителей, 35 |
| 243. | Проспект Автостроителей, 36 |
| 244. | Проспект Автостроителей, 37 |
| 245. | Проспект Автостроителей, 38 |
| 246. | Проспект Автостроителей, 39 |
| 247. | Проспект Автостроителей, 40 |
| 248. | Проспект Автостроителей, 41 |
| 249. | Проспект Автостроителей, 43 |
| 250. | Проспект Автостроителей, 44 |
| 251. | Проспект Автостроителей, 45 |
| 252. | Проспект Автостроителей, 46 |
| 253. | Проспект Автостроителей, 48 |
| 254. | Проспект Автостроителей, 50 |
| 255. | Проспект Автостроителей, 54 |
| 256. | Проспект Автостроителей, 55 |
| 257. | Проспект Автостроителей, 56 |
| 258. | Проспект Автостроителей, 58 |
| 259. | Проспект Автостроителей, 60 |
| 260. | Проспект Автостроителей, 64 |
| 261. | Проспект Автостроителей, 66 |
| 262. | Проспект Автостроителей, 68 |
| 263. | Проспект Автостроителей, 70 |
| 264. | Проспект Автостроителей, 72 |
| 265. | Проспект Автостроителей, 74 |
| 266. | Проспект Автостроителей, 76 |
| 267. | Ул. Алтайская, 49 |
| 268. | Ул. Алтайская, 51 |
| 269. | Ул. Алтайская, 55 |
| 270. | Ул. Алтайская, 65 |
| 271. | Ул. Ангарская, 13 |
| 272. | Ул. Баданова, 79 |
| 273. | Ул. Баданова, 79а |
| 274. | Ул. Баданова, 80 |
| 275. | Ул. Баданова, 81 |
| 276. | Ул. Баданова, 82 |
| 277. | Ул. Баданова, 85 |
| 278. | Ул. Баданова, 86а |
| 279. | Ул. Баданова, 86б |
| 280. | Ул. Байкальская, 1 |
| 281. | Ул. Братская, 27 |
| 282. | Ул. Братская, 29 |
| 283. | Ул. Братская, 31 |
| 284. | Ул. Братская 33 |
| 285. | Ул. Братская, 35 |
| 286. | Ул. Братская, 37 |
| 287. | Ул. Братская, 39 |
| 288. | Ул. Братская, 39а |
| 289. | Ул. Братская, 39б |
| 290. | Ул. Братская, 41 |
| 291. | Ул. Братская, 43 |
| 292. | Ул. Братская, 45 |
| 293. | Ул. Братская, 47 |
| 294. | Ул. Братская, 49 |
| 295. | Ул. Братская, 51 |
| 296. | Ул. Братская, 53 |
| 297. | Ул. Бурцева, 1 |
| 298. | Ул. Бурцева, 5 |
| 299. | Ул. Бурцева, 7 |
| 300. | Ул. Бурцева, 8 |
| 301. | Ул. Бурцева, 9 |
| 302. | Ул. Бурцева, 10 |
| 303. | Ул. Бурцева, 13 |
| 304. | Ул. Бурцева, 17 |
| 305. | Ул. Бурцева, 11 |
| 306. | Ул. Бурцева, 19 |
| 307. | Ул. Ветлаборатория, 1 |
| 308. | Ул. Власть Труда, 22 |
| 309. | Ул. Власть Труда, 24 |
| 310. | Ул. Власть Труда, 25 |
| 311. | Ул. Власть Труда, 26 |
| 312. | Ул. Власть Труда, 27 |
| 313. | Ул. Власть Труда, 28 |
| 314. | Ул. Власть Труда, 33 |
| 315. | Ул. Власть Труда, 35 |
| 316. | Ул. Власть Труда, 39 |
| 317. | Ул. Власть Труда, 41 |
| 318. | Ул. Вокзальная, 2 |
| 319. | Ул. Вокзальная, 5 |
| 320. | Ул. Вокзальная, 36 |
| 321. | Ул. Вокзальная, 73 |
| 322. | Ул. Вокзальная, 75 |
| 323. | Ул. Вокзальная, 79 |
| 324. | Ул. Вокзальная, 81 |
| 325. | Ул. Вокзальная, 83 |
| 326. | Ул. Вокзальная, 85 |
| 327. | Ул. Вокзальная, 91 |
| 328. | Ул. Восточная, 20 |
| 329. | Ул. Восточная, 20а |
| 330. | Ул. Восточная, 22 |
| 331. | Ул. Восточная, 34 |
| 332. | Ул. Восточная, 36 |
| 333. | Ул. Восточная, 38 |
| 334. | Ул. Восточная, 40 |
| 335. | Ул. Восточная, 42 |
| 336. | Ул. Гагарина, 56 |
| 337. | Переулок Гвардейский, 2 |
| 338. | Переулок Гвардейский, 2а |
| 339. | Переулок Гвардейский, 2б |
| 340. | Переулок Гвардейский, 2в |
| 341. | Переулок Гвардейский, 3 |
| 342. | Переулок Гвардейский, 10 |
| 343. | Переулок Гвардейский, 12 |
| 344. | Ул. Гвардейская, 2 |
| 345. | Ул. Гвардейская, 4 |
| 346. | Ул. Гвардейская, 6 |
| 347. | Ул. Гвардейская, 6а |
| 348. | Ул. Гвардейская, 6б |
| 349. | Ул. Гвардейская, 6в |
| 350. | Ул. Гвардейская, 8 |
| 351. | Ул. Гвардейская, 8а |
| 352. | Ул. Гвардейская, 8б |
| 353. | Ул. Гвардейская, 8в |
| 354. | Ул. Гвардейская, 10 |
| 355. | Ул. Гвардейская, 12 |
| 356. | Ул. Гвардейская, 14 |
| 357. | Ул. Гвардейская, 16 |
| 358. | Ул. Гвардейская, 18 |
| 359. | Ул. Гвардейская, 18а |
| 360. | Ул. Гвардейская, 18б |
| 361. | Ул. Гвардейская, 20 |
| 362. | Ул. Гвардейская, 20а |
| 363. | Ул. Гвардейская, 22 |
| 364. | Ул. Гвардейская, 22а |
| 365. | Ул. Гвардейская, 23 |
| 366. | Ул. Гвардейская, 24 |
| 367. | Ул. Гвардейская, 24а |
| 368. | Ул. Гвардейская, 24б |
| 369. | Ул. Гвардейская, 25 |
| 370. | Ул. Гвардейская, 26 |
| 371. | Ул. Гвардейская, 27 |
| 372. | Ул. Гвардейская, 29 |
| 373. | Ул. Гвардейская, 31 |
| 374. | Ул. Гвардейская, 32 |
| 375. | Ул. Гвардейская, 33 |
| 376. | Ул. Гвардейская, 34 |
| 377. | Ул. Гвардейская, 34а |
| 378. | Ул. Гвардейская, 35 |
| 379. | Ул. Гвардейская, 36 |
| 380. | Ул. Гвардейская, 36а |
| 381. | Ул. Гвардейская, 37 |
| 382. | Ул. Гвардейская, 38 |
| 383. | Ул. Гвардейская, 38а |
| 384. | Ул. Гвардейская, 38б |
| 385. | Ул. Гвардейская, 39 |
| 386. | Ул. Гвардейская, 40 |
| 387. | Ул. Гвардейская, 41 |
| 388. | Ул. Гвардейская, 42 |
| 389. | Ул. Гвардейская, 43 |
| 390. | Ул. Гвардейская, 45 |
| 391. | Ул. Гвардейская, 47 |
| 392. | Ул. Гвардейская, 49 |
| 393. | Ул. Гвардейская, 51 |
| 394. | Ул. Гвардейская, 51а |
| 395. | Ул. Гвардейская, 51б |
| 396. | Ул. Гвардейская, 53 |
| 397. | Ул. Гвардейская, 55 |
| 398. | Ул. Гвардейская, 57 |
| 399. | Ул. Гончарова, 2 |
| 400. | Ул. Гончарова, 3 |
| 401. | Ул. Гончарова, 4 |
| 402. | Ул. Гончарова, 5 |
| 403. | Ул. Гончарова, 6 |
| 404. | Ул. Гончарова, 7 |
| 405. | Ул. Гончарова, 10 |
| 406. | Ул. Гончарова, 10а |
| 407. | Ул. Гончарова, 11 |
| 408. | Проспект Димитрова, 1 |
| 409. | Проспект Димитрова, 4в |
| 410. | Проспект Димитрова, 4г |
| 411. | Проспект Димитрова, 4д |
| 412. | Проспект Димитрова, 6 |
| 413. | Проспект Димитрова, 7 |
| 414. | Проспект Димитрова, 8 |
| 415. | Проспект Димитрова, 9 |
| 416. | Проспект Димитрова, 9а |
| 417. | Проспект Димитрова, 9б |
| 418. | Проспект Димитрова, 10 |
| 419. | Проспект Димитрова, 11 |
| 420. | Проспект Димитрова, 15 |
| 421. | Проспект Димитрова, 17 |
| 422. | Проспект Димитрова, 17а |
| 423. | Проспект Димитрова, 18 |
| 424. | Проспект Димитрова, 18а |
| 425. | Проспект Димитрова, 19 |
| 426. | Проспект Димитрова, 21 |
| 427. | Проспект Димитрова, 23 |
| 428. | Проспект Димитрова, 23а |
| 429. | Проспект Димитрова, 25 |
| 430. | Проспект Димитрова, 27 |
| 431. | Проспект Димитрова, 29 |
| 432. | Проспект Димитрова, 31 |
| 433. | Проспект Димитрова, 33 |
| 434. | Проспект Димитрова, 35 |
| 435. | Проспект Димитрова, 37 |
| 436. | Проспект Димитрова, 37а |
| 437. | Проспект Димитрова, 39 |
| 438. | Проспект Димитрова, 41 |
| 439. | Проспект Димитрова, 43 |
| 440. | Проспект Димитрова, 45 |
| 441. | Проспект Димитрова, 47 |
| 442. | Проспект Димитрова, 49 |
| 443. | Ул. Дрогобычская, 23 |
| 444. | Ул. Дрогобычская, 27 |
| 445. | Ул. Дрогобычская, 29 |
| 446. | Ул. Дрогобычская, 31 |
| 447. | Ул. Дрогобычская, 33 |
| 448. | Ул. Дрогобычская, 37 |
| 449. | Ул. Дрогобычская, 39 |
| 450. | Ул. Дрогобычская, 41 |
| 451. | Ул. Дрогобычская, 43 |
| 452. | Ул. Дрогобычская, 45 |
| 453. | Ул. Дрогобычская, 47 |
| 454. | Ул. Дрогобычская, 49 |
| 455. | Ул. Дрогобычская, 51 |
| 456. | Ул. Дрогобычская, 55 |
| 457. | Ул. Дрогобычская, 57 |
| 458. | Ул. Дрогобычская, 59 |
| 459. | Ул. Дрогобычская, 61 |
| 460. | Ул. Дрогобычская, 63 |
| 461. | Ул. Дрогобычская, 65 |
| 462. | Ул. Дрогобычская, 69 |
| 463. | Ул. Дрогобычская, 71 |
| 464. | Ул. Жигулёвская, 13 |
| 465. | Ул. Жигулёвская, 15 |
| 466. | Ул. Жигулёвская, 17 |
| 467. | Ул. Западная, 1 |
| 468. | Ул. Западная, 3 |
| 469. | Ул. Западная, 5 |
| 470. | Ул. Западная, 7 |
| 471. | Ул. Западная, 15 |
| 472. | Ул. Западная, 17 |
| 473. | Ул. Западная, 18 |
| 474. | Ул. Западная, 19 |
| 475. | Ул. Западная, 20 |
| 476. | Ул. Западная, 22 |
| 477. | Ул. Западная, 26 |
| 478. | Ул. Западная, 28 |
| 479. | Ул. Западная, 34 |
| 480. | Ул. Земина, 130 |
| 481. | Ул. Земина, 132 |
| 482. | Ул. Земина, 138 |
| 483. | Ул. Земина, 142 |
| 484. | Ул. Земина, 144 |
| 485. | Ул. Кирпичная, 4 |
| 486. | Ул. Кирпичная, 7 |
| 487. | Ул. Комсомольская, 33 |
| 488. | Ул. Королёва, 2 |
| 489. | Ул. Королёва, 3 |
| 490. | Ул. Королёва, 3а |
| 491. | Ул. Королёва, 4 |
| 492. | Ул. Королёва, 5 |
| 493. | Ул. Королёва, 6 |
| 494. | Ул. Королёва, 6а |
| 495. | Ул. Королёва, 6б |
| 496. | Ул. Королёва, 7 |
| 497. | Ул. Королёва, 8а |
| 498. | Ул. Королёва, 8б |
| 499. | Ул. Королёва, 9 |
| 500. | Ул. Королёва, 9а |
| 501. | Ул. Королёва, 10 |
| 502. | Ул. Королёва, 11 |
| 503. | Ул. Королёва, 12 |
| 504. | Ул. Королёва, 12а |
| 505. | Ул. Королёва, 13 |
| 506. | Ул. Королёва, 15 |
| 507. | Ул. Куйбышева, 2а |
| 508. | Ул. Куйбышева, 22 |
| 509. | Ул. Куйбышева, 28а |
| 510. | Ул. Куйбышева, 42 |
| 511. | Ул. Куйбышева, 44 |
| 512. | Ул. Куйбышева, 46 |
| 513. | Ул. Куйбышева, 196 |
| 514. | Ул. Куйбышева, 237 |
| 515. | Ул. Куйбышева, 245 |
| 516. | Ул. Куйбышева, 247 |
| 517. | Ул. Куйбышева, 255 |
| 518. | Ул. Куйбышева, 255а |
| 519. | Ул. Куйбышева, 257 |
| 520. | Ул. Куйбышева, 259 |
| 521. | Ул. Куйбышева, 261 |
| 522. | Ул. Куйбышева, 262 |
| 523. | Ул. Куйбышева, 264 |
| 524. | Ул. Куйбышева, 268 |
| 525. | Ул. Куйбышева, 270 |
| 526. | Ул. Куйбышева, 272 |
| 527. | Ул. Куйбышева, 274 |
| 528. | Ул. Куйбышева, 276 |
| 529. | Ул. Куйбышева, 278 |
| 530. | Ул. Куйбышева, 280 |
| 531. | Ул. Куйбышева, 282 |
| 532. | Ул. Куйбышева, 282а |
| 533. | Ул. Куйбышева, 284а |
| 534. | Ул. Куйбышева, 286 |
| 535. | Ул. Куйбышева, 286а |
| 536. | Ул. Куйбышева, 288 |
| 537. | Ул. Куйбышева, 289 |
| 538. | Ул. Куйбышева, 290 |
| 539. | Ул. Куйбышева, 291а |
| 540. | Ул. Куйбышева, 293 |
| 541. | Ул. Куйбышева, 293а |
| 542. | Ул. Куйбышева, 295 |
| 543. | Ул. Куйбышева, 297 |
| 544. | Ул. Куйбышева, 301 |
| 545. | Ул. Куйбышева, 303 |
| 546. | Ул. Куйбышева, 305 |
| 547. | Ул. Куйбышева, 305а |
| 548. | Ул. Куйбышева, 307 |
| 549. | Ул. Куйбышева, 309 |
| 550. | Ул. Куйбышева, 311 |
| 551. | Ул. Куйбышева, 313 |
| 552. | Ул. Куйбышева, 315 |
| 553. | Ул. Куйбышева, 317 |
| 554. | Ул. Куйбышева, 319 |
| 555. | Ул. Куйбышева, 323 |
| 556. | Ул. Куйбышева, 325 |
| 557. | Ул. Куйбышева, 327 |
| 558. | Ул. Курчатова, 1 |
| 559. | Ул. Курчатова, 2 |
| 560. | Ул. Курчатова, 4 |
| 561. | Ул. Курчатова, 10 |
| 562. | Ул. Курчатова, 10а |
| 563. | Ул. Курчатова, 12 |
| 564. | Ул. Курчатова, 16 |
| 565. | Ул. Курчатова, 18 |
| 566. | Ул. Курчатова, 20 |
| 567. | Ул. Курчатова, 22 |
| 568. | Ул. Курчатова, 24 |
| 569. | Ул. Курчатова, 26 |
| 570. | Ул. Курчатова, 26а |
| 571. | Ул. Курчатова, 28 |
| 572. | Ул. Курчатова, 28а |
| 573. | Ул. Курчатова, 30 |
| 574. | Ул. Курчатова, 30а |
| 575. | Ул. Курчатова, 30б |
| 576. | Ул. Курчатова, 32 |
| 577. | Ул. Курчатова, 34 |
| 578. | Ул. Курчатова, 34а |
| 579. | Ул. Курчатова, 38 |
| 580. | Ул. Курчатова, 42 |
| 581. | Проспект Ленина, 3 |
| 582. | Проспект Ленина, 7 |
| 583. | Проспект Ленина, 8 |
| 584. | Проспект Ленина, 9 |
| 585. | Проспект Ленина, 9а |
| 586. | Проспект Ленина, 10 |
| 587. | Проспект Ленина, 10а |
| 588. | Проспект Ленина, 10б |
| 589. | Проспект Ленина, 11 |
| 590. | Проспект Ленина, 11а |
| 591. | Проспект Ленина, 12 |
| 592. | Проспект Ленина, 13 |
| 593. | Проспект Ленина, 13а |
| 594. | Проспект Ленина, 14 |
| 595. | Проспект Ленина, 14а |
| 596. | Проспект Ленина, 14б |
| 597. | Проспект Ленина, 15 |
| 598. | Проспект Ленина, 16 |
| 599. | Проспект Ленина, 16б |
| 600. | Проспект Ленина, 18 |
| 601. | Проспект Ленина, 18а |
| 602. | Проспект Ленина, 18б |
| 603. | Проспект Ленина, 20 |
| 604. | Проспект Ленина, 22 |
| 605. | Проспект Ленина, 24 |
| 606. | Проспект Ленина, 24а |
| 607. | Проспект Ленина, 26 |
| 608. | Проспект Ленина, 26а |
| 609. | Проспект Ленина, 27 |
| 610. | Проспект Ленина, 27а |
| 611. | Проспект Ленина, 28 |
| 612. | Проспект Ленина, 29 |
| 613. | Проспект Ленина, 29а |
| 614. | Проспект Ленина, 30 |
| 615. | Проспект Ленина, 30а |
| 616. | Проспект Ленина, 31 |
| 617. | Проспект Ленина, 31а |
| 618. | Проспект Ленина, 32 |
| 619. | Проспект Ленина, 32а |
| 620. | Проспект Ленина, 33 |
| 621. | Проспект Ленина, 34 |
| 622. | Проспект Ленина, 37 |
| 623. | Проспект Ленина, 38 |
| 624. | Проспект Ленина, 39 |
| 625. | Проспект Ленина, 40 |
| 626. | Проспект Ленина, 41 |
| 627. | Проспект Ленина, 41а |
| 628. | Проспект Ленина, 41б |
| 629. | Проспект Ленина, 41б |
| 630. | Проспект Ленина, 42 |
| 631. | Проспект Ленина, 42а |
| 632. | Проспект Ленина, 43 |
| 633. | Проспект Ленина, 43а |
| 634. | Проспект Ленина, 44 |
| 635. | Проспект Ленина, 44а |
| 636. | Проспект Ленина, 48 |
| 637. | Проспект Ленина, 48а |
| 638. | Проспект Ленина, 50 |
| 639. | Проспект Ленина, 53 |
| 640. | Проспект Ленина, 55 |
| 641. | Проспект Ленина, 57 |
| 642. | Проспект Ленина, 59 |
| 643. | Проспект Ленина, 61 |
| 644. | Проспект Ленина, 63 |
| 645. | Проспект Ленина, 65 |
| 646. | Ул. Лермонтова, 4 |
| 647. | Ул. Лермонтова, 6 |
| 648. | Ул. Лермонтова, 8 |
| 649. | Ул. Лермонтова, 10 |
| 650. | Ул. Лермонтова, 12 |
| 651. | Ул. Лермонтова, 14 |
| 652. | Ул. Лермонтова, 16 |
| 653. | Ул. Лермонтова, 18 |
| 654. | Ул. Лермонтова, 20 |
| 655. | Ул. Лермонтова, 47 |
| 656. | Ул. Лермонтова, 49 |
| 657. | Ул. Лермонтова, 51 |
| 658. | Ул. Лермонтова, 53 |
| 659. | Ул. Льва Толстого, 69 |
| 660. | Ул. Луговая, 36 |
| 661. | Ул. Луговая, 32 |
| 662. | Ул. Луговая, 28 |
| 663. | Ул. Луговая, 26 |
| 664. | Ул. Луговая, 24 |
| 665. | Ул. Луговая, 20 |
| 666. | Ул. Луговая, 16 |
| 667. | Ул. Кузнецова, 3 |
| 668. | Ул. Кузнецова, 4 |
| 669. | Ул. Кузнецова, 6 |
| 670. | Ул. Кузнецова, 7 |
| 671. | Ул. Кузнецова, 8 |
| 672. | Ул. Кузнецова, 9 |
| 673. | Ул. Кузнецова, 10 |
| 674. | Ул. Масленникова, 87 |
| 675. | Ул. Масленникова, 68 |
| 676. | Ул. Матвеева, 23 |
| 677. | Ул. Мелекесская, 28 |
| 678. | Ул. Мелекесская, 29 |
| 679. | Ул. Мелекесская, 30 |
| 680. | Ул. Менделеева, 4 |
| 681. | Ул. Менделеева, 8 |
| 682. | Ул. Менделеева, 13 |
| 683. | Ул. Менделеева, 17 |
| 684. | Ул. Миюсовой, 2 |
| 685. | Ул. Миюсовой, 5 |
| 686. | Ул. Мориса Тореза, 1 |
| 687. | Ул. Мориса Тореза, 2 |
| 688. | Ул. Мориса Тореза, 2а |
| 689. | Ул. Мориса Тореза, 2б |
| 690. | Ул. Мориса Тореза, 2в |
| 691. | Ул. Мориса Тореза, 3 |
| 692. | Ул. Мориса Тореза, 3а |
| 693. | Ул. Мориса Тореза, 5а |
| 694. | Ул. Мориса Тореза, 5б |
| 695. | Ул. Мориса Тореза, 5в |
| 696. | Ул. Мориса Тореза, 6а |
| 697. | Ул. Мориса Тореза, 7 |
| 698. | Ул. Мориса Тореза, 7а |
| 699. | Ул. Мориса Тореза, 8 |
| 700. | Ул. Мориса Тореза, 9 |
| 701. | Ул. Московская, 18 |
| 702. | Ул. Московская, 20 |
| 703. | Ул. Московская, 22 |
| 704. | Ул. Московская, 24 |
| 705. | Ул. Московская, 26 |
| 706. | Ул. Московская, 28 |
| 707. | Ул. Московская, 30 |
| 708. | Ул. Московская, 32 |
| 709. | Ул. Московская, 34 |
| 710. | Ул. Московская, 36 |
| 711. | Ул. Московская, 44 |
| 712. | Ул. Московская, 46 |
| 713. | Ул. Московская, 48 |
| 714. | Ул. Московская, 52 |
| 715. | Ул. Московская, 54 |
| 716. | Ул. Московская, 56 |
| 717. | Ул. Московская, 57 |
| 718. | Ул. Московская, 58 |
| 719. | Ул. Московская, 60 |
| 720. | Ул. Московская, 60а |
| 721. | Ул. Московская, 62 |
| 722. | Ул. Московская, 64 |
| 723. | Ул. Московская, 66 |
| 724. | Ул. Московская, 67 |
| 725. | Ул. Московская, 68 |
| 726. | Ул. Московская, 69 |
| 727. | Ул. Московская, 77 |
| 728. | Ул. Московская, 79 |
| 729. | Ул. Московская, 83 |
| 730. | Ул. Московская, 83а |
| 731. | Ул. Октябрьская, 15 |
| 732. | Ул. Октябрьская, 17 |
| 733. | Ул. Октябрьская, 48 |
| 734. | Ул. Октябрьская, 54 |
| 735. | Ул. Октябрьская, 58 |
| 736. | Ул. Октябрьская, 60 |
| 737. | Ул. Октябрьская, 62 |
| 738. | Ул. Октябрьская, 66 |
| 739. | Ул. Октябрьская, 68 |
| 740. | Ул. Октябрьская, 72 |
| 741. | Ул. Октябрьская, 76 |
| 742. | Ул. Октябрьская, 76а |
| 743. | Ул. Осипенко, 3 |
| 744. | Ул. Осипенко, 5 |
| 745. | Ул. Осипенко, 7 |
| 746. | Ул. Осипенко, 9 |
| 747. | Ул. Осипенко, 11 |
| 748. | Ул. Осипенко, 13 |
| 749. | Ул. Осипенко, 15 |
| 750. | Ул. Осипенко, 17 |
| 751. | Ул. Осипенко, 19 |
| 752. | Ул. Осипенко, 19а |
| 753. | Ул. Осипенко, 19б |
| 754. | Ул. Осипенко, 23 |
| 755. | Ул. Осипенко, 24 |
| 756. | Ул. Осипенко, 25 |
| 757. | Ул. Осипенко, 26 |
| 758. | Ул. Осипенко, 27 |
| 759. | Ул. Парадизова, 1 |
| 760. | Ул. Парадизова, 3 |
| 761. | Ул. Парковая, 5 |
| 762. | Ул. Парковая, 7 |
| 763. | Ул. Победы, 2 |
| 764. | Ул. Победы, 2а |
| 765. | Ул. Победы, 4 |
| 766. | Ул. Победы, 4а |
| 767. | Ул. Победы, 5 |
| 768. | Ул. Победы, 6 |
| 769. | Ул. Победы, 7 |
| 770. | Ул. Победы, 8а |
| 771. | Ул. Победы, 10а |
| 772. | Ул. Победы, 12 |
| 773. | Ул. Победы, 14 |
| 774. | Ул. Победы, 16 |
| 775. | Ул. Победы, 18 |
| 776. | Ул. Победы, 20 |
| 777. | Ул. Потаповой, 129 |
| 778. | Ул. Потаповой, 129а |
| 779. | Ул. Потаповой, 131 |
| 780. | Ул. Потаповой, 139 |
| 781. | Ул. Потаповой, 141 |
| 782. | Ул. Потаповой, 169 |
| 783. | Ул. Прониной, 2 |
| 784. | Ул. Прониной, 4 |
| 785. | Ул. Прониной, 6 |
| 786. | Ул. Прониной, 12 |
| 787. | Ул. Пушкина, 149 |
| 788. | Ул. Пушкина, 157 |
| 789. | Ул. Пугачёва, 20 |
| 790. | Ул. Пугачёва, 15 |
| 791. | Ул. Самарская, 32 |
| 792. | Ул. Самарская, 33 |
| 793. | Ул. Самарская, 62 |
| 794. | Ул. Свердлова, 10 |
| 795. | Ул. Свердлова, 17 |
| 796. | Ул. Свирская, 2 |
| 797. | Ул. Свирская, 4 |
| 798. | Ул. Свирская, 6 |
| 799. | Ул. Свирская, 8 |
| 800. | Ул. Свирская, 10 |
| 801. | Ул. Свирская, 12 |
| 802. | Ул. Свирская, 17 |
| 803. | Ул. Свирская, 17а |
| 804. | Ул. Свирская, 19 |
| 805. | Ул. Свирская, 21 |
| 806. | Ул. Свирская, 23 |
| 807. | Ул. Свирская, 31 |
| 808. | Ул. Севастопольская, 8 |
| 809. | Ул. Славского, 16 |
| 810. | Ул. Славского, 22 |
| 811. | Ул. Строителей, 16 |
| 812. | Ул. Строителей, 18 |
| 813. | Ул. Строителей, 20 |
| 814. | Ул. Строителей, 22 |
| 815. | Ул. Строителей, 30 |
| 816. | Ул. Строителей, 34 |
| 817. | Ул. Строителей, 36 |
| 818. | Ул. Строителей, 38 |
| 819. | Ул. Суворова, 24 |
| 820. | Ул. Театральная, 2 |
| 821. | Ул. Театральная, 3 |
| 822. | Ул. Театральная, 4 |
| 823. | Ул. Театральная, 4а |
| 824. | Ул. Театральная, 4б |
| 825. | Ул. Театральная, 7 |
| 826. | Ул. Театральная, 8 |
| 827. | Ул. Театральная, 8а |
| 828. | Ул. Театральная, 9 |
| 829. | Ул. Театральная, 10 |
| 830. | Ул. Терешковой, 1 |
| 831. | Ул. Терешковой, 3 |
| 832. | Ул. Терешковой, 4 |
| 833. | Ул. Терешковой, 5 |
| 834. | Ул. Терешковой, 6 |
| 835. | Ул. Терешковой, 6а |
| 836. | Ул. Терешковой, 7 |
| 837. | Ул. Терешковой, 8 |
| 838. | Ул. Хмельницкого, 90 |
| 839. | Ул. Хмельницкого, 103 |
| 840. | Ул. Хмельницкого, 104 |
| 841. | Ул. Хмельницкого, 118 |
| 842. | Ул. Хмельницкого, 120 |
| 843. | Ул. Хмельницкого, 122 |
| 844. | Ул. Хмельницкого, 152 |
| 845. | Ул. Циолковского, 4 |
| 846. | Ул. Циолковского, 5 |
| 847. | Ул. Циолковского, 6 |
| 848. | Ул. Циолковского, 7 |
| 849. | Ул. Циолковского, 8 |
| 850. | Ул. Циолковского, 9 |
| 851. | Ул. Циолковского, 10 |
| 852. | Ул. Циолковского, 22 |
| 853. | Ул. Чайкиной, 12г |
| 854. | Ул. Черемшанская, 3 |
| 855. | Ул. Черемшанская, 83а |
| 856. | Ул. Черемшанская, 85 |
| 857. | Ул. Черемшанская, 87 |
| 858. | Ул. Черемшанская, 90 |
| 859. | Ул. Черемшанская, 91 |
| 860. | Ул. Черемшанская, 92 |
| 861. | Ул. Черемшанская, 93 |
| 862. | Ул. Черемшанская, 96 |
| 863. | Ул. Черемшанская, 98 |
| 864. | Ул. Черемшанская, 100 |
| 865. | Ул. Черемшанская, 114 |
| 866. | Ул. Черемшанская, 116 |
| 867. | Ул. Черемшанская, 118 |
| 868. | Ул. Черемшанская, 120 |
| 869. | Ул. Черемшанская, 122 |
| 870. | Ул. Черемшанская, 124 |
| 871. | Ул. Черемшанская, 126 |
| 872. | Ул. Черемшанская, 128 |
| 873. | Ул. Черемшанская, 130 |
| 874. | Ул. Чехова, 2 |
| 875. | Ул. 2-я Пятилетка, 94 |
| 876. | Ул. 2-я Пятилетка, 96 |
| 877. | Ул. 3-го Интернационала, 81 |
| 878. | Ул. 8-я Линия, 4 |
| 879. | Ул. 9-я Линия, 1 |
| 880. | Ул. 9-я Линия, 3 |
| 881. | Ул. 9 Линия, 4а |
| 882. | Ул. 9 Линия, 5 |
| 883. | Ул. 9-я линия, 6 |
| 884. | Ул. 9-я линия, 9 |
| 885. | Ул. 9-я линия, 12 |
| 886. | Ул. 9-я линия, 13 |
| 887. | Ул. 9-я линия, 14 |
| 888. | Ул. 9-я линия, 16 |
| 889. | Ул. 9-я линия, 17 |
| 890. | Ул. 9-я линия, 17а |
| 891. | Ул. 9-я линия, 18 |
| 892. | Ул. 9-я линия, 18а |
| 893. | Ул. 9-я линия, 19 |
| 894. | Ул. 9-я линия, 19а |
| 895. | Ул. 9-я линия, 19б |
| 896. | Ул. 9-я линия, 21 |
| 897. | Ул. 9-я линия, 23 |
| 898. | Ул. 9-я линия, 24 |
| 899. | Ул. 9-я линия, 25 |
| 900. | Ул. 9-я линия, 26 |
| 901. | Ул. 9-я линия, 28 |
| 902. | Ул. 9-я линия, 32 |
| 903. | Ул. 9-я линия, 34 |
| 904. | Ул. 50 лет Октября, 1а |
| 905. | Ул. 50 лет Октября, 3 |
| 906. | Ул. 50 лет Октября, 80 |
| 907. | Ул. 50 лет Октября, 82 |
| 908. | Ул. 50 лет Октября, 86 |
| 909. | Ул. 50 лет Октября, 88 |
| 910. | Ул. 50 лет Октября, 90 |
| 911. | Ул. 50 лет Октября, 92 |
| 912. | Ул. 50 лет Октября, 94 |
| 913. | Ул. 50 лет Октября, 96 |
| 914. | Ул. 50 лет Октября, 106 |
| 915. | Ул. 50 лет Октября, 114 |
| 916. | Ул. Волжская, 20 | Город Новоульяновск |
| 917. | Ул. Волжская, 22 |
| 918. | Ул. Волжская, 24 |
| 919. | Ул. Волжская, 35 |
| 920. | Ул. Волжская, 35а |
| 921. | Переулок Зелёный, 4а |
| 922. | Ул. Заводская, 6 |
| 923. | Ул. Заводская, 6б |
| 924. | Ул. Заводская, 8 |
| 925. | Ул. Заводская, 9 |
| 926. | Ул. Заводская, 10 |
| 927. | Ул. Заводская, 10а |
| 928. | Ул. Заводская, 11 |
| 929. | Ул. Затон, 22, село Криуши |
| 930. | Ул. Затон, 35, село Криуши |
| 931. | Ул. Затон, 37, село Криуши |
| 932. | Ул. Затон, 39, село Криуши |
| 933. | Ул. Затон, 40, село Криуши |
| 934. | Ул. Затон, 41, село Криуши |
| 935. | Ул. Затон, 42, село Криуши |
| 936. | Ул. Затон, 43, село Криуши |
| 937. | Ул. Затон, 45, село Криуши |
| 938. | Ул. Затон, 46, село Криуши |
| 939. | Ул. Затон, 48, село Криуши |
| 940. | Ул. Затон, 49, село Криуши |
| 941. | Ул. Затон, 51, село Криуши |
| 942. | Ул. Клубная, 4, посёлок Меловой |
| 943. | Ул. Клубная, 6, посёлок Меловой |
| 944. | Ул. Коммунаров, 8 |
| 945. | Ул. Комсомольская, 1 |
| 946. | Ул. Комсомольская, 3 |
| 947. | Ул. Комсомольская, 5 |
| 948. | Ул. Комсомольская, 17 |
| 949. | Ул. Комсомольская, 19 |
| 950. | Ул. Комсомольская, 21 |
| 951. | Ул. Комсомольская, 23 |
| 952. | Ул. Комсомольская, 37 |
| 953. | Ул. Ленина, 1, посёлок Липки |
| 954. | Ул. Ленина, 3, посёлок Липки |
| 955. | Ул. Лесная, 4, посёлок Меловой |
| 956. | Ул. Лесная, 6, посёлок Меловой |
| 957. | Ул. Ленина, 4, посёлок Липки |
| 958. | Ул. Ленина, 6, посёлок Липки |
| 959. | Ул. Ленина, 6а |
| 960. | Ул. Ленина, 8, посёлок Липки |
| 961. | Ул. Ленина, 10, посёлок Липки |
| 962. | Ул. Ленина, 12 |
| 963. | Ул. Ленина, 12а |
| 964. | Ул. Ленина, 13, посёлок Липки |
| 965. | Ул. Ленина, 14/20 |
| 966. | Ул. Ленина, 15, посёлок Липки |
| 967. | Ул. Мира, 1 |
| 968. | Ул. Мира, 3 |
| 969. | Ул. Мира, 5 |
| 970. | Ул. Мира, 7 |
| 971. | Ул. Мира, 9 |
| 972. | Ул. Мира, 11 |
| 973. | Ул. Новая Линия, 7, село Панская Слобода |
| 974. | Ул. Новая Линия, 9, село Панская Слобода |
| 975. | Ул. Октябрьская, 3 |
| 976. | Ул. Ремесленная, 4 |
| 977. | Ул. Ремесленная, 6 |
| 978. | Ул. Ремесленная, 8 |
| 979. | Ул. Ремесленная, 8а |
| 980. | Ул. Ремесленная, 8б |
| 981. | Ул. Ремесленная, 15 |
| 982. | Переулок Речной, 7 |
| 983. | Ул. Советская, 3 |
| 984. | Ул. Советская, 5 |
| 985. | Ул. Советская, 7 |
| 986. | Ул. Ульяновская, 2 |
| 987. | Ул. Ульяновская, 14 |
| 988. | Ул. Ульяновская, 15/25 |
| 989. | Ул. Ульяновская, 17 |
| 990. | Ул. Ульяновская, 18а |
| 991. | Ул. Ульяновская, 18б |
| 992. | Ул. Ульяновская, 18в |
| 993. | Ул. Ульяновская, 20 |
| 994. | Ул. Ульяновская, 20а |
| 995. | Ул. Ульяновская, 21/28 |
| 996. | Ул. Ульяновская, 22 |
| 997. | Ул. Ульяновская, 22а |
| 998. | Ул. Ульяновская, 22б |
| 999. | Ул. Ульяновская, 28 |
| 1000. | Ул. Ульяновская, 7, посёлок Меловой |
| 1001. | Ул. Ульяновская, 9, посёлок Меловой |
| 1002. | Ул. Гагарина, 41а | Город Инза Инзенского городского поселения Инзенского района |
| 1003. | Ул. Заводская, 3 |
| 1004. | Ул. Заводская, 6 |
| 1005. | Ул. Заводская, 12 |
| 1006. | Ул. Кирова, 11/1д |
| 1007. | Ул. Кирова, 11/2д |
| 1008. | Ул. Кирова, 13 |
| 1009. | Ул. Кирова, 15а |
| 1010. | Ул. Кирова, 16 |
| 1011. | Ул. Кирова, 17а |
| 1012. | Ул. Кирова, 19а |
| 1013. | Ул. Красных Бойцов, 13а |
| 1014. | Ул. Красных Бойцов, 14 |
| 1015. | Ул. Красных Бойцов, 16 |
| 1016. | Ул. Красных Бойцов, 24 |
| 1017. | Ул. Красных Бойцов, 31 |
| 1018. | Ул. Ломоносова, 6 |
| 1019. | Ул. Ломоносова, 7/22 |
| 1020. | Ул. Ломоносова, 18 |
| 1021. | Ул. Ломоносова, 20 |
| 1022. | Ул. Ломоносова, 22/7 |
| 1023. | Ул. Льва Толстого, 1 |
| 1024. | Ул. Льва Толстого, 2 |
| 1025. | Ул. Льва Толстого, 4 |
| 1026. | Ул. Льва Толстого, 5 |
| 1027. | Ул. Льва Толстого, 6 |
| 1028. | Ул. Льва Толстого, 8 |
| 1029. | Ул. Льва Толстого, 8д |
| 1030. | Ул. Льва Толстого, 10 |
| 1031. | Ул. Льва Толстого, 11 |
| 1032. | Ул. Льва Толстого, 12 |
| 1033. | Ул. Льва Толстого, 14 |
| 1034. | Ул. Льва Толстого, 15 |
| 1035. | Ул. Льва Толстого, 17 |
| 1036. | Ул. Льва Толстого, 19/1 |
| 1037. | Ул. Малиновского, 23 |
| 1038. | Ул. Менделеева, 11 |
| 1039. | Ул. Менделеева, 13/12 |
| 1040. | Ул. Менделеева, 14/10 |
| 1041. | Ул. Менделеева, 15 |
| 1042. | Ул. Менделеева, 28 |
| 1043. | Ул. Менделеева, 23/10 |
| 1044. | Ул. Менделеева, 24/8 |
| 1045. | Ул. Менделеева, 25 |
| 1046. | Ул. Менделеева, 26 |
| 1047. | Ул. Менделеева, 27 |
| 1048. | Ул. Менделеева, 29/9 |
| 1049. | Ул. Менделеева, 30/7 |
| 1050. | Ул. Мира, 14 |
| 1051. | Ул. Мира, 16 |
| 1052. | Ул. Мира, 18 |
| 1053. | Ул. Мира, 22 |
| 1054. | Ул. Мира, 24 |
| 1055. | Ул. Мира, 30 |
| 1056. | Ул. Мира, 31 |
| 1057. | Ул. Мира, 32 |
| 1058. | Ул. Мирошниченко, 5 |
| 1059. | Ул. Николаева, 2 |
| 1060. | Ул. Николаева, 2а |
| 1061. | Ул. Николаева, 2б |
| 1062. | Ул. Николаева, 2в |
| 1063. | Ул. Николаева, 2д |
| 1064. | Ул. Николаева, 2е |
| 1065. | Ул. Николаева, 4 |
| 1066. | Ул. Николаева, 33 |
| 1067. | Ул. Николаева, 37 |
| 1068. | Ул. Николаева, 39 |
| 1069. | Ул. Николаева, 70 |
| 1070. | Ул. Николаева, 97 |
| 1071. | Ул. Николаева, 99 |
| 1072. | Ул. Огарёва, 6 |
| 1073. | Ул. Огарёва, 10 |
| 1074. | Ул. Парковая, 2 |
| 1075. | Ул. Парковая, 2/1 |
| 1076. | Ул. Парковая, 3 |
| 1077. | Ул. Парковая, 5 |
| 1078. | Ул. Парковая, 11 |
| 1079. | Ул. Парковая, 15 |
| 1080. | Ул. Пионерская, 38 |
| 1081. | Ул. Пионерская, 42 |
| 1082. | Ул. Пирогова, 11 |
| 1083. | Ул. Полевая, 67 |
| 1084. | Ул. Пушкинская, 3 |
| 1085. | Ул. Рабочая, 39 |
| 1086. | Ул. Революции, 73 |
| 1087. | Ул. Революции, 116 |
| 1088. | Ул. Санаторная, 30а |
| 1089. | Ул. Социалистическая, 11 |
| 1090. | Ул. Социалистическая, 13 |
| 1091. | Ул. Социалистическая, 15 |
| 1092. | Ул. Социалистическая, 17 |
| 1093. | Ул. Социалистическая, 19 |
| 1094. | Ул. Фабричная, 2 |
| 1095. | Ул. Фабричная, 4 |
| 1096. | Ул. Фабричная, 6 |
| 1097. | Ул. Фабричная, 8 |
| 1098. | Ул. Фрунзе, 24 |
| 1099. | Ул. Фрунзе, 26 |
| 1100. | Ул. Чапаева, 22 |
| 1101. | Ул. Школьная, 88 |
| 1102. | Ул. Школьная, 97 |
| 1103. | Ул. Школьная, 101 |
| 1104. | Ул. Школьная, 103 |
| 1105. | Ул. Школьная, 107 |
| 1106. | Ул. Школьная, 109 |
| 1107. | Ул. Школьная, 113 |
| 1108. | Ул. Школьная, 115 |
| 1109. | Ул. Школьная, 117 |
| 1110. | Ул. Школьная, 119 |
| 1111. | Ул. Шоссейная, 5а |
| 1112. | Ул. Шоссейная, 68 |
| 1113. | Ул. Шоссейная, 70 |
| 1114. | Ул. Шоссейная, 72 |
| 1115. | Ул. Шоссейная, 74 |
| 1116. | Ул. Шоссейная, 76 |
| 1117. | Ул. Шоссейная, 80а |
| 1118. | Ул. Шоссейная, 90 |
| 1119. | Ул. Яна Лациса, 2а |
| 1120. | Ул. Яна Лациса, 2б |
| 1121. | Ул. Яна Лациса, 53 |
| 1122. | Ул. Яна Лациса, 55 |
| 1123. | Ул. Яна Лациса, 57 |
| 1124. | Ул. 7-й Микрорайон, 8 |
| 1125. | Ул. 7-й Микрорайон, 10 |
| 1126. | Ул. 7-й Микрорайон, 11 |
| 1127. | Ул. 7-й Микрорайон, 25 |
| 1128. | Ул. 7-й Микрорайон, 35 |
| 1129. | Ул. 7-й Микрорайон, 36 |
| 1130. | Ул. 7-й Микрорайон, 37 |
| 1131. | Ул. 7-й Микрорайон, 38 |
| 1132. | Ул. 7-й Микрорайон, 39 |
| 1133. | Ул. 7-й Микрорайон, 39а |
| 1134. | Ул. 7-й Микрорайон, 39б |
| 1135. | Ул. 7-й Микрорайон, 40 |
| 1136. | Ул. 7-й Микрорайон, 41 |
| 1137. | Ул. 7-й Микрорайон, 42 |
| 1138. | Ул. 7-й Микрорайон, 44 |
| 1139. | Ул. 3-го Интернационала, 2, 4, 6 | Город Ульяновск |
| 1140. | Ул. 3-го Переулок Баумана, 2, 4 |
| 1141. | Переулок Брюханова, 1, 2 |
| 1142. | Ул. Ватутина, 50, ул. Нариманова, 51 |
| 1143. | Ул. Верхнеполевая, 9 |
| 1144. | Ул. Верхнеполевая, 23 |
| 1145. | Ул. Гагарина, 1, 3, ул. Карла Маркса, 35 |
| 1146. | Ул. 12 Сентября, 108 |
| 1147. | Ул. Молодёжная, 4 (село Лаишевка) |
| 1148. | Ул. Молодёжная, 11 |
| 1149. | Ул. Ватутина, 28, 30 |
| 1150. | Ул. Гагарина, 5, 7, ул. Можайского, 17, 19 |
| 1151. | Ул. Гагарина, 9,11, ул. Можайского, 14 |
| 1152. | Ул. Верхнеполевая, 1 |
| 1153. | Ул. Гагарина, 15, 17 |
| 1154. | Ул. Гагарина, 22/9 |
| 1155. | Ул. Гагарина, 28, ул. Кролюницкого, 6, 8 |
| 1156. | Ул. Гафурова, 27, ул. Любови Шевцовой, 4, 6, ул. Нариманова, 98, 96 |
| 1157. | Ул. Гафурова, 47 |
| 1158. | Ул. Гафурова, 84, ул. Циолковского, 3, 5 |
| 1159. | Ул. Гончарова, 4, 6, ул. Кузнецова, 4 |
| 1160. | Ул. Гончарова, 5, ул. Карла Либкнехта, 29, ул. Александра Матросова, 10 |
| 1161. | Ул. Гончарова, 42, 42а |
| 1162. | Ул. Докучаева, 2 |
| 1163. | Ул. Докучаева, 10, 12, 3-й переулок Тимирязева, 3 |
| 1164. | Ул. Докучаева, 16, 20 |
| 1165. | Ул. Докучаева, 26 |
| 1166. | Ул. Карла Либкнехта, 3, 5 |
| 1167. | Ул. Карла Либкнехта, 8 |
| 1168. | Ул. Карла Либкнехта, 20 |
| 1169. | Ул. Карла Либкнехта, 21 |
| 1170. | Ул. Карла Либкнехта, 23 |
| 1171. | Ул. Карла Либкнехта, 36 |
| 1172. | Ул. Карла Маркса, 6 |
| 1173. | Ул. Кузнецова, 11 |
| 1174. | Ул. Ленина, 77, 79 |
| 1175. | Ул. Ленина, 99, 101 |
| 1176. | Ул. Ленина, 109 |
| 1177. | Ул. Лесная, 17 |
| 1178. | Ул. Марата, 6 |
| 1179. | Ул. Марата, 8а |
| 1180. | Ул. Марата, 14, ул. Карла Маркса, 24 |
| 1181. | Ул. Марата, 37 |
| 1182. | Ул. Александра Матросова, 5, ул. Карла Либкнехта, 32, 50 |
| 1183. | Ул. Маяковского, 3, ул. Нариманова, 39 |
| 1184. | Ул. Маяковского, 14, 16 |
| 1185. | Ул. Маяковского 18, 20 |
| 1186. | Ул. Минаева, 3 |
| 1187. | Ул. Минаева, 4, 6 |
| 1188. | Ул. Минаева, 10, 12, 16, 18 |
| 1189. | Ул. Минаева, 20, 22, 24 |
| 1190. | Ул. Минаева, 28 |
| 1191. | Ул. Минаева, 30, 34, 36 |
| 1192. | Ул. Нариманова, 1, 3 |
| 1193. | Ул. Нариманова, 5 |
| 1194. | Ул. Нариманова, 31, 33, ул. Глинки, 4 |
| 1195. | Ул. Нариманова, 52, 54 |
| 1196. | Ул. Нариманова, 67 |
| 1197. | Ул. Островского, 19 |
| 1198. | Ул. Островского, 23, 25 |
| 1199. | Ул. Пензенская, 8 |
| 1200. | Ул. Поливенская, 3, 7, 13, 19, 21 |
| 1201. | Ул. Поливенская, 27, 29, 31, 33, 35 |
| 1202. | Ул. Розы Люксембург, 12, 14, 12а, ул. Симбирская, 38 |
| 1203. | Ул. Робеспьера, 89 |
| 1204. | Ул. Робеспьера, 120 |
| 1205. | Ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 5а |
| 1206. | Ул. Северный Венец, 24 |
| 1207. | Ул. Средний Венец, 1, 3 |
| 1208. | Ул. Средний Венец, 17, 19 |
| 1209. | Ул. Средний Венец, 21, 23 |
| 1210. | Ул. Средний Венец, 33, 35 |
| 1211. | Ул. Средний Венец, 9, 11, 13, 15 |
| 1212. | Ул. Средний Венец, 5 |
| 1213. | Ул. Средний Венец, 23а |
| 1214. | Ул. Тухачевского, 15 |
| 1215. | Ул. Урицкого, 96 |
| 1216. | Ул. Федерации, 6 |
| 1217. | Ул. Ватутина, 58 |
| 1218. | Ул. Ватутина, 60 |
| 1219. | Ул. Ватутина, 62 |
| 1220. | Ул. Железнодорожная, 1 |
| 1221. | Ул. Робеспьера, 128, ул. Карла Маркса, 37 |
| 1222. | Ул. Карла Маркса, 39 |
| 1223. | Ул. Северный Венец, 28 |
| 1224. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 21, проезд Полбина, 14, 16 |
| 1225. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 |
| 1226. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, ул. Октябрьская, 31, 33 |
| 1227. | Ул. Аблукова, 11, ул. Пушкарёва, 6 |
| 1228. | Ул. Аблукова, 15 |
| 1229. | Ул. Аблукова, 17 |
| 1230. | Ул. Аблукова, 19 |
| 1231. | Ул. Аблукова, 33 |
| 1232. | Ул. Аблукова, 37, 39 |
| 1233. | Ул. Аблукова, 45, 47 |
| 1234. | Ул. Аблукова, 93 |
| 1235. | Ул. Богдана Хмельницкого, 11 |
| 1236. | Ул. Богдана Хмельницкого, 13, 17 |
| 1237. | Ул. Богдана Хмельницкого, 14 |
| 1238. | Ул. Богдана Хмельницкого, 15 |
| 1239. | Ул. Богдана Хмельницкого, 18 |
| 1240. | Ул. Богдана Хмельницкого, 19 |
| 1241. | Ул. Богдана Хмельницкого, 19а |
| 1242. | Ул. Богдана Хмельницкого, 20 |
| 1243. | Ул. Богдана Хмельницкого, 21 |
| 1244. | Ул. Богдана Хмельницкого, 22 |
| 1245. | Ул. Богдана Хмельницкого, 24 |
| 1246. | Ул. Богдана Хмельницкого, 25 |
| 1247. | Ул. Богдана Хмельницкого, 29 |
| 1248. | Ул. Горького, 1 |
| 1249. | Ул. Доватора, 12а |
| 1250. | Ул. Доватора, 16, ул. Ефремова, 26 |
| 1251. | Ул. Достоевского, 15 |
| 1252. | Ул. Достоевского, 19 |
| 1253. | Ул. Достоевского, 24 |
| 1254. | Ул. Ефремова, 15 |
| 1255. | Ул. Ефремова, 17 |
| 1256. | Ул. Ефремова, 19 |
| 1257. | Ул. Ефремова, 31 |
| 1258. | Ул. Ефремова, 40 |
| 1259. | Ул. Ефремова, 42 |
| 1260. | Ул. Ефремова, 83 |
| 1261. | Ул. Ефремова, 89а |
| 1262. | Западный бульвар, 32, ул. Автозаводская, 61а, 59б,  переулок Октябрьский, 12 |
| 1263. | Западный бульвар, 1, Московское шоссе, 33, проспект Полтавский, 5 |
| 1264. | Западный бульвар, 6, ул. Полбина, 11 |
| 1265. | Западный бульвар, 22, ул. Октябрьская, 18 |
| 1266. | Западный бульвар, 24 |
| 1267. | Западный бульвар, 26 |
| 1268. | Западный бульвар, 28 |
| 1269. | Западный бульвар, 5 |
| 1270. | Западный бульвар, 8, ул. Полбина, 16 |
| 1271. | Ул. Камышинская, 34 |
| 1272. | Ул. Камышинская, 36 |
| 1273. | Ул. Лихачёва, 2 |
| 1274. | Ул. Лихачёва, 2а |
| 1275. | Ул. Лихачёва, 4 |
| 1276. | Ул. Лихачёва, 4а |
| 1277. | Ул. Лихачёва, 5, ул. Полбина, 2 |
| 1278. | Ул. Минина, 17, 19, 21 |
| 1279. | Ул. Минина, 23, 25, 27, ул. Пожарского, 27 |
| 1280. | Московское шоссе, 41, проезд Караганова, 8 |
| 1281. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, 3 |
| 1282. | Московское шоссе, 51, 55 |
| 1283. | Московское шоссе, 27 |
| 1284. | Московское шоссе, 63, 65, ул. Терешковой, 2, 4 |
| 1285. | Московское шоссе, 71 |
| 1286. | Московское шоссе, 77 |
| 1287. | Московское шоссе, 79 |
| 1288. | Московское шоссе, 81 |
| 1289. | Московское шоссе, 83, 85 |
| 1290. | Московское шоссе, 102 |
| 1291. | Ул. Октябрьская, 39 |
| 1292. | Ул. Октябрьская, 17, 19, 21 |
| 1293. | Ул. Октябрьская, 23 |
| 1294. | Ул. Октябрьская, 25 |
| 1295. | Ул. Октябрьская, 27, 27а |
| 1296. | Ул. Октябрьская, 32 |
| 1297. | Ул. Октябрьская, 32а |
| 1298. | Ул. Октябрьская, 35 |
| 1299. | Ул. Октябрьская, 36, 40 |
| 1300. | Ул. Октябрьская, 37 |
| 1301. | Ул. Октябрьская, 41 |
| 1302. | Ул. Октябрьская, 43 |
| 1303. | Ул. Октябрьская, 45 |
| 1304. | Ул. Октябрьская, 49 |
| 1305. | Ул. Октябрьская, 53 |
| 1306. | Ул. Октябрьская, 55 |
| 1307. | Ул. Октябрьская, 57 |
| 1308. | Ул. Октябрьская, 59 |
| 1309. | Ул. Октябрьская, 30а |
| 1310. | Ул. Орская, 1 |
| 1311. | Ул. Отрадная, 66 |
| 1312. | Ул. Отрадная, 62 |
| 1313. | Ул. Отрадная, 64 |
| 1314. | Переулок Октябрьский, 6 |
| 1315. | Ул. Пожарского, 5а, 5, ул. Пугачёва, 2 |
| 1316. | Ул. Пожарского, 29, 31, 31а |
| 1317. | Ул. Пожарского, 33 |
| 1318. | Ул. Пожарского, 35 |
| 1319. | Ул. Полбина, 1, 3, ул. Автозаводская, 2, 4, Московское шоссе, 21 |
| 1320. | Ул. Полбина, 14 |
| 1321. | Ул. Полбина, 15, 17, 19, Западный бульвар, 7 |
| 1322. | Ул. Полбина, 24, 26, 28, проезд Полбина, 32 |
| 1323. | Ул. Полбина, 25, проезд Караганова, 2 |
| 1324. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, 11 |
| 1325. | Ул. Полбина, 35, 37, 41 |
| 1326. | Ул. Полбина, 36 |
| 1327. | Ул. Полбина, 36а, 40а, ул. Октябрьская, 53а, 55а |
| 1328. | Ул. Полбина, 38 |
| 1329. | Ул. Полбина, 40 |
| 1330. | Ул. Полбина, 42 |
| 1331. | Ул. Полбина, 44, 44а, 46 |
| 1332. | Ул. Полбина, 47 |
| 1333. | Ул. Полбина, 51, 49, ул. Терешковой, 10 |
| 1334. | Ул. Полбина, 61а |
| 1335. | Ул. Полбина, 65 |
| 1336. | проезд Высотный, 4 |
| 1337. | проезд Высотный, 5 |
| 1338. | проезд Высотный, 6 |
| 1339. | проезд Караганова, 5, Московское шоссе, 37 |
| 1340. | проезд Караганова, 3 |
| 1341. | проезд Караганова, 4 |
| 1342. | проезд Полбина, 1 |
| 1343. | проезд Полбина, 2 |
| 1344. | проезд Полбина, 4 |
| 1345. | проезд Полбина, 6 |
| 1346. | проезд Полбина, 8 |
| 1347. | проезд Полбина, 12а |
| 1348. | проезд Полбина, 18 |
| 1349. | проезд Полбина, 22 |
| 1350. | проезд Полбина, 24, 26 |
| 1351. | проезд Полтавский, 1 |
| 1352. | проезд Полтавский, 3 |
| 1353. | проезд Полтавский, 4, 6 |
| 1354. | проезд Высотный, 2 |
| 1355. | Ул. Пушкарёва, 6а |
| 1356. | Ул. Пушкарёва, 8 |
| 1357. | Ул. Пушкарёва, 22 |
| 1358. | Ул. Пушкарёва, 32 |
| 1359. | Ул. Пушкарёва, 34, 36 |
| 1360. | Ул. Пушкарёва, 38 |
| 1361. | Ул. Пушкарёва, 40 |
| 1362. | Ул. Пушкарёва, 44 |
| 1363. | Ул. Пушкарёва, 48 |
| 1364. | Ул. Пушкарёва, 52 |
| 1365. | Ул. Пушкарёва, 54 |
| 1366. | Ул. Пушкарёва, 56, 60 |
| 1367. | Ул. Пушкарёва, 68 |
| 1368. | Ул. Пушкарёва, 74 |
| 1369. | Ул. Аблукова, 103 |
| 1370. | Ул. Ростовская, 6, 8, 10, ул. Горького, 2А |
| 1371. | Ул. Рябикова, 1, 1а, ул. Доватора, 9 |
| 1372. | Ул. Рябикова, 5, 7 |
| 1373. | Ул. Рябикова, 5а |
| 1374. | Ул. Рябикова, 7а, ул. Стасова, 17 |
| 1375. | Ул. Рябикова, 18, ул. Богдана Хмельницкого, 26 |
| 1376. | Ул. Рябикова, 20, ул. Станкостроителей, 23 |
| 1377. | Ул. Рябикова, 66 |
| 1378. | Ул. Рябикова, 66а |
| 1379. | Ул. Рябикова, 67 |
| 1380. | Ул. Рябикова, 71 |
| 1381. | Ул. Рябикова, 72 |
| 1382. | Ул. Станкостроителей, 7 |
| 1383. | Ул. Станкостроителей, 11 |
| 1384. | Ул. Станкостроителей, 13 |
| 1385. | Ул. Станкостроителей, 17 |
| 1386. | Ул. Станкостроителей, 21 |
| 1387. | Ул. Станкостроителей, 25, 25а |
| 1388. | Ул. Стасова, 13, 13а, 13б |
| 1389. | Ул. Стасова, 14 |
| 1390. | Ул. Стасова, 14а |
| 1391. | Ул. Стасова, 15 |
| 1392. | Ул. Стасова, 18, 20, 24, ул. Рябикова, 8, 10 |
| 1393. | Ул. Стасова, 26, ул. Рябикова, 9 |
| 1394. | Ул. Стасова, 28 |
| 1395. | Ул. Стасова, 32 |
| 1396. | Ул. Терешковой, 16, 20, 26 |
| 1397. | Ул. Терешковой, 30 |
| 1398. | Ул. Терешковой, 1, 1а, Московское шоссе, 67, 69 |
| 1399. | Ул. Доватора, 13 |
| 1400. | Ул. 40-летия Октября, 11 |
| 1401. | Ул. 40-летия Победы, 10 |
| 1402. | Ул. Врача Михайлова, 45 |
| 1403. | Ул. Врача Михайлова, 46 |
| 1404. | Ул. Димитрова, 75 |
| 1405. | Ул. Карбышева, 9 |
| 1406. | Ул. Карбышева, 21 |
| 1407. | Ул. Карбышева, 32 |
| 1408. | Ул. Карбышева, 19 |
| 1409. | Бульвар Львовский, 26 |
| 1410. | Бульвар Новосондецкий, 6 |
| 1411. | Бульвар Новосондецкий, 19а |
| 1412. | Бульвар Пензенский, 8а |
| 1413. | Бульвар Пензенский, 8 |
| 1414. | Проезд Сиреневый, 19 |
| 1415. | Проезд Сиреневый, 5 |
| 1416. | Проезд Сиреневый, 6 |
| 1417. | Проезд Сиреневый, 7 |
| 1418. | Проезд Сиреневый, 9 |
| 1419. | Проспект Созидателей, 2 |
| 1420. | Проспект Врача Сурова, 20 |
| 1421. | Проспект Врача Сурова, 23 |
| 1422. | Проспект Врача Сурова, 7 |
| 1423. | Проспект Врача Сурова, 25 |
| 1424. | Проспект Врача Сурова, 37 |
| 1425. | Проспект Туполева, 3а |
| 1426. | Проспект Генерала Тюленева, 36 |
| 1427. | Ул. Богдана Хмельницкого, 2а |
| 1428. | Ул. Ефремова, 75 |
| 1429. | Ул. Ефремова, 91 |
| 1430. | Ул. Ефремова, 107 |
| 1431. | Ул. Отрадная, 52 |
| 1432. | Ул. Отрадная, 54 |
| 1433. | Ул. Отрадная, 76 |
| 1434. | Ул. Отрадная, 79, корпус 2 |
| 1435. | Ул. Отрадная, 79, корпус 3 |
| 1436. | Ул. Отрадная, 79, корпус 4 |
| 1437. | Ул. Ефремова, 113 |
| 1438. | Ул. Ефремова, 151 |
| 1439. | Ул. Камышинская, 57 |
| 1440. | Ул. Рябикова, 82 |
| 1441. | Ул. Рябикова, 94 |
| 1442. | Ул. Ефремова, 87 |
| 1443. | Ул. Ефремова, 99 |
| 1444. | Ул. Ефремова, 123 |
| 1445. | Ул. Ефремова, 145 |
| 1446. | Ул. Ефремова, 147 |
| 1447. | Ул. Ефремова, 149 |
| 1448. | Ул. Камышинская, 22 |
| 1449. | Ул. Отрадная, 58 |
| 1450. | Ул. Рябикова, 74 |
| 1451. | Ул. Рябикова, 80 |
| 1452. | Ул. Рябикова, 88 |
| 1453. | Ул. Рябикова, 98 |
| 1454. | Ул. Ефремова, 85 |
| 1455. | Ул. Ефремова, 111 |
| 1456. | Ул. Ефремова, 115 |
| 1457. | Ул. Ефремова, 117 |
| 1458. | Ул. Ефремова, 119 |
| 1459. | Ул. Ефремова, 121 |
| 1460. | Ул. Ефремова, 125 |
| 1461. | Ул. Камышинская, 24 |
| 1462. | Ул. Камышинская, 42 |
| 1463. | Ул. Камышинская, 43 |
| 1464. | Ул. Камышинская, 49 |
| 1465. | Ул. Камышинская, 50 |
| 1466. | Ул. Камышинская, 59 |
| 1467. | Ул. Рябикова, 104 |
| 1468. | Ул. Кузоватовская, 40 |
| 1469. | Ул. Кузоватовская, 32 |
| 1470. | Ул. Отрадная, 60 |
| 1471. | Ул. Отрадная, 73 |
| 1472. | Ул. Отрадная, 75 |
| 1473. | Ул. Отрадная, 77 |
| 1474. | Ул. Рябикова, 50 |
| 1475. | Ул. Рябикова, 52 |
| 1476. | Ул. Рябикова, 78 |
| 1477. | Ул. Рябикова, 90 |
| 1478. | Ул. Рябикова, 92 |
| 1479. | Ул. Рябикова, 100 |
| 1480. | Ул. Рябикова, 104 |
| 1481. | Ул. Ефремова, 133 |
| 1482. | Ул. Ефремова, 139 |
| 1483. | Ул. Ефремова, 141 |
| 1484. | Ул. Ефремова, 143 |
| 1485. | Ул. Гончарова, 7 |
| 1486. | Ул. Гончарова, 22/93 |
| 1487. | Ул. Самарская, 15 |
| 1488. | Ул. Бебеля, 16 |
| 1489. | Ул. Карла Маркса, 38 |
| 1490. | Ул. Аблукова, 71 |
| 1491. | Ул. Аблукова, 97 |
| 1492. | Проспект 50 лет ВЛКСМ, 24 |
| 1493. | Проспект 50 лет ВЛКСМ, 7 |
| 1494. | Проспект 50 лет ВЛКСМ, 22а, корпус 2 |
| 1495. | Ул. Аблукова, 13 |
| 1496. | Ул. Аблукова, 67 |
| 1497. | Ул. Аблукова, 73 |
| 1498. | Ул. Аблукова, 79 |
| 1499. | Ул. Аблукова, 83 |
| 1500. | Ул. Аблукова, 85 |
| 1501. | Ул. Аблукова, 87 |
| 1502. | Ул. Азовская, 93 |
| 1503. | Ул. Артёма, 23 |
| 1504. | Ул. Артёма, 25 |
| 1505. | Ул. Артёма, 43 |
| 1506. | Ул. Верхнеполевая, 2а |
| 1507. | Ул. Верхнеполевая, 11/15 |
| 1508. | Ул. Гагарина, 23 |
| 1509. | Ул. Гагарина, 31/2 |
| 1510. | Ул. Гончарова, 8/1 |
| 1511. | Ул. Ульяны Громовой, 2 |
| 1512. | Ул. Ульяны Громовой, 2а |
| 1513. | Ул. Ульяны Громовой, 4 |
| 1514. | Ул. Ульяны Громовой, 6 |
| 1515. | Ул. Доватора, 14а |
| 1516. | Ул. Ефремова, 5а |
| 1517. | Ул. Карла Либкнехта, 2 |
| 1518. | Ул. Карла Либкнехта, 25 |
| 1519. | Ул. Карла Либкнехта, 28/8 |
| 1520. | Ул. Карла Либкнехта, 30 |
| 1521. | Ул. Карла Маркса, 41 |
| 1522. | Ул. Карла Либкнехта, 22/9 |
| 1523. | Ул. Карла Либкнехта, 10 |
| 1524. | Ул. Карла Либкнехта, 29 |
| 1525. | Ул. Кролюницкого, 16 |
| 1526. | Ул. Кузнецова, 6 |
| 1527. | Ул. Любови Шевцовой, 54а |
| 1528. | Ул. Любови Шевцовой, 59 |
| 1529. | Ул. Любови Шевцовой, 54б, корпус 4 |
| 1530. | Ул. Ленина, 144 |
| 1531. | Ул. Минаева, 7 |
| 1532. | Ул. Минаева, 15 |
| 1533. | Ул. Минина, 5 |
| 1534. | Ул. Можайского, 6а, корпус 1 |
| 1535. | Ул. Можайского, 6а, корпус 3 |
| 1536. | Московское шоссе, 39 |
| 1537. | Московское шоссе, 75а |
| 1538. | Проспект Нариманова, 83 |
| 1539. | Проспект Нариманова, 89 |
| 1540. | Проспект Нариманова, 91 |
| 1541. | Проспект Нариманова, 93 |
| 1542. | Проспект Нариманова, 95 |
| 1543. | Проспект Нариманова, 97 |
| 1544. | Проспект Нариманова, 112 |
| 1545. | Ул. Орлова, 27 |
| 1546. | Ул. Пожарского, 6 |
| 1547. | Проезд Полбина, 30 |
| 1548. | Ул. Полбина, 41 |
| 1549. | Ул. Полбина, 53 |
| 1550. | Ул. Полбина, 55 |
| 1551. | Ул. Полбина, 57 |
| 1552. | Ул. Полбина, 59 |
| 1553. | Ул. Полбина, 59А |
| 1554. | Проезд Высотный, 3 |
| 1555. | Ул. Пушкарёва, 8а |
| 1556. | Ул. Пушкарёва, 16 |
| 1557. | Ул. Пушкарёва, 18 |
| 1558. | Ул. Пушкарёва, 20 |
| 1559. | Ул. Пушкарёва, 24 |
| 1560. | Ул. Пушкарёва, 26 |
| 1561. | Ул. Пушкарёва, 64 |
| 1562. | Ул. Пушкарёва, 70 |
| 1563. | Ул. Розы Люксембург, 42 |
| 1564. | Ул. Розы Люксембург, 30 |
| 1565. | Ул. Розы Люксембург, 36а |
| 1566. | Ул. Радищева, 124 |
| 1567. | Ул. Радищева, 151 |
| 1568. | Ул. Северный Венец, 30 |
| 1569. | Ул. Стасова, 11А |
| 1570. | Ул. Терешковой, 2 |
| 1571. | Ул. Карла Маркса, 42 |
| 1572. | Ул. Крымова, 63 |
| 1573. | Ул. Средний Венец, 23а |
| 1574. | Ул. Александра Невского, 2а |
| 1575. | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
| 1576. | Ул. Богдана Хмельницкого, 33 |
| 1577. | Ул. Ефремова, 37, ул. Станкостроителей, 8, 10 |
| 1578. | Ул. Ефремова, 46, ул. Станкостроителей, 6 |
| 1579. | Ул. Ефремова, 59, 63 |
| 1580. | Ул. Ефремова, 69, 73 |
| 1581. | Ул. Ефремова, 77, ул. Кузоватовская, 54, 56 |
| 1582. | Ул. Ефремова, 89 |
| 1583. | Ул. Ефремова, 93 |
| 1584. | Ул. Ефремова, 103 |
| 1585. | Ул. Жигулёвская, 34, 36 |
| 1586. | Ул. Жигулёвская, 40 |
| 1587. | Ул. Жигулёвская, 46, 50 |
| 1588. | Ул. Жигулёвская, 54 |
| 1589. | Ул. Жигулёвская, 66 |
| 1590. | Ул. Жигулёвская, 70 |
| 1591. | Западный бульвар, 13 |
| 1592. | Западный бульвар, 17, 19 |
| 1593. | Ул. Камышинская, 4 |
| 1594. | Ул. Камышинская, 6, 6а |
| 1595. | Ул. Камышинская, 8 |
| 1596. | Ул. Камышинская, 12 |
| 1597. | Ул. Камышинская, 14 |
| 1598. | Ул. Камышинская, 16, ул. Самарская, 17 |
| 1599. | Ул. Камышинская, 20 |
| 1600. | Ул. Камышинская, 26 |
| 1601. | Ул. Камышинская, 27 |
| 1602. | Ул. Камышинская, 35 |
| 1603. | Ул. Камышинская, 42а |
| 1604. | Ул. Камышинская, 55 |
| 1605. | Ул. Кузоватовская, 19, ул. Рябикова, 42 |
| 1606. | Ул. Кузоватовская, 23 |
| 1607. | Ул. Кузоватовская, 25 |
| 1608. | Ул. Кузоватовская, 26 |
| 1609. | Ул. Кузоватовская, 30 |
| 1610. | Ул. Кузоватовская, 31, 35 |
| 1611. | Ул. Кузоватовская, 36, 38 |
| 1612. | Ул. Кузоватовская, 39 |
| 1613. | Ул. Кузоватовская, 40а |
| 1614. | Ул. Кузоватовская, 41 |
| 1615. | Ул. Кузоватовская, 48, 52 |
| 1616. | Ул. Кузоватовская, 49 |
| 1617. | Ул. Отрадная, 46, ул. Шолмова, 39 |
| 1618. | Ул. Отрадная, 46 |
| 1619. | Ул. Отрадная, 74 |
| 1620. | Ул. Отрадная, 85 |
| 1621. | Ул. Промышленная, 22 |
| 1622. | Ул. Промышленная, 26, 28, 22а, 24 |
| 1623. | Ул. Промышленная, 34, 40 |
| 1624. | Ул. Промышленная, 61, 63, 65, 67, 69 |
| 1625. | Ул. Промышленная, 71, 73, 75, 77 |
| 1626. | Ул. Промышленная, 76 |
| 1627. | Ул. Промышленная, 78, 80 |
| 1628. | Ул. Промышленная, 79, 81, 83, 85 |
| 1629. | Ул. Промышленная, 89 |
| 1630. | Ул. Рябикова, 21а |
| 1631. | Ул. Рябикова, 24 |
| 1632. | Ул. Рябикова, 25, 27а |
| 1633. | Ул. Рябикова, 27 |
| 1634. | Ул. Рябикова, 32, 36, 38 |
| 1635. | Ул. Рябикова, 41, 43 |
| 1636. | Ул. Рябикова, 45, 51 |
| 1637. | Ул. Рябикова, 46 |
| 1638. | Ул. Рябикова, 47, 53 |
| 1639. | Ул. Рябикова, 48, 54 |
| 1640. | Ул. Рябикова, 49 |
| 1641. | Ул. Рябикова, 59, 61 |
| 1642. | Ул. Рябикова, 68а |
| 1643. | Ул. Рябикова, 69 |
| 1644. | Ул. Рябикова, 77, 79, 83 |
| 1645. | Ул. Рябикова, 81 |
| 1646. | Ул. Рябикова, 85, 85а |
| 1647. | Ул. Рябикова, 106 |
| 1648. | Ул. Рябикова, 116, 118 |
| 1649. | Ул. Рябикова, 122 |
| 1650. | Ул. Самарская, 6, 10 |
| 1651. | Ул. Самарская, 8 |
| 1652. | Ул. Самарская, 22 |
| 1653. | Ул. Станкостроителей, 12, 14 |
| 1654. | Ул. Станкостроителей, 16 |
| 1655. | Ул. Станкостроителей, 18 |
| 1656. | Ул. Станкостроителей, 20 |
| 1657. | Ул. УКСМ, 13 |
| 1658. | Ул. Фруктовая, 1, ул. Шолмова, 5, 7 |
| 1659. | Ул. Хваткова, 2а |
| 1660. | Бульвар Хо Ши Мина, 13, 25 |
| 1661. | Бульвар Хо Ши Мина, 21, 23 |
| 1662. | Ул. Шигаева, 9, 13 |
| 1663. | Ул. Шолмова, 3 |
| 1664. | Ул. Шолмова, 14, 9 |
| 1665. | Ул. Шолмова, 13 |
| 1666. | Ул. Шолмова, 23 |
| 1667. | Ул. Маяковского, 7 |
| 1668. | Ул. Карла Либкнехта, 16 |
| 1669. | Ул. Карла Либкнехта, 27 |
| 1670. | Ул. Ватутина, 64 |
| 1671. | Ул. Юности, 51 |
| 1672. | Ул. Кузнецова, 4а |
| 1673. | Ул. Карла Либкнехта, 6 |
| 1674. | Ул. Карла Либкнехта, 16 |
| 1675. | Проспект Нариманова, 65 |
| 1676. | Ул. Репина, 39 |
| 1677. | Ул. Репина, 43 |
| 1678. | Переулок Робеспьера, 2/79 |
| 1679. | Ул. Робеспьера, 101 |
| 1680. | Ул. Крымова, 59 |
| 1681. | Ул. Крымова, 63 |
| 1682. | Ул. Крымова, 69А |
| 1683. | Ул. Робеспьера, 100 |
| 1684. | Проспект Нариманова, 71 |
| 1685. | Проспект Нариманова, 59/2 |
| 1686. | Проспект Нариманова, 61 |
| 1687. | Ул. Робеспьера, 85 |
| 1688. | Ул. Кролюницкого, 10 |
| 1689. | Ул. Карла Либкнехта, 18 |
| 1690. | Ул. Зои Космодемьянской, 2/49 |
| 1691. | Ул. Ватутина, 52 |
| 1692. | Ул. Минаева, 2 |
| 1693. | Ул. Аблукова, 63 |
| 1694. | Ул. Артёма, 6 |
| 1695. | Ул. Артёма, 22 |
| 1696. | Ул. Жигулёвская, 62 |
| 1697. | Ул. Жигулёвская, 15 |
| 1698. | Ул. Жигулёвская, 17 |
| 1699. | Ул. Богдана Хмельницкого, 23 |
| 1700. | Ул. Камышинская, 12 |
| 1701. | Ул. Кузоватовская, 13 |
| 1702. | Ул. Московское шоссе, 59 |
| 1703. | Ул. Московское шоссе, 61 |
| 1704. | Ул. Московское шоссе, 73 |
| 1705. | Ул. Октябрьская, 21а |
| 1706. | Ул. Октябрьская, 34 |
| 1707. | Ул. Октябрьская, 19 |
| 1708. | Проезд Полбина, 6а |
| 1709. | Ул. Полбина, 33 |
| 1710. | Ул. Пушкарёва, 28 |
| 1711. | Ул. Пушкарёва, 30 |
| 1712. | Ул. Пушкарёва, 50 |
| 1713. | Ул. Пушкарёва, 72/45 |
| 1714. | Ул. Рябикова, 73 |
| 1715. | Ул. Смычки, 5 |
| 1716. | Ул. Терешковой, 8 |
| 1717. | Ул. Терешковой, 12 |
| 1718. | Ул. Терешковой, 14 |
| 1719. | Ул. Терешковой, 24 |
| 1720. | Ул. Шолмова, 37/4 |
| 1721. | Ул. Корунковой, 12 |
| 1722. | Ул. Корунковой, 14 |
| 1723. | Ул. Отрадная, 2 |
| 1724. | Ул. Рябикова, 65 |
| 1725. | Ул. Шолмова, 37/4 |
| 1726. | Ул. Варейкиса, 15а |
| 1727. | Ул. Варейкиса, 20 |
| 1728. | Ул. Верхняя площадка, 1 |
| 1729. | Ул. Гая, 47, 49а |
| 1730. | Ул. Кирова, 28, 32 |
| 1731. | Ул. Кольцевая, 6 |
| 1732. | Ул. Кольцевая, 18 |
| 1733. | Ул. Кольцевая, 22 |
| 1734. | Ул. Кольцевая, 26 |
| 1735. | Ул. Кооперативная, 14, 15, 19, 25 |
| 1736. | Ул. Куйбышева, 8, 10, 12 |
| 1737. | Ул. Куйбышева, 14, 14а |
| 1738. | Ул. Локомотивная, 9 |
| 1739. | Ул. Локомотивная, 11 |
| 1740. | Ул. Локомотивная, 21 |
| 1741. | Ул. Локомотивная, 25, 27, 29 |
| 1742. | Ул. Малосаратовская, 8 |
| 1743. | Ул. Нефтеразведчиков, 1 |
| 1744. | Ул. Береговая, 5, 6, 7, 8, посёлок Плодовый |
| 1745. | Ул. Гая, 10, 2-й пер. Винновский, 6 |
| 1746. | Ул. Пушкинская, 15 |
| 1747. | Ул. Строителей, 2 |
| 1748. | Ул. Центральная, 9 |
| 1749. | 2-й пер. Винновский, 4 |
| 1750. | Ул. 12 Сентября, 87 |
| 1751. | Ул. Аверьянова, 3 |
| 1752. | Ул. Амурская, 2 |
| 1753. | Ул. Амурская, 4а |
| 1754. | Ул. Варейкиса, 29, 29а |
| 1755. | Ул. Варейкиса, 31, ул. Хрустальная, 35 |
| 1756. | Ул. Диспетчерская, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| 1757. | Ул. Диспетчерская, 17, 18 |
| 1758. | Ул. Железнодорожная, 25, 19, ул. 12 Сентября, 13 |
| 1759. | Ул. Железнодорожная, 1 |
| 1760. | Ул. Кольцевая, 2 |
| 1761. | Ул. Кольцевая, 20 |
| 1762. | Ул. Кольцевая, 24 |
| 1763. | Ул. Кольцевая, 40, ул. Варейкиса, 45, 47 |
| 1764. | Ул. Локомотивная, 199 |
| 1765. | Ул. Локомотивная, 7 |
| 1766. | Ул. Луначарского, 3, проспект Гая, 25 |
| 1767. | Ул. Луначарского, 9, 7 |
| 1768. | Ул. Луначарского, 11 |
| 1769. | Ул. Луначарского, 5 |
| 1770. | Ул. Фасадная, 14, посёлок Пригородный |
| 1771. | Ул. Железнодорожная, 3, посёлок Пригородный |
| 1772. | Ул. Железнодорожная, 5, посёлок Пригородный |
| 1773. | Проспект Гая, 68, 70, 72, 74, 76 |
| 1774. | Проспект Гая, 45/1 |
| 1775. | Проспект Гая, 45/2 |
| 1776. | Проспект Гая, 45а |
| 1777. | Проспект Гая, 58/18 |
| 1778. | Проспект Гая, 84 |
| 1779. | Проспект Гая, 55 |
| 1780. | Проспект Гая, 63, 65, 67а |
| 1781. | Проспект Гая, 80 |
| 1782. | Ул. Пушкинская, 9, 11 |
| 1783. | Ул. Пушкинская, 15 |
| 1784. | Ул. Строителей, 4 |
| 1785. | Ул. Строителей, 6 |
| 1786. | Ул. Строителей, 8 |
| 1787. | Ул. 12 Сентября, 1 |
| 1788. | Ул. 12 Сентября, 3 |
| 1789. | Ул. 12 Сентября, 5 |
| 1790. | Ул. 12 Сентября, 7 |
| 1791. | Ул. 12 Сентября, 83 |
| 1792. | Ул. 12 Сентября, 86 |
| 1793. | Ул. 12 Сентября, 88 |
| 1794. | Ул. 12 Сентября, 91 |
| 1795. | Ул. Аверьянова, 6 |
| 1796. | Ул. Аверьянова, 7, 5 |
| 1797. | Ул. Аверьянова, 9 |
| 1798. | Ул. Аверьянова, 12 |
| 1799. | Ул. Аверьянова, 13, 17 |
| 1800. | Ул. Аверьянова, 19 |
| 1801. | Ул. Аверьянова, 23 |
| 1802. | Ул. Аверьянова, 27 |
| 1803. | Ул. Аверьянова, 2, ул. Варейкиса, 10, 22, 24 |
| 1804. | Ул. Амурская, 4, проспект Гая, 86 |
| 1805. | Ул. Варейкиса, 11 |
| 1806. | Ул. Варейкиса, 15 |
| 1807. | Ул. Варейкиса, 25 |
| 1808. | Ул. Варейкиса, 27 |
| 1809. | Ул. Варейкиса, 1, 3 |
| 1810. | Ул. Варейкиса, 4 |
| 1811. | Ул. Варейкиса, 21 |
| 1812. | Ул. Варейкиса, 23 |
| 1813. | Ул. Варейкиса, 26, ул. Аверьянова, 14 |
| 1814. | Ул. Варейкиса, 5, 9 |
| 1815. | Ул. Варейкиса, 6, 12, 14 |
| 1816. | Ул. Вольная, 4 |
| 1817. | Ул. Вольная, 2 |
| 1818. | Ул. Геологов, 1, 3 |
| 1819. | Ул. Геологов, 2, 4, 6 |
| 1820. | Ул. Геологов, 14, ул. Нефтеразведчиков, 14, 15, 16, 18 |
| 1821. | Ул. Геологов, 16 |
| 1822. | Ул. Геологов, 25 |
| 1823. | Ул. Героев Свири, 14 |
| 1824. | Ул. Героев Свири, 16а |
| 1825. | Ул. Героев Свири, 22 |
| 1826. | Ул. Героев Свири, 24 |
| 1827. | Ул. Железнодорожная, 5, 7 |
| 1828. | Ул. Железнодорожная, 33, ул. Карсунская, 1 |
| 1829. | Ул. Изенская, 39 |
| 1830. | Ул. Инзенская, 41 |
| 1831. | Ул. Кирова, 26 |
| 1832. | Ул. Кирова, 36, 38 |
| 1833. | Ул. Кирова, 20, 24 |
| 1834. | Ул. Кирова, 28, 32 |
| 1835. | Ул. Кирова, 50, 52 |
| 1836. | Ул. Кирова, 8 |
| 1837. | Ул. Клубная, 6 |
| 1838. | Ул. Локомотивная, 1, 3, 5, ул. Строителей, 10 |
| 1839. | Ул. Локомотивная, 15, ул. Трудовая, 4 |
| 1840. | Ул. Локомотивная, 104 |
| 1841. | Ул. Локомотивная, 203 |
| 1842. | Ул. Локомотивная, 205 |
| 1843. | Ул. Локомотивная, 68 |
| 1844. | Ул. Локомотивная, 106 |
| 1845. | Ул. Локомотивная, 112 |
| 1846. | Ул. Локомотивная, 154 |
| 1847. | Ул. Локомотивная, 201 |
| 1848. | Ул. Малосаратовская, 2, ул. Железнодорожная, 9 |
| 1849. | Ул. Малосаратовская, 5, 7 |
| 1850. | Ул. Опытная, 1 |
| 1851. | Ул. Опытная, 5 |
| 1852. | Ул. Опытная, 9 |
| 1853. | Ул. Опытная, 11 |
| 1854. | Ул. Опытная, 13 |
| 1855. | Ул. Опытная, 15 |
| 1856. | Школьный переулок, 1, проспект Гая, 13 |
| 1857. | Ул. Первомайская, 2, 4 |
| 1858. | Ул. Береговая, 9, посёлок Плодовый |
| 1859. | Проспект Гая, 19, 19а |
| 1860. | Проспект Гая, 101,103 |
| 1861. | Проспект Гая, 82 |
| 1862. | Проспект Гая, 4, 2 |
| 1863. | Проспект Гая, 8 |
| 1864. | Проспект Гая, 9 |
| 1865. | Проспект Гая, 11 |
| 1866. | Проспект Гая, 17/2а, ул. Клубная, 2, 4 |
| 1867. | Проспект Гая, 21а |
| 1868. | Проспект Гая, 21б |
| 1869. | Проспект Гая, 23, 23а |
| 1870. | Проспект Гая, 23б |
| 1871. | Проспект Гая, 39 |
| 1872. | Проспект Гая, 41 |
| 1873. | Проспект Гая, 43 |
| 1874. | Проспект Гая, 51 |
| 1875. | Проспект Гая, 53 |
| 1876. | Проспект Гая, 57/2 |
| 1877. | Проспект Гая, 60, 62, 64, 66 |
| 1878. | Проспект Гая, 5, ул. Хрустальная, 2 |
| 1879. | Проспект Гая, 57/2 |
| 1880. | Проспект Гая, 88, ул. Локомотивная, 207 |
| 1881. | Ул. Пушкинская, 5, 7, ул. Железнодорожная, 11 |
| 1882. | Ул. Пушкинская, 4 |
| 1883. | Ул. Автодорожная, 6а, село Белый Ключ |
| 1884. | Ул. Хрустальная, 5 |
| 1885. | Ул. Хрустальная, 7 |
| 1886. | Ул. Хрустальная, 13 |
| 1887. | Ул. Хрустальная, 14, ул. Клубная, 8, 10 |
| 1888. | Ул. Хрустальная, 26, ул. Луначарского, 13, 17 |
| 1889. | Ул. Хрустальная, 27 |
| 1890. | Ул. Хрустальная, 31 |
| 1891. | Ул. Хрустальная, 33 |
| 1892. | Ул. Хрустальная, 36 |
| 1893. | Ул. Хрустальная, 42 |
| 1894. | Ул. Хрустальная, 44 |
| 1895. | Ул. Хрустальная, 46 |
| 1896. | Ул. Хрустальная, 48 |
| 1897. | Ул. Хрустальная, 8а |
| 1898. | Ул. Хрустальная, 22 |
| 1899. | Ул. Хрустальная, 16, 18, ул. Клубная, 8а |
| 1900. | Ул. Хрустальная, 19, 21 |
| 1901. | Ул. Хрустальная, 23 |
| 1902. | Ул. Хрустальная, 28, 30 |
| 1903. | Ул. Хрустальная, 34 |
| 1904. | Ул. Хрустальная, 37 |
| 1905. | Ул. Хрустальная, 38 |
| 1906. | Ул. Хрустальная, 39 |
| 1907. | Ул. Хрустальная, 40 |
| 1908. | Ул. Хрустальная, 41/34 |
| 1909. | Ул. Хрустальная, 43, 45 |
| 1910. | Ул. Хрустальная, 56 |
| 1911. | Ул. Хрустальная, 62 |
| 1912. | Ул. Хрустальная, 64 |
| 1913. | Ул. 40-летия Победы, 37 |
| 1914. | Проспект Созидателей, 74 |
| 1915. | Проспект Созидателей, 80 |
| 1916. | Проспект Созидателей, 82 |
| 1917. | Проспект Созидателей, 88 |
| 1918. | Проспект Туполева, 2 |
| 1919. | Проспект Туполева, 4 |
| 1920. | Проспект Туполева, 6 |
| 1921. | Бульвар Новосондецкий, 12 |
| 1922. | Проспект Ленинского Комсомола, 18 |
| 1923. | Проспект Ленинского Комсомола, 24 |
| 1924. | Ул. Карбышева, 3 |
| 1925. | Ул. Карбышева, 7 |
| 1926. | Ул. Карбышева, 11 |
| 1927. | Бульвар Киевский, 18а |
| 1928. | Проспект Туполева, 10 |
| 1929. | Проспект Ульяновский, 19 |
| 1930. | Бульвар Фестивальный, 10 |
| 1931. | Бульвар Фестивальный, 13 |
| 1932. | Бульвар Фестивальный, 26 |
| 1933. | Проспект Туполева, 28 |
| 1934. | Проспект Авиастроителей, 33 |
| 1935. | Проспект Авиастроителей, 29 |
| 1936. | Проспект 40-летия Победы, 24 |
| 1937. | Проспект 40-летия Победы, 26 |
| 1938. | Проспект Созидателей, 86 |
| 1939. | Проспект Туполева, 3 |
| 1940. | Проспект Ульяновский, 3 |
| 1941. | Бульвар Фестивальный, 6 |
| 1942. | Проспект Ленинского Комсомола, 42 |
| 1943. | Проспект Ленинского Комсомола, 44 |
| 1944. | Проспект Ленинского Комсомола, 49 |
| 1945. | Проспект Ленинского Комсомола, 53 |
| 1946. | Проспект Ульяновский, 5 |
| 1947. | Проспект Туполева, 14 |
| 1948. | Проспект Туполева, 20 |
| 1949. | Проспект Туполева, 24 |
| 1950. | Бульвар Фестивальный, 3 |
| 1951. | Бульвар Фестивальный, 17 |
| 1952. | Бульвар Фестивальный, 22 |
| 1953. | Проспект Авиастроителей, 3а |
| 1954. | Проспект Авиастроителей, 11 |
| 1955. | Проспект Авиастроителей, 15 |
| 1956. | Проспект Авиастроителей, 21 |
| 1957. | Проспект Авиастроителей, 3 |
| 1958. | Проспект Авиастроителей, 25 |
| 1959. | Проспект Врача Сурова, 1 |
| 1960. | Проспект Врача Сурова, 17 |
| 1961. | Проспект Врача Сурова, 19 |
| 1962. | Ул. Карбышева, 25 |
| 1963. | Ул. Карбышева, 28 |
| 1964. | Ул. Ленинского Комсомола, 14 |
| 1965. | Бульвар Новосондецкий, 11 |
| 1966. | Бульвар Новосондецкий, 15 |
| 1967. | Бульвар Новосондецкий, 17 |
| 1968. | Бульвар Новосондецкий, 22 |
| 1969. | Бульвар Новосондецкий, 26 |
| 1970. | Проспект Созидателей, 10 |
| 1971. | Проспект Академика Филатова, 8 |
| 1972. | Проспект Ленинского Комсомола, 9 |
| 1973. | Бульвар Львовский, 9 |
| 1974. | Бульвар Пензенский, 16 |
| 1975. | Проспект Дружбы Народов, 1 |
| 1976. | Проспект Дружбы Народов, 5 |
| 1977. | Бульвар Львовский, 22 |
| 1978. | Бульвар Пензенский, 4 |
| 1979. | Бульвар Львовский, 16 |
| 1980. | Бульвар Львовский, 3 |
| 1981. | Бульвар Львовский, 18 |
| 1982. | Бульвар Львовский, 19 |
| 1983. | Бульвар Пензенский, 6 |
| 1984. | Бульвар Пензенский, 19 |
| 1985. | Бульвар Пензенский, 20 |
| 1986. | Бульвар Пензенский, 24 |
| 1987. | Бульвар Пензенский, 24а |
| 1988. | Проспект Ленинского Комсомола, 5 |
| 1989. | Проспект Ленинского Комсомола, 11 |
| 1990. | Проспект Ленинского Комсомола, 1 |
| 1991. | Бульвар Львовский, 6 |
| 1992. | Бульвар Львовский, 11 |
| 1993. | Проспект Академика Филатова, 18 |
| 1994. | Проспект Созидателей, 12 |
| 1995. | Проспект Созидателей, 16 |
| 1996. | Проспект Академика Филатова, 12 |
| 1997. | Проспект Академика Филатова, 4 |
| 1998. | Проспект Академика Филатова, 6 |
| 1999. | Проспект Авиастроителей, 7 |
| 2000. | Бульвар Пензенский, 21 |
| 2001. | Ул. Карбышева, 16 |
| 2002. | Ул. Карбышева, 35 |
| 2003. | Ул. Карбышева, 36 |
| 2004. | Ул. Карбышева, 37 |
| 2005. | Проспект Созидателей, 24 |
| 2006. | Проспект Созидателей, 28 |
| 2007. | Проспект Академика Филатова, 9 |
| 2008. | Проспект Созидателей, 30 |
| 2009. | Проспект Ленинского Комсомола, 21 |
| 2010. | Бульвар Киевский, 7 |
| 2011. | Бульвар Киевский, 4 |
| 2012. | Бульвар Киевский, 5 |
| 2013. | Бульвар Киевский, 8 |
| 2014. | Бульвар Киевский, 9 |
| 2015. | Бульвар Киевский, 16 |
| 2016. | Бульвар Киевский, 22 |
| 2017. | Проспект Ленинского Комсомола, 15 |
| 2018. | Проспект Академика Филатова, 7 |
| 2019. | Проспект Генерала Тюленева, 12 |
| 2020. | Проспект Академика Филатова, 5 |
| 2021. | Проспект Ленинского Комсомола, 23 |
| 2022. | Проспект Ленинского Комсомола, 27 |
| 2023. | Проспект Врача Сурова, 5 |
| 2024. | Проспект 40-летия Победы, 6 |
| 2025. | Проспект 40-летия Победы, 8 |
| 2026. | Проспект 40-летия Победы, 14 |
| 2027. | Проспект 40-летия Победы, 16 |
| 2028. | Проспект Созидателей, 38 |
| 2029. | Проспект Созидателей, 40 |
| 2030. | Проспект Созидателей, 44 |
| 2031. | Проспект Созидателей, 46 |
| 2032. | Проспект Созидателей, 48 |
| 2033. | Проспект Созидателей, 50 |
| 2034. | Проспект Созидателей, 54 |
| 2035. | Проспект Созидателей, 56 |
| 2036. | Проспект Созидателей, 58 |
| 2037. | Проспект Созидателей, 60 |
| 2038. | Ул. Карбышева, 20 |
| 2039. | Проспект Генерала Тюленева, 1 |
| 2040. | Проспект Генерала Тюленева, 9 |
| 2041. | Проспект Генерала Тюленева, 13 |
| 2042. | Проспект Генерала Тюленева, 16 |
| 2043. | Проспект Генерала Тюленева, 21 |
| 2044. | Проспект Генерала Тюленева, 28 |
| 2045. | Проспект Ульяновский, 12 |
| 2046. | Проспект Ульяновский, 8 |
| 2047. | Проспект Ульяновский, 18 |
| 2048. | Проспект Ульяновский, 22 |
| 2049. | Проспект Ульяновский, 26 |
| 2050. | Проспект Ульяновский, 30 |
| 2051. | Проспект Врача Сурова, 9 |
| 2052. | Ул. Карбышева, 23 |
| 2053. | Бульвар Новосондецкий, 5 |
| 2054. | Проспект Ленинского Комсомола, 33 |
| 2055. | Проспект Ленинского Комсомола, 35 |
| 2056. | Проспект Ленинского Комсомола, 37 |
| 2057. | Проспект Ленинского Комсомола, 43 |
| 2058. | Проезд Заводской, 22 |
| 2059. | Проезд Заводской, 23 |
| 2060. | Проезд Заводской, 26 |
| 2061. | Проезд Заводской, 27 |
| 2062. | Проезд Заводской, 29 |
| 2063. | Ул. Заречная, 1 |
| 2064. | Ул. Заречная, 2 |
| 2065. | Ул. Заречная, 3 |
| 2066. | Ул. Заречная, 5 |
| 2067. | Ул. Заречная, 7 |
| 2068. | Ул. Заречная, 9 |
| 2069. | Ул. Заречная, 22 |
| 2070. | Ул. Заречная, 29 |
| 2071. | Ул. Заречная, 33 |
| 2072. | Ул. Заречная, 35 |
| 2073. | Ул. Краснопролетарская, 1 |
| 2074. | Ул. Краснопролетарская, 3 |
| 2075. | Ул. Краснопролетарская, 6 |
| 2076. | Ул. Краснопролетарская, 10-12 |
| 2077. | Ул. Краснопролетарская, 13а |
| 2078. | Ул. Краснопролетарская, 15 |
| 2079. | Ул. Краснопролетарская, 16 |
| 2080. | Ул. Краснопролетарская, 17 |
| 2081. | Ул. Краснопролетарская, 19 |
| 2082. | Ул. Краснопролетарская, 20 |
| 2083. | Ул. Краснопролетарская, 21-25 |
| 2084. | Ул. Краснопролетарская, 22 |
| 2085. | Ул. Краснопролетарская, 26 |
| 2086. | Ул. Ленинградская, 32 |
| 2087. | Ул. Ленинградская, 30 |
| 2088. | Ул. Металлистов, 17 |
| 2089. | Ул. Металлистов, 18 |
| 2090. | Ул. Металлистов, 19 |
| 2091. | Ул. Металлистов, 21 |
| 2092. | Ул. Пионерская, 16 |
| 2093. | Ул. Пионерская, 10 |
| 2094. | Ул. Пионерская, 17 |
| 2095. | Ул. Почтовая, 20 |
| 2096. | Ул. Почтовая, 28 |
| 2097. | Ул. Рабочая, 1 |
| 2098. | Ул. Рабочая, 2 |
| 2099. | Ул. Рабочая, 17 |
| 2100. | Ул. Шофёров, 3 |
| 2101. | Ул. Шофёров, 10 |
| 2102. | Ул. Ленинградская, 17 |
| 2103. | 2-й переулок Нариманова, 33/6 |
| 2104. | 2-й переулок Нариманова, 27/2 |
| 2105. | Ул. Аблукова, 65 |
| 2106. | Ул. Гафурова, 86/2 |
| 2107. | Ул. Ватутина, 24 |
| 2108. | Ул. Ватутина, 26 |
| 2109. | Ул. Радищева, 130/2 |
| 2110. | Ул. Радищева, 160 |
| 2111. | Ул. Северный Венец, 14 |
| 2112. | Ул. Бакинская, 34 |
| 2113. | Ул. Бакинская, 36 |
| 2114. | Ул. Верхнеполевая, 15 |
| 2115. | Ул. Верхнеполевая, 19 |
| 2116. | Ул. Верхнеполевая, 21 |
| 2117. | Ул. Артёма, 29 |
| 2118. | Ул. Александра Матросова, 4 |
| 2119. | Ул. Аблукова, 43 |
| 2120. | Ул. Аблукова, 59/7 |
| 2121. | Ул. Аблукова, 91 |
| 2122. | Ул. Аблукова, 77 |
| 2123. | Ул. Артёма, 19 |
| 2124. | Ул. Артёма, 26 |
| 2125. | Проспект Гая, 27/2а |
| 2126. | Проспект Гая, 87а |
| 2127. | Ул. Гончарова, 18 |
| 2128. | Ул. Карла Либкнехта, 4 |
| 2129. | Ул. Карла Либкнехта, 12 |
| 2130. | Ул. Карла Либкнехта, 14 |
| 2131. | Ул. Льва Толстого, 85 |
| 2132. | Ул. Льва Толстого, 87 |
| 2133. | Ул. Льва Толстого, 89 |
| 2134. | Ул. Ленина, 130 |
| 2135. | Ул. Пушкарёва, 58 |
| 2136. | Бульвар Львовский, 21 |
| 2137. | Бульвар Пензенский, 15 |
| 2138. | Проспект Ульяновский, 20 |
| 2139. | Проспект Ульяновский, 28 |
| 2140. | Ул. Тельмана, 12 |
| 2141. | Ул. Тельмана, 24 |
| 2142. | Ул. Тельмана, 28 |
| 2143. | Ул. Тельмана, 44 |
| 2144. | Ул. Димитрова, 71 |
| 2145. | Ул. 40-летия Октября, 15/20 |
| 2146. | Ул. 40-летия Октября, 25 |
| 2147. | Ул. 40-летия Октября, 31 |
| 2148. | Ул. 40-летия Октября, 33 |
| 2149. | Ул. 40-летия Октября, 35 |
| 2150. | Ул. 40-летия Октября, 9 |
| 2151. | Переулок Академика Павлова, 10 |
| 2152. | Ул. Академика Павлова, 101, корпус 3 |
| 2153. | Ул. Академика Павлова, 77 |
| 2154. | Ул. Академика Павлова, 75 |
| 2155. | Ул. Врача Михайлова, 31 |
| 2156. | Ул. Врача Михайлова, 33 |
| 2157. | Ул. Врача Михайлова, 35 |
| 2158. | Ул. Врача Михайлова, 36 |
| 2159. | Ул. Врача Михайлова, 37 |
| 2160. | Ул. Врача Михайлова, 38 |
| 2161. | Ул. Врача Михайлова, 41 |
| 2162. | Ул. Врача Михайлова, 41а |
| 2163. | Ул. Врача Михайлова, 42 |
| 2164. | Ул. Врача Михайлова, 47 |
| 2165. | Ул. Врача Михайлова, 49 |
| 2166. | Ул. Врача Михайлова, 50 |
| 2167. | Ул. Врача Михайлова, 56 |
| 2168. | Ул. Гоголя, 26 |
| 2169. | Ул. Гоголя, 28 |
| 2170. | Ул. Димитрова, 10 |
| 2171. | Ул. Димитрова, 4 |
| 2172. | Ул. Димитрова, 5 |
| 2173. | Ул. Димитрова, 6 |
| 2174. | Ул. Краснопролетарская, 13 |
| 2175. | Ул. Краснопролетарская, 28 |
| 2176. | Ул. Краснопролетарская, 32 |
| 2177. | Ул. Ленинградская, 25 |
| 2178. | Проезд Менделеева, 1 |
| 2179. | Проезд Менделеева, 11 |
| 2180. | Проезд Менделеева, 14 |
| 2181. | Проезд Менделеева, 18 |
| 2182. | Проезд Менделеева, 4 |
| 2183. | Ул. Металлистов, 20 |
| 2184. | Ул. Нахимова, 13 |
| 2185. | Ул. Оренбургская, 30 |
| 2186. | Ул. Оренбургская, 32 |
| 2187. | Ул. Оренбургская, 34 |
| 2188. | Ул. Оренбургская, 36 |
| 2189. | Ул. Оренбургская, 40 |
| 2190. | Ул. Оренбургская, 42 |
| 2191. | Ул. Оренбургская, 44 |
| 2192. | Ул. Оренбургская, 54 |
| 2193. | Ул. Пионерская, 12 |
| 2194. | Ул. Пионерская, 13/18 |
| 2195. | Ул. Пионерская, 14/15 |
| 2196. | Ул. Пионерская, 15 |
| 2197. | Ул. Пионерская, 15А |
| 2198. | Ул. Пионерская, 18 |
| 2199. | Ул. Почтовая, 22 |
| 2200. | Ул. Почтовая, 24 |
| 2201. | Ул. Почтовая, 26 |
| 2202. | Проезд Сиреневый, 10 |
| 2203. | Проезд Сиреневый, 12 |
| 2204. | Проезд Сиреневый, 13 |
| 2205. | Проезд Сиреневый, 15 |
| 2206. | Проезд Сиреневый, 17 |
| 2207. | Ул. Советской Армии, 1/9 |
| 2208. | Ул. Советской Армии, 12 |
| 2209. | Ул. Советской Армии, 5/14 |
| 2210. | Ул. Советской Армии, 8 |
| 2211. | Ул. Солнечная, 6 |
| 2212. | Ул. Тельмана, 14 |
| 2213. | Ул. Тельмана, 2 |
| 2214. | Ул. Тельмана, 42 |
| 2215. | Ул. Шофёров, 7 |
| 2216. | Ул. Шофёров, 9 |
| 2217. | Ул. Балтийская, 14 |
| 2218. | Ул. Балтийская, 24 |
| 2219. | Проспект Ульяновский, 15 |
| 2220. | Ул. Врача Михайлова, 52 |
| 2221. | Проезд Менделеева, 6 |
| 2222. | Проезд Менделеева, 8 |
| 2223. | Ул. Тельмана, 15 |
| 2224. | Ул. Академика Павлова, 18 |
| 2225. | Ул. Академика Павлова, 32 |
| 2226. | Ул. Академика Павлова, 79 |
| 2227. | Ул. Академика Павлова, 81 |
| 2228. | Ул. Академика Павлова, 83а |
| 2229. | Ул. Врача Михайлова, 43 |
| 2230. | Ул. Врача Михайлова, 43а |
| 2231. | Ул. Димитрова, 13 |
| 2232. | Ул. Солнечная, 12 |
| 2233. | Ул. Солнечная, 14 |
| 2234. | Ул. Солнечная, 16 |
| 2235. | Ул. Розы Люксембург, 1а |
| 2236. | Ул. Хлебозаводская, 10 |
| 2237. | Ул. Карбышева, 5 |
| 2238. | Бульвар Новосондецкий, 9 |
| 2239. | Бульвар Пензенский, 18 |
| 2240. | Бульвар Пензенский, 26 |
| 2241. | Проспект Созидателей, 4 |
| 2242. | Проспект Врача Сурова, 15 |
| 2243. | Проспект Генерала Тюленева, 5 |
| 2244. | Проспект Генерала Тюленева, 27 |
| 2245. | Проспект Академика Филатова, 3 |
| 2246. | Проспект Ульяновский, 13 |
| 2247. | Ул. Волжская, 112 | Город Сенгилей Сенгилеевского городского поселения Сенгилеевского района |
| 2248. | Ул. Волжская, 114 |
| 2249. | Ул. Гая, 93 |
| 2250. | Ул. Гая, 95 |
| 2251. | Ул. Максима Горького, 5 |
| 2252. | Ул. Максима Горького, 7 |
| 2253. | Ул. Котовского, 23 |
| 2254. | Ул. Красноармейская, 86а |
| 2255. | Ул. Луначарского, 2 |
| 2256. | Ул. Луначарского, 4 |
| 2257. | Ул. Луначарского, 6 |
| 2258. | Ул. Новая Линия, 74а |
| 2259. | Ул. Новая Линия, 76а |
| 2260. | Ул. Октябрьская, 13 |
| 2261. | Ул. Октябрьская, 34б |
| 2262. | Ул. Октябрьская, 36а |
| 2263. | Ул. Октябрьская, 36б |
| 2264. | Ул. Октябрьская, 38а |
| 2265. | Ул. Октябрьская, 38б |
| 2266. | Ул. Октябрьская, 40а |
| 2267. | Ул. Октябрьская, 40б |
| 2268. | Ул. Октябрьская, 42 |
| 2269. | Ул. Октябрьская, 49 |
| 2270. | Ул. Олега Кошевого, 11а |
| 2271. | Переулок Октябрьский, 4 |
| 2272. | Ул. Полевая, 129 |
| 2273. | Ул. Советская, 5 |
| 2274. | Ул. 70 лет Октября, 17 |
| 2275. | Ул. 70 лет Октября, 17а |
| 2276. | Ул. Кооперативная, 10 | Рабочий посёлок Цемзавод Сенгилеевского городского поселения Сенгилеевского района |
| 2277. | Ул. Лесная, 20 |
| 2278. | Ул. Лесная, 22 |
| 2279. | Ул. Лесная, 23 |
| 2280. | Ул. Лесная, 24 |
| 2281. | Ул. Лесная, 25 |
| 2282. | Ул. Лесная, 26 |
| 2283. | Ул. Лесная, 28 |
| 2284. | Ул. Лесная, 30 |
| 2285. | Ул. Лесная, 32 |
| 2286. | Ул. Лесная, 34 |
| 2287. | Ул. Садовая, 15 |
| 2288. | Ул. Лесная, 2 | Рабочий посёлок Силикатный Силикатненского городского поселения Сенгилеевского района |
| 2289. | Ул. Лесная, 4а |
| 2290. | Ул. Лесная, 4 |
| 2291. | Ул. Садовая, 1 |
| 2292. | Ул. Садовая, 2 |
| 2293. | Ул. Садовая, 11 |
| 2294. | Ул. Садовая, 12 |
| 2295. | Ул. Садовая, 12а |
| 2296. | Ул. Энгельса, 1 |
| 2297. | Ул. Энгельса, 1а |
| 2298. | Ул. Энгельса, 3 |
| 2299. | Ул. Энгельса, 9 |
| 2300. | Ул. Энгельса, 11 |
| 2301. | Ул. Ленина, 2 |
| 2302. | Ул. Ленина, 3 |
| 2303. | Ул. Ленина, 4 |
| 2304. | Ул. Ленина, 5 |
| 2305. | Ул. Ленина, 8 |
| 2306. | Ул. Трудовая, 3 |
| 2307. | Ул. Трудовая, 5 |
| 2308. | Ул. Трудовая, 9 |
| 2309. | Ул. Ленина, 20 |
| 2310. | Ул. Ленина, 20а |
| 2311. | Ул. Заводская, 5 |
| 2312. | Ул. Первомайская, 1 |
| 2313. | Ул. Ионова, 4 |
| 2314. | Ул. Ленина, 7 |
| 2315. | Ул. Ленина, 10 |
| 2316. | Ул. Заводская, 1 |
| 2317. | Ул. Заводская, 2 |
| 2318. | Ул. Лесная, 5 |
| 2319. | Ул. Лесная, 6 |
| 2320. | Ул. Лесная, 7 |
| 2321. | Ул. Железнодорожная, 2а | Рабочий посёлок Красный Гуляй Красногуляевского городского поселения Сенгилеевского района |
| 2322. | Ул. Железнодорожная, 2б |
| 2323. | Ул. Мира, 4 |
| 2324. | Ул. Московская, 61 |
| 2325. | Ул. Московская, 63 |
| 2326. | Ул. Московская, 65 |
| 2327. | Ул. Московская, 67 |
| 2328. | Ул. Новостроительная, 1 |
| 2329. | Ул. Новостроительная, 2 |
| 2330. | Ул. Новостроительная, 3 |
| 2331. | Ул. Новостроительная, 4 |
| 2332. | Ул. Новостроительная, 5 |
| 2333. | Ул. Новостроительная, 6 |
| 2334. | Ул. Новостроительная, 7 |
| 2335. | Ул. Новостроительная, 8 |
| 2336. | Ул. Полевая, 1 |
| 2337. | Ул. Полевая, 2 |
| 2338. | Ул. Полевая, 3 |
| 2339. | Ул. Полевая, 4 |
| 2340. | Ул. Строительная, 7 |
| 2341. | Ул. Строительная, 8 |
| 2342. | Ул. Строительная, 9 |
| 2343. | Ул. Строительная, 10 |
| 2344. | Ул. Строительная, 11 |
| 2345. | Ул. Строительная, 12 |
| 2346. | Ул. Строительная, 13 |
| 2347. | Ул. Садовая, 1 |
| 2348. | Ул. Садовая, 2 |
| 2349. | Ул. Вишнёвая, 7 | Село Тушна Тушнинского сельского поселения Сенгилеевского района |
| 2350. | Проезд Зеленый, 8 |
| 2351. | Проезд Зеленый, 11 |
| 2352. | Ул. Школьная, 15 |
| 2353. | Ул. Авдеева, 46 | Рабочий посёлок Базарный Сызган Базарносызганского городского поселения Базарносызганского района |
| 2354. | Ул. Авдеева, 82, 84, 86 |
| 2355. | Ул. Авдеева, 115, 117 |
| 2356. | Ул. Авдеева, 119, 121 |
| 2357. | Ул. Авдеева, 123, 125, 127, 129 |
| 2358. | Ул. Авдеева, 131, 133 |
| 2359. | Ул. Новосёлов, 1, 2 |
| 2360. | Ул. Новозаводская, 2, 4, 6 |
| 2361. | Ул. Новозаводская, 8, 10, 12 |
| 2362. | Ул. Новозаводская, 14, 16, 18 |
| 2363. | Ул. Новозаводская, 15, 17, 20 |
| 2364. | Ул. Новозаводская, 22, 24, 26 |
| 2365. | Ул. Новозаводская, 28, 30 |
| 2366. | Ул. Советская, 85 |
| 2367. | Ул. Советская, 3, 5 |
| 2368. | Ул. Советская, 71, 75 |
| 2369. | Ул. Спортивная, 30 |
| 2370. | Ул. Сызранская, 3 |
| 2371. | Микрорайон Южный, 1, 2, 3, 5, 8 |
| 2372. | Ул. Железнодорожная, 4, 6, 8 | Рабочий посёлок Вешкайма Вешкаймского городского поселения Вешкаймского района |
| 2373. | Ул. Железнодорожная, 15 |
| 2374. | Ул. Железнодорожная, 35 |
| 2375. | Ул. Комсомольская, 13 |
| 2376. | Ул. Первомайская, 1, 3, 5, 7, Ул. Строителей, 4 |
| 2377. | Ул. Первомайская, 2, 4 |
| 2378. | Ул. Первомайская, 6, 8 |
| 2379. | Ул. Рабочая, 33 |
| 2380. | Ул. Спортивная, 22 |
| 2381. | Ул. Строителей, 3 |
| 2382. | Ул. Строителей, 1, Ул. 50 лет СССР, 6 |
| 2383. | Ул. Труда, 1, 3, 5, 7, 9 |
| 2384. | Ул. Труда, 11, Ул. Рабочая, 26, 28 |
| 2385. | Ул. Труда, 13, Ул. Рабочая, 30 |
| 2386. | Ул. Энергетиков, 2, 4, 6 |
| 2387. | Ул. 40 лет Октября, 18 |
| 2388. | Ул. 40 лет Октября, 20, 22, 24 |
| 2389. | Ул. 40 лет Октября, 26, 28, 30 |
| 2390. | Ул. 40 лет Октября, 32 |
| 2391. | Ул. 40 лет Октября, 35 |
| 2392. | Ул. 40 лет Октября, 37, 39, 41 |
| 2393. | Ул. 40 лет Октября, 50 |
| 2394. | Ул. 40 лет Октября, 57 |
| 2395. | Ул. 40 лет Октября, 67, 69 |
| 2396. | Ул. 50 лет СССР, 2, 2а, 4, Ул. Строителей, 4 |
| 2397. | Ул. Свободы, 1, 3, Ул. 50 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 15 |
| 2398. | Ул. Энергетиков, 12 |
| 2399. | Ул. Железной Дивизии, 4а, 4б | Рабочий посёлок Чуфарово Чуфаровского городского поселения Вешкаймского района |
| 2400. | Ул. Заводская, 5, 7 |
| 2401. | Ул. Заводская, 9, 13 |
| 2402. | Ул. Заводская, 15 |
| 2403. | Ул. Спортивная, 1, 3, 5 |
| 2404. | Ул. Больничная, 20 | Рабочий посёлок Карсун Карсунского городского поселения Карсунского района |
| 2405. | Ул. Бутырева, 1, 1а |
| 2406. | Ул. Гусева, 5 |
| 2407. | Ул. Гусева, 16 |
| 2408. | Ул. Гусева, 18 |
| 2409. | Ул. Гусева, 19 |
| 2410. | Ул. Гусева, 21 |
| 2411. | Ул. Гусева, 23 |
| 2412. | Ул. Гусева, 25 |
| 2413. | Ул. Гусева, 51 |
| 2414. | Ул. Гусева, 53 |
| 2415. | Ул. Гусева, 71 |
| 2416. | Ул. Гусева, 26 |
| 2417. | Ул. Гусева, 28 |
| 2418. | Ул. Гусева, 32 |
| 2419. | Ул. Гусева, 49а |
| 2420. | Ул. Дзержинского, 2 |
| 2421. | Ул. Дзержинского, 23 |
| 2422. | Ул. Западная, 17 |
| 2423. | Ул. Кирова, 1 |
| 2424. | Ул. Куйбышева, 64 |
| 2425. | Ул. Ленина, 1 |
| 2426. | Ул. Лермонтова, 7 |
| 2427. | Ул. Маяковского, 34 |
| 2428. | Ул. Маяковского, 41 |
| 2429. | Ул. Маяковского, 43 |
| 2430. | Ул. Маяковского, 38 |
| 2431. | Ул. Московская, 103 |
| 2432. | Ул. Первомайская, 1а |
| 2433. | Ул. Репинского, 1, 1а, 1б, 1в |
| 2434. | Ул. Саратовская, 88 |
| 2435. | Ул. Саратовская, 92 |
| 2436. | Ул. Саратовская, 94 |
| 2437. | Ул. Саратовская, 96 |
| 2438. | Ул. Тельмана, 2, 4 |
| 2439. | Ул. Тельмана, 6, 8 |
| 2440. | Ул. Тельмана, 1, 3 |
| 2441. | Ул. Тельмана, 26а |
| 2442. | Ул. Ульянова, 33 |
| 2443. | Ул. Фабричная, 1 |
| 2444. | Ул. Фабричная, 3 |
| 2445. | Ул. Фабричная, 20 |
| 2446. | Ул. Фабричная, 37 |
| 2447. | Ул. 30-летия Победы, 6 |
| 2448. | Ул. Горького, 15 | Рабочий посёлок Языково Языковского городского поселения Карсунского района |
| 2449. | Ул. Горького, 17 |
| 2450. | Ул. Горького, 22 |
| 2451. | Ул. Горького, 24 |
| 2452. | Ул. Клубная, 2 |
| 2453. | Ул. Клубная, 4 |
| 2454. | Ул. Красный текстильщик, 8 |
| 2455. | Ул. Красный текстильщик, 10 |
| 2456. | Ул. Красный текстильщик, 16 |
| 2457. | Ул. Красный текстильщик, 25 |
| 2458. | Ул. Красный текстильщик, 27 |
| 2459. | Ул. Ленина, 2 |
| 2460. | Ул. Ленина, 3а,3 |
| 2461. | Ул. Ленина, 5а, 5 |
| 2462. | Ул. Ленина, 7 |
| 2463. | Ул. Ленина, 7а |
| 2464. | Ул. Ленина, 9а, 9 |
| 2465. | Ул. Льва Толстого, 47 |
| 2466. | Ул. Льва Толстого, 49 |
| 2467. | Ул. Льва Толстого, 51 |
| 2468. | Ул. Льва Толстого, 53 |
| 2469. | Ул. Луговая, 3 |
| 2470. | Ул. Луговая, 5 |
| 2471. | Ул. Луговая, 7 |
| 2472. | Ул. Михайлова, 1 |
| 2473. | Ул. Михайлова, 3 |
| 2474. | Ул. Михайлова, 4 |
| 2475. | Ул. Михайлова, 6 |
| 2476. | Ул. Михайлова, 8 |
| 2477. | Ул. Михайлова, 10 |
| 2478. | Ул. Михайлова, 11 |
| 2479. | Ул. Михайлова, 12 |
| 2480. | Ул. Ульянова, 4 |
| 2481. | Ул. Ульянова, 5 |
| 2482. | Ул. Ульянова, 6 |
| 2483. | Ул. Ульянова, 8 |
| 2484. | Ул. Ульянова, 10 |
| 2485. | Ул. Ульянова, 12 |
| 2486. | Ул. Цветкова, 16 |
| 2487. | Ул. Цветкова, 5 |
| 2488. | Ул. Цветкова, 2 |
| 2489. | Ул. Цветкова, 6а |
| 2490. | Ул. Цветкова, 8а |
| 2491. | Ул. Цветкова, 12а |
| 2492. | Ул. Базарная, 7 | Рабочий посёлок Кузоватово Кузоватовского городского поселения Кузоватовского района |
| 2493. | Ул. Горького, 3 |
| 2494. | Ул. Дзержинского, 3в, строение 1, строение 2, строение 3 |
| 2495. | Ул. Заводская, 6 |
| 2496. | Ул. Заводская, 7 |
| 2497. | Ул. Заводская, 8 |
| 2498. | Ул. Заводская, 9 |
| 2499. | Переулок Заводской, 19 |
| 2500. | Ул. Зелёная, 2а |
| 2501. | Ул. Зелёная, 2б |
| 2502. | Ул. Калинина, 53 |
| 2503. | Ул. Калинина, 53а |
| 2504. | Переулок Кооперативный, 1 |
| 2505. | Ул. Кузоватовская, 1 |
| 2506. | Ул. Кузоватовская, 3 |
| 2507. | Ул. Куйбышева, 25 |
| 2508. | Ул. Куйбышева, 33 |
| 2509. | Ул. Куйбышева, 39 |
| 2510. | Ул. Молодёжная, 4 |
| 2511. | Ул. Молодёжная, 4а |
| 2512. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 2513. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 2514. | Ул. Молодёжная, 7 |
| 2515. | Ул. Молодёжная, 9 |
| 2516. | Ул. Молодёжная, 9а |
| 2517. | Ул. Молодёжная, 9б |
| 2518. | Ул. Некрасова, 28 |
| 2519. | Ул. Некрасова, 29 |
| 2520. | Ул. Некрасова, 29а |
| 2521. | Ул. Некрасова, 30 |
| 2522. | Ул. Некрасова, 34 |
| 2523. | Ул. Октябрьская, 19 |
| 2524. | Ул. Октябрьская, 28 |
| 2525. | Ул. Октябрьская, 61 |
| 2526. | Ул. Октябрьская, 63 |
| 2527. | Ул. Полевая, 1 |
| 2528. | Ул. Полевая, 5 |
| 2529. | Ул. Рабочая, 10 |
| 2530. | Ул. Рабочая, 12 |
| 2531. | Ул. Рабочая, 13 |
| 2532. | Ул. Рабочая, 14 |
| 2533. | Ул. Рабочая, 16 |
| 2534. | Ул. Рабочая, 18 |
| 2535. | Ул. Рабочая, 19 |
| 2536. | Ул. Рабочая, 20 |
| 2537. | Ул. Рабочая, 29 |
| 2538. | Микрорайон Северный, 1 |
| 2539. | Микрорайон Северный, 25 |
| 2540. | Микрорайон Северный, 52 |
| 2541. | Ул. Фрунзе, 1 |
| 2542. | Ул. Фрунзе, 2а |
| 2543. | Ул. Фрунзе, 3а |
| 2544. | Ул. Чкалова, 5а |
| 2545. | Ул. Шевченко, 10 |
| 2546. | Ул. Шевченко, 12 |
| 2547. | Ул. Шевченко, 14 |
| 2548. | Ул. Шевченко, 4 |
| 2549. | Ул. Шевченко, 6 |
| 2550. | Ул. Шевченко, 8 |
| 2551. | Ул. Элеваторная, 1 |
| 2552. | Ул. Элеваторная, 2 |
| 2553. | Ул. Элеваторная, 3 |
| 2554. | Ул. Элеваторная, 5 |
| 2555. | Ул. Элеваторная, 7 |
| 2556. | Ул. 50 лет Октября, 7 |
| 2557. | Ул. 50 лет Октября, 9 |
| 2558. | Ул. Советская, 34 | Село Еделево Еделевского сельского поселения Кузоватовского района |
| 2559. | Ул. Александра Матросова, 14 | Рабочий посёлок Майна Майнского городского поселения Майнского района |
| 2560. | Ул. Александра Матросова, 16 |
| 2561. | Ул. Зелёная, 1а |
| 2562. | Ул. Ленинская, 1 |
| 2563. | Ул. Ленинская, 2 |
| 2564. | Ул. Ленинская, 4 |
| 2565. | Ул. Ленинская, 5 |
| 2566. | Ул. Ленинская, 11 |
| 2567. | Ул. Ленинская, 12 |
| 2568. | Ул. Ленинская, 13 |
| 2569. | Ул. Ленинская, 14 |
| 2570. | Ул. Ленинская, 15 |
| 2571. | Ул. Ленинская, 16 |
| 2572. | Ул. Ленинская, 18 |
| 2573. | Ул. Ленинская, 20 |
| 2574. | Ул. Ленинская, 22 |
| 2575. | Ул. Лесная, 1б |
| 2576. | Ул. Лесная, 3б |
| 2577. | Ул. Моткова, 1 |
| 2578. | Ул. Моткова, 2 |
| 2579. | Ул. Моткова, 4 |
| 2580. | Ул. Моткова, 6 |
| 2581. | Ул. Моткова, 15б |
| 2582. | Ул. Павлика Морозова, 4 |
| 2583. | Ул. Павлика Морозова, 5 |
| 2584. | Ул. Первомайская, 22а |
| 2585. | Ул. Первомайская, 24 |
| 2586. | Ул. Первомайская, 33 |
| 2587. | Ул. Первомайская, 35 |
| 2588. | Ул. Первомайская, 39 |
| 2589. | Ул. Полбина, 1 |
| 2590. | Ул. Полбина, 1б |
| 2591. | Ул. Полбина, 1а |
| 2592. | Ул. Полбина, 2 |
| 2593. | Ул. Полбина, 2а |
| 2594. | Ул. Полбина, 9 |
| 2595. | Ул. Пионерская, 3 |
| 2596. | Ул. Почтовая, 13 |
| 2597. | Ул. Почтовая, 17 |
| 2598. | Ул. Почтовая, 18 |
| 2599. | Ул. Почтовая, 19 |
| 2600. | Переулок Почтовый, 1 |
| 2601. | Переулок Почтовый, 4 |
| 2602. | Ул. Советская, 4 |
| 2603. | Ул. Советская, 6 |
| 2604. | Ул. Советская, 8 |
| 2605. | Ул. Советская, 12 |
| 2606. | Ул. Советская, 24 |
| 2607. | Ул. Селиванова, 9а |
| 2608. | Ул. Селиванова, 12 |
| 2609. | Ул. Селиванова, 13 |
| 2610. | Ул. Селиванова, 13а |
| 2611. | Ул. Селиванова, 15 |
| 2612. | Ул. Селиванова, 17 |
| 2613. | Ул. Транспортная, 27 |
| 2614. | Ул. Транспортная, 29 |
| 2615. | Переулок Транспортный, 1а |
| 2616. | Переулок Транспортный, 7 |
| 2617. | Переулок Транспортный, 8 |
| 2618. | Ул. Северная, 7 | Посёлок станция Выры Выровского сельского поселения Майнского района |
| 2619. | Проспект Солнечный, 1 |
| 2620. | Ул. Советская, 30 | Село Уржумское Уржумского сельского поселения Майнского района |
| 2621. | Ул. Гагарина, 1 | Рабочий посёлок Игнатовка Игнатовского городского поселения Майнского района |
| 2622. | Ул. Гагарина, 3 |
| 2623. | Ул. Гагарина, 6 |
| 2624. | Ул. Гагарина, 8 |
| 2625. | Ул. Гагарина, 10 |
| 2626. | Ул. Гагарина, 14 |
| 2627. | Ул. Гагарина, 16 |
| 2628. | Ул. Транспортная, 16 |
| 2629. | Ул. Транспортная, 17 |
| 2630. | Ул. Транспортная, 18 |
| 2631. | Ул. Транспортная, 19 |
| 2632. | Ул. Транспортная, 20 |
| 2633. | Ул. Транспортная, 21 |
| 2634. | Ул. Транспортная, 22 |
| 2635. | Ул. Транспортная, 23 |
| 2636. | Ул. Транспортная, 24 |
| 2637. | Ул. Транспортная, 25 |
| 2638. | Ул. Крупской, 7 | Село Тагай Тагайского сельского поселения Майнского района |
| 2639. | 4-й переулок Центральный, 1 |
| 2640. | 4-й переулок Центральный, 3 |
| 2641. | Ул. Клубная, 5 | Рабочий посёлок Мулловка Мулловского городского поселения Мулловского района |
| 2642. | Ул. Клубная, 6 |
| 2643. | Ул. Клубная, 7 |
| 2644. | Ул. Клубная, 8 |
| 2645. | Ул. Клубная, 9 |
| 2646. | Ул. Клубная, 11 |
| 2647. | Ул. Клубная, 12 |
| 2648. | Ул. Клубная, 14 |
| 2649. | Ул. Клубная, 16 |
| 2650. | Ул. Мира, 17 |
| 2651. | Ул. Мира, 19 |
| 2652. | Ул. Мира, 21 |
| 2653. | Ул. Мира, 23 |
| 2654. | Ул. Некрасова, 15 |
| 2655. | Ул. Некрасова, 23 |
| 2656. | Ул. Некрасова, 27 |
| 2657. | Площадь Советов, 2, 8 | Село Тиинск Тиинского сельского поселения Мелекесского района |
| 2658. | Ул. Кооперативная, 50 |
| 2659. | Ул. Советская, 1 |
| 2660. | Ул. Луговая, 6, 8 | Село Лебяжье Лебяжинского сельского поселения Мелекесского района |
| 2661. | Ул. Луговая, 10 |
| 2662. | Ул. Мелиоративная, 4 |
| 2663. | Ул. Мелиоративная, 6 |
| 2664. | Ул. Мелиоративная, 8 |
| 2665. | Ул. Мелиоративная, 10 |
| 2666. | Ул. Новый Микрорайон, 36, 37, 38, 39 | Посёлок Новоселки Новоселкинского сельского поселения Мелекесского района |
| 2667. | Ул. Новый Микрорайон, 73, 74, 75, 76 |
| 2668. | Ул. Октябрьская, 4, 6, 8 |
| 2669. | Ул. Октябрьская, 10, 12, 14 |
| 2670. | Ул. Уткина, 13, 14, 15 |
| 2671. | Ул. Уткина, 1, 3, 3а |
| 2672. | Ул. Уткина, 4, 6, 8 |
| 2673. | Ул. Крупской, 4, 6, 8 |
| 2674. | Ул. Крупской, 3, 5, 7 |
| 2675. | Ул. Гагарина, 4, 6 |
| 2676. | Ул. Гагарина, 8, 9, 10 |
| 2677. | Ул. Гагарина, 11, 15, 17 |
| 2678. | Ул. Гагарина, 20, 22 |
| 2679. | Ул. Советская, 2, 4, 6 |
| 2680. | Ул. Советская, 10, 12, 14 |
| 2681. | Ул. Микрорайон, 1, 10 | Рабочий посёлок Новая Майна Новомайнского городского поселения Мелекесского района |
| 2682. | Ул. Микрорайон, 14, 17 |
| 2683. | Ул. Микрорайон, 21-28 |
| 2684. | Ул. Шутова, 6 |
| 2685. | Ул. Маширина, 20, 21 |
| 2686. | Ул. Калинина, 12 |
| 2687. | Ул. Комсомольская, 38 |
| 2688. | Ул. Володарского, 5 | Рабочий посёлок Николаевка Николаевского городского поселения Николаевского района |
| 2689. | Ул. Гагарина, 21, 23 |
| 2690. | Ул. Гагарина, 37 |
| 2691. | Ул. Интернациональная, 49 |
| 2692. | Ул. Комсомольская, 13а, 15, 17а |
| 2693. | Ул. Комсомольская, 29 |
| 2694. | Ул. Комсомольская, 43 |
| 2695. | Ул. Комсомольская, 45, 47 |
| 2696. | Ул. Коммунальная, 5 |
| 2697. | Ул. Коммунальная, 36 |
| 2698. | Ул. Коммунальная, 38 |
| 2699. | Ул. Коммунальная, 40, 42 |
| 2700. | Ул. Коммунальная, 43 |
| 2701. | Ул. Коммунальная, 47 |
| 2702. | Ул. Коммунальная, 51 |
| 2703. | Ул. Коммунальная, 56а, 58а |
| 2704. | Ул. Коммунальная, 62 |
| 2705. | Ул. Красная Горка, 9, 9а, 9б |
| 2706. | Ул. Красная Горка, 63, переулок Садовый, 16 |
| 2707. | Ул. Новая, 23 |
| 2708. | Ул. Ульянова, 1, 3 |
| 2709. | Ул. Ульянова, 5, 7 |
| 2710. | Ул. Ульянова, 9, 11 |
| 2711. | Ул. Ульянова, 13 |
| 2712. | Ул. Ульянова, 15,16 |
| 2713. | Ул. Ульянова, 17, 18 |
| 2714. | Ул. Фёдоровская, 5, 7, 9 |
| 2715. | Ул. Шоссейная, 11, 13 |
| 2716. | Ул. Зелёная, 2 | Село Новая Малыкла Новомалыклинского сельского поселения Новомалыклинского района |
| 2717. | Ул. Зелёная, 9 |
| 2718. | Ул. Кооперативная, 19 |
| 2719. | Ул. Кооперативная, 20 |
| 2720. | Ул. Кооперативная, 21 |
| 2721. | Ул. Кооперативная, 22 |
| 2722. | Ул. Кооперативная, 24 |
| 2723. | Ул. Кооперативная, 29 |
| 2724. | Ул. Кооперативная, 35 |
| 2725. | Ул. Кооперативная, 37 |
| 2726. | Ул. Кооперативная, 39 |
| 2727. | Ул. Кооперативная, 41 |
| 2728. | Ул. Кооперативная, 43 |
| 2729. | Ул. Кооперативная, 45 |
| 2730. | Ул. Кооперативная, 49 |
| 2731. | Ул. Кооперативная, 55 |
| 2732. | Ул. Почтовая, 19 |
| 2733. | Ул. Почтовая, 55 |
| 2734. | Ул. Строителей, 7 |
| 2735. | Ул. Заводская, 8а | Село Новочеремшанск Новочеремшанского сельского поселения Новомалыклинского района |
| 2736. | Ул. Зелёная, 11 |
| 2737. | Ул. Зелёная, 13 |
| 2738. | Ул. Парковая, 13 |
| 2739. | Ул. Парковая, 14 |
| 2740. | Ул. Садовая, 1 |
| 2741. | Ул. Садовая, 2 |
| 2742. | Ул. Школьная, 11 |
| 2743. | Ул. Азина, 110 | Рабочий посёлок Новоспасское Новоспасского городского поселения Новоспасского района |
| 2744. | Ул. Азина, 112 |
| 2745. | Ул. Азина, 118 |
| 2746. | Ул. Гагарина, 24 |
| 2747. | Ул. Гагарина, 70 |
| 2748. | Ул. Железнодорожная, 4 |
| 2749. | Ул. Железнодорожная, 8 |
| 2750. | Ул. Заводская, 19 |
| 2751. | Ул. Заводская, 29 |
| 2752. | Ул. Заводская, 35 |
| 2753. | Ул. Заводская, 49 |
| 2754. | Ул. Кузнецкая, 143 |
| 2755. | Ул. Кузнецкая, 63 |
| 2756. | Площадь Макаренко, 2 |
| 2757. | Площадь Макаренко, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2758. | Площадь Макаренко, 12, 13, 14, 17 |
| 2759. | Площадь Макаренко, 16 |
| 2760. | Площадь Макаренко, 15, 18 |
| 2761. | Площадь Макаренко, 19 |
| 2762. | Площадь Макаренко, 21 |
| 2763. | Площадь Макаренко, 22, 23, 27 |
| 2764. | Площадь Макаренко, 24 |
| 2765. | Площадь Макаренко, 25 |
| 2766. | Площадь Макаренко, 26, 29, 30, 33 |
| 2767. | Площадь Макаренко, 28 |
| 2768. | Площадь Макаренко, 31 |
| 2769. | Площадь Макаренко, 32 |
| 2770. | Площадь Макаренко, 32А |
| 2771. | Площадь Макаренко, 34 |
| 2772. | Площадь Макаренко, 36 |
| 2773. | Площадь Макаренко, 37 |
| 2774. | Площадь Макаренко, 40 |
| 2775. | Площадь Макаренко, 35, 39, 41 |
| 2778. | Площадь Макаренко, 38, 42, 49 |
| 2779. | Площадь Макаренко, 481 |
| 2780. | Площадь Макаренко, 50 |
| 2781. | Площадь Макаренко, 53, 54 |
| 2782. | Ул. Советская, 121 |
| 2783. | Ул. Советская, 119 |
| 2784. | Ул. Строителей, 7 |
| 2785. | Площадь Семашко, 1 |
| 2786. | Площадь Семашко, 2 |
| 2787. | Площадь Семашко, 3, 4, 7 |
| 2788. | Площадь Семашко, 5 |
| 2789. | Площадь Семашко, 13 |
| 2790. | посёлок Сельхозтехники, 2Б |
| 2791. | посёлок Сельхозтехники, 2, 4, 6 |
| 2792. | посёлок Сельхозтехники, 19 |
| 2793. | посёлок Сельхозтехники, 28 |
| 2794. | посёлок Сельхозтехники, 30 |
| 2795. | Ул. Терешковой, 4 |
| 2796. | Ул. Терешковой, 10 |
| 2797. | Ул. Терешковой, 22 |
| 2798. | Ул. Терешковой, 24 |
| 2799. | Ул. Терешковой, 26 |
| 2800. | Ул. Терешковой, 28 |
| 2801. | Ул. 70 лет ВЛКСМ, 3а |
| 2802. | Ул. Дзержинского, 2 |
| 2803. | Ул. 1 Мая, 34, 36 | деревня Малая Андреевка Новоспасского городского поселения Новоспасского района |
| 2804. | Ул. Звездная, 21 | село Новое Томышево Новоспасского городского поселения Новоспасского района |
| 2805. | Ул. Базарная, 70 | Село Троицкий Сунгур Троицкосунгурского сельского поселения Новоспасского района |
| 2806. | Ул. Базарная, 72 |
| 2807. | Ул. Базарная, 74 |
| 2808. | Ул. Калинина, 138, 140 | Рабочий посёлок Павловка Павловского городского поселения Павловского района |
| 2809. | Ул. Зелёная, 10, 12, 14, 16 |
| 2810. | Ул. Зелёная, 2, 4, 6 |
| 2811. | Ул. Школьная, 2, 4, 6 |
| 2812. | Ул. Школьная, 8, 10, 12 |
| 2813. | Ул. Ленина, 85, 87, 89 |
| 2814. | Ул. Совхозная, 13 |
| 2815. | Площадь Луговая, 1, 3, 5, 7, 9 |
| 2816. | Площадь Луговая, 2, 4, 6, 8 |
| 2817. | Площадь Луговая, 10, 12, 14, 16 |
| 2819. | Ул. Заводская, 3 | Рабочий посёлок Радищево Радищевского городского поселения Радищевского района |
| 2820. | Ул. Заводская, 5 |
| 2821. | Ул. Заводская, 7 |
| 2822. | Ул. Кооперативная, 1 |
| 2823. | Ул. Кооперативная, 14 |
| 2824. | Ул. Кооперативная, 2а |
| 2825. | Ул. Кооперативная, 37 |
| 2826. | Ул. Кооперативная, 58 |
| 2827. | Ул. Кооперативная, 60 |
| 2828. | Ул. Кооперативная, 62 |
| 2829. | Ул. Кооперативная, 64 |
| 2830. | Ул. Кооперативная, 7 |
| 2831. | Ул. Кооперативная, 9 |
| 2832. | Ул. Кооперативная, 35 |
| 2833. | Ул. Ленина, 2 |
| 2834. | Ул. Ленина, 4 |
| 2835. | Ул. Луговая, 2 |
| 2836. | Ул. Луговая, 4 |
| 2837. | Ул. Свердлова, 1 |
| 2838. | Ул. Свердлова, 11 |
| 2839. | Ул. Свердлова, 13 |
| 2840. | Ул. Свердлова, 130 |
| 2841. | Ул. Свердлова, 132 |
| 2842. | Ул. Свердлова, 134 |
| 2843. | Ул. Свердлова, 136 |
| 2844. | Ул. Свердлова, 137 |
| 2845. | Ул. Свердлова, 138 |
| 2846. | Ул. Свердлова, 140 |
| 2847. | Ул. Свердлова, 141 |
| 2848. | Ул. Свердлова, 142 |
| 2849. | Ул. Свердлова, 144 |
| 2850. | Ул. Свердлова, 146 |
| 2851. | Ул. Свердлова, 158 |
| 2852. | Ул. Свердлова, 3 |
| 2853. | Ул. Советская, 104 |
| 2854. | Ул. Чкалова, 94 |
| 2855. | Ул. Ленина, 29 | Посёлок Октябрьский Октябрьского сельского поселения Радищевского района |
| 2856. | Ул. Ленина, 31 |
| 2857. | Ул. Ленина, 33 |
| 2858. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 2859. | Ул. Молодёжная, 2 |
| 2860. | Ул. Мира, 14 |
| 2861. | Ул. Мира, 30 |
| 2862. | Ул. Победа, 2 |
| 2863. | Ул. Советская, 65 |
| 2864. | Ул. Школьная, 7 |
| 2865. | Ул. Школьная, 9 |
| 2866. | Ул. Школьная, 11 |
| 2867. | Ул. Школьная, 13 |
| 2868. | Ул. Школьная, 22 |
| 2869. | Ул. Больничная, 14, 16, 18 | Рабочий посёлок Старая Кулатка Старокулаткинского городского поселения Старокулаткинского района |
| 2870. | Ул. Больничная, 27, 27а |
| 2871. | Ул. Куйбышева, 26, 28, 30 |
| 2872. | Ул. Куйбышева, 32, 34 |
| 2873. | Ул. Куйбышева, 36, 38 |
| 2874. | Ул. Красногвардейская, 20 |
| 2875. | Ул. Красногвардейская, 57 |
| 2876. | Ул. Мусы Джалиля, 2, 4 |
| 2877. | Ул. Мусы Джалиля, 8,10, 12 |
| 2878. | Ул. Мусы Джалиля, 14, 16, 18 |
| 2879. | Ул. Мусы Джалиля, 20, 22 |
| 2880. | Ул. Мусы Джалиля, 24, 26, 32 |
| 2881. | Ул. Мусы Джалиля, 32 |
| 2882. | Ул. Пионерская, 42 |
| 2883. | Ул. Волжская, 83 | Рабочий посёлок Старая Майна Старомайнского городского поселения Старомайнского района |
| 2884. | Ул. Волжская, 88 |
| 2885. | Ул. Волжская, 90 |
| 2886. | Ул. Волжская, 92 |
| 2887. | Ул. Волжская, 94 |
| 2888. | Ул. Волжская, 97 |
| 2889. | Ул. Волжская, 99 |
| 2890. | Ул. Волжская, 102 |
| 2891. | Ул. Гоголя, 10а |
| 2892. | Ул. Гоголя, 37а |
| 2893. | Переулок Гоголя, 7 |
| 2894. | Ул. Калинина, 65 |
| 2895. | Ул. Калинина, 65а |
| 2896. | Ул. Калинина, 67 |
| 2897. | Ул. Калинина, 69 |
| 2898. | Ул. Калинина, 69а |
| 2899. | Ул. Калинина, 71 |
| 2900. | Ул. Калинина, 73 |
| 2901. | Ул. Калинина, 77 |
| 2902. | Ул. Калинина, 79 |
| 2903. | Ул. Калинина, 79а |
| 2904. | Ул. Калинина, 79б |
| 2905. | Ул. Калинина, 81 |
| 2906. | Ул. Калинина, 81а |
| 2907. | Ул. Калинина, 81б |
| 2908. | Ул. Калинина, 83а |
| 2909. | Ул. Карла Маркса, 20 |
| 2910. | Ул. Комсомольская, 39 |
| 2911. | Ул. Красногвардейская, 40д |
| 2912. | Ул. Крупской, 1 |
| 2913. | Ул. Крупской, 3, 5, 7 |
| 2914. | Ул. Крупской, 6 |
| 2915. | Ул. Крупской, 8 |
| 2916. | Ул. Крупской, 10 |
| 2917. | Ул. Крупской, 26а, 28 |
| 2918. | Ул. Льва Толстого, 99а |
| 2919. | Ул. Льва Толстого, 99б |
| 2920. | Площадь Ленина, 3 |
| 2921. | Ул. Молодёжная, 11 |
| 2922. | Ул. Наганова, 10 |
| 2923. | Ул. Наганова, 14 |
| 2924. | Ул. Наганова, 17а |
| 2925. | Ул. Наганова, 3 |
| 2926. | Ул. Наганова, 5 |
| 2927. | Ул. Наганова, 7 |
| 2928. | Ул. Рабочая, 23 |
| 2929. | Ул. Рабочая, 23а |
| 2930. | Ул. Рабочая, 25 |
| 2931. | Ул. Рабочая, 27 |
| 2932. | Ул. Радищева, 43 |
| 2933. | Ул. Советская, 44 |
| 2934. | Ул. Советская, 57а |
| 2935. | Ул. Строителей, 11а |
| 2936. | Ул. Дорожная, 3 | Село Прибрежное Прибрежненского сельского поселения Старомайнского района |
| 2937. | Ул. Дорожная, 5 |
| 2938. | Ул. Дорожная, 2 |
| 2939. | Ул. Дорожная, 4 |
| 2940. | Ул. Дорожная, 6 |
| 2941. | Ул. Дорожная, 8 |
| 2942. | Ул. Дорожная, 10, 12 |
| 2943. | Ул. Дорожная, 14 |
| 2944. | Ул. Октябрьская, 1, 3 |
| 2945. | Ул. Мира, 1, 5 | Село Дмитриево-Помряскино Прибрежненского сельского поселения Старомайнского района |
| 2946. | Ул. Мира, 2 |
| 2947. | Ул. Мира, 3 |
| 2948. | Ул. Мира, 4 |
| 2949. | Ул. Мира, 6, 7, 8 |
| 2950. | Ул. Мира, 9, 10 |
| 2951. | Ул. Заводская, 7 | Рабочий посёлок Сурское Сурского городского поселения Сурского района |
| 2952. | Ул. Заводская, 8а |
| 2953. | Ул. Заводская, 22 |
| 2954. | Ул. Заводская, 24 |
| 2955. | Ул. Кирова, 11 |
| 2956. | Ул. Ленина, 70 |
| 2957. | Ул. Ленина, 72 |
| 2958. | 1-й переулок Ленина, 1 |
| 2959. | 1-й переулок Ленина, 3 |
| 2960. | 1-й переулок Ленина, 4 |
| 2961. | 2-й переулок Ленина, 2 |
| 2962. | 2-й переулок Ленина, 4 |
| 2963. | 2-й переулок Ленина, 6 |
| 2964. | 2-й переулок Ленина, 8 |
| 2965. | 2-й переулок Ленина, 10 |
| 2966. | 5-й переулок Ленина, 2 |
| 2967. | 5-й переулок Ленина, 12 |
| 2968. | Ул. Октябрьская, 1 |
| 2969. | Ул. Октябрьская, 51 |
| 2970. | Ул. Октябрьская, 53 |
| 2971. | Ул. Октябрьская, 55 |
| 2972. | 2-й переулок Октябрьский, 6 |
| 2973. | 2-й переулок Октябрьский, 13 |
| 2974. | 2-й переулок Октябрьский, 15 |
| 2975. | Ул. Промышленная, 25 |
| 2976. | Ул. Промышленная, 27 |
| 2977. | Ул. Промышленная, 29 |
| 2978. | Ул. Промышленная, 35 |
| 2979. | Ул. Промышленная, 37 |
| 2980. | Ул. Промышленная, 39 |
| 2981. | Ул. Советская, 4 |
| 2982. | Ул. Советская, 14 |
| 2983. | Ул. Советская, 48 |
| 2984. | Ул. Советская, 51 |
| 2985. | Ул. Хазова, 5 |
| 2986. | Ул. Хазова, 23 |
| 2987. | Ул. Энгельса, 32 |
| 2988. | Ул. Энгельса, 34 |
| 2989. | Ул. Энгельса, 36 |
| 2990. | Ул. Энгельса, 38 |
| 2991. | Ул. Энгельса, 40 |
| 2992. | Ул. Энгельса, 42 |
| 2993. | Ул. Энгельса, 44 |
| 2994. | Ул. Энгельса, 46 |
| 2995. | Ул. Энгельса, 48 |
| 2996. | Ул. Энгельса, 52 |
| 2997. | Ул. Энгельса, 54 |
| 2998. | Ул. Энгельса, 57 |
| 2999. | Ул. Энгельса, 58 |
| 3000. | Ул. Энгельса, 60 |
| 3001. | Ул. Булыгина, 2 | Рабочий посёлок Тереньга Тереньгульского городского поселения Тереньгульского района |
| 3002. | Ул. Булыгина, 12 |
| 3003. | Ул. Булыгина, 16 |
| 3004. | Ул. Евстифеева, 6 |
| 3005. | Ул. Евстифеева, 62 |
| 3006. | Ул. Евстифеева, 64 |
| 3007. | Ул. Евстифеева, 66 |
| 3008. | Ул. Евстифеева, 68 |
| 3009. | Ул. Евстифеева, 70 |
| 3010. | Ул. Комарова, 15 |
| 3011. | Ул. Комарова, 17 |
| 3012. | Ул. Комарова, 6 |
| 3013. | Ул. Комарова, 19 |
| 3014. | Ул. Комарова, 1 |
| 3015. | Ул. Комарова, 2 |
| 3016. | Ул. Комарова, 3 |
| 3017. | Ул. Комарова, 4 |
| 3018. | Ул. Комарова, 5 |
| 3019. | Ул. Комарова, 7 |
| 3020. | Ул. Комарова, 8 |
| 3021. | Ул. Комарова, 9 |
| 3022. | Ул. Комарова, 10 |
| 3023. | Ул. Комарова, 11 |
| 3024. | Ул. Комарова, 12 |
| 3025. | Ул. Комарова, 13 |
| 3026. | Ул. Комарова, 14 |
| 3027. | Ул. Комарова, 16 |
| 3028. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 3029. | Ул. Молодёжная, 2 |
| 3030. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 3031. | Ул. Молодёжная, 4 |
| 3032. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 3033. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 3034. | Ул. Молодёжная, 7 |
| 3035. | Ул. Молодёжная, 8 |
| 3036. | Ул. Молодёжная, 9 |
| 3037. | Ул. Мичурина, 16 |
| 3038. | Ул. Мичурина, 60 |
| 3039. | Ул. Строителей, 1 |
| 3040. | Ул. Строителей, 2 |
| 3041. | Ул. Строителей, 3 |
| 3042. | Ул. Строителей, 4 |
| 3043. | Ул. Строителей, 5 |
| 3044. | Ул. Строителей, 6 |
| 3045. | Ул. Строителей, 7 |
| 3046. | Ул. Строителей, 8 |
| 3047. | Ул. Строителей, 9 |
| 3048. | Ул. Строителей, 10 |
| 3049. | Ул. Строителей, 11 |
| 3050. | Ул. Строителей, 12 |
| 3051. | Ул. Строителей, 13 |
| 3052. | Ул. Строителей, 14 |
| 3053. | Ул. Строителей, 15 |
| 3054. | Ул. Спирина, 3а |
| 3055. | Ул. Спирина, 7 |
| 3056. | Ул. Спирина, 9 |
| 3057. | Ул. Спирина, 12 |
| 3058. | Сызранское шоссе, 4 |
| 3059. | Сызранское шоссе, 5 |
| 3060. | Сызранское шоссе, 6 |
| 3061. | Ул. Ульяновская, 16 |
| 3062. | Ул. Ульяновская, 18 |
| 3063. | Ул. Фадеева, 2 |
| 3064. | Ул. Южная, 20 |
| 3065. | Ул. Южная, 22 |
| 3066. | Ул. Ульяновская, 26 | Село Подкуровка Подкуровского сельского поселения Тереньгульского района |
| 3067. | Ул. Ульяновская, 28 |
| 3068. | Ул. Ульяновская, 30 |
| 3069. | Ул. Совхозная, 1 |
| 3070. | Ул. Совхозная, 2 |
| 3071. | Ул. Совхозная, 3 |
| 3072. | Ул. Совхозная, 4 |
| 3073. | Ул. Совхозная, 5 |
| 3074. | Ул. Совхозная, 6 |
| 3075. | Ул. Совхозная, 7 |
| 3076. | Ул. Ленина, 149 | Село Ясашная Ташла Ясашноташлинского сельского поселения Тереньгульского района |
| 3077. | Ул. Ленина, 151 |
| 3078. | Ул. Ленина, 153 |
| 3079. | Ул. Ленина, 155 |
| 3080. | Ул. Интернациональная, 4 | Село Михайловка Михайловского сельского поселения Тереньгульского района |
| 3081. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 3082. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 3083. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 3084. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 3085. | Ул. Молодёжная, 7 |
| 3086. | Ул. Молодёжная, 8 |
| 3087. | Ул. Молодёжная, 9 |
| 3088. | Ул. Молодёжная, 10 |
| 3089. | Ул. Каштанкина, 3 | Село Большие Ключищи Большеключищенского сельского поселения Ульяновского района |
| 3090. | Ул. Ленина, 1 |
| 3091. | Ул. Ленина, 2 |
| 3092. | Ул. Ленина, 3 |
| 3093. | Ул. Ленина, 6а |
| 3094. | Ул. Полевая, 13а |
| 3095. | Ул. Полевая, 9 |
| 3096. | Ул. Полевая, 21 |
| 3097. | Ул. Полевая, 15 |
| 3098. | Ул. Полевая, 17 |
| 3099. | Ул. Ульянова, 2 |
| 3100. | Ул. Молодёжная, 1 | Посёлок Зеленая Роща Зеленорощинского сельского поселения Ульяновского района |
| 3101. | Ул. Молодёжная, 2 |
| 3102. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 3103. | Ул. Молодёжная, 4 |
| 3104. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 3105. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 3106. | Ул. Молодёжная, 7 |
| 3107. | Ул. Новый Квартал, 1 |
| 3108. | Ул. Новый Квартал, 2 |
| 3109. | Ул. Новый Квартал, 3 |
| 3110. | Ул. Новый Квартал, 4 |
| 3111. | Ул. Новый Квартал, 5 |
| 3112. | Ул. Новый Квартал, 6 |
| 3113. | Ул. Новый Квартал, 7 |
| 3114. | Ул. Новый Квартал, 8 |
| 3115. | Ул. Новый Квартал, 9 |
| 3116. | Ул. Совхозная, 3 |
| 3117. | Ул. Совхозная, 5 |
| 3118. | Ул. Совхозная, 7 |
| 3119. | Ул. Совхозная, 11 |
| 3120. | Ул. Центральная, 1 |
| 3121. | Ул. Центральная, 2 |
| 3122. | Ул. Центральная, 3 |
| 3123. | Ул. Центральная, 4 |
| 3124. | Ул. Центральная, 4, строение 1 |
| 3125. | Ул. Центральная, 4, строение 2 |
| 3126. | Ул. Центральная, 4, строение 3 |
| 3127. | Ул. Центральная, 5 |
| 3128. | Ул. Центральная, 7 |
| 3129. | Ул. Школьная, 1 | Село Ивановка Зеленорощинского сельского поселения Ульяновского района |
| 3130. | Ул. Школьная, 2 |
| 3131. | Ул. Школьная, 3 |
| 3132. | Ул. Станционная, 1 | Посёлок Станция Охотничья Зеленорощинского сельского поселения Ульяновского района |
| 3133. | Ул. Станционная, 13 |
| 3134. | Переулок Школьный, 12 |
| 3135. | Ул. Новая, 22 | Посёлок Красноармейский Зеленорощинского сельского поселения Ульяновского района |
| 3136. | Ул. Центральная, 9 |
| 3137. | Ул. Центральная, 11 |
| 3138. | Ул. Центральная, 13 |
| 3139. | Ул. Центральная, 15 |
| 3140. | Ул. Центральная, 21 |
| 3141. | Ул. Центральная, 23 |
| 3142. | Ул. Центральная, 25 |
| 3143. | Ул. Институтская, 15 | Посёлок Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Ульяновского района |
| 3144. | Ул. Институтская, 17 |
| 3145. | Ул. Институтская, 21 |
| 3146. | Ул. Институтская, 23 |
| 3147. | Ул. Институтская, 25 |
| 3148. | Ул. Институтская, 26 |
| 3149. | Ул. Капитана Каравашкина, 12 |
| 3150. | Ул. Капитана Каравашкина, 14 |
| 3151. | Ул. Капитана Каравашкина, 15 |
| 3152. | Ул. Капитана Каравашкина, 16 |
| 3153. | Ул. Капитана Каравашкина, 17 |
| 3154. | Ул. Капитана Каравашкина, 19 |
| 3155. | Ул. Капитана Каравашкина, 21 |
| 3156. | Ул. Капитана Каравашкина, 33 |
| 3157. | Ул. Капитана Каравашкина, 10 |
| 3158. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 3159. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 3160. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 3161. | Ул. Школьная, 1 |
| 3162. | Ул. Школьная, 3 |
| 3163. | Ул. Школьная, 5 |
| 3164. | Ул. Школьная, 6 |
| 3165. | Ул. Школьная, 7 |
| 3166. | Ул. Школьная, 16 |
| 3167. | Ул. Школьная, 1 | Село Тетюшское Тетюшского сельского поселения Ульяновского района |
| 3168. | Ул. Школьная, 2 |
| 3169. | Ул. Школьная, 3 |
| 3170. | Ул. Школьная, 4 |
| 3171. | Ул. Школьная, 5 |
| 3172. | Ул. Школьная, 6 |
| 3173. | Ул. Школьная, 7 |
| 3174. | Ул. Школьная, 8 |
| 3175. | Ул. Школьная, 9 |
| 3176. | Ул. Школьная, 10 |
| 3177. | Ул. Школьная, 11 |
| 3178. | Ул. Школьная, 12 |
| 3179. | Ул. Школьная, 13 |
| 3180. | Ул. Школьная, 14 |
| 3181. | Ул. Юбилейная, 16 |
| 3182. | Ул. Юбилейная, 18 |
| 3183. | Ул. Юбилейная, 20 |
| 3184. | Ул. Юбилейная, 22 |
| 3185. | Ул. Юбилейная, 24 |
| 3186. | Ул. Юбилейная, 26 |
| 3187. | Ул. Юбилейная, 28 |
| 3188. | 1-й переулок Ленина, 19 |
| 3189. | Ул. Больничная, 5 | Рабочий посёлок Ишеевка Ишеевского городского поселения Ульяновского района |
| 3190. | Ул. Больничная, 9 |
| 3191. | Ул. Больничная, 11 |
| 3192. | Ул. Больничная, 16 |
| 3193. | Ул. Больничная, 22 |
| 3194. | Ул. Гагарина, 1, 3 |
| 3195. | Ул. Гагарина, 2 |
| 3196. | Ул. Гагарина, 4 |
| 3197. | Ул. Гагарина, 5а |
| 3198. | Ул. Гагарина, 6 |
| 3199. | Ул. Гагарина, 7а |
| 3200. | Ул. Гагарина, 10 |
| 3201. | Ул. Гагарина, 17 |
| 3202. | Ул. Гагарина, 25 |
| 3203. | Ул. Гимова, 18а |
| 3204. | Ул. Гимова, 27 |
| 3205. | Ул. Гимова, 29, 31, ул. Кирова, 10 |
| 3206. | Ул. Дачная, 1 |
| 3207. | Ул. Кирова, 1 |
| 3208. | Ул. Кирова, 2 |
| 3209. | Ул. Кирова, 6 |
| 3210. | Ул. Кирова, 7 |
| 3211. | Ул. Кирова, 8 |
| 3212. | Ул. Кирова, 9 |
| 3213. | Ул. Кирова, 11 |
| 3214. | Ул. Кирова, 12, 14 |
| 3215. | Ул. Кирова, 13 |
| 3216. | Ул. Кирова, 15 |
| 3217. | Ул. Кирова, 18 |
| 3218. | Ул. Кирова, 19, 21 |
| 3219. | Ул. Кирова, 22, 24 |
| 3220. | Ул. Кирова, 26 |
| 3221. | Ул. Кирова, 27 |
| 3222. | Ул. Кирова, 29 |
| 3223. | Ул. Мира, 5а |
| 3224. | Ул. Мира, 2 |
| 3225. | Ул. Мира, 4 |
| 3226. | Ул. Никонорова, 9 |
| 3227. | Ул. Ульянова, 8 |
| 3228. | Ул. Гагарина, 1 | Рабочий посёлок Цильна Цильнинского городского поселения Цильнинского района |
| 3229. | Ул. Гагарина, 2 |
| 3230. | Ул. Гагарина, 4 |
| 3231. | Ул. Гагарина, 6 |
| 3232. | Ул. Гагарина, 8 |
| 3233. | Ул. Гагарина, 10 |
| 3234. | Ул. Гагарина, 12 |
| 3235. | Ул. Заводская, 1 |
| 3236. | Ул. Заводская, 3 |
| 3237. | Ул. Заводская, 5 |
| 3238. | Ул. Заводская, 7 |
| 3239. | Ул. Комсомольская, 1 |
| 3240. | Ул. Комсомольская, 3 |
| 3241. | Ул. Мира, 2 |
| 3242. | Ул. Мира, 3 |
| 3243. | Ул. Мира, 4 |
| 3244. | Ул. Мира, 5 |
| 3245. | Ул. Мира, 6 |
| 3246. | Ул. Мира, 7 |
| 3247. | Ул. Мира, 9 |  |
| 3248. | Ул. Молодёжная, 1 |
| 3249. | Ул. Молодёжная, 2 |
| 3250. | Ул. Молодёжная, 3 |
| 3251. | Ул. Молодёжная, 4 |
| 3252. | Ул. Молодёжная, 5 |
| 3253. | Ул. Молодёжная, 6 |
| 3254. | Ул. Молодёжная, 7 |
| 3255. | Ул. Олега Кошевого, 3 |
| 3256. | Ул. Олега Кошевого, 9 |
| 3257. | Ул. Олега Кошевого, 10, 12 |
| 3258. | Ул. Олега Кошевого, 11 |
| 3259. | Ул. Олега Кошевого, 13 |
| 3260. | Ул. Олега Кошевого, 15 |
| 3261. | Ул. Пионерская, 2,4 |
| 3262. | Ул. Пионерская, 3 |
| 3263. | Ул. Пионерская, 5 |
| 3264. | Ул. Пионерская, 6, 8 |
| 3265. | Ул. Строительная, 18, 20 |
| 3266. | Ул. Юбилейная, 4, 6, 8 |
| 3267. | Ул. Труда, 1, 3 |
| 3268. | Ул. Труда, 2, 4 |
| 3269. | Переулок Школьный, 2, 4 |
| 3270. | Ул. Элеваторная, 5 |
| 3271. | Ул. Автомобилистов, 6, 8, 2, 4, 10 | Село Большое Нагаткино Большенагаткинского сельского поселения Цильнинского района |
| 3272. | Ул. Заречная, 7, 7а, 9, 11а |
| 3273. | Ул. Заречная, 15, 15а, 13, 13а |
| 3274. | Ул. Северная, 1, 3 |
| 3275. | Ул. Северная, 11 |
| 3276. | Ул. Молодёжная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9 |
| 3277. | Ул. Молодёжная, 2, 8б |
| 3278. | Ул. Молодёжная, 21 |
| 3279. | Ул. Молодёжная, 13, 15, 17, 19 |
| 3280. | Ул. Молодёжная, 31 |
| 3281. | Ул. Молокова, 1, ул. Садовая, 13 |
| 3282. | Ул. Северная, 1, 3 |
| 3283. | Ул. Северная, 11 |
| 3284. | Ул. Садовая, 6б, 8а, 8, ул. Строительная, 6, 6а, 13 |
| 3285. | Ул. Строительная, 7, 9, 11 |
| 3286. | Ул. Садовая, 10, 12а, 12б |
| 3287. | Ул. Садовая, 18, 18б, 16а, 16б, 14 |
| 3288. | Ул. Садовая, 20, 22, 22а |
| 3289. | Ул. Садовая, 30, 32 |
| 3290. | Ул. Калинина, 4, 9, 7 | Рабочий посёлок Чердаклы Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района |
| 3291. | Ул. Калинина, 10, 12, 14 |
| 3292. | Ул. Калинина, 20, 21, 22, 23 |
| 3293. | Ул. Калинина, 24, 26, ул. Советская, 12, 14 |
| 3294. | Ул. Калинина, 30, 32 |
| 3295. | Ул. Калинина, 34, 36, 28, ул. Советская, 18 |
| 3296. | Ул. Калинина, 35, 37 |
| 3297. | Ул. Октябрьская, 4, 6, 8 |
| 3298. | Ул. Пионерская, 2, 4 |
| 3299. | Ул. Пионерская, 6, 8, 10, 18, 20 |
| 3300. | Ул. Пионерская, 128, 12 |
| 3301. | Ул. Пионерская, 24, 26, 34, 36 |
| 3302. | Ул. Пионерская, 32, 38, 44 |
| 3303. | Ул. Пионерская, 22, 48, 40а |
| 3304. | Ул. Рабочая, 13, 15, 17, ул. Калинина, 6 |
| 3305. | Ул. Садовая, 60, 62 |
| 3306. | Ул. Центральная, 11, 12 |
| 3307. | Ул. Центральная, 4, 5, 6 |
| 3308. | Ул. Юбилейная, 4, 6, 8 |
| 3309. | Ул. 2-й Микрорайон, 9, 10 |
| 3310. | Ул. Студенческая, 12 | Посёлок Октябрьский Октябрьского сельского поселения Чердаклинского района |
| 3311. | Ул. Студенческая, 14, 16, 18 |
| 3312. | Ул. Студенческая, 24, 24а |
| 3313. | Ул. Студенческая, 26 |
| 3314. | Ул. Студенческая, 28, 30 |
| 3315. | Ул. Садовая, 51, 53 |
| 3316. | Ул. Ульяновская, 1, 3 |
| 3317. | Ул. Ульяновская, 2, 4, 6 |
| 3318. | Переулок Юбилейный, 1, 3 |
| 3319. | Переулок Юбилейный, 2, 4, 6 |
| 3320. | Ул. Гагарина, 2, 2а | Посёлок Первомайский Октябрьского сельского поселения Чердаклинского района |
| 3321. | Ул. Гагарина, 4 |
| 3322. | Ул. Гагарина, 8 |
| 3323. | Ул. 1-й Микрорайон, 8, 9, 10, 11, 12 | Село Озерки Озерского сельского поселения Чердаклинского района |
| 3324. | Ул. 1-й Микрорайон, 1, 3, 5, 7 |
| 3325. | Ул. 1-й Микрорайон, 2, 4, 6 |
| 3326. | Ул. 1-й Микрорайон, 14, 16, 19, 20 |
| 3327. | Ул. 1-й Микрорайон, 13, 18, 15, 23 |
| 3328. | Ул. Новая, 15, 16, 17, 18 | Посёлок Колхозный Красноярского сельского поселения Чердаклинского района |
| 3329. | Ул. 50 лет Победы, 25, 29, 35, 37 |
| 3330. | Переулок Заводской, 13, 14, 15, 16 | Посёлок Мирный Мирновского сельского поселения Чердаклинского района |
| 3331. | Ул. Мира, 7, 9 |
| 3332. | Ул. Молодёжная, 11, 13 |
| 3333. | Ул. Молодёжная, 12,14 |
| 3334. | Ул. Молодёжная, 17, 19 |
| 3335. | Ул. Полевая, 7, 9 |
| 3336. | Ул. Рабочая, 13, 15 |
| 3337. | Ул. Рабочая, 25, 27, 29 |
| 3338. | Ул. Рабочая, 31 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий**

**из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений**

**и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования**

**расходных обязательств, возникающих в связи с организацией**

**благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,   
территорий общего пользования (площадей, бульваров,**

**улиц, набережных и парков)**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также – областной бюджет) бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее – городские округа, поселения, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков) (далее – субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условия предоставления субсидий указаны в подпунктах 4.1-4.13 настоящего пункта.

4.1. Наличие утверждённой органами местного самоуправления поселения, городского округа муниципальной программы формирования комфортной городской среды, соответствующей [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&date=13.08.2019&dst=100009&fld=134) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

4.2. Наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме не менее 10 процентов от необходимого для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий.

4.3. Заключение между Министерством и местной администрацией поселения, городского округа (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

4.4. Наличие адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории многоквартирного дома и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведённой   
в порядке, установленном правовым актом Министерства.

4.5. Наличие адресного перечня всех территорий общего пользования населённых пунктов, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние территорий общего пользования и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации территорий общего пользования, проведённой в порядке, установленном правовым актом Министерства.

4.6. Наличие адресного перечня объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершённого строительства, а также земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации государственной программы за счёт средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключёнными с органами местного самоуправления поселений и городских округов.

4.7. Выполнение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками земельных участков и иными лицами, владеющими и пользующимися ими, о благоустройстве жилых домов и земельных участков не позднее последнего года   
реализации государственной программы в соответствии с требованиями правил благоустройства территорий поселений или городских округов, утверждённых в установленном порядке.

4.8. Наличие утверждённых органами местного самоуправления поселения, городского округа правил благоустройства территорий поселения, городского округа, разработанных с учётом методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

4.9. Наличие перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

4.10. Наличие перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, сформированного исходя из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) оборудование парковок (парковочных мест);

3) озеленение территорий;

4) строительство тротуаров;

5) установка малых архитектурных форм.

4.11. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, городского округа Ульяновской области:

1) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заключается в посадке кустарников и деревьев, покраске поверхностей конструкций, расположенных в границах дворовых территорий, очистке участков земли от твёрдых коммунальных отходов;

2) финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству данных территорий должно заключаться в оплате не менее двух и не более пятнадцати процентов стоимости работ, выполняемых при осуществлении указанных мероприятий;

3) финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству данных территорий должно заключаться в оплате не менее двух и не более пятидесяти процентов стоимости работ, выполняемых при осуществлении указанных мероприятий.

4.12. Наличие утверждённого с учётом результатов обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома, включённой в муниципальную программу формирования современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории   
общего пользования поселения или городского округа Ульяновской области.

4.13. Наличие порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на финансовое обеспечение выполнения работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизма контроля за их расходованием, а также порядка финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

5. Критериями отбора поселений, городских округов для предоставления субсидий являются:

1) наличие на территориях поселений, городских округов многоквартирных домов;

2) наличие проектов комплексного благоустройства территорий общего пользования. Под проектом комплексного благоустройства территорий общего пользования понимается проект благоустройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения;

3) уровень расчётной бюджетной обеспеченности поселения, городского округа после распределения дотации из областного бюджета, рассчитанной в соответствии с законодательством Ульяновской области, меньше или равен 1.

6. Для получения субсидий местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа поселения, городского округа о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

4) проектную документацию, необходимую для выполнения соответствующих работ, и (или) сметный расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие поселения, городского округа условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных   
в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной администрации поселения, городского округа.

8.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2020-2024 годы (далее – муниципальные программы) и муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, при этом продолжительность срока проведения таких общественных обсуждений не может быть менее 30 дней со дня опубликования (обнародования) муниципальных программ (муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы).

8.2. Обеспечить учёт предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в муниципальные программы.

8.3. Обеспечить участие общественных комиссий в оценке предложений заинтересованных лиц и в осуществлении контроля за ходом реализации муниципальных программ.

8.4. Подготовить по результатам обсуждения с представителями заинтересованных лиц и не позднее 15 февраля года предоставления субсидии утвердить дизайн-проекты каждой дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования, включённой в муниципальную программу.

8.5. Обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов студенческие строительные   
отряды.

8.6. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, строений, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.7. Обеспечить синхронизацию работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных программ, с работами, выполняемыми в рамках реализуемых в поселениях и городских округах программ (планов) строительства,   
реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, программ ремонта и модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

8.8. Обеспечить проведение авторского надзора за исполнением проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

8.9. Установить минимальный трёхлетний гарантийный срок для получения результатов работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

8.10. Обеспечить обязательное включение условий об ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при исполнении заключённых контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, а также условия о принимаемых заказчиком мерах при исполнении заключённых контрактов, в том числе:

1) условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за отступление от проектной документации, рабочей документации, документации о закупке (технического задания, дизайн-проекта территории), а также за нарушения требований технических регламентов, за нарушения правил, установленных национальными стандартами, сводами правил;

2) условие об осуществлении контроля за соблюдением сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), качеством предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) строительных материалов;

3) условие о возмещении убытков, причинённых в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанностей, предусмотренных контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей;

4) условие о своевременном инициировании одностороннего отказа от исполнения контрактов в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

8.11. Установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 1 мая года, в котором предоставлены субсидии. Установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, 1 июля года, в котором предоставлены субсидии.

8.12. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселениях, городских округах мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городской и поселенческой инфраструктуры, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

8.13. Обеспечить актуализацию муниципальных программ и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

8.14. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в течение года, следующего за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 16.07.2019 № 325-П «Об утверждении Положения о порядке проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.

8.15. Обеспечить возможность софинансирования расходных обязательств:

1) путём предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) путём закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казённого учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казённых учреждений);

3) путём предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

8.16. Обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета.

8.17. Не предусматривать в условиях муниципального контракта на выполнение работ выплату авансовых платежей.

8.18. Соглашение должно также содержать следующие рекомендации главам местных администраций поселений, городских округов:

1) об обеспечении участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц;

2) о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков) студенческих строительных отрядов.

9. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем поселениям, городским округам до окончания очередного финансового года для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и определяется по формуле:



Сi – объём бюджетных ассигнований, необходимых для предоставления субсидии бюджету i-го поселения, городского округа Ульяновской области, при этом показатель i учитывает поселение, городской округ, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которого меньше или равен 1;

Собщ – объём бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на предоставление субсидий, распределяемых в соответствующем финансовом году;

Вi – численность населения i-го поселения, городского округа Ульяновской области;

 – численность населения поселения, городского округа Ульяновской области, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которого меньше или равен 1;

Ккор – коэффициент корректировки, значение которого определяется по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг, где:

Кмкд, Кмг – индексы, присваиваемые поселению, городскому округу Ульяновской области в зависимости от количества многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждённую в установленном жилищным   
законодательством порядке, и от численности населения поселений, городских округов, расположенных на территории Ульяновской области, в соответствии   
с данными Федеральной службы государственной статистики;

РБОi – уровень расчётной бюджетной обеспеченности i-го поселения,   
городского округа Ульяновской области на очередной финансовый год.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах поселения, городского округа или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

11. Показателем результативности использования субсидий является   
повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности территорий общего пользования.

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий за соответствующий год   
со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

13. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к поселению, городскому округу применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий из областного бюджета**

**Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов**

**Ульяновской области в целях софинансирования расходных**

**обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных**

**общественных самоуправлений, расположенных**

**в границах поселений и городских округов Ульяновской**

**области, в части мероприятий по благоустройству**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также – областной бюджет,) бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области (далее – городские округа, поселения, местные бюджеты   
соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений, городских округов в части мероприятий по благоустройству (далее – субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие утверждённой органами местного самоуправления поселения, городского округа муниципальной программы формирования комфортной городской среды, соответствующей [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&date=13.08.2019&dst=100009&fld=134) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», предусматривающей мероприятия по благоустройству территорий, в границах которых осуществляется территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС);

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме не менее 0,5 процентов от необходимого для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией поселения, городского округа (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

4) наличие утверждённого с учётом результатов обсуждения с гражданами, участвующими в осуществлении ТОС, дизайн-проекта благоустройства территории, в границах которой осуществляется ТОС.

5. Критериями отбора поселений, городских округов для предоставления субсидий из областного бюджета являются наличие у ТОС, осуществляемого в границах территории поселения, городского округа, статуса юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Для получения субсидии местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа поселения, городского округа о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) проектную документацию, необходимую для выполнения соответствующих работ, и (или) сметный расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие поселения, городского округа условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обязательные требования к ТОС:

1) государственная регистрация ТОС в организационно-правовой форме некоммерческой организации;

2) отсутствие у ТОС просроченной задолженности перед бюджетом поселения, городского округа, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) финансовое и (или) трудовое участие населения, проживающего на территории ТОС, в реализации мероприятий по благоустройству. В счёт исполнения обязательства ТОС по финансовому обеспечению реализации мероприятий за счёт внебюджетных источников засчитывается использованное на соответствующие цели иное, помимо денежных средств, имущество, включая имущественные права, а также безвозмездно полученные ТОС для соответствующих целей работы и услуги;

4) постановка ТОС на налоговый учёт на территории поселения, городского округа;

5) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении ТОС и (или) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

9. Соглашение должно содержать следующие рекомендации главам местных администраций поселений, городских округов:

1) финансовое участие ТОС в части мероприятий по благоустройству территорий ТОС должно заключаться в оплате не менее двух и не более пятнадцати процентов стоимости работ, выполняемых при осуществлении указанных мероприятий;

2) трудовое участие членов ТОС в части мероприятий по благоустройству территорий ТОС определяется в виде посадки кустарников и деревьев, покраски поверхности конструкций, очистки участков земли, расположенных в границах ТОС, от твёрдых коммунальных отходов.

10. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем поселениям, городским округам до окончания очередного финансового года для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и определяется по формуле:

Li = (Sмр70 x Ni / Nобщ) + (Sмр30 x Тi / Тобщ), где:

Li – объём субсидии, предоставляемой i-му поселению, городскому округу в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, в части мероприятий по благоустройству, тыс. рублей;

Sмр70 – объём субсидий, предоставляемых бюджетам поселений, городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, в части мероприятий по благоустройству, который составляет 70 процентов объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, тыс. рублей;

Ni – численность населения старше 16 лет, проживающего на территории, в границах которой осуществляется ТОС, по данным органов местного самоуправления поселения, городского округа, по состоянию на 1 января года, в котором осуществляется распределение субсидий, человек;

Nобщ – общая численность населения поселения, городского округа,   
в границах территории которого осуществляется ТОС, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января года, в котором осуществляется распределение субсидий,   
человек;

Sмр30 – объём субсидий, предоставляемых бюджету поселения, городского округа в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, в части мероприятий по благоустройству, который составляет 30 процентов объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, тыс. рублей;

Тi – количество органов ТОС, находящихся на территории i-го поселения, городского округа, по состоянию на 1 декабря года, в котором осуществляется распределение субсидий, по данным, представленным органами местного самоуправления поселения или городского округа до 20 декабря года, в котором осуществляется распределение субсидий, единиц;

Тобщ – количество органов ТОС, находящихся на территориях поселений, городских округов, по состоянию на 1 декабря года, в котором осуществляется распределение субсидий, по данным, представленным органами местного самоуправления поселений, городских округов до 20 декабря года, в котором осуществляется распределение субсидий, единиц.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах поселений, городских округов или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

12. Показателем результативности использования субсидий является повышение уровня благоустроенности территорий в границах ТОС и обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

14. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к поселению, городскому округу применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий из областного бюджета**

**Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов**

**Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий**

**и территорий общего пользования, в том числе погашением**

**кредиторской задолженности**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также – областной бюджет) бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее – городские округа, поселения, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности (далее – субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие утверждённой органами местного самоуправления поселения, городского округа, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальной программы формирования комфортной городской среды, соответствующей [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&date=13.08.2019&dst=100009&fld=134) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме не менее 5 процентов от необходимого для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией поселения, городского округа (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

4) наличие адресного перечня всех территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние территории общего пользования и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации территории общего пользования, проведённой в порядке, установленном правовым актом Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области;

5) наличие утверждённых органами местного самоуправления поселений, городских округов правил благоустройства территорий поселений, городских округов, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработанных с учётом методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

6) наличие утверждённого с учётом результатов обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования поселения, городского округа.

5. Критерием отбора поселений, городских округов Ульяновской области для предоставления субсидий из областного бюджета является наличие проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

6. Для получения субсидии местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа поселения, городского округа о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) проектную документацию, необходимую для выполнения соответствующих работ, и (или) сметный расчёт.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие поселения, городского округа условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной   
администрации поселения, городского округа:

1) обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2020-2024 годы (далее – муниципальные программы) и муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, при этом продолжительность срока проведения таких общественных обсуждений не может быть менее 30 дней со дня опубликования (обнародования) муниципальных программ (муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы);

2) обеспечить учёт предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в муниципальные программы;

3) обеспечить участие общественных комиссий в оценке предложений заинтересованных лиц и в осуществлении контроля за ходом реализации муниципальных программ;

4) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, строений, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) обеспечить синхронизацию работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных программ, с работами, выполняемыми в рамках реализуемых в поселениях, городских округах программ (планов) строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, программ ремонта и модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

6) подготовить по результатам обсуждения с представителями заинтересованных лиц и не позднее 15 февраля года предоставления субсидии утвердить дизайн-проекты каждой территории общего пользования, включённой   
в муниципальную программу;

7) обеспечить проведение авторского надзора за исполнением проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;

8) установить минимальный трёхлетний гарантийный срок для результатов работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования с участием средств субсидии;

9) установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 1 мая года, в котором предоставлены субсидии. Установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, 1 июля года, в котором предоставлены субсидии;

10) обеспечить обязательное включение условий об ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при исполнении заключённых контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, а также условия о принимаемых заказчиком мерах при исполнении заключённых контрактов, в том числе:

а) условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за отступление от проектной документации, рабочей документации, документации о закупке (технического задания, дизайн-проекта территории), а также за нарушения требований технических регламентов, за нарушения правил, установленных национальными стандартами, сводами правил;

б) условие об осуществлении контроля над соблюдением сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), качеством предоставленных   
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) строительных материалов;

в) условие о возмещении убытков, причинённых в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанностей, предусмотренных контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей;

г) условие о своевременном инициировании одностороннего отказа от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

11) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселениях, городских округах мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городской и поселенческой инфраструктуры, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»;

12) обеспечить актуализацию муниципальных программ и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий;

13) обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в течение года, следующего за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 16.07.2019 № 325-П «Об утверждении Положения о порядке проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды;

14) обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

15) не предусматривать в условиях муниципального контракта на выполнение работ выплату авансовых платежей.

9. Соглашение должно содержать рекомендацию главам местных администраций поселений, городских округов об обеспечении авторского надзора за исполнением проектов комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского значения.

10. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем поселениям, городским округам до окончания очередного финансового года для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и определяется по формуле:

Сi = СОБ / (П / Пi), где:

Сi – объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения, городского округа;

СОБ – объём бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности;

П – суммарный объём потребности поселений, городских округов в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий   
и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской   
задолженности в текущем финансовом году;

Пi – объём потребности i-го поселения, городского округа в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий   
и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской   
задолженности в текущем финансовом году.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах поселений, городских округов или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

12. Показателем результативности использования субсидий является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений, городских округов.

13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

14. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к поселению, городскому округу применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий из областного бюджета**

**Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации**

**городского хозяйства «умный город», в целях софинасирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых**

**и инженерных решений, организационно-методических подходов**

**и правовых моделей, применяемых для цифрового**

**преобразования в области городского хозяйства**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также – областной бюджет) бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – городские округа, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с внедрением передовых цифровых и инженерных решений,   
организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства (далее –   
субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме не менее 5 процентов от необходимого для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией городского округа (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, соответствующего требованиям, установленным   
[пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее –   
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерии отбора городского округа в целях предоставления субсидий:

численность населения городского округа превышает 100000 человек;

имеется в наличии «пилотный» проект.

6. Для получения субсидии местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа городского округа о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие городского округа условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем городским округам до окончания очередного финансового года для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и определяется исходя из следующих показателей:

Сi = F = P = (100%), где:

Сi – объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа;

F – фактическое значение показателей;

P – плановое значение показателей.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий является увеличение доли жителей муниципальных образований в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к городскому округу применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_