ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в региональную программу

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Программе. |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Количество баллов, набранных по критериям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма баллов | Вид работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продолжительность эксплуатации МКД |  | физический износ общего имущества в МКД |  | уровень поддержки собственниками помещений решения о формировании фонда капитального ремонта МКД |  | наличие проектной документации или сметного расчёта | наличие электронного паспорта МКД в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Ульяновской области |  | финансовая дисциплина собственников помещений |  |  |  |  |
|  |  | кол-во лет | кол-во баллов | % | кол-во баллов | доля собствен- ников, проголо-совавших «за», % | кол-во баллов | кол-во баллов | объём данных, внесённых в информа-ционную систему,% | кол-во баллов | % | кол-во баллов |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,1 | 25 | 98,42 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 2 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 3 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л. Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 97,46 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 4 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 98,33 | 25 | 95,62 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 5 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 6 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 21 | 36 | 80 | 40 | 50 | 81 | 30 | 0 | 85,25 | 25 | 85,3 | 5 | 190 | ремонт крыши |  |  |  |
| 7 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 93,8 | 50 | 0 | 87,2 | 25 | 84,46 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 8 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 9 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 87,76 | 25 | 96,83 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 10 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 8А | 20 | 40 | 41 | 50 | 95,77 | 50 | 5 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 220 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 11 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 12 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 10 | 28 | 60 | 40 | 50 | 69,99 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши |  |  |  |
| 13 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 | 49 | 80 | 50 | 50 | 79,32 | 30 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |  |  |
| 14 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 15 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 16 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |  |  |
| 17 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |  |  |
| 18 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,11 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |  |  |
| 19 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 20 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 21 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 | 60 | 100 | 50 | 50 | 87,06 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 64,21 | 5 | 210 | ремонт фасада |  |  |  |
| 22 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 86,91 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 23 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 71,09 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 24 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 94,05 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 25 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 | 43 | 80 | 45 | 50 | 74,18 | 30 | 0 | 96,38 | 25 | 93,01 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 26 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 | 28 | 60 | 40 | 50 | 74,15 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 96,76 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 27 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 | 41 | 80 | 45 | 50 | 67,83 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 64,13 | 5 | 190 | ремонт фасада |  |  |  |
| 28 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | 37 | 80 | 40 | 50 | 75,4 | 30 | 0 | 93,88 | 25 | 77,22 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 29 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | 37 | 80 | 40 | 50 | 73,49 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 81,64 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 30 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | 36 | 80 | 40 | 50 | 85,85 | 30 | 0 | 97,22 | 25 | 85,67 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 31 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 | 35 | 80 | 40 | 50 | 80,69 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 91,71 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 32 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 | 35 | 80 | 40 | 50 | 72,46 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 90,85 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 33 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 | 35 | 80 | 40 | 50 | 68,55 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 90,54 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 34 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 | 34 | 80 | 48 | 50 | 90,24 | 50 | 0 | 86,92 | 25 | 91,85 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 35 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,1 | 50 | 0 | 94,71 | 25 | 90,37 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 36 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | 67,95 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 37 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 67 | 30 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 38 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 | 29 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 85,37 | 5 | 190 | ремонт крыши |  |  |  |
| 39 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 40 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 | 34 | 80 | 31 | 30 | 90 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 90,99 | 15 | 200 | ремонт крыши |  |  |  |
| 41 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 99,17 | 25 | 91,4 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 42 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | 5 | 92,76 | 25 | 47,6 | 5 | 195 | ремонт крыши |  |  |  |
| 43 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 44 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 3 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 96,66 | 25 | 59,64 | 5 | 215 | ремонт крыши |  |  |  |
| 45 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |  |  |  |
| 46 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А | 39 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |  |  |  |
| 47 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 2 | 39 | 80 | 42 | 50 | 100 | 50 | 5 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |  |  |  |
| 48 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |  |  |  |
| 49 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 4 | 29 | 60 | 45 | 50 | 100 | 50 | 5 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 50 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 5 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 51 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 3 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 52 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 1 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 53 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 54 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 | 56 | 100 | 55 | 50 | 100 | 50 | 0 | 94,34 | 25 | 86,82 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 55 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | 5 | 98,61 | 25 | 99,69 | 50 | 280 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 56 | г. Димитровград, ул. Земина, 132 | 51 | 100 | 50 | 50 | 77,3 | 30 | 0 | 98,33 | 25 | 94,6 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 57 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 68 | 30 | 5 | 98,61 | 25 | 99,86 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 58 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 | 52 | 100 | 40 | 50 | 77,53 | 30 | 5 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 59 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 | 52 | 100 | 40 | 50 | 68,7 | 30 | 5 | 91,65 | 25 | 97,96 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 60 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34 | 36 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 47 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 61 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 | 45 | 80 | 40 | 50 | 98,3 | 50 | 5 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 62 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 63 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 | 50 | 80 | 43 | 50 | 81,85 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 65 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 | 48 | 80 | 40 | 50 | 74,5 | 30 | 5 | 92,49 | 25 | 99,29 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 67 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,86 | 30 | 5 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 93,6 | 25 | 99,38 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 69 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 70 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | 71,18 | 30 | 5 | 94,43 | 25 | 98,74 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 | 41 | 80 | 40 | 50 | 68,2 | 30 | 5 | 94,43 | 25 | 96,88 | 50 | 240 | ремонт крыши, экспертиза сметной документации на ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши |  |  |  |
| 72 | г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | 5 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 73 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 96,02 | 50 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 74 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 75 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 97,49 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 76 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 90,54 | 25 | 99,49 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 77 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 78 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 | 51 | 100 | 40 | 50 | 88,1 | 30 | 0 | 88,59 | 25 | 92,5 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 79 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 | 30 | 60 | 40 | 50 | 91,2 | 50 | 5 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 80 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | 89,48 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 98,55 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 81 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 88,03 | 25 | 87,54 | 5 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 82 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 | 35 | 80 | 40 | 50 | 71,53 | 30 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |  |  |
| 83 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 | 25 | 60 | 40 | 50 | 75 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 96,49 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 84 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 80,6 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 91,03 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 85 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 | 38 | 80 | 40 | 50 | 67,7 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 92,49 | 15 | 200 | ремонт крыши |  |  |  |
| 86 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 | 21 | 60 | 40 | 50 | 77 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 96,45 | 50 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 87 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59А | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 5 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 88 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1 | 29 | 60 | 40 | 50 | 84,6 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт фасада |  |  |  |
| 89 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 | 26 | 60 | 40 | 50 | 73,78 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши |  |  |  |
| 90 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 | 24 | 60 | 40 | 50 | 68,1 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 98,91 | 50 | 215 | ремонт фасада |  |  |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 | 15 | 40 | 40 | 50 | 72,16 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 | 49 | 80 | 40 | 50 | 71,81 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 80,4 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 93 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,7 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 84,18 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 94 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8А | 20 | 40 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт фасада |  |  |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 | 22 | 60 | 40 | 50 | 76,84 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 94,8 | 15 | 185 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, экспертиза сметной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 96 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | 5 | 93,88 | 25 | 94,24 | 15 | 165 | ремонт инженерной системы горячего водооснабжения |  |  |  |
| 97 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | 5 | 88,03 | 25 | 99,11 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 98 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 41 | 50 | 67 | 10 | 0 | 97,5 | 25 | 82,49 | 5 | 170 | ремонт крыши |  |  |  |
| 99 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 | 43 | 80 | 42 | 50 | 67 | 10 | 0 | 91,93 | 25 | 90,97 | 15 | 180 | ремонт крыши |  |  |  |
| 100 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 88,77 | 5 | 100 | ремонт крыши |  |  |  |
| 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 | 75 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,78 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 2 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 99,7 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 3 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 4 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спортивная, 1 | 109 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,36 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 5 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 6 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 | 108 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 7 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 | 97 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 97,7 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Марата, 21 | 97 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,24 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 9 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 | 97 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,12 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 10 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 6 | 88 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,45 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 11 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 8 | 84 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 12 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 1 | 83 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,02 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 13 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 | 78 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 99,85 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 14 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Победы, 1 | 77 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 15 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 8 | 77 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 16 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 14 | 76 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 17 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 6 | 76 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 18 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 10 | 76 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,94 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 19 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 4 | 63 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 | 55 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 | 62 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 | 61 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 23 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 | 61 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,08 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 24 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 500 | 0 | 88,87 | 25 | 95,2 | 50 | 725 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 25 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 | 55 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 26 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,1 | 25 | 96,62 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 27 | г. Ульяновск, ул. Жуковского, 89 | 54 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 28 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 120 | 53 | 100 | 50 | 50 | 92,46 | 50 | 0 | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 29 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 17 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,41 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 30 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 21 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,51 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 31 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 8 | 53 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 32 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 19 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 33 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 25 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 34 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22Б | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,28 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 35 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 10 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 2 | 60 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, 18/6 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,25 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 | 66 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,78 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 41 | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 | 97 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,9 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 | 96 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 | 63 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,35 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 | 63 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,81 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 45 | г. Димитровград, ул. Земина, 132 | 51 | 100 | 50 | 50 | 77,3 | 30 | 0 | 98,33 | 25 | 96,93 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 46 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 | 52 | 100 | 40 | 50 | 77,53 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 47 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А | 39 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 48 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 2 | 39 | 80 | 42 | 50 | 100 | 50 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 49 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 50 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Бутырева, 1А | 28 | 60 | 43 | 50 | 97 | 50 | 0 | 95,83 | 25 | 98,4 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 51 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 | 45 | 80 | 40 | 50 | 98,3 | 50 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 52 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 53 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 88,03 | 25 | 97,12 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 54 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 | 52 | 100 | 40 | 50 | 68,7 | 30 | 0 | 91,65 | 25 | 98,16 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 55 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 99,17 | 25 | 95,07 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 56 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 6 | 47 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 57 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 49 | 47 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 58 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 | 47 | 80 | 62,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 96,34 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 59 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19А | 51 | 100 | 40 | 50 | 69,7 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 95,62 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 60 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 26 | 50 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |  |  |
| 61 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 33 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,44 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 62 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Волжская, 114 | 34 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96,89 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 63 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 64 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 | 48 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,9 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 65 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 47 | 48 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,43 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 66 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 1 | 47 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 67 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 48 | 43 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,68 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |  |  |
| 69 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 11 | 49 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 70 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 31 | 49 | 80 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,31 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 33 | 49 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,64 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 72 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36А | 41 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 73 | Радищевский р-н, с. Дмитриевка, ул. Школьная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 74 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 | 43 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 75 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 21 | 34 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 76 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 22 | 33 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 77 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 78 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 79 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |  |  |
| 80 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 4 | 46 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 81 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/1 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,1 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 82 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 7 | 37 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 83 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 4 | 36 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,54 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 84 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 | 35 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 85 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10Б | 42 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 95,11 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 86 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 1 | 38 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 87 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 3 | 34 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 88 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 | 38 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 22 | 42 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 95,61 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 90 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 96,48 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 | 40 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,56 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 92 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 93 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 3 | 32 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 96,33 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 94 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 95 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20А | 31 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 96 | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 10 | 42 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,2 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 97 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 | 76 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33,49 | 0 | 95,77 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 98 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 | 67 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 99 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 | 64 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 100 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 101 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 51 | 28 | 60 | 43 | 50 | 80 | 30 | 25 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 102 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 43 | 27 | 60 | 40 | 50 | 89,6 | 30 | 25 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 103 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 104 | 108 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,06 | 25 | 94,07 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 104 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 25 | 78 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 91,99 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 105 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 10 | 84 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 90,52 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 106 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 4 | 55 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 92,03 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 107 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 | 78 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 90,92 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 108 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 16 | 76 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,15 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 109 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 99,9 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 110 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 0 | 93,6 | 25 | 95,07 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 111 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,67 | 30 | 0 | 88,59 | 25 | 98,39 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 112 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 113 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,7 | 15 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 114 | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 | 56 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 93,01 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 115 | г. Димитровград, ул. Баданова, 80 | 55 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 92,06 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 116 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,88 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 | 53 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,82 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 119 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22А | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,22 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 120 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 84,21 | 30 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 121 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | 0 | 89,42 | 25 | 98,33 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 122 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 98,37 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 123 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | 71,18 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 95,21 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 124 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 98,67 | 50 | 235 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 125 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 126 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 4 | 29 | 60 | 45 | 50 | 100 | 50 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 127 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 1 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 128 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 5 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 129 | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 3 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 130 | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 13 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 90,95 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 131 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 4 | 60 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 132 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 6 | 60 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,19 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 133 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 4 | 96 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,61 | 15 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 134 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 1А | 96 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 93,02 | 15 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 135 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 2 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,81 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 136 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129 | 27 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 137 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 138 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Октябрьский, 4 | 31 | 80 | 40 | 50 | 71,92 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 96,31 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 139 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | 52 | 100 | 26 | 30 | 76 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |  |  |
| 140 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 | 50 | 80 | 43 | 50 | 81,85 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 141 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 | 49 | 80 | 50 | 50 | 79,32 | 30 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 142 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 143 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 144 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 145 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | 0 | 93,88 | 25 | 96,53 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 146 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,3 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 147 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 91,65 | 25 | 97,5 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 148 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 149 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 69 | 30 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 150 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 95,35 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 151 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 152 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 153 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 | 35 | 80 | 40 | 50 | 71,53 | 30 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 155 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17А | 28 | 60 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 156 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92 | 22 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,29 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 157 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 158 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 159 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 13 | 30 | 60 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,74 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 160 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 13 | 29 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 161 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 24 | 28 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,65 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 162 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 23 | 28 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,72 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 163 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 17 | 28 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,05 | 25 | 95,84 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 164 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 19 | 27 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 165 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 166 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 12 | 24 | 60 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 167 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 29 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 25 | 0 | 97 | 25 | 98,42 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 168 | г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 | 43 | 80 | 62 | 100 | 0 | 25 | 0 | 96 | 25 | 85 | 5 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 169 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, 5 | 130 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 67,6 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 170 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 171 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 28 | 97 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 89,82 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 172 | г. Димитровград, ул. Пушкина, 126 | 97 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 86 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 173 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мусоровой, 1 | 97 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 60,68 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 174 | г. Ульяновск, ул. Марата, 23 | 97 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 86,06 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фундамента |  |  |  |
| 175 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, 4 | 85 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 71,08 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 176 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 5 | 84 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 86,16 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 177 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 3 | 84 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 72,69 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 178 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 62,6 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 179 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 6 | 84 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 85,57 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 180 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 81,86 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 181 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 2 | 84 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 81,2 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 182 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 8 | 83 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 75,56 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 183 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 184 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 5 | 81 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 185 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 | 78 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 81,05 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 187 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 4 | 77 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 82,76 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 188 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 10 | 77 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 59,93 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 189 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 | 77 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 86,54 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 190 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 | 54 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 80 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 191 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 | 54 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 75 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 192 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 | 54 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 74 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 | 61 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 89,85 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 194 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 60 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 85,34 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 195 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 77,64 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 196 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 | 56 | 100 | 55 | 50 | 100 | 50 | 0 | 94,34 | 25 | 86,75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 197 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 23 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 84,94 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 198 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 28 | 54 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 68,04 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 199 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 | 53 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 88,08 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 200 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 10 | 52 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 58,66 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 201 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 13 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 79,21 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 202 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 | 51 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 88,51 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 203 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 19 | 51 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 74,71 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 204 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20А | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 84,23 | 5 | 230 | ремонт фасада |  |  |  |
| 205 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20 | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 79,37 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 206 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22 | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 79,34 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 207 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 9 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 99,22 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 208 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 | 34 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 230 | ремонт фасада |  |  |  |
| 209 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 51 | 56 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 79,54 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 210 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 6 | 81 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 88,75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 211 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 9 | 75 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 88,7 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 212 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 12 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 88,99 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 213 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 6 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 75,99 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 214 | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 12 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 71,52 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 215 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 16 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 65,77 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 216 | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 8 | 73 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 77,93 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 217 | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 4 | 68 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 69,78 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |  |  |
| 218 | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 6 | 68 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 219 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 4 | 85 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,9 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 220 | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 1 | 85 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,76 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 221 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 61А | 55 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 222 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 21 | 58 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 223 | г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 | 85 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 224 | г. Ульяновск, ул. Калнина, 5 | 64 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 16 | 56 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 99,89 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 226 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 1 | 85 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 99,41 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 227 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 3 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 228 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 17 | 97 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,1 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 229 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 36 | 127 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 230 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 231 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 87 | 77 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 5 | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 232 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 | 41 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 5 | 93,12 | 25 | 91,36 | 15 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 233 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 13А | 114 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 234 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 13 | 99 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,58 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 235 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 30 | 97 | 100 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 236 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 | 97 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 237 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 | 97 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,17 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 238 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19 | 43 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 5 | 93,6 | 25 | 93,68 | 15 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 239 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 3 | 82 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 240 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 9 | 82 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 241 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 13 | 78 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 242 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 31 | 78 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 243 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 11 | 78 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 244 | г. Димитровград, ул. Дзержинского, 33 | 78 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 245 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 22 | 77 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 246 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 247 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 245 | 76 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 248 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, 116 | 76 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,87 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 249 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 14 | 76 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 250 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 9 | 76 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,4 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 251 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29А | 65 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 | 68 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 253 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12 | 67 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,05 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 254 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 4 | 66 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 255 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 20/93 | 66 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 256 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 | 64 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 257 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 8 | 66 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 258 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 14 | 64 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 259 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 | 64 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 96,44 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 260 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 64 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 261 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 4 | 64 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 262 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11А | 64 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 | 64 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 264 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18А | 64 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 265 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 4 | 64 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 266 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 16 | 63 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 267 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 2 | 63 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,96 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 268 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 6 | 62 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 269 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 | 62 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 | 62 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 271 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,07 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 272 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 | 61 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 273 | г. Ульяновск, ул. Минина, 1 | 61 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 95,51 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 | 61 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 275 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3А | 61 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 276 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 | 61 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 98,82 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 277 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 | 61 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 278 | г. Димитровград, ул. Парковая, 5 | 60 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 96,13 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 279 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 100 | 60 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 95,48 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 99 | 60 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 99,02 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 281 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 | 60 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 282 | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 | 60 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 283 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 | 60 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 284 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 6 | 60 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 60 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши |  |  |  |
| 286 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 52 | 60 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,59 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 287 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 | 60 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 288 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 7 | 60 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 | 59 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 290 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 19 | 59 | 100 | 46,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 291 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 | 59 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 292 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 1 | 59 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 293 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 3 | 59 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,78 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 294 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 5 | 59 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,5 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 295 | г. Ульяновск, ул. Державина, 5 | 59 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,68 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 296 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 3 | 59 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 297 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Сызранская, 3 | 58 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,39 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 298 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 11 | 58 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 299 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 | 58 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 99,99 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 300 | г. Димитровград, ул. Строителей, 22 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 98,66 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 301 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 | 58 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 302 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 | 58 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 303 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 17 | 58 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 304 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 10 | 58 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,93 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 305 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 13 | 58 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 95,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 306 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 12 | 57 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 307 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 119 | 57 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 308 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 127 | 57 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,8 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 309 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293 | 58 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,75 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 310 | г. Димитровград, ул. Строителей, 16 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 311 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 47 | 57 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 312 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 5 | 57 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 313 | г. Димитровград, ул. Комсомольская, 33 | 57 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 96 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 314 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 6 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 315 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 4 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 316 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 25 | 57 | 100 | 44,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 95,48 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 317 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |  |  |
| 318 | г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 13 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,39 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 319 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,4 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 320 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 4 | 57 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 99,85 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 321 | г. Ульяновск, ул. Горького, 4 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 322 | г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,96 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 323 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 324 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18А | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 325 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 12 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,79 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 326 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4 | 97 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 327 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 1В | 56 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,49 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 328 | г. Димитровград, ул. Баданова, 82 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 329 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8А | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 330 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,35 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 331 | г. Димитровград, ул. Победы, 2 | 56 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 97,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 332 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 26/16 | 56 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 8 | 56 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 334 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20А | 56 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 335 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 6 | 56 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 336 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 16 | 56 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 96,27 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 337 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8В | 56 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,04 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 338 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 | 56 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,2 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 339 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 340 | г. Ульяновск, ул. Державина, 12 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 341 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,88 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 342 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 11 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,78 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 343 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20А | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,68 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 344 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8Б | 55 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 345 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6Б | 55 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 346 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 55 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 347 | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, 8 | 55 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 348 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 26 | 55 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 349 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 45 | 55 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 350 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 4 | 55 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,21 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 | 55 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 352 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6В | 55 | 100 | 43,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,27 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 353 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 84 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,29 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 354 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 21/28 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 355 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 17 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,41 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 356 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 357 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 75 | 54 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 358 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 | 54 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 359 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 276 | 54 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 360 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 14 | 54 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 10 | 54 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 362 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 6 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 363 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 121 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,43 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 364 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 96 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 97,1 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 365 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 95,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 22 | 54 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 98,12 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 367 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 | 54 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 368 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 | 54 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 369 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 7 | 54 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,75 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 370 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 8 | 56 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 371 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 6 | 56 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 372 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 2 | 64 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 373 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 4 | 64 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 | 59 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 375 | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | 52 | 100 | 49,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,6 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 376 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 | 55 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 377 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 378 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 98,2 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 379 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,31 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 380 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | 51 | 100 | 48,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,53 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 381 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | 51 | 100 | 45,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,45 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 382 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А | 51 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 383 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 | 51 | 100 | 43,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,99 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 384 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 | 51 | 100 | 46,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,71 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 385 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б | 51 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 386 | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | 52 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,91 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 387 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | 52 | 100 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,23 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 388 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | 52 | 100 | 48,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,38 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 389 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Школьная, 5 | 100 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,45 | 25 | 95 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |  |  |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 92,68 | 15 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 391 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 95 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 395 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 155 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 396 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 397 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 | 19 | 40 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 70,08 | 5 | 100 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 398 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,7 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 399 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 2 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,02 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 400 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 4 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,8 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 401 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 6 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,3 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 402 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 32 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,62 | 50 | 125 | ремонт крыши |  |  |  |
| 403 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 35 | 24 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 404 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 6 | 38 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 91,24 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |  |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59А | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 407 | г. Димитровград, ул. Строителей, 38 | 32 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 408 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 55 | 34 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,32 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 409 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 410 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,02 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 411 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | 43 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 412 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 413 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 414 | г. Димитровград, ул. Западная, 22 | 38 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 72,72 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 415 | г. Димитровград, ул. Королёва, 10 | 35 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 416 | г. Димитровград, ул. Королёва, 12А | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,06 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 417 | г. Димитровград, ул. Королёва, 8А | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 418 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 | 31 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 419 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 | 33 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 420 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 421 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 | 34 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 423 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 | 31 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 424 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 425 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б | 26 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,84 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 426 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,92 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 428 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 429 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 | 42 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,71 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 431 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,79 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 433 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,53 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 434 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 | 34 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 435 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 436 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,52 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 437 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 | 36 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,64 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,19 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 440 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,63 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 441 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 | 36 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 87,32 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 95,15 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 93,4 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,19 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8 | 36 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 | 40 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 1 | 116 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 92,19 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 20 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 | 36 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 | 99 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 31,56 | 5 | 230 | ремонт фасада |  |  |  |
| 2 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 18 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,78 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 3 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,82 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 4 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18Б | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,12 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 5 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 18 | 54 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 6 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 14/10 | 54 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 7 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 99,59 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 17 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 9 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 10 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,08 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,63 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 13 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12А | 53 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 95,8 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 14 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,22 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, |  |  |  |
| 15 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 7 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 16 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14А | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,09 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 17 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 9 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 18 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | 53 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 98,62 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 19 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 | 53 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 20 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 | 53 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,97 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 21 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 | 53 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,79 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,9 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 23 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 24 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,83 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |  |  |
| 25 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 | 53 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,71 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 26 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 110 | 53 | 100 | 43,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,46 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 27 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23 | 53 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 28 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 98,36 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 29 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 97,86 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 30 | г. Ульяновск, б-р Западный, 26 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 31 | г. Ульяновск, б-р Западный, 18 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 32 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 18 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 33 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 34 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 16 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,86 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 35 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 18 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,89 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 36 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 | 52 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 37 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 | 52 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,5 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 39 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А | 52 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 99,61 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 40 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 10 | 52 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 41 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 | 52 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 42 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | 52 | 100 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,23 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 43 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А | 52 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,92 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 44 | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | 52 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,91 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 45 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 | 52 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 46 | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | 52 | 100 | 45,64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,6 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 47 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 48 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 49 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,31 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 50 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 11 | 52 | 100 | 43,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 51 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 2 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 52 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 26 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |  |  |
| 53 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,42 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 54 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 97,26 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 55 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,03 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 56 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 57 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 58 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 59 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 11 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,3 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 60 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,29 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 61 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,14 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 62 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | 51 | 100 | 45,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,45 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 63 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20/13 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,89 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 64 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6А | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,64 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 65 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,11 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 66 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 67 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 97,81 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 68 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А | 51 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 69 | г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | 51 | 100 | 46,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 70 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 | 51 | 100 | 46,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,71 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 71 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Кирова, 11 | 51 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |  |  |  |
| 72 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 | 51 | 100 | 43,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,99 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 73 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 | 51 | 100 | 42,58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 74 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 6 | 51 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 75 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 15 | 51 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 76 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 77 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 1 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 78 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 6 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 79 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,65 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 80 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Кооперативная, 3 | 83 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,32 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 81 | г. Ульяновск, ул. Державина, 4 | 59 | 100 | 42 | 50 | 73,4 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 91,26 | 15 | 220 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 82 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2А | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,3 | 25 | 91 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 83 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 3 | 50 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 90,59 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 84 | Майнский р-н, с. Белое Озеро, ул. Школьная, 10/2 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,65 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 85 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 | 54 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 82,75 | 5 | 230 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 86 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 87 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 15/20 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 91,54 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 88 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43 | 49 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,12 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 35 | 47 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,42 | 15 | 220 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 90 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 | 43 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,21 | 15 | 220 | разработка проектной документации на ремонт фасада, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 91 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А | 41 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 90,58 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 92 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 10 | 41 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 91,71 | 15 | 220 | ремонт фасада |  |  |  |
| 93 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 8 | 40 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 93 | 15 | 220 | ремонт фасада |  |  |  |
| 94 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,1 | 50 | 0 | 94,71 | 25 | 90,65 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 95 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 41 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 94,59 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |  |  |
| 96 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 5 | 38 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 92,21 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 97 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 13 | 34 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,38 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 98 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 | 21 | 60 | 40 | 50 | 77 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 95,86 | 50 | 215 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 99 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 2 | 42 | 80 | 21 | 30 | 80 | 30 | 0 | 98,61 | 25 | 98,49 | 50 | 215 | ремонт крыши |  |  |  |
| 100 | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 3 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,66 | 25 | 59,64 | 5 | 210 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 101 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 74 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 102 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 | 28 | 60 | 40 | 50 | 74,15 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 97,39 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 103 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 | 26 | 60 | 40 | 50 | 73,78 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт фасада |  |  |  |
| 104 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 | 25 | 60 | 40 | 50 | 75 | 30 | 0 | 94,99 | 25 | 95,69 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 105 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 12 | 49 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 83,98 | 5 | 210 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 106 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 14 | 38 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 107 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 | 60 | 100 | 50 | 50 | 87,06 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 60,89 | 5 | 210 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 108 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43А | 48 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 88,69 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 109 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Пожарная, 3 | 46 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 82,53 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 110 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 | 45 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 86,71 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 111 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 9 | 43 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 88,56 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 112 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 6 | 41 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 85,88 | 5 | 210 | ремонт фасада |  |  |  |
| 113 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 43 | 41 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 83,8 | 5 | 210 | разработка проектной документации на ремонт крыши крыши |  |  |  |
| 114 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 72,59 | 5 | 210 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 115 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 4 | 40 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 84,39 | 5 | 210 | ремонт фасада |  |  |  |
| 116 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,7 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 82,98 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 117 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 87,88 | 5 | 210 | разработка проектной документации на ремонт фасада, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31,37 | 25 | 82 | 5 | 210 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 119 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 | 34 | 80 | 48 | 50 | 90,24 | 50 | 0 | 86,92 | 25 | 89,76 | 5 | 210 | ремонт фасада |  |  |  |
| 120 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 | 47 | 80 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 85,42 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |  |  |
| 121 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 | 68 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 96,67 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 122 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 6 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 98,68 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 123 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 5 | 109 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 124 | г. Ульяновск, ул. Мира, 24 | 114 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,97 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 125 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 | 78 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 126 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 | 66 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 127 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11 | 65 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 128 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 | 64 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60,39 | 0 | 78,41 | 5 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 129 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 25 | 63 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,84 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 130 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 105 | 62 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 131 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 103 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 132 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 14 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,86 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 133 | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 144 | 60 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 134 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 18 | 60 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 135 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 22/7 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 136 | г. Ульяновск, ул. Державина, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 137 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 138 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2/23 | 59 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 139 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 8 | 59 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 140 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. Школьный, 2 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 141 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 23/10 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 142 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 | 58 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 143 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 24/8 | 58 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 144 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 19/1 | 58 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 145 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 20 | 57 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 146 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 | 56 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 147 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 33 | 56 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 148 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 11 | 56 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 149 | г. Ульяновск, ул. Державина, 9 | 56 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 150 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 1 | 56 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 151 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 | 56 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,19 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 152 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 15 | 55 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 153 | г. Ульяновск, ул. Державина, 15 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 154 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши |  |  |  |
| 155 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 156 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 | 55 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 157 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 | 55 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 158 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 | 55 | 100 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 159 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 9 | 54 | 100 | 39,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,25 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 160 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 11 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 161 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 162 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82А | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 163 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,53 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 164 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 | 54 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 165 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,36 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 166 | г. Ульяновск, б-р Западный, 24 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,97 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 167 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 | 54 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 168 | г. Ульяновск, ул. Державина, 14 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 169 | г. Ульяновск, ул. Минина, 23 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 97,84 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 170 | г. Ульяновск, ул. Минина, 17 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 171 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 7 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 172 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 173 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,74 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 174 | г. Ульяновск, б-р Западный, 22 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,6 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 175 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 | 54 | 100 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,58 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 176 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16А | 53 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,93 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 177 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 | 53 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 178 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 179 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,63 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 99,8 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 181 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,98 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 182 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 183 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,68 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши |  |  |  |
| 184 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 5 | 53 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 185 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 | 53 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 186 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 6 | 52 | 100 | 39,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,2 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 187 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 188 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,89 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 189 | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | 52 | 100 | 38,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 190 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 191 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 15 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,98 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 192 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 98,88 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37А | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,04 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 194 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 97,83 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 195 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 196 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 7 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,24 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 197 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,08 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 198 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 199 | г. Ульяновск, б-р Западный, 32 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,49 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 200 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,29 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 201 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 202 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,23 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 203 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 204 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 205 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 206 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 98,29 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 207 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 | 52 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 208 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 | 52 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,22 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 209 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 210 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 211 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 212 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Советская, 65 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,01 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 213 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 214 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 215 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 216 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 10 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 217 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 218 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 219 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 220 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 4 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,85 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 221 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,39 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 222 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 | 51 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 223 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Комсомольская, 39 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 224 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,58 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 | 51 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт фундамента |  |  |  |
| 226 | г. Ульяновск, ул. Минина, 27 | 51 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 227 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 | 51 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 228 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 | 51 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 229 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20А | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 230 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 1/27 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 231 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23А | 50 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 232 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 11 | 50 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,37 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 233 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 234 | г. Димитровград, ул. Земина, 130 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,99 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 235 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 31 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,87 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 236 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 38 | 50 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 237 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 | 50 | 80 | 46,82 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,16 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 238 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А | 50 | 80 | 46,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 239 | г. Димитровград, ул. Земина, 142 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 240 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 | 50 | 80 | 44,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 241 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 24 | 50 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 242 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 15 | 50 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 243 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 | 50 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 244 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 245 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 26 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 246 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 247 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 248 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,03 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 249 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,01 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 250 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 | 49 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,16 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 251 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 252 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 27 | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,15 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 253 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,34 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 254 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | 49 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 255 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 | 49 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 256 | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 | 49 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 257 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 25 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 258 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 24 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 259 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 260 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 261 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 11 | 48 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 262 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | 48 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 | 48 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 264 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, 24 | 48 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 265 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А | 48 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 266 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А | 48 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 267 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 268 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2 | 49 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 99 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 269 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 | 48 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 | 48 | 80 | 40 | 50 | 74,5 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 94,19 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 271 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 272 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 3 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,11 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 273 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 274 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 7 | 47 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,62 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 275 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 2 | 47 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 276 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 | 47 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,5 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 277 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 278 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 23 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 279 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,22 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 8 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 98,7 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 281 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электросенабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 282 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,19 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 283 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 6 | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 284 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 27 | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 99,1 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 285 | г. Димитровград, ул. Тореза, 7А | 46 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 286 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 | 46 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 287 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 288 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 4 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,38 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 290 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,79 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 291 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 292 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 62 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 293 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,14 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения,разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 294 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 21 | 45 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 295 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 12 | 45 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 296 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11А | 45 | 80 | 43,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,56 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 297 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ленина, 1 | 45 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 298 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 | 45 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 299 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 | 45 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 300 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 301 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 26 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 302 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 91 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 303 | Майнский р-н, ст. Выры, ул. Северная, 7 | 44 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 304 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 2 | 44 | 80 | 59,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 305 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41А | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,12 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 306 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 13 | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,57 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 307 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 | 44 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |  |  |
| 308 | г. Димитровград, ул. Тореза, 8 | 44 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 309 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 6 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 310 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 12 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 311 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 137А | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 313 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 97,95 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 314 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 315 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,5 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 316 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 13 | 43 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 317 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 6 | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 318 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 | 43 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 319 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,25 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 320 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,56 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 321 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 34 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,14 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 322 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 | 43 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 323 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 5 | 42 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 324 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 2 | 42 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,26 | 50 | 205 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 325 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 6 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 326 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 8 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 327 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 1 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,42 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 328 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 55 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,33 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 329 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 27 | 41 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,03 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 330 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 | 41 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 331 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 3 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 332 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 7 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,43 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 333 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 1 | 41 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,05 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 334 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 | 41 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 335 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 6 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 336 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 15 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 337 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 18 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,22 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 338 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 6 | 40 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,96 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 339 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 2 | 40 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,17 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 340 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 8 | 40 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 341 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 6 | 40 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 94,6 | 15 | 200 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 343 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 | 39 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 99,67 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 344 | Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной фабрики, ул. Фабричная, 3 | 39 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 345 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 15 | 39 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 346 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 28 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 347 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 3 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 348 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 7 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 349 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Санаторная, 30А | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 | 38 | 80 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,41 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 | 38 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,4 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 352 | г. Ульяновск, пр-д. Сиреневый, 9 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 353 | г. Ульяновск, пр-д. Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 354 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 6 | 38 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 98,65 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |  |  |
| 355 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 34 | 38 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 356 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 10 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 358 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 359 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 98,35 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 360 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 36 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 362 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 | 37 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 363 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,48 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 364 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 16 | 37 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 365 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 | 36 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,69 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 367 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 5 | 54 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,36 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 368 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 7 | 46 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 98,38 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 369 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 12 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 98,37 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |  |  |
| 370 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 5 | 31 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 75,25 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 371 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 | 52 | 100 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 83,81 | 5 | 160 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 373 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | разработка проектной документации на ремонт фасада, разработка проектной документации на ремонт фундамента |  |  |  |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 98,21 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 375 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |  |  |
| 376 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 94,38 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 377 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 92,84 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |  |  |
| 378 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лермонтова, 7 | 19 | 40 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 379 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 1 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 380 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 99,76 | 50 | 165 | ремонт фасада |  |  |  |
| 381 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40А | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 77,58 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |  |  |
| 382 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 22 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 93,83 | 15 | 110 | ремонт крыши |  |  |  |
| 383 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 7 | 29 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,64 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 384 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 30 | 33 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 72,43 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |  |  |
| 385 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36Б | 46 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 91,44 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |  |  |
| 386 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38Б | 48 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 94,35 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |  |  |
| 387 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40Б | 48 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 388 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Котовского, 23 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 75,32 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |  |  |
| 389 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 390 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 13 | 58 | 100 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 26,39 | 5 | 140 | разработка проектной документации на ремонт фасада, ремонт крыши |  |  |  |
| 391 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Садовая, 15 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 76,31 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 392 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 88 | 25 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 393 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99А | 33 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 90,37 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |  |  |
| 394 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 11 | 46 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт фасада |  |  |  |
| 395 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодёжная, 5 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |  |  |
| 396 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 5 | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 397 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,06 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 398 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 4 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 88,13 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 399 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 6 | 24 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 80,52 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 | 59 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 96,8 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 402 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 10 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 97,84 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 403 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 64 | 21 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 404 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 | 21 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 407 | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 408 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Советская, 5 | 124 | 100 | 73 | 100 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 325 | ремонт крыши |  |  |  |
| 409 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 81,67 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |  |  |
| 410 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 | 0 | 92,24 | 15 | 15 | ремонт крыши |  |  |  |
| 411 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9 | 56 | 100 | 47,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,37 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 412 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18 | 56 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 99,37 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 413 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 3 | 56 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,29 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 414 | г. Димитровград, ул. Земина, 138 | 30 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 415 | г. Димитровград, ул. Королёва, 6А | 38 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 416 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 274 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,84 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 417 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 | 44 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 20/4 | 68 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка поектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 419 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 | 65 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,15 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 420 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 88,41 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 421 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 5 | 50 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 60,98 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 423 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 | 77 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 240 | ремонт крыши |  |  |  |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 | 37 | 80 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 88,58 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 | 67 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 | 54 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 75 | 5 | 230 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 | 54 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 74 | 5 | 230 | разработка поектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка поектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |  |  |
| 428 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 39 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 429 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 430 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пушкинская, 3 | 32 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 84,75 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |  |  |
| 431 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Тухачевского, 25 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 432 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 109 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 88,84 | 5 | 160 | ремонт фасада |  |  |  |
| 433 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 23 | 25 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 434 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 14 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 93,86 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |  |  |
| 435 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 3 | 26 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 436 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 2 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 90,3 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 437 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 12 | 30 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 438 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 10 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,28 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |  |  |
| 439 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 6 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 440 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 16 | 41 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 81,54 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |  |  |
| 441 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 6 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |  |  |
| 442 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 87 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,97 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |  |  |
| 443 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 89 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 444 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 72,24 | 5 | 100 | разработка проектной документаии на ремонт крыши |  |  |  |
| 445 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 4 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 89,02 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 446 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши |  |  |  |
| 447 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 7 | 34 | 80 | 17 | 10 | 71 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши |  |  |  |
| 448 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 13 | 41 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 449 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 15 | 40 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 450 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 26 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |  |  |
| 451 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 27 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,98 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 452 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 9 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 86,64 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 453 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 55А | 26 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 454 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 455 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 456 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 | 40 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,56 | 50 | 255 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |
| 458 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 12 | 30 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 459 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 3 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 460 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 104 | 50 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 93,42 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |  |  |
| 461 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 97 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 83,45 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |  |  |
| 462 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 13 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,84 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |  |  |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 83,87 | 5 | 140 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 464 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 465 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 | 37 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 99,33 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 466 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58/2 | 51 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 84,96 | 5 | 160 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 468 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59А | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 | 34 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 5 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,88 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |  |  |
| 472 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 | 59 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 474 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 | 38 | 80 | 40 | 50 | 67,7 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 93,71 | 15 | 200 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 475 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,65 | 50 | 185 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 476 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |  |  |
| 477 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12А | 29 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,19 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |  |  |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 | 25 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, экспертиза сметной документации на установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 | 33 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 480 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Молодёжная, 11 | 23 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |  |  |
| 481 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51 | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 482 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 100 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,88 | 15 | 150 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 25 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 94,01 | 15 | 150 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 484 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 87,87 | 5 | 140 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 55 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, ремонт фасада |  |  |  |
| 486 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 4 | 19 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 99,61 | 50 | 125 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 487 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 11А | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,97 | 5 | 100 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 488 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 11 | 19 | 40 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 0,58 | 5 | 100 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 489 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 12 | 28 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60,48 | 0 | 0 | 0 | 90 | установка общедомовых приборов учёта потребления тепловой энергии и узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |  |  |
| 490 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21Б | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 491 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40Б | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 492 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 19 | 44 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,65 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |  |  |
| 493 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |  |  |
| 494 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 81 | 32 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 495 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 11 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 496 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 | 49 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,73 | 15 | 170 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 497 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 498 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 | 33 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 0 | 93,4 | 15 | 145 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |
| 499 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |
| 500 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 501 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 17 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения |  |  |  |
| 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 | 75 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,78 | 50 | 275 | ремонт крыши |  |
| 2 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 99,7 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 3 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 4 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 | 108 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 5 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Школьная, 5 | 100 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,45 | 25 | 95 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 6 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 | 97 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 97,7 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 7 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 | 97 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,12 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2А | 96 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,73 | 25 | 98,41 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 9 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 6 | 88 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,45 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 10 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 4 | 63 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 | 62 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 | 61 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 13 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 500 | 0 | 88,87 | 25 | 95,2 | 50 | 725 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 14 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 98,33 | 25 | 95,92 | 50 | 275 | ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 15 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,1 | 25 | 96,62 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 16 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 | 55 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 17 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 1 | 54 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 18 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22Б | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,28 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 19 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 25 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 20 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 3 | 32 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 96,33 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 21 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 | 48 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,9 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 96,48 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 23 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 24 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 19 | 44 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,65 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 25 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 4 | 46 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 26 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 6 | 47 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 27 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 26 | 50 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 28 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |
| 29 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 11 | 49 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |
| 30 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 | 47 | 80 | 62,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 96,34 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |
| 31 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19А | 51 | 100 | 40 | 50 | 69,7 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 95,62 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 32 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 33 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,44 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 33 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 31 | 49 | 80 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,31 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 35 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 49 | 47 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 36 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |
| 37 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 38 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 | 43 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 | 40 | 80 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,56 | 50 | 255 | ремонт фасада |  |
| 41 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 | 64 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 | 76 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33,49 | 0 | 95,77 | 50 | 250 | ремонт крыши |  |
| 44 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 | 78 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 90,92 | 15 | 240 | ремонт крыши |  |
| 45 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 | 77 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 240 | ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 46 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 16 | 76 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,15 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 47 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 48 | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 | 56 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 93,01 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 49 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,7 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 50 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,88 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 51 | г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 | 53 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 52 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22А | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,22 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 53 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,82 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 54 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 84,21 | 30 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |
| 55 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 0 | 93,6 | 25 | 95,07 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши |  |
| 56 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 99,9 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 57 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,67 | 30 | 0 | 88,59 | 25 | 98,39 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 58 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | 0 | 89,42 | 25 | 98,33 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 59 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 | 41 | 80 | 40 | 50 | 68,2 | 30 | 0 | 94,99 | 25 | 97,02 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 60 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 98,67 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 61 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 43 | 27 | 60 | 40 | 50 | 89,6 | 30 | 25 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 62 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | 52 | 100 | 26 | 30 | 76 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 63 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 65 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |  |
| 66 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,3 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 67 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | 0 | 93,88 | 25 | 96,53 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 91,65 | 25 | 97,5 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 69 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 70 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 95,35 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 71 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 69 | 30 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 72 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 73 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 74 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 75 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 67 | 34 | 80 | 55 | 50 | 73,4 | 30 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 77 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 29 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 25 | 0 | 97 | 25 | 98,42 | 50 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 78 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 13 | 30 | 60 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,74 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 79 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 13 | 29 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 80 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 17 | 28 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,05 | 25 | 95,84 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 81 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 19 | 27 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 82 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 83 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 84 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 85 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28А | 98 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 56,29 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 86 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 81,86 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 87 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 8 | 83 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 75,56 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 88 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |
| 90 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 10 | 77 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 59,93 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 | 77 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 86,54 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 | 61 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 89,85 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 93 | г. Димитровград, ул. Миюсовой, 2 | 60 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 62,65 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 94 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 60 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 85,34 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |
| 95 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Советская, 1 | 59 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 25 | 75,9 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 96 | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 77,64 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 97 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 3 | 55 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 85,82 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 98 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 7 | 55 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 87,23 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 99 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 12 | 54 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 82,51 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 100 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 28 | 54 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 68,04 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 101 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 28 | 54 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 67 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 102 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 | 54 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 103 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 | 54 | 100 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 74 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 104 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20 | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 79,37 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 105 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20А | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 84,23 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 106 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22 | 51 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 79,34 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 107 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 13 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 79,21 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 108 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 | 51 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 88,51 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 109 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 9 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 99,22 | 50 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 110 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 | 34 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 111 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 112 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 21/28 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 113 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 121 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,43 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 114 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 1В | 56 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,49 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 115 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,07 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 116 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 | 54 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 117 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 3 | 82 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 118 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12 | 67 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,05 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 119 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 6 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 120 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 11 | 58 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 121 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 | 58 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 99,99 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 122 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6Б | 55 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,69 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 123 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,35 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 124 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 245 | 76 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 125 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14 | 57 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,5 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 126 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 13А | 114 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 127 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 128 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 4 | 66 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 129 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 26 | 55 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 130 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 3 | 59 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,78 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 131 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 17 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,41 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 132 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 11 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,78 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 133 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 14 | 76 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 134 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 135 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 8 | 66 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 136 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 2 | 64 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 137 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 4 | 64 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 138 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 6 | 56 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 139 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 7 | 54 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,75 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 140 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 5 | 57 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 141 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 6 | 62 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 142 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 7 | 60 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 143 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 6 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 144 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 8 | 56 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 145 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 57 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, |  |
| 146 | г. Ульяновск, ул. Державина, 5 | 59 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,68 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 147 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 | 64 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 148 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 122 | 77 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 149 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 | 62 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 150 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 20/93 | 66 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 151 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 152 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 | 61 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт подвального помещения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 153 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 69 | 53 | 100 | 41,6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 96,81 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 | 99 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 31,56 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 155 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 | 97 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 156 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 17 | 97 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 157 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Кооперативная, 3 | 83 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,32 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 20/4 | 68 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 159 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 | 65 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,15 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 160 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29А | 65 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 161 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11А | 64 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 162 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 | 64 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 163 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 | 64 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 164 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 | 62 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 165 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3А | 61 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 166 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 | 61 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 167 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 32 | 61 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 60 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13А | 60 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 170 | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 | 60 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 13 | 59 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,08 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 172 | г. Ульяновск, ул. Державина, 4 | 59 | 100 | 42 | 50 | 73,4 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 91,26 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 173 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 | 59 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 | 59 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 175 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 | 58 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 176 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 | 58 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 177 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 12 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 178 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 179 | г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,96 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 14 | 57 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,51 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 181 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9 | 56 | 100 | 47,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,37 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 182 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18 | 56 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 99,37 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 183 | г. Ульяновск, ул. Державина, 12 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 184 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 26/16 | 56 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 185 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 55 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 5/31 | 55 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 98,89 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 187 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 18 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,78 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 188 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 274 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,84 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 189 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 190 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,82 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 191 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18Б | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,12 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 192 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,08 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,63 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 194 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 195 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 99,59 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 196 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 95,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 197 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 | 54 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 198 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 199 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 18 | 54 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 200 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 14/10 | 54 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 201 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 98,2 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 202 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 112 | 54 | 100 | 41,3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 203 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 18 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, |  |
| 205 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,83 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 206 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | 53 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 98,62 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 207 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 | 53 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,97 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 | 53 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 209 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 210 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 211 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12А | 53 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 95,8 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,22 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 213 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 7 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,04 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14А | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,09 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 215 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 9 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,9 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 98,36 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 218 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 97,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 219 | г. Ульяновск, б-р Западный, 26 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 220 | г. Ульяновск, б-р Западный, 18 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 221 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 | 53 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 223 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 | 53 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,71 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 110 | 53 | 100 | 43,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,46 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23 | 53 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 10 | 52 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 4 | 52 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98,76 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 | 52 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 229 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А | 52 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 99,61 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 230 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 | 52 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 231 | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | 52 | 100 | 49,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,6 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | 52 | 100 | 48,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,38 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | 52 | 100 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,23 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А | 52 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,92 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 235 | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | 52 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,91 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | 52 | 100 | 45,64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,6 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 238 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,31 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 240 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 241 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,02 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 242 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 11 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,3 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 243 | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 95,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 244 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 11/18 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 245 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 16 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 18 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,89 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17А | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 95,86 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,5 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 249 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 15 | 52 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 | 52 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 49 | 52 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,02 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,42 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 97,26 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 254 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 | 52 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,03 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,29 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 256 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,14 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 23 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 | 52 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,69 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 259 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 260 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 11 | 52 | 100 | 43,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 2 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 262 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 26 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 263 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 6 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,45 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 6 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 265 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | 51 | 100 | 45,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,45 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 266 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 267 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 97,81 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 268 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б | 51 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 269 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | 51 | 100 | 48,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,53 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А | 51 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | 51 | 100 | 46,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 272 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 | 51 | 100 | 46,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,71 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 | 51 | 100 | 43,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,99 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 | 51 | 100 | 42,58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 275 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 276 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20/13 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,89 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 277 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6А | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,64 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 278 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,11 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 6 | 51 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичурина, 6 | 51 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 15 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,26 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Кирова, 11 | 51 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 15 | 51 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 1 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 95,52 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | Майнский р-н, с. Белое Озеро, ул. Школьная, 10/2 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,65 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 288 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 | 41 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 5 | 93,12 | 25 | 91,36 | 15 | 225 | ремонт фасада |  |
| 289 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 64 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 290 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 | 60 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 291 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,65 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 292 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 | 51 | 100 | 40 | 50 | 88,1 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 91,3 | 15 | 220 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 293 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2А | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,3 | 25 | 91 | 15 | 220 | ремонт фасада |  |
| 294 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 91,85 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 3 | 50 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 90,59 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 15/20 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 91,54 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 12 | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,54 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43 | 49 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,12 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 35 | 47 | 80 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,42 | 15 | 220 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 300 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 91,55 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 301 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 | 43 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,21 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 10 | 41 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 91,71 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 303 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А | 41 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 90,58 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 8 | 40 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 93 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 305 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 41 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 94,59 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 306 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 5 | 38 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 92,21 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 307 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 13 | 34 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,38 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 308 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 | 21 | 60 | 40 | 50 | 77 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 95,86 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 309 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 8А | 20 | 40 | 41 | 50 | 95,77 | 50 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 310 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 1 | 49 | 80 | 23 | 30 | 73 | 30 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 311 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42А | 44 | 80 | 25 | 30 | 78,18 | 30 | 0 | 90,54 | 25 | 97,64 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 | 44 | 80 | 29 | 30 | 78 | 30 | 0 | 91,09 | 25 | 95,48 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 2 | 42 | 80 | 21 | 30 | 80 | 30 | 0 | 98,61 | 25 | 98,49 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 314 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1 | 29 | 60 | 40 | 50 | 84,6 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 315 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 74 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 316 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 | 28 | 60 | 40 | 50 | 74,15 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 97,39 | 50 | 215 | ремонт крыши |  |
| 317 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 10 | 28 | 60 | 40 | 50 | 69,99 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | 67,95 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 319 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 | 26 | 60 | 40 | 50 | 73,78 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента |  |
| 320 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 | 25 | 60 | 40 | 50 | 75 | 30 | 0 | 94,99 | 25 | 95,69 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 321 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 | 24 | 60 | 40 | 50 | 68,1 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 98,89 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 322 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Коммунистическая, 5 | 13 | 40 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,17 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 323 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 24 | 50 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 84,53 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 324 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 12 | 49 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 83,98 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 325 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 2 | 49 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 89,52 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43А | 48 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 88,69 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 | 47 | 80 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 85,42 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 328 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 93,8 | 50 | 0 | 87,76 | 25 | 87,25 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 329 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Пожарная, 3 | 46 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 82,53 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 330 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 | 45 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 86,71 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 331 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31,37 | 25 | 82 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 332 | г. Димитровград, ул. Свирская, 11 | 44 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,01 | 25 | 38,61 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведенияе, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 | 44 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,4 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 334 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 9 | 43 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 88,56 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 335 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 6 | 41 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 85,88 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 336 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 43 | 41 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 83,8 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 4 | 40 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 84,39 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 338 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,7 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 82,98 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 | 38 | 80 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 43,22 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 42 | 38 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 83,58 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 72,59 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 342 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 30 | 36 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 53,27 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 343 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 87,88 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 344 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 | 34 | 80 | 48 | 50 | 90,24 | 50 | 0 | 86,92 | 25 | 89,76 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 345 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 11 | 27 | 60 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 96,11 | 50 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | г. Ульяновск, ул. Мира, 24 | 114 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,97 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 347 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 44 | 114 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 348 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 5 | 109 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 349 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 | 97 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 19 | 97 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 97,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Мира, 18 | 97 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 352 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Луговая, 14 | 88 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 353 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 | 78 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 354 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 | 68 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 96,67 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 | 66 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 356 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11 | 65 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 | 64 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60,39 | 0 | 78,41 | 5 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 | 64 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,04 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 359 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 25 | 63 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,84 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 360 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 105 | 62 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 361 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 103 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 362 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 14 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,86 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 363 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 | 60 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 364 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 18 | 60 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 365 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2/23 | 59 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 367 | г. Ульяновск, ул. Державина, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 368 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 22/7 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 369 | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 148 | 59 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 370 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 8 | 59 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 371 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 52 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 372 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 23/10 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 373 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 2 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 374 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 28 | 58 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 375 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 24/8 | 58 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 376 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 19/1 | 58 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 377 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 58/18 | 57 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,77 | 25 | 95 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 378 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 20 | 57 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 379 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 28 | 57 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 | 56 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 33 | 56 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Державина, 9 | 56 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 383 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 22 | 56 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 384 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 11 | 56 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 | 56 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 386 | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 1 | 56 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 387 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 7 | 56 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 | 56 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 5 | 55 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,4 | 25 | 97,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Державина, 15 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 391 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 | 55 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 394 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 15 | 55 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 395 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 | 55 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 396 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 | 55 | 100 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 397 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 5 | 55 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 398 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 | 55 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 399 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,53 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 | 54 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 | 54 | 100 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,58 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 402 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 11 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 403 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 | 54 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 404 | г. Ульяновск, б-р Западный, 24 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,97 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 | 54 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Державина, 14 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 407 | г. Ульяновск, ул. Минина, 23 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 97,84 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 408 | г. Ульяновск, б-р Западный, 20 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 97,13 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 409 | г. Ульяновск, ул. Минина, 17 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 410 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,74 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 411 | г. Ульяновск, б-р Западный, 22 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,6 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 412 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, 20 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 413 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 9 | 54 | 100 | 39,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,25 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 414 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 4 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 415 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 8 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 416 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,36 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 417 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 7 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 418 | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, пер. Школьный, 12 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 419 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 1 | 54 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,25 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 420 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 421 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,68 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,63 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16А | 53 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,93 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 | 53 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 426 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 427 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,98 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 428 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,13 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 | 53 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,11 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 431 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 | 53 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 99,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 433 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 7/22 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,75 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 434 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,93 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 435 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 5 | 53 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 436 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 13/12 | 53 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 437 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 6 | 52 | 100 | 39,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,2 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 439 | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | 52 | 100 | 38,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 440 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 97,83 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 441 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 12 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 98,77 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 442 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,23 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 443 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 444 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 98,29 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37А | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,04 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 | 52 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,22 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 | 52 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 450 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,89 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23А | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,99 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 24/12 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 453 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 456 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,08 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | г. Ульяновск, б-р Западный, 32 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,49 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,29 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 460 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 | 52 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 463 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 464 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Радищева, 43 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 465 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 51 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 466 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 15 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 98,88 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 468 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 7 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,24 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 469 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 | 51 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 96,34 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 471 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 | 51 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 472 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 474 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,58 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 475 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 476 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 477 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 479 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичурина, 5 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 480 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 99,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,12 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения |  |
| 482 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 10 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 486 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 17 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 | 51 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 488 | г. Ульяновск, ул. Минина, 27 | 51 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 | 51 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 | 51 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 491 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 | 51 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 492 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 2 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,39 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Комсомольская, 39 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 495 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 2 | 51 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 496 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 2 | 51 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 497 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 24 | 50 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 498 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 4 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 499 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 38 | 50 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 500 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 26 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 31 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 502 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23А | 50 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 503 | г. Димитровград, ул. Земина, 130 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,99 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 504 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 | 50 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 505 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 | 50 | 80 | 46,82 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,16 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 506 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А | 50 | 80 | 46,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 507 | г. Димитровград, ул. Земина, 142 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 508 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 | 50 | 80 | 44,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 509 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 510 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20А | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 1/27 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,17 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 512 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 11 | 50 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,37 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 513 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 1 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 15 | 50 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 516 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 | 50 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 517 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 19 | 50 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 518 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 6 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 519 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 24 | 50 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Новая, 22 | 50 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 521 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 522 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 3 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 24 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 27 | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 525 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 | 49 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 526 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,03 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 527 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 | 49 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,16 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 528 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 529 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,34 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 530 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 | 49 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 531 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | 49 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 533 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2 | 49 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 99 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 535 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,01 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 537 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 | 49 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 538 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 | 49 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 540 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 25 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 541 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 17 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 543 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 544 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 22 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 15 | 49 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 99,41 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 546 | Вешкаймский р-н, с.Ермоловка, пер. Школьный, 9 | 49 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 547 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 20 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 97,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | 48 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А | 48 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 550 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 551 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 | 48 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 552 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 553 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 554 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 11 | 48 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 | 48 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,35 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 556 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 | 48 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 557 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, 24 | 48 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 558 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Луговая, 7 | 48 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 559 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 | 48 | 80 | 40 | 50 | 74,5 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 94,19 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 560 | г. Новоульяновск, с. Панская Слобода, ул. Новая линия, 9 | 47 | 80 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 103,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 561 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 27 | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 99,1 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 562 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши |  |
| 563 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 12 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 564 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 7 | 47 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,62 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 565 | Вешкаймский р-н, пос. Шарлово, ул. Привокзальная, 51 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 566 | г. Димитровград, ул. Тореза, 3А | 47 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,77 | 25 | 97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 567 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 568 | г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 | 47 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 569 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 570 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,62 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 571 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 | 47 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 572 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 | 47 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 573 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 | 47 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 574 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 575 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 3 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,11 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 578 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 8 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 98,7 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 581 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,19 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 582 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 7 | 47 | 80 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 | 47 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 584 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 113 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 98,86 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 585 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 6 | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 586 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 8 | 46 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,01 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 587 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 14 | 46 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 588 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 62 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 589 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 590 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 | 46 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 591 | г. Димитровград, ул. Тореза, 7А | 46 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,92 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 592 | г. Димитровград, ул. Тореза, 9 | 46 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 99,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 593 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 | 46 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,05 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 594 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 96,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 595 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,79 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 597 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 598 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 6 | 46 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 599 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 4 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 600 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,38 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 601 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 4 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 602 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 15 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 95,1 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 603 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 26 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 604 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11А | 45 | 80 | 43,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 605 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 | 45 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 606 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 607 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 15А | 45 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 608 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 21 | 45 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,18 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 609 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 610 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 12 | 45 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 611 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ленина, 1 | 45 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 | 45 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 613 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 91 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 614 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 16 | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 615 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 137А | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,59 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 616 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 12 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 617 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 618 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 619 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 | 44 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 620 | г. Димитровград, ул. Тореза, 8 | 44 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 621 | г. Димитровград, ул. Тореза, 6А | 44 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 622 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 623 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,89 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 624 | г. Димитровград, ул. Королёва, 5 | 44 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 625 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 | 44 | 80 | 43,83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,23 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 626 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 2 | 44 | 80 | 59,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,12 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 627 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 13 | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,57 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 628 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 97,95 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 629 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41А | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,12 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 632 | Майнский р-н, ст. Выры, ул. Северная, 7 | 44 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 633 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1А | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 | 44 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 635 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 6 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 636 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 25 | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 637 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 8 | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 638 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Интернациональная, 2 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 639 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 640 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 20 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 641 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 6 | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 642 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 26 | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 643 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 16 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 644 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 13 | 43 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 645 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3А | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 646 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9А | 43 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 647 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | 43 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 648 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 | 43 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 649 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 | 43 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 650 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 | 43 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 651 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3 | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 652 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 653 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 654 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 | 43 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 34 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 657 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 11 | 43 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,47 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 658 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 | 43 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 659 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Лесной, 5 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,43 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 660 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9 | 42 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96,89 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 661 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 662 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 | 42 | 80 | 54,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 97,99 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 663 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 | 42 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 28 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 95,02 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 665 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 5 | 42 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 666 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 4 | 42 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 | 42 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 668 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 23 | 42 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 669 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 2 | 42 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,26 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 670 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 6 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 671 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 8 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 672 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 118 | 42 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 673 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 55 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,33 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 674 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 30 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,75 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 675 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 | 41 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 676 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 677 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 27 | 41 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,03 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 | 41 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 679 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 3 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 680 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 7 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,43 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 681 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 1 | 41 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,05 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 682 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 | 41 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 683 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 6 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 684 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 9 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 685 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 15 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 686 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 18 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,22 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 687 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 11 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 688 | г. Димитровград, ул. Западная, 1 | 40 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,23 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 689 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 4 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,36 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 690 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 94,6 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 691 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 6 | 40 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,96 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 692 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 5 | 40 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,09 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 693 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,25 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 694 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 2 | 40 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,17 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 695 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 8 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 696 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 8 | 40 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 697 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 6 | 40 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 698 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 4 | 39 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,54 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 699 | г. Димитровград, ул. Королёва, 12 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 700 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 | 39 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 701 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 | 39 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,46 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 702 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А | 39 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 703 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 704 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 | 39 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 705 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 706 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 10 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 96,5 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 707 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 38 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 708 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 | 39 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 99,67 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 709 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 9 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 710 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 14 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,88 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 711 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 8 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,31 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 712 | Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной фабрики, ул. Фабричная, 3 | 39 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 713 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 15 | 39 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 714 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 28 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 715 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 3 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 716 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 7 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 717 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Санаторная, 30А | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 718 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 31 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 719 | Вешкаймский р-н, с.Стемасс, ул. Центральный массив, 2 | 39 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 720 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5 | 38 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 721 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,53 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 722 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А | 38 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,09 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 723 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 | 38 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 724 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А | 38 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 725 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 | 38 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 726 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 727 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 | 38 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 | 38 | 80 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,41 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 | 38 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,4 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 730 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 731 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 732 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 6 | 38 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 98,65 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 733 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 34 | 38 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 734 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 50 | 38 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 735 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 6 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 736 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 10 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 737 | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Мостовая, 12 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 738 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 6 | 37 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 739 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,95 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 740 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А | 37 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 741 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,06 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 742 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 | 37 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 743 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 744 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 745 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 | 37 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,55 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 746 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 75 | 37 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 747 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 77 | 37 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,71 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 36 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,74 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 750 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,48 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,19 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 752 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 753 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 755 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 98,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 756 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 16 | 37 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 757 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 4 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 758 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 20 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 759 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 16 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 97,72 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 760 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 16 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 761 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 4 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,64 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 763 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52 | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 764 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 71 | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 765 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 6 | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,94 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 | 36 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 767 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 3А | 36 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 768 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 73 | 36 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 769 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 29 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 770 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 10 | 36 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 771 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 | 36 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 772 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 25 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,49 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 773 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 95 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,39 | 25 | 97,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения |  |
| 774 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,44 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 775 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 776 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 | 36 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,69 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 777 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 5 | 35 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,52 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 778 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 46 | 35 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 779 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 7 | 35 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 780 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 18 | 35 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 781 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 10 | 35 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 782 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 9 | 35 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 783 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 2 | 35 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 784 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 | 35 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 785 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 268 | 35 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 786 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ульянова, 33 | 35 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 787 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 45 | 35 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 99,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 788 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Дзержинского, 23 | 35 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 789 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 8 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 790 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 6 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 97,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 791 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 72 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,06 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 792 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 16 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 793 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 62 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 794 | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Мостовая, 16 | 35 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 795 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 9 | 34 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 796 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 21 | 34 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 797 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 270 | 34 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 798 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 10 | 34 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 799 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 32 | 34 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 800 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 5 | 34 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 801 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 46 | 34 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 802 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 | 34 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 803 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 7 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 804 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1А | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 805 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 46 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 806 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 14 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,53 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 807 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 10 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,52 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 808 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 4 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 809 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 6 | 33 | 80 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 98,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 810 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 79 | 33 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 811 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Кирова, 1 | 33 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 812 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 1 | 33 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 813 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 2 | 33 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 814 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 14 | 33 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,66 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 815 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 73 | 32 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 0 | 0 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 816 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 81 | 32 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 817 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 4 | 32 | 80 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 818 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 10 | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,27 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 819 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,17 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 820 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 19 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 821 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,02 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 822 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 6 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,65 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 823 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 16 | 32 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 824 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18В | 32 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 99,42 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 825 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 | 31 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 826 | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 7 | 31 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 827 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 28 | 31 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 828 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 5 | 31 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 829 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 15 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 830 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 3 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,7 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 831 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 3 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 832 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 16 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,26 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 833 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 95 | 70 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48,62 | 0 | 95 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 834 | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 45 | 97 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14,47 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 835 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 | 95 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11,51 | 0 | 109 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 836 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 1 | 73 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58,72 | 0 | 97,96 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 837 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 9 | 63 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 838 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 10 | 62 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 96,4 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 839 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 13 | 59 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 98,24 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 840 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 12 | 59 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 98,7 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 841 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 4 | 54 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 842 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 39 | 47 | 80 | 61 | 50 | 68,7 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 90,36 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 843 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 | 43 | 80 | 45 | 50 | 74,18 | 30 | 0 | 96,38 | 25 | 91,67 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 844 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | 89,48 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 94,14 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 845 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 80,6 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 94,43 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 846 | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31 | 39 | 80 | 27 | 30 | 95,6 | 50 | 0 | 88,31 | 25 | 90,46 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 847 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 | 38 | 80 | 40 | 50 | 67,7 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 93,71 | 15 | 200 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 848 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 | 35 | 80 | 40 | 50 | 80,69 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 91,58 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 849 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 | 35 | 80 | 40 | 50 | 72,46 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 93,74 | 15 | 200 | ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 850 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 | 34 | 80 | 31 | 30 | 90 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 90,99 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 851 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 | 30 | 60 | 18 | 10 | 91,2 | 50 | 0 | 93,04 | 25 | 99,49 | 50 | 195 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 852 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59А | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 853 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8А | 20 | 40 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 99,25 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 854 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 7 | 41 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 92,79 | 15 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 855 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 3 | 35 | 80 | 17 | 10 | 87 | 30 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 856 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 8 | 35 | 80 | 17 | 10 | 78 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 857 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 7 | 34 | 80 | 17 | 10 | 71 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 858 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 7 | 32 | 80 | 16 | 10 | 68 | 30 | 0 | 99,17 | 25 | 95,75 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 859 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 6 | 31 | 80 | 19 | 10 | 82,19 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 860 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 8 | 30 | 60 | 21 | 30 | 70,39 | 30 | 0 | 89,42 | 25 | 98,59 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 861 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 91 | 26 | 60 | 33 | 30 | 71,33 | 30 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 862 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 | 15 | 40 | 40 | 50 | 72,16 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 98,47 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 863 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 21 | 119 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,54 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 864 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спортивная, 3 | 114 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 94,53 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 865 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 13 | 110 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 90,24 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 866 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Фабричная, 1 | 80 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,2 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 867 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 144 | 76 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,67 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 868 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 9 | 68 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,27 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 869 | г. Ульяновск, ул. Горького, 8/19 | 68 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,99 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 870 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 24/11 | 68 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,95 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 871 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 20 | 65 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 91,12 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 872 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15 | 65 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 25 | 94,11 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 873 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 118 | 64 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 93,34 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 874 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 7 | 64 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93,67 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 875 | г. Ульяновск, ул. Горького, 9/1 | 64 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,08 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 876 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 7 | 64 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,63 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 877 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 7/8 | 64 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90,28 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 878 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 12/9 | 63 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 94,1 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 879 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 1 | 62 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,94 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 880 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 44 | 62 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 93,08 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 881 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 16 | 61 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93,57 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 882 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Кооперативная, 16 | 61 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,83 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 883 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 8 | 60 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 91,8 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 884 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 3 | 59 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,43 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 885 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 5/3 | 59 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,99 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 886 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 86 | 58 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 93,02 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 887 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 3 | 58 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 90,1 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 888 | г. Димитровград, ул. Байкальская, 1 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 90,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 889 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 32 | 58 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 890 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 14 | 57 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 94,79 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 891 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 | 57 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,93 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 892 | г. Ульяновск, ул. Державина, 7 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 93,25 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 893 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17 | 56 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 894 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 123 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 93,7 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 895 | г. Ульяновск, ул. Горького, 1/2 | 56 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,12 | 25 | 93,11 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 896 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 10 | 56 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,23 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 897 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 18 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,81 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 898 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 91,65 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 899 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 43 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,68 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 900 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 14/20 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 93,26 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 901 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 15/25 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 90,08 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 902 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90,37 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 903 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 16 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 94,03 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 904 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 17 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 93,35 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 905 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 21 | 53 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,03 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 906 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 280 | 53 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,07 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 907 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14 | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,43 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 908 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10А | 53 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,09 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 909 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 13 | 53 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 92,76 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 910 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 | 53 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,53 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 911 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 1 | 53 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 94,99 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 912 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 10 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,29 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 913 | г. Ульяновск, пл. Горького, 11 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,43 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 914 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 915 | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 916 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 4 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,92 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 917 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 5/2 | 52 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 91,41 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 918 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 85 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,04 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 919 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 16 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,99 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 920 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 4 | 52 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 93,73 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 921 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 108 | 52 | 100 | 48,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 94,22 | 15 | 190 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 922 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 14 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,44 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 923 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 39/1 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 90,4 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 924 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 10 | 52 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,88 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 925 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 3 | 52 | 100 | 48,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,34 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши |  |
| 926 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 12 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,09 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 927 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 9 | 51 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,99 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 928 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,04 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 929 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30А | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,6 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 930 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 51 | 51 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,15 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 931 | г. Димитровград, ул. Театральная, 8А | 51 | 100 | 47,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 92,1 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 932 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 11 | 51 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,26 | 15 | 190 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 933 | г. Ульяновск, ул. Трудовая, 4 | 51 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 91,21 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 934 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 21 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 93,98 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 935 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 49 | 50 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,49 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 936 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 | 49 | 80 | 40 | 50 | 71,81 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 81 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 937 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 41 | 50 | 67 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 81,67 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 938 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 53 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 97,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 939 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 | 41 | 80 | 45 | 50 | 67,83 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 63,69 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 940 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 21 | 36 | 80 | 40 | 50 | 81 | 30 | 0 | 85,25 | 25 | 83,54 | 5 | 190 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 941 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 | 35 | 80 | 40 | 50 | 68,55 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 89,07 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 942 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 | 29 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 86,03 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 943 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 1-й пер. Калинина, 19 | 62 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 96,33 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 944 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 63 | 61 | 100 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 945 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 3 | 56 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,29 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 946 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 2 | 56 | 100 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 947 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 5 | 54 | 100 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 95,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 948 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 7 | 52 | 100 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 949 | г. Димитровград, ул. Театральная, 10 | 52 | 100 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 950 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | 51 | 100 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 951 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4А | 51 | 100 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 952 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 2 | 50 | 80 | 39,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 953 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 25 | 50 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 954 | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Школьная, 12 | 50 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 955 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 65 | 50 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 956 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 4 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 957 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,75 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 958 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 16 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 959 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 102 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 95,54 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 960 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 35 | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 961 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 962 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 63 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 963 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 84 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,6 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 964 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 1 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 25 | 95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 965 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 20 | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,11 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 966 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 17 | 50 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 967 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 11 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 968 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 1 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 969 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 22 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 970 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 2 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 971 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 21 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 972 | г. Ульяновск, б-р Западный, 19 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 973 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 47 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,38 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 974 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 41 | 50 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 975 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 9 | 50 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 976 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 19 | 50 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 977 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 | 50 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 978 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 5 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 979 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 980 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 981 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10А | 50 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 982 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14В | 50 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 983 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 21 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 984 | г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 4 | 49 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 985 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 3 | 49 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 986 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 48 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 987 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 988 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 14 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 989 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 | 49 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 990 | г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 2 | 49 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 99,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 991 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 120 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 992 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 117 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 993 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 55 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 994 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 23 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 995 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 1 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 996 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 13 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 997 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 9 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 998 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 10 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 999 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 51 | 49 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1000 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 30 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1001 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 20 | 49 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1002 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 16 | 49 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1003 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 19 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1004 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 12 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1005 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 9 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1006 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 2 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1007 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 30 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 95,48 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1008 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 4 | 49 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1009 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | 49 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1010 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 18 | 49 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1011 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 3 | 49 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1012 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 41 | 48 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1013 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 4 | 48 | 80 | 38,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1014 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 53 | 48 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1015 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 18/47 | 48 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1016 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 3 | 48 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1017 | г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 2 | 48 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1018 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 15 | 48 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1019 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Школьная, 11 | 48 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1020 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 67 | 48 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1021 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5 | 48 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1022 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 17А | 48 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,25 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 1023 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3 | 48 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1024 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 7 | 48 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1025 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 59 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1026 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 49 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1027 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1028 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1029 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 111 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1030 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 4 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,91 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1031 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 7 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 98,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1032 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1033 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 10 | 48 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1034 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 36 | 48 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1035 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 5 | 48 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1036 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 8 | 48 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1037 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 205 | 48 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1038 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 12 | 48 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1039 | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 23 | 48 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1040 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37 | 48 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,56 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1041 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 3 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1042 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 5 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1043 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 7 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,98 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1044 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 116 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 1045 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 27 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1046 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 2 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1047 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 14 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1048 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 18 | 47 | 80 | 37,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1049 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 13 | 47 | 80 | 37,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1050 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 112 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 1051 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 5 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1052 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 13 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1053 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 3 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1054 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 102 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1055 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 25 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,71 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1056 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 3 | 47 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1057 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 175 | 47 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 98,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1058 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 41 | 47 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1059 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 5 | 47 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 95,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1060 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 5 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1061 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 16 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1062 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 27 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1063 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 28 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1064 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 79 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1065 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 16 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1066 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1067 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 14 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98,13 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1068 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 73 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1069 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1070 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1071 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 106 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1072 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 11 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1073 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 5 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1074 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 57 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1075 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 10 | 47 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1076 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 71 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1077 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 69 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1078 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 21 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1079 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 95,15 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт фасада |  |
| 1080 | г. Димитровград, ул. Свирская, 4 | 47 | 80 | 27,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1081 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 24 | 47 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1082 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 24 | 47 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1083 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 | 47 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1084 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 18 | 47 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1085 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 22 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1086 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 36 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 98,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1087 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 41 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 95,1 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1088 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 26 | 47 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1089 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 6 | 47 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 96,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1090 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1091 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 16 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1092 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 40 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1093 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 | 46 | 80 | 60 | 50 | 67,5 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1094 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 14/49 | 46 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1095 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, 1 | 46 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1096 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 18 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1097 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1098 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 15 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1099 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 3 | 46 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1100 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 | 46 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1101 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 4 | 46 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1102 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 35 | 46 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1103 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 15 | 46 | 80 | 36,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1104 | г. Димитровград, ул. Свирская, 12 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1105 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 68 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1106 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 1 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1107 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 4 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1108 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 5 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1109 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 39 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,3 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1110 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 207 | 46 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 97,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1111 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 26 | 46 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1112 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 6 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1113 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 47 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1114 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 67/2 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1115 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1116 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 9 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1117 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 82 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 95,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1118 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 43 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1119 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5 | 46 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1120 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 14 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1121 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1122 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 1 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1123 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1124 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 20 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1125 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 23 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1126 | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 3 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1127 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1128 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 25 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1129 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 11 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1130 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 53 | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1131 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 27 | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1132 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 6 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1133 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Фадеева, 2 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1134 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 5 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1135 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 7 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1136 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44 | 46 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1137 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 1138 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 57 | 45 | 80 | 60 | 50 | 83 | 30 | 0 | 85,53 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1139 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 43 | 45 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1140 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 6 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1141 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 7 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1142 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 | 45 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 98,76 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1143 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 1 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1144 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 6 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1145 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 6 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1146 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 14 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1147 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 5 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1148 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 11 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1149 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 7 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1150 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1151 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 66 | 45 | 80 | 35,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремононт фундамента |  |
| 1152 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 | 45 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1153 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 1 | 45 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,46 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1154 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 50 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1155 | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 4 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1156 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 7 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1157 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 9 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1158 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 43 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1159 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 9 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1160 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 10 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1161 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 160 | 45 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1162 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 12 | 45 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 99,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1163 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 14 | 45 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1164 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 22 | 45 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1165 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 38 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1166 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 59А | 45 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,52 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1167 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 13 | 45 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 96,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1168 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 13 | 45 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1169 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 37 | 45 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1170 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 22 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1171 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 2 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1172 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 16 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1173 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Базарная, 7 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1174 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 36 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1175 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 11 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1176 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 55 | 45 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1177 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 47 | 45 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1178 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 1179 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 4 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1180 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 3 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1181 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 1 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1182 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87 | 44 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8,72 | 0 | 84,87 | 5 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1183 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 7 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1184 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 24 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1185 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 70 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,72 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1186 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 8 | 44 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1187 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 23 | 44 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1188 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 12 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1189 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 16 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1190 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42А | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1191 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 7 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1192 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 8 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1193 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 7 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1194 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1195 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 72 | 44 | 80 | 34,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 95,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 1196 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 51 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1197 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 26 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1198 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,16 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1199 | г. Ульяновск, ул. Юности, 53 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 95,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 1200 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 32 | 44 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1201 | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Южная, 23 | 44 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1202 | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 154 | 44 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1203 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 40 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1204 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 2 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1205 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 28 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1206 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 65 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1207 | г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 1 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1208 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 3 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1209 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15А | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 99,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1210 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 12А | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1211 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 13А | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,77 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1212 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 24 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 96,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1213 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 19 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1214 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Тухачевского, 25 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1215 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 47 | 44 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1216 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 54 | 44 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1217 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 12 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1218 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1219 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 30 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 1220 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 46 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 97,17 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1221 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 24 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,5 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1222 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 11/15 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 98,43 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1223 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 23 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1224 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 6 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1225 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Интернациональная, 4 | 44 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1226 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 16 | 44 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1227 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 | 44 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,1 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1228 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 7 | 44 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1229 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 10 | 44 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1230 | г. Димитровград, ул. Свирская, 10 | 44 | 80 | 22,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1231 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 2 | 44 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 1232 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | 44 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1233 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Мичурина, 60 | 44 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 96,49 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1234 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 37 | 44 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1235 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 10 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1236 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 20А | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1237 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 47 | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1238 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 13 | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,2 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1239 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 112 | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,85 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1240 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 12 | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1241 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 9 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1242 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2А | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1243 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 28 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1244 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 37 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1245 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 16 | 43 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 95,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1246 | г. Ульяновск, ул. Юности, 49 | 43 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1247 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 83 | 43 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1248 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 13 | 43 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1249 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 11 | 43 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1250 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 12 | 43 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1251 | г. Димитровград, ул. Московская, 77 | 43 | 80 | 33,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1252 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11 | 43 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 95,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1253 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 33 | 43 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1254 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 24 | 43 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1255 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 11 | 43 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1256 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 52 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1257 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 36 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1258 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 39 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1259 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 28 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1260 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 96 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1261 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 40 | 43 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1262 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 8 | 43 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1263 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 8 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1264 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1265 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 22 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1266 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 52 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1267 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 5 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,88 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, |  |
| 1268 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 36 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1269 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 17 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1270 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 11 | 43 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98,09 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1271 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 4 | 43 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1272 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 58 | 43 | 80 | 23,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1273 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 50 | 43 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1274 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 52 | 43 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1275 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 19 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1276 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 2 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1277 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 7 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1278 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 62 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1279 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 72 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1280 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 24 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 99,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1281 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 7 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 96,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1282 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 164 | 42 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1283 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, 6 | 42 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1284 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 22 | 42 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1285 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 6 | 42 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1286 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 44 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1287 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 42 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1288 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 10 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1289 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 9 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1290 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 1 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 1291 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8А | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1292 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 20 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1293 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 10 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 96,53 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1294 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 5 | 42 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1295 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 21 | 42 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1296 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 1 | 42 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1297 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 17 | 42 | 80 | 33,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1298 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 13 | 42 | 80 | 33,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1299 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Луговая, 9 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1300 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 12 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1301 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 4 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1302 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 12 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1303 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 56 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1304 | г. Димитровград, ул. Московская, 79 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1305 | г. Димитровград, ул. Западная, 36 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1306 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 48 | 42 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1307 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 15 | 42 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1308 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 35 | 42 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1309 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 2 | 42 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1310 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 3 | 42 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1311 | г. Димитровград, ул. Королёва, 15 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1312 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 41 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1313 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 11 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1314 | г. Димитровград, ул. Королёва, 13 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1315 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 78 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1316 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 2 | 42 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1317 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 11 | 42 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1318 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 24 | 42 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1319 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 54 | 42 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1320 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 179 | 42 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1321 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 98 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1322 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 66 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1323 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 13 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1324 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 19 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1325 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 33 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1326 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 9 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,53 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1327 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 94 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1328 | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 26 | 42 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1329 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 8 | 42 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1330 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 67 | 41 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1331 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 10 | 41 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1332 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 24 | 41 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 98,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1333 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 8 | 41 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1334 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 12 | 41 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1335 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 39 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1336 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 2 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1337 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 13 | 41 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1338 | г. Димитровград, ул. Западная, 30 | 41 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1339 | г. Димитровград, ул. Западная, 34 | 41 | 80 | 32,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1340 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 54 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1341 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 9 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 1342 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 4 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1343 | г. Димитровград, ул. Московская, 69 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1344 | г. Димитровград, ул. Западная, 32 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1345 | г. Димитровград, ул. 8 Линия, 4 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1346 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 4 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1347 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,15 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1348 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1349 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 10 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1350 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,2 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1351 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 14 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1352 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 27 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1353 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 2 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1354 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 7 | 37 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1355 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 13 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 1356 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 6 | 37 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,48 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1357 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 1 | 37 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1358 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 | 36 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1359 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 2 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1360 | Вешкаймский р-н, с. Каргино, ул. Егоровка, 6 | 35 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1361 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 | 34 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1362 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,81 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1363 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 28 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1364 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 3 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1365 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 11 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 1366 | Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной фабрики, ул. Фабричная, 37 | 29 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1367 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 3 | 27 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1368 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 5 | 22 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |
| 1369 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 10 | 21 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1370 | г. Димитровград, ул. Парковая, 7 | 62 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 82,16 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1371 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | 61 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 79,43 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1372 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 | 55 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 86,61 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1373 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 92 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 80,59 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |
| 1374 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 35 | 53 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 85,67 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |
| 1375 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |
| 1376 | г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 | 67 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1377 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 | 66 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1378 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Гая, 93 | 56 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 1379 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286 | 50 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,56 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 1380 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 4 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,25 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1381 | г. Ульяновск, пр-д. Менделеева, 1 | 49 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,73 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 1382 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 10 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1383 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 20 | 45 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 91,81 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 1384 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 | 44 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1385 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 9 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,27 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 1386 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 16 | 37 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1387 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 41 | 37 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт фасада |  |
| 1388 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1389 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1390 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 1 | 31 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1391 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 6 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 98,68 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1392 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 23 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,38 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1393 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1394 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 13 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,6 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1395 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1396 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 24 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 98,74 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1397 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 40 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт фасада |  |
| 1398 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1399 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 94 | 19 | 40 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,14 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1400 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 | 52 | 100 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 83,81 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1401 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 84,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1402 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 35/1 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 89,58 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1403 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 11 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 88,66 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 1404 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 2 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 80,78 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1405 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4Б | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 87 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 1406 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4В | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 83,23 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 1407 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58/2 | 51 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1408 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 205 | ремонт подвального помещения, ремонт фасада |  |
| 1409 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 3 | 45 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,12 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1410 | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |
| 1411 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 7 | 31 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 96,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1412 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 10 | 48 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 94,91 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 1413 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Калинина, 12 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 91,41 | 15 | 150 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |
| 1414 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1415 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 1 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 1416 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2А | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт фасада |  |
| 1417 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 10 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 91,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1418 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1419 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 7 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,2 | 15 | 150 | ремонт фундамента, ремонт фасада |  |
| 1420 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99А | 33 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 90,37 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1421 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 | 33 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 0 | 93,4 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 1422 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт фасада |  |
| 1423 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. А.Ионова, 4 | 25 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,72 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 1424 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 1425 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12А | 23 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1426 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 | 74 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 93,48 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 1427 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 13 | 58 | 100 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 26,39 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 1428 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 6 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 85,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1429 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 83,87 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1430 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 3 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 67,27 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1431 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 4 | 38 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 78,37 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1432 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 88,41 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1433 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 34 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 69,81 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1434 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 5 | 31 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 75,25 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1435 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 19 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 83,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1436 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86А | 24 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 52,94 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1437 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 3 | 21 | 60 | 13 | 10 | 72 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 93,96 | 15 | 140 | ремонт крыши |  |
| 1438 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 17 | 26 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 1439 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 12 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 37,82 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1440 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 22 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 75,85 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 1441 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 20 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 58,64 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 1442 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 28 | 50 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 1443 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 63 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39,33 | 0 | 95,82 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1444 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 2 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,1 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 1445 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 4 | 24 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 94,14 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 1446 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 5 | 19 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,99 | 50 | 125 | ремонт крыши |  |
| 1447 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 85 | 33 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 89,82 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1448 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 40 | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 83,27 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |
| 1449 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, пер. Садовый, 16 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 83,56 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 1450 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 15 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 89,67 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |
| 1451 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 28А | 23 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 88,56 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |
| 1452 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 61 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 88,66 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1453 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 29 | 19 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,26 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1454 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 89,95 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1455 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Котовского, 23 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 75,32 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 1456 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 30 | 33 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 72,43 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 1457 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 6 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1458 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,29 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1459 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 90 | 22 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 91,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 1460 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 2А | 20 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90,29 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1461 | г. Димитровград, ул. Баданова, 86А | 19 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,34 | 15 | 110 | ремонт крыши |  |
| 1462 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 34 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 76,39 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1463 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 28 | 18 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 88,99 | 5 | 100 | ремонт крыши |  |
| 1464 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 72,24 | 5 | 100 | ремонт крыши |  |
| 1465 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая линия, 74А | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 79,56 | 5 | 100 | ремонт фасада |  |
| 1466 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 32 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 80,49 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1467 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 | 18 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,01 | 25 | 90 | 5 | 80 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 1468 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 65 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 0 | 86,22 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1469 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 67 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52,41 | 0 | 85,88 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1470 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2 | 47 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,68 | 15 | 170 | ремонт фасада |  |
| 1471 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 | 67 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт фасада |  |
| 1472 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 85 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1473 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 88,9 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1474 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 32 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 94,62 | 15 | 110 | ремонт крыши |  |
| 1475 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 45 | установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, установка узлов управления и регулирования потребления газа, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1476 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 85 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 69,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1477 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 43 | 14 | 40 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,81 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 1478 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 22 | 25 | 60 | 15,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,41 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1479 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 110 | 29 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1480 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1481 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 28/8 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33,67 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1482 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 28 | 34 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1483 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 32 | 26 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1484 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 34 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1485 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 36 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1486 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 13 | 31 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 88,8 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1487 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1488 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4А | 22 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,92 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1489 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1 | 32 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,05 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1490 | г. Ульяновск, ул. Марата, 8А | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1491 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27А | 25 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,29 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1492 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13Б | 28 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,42 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1493 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 64 | 26 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1494 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 57 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 86,03 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1495 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 15 | 99 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 86,77 | 5 | 180 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |
| 1496 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 12 | 33 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | разработка проектной документации на ремонт крыши |  |
| 1497 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 | 44 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии |  |
| 1498 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,98 | 50 | 205 | разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1499 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | разработка проектной документации на ремонт фасада |  |
| 1500 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 151 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,65 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1501 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1502 | г. Ульяновск, ул. Лесная, 17 | 32 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1503 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 15 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 89,64 | 5 | 140 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1504 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 147 | 20 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1505 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 33 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,52 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1506 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 | 22 | 60 | 40 | 50 | 76,84 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 94,07 | 15 | 180 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1507 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 18 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 95,46 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1508 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 3 | 33 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 94,6 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1509 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 5 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1510 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 125 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 86,34 | 5 | 140 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1511 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 | 27 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1512 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1513 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 12 | 31 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,55 | 50 | 165 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1514 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 6 | 34 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,55 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, строительный контроль на ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1515 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 98,21 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1516 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 43 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,69 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1517 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 50 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,58 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1518 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 14 | 29 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,82 | 15 | 110 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1519 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 89,63 | 5 | 140 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1520 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 36 | 25 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1521 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1522 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 25, корп. 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1523 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 4/5 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 89,27 | 5 | 180 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1524 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 91 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1525 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 14 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1526 | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 3 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 88,39 | 5 | 140 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1527 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1528 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1529 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 6 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1530 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 4 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,15 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1531 | г. Ульяновск, ул. Островского, 13 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1532 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 35 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 84,68 | 5 | 140 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1533 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55А | 25 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,57 | 15 | 110 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1534 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 4 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1535 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 7 | 27 | 60 | 15,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1536 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 23 | 28 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,07 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1537 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 8 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1538 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 86/2 | 35 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1539 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1540 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 13 | 33 | 80 | 20,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,41 | 50 | 165 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1541 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 46 | 28 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1542 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 21 | 37 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,63 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1543 | г. Ульяновск, ул. Островского, 11 | 30 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1544 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 83 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1545 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1546 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 9 | 22 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1547 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 44А | 42 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 92,53 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1548 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 181 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1549 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 69 | 32 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1550 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 52 | 37 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 93,46 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1551 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 28 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,35 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1552 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 20 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,74 | 15 | 150 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1553 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 4 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1554 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1555 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1556 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 92 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,57 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 1557 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 52 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 9 | 51 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,99 | 15 | 190 | ремонт фундамента, ремонт фасада |  |
| 2 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 11 | 73 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 3 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 4 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 19 | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,68 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 5 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 7 | 44 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 6 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 7 | 34 | 80 | 17 | 10 | 71 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 7 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 8 | 35 | 80 | 17 | 10 | 78 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 8 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 14 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 9 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Гая, 93 | 56 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 10 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 20 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 58,64 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 11 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 22 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 75,85 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 12 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 | 37 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,55 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 13 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 14 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 4 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,36 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 15 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 | 42 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 16 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 | 42 | 80 | 54,7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 97,99 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 17 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 18 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17А | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 95,86 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 19 | Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Солнечный, 1 | 51 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 20 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 21 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б | 51 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 22 | г. Димитровград, ул. Королёва, 13 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 23 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 | 53 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,79 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | г. Димитровград, ул. Московская, 67 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 | 31 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 26 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 27 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90,37 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 28 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А | 22 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 29 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 2 | 56 | 100 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 30 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 9 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 94,02 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 31 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 | 38 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 32 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А | 37 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 33 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,89 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 34 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9А | 46 | 80 | 43,76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,71 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 35 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 10 | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,27 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 36 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 | 38 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 37 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А | 38 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,09 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 38 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 | 44 | 80 | 43,83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,23 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 39 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9А | 43 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 40 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 280 | 53 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,07 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 41 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 | 47 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 42 | г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 | 47 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 43 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт фасада |  |
| 44 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2А | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,3 | 25 | 91 | 15 | 220 | ремонт крыши |  |
| 45 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 16 | 43 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 95,99 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 46 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 47 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 48 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 49 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,03 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 50 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37 | 48 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,56 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 51 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 52 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,19 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 53 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 | 56 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 54 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 102 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 95,54 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 55 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 103 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 56 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 12 | 32 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,27 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 57 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 5 | 48 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 83,25 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 58 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Школьная, 7 | 27 | 60 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 53,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 59 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 160 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт фасада |  |
| 60 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши |  |
| 61 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 28 | 31 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90,57 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 62 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 1 | 19 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт фасада |  |
| 63 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99 | 50 | 95 | ремонт крыши |  |
| 64 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 9 | 31 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,1 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 65 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 7 | 41 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 91,94 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 76,45 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 67 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 20 | 32 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 68 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Дачная, 1 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 69 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 29 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 25 | 0 | 97 | 25 | 98,42 | 50 | 230 | ремонт фасада |  |
| 70 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 7 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 71 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 72 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | 36 | 80 | 40 | 50 | 85,85 | 30 | 0 | 97,22 | 25 | 84,08 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 73 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | 37 | 80 | 40 | 50 | 75,4 | 30 | 0 | 93,88 | 25 | 78,9 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 74 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | 37 | 80 | 40 | 50 | 73,49 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 84,4 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 75 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23 | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 89,73 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |
| 76 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Калинина, 12 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 91,41 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 77 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 21 | 23 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,76 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 78 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 79 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 1 | 39 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 85,45 | 5 | 120 | ремонт крыши |  |
| 80 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 1 | 62 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,94 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 81 | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 154 | 44 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 82 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 5 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 83 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 6 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,65 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 84 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 5 | 31 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 85 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 12 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,12 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 86 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 10 | 32 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 89,02 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 87 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 24 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 97,68 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 88 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 17А | 48 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,25 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 89 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 108 | 52 | 100 | 48,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 94,22 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 90 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 72 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 91 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 70 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,72 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 92 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 4 | 43 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 93 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 11 | 51 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,26 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 94 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 13/12 | 53 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 95 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 28 | 22 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,27 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 96 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 97 | г. Димитровград, ул. Московская, 83 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | г. Димитровград, ул. Свирская, 2 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20 | 19 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт фасада |  |
| 100 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 10 | 36 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 3 | 52 | 100 | 48,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,34 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 102 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,63 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 103 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 2 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 104 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 30 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 105 | г. Ульяновск, ул. Державина, 7 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 93,25 | 15 | 190 | ремонт фасада |  |
| 106 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 3 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт фундамента |  |
| 107 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 67А | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 108 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23Б | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,78 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 109 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 6 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 110 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,48 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 111 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 | 61 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 112 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 113 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 88,2 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 114 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 | 37 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 115 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 63 | 61 | 100 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 116 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 91,55 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 35 | 33 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 119 | г. Ульяновск, ул. Горького, 2а/4 | 57 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 86,87 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 120 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 | 66 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт фасада |  |
| 121 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 | 54 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 80 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 122 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 123 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,01 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 125 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 126 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 25 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,71 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 127 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 16 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 128 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 57 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт крыши |  |
| 129 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 65 | 50 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,69 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 140 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 93,99 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 131 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 132 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 17 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,41 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 133 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 19 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 134 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 21 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 97,51 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 135 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 136 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 | 45 | 80 | 40 | 50 | 98,3 | 50 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 137 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 138 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36А | 41 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 139 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 1 | 38 | 80 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 140 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 7 | 37 | 80 | 68,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 141 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 4 | 36 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,54 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 142 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Волжская, 114 | 34 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96,89 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 143 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 3 | 34 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 144 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20А | 31 | 80 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 145 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 4 | 55 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 92,03 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 146 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 43 | 27 | 60 | 40 | 50 | 89,6 | 30 | 25 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 147 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 148 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 149 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Октябрьский, 4 | 31 | 80 | 40 | 50 | 71,92 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 96,31 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 150 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17А | 28 | 60 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 151 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129 | 27 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 152 | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 153 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92 | 22 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,29 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 154 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 23 | 54 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 84,94 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 155 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 | 58 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 156 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18А | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 157 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 158 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 159 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 | 41 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 5 | 93,12 | 25 | 91,36 | 15 | 225 | ремонт подвального помещения |  |
| 160 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 12 | 49 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 83,98 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 161 | Карсунский р-н, р.п. Языково, пер. Октябрьский, 3 | 39 | 80 | 35 | 30 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 44 | 114 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 163 | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 144 | 60 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 164 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. Школьный, 2 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Радищева, 43 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 166 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 2 | 50 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 167 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 23 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 168 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 11 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 169 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 4 | 42 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 170 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 12 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 171 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 3А | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 172 | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 17 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 4 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,39 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 175 | Кузоватовский р-н, с. Спешневка, ул. Центральная, 14 | 48 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | Кузоватовский р-н, с. Томылово, ул. Учительская, 3 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 177 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 5 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 178 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 7 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 179 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 3 | 46 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,11 | 25 | 96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | Кузоватовский р-н, с. Хвостиха, ул. Почтовая, 1 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,56 | 25 | 95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 181 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Зелёная, 2А | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 65 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 183 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 65А | 44 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 184 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 10 | 43 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 185 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 17А | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 186 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 29 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 95,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 12 | 41 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 113 | 41 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 189 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 22 | 41 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 80 | 41 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 191 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 62 | 41 | 80 | 25,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 52 | 41 | 80 | 25,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 52 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 194 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 14 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 195 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 5/34 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 95,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 196 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 39 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 95,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 197 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 73 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,29 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 31 | 41 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 47А | 41 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 200 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 123 | 41 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 201 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 12 | 41 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 202 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 3 | 41 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 203 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 13 | 41 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 21 | 41 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 205 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 87 | 41 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Гоголя, 10А | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 207 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 12 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 52 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 209 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 4Б | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 210 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 23 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 15 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 99,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 212 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 54 | 40 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 26 | 40 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 23 | 40 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 215 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 174 | 40 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 96,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 216 | г. Димитровград, ул. Западная, 26 | 40 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Комсомольская, 1 | 40 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,15 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 219 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 1 | 40 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 220 | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Мостовая, 14 | 40 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 221 | г. Димитровград, ул. Западная, 28 | 40 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 71 | 40 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 12Б | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 20 | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 76 | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,91 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 14 | 40 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 227 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 27А | 40 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 20 | 40 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 229 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19А | 40 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 14 | 40 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5 | 40 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 3 | 40 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29 | 40 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 74 | 40 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43 | 40 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 26 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 4 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 238 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 3 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 97,1 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 242 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 4 | 39 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская, 40Д | 39 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,96 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 244 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 8 | 39 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 245 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 8 | 39 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 16 | 39 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 98,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 18 | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 28 | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 249 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 2 | 39 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 95,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 14 | 39 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 6А | 39 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 128 | 39 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 5 | 39 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Спортивная, 22 | 39 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 7 | 39 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 256 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 69 | 39 | 80 | 30,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 63 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 10 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 17 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 3 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 65 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 262 | г. Димитровград, ул. Западная, 3 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 263 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 14 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 19 | 39 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 98,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 8 | 39 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 266 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 12 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 267 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 87 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 268 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 43 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 31 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 22 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 83 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 272 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 14 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 | 39 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 275 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 32 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 15 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 277 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 50 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 278 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 17 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 28 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 8 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 121 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 97,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 99 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,2 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 17 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 1 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 58 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 5 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 289 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 27 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 290 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 4 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 291 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 30 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 141 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 293 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 2 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 13 | 38 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 295 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 6 | 38 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 6Б | 38 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 49 | 38 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 298 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 15 | 38 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 20 | 38 | 80 | 30,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 49 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 21 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 2 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 303 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 51 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 19 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 98,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 57 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 306 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 22 | 38 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 95,8 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 307 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 45 | 38 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 96,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 5 | 38 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 309 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 19 | 38 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 310 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 9 | 38 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 98,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 311 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 75А | 38 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 4 | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 313 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 15 | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 314 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 25 | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 2 | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 316 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 3 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 4 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 2 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 12 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 320 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 18 | 37 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 321 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 73 | 37 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42А | 37 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 323 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 45 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 18 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 8 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Садовая, 2 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 13 | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 328 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 140 | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 329 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41А | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 330 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 5 | 37 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 331 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 4 | 37 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 332 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 4 | 37 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5А | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 98,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 334 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 2 | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 95,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 335 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 8 | 37 | 80 | 29,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | г. Димитровград, ул. Западная, 19 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 16 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 2 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 15 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 97,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 17 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 96,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 343 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 43 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 344 | г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 94 | 37 | 80 | 28,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 345 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 | 37 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 99,33 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 16Б | 37 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 95,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 1 | 37 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 1 | 37 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 349 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 19 | 37 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 21 | 37 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 1 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 9 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 353 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 35 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 6 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 355 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 13 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 356 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 3 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 357 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 9Б | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 359 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 53А | 37 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 360 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 1 | 37 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 17 | 37 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 362 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 1 | 37 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 5 | 37 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 98,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 364 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 6 | 37 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,48 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 365 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 10 | 36 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 366 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 6 | 36 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 5 | 36 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 368 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 29 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 370 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 35 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 2 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 372 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 44 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 373 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 46 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 374 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 375 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41Б | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 4 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,01 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 377 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 1 | 36 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 378 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 30 | 36 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 379 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 7 | 36 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 380 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 4А | 36 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 381 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 74 | 36 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 382 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 1 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 383 | г. Димитровград, ул. Королёва, 12А | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,06 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,52 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | г. Димитровград, ул. Победы, 2А | 36 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 5 | 36 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 92 | 36 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 | 36 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 389 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 47 | 36 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Вольная, 2 | 36 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 391 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 15 | 36 | 80 | 28,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 35 | 36 | 80 | 28,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 393 | г. Димитровград, ул. Московская, 64 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | г. Димитровград, ул. Западная, 17 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 16 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 396 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2В | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 13 | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 398 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 9А | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 399 | г. Димитровград, ул. Победы, 8А | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 11 | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 98,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 401 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 16 | 36 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 402 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 14 | 36 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 403 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 15 | 36 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 12 | 36 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 10 | 36 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 406 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 15 | 35 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 407 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 71 | 35 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 408 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 47 | 35 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41В | 35 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 410 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 142 | 35 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 43 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 412 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 134 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 413 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 22 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 414 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 4 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 415 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 3 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 416 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 417 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 4 | 35 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 418 | г. Димитровград, ул. Королёва, 10 | 35 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | г. Димитровград, ул. Королёва, 6Б | 35 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 420 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 35 | 35 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 421 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 36/6 | 35 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 422 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Свободы, 3 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 1 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 12 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 425 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Свободы, 1 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 426 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 9 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 427 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 15 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 428 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 11 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, пер. Фабричный, 1 | 35 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | г. Димитровград, ул. Победы, 12 | 35 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 431 | г. Димитровград, ул. Победы, 6 | 35 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,24 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 20 | 35 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 433 | г. Димитровград, ул. Победы, 10А | 35 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 434 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 18 | 35 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 435 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 23 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 436 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 7 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 437 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 23 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 262 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | г. Димитровград, ул. Королёва, 8А | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 440 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 441 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 86/2 | 35 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 442 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 5 | 35 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 443 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 38 | 35 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 444 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 54 | 35 | 80 | 21,42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 26 | 35 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 42 | 34 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 17 | 34 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 448 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 8А | 34 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | г. Димитровград, ул. Западная, 5 | 34 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 | 34 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30Б | 34 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 31 | 34 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2 | 34 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | г. Димитровград, ул. Западная, 15 | 34 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 148 | 34 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 456 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 6 | 34 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Димитровград, ул. Западная, 7 | 34 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 17 | 34 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 99,84 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 12 | 34 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 460 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 41 | 34 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 6 | 34 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,55 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 22 | 34 | 80 | 27,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 463 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 28 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 464 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 3 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 465 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 6 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 466 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 13 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 10 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 468 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Луговая, 2 | 34 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 469 | г. Димитровград, ул. Победы, 4А | 34 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 | 34 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 21 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 472 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 44 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 474 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 8 | 34 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 475 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 31 | 34 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 476 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7А | 34 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,72 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 477 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99Б | 33 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 478 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 20 | 33 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 479 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 | 33 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 480 | г. Димитровград, ул. Королёва, 6 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 28 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 47 | 33 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 483 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 39 | 33 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Димитровград, ул. Победы, 14 | 33 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 485 | г. Димитровград, ул. Победы, 16 | 33 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 486 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 42 | 33 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 25 | 33 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 488 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 12 | 33 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 491 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 24 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 492 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 12 | 33 | 80 | 26,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 25 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 5 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 496 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 74 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Луговая, 4 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 499 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 12 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 500 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 6 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 95,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт фасада |  |
| 502 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 5 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 503 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 14 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 504 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 24 | 33 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 97,68 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 505 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 9 | 33 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 506 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 27 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 507 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 3 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 508 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 10 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 51 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 510 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 45 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 9 | 33 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 512 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 2 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,57 | 25 | 95,2 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 513 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 88 | 32 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 69 | 32 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 11 | 32 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | г. Димитровград, ул. Строителей, 38 | 32 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 517 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 94 | 32 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 518 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 4 | 32 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 519 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 49 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 53 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 521 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 38 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 522 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79Б | 32 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 4 | 32 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 525 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 25 | 32 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 526 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 7 | 32 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,84 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 527 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 9 | 32 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 528 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 6 | 32 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 529 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 3 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 530 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 28 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 531 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 26 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 30 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 99,49 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 533 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 24 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 17 | 32 | 80 | 25,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 18 | 32 | 80 | 25,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 44 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 537 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 29 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Строителей, 7 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 6 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 540 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 4 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 541 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 27 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 5 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 543 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 2А | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 544 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 66 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 53 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 546 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 72 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 547 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Комсомольская, 11А | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 97,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 29А | 32 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 549 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 12А | 32 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 550 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 6 | 32 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 551 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 49 | 32 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 552 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Интернациональная, 49 | 31 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 553 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 14 | 31 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 554 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 2 | 31 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 555 | г. Димитровград, ул. Строителей, 36 | 31 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 556 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 26А | 31 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 557 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 63 | 31 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 558 | г. Димитровград, ул. Строителей, 34 | 31 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 559 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 6 | 31 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 560 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Спортивная, 30 | 31 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 561 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 15 | 31 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 562 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 37 | 31 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 563 | г. Димитровград, ул. Королёва, 11 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 564 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 565 | г. Димитровград, ул. Королёва, 7 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 566 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 5 | 31 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 567 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 2 | 31 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 568 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 60 | 31 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 569 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 19 | 31 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 570 | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 27/7 | 31 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 571 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 27 | 31 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 79 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 98,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 573 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 26 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,82 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 574 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 1 | 31 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 575 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 48 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 576 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 64 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 577 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 27 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 98,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 578 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 70 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 579 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 | 31 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 580 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 6 | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 581 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 5 | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 42 | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 23 | 31 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 584 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 30 | 30 | 60 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 585 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 15 | 30 | 60 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 586 | г. Димитровград, ул. Королёва, 4 | 30 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 98,15 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 587 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 22 | 30 | 60 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 588 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, тер. Подстанции, 2 | 30 | 60 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 589 | г. Димитровград, ул. Земина, 138 | 30 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 590 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Дзержинского, 2 | 30 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 591 | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 2 | 30 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 96,52 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 592 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Садовая, 1 | 30 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 593 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 12 | 30 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 594 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 595 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 13 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 596 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 2 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 597 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пер. Школьный, 4 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 598 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 6 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 599 | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Мостовая, 10 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад |  |
| 600 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 110 | 29 | 60 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 601 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 17 | 29 | 60 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 602 | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 6 | 29 | 60 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 603 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30 | 29 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 97,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 604 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино,ул. Садовая, 32 | 29 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 98,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 605 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 31 | 29 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 606 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 21 | 29 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 607 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 54 | 29 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 608 | г. Димитровград, ул. Прониной, 12 | 29 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 609 | Карсунский р-н, пос. Чулочно-носочной фабрики, ул. Фабричная, 37 | 29 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 610 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 32 | 29 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 611 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12А | 29 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,19 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 612 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 51 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 613 | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 614 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 49 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 615 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 8 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 616 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 11 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 617 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 12 | 28 | 60 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 58 | 28 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 13 | 28 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 620 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 32 | 28 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,5 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 622 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 6А | 27 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 623 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 7А | 27 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 34 | 27 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 625 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 31 | 27 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 626 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 19 | 27 | 60 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,81 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 627 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Клубная, 2 | 27 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 628 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Клубная, 4 | 27 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 629 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 8 | 27 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 630 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 14 | 27 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 631 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 3 | 27 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 13 | 26 | 60 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 29 | 26 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,96 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 634 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 6 | 26 | 60 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 635 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 122 | 26 | 60 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 636 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 2 | 26 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 97,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 637 | г. Димитровград, ул. Прониной, 6 | 26 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 638 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 4 | 26 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 639 | г. Димитровград, ул. Прониной, 2 | 26 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,37 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 26 | 26 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 28 | 26 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 642 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 12 | 26 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 37/4 | 25 | 60 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 644 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 10 | 25 | 60 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 | 25 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 646 | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 8 | 25 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 647 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Бутырева, 1 | 25 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 648 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 23 | 25 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 649 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 88 | 25 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 650 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 26 | 25 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 651 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 2 | 25 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 652 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 35 | 25 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 653 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 139 | 25 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 654 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 7 | 25 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,34 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 655 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 25 | 24 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 656 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 92 | 24 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 657 | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3 | 24 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 658 | г. Димитровград, ул. Королёва, 2 | 23 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 44 | 23 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,24 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 660 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 3 | 23 | 60 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 661 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 11Б | 23 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 662 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 37 | 23 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 49 | 22 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 664 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 1 | 22 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 21 | 22 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 | 22 | 60 | 40 | 50 | 76,84 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 94,07 | 15 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 667 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 129А | 21 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17 | 21 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 669 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 83А | 21 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 670 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 53 | 21 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 671 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 10 | 21 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 672 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 64 | 21 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 673 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 15 | 99 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 86,77 | 5 | 180 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 21 | 97 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 87,51 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 675 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 29 | 97 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 79,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 676 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 11/2 | 97 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 31,31 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 128 | 97 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20,41 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 7 | 83 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 82,57 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 679 | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 43 | 71 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 66,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 680 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 2 | 66 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 87,56 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 681 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15А | 64 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 79,36 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 682 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 39 | 64 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 86,59 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 683 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 27 | 64 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 79,66 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 684 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 13 | 64 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 83,35 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 685 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 8 | 63 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 83,59 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 686 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 9/5 | 63 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 81,25 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 687 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 41 | 62 | 100 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 85,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 688 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 98 | 62 | 100 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 73,44 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 689 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 6/6 | 62 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 87,81 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 690 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 5 | 62 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 83,13 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 691 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 79,31 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 692 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 73 | 61 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 62,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 693 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | 61 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 79,43 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 694 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 107 | 61 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 82,83 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 695 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 22 | 61 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,37 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 696 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 105 | 61 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 82,89 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 697 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 16/16 | 60 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 87,64 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 698 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 5 | 60 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 63,25 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 699 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 3 | 60 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 80,41 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 700 | г. Ульяновск, ул. Державина, 3 | 59 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 75,23 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 701 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 17 | 59 | 100 | 46,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 88,26 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 702 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 1/1 | 59 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 89,55 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 703 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 14/5 | 59 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 82,8 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 704 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 10 | 59 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 84,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 705 | г. Ульяновск, ул. Державина, 8 | 59 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 73,7 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 706 | г. Ульяновск, ул. Державина, 11 | 59 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 79,64 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 707 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 11 | 58 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 81,15 | 5 | 180 | ремонт крыши,ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 708 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 133 | 58 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 76,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 709 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 131 | 58 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 59,34 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 710 | г. Димитровград, ул. Строителей, 20 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 87,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 711 | г. Димитровград, ул. Строителей, 18 | 58 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 78,43 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 712 | г. Димитровград, ул. Чайкиной, 12Г | 57 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 81,68 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 713 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 48 | 57 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 28,23 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 714 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291 | 57 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 84,38 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 715 | г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 80,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 716 | г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 15 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 77,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 717 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 13 | 57 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,32 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 718 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 87,94 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 719 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 10/30 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,71 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 720 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 1/19 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 84,96 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 721 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 3 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 78,06 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 722 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 15 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 79,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 723 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 78,26 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 724 | Кузоватовский р-н, пос. Первомайский, пер. Лесной, 2 | 57 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,3 | 25 | 89,00 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 725 | Кузоватовский р-н, пос. Первомайский, пер. Лесной, 3 | 56 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 25 | 85,00 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 726 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6А | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 89,88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 727 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 26 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 76,17 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1 | 56 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 87,68 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 89,42 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 730 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 24 | 56 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 54,49 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 731 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 8 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 87,15 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 732 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38А | 41 | 80 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 733 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 6 | 51 | 100 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 76,84 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 734 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79А | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 81,74 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 735 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86А | 24 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 52,94 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 736 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Строительный, 3 | 29 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт фасада |  |
| 737 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши |  |
| 738 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 28 | 35 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 86,52 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 739 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 5 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 73,97 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 740 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 74,72 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 741 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 42 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 85,52 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 742 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92А | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 76,5 | 5 | 100 | ремонт фасада |  |
| 743 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Садовая, 15 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 76,31 | 5 | 100 | ремонт подвального помещения |  |
| 744 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90А | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 83,47 | 5 | 100 | ремонт фасада |  |
| 745 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая линия, 76А | 23 | 60 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 63,4 | 5 | 140 | ремонт фасада |  |
| 746 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 7 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 747 | г. Ульяновск, б-р Западный, 19 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 | 45 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 98,76 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 750 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 13 | 55 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 | 80 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 38 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 92,29 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 752 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99А | 33 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 90,37 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 753 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 93,4 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 755 | г. Ульяновск, б-р Западный, 16 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,98 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 756 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 | 54 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 757 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 8 | 43 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,85 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 758 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 23/10 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 759 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 24/8 | 58 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 760 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 14 | 62 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,86 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 761 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 19/1 | 58 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 36 | 44 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9,55 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт фасада |  |
| 763 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Д | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 92,53 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 764 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 11 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 92,78 | 15 | 130 | ремонт крыши |  |
| 765 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,5 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 1 | 73 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58,72 | 0 | 97,96 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 767 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 | 50 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 768 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 35 | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 769 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,19 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 770 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Школьная, 5 | 100 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,45 | 25 | 95 | 50 | 275 | ремонт фасада |  |
| 771 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 106 | 41 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 772 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 18 | 17 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 773 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 86 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 87,08 | 5 | 180 | ремонт крыши |  |
| 774 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 33 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 775 | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 1 | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 776 | г. Ульяновск, ул. Марата, 8А | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 777 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 22А | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 81,19 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 778 | г. Ульяновск, ул. Марата, 37 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 91,57 | 15 | 170 | ремонт крыши |  |
| 779 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 5 | 13 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт фасада |  |
| 780 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 151 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,84 | 25 | 98,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 781 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24 | 38 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 80,96 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 782 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 29 | 39 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,89 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 783 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 5 | 22 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт крыши |  |
| 784 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 7 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт фундамента |  |
| 785 | г. Ульяновск, ул. Зои Космодемьянской, 2/49 | 60 | 100 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 91 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 786 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 787 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 44 | 62 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 93,08 | 15 | 190 | ремонт фасада |  |
| 788 | г. Ульяновск, пер. Аношина, 8 | 60 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 91,8 | 15 | 190 | ремонт фасада |  |
| 789 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 26 | 46 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 790 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | ремонт фасада |  |
| 791 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 792 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 | 48 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,35 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 793 | г. Ульяновск, б-р Западный, 24 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,97 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 794 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 795 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 3 | 49 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 796 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,29 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 797 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 | 77 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 798 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт фундамента |  |
| 799 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 800 | г. Ульяновск, ул. Трудовая, 4 | 51 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 91,21 | 15 | 190 | ремонт фасада |  |
| 801 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 10 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 802 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 | 53 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 803 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 | 54 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,63 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 804 | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 805 | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 806 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 807 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 | 47 | 80 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 85,42 | 5 | 210 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 808 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 7 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 809 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 810 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 | 51 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 811 | г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 2 | 48 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 812 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 | 43 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 813 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 53 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 97,94 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 814 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 67/2 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,82 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 815 | г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 | 37 | 80 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 88,58 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 816 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 | 39 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 99,67 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 817 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 818 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 819 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 10 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 820 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 70 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 821 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 22 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 822 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 3 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 823 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 6 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 824 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4 | 53 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 88,56 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 825 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 826 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 33 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,2 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 827 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 21 | 55 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 78,18 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 828 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 18 | 46 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 72,24 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 829 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 13 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 92,16 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 830 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 11 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 831 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 22 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 832 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 24 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 90,31 | 15 | 110 | ремонт крыши |  |
| 833 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 14 | 46 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90,82 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 834 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 10 | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,27 | 50 | 205 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 835 | г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 | 85 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 836 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 122 | 97 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 837 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 5 | 82 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 838 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 2 | 51 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 839 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 32 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 840 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 33 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 841 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 35 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 842 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 37 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,82 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 843 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 39 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,57 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 844 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 41 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 845 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 46 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 846 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 50 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 847 | г. Димитровград, ул. Братская, 47 | 22 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 848 | г. Димитровград, ул. Братская, 53 | 23 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,67 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 849 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 27 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 98,81 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 850 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 29 | 27 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 97,4 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 851 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 31 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 852 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 33 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 853 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 854 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34А | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,11 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 855 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 35 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 98,3 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 856 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36А | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,47 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 857 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38 | 24 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,34 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 858 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38А | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 859 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38Б | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 97,52 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 860 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 41 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 861 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 43 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 862 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 45 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,32 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 863 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 47 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,51 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 864 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 865 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 53 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,99 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 866 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 87,77 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 867 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18А | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 83,9 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 868 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9А | 24 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,21 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 869 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9Б | 24 | 60 | 24,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 870 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 29 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 871 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 284А | 15 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 872 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,5 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 873 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б | 24 | 60 | 27,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,16 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 874 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 93,6 | 15 | 170 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 875 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14Б | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 876 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б | 25 | 60 | 27,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 877 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 878 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 879 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 | 27 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 880 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,1 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 881 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 882 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9 | 43 | 80 | 42,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,6 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 883 | г. Димитровград, ул. Московская, 22 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 884 | г. Димитровград, ул. Московская, 30 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 885 | г. Димитровград, ул. Московская, 32 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,75 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 886 | г. Димитровград, ул. Московская, 44 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,96 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 887 | г. Димитровград, ул. Московская, 46 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 888 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 889 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 | 22 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,58 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 890 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 | 22 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 891 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 | 23 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 892 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19 | 21 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,81 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 893 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 894 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 895 | г. Димитровград, ул. Победы, 5 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,28 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 896 | г. Димитровград, ул. Победы, 7 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,47 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 897 | г. Димитровград, ул. Строителей, 30 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 898 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5А | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 899 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 900 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5В | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 901 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 10 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,64 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 902 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 22 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 903 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 4 | 25 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,67 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 904 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 6 | 24 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,11 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 905 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,78 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 906 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 118 | 24 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,45 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 907 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 122 | 27 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 908 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,88 | 0 | 86,04 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада |  |
| 909 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й Микрорайон, 20 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 83,03 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 910 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 19 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 91,25 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 911 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 65 | 31 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,61 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 912 | г. Ульяновск, б-р Западный, 18А | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,11 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 913 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 101 | 63 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 914 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 53 | 48 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,05 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 915 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 3А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши |  |
| 916 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 89 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 917 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 19 | 16 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 93 | 15 | 90 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 918 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 3 | 16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 919 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 105 | 38 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 920 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 77 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 921 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 95 | 37 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 27 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 922 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 12 | 14 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 923 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 6 | 19 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 924 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 13 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 925 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 15 | 18 | 40 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 926 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 19 | 18 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 98 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 927 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 2 | 18 | 40 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 928 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 39 | 34 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 94 | 15 | 170 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 929 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 7/59 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 97 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 930 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 28 | 39 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 25 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 931 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 58 | 19 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 932 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 22 | 21 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,88 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 933 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 24 | 20 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 934 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 27 | 20 | 40 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 68 | 5 | 100 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 935 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 33 | 15 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 936 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 35 | 13 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 937 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 30 | 26 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 88 | 5 | 100 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 938 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 32 | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 939 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 940 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 23 | 33 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 941 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 5 | 23 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 97,45 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 942 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 14 | 31 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 943 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 944 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 | 28 | 60 | 28,75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 945 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 47 | 25 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 946 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 22 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 92,29 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 947 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 38 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,03 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 948 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13А | 33 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 949 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 18 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 95,46 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 950 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 951 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 34 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 952 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 2 | 27 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 953 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 954 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 955 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 70 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 956 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 11 | 19 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 957 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,58 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 958 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 7 | 23 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 959 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 | 25 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 960 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51 | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 961 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 962 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 70 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 36 | 5 | 100 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 963 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 87 | 22 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 964 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 | 34 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 230 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 965 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21 | 33 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 94,8 | 15 | 130 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 966 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 69 | 32 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 967 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 77/48 | 32 | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 968 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 83 | 31 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 969 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 92 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,57 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 970 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 | 18 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,01 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 971 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 17 | 13 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,03 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 972 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 1/82 | 37 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 973 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 15 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 95,1 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 974 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 975 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 63 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 976 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 | 38 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,4 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 977 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 97,83 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 978 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,25 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 979 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 | 51 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 96,34 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 980 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 981 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 2А | 15 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши |  |
| 982 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 8 | 57 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши |  |
| 983 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 1 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |  |
| 984 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 39/1 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 90,4 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 985 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,19 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 986 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 37 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 987 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 988 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 160 | 45 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 989 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 | 35 | 80 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 990 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 | 35 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 991 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 46 | 35 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 992 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 | 38 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 993 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 | 30 | 60 | 18 | 10 | 91,2 | 50 | 0 | 93,04 | 25 | 99,49 | 50 | 195 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 994 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59А | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 995 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 5 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 996 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 | 21 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 997 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 | 43 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,82 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 998 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 39 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 999 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 10 | 52 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,88 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 1000 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 | 54 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1001 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13А | 28 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1002 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 9 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1003 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 35 | 27 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,07 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1004 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 21 | 48 | 80 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 1005 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 72 | 21 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,6 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1006 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 102 | 35 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,25 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1007 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 76 | 36 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,7 | 15 | 130 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1008 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 67 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1009 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13 | 28 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1010 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 114/1 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1011 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 264 | 36 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 75,92 | 5 | 140 | ремонт крыши |  |
| 2027-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 9 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 74,86 | 5 | 160 | ремонт крыши |  |
| 2 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 14 | 47 | 80 | 38,33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 3 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 57 | 58 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8,16 | 0 | 98 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 4 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 42 | 43 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 95 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 5 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 114 | 97 | 100 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37,94 | 0 | 91,12 | 15 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 6 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 12 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,02 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 7 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | 37 | 80 | 40 | 50 | 73,49 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 84,4 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 8 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 170 | ремонт фасада |  |
| 9 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 1 | 39 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 85,45 | 5 | 120 | ремонт фасада |  |
| 10 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 6 | 31 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 11 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 4 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 12 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 1 | 36 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 13 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 158 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 14 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 132 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 15 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 106 | 33 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 16 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 5 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 17 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 137 | 34 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 18 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 134 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 19 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1 | 37 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 95,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 20 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 136 | 39 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 21 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 138 | 39 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 60 | 31 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 23 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 58 | 34 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 97,55 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 3 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 25 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 108 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 26 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 13 | 45 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 27 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 9 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 28 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Ленина, 2 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 29 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Ленина, 4 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 30 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 99,17 | 25 | 95,07 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 31 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 7 | 47 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,62 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 32 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 5 | 22 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 33 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 16 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,26 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 34 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Лесной, 5 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,43 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 35 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 11 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 36 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 74 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 37 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 358 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 38 | г. Димитровград, пр. Ленина, 30А | 48 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,32 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 39 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 81,08 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 40 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 71,03 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 41 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 24 | 55 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 53 | 55 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,89 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 43 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 4 | 55 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 89,86 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 40 | 55 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 83,96 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 45 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 6 | 55 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 73,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 46 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 | 55 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 86,61 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента |  |
| 47 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 63 | 55 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 59,36 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 48 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 20 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 89,98 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 49 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 4/5 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 89,27 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 50 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 4 | 55 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 82 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 51 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 4 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79,31 | 0 | 95,11 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 52 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18А | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 89,1 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 53 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 19 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 88,77 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 54 | Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Чкалова, 28 | 54 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 64,57 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 55 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 83 | 54 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 78,73 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 129 | 54 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 86,82 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 57 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 114 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 49 | 54 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 59 | г. Димитровград, ул. Матвеева, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 68,87 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 88 | 54 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 73,7 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 61 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 7 | 54 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 81,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 12 | 54 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 77,44 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 63 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 309 | 54 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 64,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 64 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 5 | 54 | 100 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 79,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 65 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 15 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 64,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 36 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 85,27 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 67 | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 15 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 89,15 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 69 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 16 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 86,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 11 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 82,51 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 71 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10 | 53 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 77,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 72 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 42 | 53 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 89,67 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 73 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 35 | 53 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 85,67 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 74 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 2 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 88,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 75 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 90 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 87,29 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 86 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 87,08 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 77 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 78 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 33 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 82,86 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 79 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 92 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 80,59 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 80 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 90 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 78,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 81 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 70 | 53 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 87 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 7 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 83,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 8 | 52 | 100 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 74,8 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 5 | 52 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 80,39 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 8 | 52 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 80,81 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 86 | г. Ульяновск, ул. Марата, 14 | 52 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 87,13 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | г. Димитровград, ул. Театральная, 2 | 52 | 100 | 43,35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 87,55 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 3 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 53,45 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 89 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 9 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 80,95 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 7 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 75,16 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 18 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 84,79 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 29 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 84,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 93 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 27 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 82,35 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 94 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24Б | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 74,71 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 2 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 67,34 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 96 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,12 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 97 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 2/15 | 51 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 89,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 106 | 51 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 89,74 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Октябрьская, 1 | 51 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 27,4 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 100 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 10 | 51 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 66,41 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 15 | 51 | 100 | 46,17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 86,83 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 102 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 50 | 51 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 87,72 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 103 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 28 | 51 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 64,47 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 104 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 49 | 51 | 100 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 82,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 105 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 33 | 51 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 89,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 17 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 87,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 107 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 81,67 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 108 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 36А | 51 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,67 | 0 | 95 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 109 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 38 | 50 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51,21 | 0 | 96 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 110 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 7 | 48 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 0 | 96,57 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 111 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 36 | 44 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9,55 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 112 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 47 | 44 | 80 | 31 | 30 | 67 | 30 | 0 | 98,33 | 25 | 93,15 | 15 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 113 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46 | 42 | 80 | 24 | 30 | 75 | 30 | 0 | 87,76 | 25 | 93,56 | 15 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 114 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 58 | 41 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14,56 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 115 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18А | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 116 | Майнский р-н, с. Тагай, 4 пер. Центральный, 1 | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22,63 | 0 | 99,26 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Фурманова, 6 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,66 | 25 | 80 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 28/2 | 99 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 25 | 90 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 119 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 99 | 97 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 120 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 25/7 | 69 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 121 | г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 | 67 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 122 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 101 | 63 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 123 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 26А | 60 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 3 | 58 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 96,61 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 125 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Гая, 93 | 56 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 126 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 19 | 56 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,47 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 127 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 79 | 56 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 99,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 128 | г. Ульяновск, ул. Державина, 10 | 56 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,94 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 129 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 29 | 56 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 97,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 29/1 | 55 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 131 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 23 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 132 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 48/26 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 95,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 54 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 134 | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 3 | 55 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 135 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 109 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 96,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 136 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 6 | 55 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 137 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 6/31 | 54 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,16 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 138 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 152 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 139 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 50 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 140 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 27 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 141 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 37 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 142 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 64 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 98,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 143 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 27 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 144 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 5 | 54 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,36 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 145 | г. Ульяновск, ул. Зои Космодемьянской, 3 | 53 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 146 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 88 | 53 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 147 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 4 | 52 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 148 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 24 | 52 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,51 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 16 | 51 | 100 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 6 | 51 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 151 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 126 | 27 | 60 | 20,8 | 10 | 73 | 30 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Ульяновск, ул. Островского, 23 | 26 | 60 | 14 | 10 | 67,76 | 30 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 153 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25 | 25 | 60 | 11 | 10 | 71,8 | 30 | 0 | 96,66 | 25 | 98,62 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 62 | 24 | 60 | 7 | 10 | 67 | 30 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 155 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 21 | 60 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,01 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 156 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 59/2 | 54 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 157 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 8 | 57 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 28 | 47 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 92,13 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 159 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 32 | 97 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 91,11 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 160 | г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 4 | 97 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 90,41 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 161 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 88 | 75 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 92,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 27 | 63 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 163 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 42 | 62 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 92,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 164 | г. Ульяновск, ул. Минина, 5 | 61 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 92,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 29/9 | 60 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12 | 59 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 90,9 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 14 | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 94,86 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 3 | 58 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 94,66 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 30 | 57 | 100 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 170 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 19 | 56 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,75 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 59Б | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 93,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 172 | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 12 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 91,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 17 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 4 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 91,4 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 175 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 1 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 92,83 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 1 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 9 | 54 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 178 | г. Ульяновск, ул. Серафимовича, 27 | 54 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,18 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 179 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 33 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,2 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 6 | 54 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 94,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 181 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 92,84 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | г. Ульяновск, б-р Западный, 1 | 54 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 183 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 1 | 53 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 91,62 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 184 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82 | 53 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 93,98 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 185 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 37 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 90,59 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 86 | 53 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,02 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 15 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 92,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 13 | 53 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 189 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 10 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,94 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 8 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 90,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 191 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 18 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 91,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | г. Ульяновск, ул. Марата, 37 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 91,57 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Ульяновск, б-р Западный, 6/13 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 92,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 194 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 43 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 90,95 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 195 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 1 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 92,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 196 | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 6 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 197 | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 4 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 94,63 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 30 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90,69 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 25 | 52 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 200 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Школьная, 2 | 52 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 201 | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 19 | 52 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 25 | 91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 202 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 13 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 93,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 203 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 8А | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 14 | 51 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 93,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 205 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 2 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 2А | 51 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 93,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 22 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 94,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 15 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 209 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 18 | 51 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,15 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 210 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 55 | 51 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 92,29 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 3 | 51 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,61 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | г. Ульяновск, пер. Школьный, 1 | 51 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 91,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 21 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 4 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,25 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 215 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 14/15 | 50 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286 | 50 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,56 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 25 | 50 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 93,01 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14А | 50 | 80 | 46,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,58 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 219 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18Б | 50 | 80 | 43,6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 91,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 220 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 104 | 50 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 93,42 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 221 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 92,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 6 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,38 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарёва, 6 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 92,39 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 39 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 93,03 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6А | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,61 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 115 | 49 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 94,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 | 49 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,73 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 229 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 29 | 49 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 91,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 9 | 49 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 90,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 5 | 49 | 80 | 46,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 7 | 49 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 90,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 17/45 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 94,67 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 23 | 48 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 32А | 48 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,23 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 10 | 48 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Кооперативная, 15 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 238 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 31 | 48 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,28 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 110 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 91,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 14 | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 91,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 242 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 8 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 10 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,17 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 244 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 93,6 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 245 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 26А | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | г. Димитровград, ул. Тореза, 7 | 47 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 93,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2 | 47 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 248 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 32 | 47 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 249 | г. Ульяновск, ул. Амурская, 4А | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,54 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Луговая, 3 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,08 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 12 | 46 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 92,12 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Димитровград, ул. Тореза, 1 | 46 | 80 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 93,84 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 117 | 46 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,39 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 9 | 46 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 93,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 11 | 46 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 256 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 18 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 4 | 46 | 80 | 44,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Совхозная, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 94,38 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 8 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,42 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41 | 45 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 20 | 45 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 91,81 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 262 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 13 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,11 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 9 | 44 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 92,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 4 | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,9 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 24 | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,03 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 266 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 38/16 | 44 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 90,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 267 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 1 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 93,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 268 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 18 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,75 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 46 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,3 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 22А | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,85 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 1 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 93,53 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 272 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 8 | 43 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,42 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 4 | 43 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 92,4 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 6 | 43 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 275 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 48А | 43 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,53 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 | 43 | 80 | 39 | 30 | 67 | 30 | 0 | 91,93 | 25 | 89,27 | 5 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 277 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 3 | 42 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 94,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 278 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 13 | 42 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 94,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 6 | 42 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,69 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 5 | 42 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 91,86 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Полевая, 67 | 42 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 93,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 16 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 94,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 57 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 2 | 41 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,99 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 4 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291А | 41 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 1 | 41 | 80 | 40,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 247 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 289 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 29 | 40 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,45 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 290 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 4 | 40 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 291 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 27 | 40 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,93 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 4 | 40 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 293 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 4 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Панфиловцев, 16 | 39 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 90,7 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 1 | 39 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 92,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13 | 39 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 92,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 19 | 39 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,12 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28 | 38 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 12 | 38 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 92,2 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 48 | 38 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 91,04 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 1 | 38 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 94,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 4 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,23 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 14 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,08 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 9 | 37 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 18 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 306 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 6 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 94,16 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 307 | г. Димитровград, ул. Королёва, 8Б | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 56 | 36 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 6 | 36 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 94,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 310 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 13 | 36 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 311 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 17 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18Б | 35 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 11 | 35 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 314 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 2А | 34 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 93,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 12 | 34 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 316 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 44 | 34 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 93,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 67 | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,55 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76 | 32 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 91,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 18Б | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,62 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 320 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 22А | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 92,01 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 321 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 12 | 32 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,27 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 16 | 31 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,88 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 323 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 3 | 32 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 93,67 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35 | 31 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 94,58 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35А | 31 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 94,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 9 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,27 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | г. Димитровград, ул. Тореза, 3 | 47 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,3 | 25 | 90 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 328 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 13 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 329 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 4 | 67 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60,39 | 0 | 94,95 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 330 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 5 | 66 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60,39 | 0 | 94,83 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 331 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 11 | 61 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60,39 | 0 | 93,95 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 332 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 93 | 57 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47,68 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 333 | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 2 | 52 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44,15 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 334 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 36 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 335 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, 70 | 49 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 21 | 48 | 80 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Димитровград, ул. Свирская, 6 | 46 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 16 | 45 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 70 | 45 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 4 | 45 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 11 | 45 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Садовая, 1 | 44 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 343 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 63 | 44 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 344 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 67 | 43 | 80 | 30 | 30 | 67 | 30 | 0 | 92,67 | 25 | 0 | 0 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 345 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 1 | 43 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 99,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 14 | 43 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 98,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 34Б | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 20 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 349 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 18 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 88 | 42 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 20 | 41 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 26 | 42 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 353 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 8 | 41 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 2 | 41 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 22 | 41 | 80 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 356 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38А | 41 | 80 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 10 | 41 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 | 40 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 359 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 9 | 40 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 360 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 13 | 40 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,13 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 361 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 15 | 40 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 362 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 115 | 40 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 29 | 39 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,89 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 364 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 37 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 365 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 37 | 39 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 366 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Новая, 23 | 39 | 80 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Б | 38 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 368 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 17 | 38 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 14 | 38 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 370 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 21 | 38 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 19 | 38 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,43 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 21 | 38 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 373 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 1 | 38 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 41 | 38 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 375 | г. Димитровград, ул. Королёва, 6А | 38 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57/2 | 38 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 377 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 15 | 38 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 378 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,53 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 379 | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 1 | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 34 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 17 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 383 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 9 | 37 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,01 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 384 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 5 | 37 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 10 | 37 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 41 | 37 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 387 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 16 | 37 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 63 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 36 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 14 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,12 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 391 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 40 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 97,89 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 393 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 11 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 68 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 29 | 36 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 396 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 44 | 35 | 80 | 20,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 397 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 12 | 35 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 398 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 8 | 35 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 96,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 399 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 22 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 31 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 401 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 19 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 402 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 1 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 99,98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 403 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 10 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 99,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 102 | 35 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 405 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Малиновского, 23 | 35 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 406 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 60 | 35 | 80 | 14,14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 407 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 5 | 34 | 80 | 20,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 36 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 26 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 410 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 6 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 2А | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 412 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 1 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 413 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 13 | 34 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения,установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 414 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 8 | 34 | 80 | 14,23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 415 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 28 | 34 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 416 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 71 | 34 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 417 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 29 | 34 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 | 34 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 1 | 34 | 80 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 420 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 13 | 33 | 80 | 20,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,41 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 421 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 16 | 33 | 80 | 20,16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 422 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 38 | 33 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 46 | 33 | 80 | 19,53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,7 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 | 33 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | разработка проектной документации на ремонт крыши, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 4 | 33 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 179А | 33 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,72 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 61/37 | 33 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 428 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 40 | 33 | 80 | 18,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 23 | 33 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 35 | 33 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,55 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 431 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 80 | 33 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 52 | 33 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 433 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 34 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 434 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 19 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 435 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 3 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 436 | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 30 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 437 | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 28 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 4 | 33 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 50 | 33 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,03 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 440 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 37 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 441 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 33 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 442 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 443 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 56 | 33 | 80 | 12,89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27 | 33 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 445 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 43 | 33 | 80 | 12,89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13А | 33 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 1 | 32 | 80 | 20,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 448 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 39 | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 5 | 32 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 450 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 28 | 32 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1 | 32 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,05 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 27 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 18 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 6 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 41 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 456 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 27 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,98 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27А | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 99,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 26 | 32 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21А | 32 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 460 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 69 | 32 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 77/48 | 32 | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 13 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 464 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 10 | 31 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 465 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 4 | 31 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 466 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 6 | 31 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 14 | 31 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 468 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 14 | 31 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 26 | 31 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,05 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 471 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 472 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 13 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 2 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 474 | Тереньгульский р-н, с. Тумкино, ул. Совхозная, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 475 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 99,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 476 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 15 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 477 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 21 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 478 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 27 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 479 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 1 | 31 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 480 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 32 | 31 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 481 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 3 | 31 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,85 | 50 | 165 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, строительный контроль на установку узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 65 | 31 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 98,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 83 | 31 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 24 | 31 | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 485 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 12 | 31 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 486 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 1 | 31 | 80 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 95,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 12 | 30 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 488 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79 | 30 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 69А | 30 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,01 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 3 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 491 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 1 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 492 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 16 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 12 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 5 | 30 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 496 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 12 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | г. Димитровград, ул. Луговая, 36 | 30 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,08 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 5 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 499 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 9 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 500 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 7 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 5 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 502 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Калинина, 138 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 503 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 85 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 504 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 70 | 30 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 505 | г. Димитровград, ул. Луговая, 32 | 30 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 506 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 5 | 30 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 507 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 31А | 30 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 508 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 31 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 509 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 12 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 510 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 8 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 47 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 512 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 17 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 513 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 16 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,26 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 23 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 98,38 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 2 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,02 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 517 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 8 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 518 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 84 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 519 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 18 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 520 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 13 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 521 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 22 | 30 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 522 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 8 | 30 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Новоспасский р-н, с. Суруловка, ул. Дзержинского, 2 | 30 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | г. Димитровград, ул. Победы, 18 | 30 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 525 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Мира, 5 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 526 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 2 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 527 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1Б | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 528 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 6 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 97,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 529 | г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 96 | 30 | 60 | 23,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 530 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 46 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 531 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 50 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Полевая, 7 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 533 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 37 | 30 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,82 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 8 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 34 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 33 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 537 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 4 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 63 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 2 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 540 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 6 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 541 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 26 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 542 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 17 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 543 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 37 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 544 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 4 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 11 | 30 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,64 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 546 | г. Ульяновск, ул. Островского, 21 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 547 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 5 | 29 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 7 | 29 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 99,94 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 7А | 29 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,68 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 550 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 30 | 29 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 551 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 55 | 29 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 552 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 553 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 34 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 554 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 125 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 555 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 35 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 98,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 556 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 1 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 96,94 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 557 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 45 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 558 | г. Димитровград, ул. Луговая, 24 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,24 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 559 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2Б | 29 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 560 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 29 | 29 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 561 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Победа, 2 | 29 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 562 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 14 | 29 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 563 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 13 | 29 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 564 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 22А | 29 | 60 | 23,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 565 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 28 | 29 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 566 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 20 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 567 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 22 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 568 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Чкалова, 5А | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 569 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 39 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 570 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 18 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 95,42 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 571 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 29 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 572 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 32 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 573 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 10 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 574 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 7 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 575 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 9 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 576 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 5А | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 577 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 35 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 578 | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 33/6 | 29 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 579 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 22 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 96,75 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 580 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2 | 29 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 581 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Луговая, 2 | 28 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 98,09 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 582 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 97 | 28 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 583 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 10 | 28 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 584 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 585 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 33 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 586 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 120 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 587 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 13 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,6 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 588 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 47 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 589 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 116 | 28 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 97,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 591 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Строителей, 11А | 28 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 592 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 23 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,86 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 593 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 1 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 95,39 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 | 28 | 60 | 28,75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 595 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 1 | 28 | 60 | 28,19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,18 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20 | 28 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 597 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 598 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 599 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 22 | 77 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 600 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |
| 601 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 9 | 82 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 602 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 11 | 78 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 603 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 13 | 78 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 604 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А | 52 | 100 | 47,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,92 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 605 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 606 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 | 54 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 82,75 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |  |
| 607 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А | 52 | 100 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 25 | 99,61 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 608 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,02 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 609 | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | 52 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 95,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 610 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 611 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 4 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,36 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 613 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 | 47 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 614 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 615 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 | 45 | 80 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 91,55 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 616 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 16 | 56 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,43 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 | 53 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,63 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 618 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 619 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 621 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 | 50 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,59 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 622 | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 21 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 623 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, 9 | 48 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 624 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 39 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 625 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 33 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 626 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 10 | 42 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 627 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 16 | 42 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 628 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |  |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 98,37 | 50 | 235 | ремонт крыши |  |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 | 78 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 81,05 | 5 | 230 | ремонт крыши |  |
| 631 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 | 44 | 80 | 29 | 30 | 78 | 30 | 0 | 91,09 | 25 | 95,48 | 50 | 215 | ремонт крыши |  |
| 633 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 72,59 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 634 | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 87,88 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 635 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 5 | 55 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 | 53 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,11 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 637 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 638 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 1 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,92 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 | 44 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 642 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 | 37 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,19 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,64 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52 | 36 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 | 36 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 | 36 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 650 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 | 35 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 | 32 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,17 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 652 | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 653 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 654 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,04 | 15 | 190 | ремонт крыши |  |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 658 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 659 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 | 46 | 80 | 60 | 50 | 67,5 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 185 | ремонт крыши |  |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 | 44 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,1 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 661 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,16 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 663 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 7 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 664 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 8 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 28 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 667 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Луговая, 9 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 24 | 42 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 669 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 12 | 41 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 670 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 13 | 41 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 671 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |  |
| 672 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 31 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 673 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 28 | 24 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,9 | 50 | 165 | ремонт крыши |  |
| 674 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 4 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,06 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 675 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 8 | 48 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 676 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 31 | 46 | 80 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 22 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 678 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 7 | 38 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 95,9 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 679 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 82 | 40 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 680 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 13 | 37 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,78 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 681 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 29 | 35 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 682 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 5 | 34 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 98,42 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 683 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 91 | 34 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 98,34 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 684 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон ГАТП, 1 | 33 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 98,1 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 685 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 20 | 31 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,67 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 686 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 7 | 58 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17,07 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 687 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 36 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 688 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 61 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 689 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 1-А | 60 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 91 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 690 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 5 | 57 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 691 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 63 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 692 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 4 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,91 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 693 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 13 | 59 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 98,24 | 50 | 200 | ремонт крыши |  |
| 694 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 61 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 695 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 15 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 696 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 42 | 34 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 2030-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 21 | 24 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 2 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 17 | 24 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,91 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 3 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, пер. Механизаторов, 14 | 28 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 4 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,83 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 5 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Кооперативная, 14 | 75 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 84,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 6 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 1 | 82 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 67,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 7 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 12 | 114 | 100 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 82,88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 8 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 5 | 22 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 9 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 4 | 26 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 10 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 2 | 23 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 11 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 20 | 28 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 12 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 18 | 30 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 13 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 2 | 33 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 14 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 16 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 15 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 25 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,49 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 16 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 24 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 17 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 95 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,39 | 25 | 97,12 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 18 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 9 | 32 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 19 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 19 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,48 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 20 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 7 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 21 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 5 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 95,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 7 | 21 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,33 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 23 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 22 | 23 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 19 | 27 | 60 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 14 | 67 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 71,83 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 26 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 13 | 56 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 86,05 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 27 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 1 | 79 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 79,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 28 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 23 | 26 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 29 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 29 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 30 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 172 | 31 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 31 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 3 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 32 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 4А | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 33 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 5 | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 98,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 34 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 69 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 35 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 96,48 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 36 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 37 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 9 | 28 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 | 28 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 97,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 39 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 40 | 28 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 96,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 40 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 31 | 28 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,13 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 41 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 130 | 28 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 42 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6 | 28 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 43 | г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 | 28 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 | 28 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 45 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 3 | 28 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 46 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 2 | 28 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 47 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 11 | 28 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 48 | г. Ульяновск, ул. Островского, 19 | 28 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 95,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 49 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 1 | 28 | 60 | 22,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 50 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 31 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 51 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 56 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 52 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 54 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 53 | г. Димитровград, ул. Победы, 5 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 54 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 55 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 2 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,88 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Советская, 7 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 57 | г. Димитровград, ул. Московская, 44 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 98,96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | г. Димитровград, ул. Московская, 46 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 59 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 29 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, пер. Каштанкина, 3 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 61 | г. Димитровград, ул. Победы, 7 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 96,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 63 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Луговая, 4 | 27 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 64 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 128 | 27 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 65 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 122 | 27 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 66 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81А | 27 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 67 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 130 | 27 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 68 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 | 27 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 69 | г. Димитровград, ул. Строителей, 30 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 56А | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 71 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 8 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 72 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 73 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 41 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 74 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 43 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 75 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 89 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 27 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 98,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 77 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 3 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 78 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 3 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 79 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 48 | 27 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 80 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 29 | 27 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 97,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 81 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 | 27 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 90 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79А | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 14 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 86 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 6 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 4 | 27 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 95,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 | 27 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 89 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 60 | 27 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 96,65 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 2 | 27 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 91 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 17 | 27 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,27 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 | 27 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 93 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 27 | 27 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 94 | Кузоватовский р-н, с. Еделево, ул. Советская, 34 | 27 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 96 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 26 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 97 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 4 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 7 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 5 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 99,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 100 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Транспортная, 27 | 27 | 60 | 21,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2Б | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 102 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 41 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 103 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 33 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 104 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 13А | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 105 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 23 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 11 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 107 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 108 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 40 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,41 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 109 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 110 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 39 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,57 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 111 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 112 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 10 | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 113 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 58А | 26 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 97,48 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 114 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 28 | 26 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 115 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 21 | 26 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 99,93 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 116 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 | 26 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 95,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 117 | г. Димитровград, ул. Луговая, 28 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,37 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,1 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 119 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 18 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,9 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 120 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 1 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 121 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 | 26 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 98,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 122 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 3 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 123 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 11 | 26 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 16 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 125 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 8 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,43 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 126 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 4 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 96,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 127 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 5А | 26 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 128 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 38 | 26 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 129 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 32 | 26 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 131 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 132 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 22 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 134 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38А | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 135 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36А | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 136 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38Б | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 97,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 137 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 3 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 138 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 34 | 26 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 139 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 10 | 26 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,07 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 140 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 3 | 26 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 141 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 | 26 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 97,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 142 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новосёлов, 1 | 26 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 143 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 55А | 26 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 144 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 38 | 26 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 145 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81Б | 25 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 146 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 23А | 25 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 147 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 148 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 49 | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5В | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5А | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 151 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Димитровград, ул. Луговая, 16 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 153 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Гоголя, 37А | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 155 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 3 | 25 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 156 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б | 25 | 60 | 27,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 157 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 | 25 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 13А | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 159 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 40 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 160 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 3 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 161 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 57 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 3 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 163 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 24 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 98,74 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 164 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 57А | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 36 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 14 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,6 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 3 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,33 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34А | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 53А | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,86 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 170 | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Островского, 25 | 25 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95,27 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 172 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 4 | 25 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9А | 24 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6Б | 24 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 175 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 11 | 24 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 85 | 24 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 118 | 24 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,45 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 178 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 91 | 24 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 179 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 12 | 24 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,9 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3А | 24 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,89 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 181 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 28 | 24 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 96,9 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 261 | 24 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 183 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38 | 24 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 184 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 7 | 24 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 185 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 4 | 24 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 186 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б | 24 | 60 | 27,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 25 | 24 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 4 | 24 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,54 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 189 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 24 | 24 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9Б | 24 | 60 | 24,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 191 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 32А | 24 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 25 | 24 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,6 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 193 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 23 | 24 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,09 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 194 | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 6 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 195 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 33 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 196 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 197 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 12 | 24 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 97,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 6 | 24 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 26 | 23 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 200 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305А | 23 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 201 | г. Димитровград, ул. Баданова, 86Б | 23 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 202 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 21 | 23 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,76 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 203 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Молодёжная, 11 | 23 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 37 | 23 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 95,37 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 205 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 | 23 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | г. Димитровград, ул. Братская, 53 | 23 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | г. Димитровград, ул. Братская, 51 | 23 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,42 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 5 | 23 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 97,45 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 209 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 160 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 210 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 22 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 12 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Калинина, 140 | 22 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 83А | 22 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 215 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 4 | 22 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 95,26 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 19 | 22 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 6А | 22 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 13 | 22 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 219 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 57А | 22 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 220 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 2 | 22 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,22 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 221 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 | 22 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 37 | 22 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 | 22 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 1А | 22 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,03 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | г. Димитровград, ул. Братская, 47 | 22 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 6 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 31 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 10 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,64 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 229 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 53 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6А | 21 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 17 | 21 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 48 | 21 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,48 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Димитровград, ул. Трудовая, 1А | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Димитровград, ул. Луговая, 20 | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 24 | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 112 | 21 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 95,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19 | 21 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления ЦО и ГВС |  |
| 238 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 22 | 21 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,88 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 85 | 21 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,1 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14Б | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51 | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 242 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 13 | 20 | 40 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 25 | 20 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 244 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 33 | 20 | 40 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 245 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 2 | 20 | 40 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 6 | 20 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 55 | 19 | 40 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | г. Ульяновск, пер. Академика Павлова, 10 | 19 | 40 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 249 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 94 | 19 | 40 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,14 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лермонтова, 7 | 19 | 40 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 5 | 19 | 40 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Димитровград, ул. Бурцева, 9 | 18 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Первомайская, 1А | 18 | 40 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 92,68 | 15 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 284А | 15 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 256 | Кузоватовский р-н, с. Стоговка, ул. Центральная, 15 | 29 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 5 | 23 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 95 | 22 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 4 | 98 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 75,27 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 19 | 79 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,71 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 6 | 66 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 78,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 262 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 9 | 65 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 83,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 263 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Володарского, 5 | 65 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 82,28 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 8 | 64 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 79,94 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 7 | 60 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 84,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 266 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 5 | 59 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 79,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 267 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 11 | 59 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 65,53 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 268 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 16/6 | 59 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,13 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 60А | 58 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 69,06 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 30/7 | 58 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 87,79 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | г. Ульяновск, ул. Горького, 2а/4 | 57 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 86,87 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 272 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 5 | 57 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 82,23 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Ульяновск, 3 пер. Ватутина, 1/11 | 56 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 88,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 42 | 55 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 87,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 275 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 107 | 55 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 86,76 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 21 | 55 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 78,18 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 277 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 109 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 88,84 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 278 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 18 | 55 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,16 | 25 | 85,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 53 | 55 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 87,69 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 3 | 55 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 81,81 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 3 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 282 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 6 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 87,52 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 283 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, 18 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 86,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 3 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 60,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 19 | 54 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 87,38 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 5 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 287 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 1 | 54 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 69,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 5 | 54 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 86,22 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Минина, 21 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 89,03 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 290 | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 3 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 88,51 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 291 | г. Ульяновск, ул. Минина, 19 | 54 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 80,36 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | г. Ульяновск, б-р Западный, 5 | 54 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 79,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 293 | г. Ульяновск, б-р Западный, 7 | 54 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 88,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 12 | 54 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 83,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 129 | 54 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 82,93 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 17 | 53 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 74,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 62 | 53 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 85,37 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 11 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 87,21 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 1 | 53 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 85,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 16 | 53 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 88,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4 | 53 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 88,56 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7 | 53 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 80,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 57 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 87,73 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | г. Ульяновск, б-р Западный, 18А | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,11 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 89,71 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 306 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 89,62 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 307 | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 14 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 87,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 308 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Кооперативная, 17 | 52 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 56,65 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 | 52 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 84,96 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 310 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 94 | 52 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 86,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 311 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 3 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения |  |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 13 | 52 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 60,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 14 | 52 | 100 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 75,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 314 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 26 | 52 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 88,47 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 22 | 52 | 100 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 88,07 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 316 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 5 | 52 | 100 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 | 52 | 100 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 83,81 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 17 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 83,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 101 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 82,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 320 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 19 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 46,13 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 321 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 35/1 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 89,58 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 322 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 20/29 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 323 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 14 | 51 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 87,34 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 9 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 88,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 21 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 87,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 13 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 76,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 11 | 51 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,06 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 328 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 9 | 51 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 82,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 329 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Школьная, 6 | 51 | 100 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 330 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 55 | 51 | 100 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 79,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 331 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 33 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 332 | г. Димитровград, ул. Гагарина, 56 | 50 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 86,56 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 6 | 50 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 88,89 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 334 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 17 | 50 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 61,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 335 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 11 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 88,66 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 8 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 80,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 22/93 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45,18 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 2 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 80,78 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 339 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 15 | 49 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 80,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 14 | 49 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 87,64 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 12 | 49 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 81,63 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 54 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 70,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 343 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мирошниченко, 5 | 49 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 59,69 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 344 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 16 | 48 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 89,76 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 345 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 14 | 48 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 76,52 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 5 | 48 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 83,25 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 53 | 48 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,05 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 57 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 86,03 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 349 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 27 | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 88,87 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 350 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 9 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 74,86 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 14 | 47 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 84,62 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 353 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, 24 | 47 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 84,94 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 21 | 47 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 75,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 355 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 2 | 47 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 70,24 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 356 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40А | 47 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 77,58 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 18 | 46 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 72,24 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 3 | 46 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 89,78 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 359 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 1 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 71,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 360 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 2 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 65,34 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 361 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 2 | 46 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 82,14 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 362 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 1 | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 71,25 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 3 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 88,64 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 364 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 3 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 29,65 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 365 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 8 | 45 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 76,37 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 366 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4 | 45 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 68,2 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 7 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,74 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 368 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 5 | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 57,22 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 4А | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 87,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 370 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 5 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 82,93 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 3 | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 89,61 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 372 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-микрорайон, 10 | 44 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 82,12 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 373 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4Б | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 87 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 374 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 12 | 43 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 89,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 375 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 8 | 43 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 81,7 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9 | 43 | 80 | 42,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,6 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 377 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 21 | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 84,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 378 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4В | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 83,23 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 379 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 3 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 61,2 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 380 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 15 | 42 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 73,83 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 381 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4А | 42 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 69,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 382 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 6 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 89,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 383 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 6 | 42 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 78,25 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 384 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 16А | 41 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 89,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 4 | 41 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 87,1 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лебедева, 9А | 41 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 79,49 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 16 | 41 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 81,54 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Дорожная, 6 | 41 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 43,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 11 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 89,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 93 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 87,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 391 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 85,1 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 14 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 73,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 393 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 13 | 41 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 68,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 16 | 40 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 72,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 9 | 40 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 74,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 396 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 25 | 40 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 86,12 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 24 | 40 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 72,56 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 398 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5А | 40 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 62,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 399 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 1 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 79,95 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 11 | 39 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 77,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 33 | 39 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 75,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 88,9 | 5 | 160 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 403 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 76,45 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | г. Димитровград, ул. Миюсовой, 5 | 38 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 87,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | г. Димитровград, ул. Западная, 22 | 38 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 72,72 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 406 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 8 | 38 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 70,88 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 407 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 8 | 37 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 73,4 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 408 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 1 | 37 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 85,83 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 22 | 37 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 89,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 410 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 87,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18А | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 83,9 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 412 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 6 | 36 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,96 | 25 | 51,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 413 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 3 | 36 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 87,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 414 | Новоспасский р-н, д. Малая Андреевка, ул. 1 Мая, 36 | 36 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 36,72 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 415 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й Микрорайон, 20 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 83,03 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 416 | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Новая, 44 | 35 | 80 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47,87 | 0 | 95 | 50 | 161 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 417 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 4А | 34 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 78,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 418 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 55 | 34 | 80 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 15 | 34 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 89,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 420 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 8 | 33 | 80 | 48,1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 89,44 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 421 | г. Димитровград, ул. Московская, 66 | 33 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 84,38 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 422 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Совхозная, 13 | 32 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 83,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 10 | 32 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 89,02 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 7 | 32 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 89,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 17/5 | 28 | 60 | 32 | 30 | 86,4 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 93,99 | 15 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 426 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8А | 26 | 60 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36,27 | 0 | 95,56 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 427 | г. Новоульяновск, ул. Посёлок Северный, 6 | 34 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 68,6 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 428 | г. Новоульяновск, с. Панская Слобода, ул. Новая линия, 7 | 49 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,03 | 25 | 58,58 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 429 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Рабочая, 3 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 79,23 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Фрунзе, 47 | 58 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,43 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 431 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 14 | 64 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 432 | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Новая, 27 | 57 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 433 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 1/60 | 56 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 434 | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Октябрьская, 3 | 54 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84,69 | 0 | 67,99 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 435 | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Центральная, 4 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 436 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 12 | 51 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 437 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 61 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 7 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 14 | 50 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 440 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 441 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 28 | 49 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 47 | 49 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 24 | 49 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 61 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19 | 48 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 17 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 8 | 48 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 15 | 48 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40Б | 48 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 450 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 2Ж | 48 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 2 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,36 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 | 47 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 63 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | Барышский р-н, пос. Земляничный, ул. Плодопитомническая, 29 | 47 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 1 | 47 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 456 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 7 | 47 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 19 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 96,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 18 | 46 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 18/49 | 46 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 460 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6А | 46 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 461 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 7 | 46 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 98,38 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 28 | 45 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 29 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 464 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 42 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 94,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 465 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 32/41 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 466 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 3 | 45 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,12 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30 | 44 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 468 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 3 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 95,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 30 | 44 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 23 | 44 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21А | 44 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 472 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 51 | 44 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 2 | 44 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 474 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 16/2 | 44 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 475 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 114/1 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 476 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 12 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 477 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 6 | 44 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 37 | 43 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 27 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 480 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 4 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 10 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 97,84 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 62 | 42 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 483 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 5 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 2 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 98,17 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 28 | 41 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 486 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 16 | 41 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 6 | 41 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 488 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 12 | 41 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 11 | 41 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 99,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 | 40 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 491 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 85 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 492 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 39 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 76 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 36 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 73 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 496 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 74 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 75 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57 | 40 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 499 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 2 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 500 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 34 | 39 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 129 | 39 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 502 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 503 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 15 | 38 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,04 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 504 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 2 | 38 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 97,22 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 505 | г. Ульяновск, ул. Лесная, 13 | 38 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,37 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 506 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 1Ж, корп. 1 | 37 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 507 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 7 | 37 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,12 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 508 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 10 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,86 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 1А | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 510 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 15 | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 30 | 35 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99,04 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 512 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 170 | 35 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,72 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 513 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 26 | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 95,07 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60 | 34 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 515 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 79 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 28 | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 517 | г. Ульяновск, ул. Лесная, 17 | 32 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 518 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 25 | 32 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 519 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 12 | 32 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 98,37 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Калинина, 95 | 31 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 521 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 7 | 31 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 96,77 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 522 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 13 | 31 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 95,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Солнечный, 4 | 49 | 80 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 524 | г. Димитровград, ул. Сибирская, 4 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84,59 | 0 | 85,14 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 525 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 1 | 60 | 100 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 526 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 3 | 60 | 100 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,51 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 527 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 26 | 54 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 528 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 19 | 43 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 529 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 13 | 54 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,25 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 530 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 6 | 57 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,76 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 531 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 61 | 97 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 118 | 81 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 533 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 20 | 73 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 92,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Центральная, 8 | 62 | 100 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | г. Ульяновск, ул. Минина, 3 | 61 | 100 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 | 59 | 100 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 96,8 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 537 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 6 | 56 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Центральная, 6 | 55 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Кооперативная, 50 | 52 | 100 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72,08 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 540 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 4 | 51 | 100 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 98,58 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 541 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 25 | 50 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 543 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 22 | 50 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 544 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 10 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 93,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 19 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 91,25 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 546 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23Б | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,78 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 547 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 4 | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 4 | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 90,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Минина, 25 | 50 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 550 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 7 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,18 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 551 | г. Ульяновск, б-р Западный, 17 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 552 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, Сызранское шоссе, 4 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 553 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 92,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 554 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 555 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 11 | 50 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 92,5 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 556 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 3 | 50 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 557 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 23 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 93,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 558 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 13 | 50 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 92,39 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 559 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 115 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 91,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 560 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 6 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 90,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 561 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 21 | 50 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 562 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 39 | 49 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 563 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 37 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 94,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 564 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 23 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 92,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 565 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 24 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 91,28 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 566 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 24 | 49 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 90,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 567 | г. Ульяновск, б-р Западный, 13 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 568 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 26 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 94,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 31 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,55 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 570 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 12 | 49 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 92,57 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 8/1 | 49 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 92,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 5 | 49 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 573 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 1 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 574 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 35 | 49 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 93,9 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 575 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 32 | 49 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 199 | 49 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 54 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 90,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 578 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 6 | 56 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 579 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 14 | 54 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 580 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 18 | 56 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 97,83 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 581 | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 22 | 54 | 100 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 582 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 9 | 60 | 100 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 583 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 16 | 59 | 100 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 70,72 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 584 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20 | 64 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 87,74 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 585 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 14 | 38 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90 | 5 | 210 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 586 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 49 | 52 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,02 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 587 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 2 | 42 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,26 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 588 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 16 | 37 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 589 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Безымянная, 5 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 67,42 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 590 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Лесхозная, 21 | 36 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 85,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 591 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 1 | 42 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,42 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 592 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 | 52 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 593 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20 | 51 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 95,52 | 50 | 225 | ремонт крыши |  |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 | 44 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,4 | 5 | 210 | ремонт крыши |  |
| 595 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 | 51 | 100 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,39 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 596 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ленина, 1 | 45 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 597 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 28 | 39 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада |  |
| 598 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 599 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 | 46 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 600 | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 8 | 47 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 601 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 2А | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 97,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 602 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 17 | 51 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 603 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 158 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 604 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 11 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 605 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 7 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 606 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Молодёжная, 2 | 43 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 607 | Радищевский р-н, с. Дмитриевка, ул. Школьная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 95 | 50 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 608 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 174 | 40 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 96,89 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 609 | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 33 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 610 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 308 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 86 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 611 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 14 | 47 | 80 | 38,33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 2033-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ульяновский р-н, д. Михайловка, ул. Советская, 7 | 49 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 2 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 9 | 48 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 94,61 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 3 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 44 | 48 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 91 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 4 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 53 | 48 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 91,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 5 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 59 | 48 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 90,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 6 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1А | 48 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 92,93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 7 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 33 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 203 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 93,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 9 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 90,84 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 10 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 91,62 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5 | 48 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 201 | 48 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 90,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 13 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, 7 | 48 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 93,58 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 14 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 10 | 48 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 94,91 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 15 | Ульяновский р-н, д. Михайловка, ул. Советская, 5 | 48 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 16 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 6 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 17 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 3 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 18 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 16 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 92,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 19 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 38 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 92,29 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 12 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 90,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 21 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 25 | 47 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 90,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 20 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 23 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 92,48 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Калинина, 12 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 91,41 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 27 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 26 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 20 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 93,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 27 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 86 | 47 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 93,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 28 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 16 | 47 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,58 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 29 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 6 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 94,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 30 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 77 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 31 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 2 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 92,17 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 32 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 2 | 47 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 33 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 1 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 34 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 2 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 35 | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 25 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 91,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 36 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 37 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 13 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 38 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 47/1 | 46 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 93,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 32 | 46 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 18 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 92,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 41 | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 6 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 92,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 42 | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 2 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 92,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 43 | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 1 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 91,07 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 46 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 45 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 33 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 46 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 34 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 91,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 47 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 48 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,96 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 48 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 21 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 90,02 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 49 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 8 | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 50 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 88 | 46 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 93,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 51 | г. Ульяновск, пер. Тагайский, 5 | 46 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 91,54 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 52 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 3 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,06 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 53 | г. Димитровград, ул. Свирская, 8 | 46 | 80 | 21,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 91,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 54 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 14 | 46 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90,82 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 55 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 53 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 93,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 4 | 45 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 57 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 25 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 3 | 45 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,33 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 59 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 6 | 45 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 93,92 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15А | 45 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,64 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 61 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 49 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 94,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 21 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 63 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1А | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 15 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 91,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 65 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 33 | 45 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 49 | 44 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 94,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 67 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Александра Матросова, 16 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 93,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт крыши |  |
| 69 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 9 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 93,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 3 | 44 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 59 | 44 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,86 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 72 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 94,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 73 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 43 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 74 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 30 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 93,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 75 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 18 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 90,9 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 45 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 94,71 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 77 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 71 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 78 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 16 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 90,26 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 79 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 34 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 80 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 49 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 90,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 81 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 1 | 44 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,39 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29 | 44 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 93,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 26 | 44 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 90,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 39 | 44 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 92,61 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 1 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 86 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 4 | 43 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 166 | 43 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 90,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 5 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 93,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 9 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 69 | 43 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 91 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 6 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,72 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 48 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 93 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 54 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 91,94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 94 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 8 | 42 | 80 | 39,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 90,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6А | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 93,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 96 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 54 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 93,69 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 97 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 5 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 26 | 43 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 91,3 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 1 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 100 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 7 | 42 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 93,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2А | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 102 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 5 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 92,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 103 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 | 42 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,71 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 104 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 6 | 42 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 93,37 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 105 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 103 | 42 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 2 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,35 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 107 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 108 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 77 | 42 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 109 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 34 | 42 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 93,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 110 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 181 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 111 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 82 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 92,48 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 112 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 8 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 113 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 9 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 114 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 58 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 115 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 24 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 116 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 68 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 44А | 42 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 92,53 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 24 | 42 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 91,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 119 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 16 | 41 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 94,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 120 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 106 | 41 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,95 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 121 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 122 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 5 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 94,27 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 123 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. Школьный, 4 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 91,62 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 45 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 125 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 6 | 41 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 91,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 126 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 92,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 127 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 7 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,2 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 128 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 33 | 41 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 129 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 24 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 50 | 41 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 131 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 100 | 41 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 91,75 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 132 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 7 | 41 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 91,94 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 24 | 41 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 94,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 134 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 12 | 41 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,46 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 135 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 53 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 136 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 1 | 40 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 137 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 10 | 40 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 90,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 138 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Комсомольская, 3 | 40 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 91,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 139 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 10 | 40 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 140 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 8 | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 90,12 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 141 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 18 | 40 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 93,82 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 142 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 119 | 40 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 93,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 143 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42 | 40 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 92,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 144 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 117 | 40 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 93,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 145 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21А | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 93,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 146 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 5 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,75 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 147 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 2 | 39 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,14 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 148 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 27 | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 14 | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 93,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 4 | 39 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 151 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 15А | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Димитровград, ул. Чехова, 2 | 39 | 80 | 30,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,23 | 25 | 90,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 153 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 6 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 13 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 155 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 24 | 39 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 94,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 156 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 22 | 39 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 157 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 93,4 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 8 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 90,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 159 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 26 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 94,78 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 160 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 28 | 39 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,35 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 161 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 51 | 38 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 77 | 38 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 163 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 91,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 164 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 6 | 38 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 91,24 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 6 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 55 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,7 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 3 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 91,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 28 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 92,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,19 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 170 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 11/47 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 90,96 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68А | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 94,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 172 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 7 | 38 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 91/1 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 90,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 4 | 38 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,7 | 25 | 94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 175 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 3 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 7 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 90,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 23 | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 94,11 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 178 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 13А | 37 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,69 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 179 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 2 | 37 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 90,24 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 11 | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 92,63 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 181 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 41 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 182 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 100 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 183 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 19 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,31 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 184 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 10 | 37 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 185 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, 1 | 37 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 91,18 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 6 | 37 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,16 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 13 | 37 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 90,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 52 | 37 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 93,46 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 189 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 19 | 37 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 43А | 36 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 91,14 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 191 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Молодёжная, 1 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 1 | 36 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 25 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 94,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 194 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 14 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 93,86 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 195 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 73 | 36 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 92,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 196 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 19 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 197 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 19 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 21 | 35 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 91,33 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 30 | 35 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 91,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 200 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Чапаева, 22 | 34 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 91,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 201 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 23 | 35 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,92 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 202 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 10 | 34 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 203 | г. Димитровград, ул. Масленникова, 87 | 34 | 80 | 26,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 25 | 33 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,26 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 205 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 14 | 33 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 91,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 27 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 8 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 24 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 92,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 209 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 3 | 33 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 94,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 210 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 11 | 33 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 15 | 33 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 87 | 32 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 91,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 51 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 2 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 94,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 215 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 12 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 93,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Комсомольская, 11 | 32 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,17 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 29 | 32 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,47 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 75 | 32 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 219 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 12 | 31 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 220 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 11 | 31 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 221 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 11 | 31 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 91,42 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 222 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 9 | 31 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,1 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 68 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,99 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 224 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 18 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 23 | 31 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 92,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 3А | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,91 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 11 | 28 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 228 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 10 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,28 | 15 | 150 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 229 | г. Димитровград, ул. Московская, 57 | 28 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,53 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 230 | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 44 | 28 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 92,64 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 2 | 27 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 7 | 26 | 60 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90,05 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 19 | 26 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Димитровград, ул. Прониной, 4 | 26 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 91,5 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6 | 26 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 14 | 26 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 94,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15А | 26 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,05 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 238 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 31 | 25 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,12 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 40 | 25 | 60 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,83 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 9 | 25 | 60 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 94,3 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 18 | 24 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 242 | Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 32 | 23 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,07 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 52 | 22 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 94,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 244 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 7 | 47 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 91,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 245 | г. Димитровград, ул. Парадизова, 3 | 21 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282А | 21 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,82 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | г. Новоульяновск, ул. Посёлок Северный, 3 | 26 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,68 | 25 | 91,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 248 | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 2 | 55 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,67 | 0 | 94 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 249 | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 1 | 55 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,15 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 250 | Николаевский р-н, с. Прасковьино, ул. Привокзальная, 13 | 54 | 100 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51,36 | 0 | 94 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 251 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 34 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45,15 | 0 | 92 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 252 | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 1 | 53 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,97 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 253 | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 3 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 0 | 92 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 254 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 21 | 45 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 90,8 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 93,07 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 256 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 91 | 34 | 80 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47,58 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 257 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 | 33 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 0 | 93,4 | 15 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 258 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 9А | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 11 | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,86 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 260 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 24 | 30 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 261 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 30 | 30 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 262 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 1 | 30 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 17 | 30 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 264 | г. Ульяновск, ул. Вольная, 4 | 30 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,13 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 20 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, строительный контроль на установку узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 266 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 6 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 267 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 22 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,41 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 268 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 18 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 95,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 26 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 61А | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 271 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 6 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 272 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 12 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 13 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 8 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 275 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 5А | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 23 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, строительный контроль на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 277 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 38 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 278 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 81 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 279 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 25 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,21 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 280 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 15 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 29 | 30 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 282 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 5 | 30 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 14 | 30 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 16 | 30 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,54 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 15 | 30 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 286 | г. Ульяновск, ул. Островского, 11 | 30 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 287 | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16А | 30 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,1 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 31 | 30 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 289 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 18 | 30 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 290 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 26 | 30 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 291 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 28 | 30 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 292 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 293 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 18 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 58 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 7 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 18 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 98,89 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 8 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,92 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 1 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5А | 29 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 6 | 29 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 96,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 12 | 29 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 95,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 3 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 98,21 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 304 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 92 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 28 | 29 | 60 | 14,25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 95,95 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 306 | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 153 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 307 | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 149 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 151 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 155 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 310 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 3 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 311 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 5 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 16 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 3А | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 314 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 6 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 16 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 316 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 16 | 29 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 318 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 14А | 29 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 96,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 10 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 320 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 37 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 321 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 1 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 17 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,54 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 323 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 42 | 29 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 324 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 91 | 29 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 326 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 27 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 327 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 6 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши,ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 328 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 31 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 97,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 329 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 38 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,03 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 330 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 83 | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |  |
| 331 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 15 | 28 | 60 | 19,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 332 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 9 | 28 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 333 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 21 | 28 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 334 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 4 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 335 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Первомайская, 1А | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 17 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 16 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 338 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3 | 28 | 60 | 17,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 97,97 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 339 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 5 | 28 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 340 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 8 | 28 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши,ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Школьная, 5 | 28 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 7 | 28 | 60 | 16,03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 343 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 16 | 28 | 60 | 16,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,25 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 344 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 12 | 28 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,94 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 345 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 23 | 28 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 97,07 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 346 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 8 | 28 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 9 | 28 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Советская, 7 | 28 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 349 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 21 | 28 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,62 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 350 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 13 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 7 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 6 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 353 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Южная, 22 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 11 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 28 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 356 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 7А | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 46 | 28 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Первомайская, 2 | 28 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 359 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 7 | 28 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, строительный контроль на установку узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 360 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 6 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 54 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 98,5 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 362 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 33 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 96,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 363 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13 | 28 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 364 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13А | 28 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 365 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36 | 28 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,43 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 366 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 19А | 27 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 20 | 27 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 368 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 8 | 27 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 88 | 27 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 95,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения,строительный контроль на установку узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 370 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 17 | 27 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 371 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 9 | 27 | 60 | 17,01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,85 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 14 | 27 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 95,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 373 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 15 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 374 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 5 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 375 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 22 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,55 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 376 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 9 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,84 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 377 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 35 | 27 | 60 | 16,38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 378 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 6 | 27 | 60 | 16,38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 379 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,22 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 380 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 9 | 27 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 381 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3А | 27 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,94 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 382 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 7 | 27 | 60 | 15,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 383 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 23 | 27 | 60 | 15,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,08 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107 | 27 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 385 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 2 | 27 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,42 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 9 | 27 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 10 | 27 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 1 | 27 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 9 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 5 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 391 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 26 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 67 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 42 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 136 | 27 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 18 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 396 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 32 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 2 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 398 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 3 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, строительный контроль на установку узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 399 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 7 | 27 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 22 | 27 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 99,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 7 | 27 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 403 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 5 | 27 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 97,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 35 | 27 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 95,07 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 9 | 27 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,48 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 36А | 27 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 407 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Пионерская, 3 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 408 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 19 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 9А | 26 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 410 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Гая, 1 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 33 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 412 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 27 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 413 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 4 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,8 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 414 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 36 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 415 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 25 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 416 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 37 | 26 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 417 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 31/2А | 26 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 418 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 28 | 26 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 97,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 16 | 26 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 96,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 420 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 35 | 26 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 99,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 421 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 18 | 26 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 23 | 26 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 423 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 3 | 26 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 22/9 | 26 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 30 | 26 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 426 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 4 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 427 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Кузоватовская, 3 | 26 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 428 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 28 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 429 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 8 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 430 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 5 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,52 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 431 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 26 | 26 | 60 | 15,75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 432 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 4 | 26 | 60 | 15,75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 95,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 433 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 7 | 26 | 60 | 15,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 434 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 3 | 26 | 60 | 15,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 435 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 38 | 26 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 436 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 12 | 26 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 437 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 32 | 26 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 8 | 26 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 1 | 26 | 60 | 14,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 440 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 24 | 26 | 60 | 14,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,97 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 441 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 45 | 26 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 98,55 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 4 | 26 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,71 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89 | 26 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 444 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, 9 | 26 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 445 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Школьная, 13 | 26 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,24 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 7 | 26 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 9 | 26 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, строительный контроль на ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 448 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 86 | 26 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 64 | 26 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 40А | 26 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31А | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 67А | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 16 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 80 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 456 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 80А | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11А | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 5 | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 98,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 8 | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 460 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 5А | 26 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 14 | 26 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,31 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 462 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 19 | 26 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 8 | 26 | 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 99,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 464 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 25 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 465 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 30 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 466 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 2 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 5 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 468 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 1В | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 469 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 3Б | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 33 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 471 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Зелёная, 1А | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 472 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 33 | 25 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 473 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 19Б | 25 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 474 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 17А | 25 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 99,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 475 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 4А | 25 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 476 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Зелёная, 2Б | 25 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 477 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 35 | 25 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 98,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 89 | 25 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 97,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 66 | 25 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 480 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. А.Ионова, 4 | 25 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,72 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 3 | 25 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 482 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 21 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 99,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 483 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 16 | 25 | 60 | 15,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 484 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 19 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 485 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 4 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 486 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 16 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,7 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 487 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 36 | 25 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 488 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 25 | 25 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 9/2А | 25 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 98,24 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 6 | 25 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,93 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 491 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 11 | 25 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 96,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 492 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 25 | 25 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 96,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 4 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 98,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 494 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 1 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 96,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 496 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 4 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 497 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2А | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 498 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 18 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 499 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 20 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 500 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 14 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Энергетиков, 1 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 97,49 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 50 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 503 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32 | 25 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 504 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85 | 25 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 505 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 16 | 25 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 98,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 506 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 10 | 25 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 507 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 8 | 25 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 508 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 13 | 25 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 95,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 36 | 25 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,82 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 510 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 70 | 25 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,52 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27А | 25 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 512 | г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 5 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 96,08 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 513 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 24 | 24 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 11 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 515 | г. Ульяновск, пер. Брюханова, 1 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 12 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 517 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 41 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 518 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 20 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 519 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 50 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 95,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | г. Димитровград, ул. Московская, 36 | 24 | 60 | 18,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 521 | г. Димитровград, ул. Масленникова, 68 | 24 | 60 | 18,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 522 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 12 | 24 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Дачная, 1 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 5 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 525 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 38 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 526 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 6 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,3 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 527 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 48 | 24 | 60 | 14,49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 528 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 12 | 24 | 60 | 14,49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 529 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 19 | 24 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 98,75 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 530 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 22 | 24 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 531 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодёжная, 27 | 24 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 61 | 24 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 533 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 40 | 24 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 534 | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 11 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 14 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 95,77 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 537 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодёжная, 29 | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 77 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 539 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 27 | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, строительный контроль на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 540 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 24 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 541 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 138 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 99,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 14 | 24 | 60 | 9,56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 543 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 63 | 24 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 544 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 112 | 24 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 95,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 545 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85А | 24 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 95,39 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 546 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 49 | 24 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,32 | 50 | 145 | ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы водоотведения, строительный контроль на ремонт инженерной системы водоотведения, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 547 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 65 | 24 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96,67 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 67 | 24 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 46 | 24 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 550 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 9 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 551 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 55 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 75 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 553 | г. Ульяновск, ул. Репина, 37 | 23 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 554 | Кузоватовский р-н, с. Стоговка, ул. Центральная, 17 | 23 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 124 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных приборов учёта потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 556 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 33 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 557 | г. Димитровград, ул. Московская, 58 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 558 | г. Димитровград, ул. Московская, 62 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 559 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 28 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,43 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 560 | г. Димитровград, ул. Московская, 54 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 99,22 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 561 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 18А | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,1 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 562 | г. Димитровград, ул. Московская, 60 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 563 | г. Димитровград, ул. Московская, 52 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 96,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 564 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29А | 23 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 96,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 565 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 7 | 23 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 99,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 566 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 8 | 23 | 60 | 14,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 95,49 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 567 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 11 | 23 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 99,14 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 568 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 58 | 23 | 60 | 14,49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 17 | 23 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 96,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 570 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 9 | 23 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 44 | 23 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 95,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 572 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 6 | 23 | 60 | 12,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 96,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 573 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 1 | 23 | 60 | 12,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 96,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 574 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 25 | 23 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 575 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 23 | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5А | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Новосибирская, 2 | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 578 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 15 | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 98,89 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 12А | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 581 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12А | 23 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 7 | 23 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 2 | 23 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 584 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 1 | 23 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 97,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 585 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 5 | 23 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 97,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 586 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 3 | 23 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 587 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 1 | 23 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 98,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 588 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 75 | 23 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 589 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12 | 23 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 69 | 23 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,51 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 591 | г. Ульяновск, ул. Степная, 51 | 22 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 592 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Садовая, 53 | 22 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 593 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 3 | 22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 594 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 42 | 22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 595 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 9 | 22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 596 | г. Димитровград, ул. Московская, 28 | 22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 597 | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Почтовый, 1 | 22 | 60 | 17,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 598 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 23 | 22 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 599 | г. Димитровград, ул. Московская, 56 | 22 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 98,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 600 | г. Димитровград, ул. Московская, 48 | 22 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,8 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 601 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А | 22 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,78 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 602 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, 5 | 22 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 603 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрунзе, 26 | 22 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 604 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 5 | 22 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 605 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 27 | 22 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 606 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 5 | 22 | 60 | 13,23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 607 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 33 | 22 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 608 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 97 | 22 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 98,85 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 609 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарёва, 10 | 22 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 610 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 101 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 611 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 42 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 38 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 613 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 34 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 614 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 3 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 615 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 14 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 99,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 616 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 81 | 22 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 98,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 617 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Мичурина, 16 | 22 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 618 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 15 | 22 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 619 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 12 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 96,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 56 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 621 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 3 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 622 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 9 | 22 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 623 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 89 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 28 | 22 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 625 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 79 | 22 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 626 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 22 | 22 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 627 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 9 | 22 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 628 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 33 | 22 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 98,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23А | 22 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 77 | 22 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 85 | 22 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 37 | 22 | 60 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2 | 22 | 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 634 | г. Димитровград, ул. Братская, 45 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 635 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 42 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,51 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 636 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 45 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 99,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 637 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 86 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 98,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 638 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Заводская, 8А | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 97,93 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 639 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 31 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 97,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 640 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 69 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 95,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 641 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 67 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 642 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 32 | 51 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 643 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | 43 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 644 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 2 | 40 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 95,17 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 645 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 6 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 646 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 7 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 647 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 1 | 45 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 95,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 648 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 9 | 45 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 649 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 8 | 44 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 650 | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 4 | 54 | 100 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 651 | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 10 | 61 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 0 | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 654 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 655 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 36 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 658 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39А | 20 | 40 | 50 | 50 | 70,71 | 30 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 660 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 17 | 60 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 661 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 15 | 55 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 92,24 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 662 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 47 | 54 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 91,41 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 663 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 25 | 54 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 94,07 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 664 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 5 | 52 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,68 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 665 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 2 | 30 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 30 | 29 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 667 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 99 | 28 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 99,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 668 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мелиоративная, 11 | 26 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 669 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 4 | 25 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 670 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон ГАТП, 2 | 25 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 95,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 671 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 1А | 24 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 672 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 69А | 23 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 673 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Труда, 7 | 22 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 674 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мелиоративная, 2 | 22 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 675 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 3 | 22 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99,5 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 676 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 2А | 21 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 21 | 56 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 88,8 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 678 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8 | 38 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 99,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 2036-2038 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 43 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 96,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 2 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 6 | 21 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 3 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 15 | 21 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 97,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 4 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 41 | 21 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 95,8 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 5 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 2А | 21 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 6 | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 1А | 21 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 7 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 24 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 8 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Транспортная, 29 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 9 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 39 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 10 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 24 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 12 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 37 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 13 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 2 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 14 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 4 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 15 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 14 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 16 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 21 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 99,48 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 17 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 26 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 97,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 18 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 8 | 21 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов учета тепловой энергии, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 19 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 4 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,7 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 21 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 4 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42А | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 95,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 23 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 14 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 95,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 25 | 21 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43 | 21 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 26 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 22 | 21 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 98,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 27 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 118 | 21 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 28 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 80 | 21 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 96,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 29 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 133 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 30 | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 30 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 99,6 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 31 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 151 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,65 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 32 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 145 | 21 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 33 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 139 | 21 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 27 | 21 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 97,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 35 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21 | 21 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 36 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 150 | 21 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 37 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 12А | 21 | 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,66 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85 | 21 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 39 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Курортная, 1 | 21 | 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 95,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 143 | 21 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 95,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 41 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 39 | 20 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 42 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 26 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 149 | 20 | 40 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 44 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 93 | 19 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 45 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10А | 19 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 95,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 46 | г. Димитровград, ул. Баданова, 79А | 19 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 97,96 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 47 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 3 | 19 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 48 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19Б | 19 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 49 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20 | 19 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 50 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51А | 19 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 51 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 114 | 18 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 52 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 19 | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 97,68 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 53 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 87 | 18 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 54 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 18 | 17 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 55 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286А | 17 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | г. Димитровград, ул. Баданова, 81 | 17 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 57 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 80 | 17 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 97,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 24А | 17 | 40 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 99,31 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 59 | г. Димитровград, ул. Баданова, 79 | 16 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 2А | 14 | 40 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 61 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 8 | 13 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 140 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 93,99 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 63 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 22 | 97 | 100 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 72,97 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 | 74 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 93,48 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 65 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 10 | 84 | 100 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 67,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 23А | 64 | 100 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 87,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 67 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 13 | 58 | 100 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 26,39 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. Мичурина, 6/17 | 56 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 93,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 69 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 7 | 51 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 6 | 51 | 100 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 76,84 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 5 | 50 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 25 | 60,98 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 72 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 23 | 50 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 84,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 73 | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 4 | 50 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 63,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 74 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 3 | 50 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 60,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 75 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 104 | 50 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 85,49 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 19 | 50 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 80,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 77 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 15/46 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 89,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 78 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 24 | 50 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 86,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 79 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2 | 50 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 88,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 80 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 22 | 50 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 84,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 81 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 9 | 50 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 86,64 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 13 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,84 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1 | 49 | 80 | 39,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 67,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 20 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 85,62 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76А | 49 | 80 | 38,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 84,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 86 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 1 | 49 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 86,47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2А | 49 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 83,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Кузнецкая, 63 | 49 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 60,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2 | 49 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 89,96 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 7 | 49 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 86,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1 | 49 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 75,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 28 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 87,69 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 93 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 43 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 86,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 94 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 2 | 49 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 89,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 9 | 49 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 88,42 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 96 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 26 | 49 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 86,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 97 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53 | 48 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 83,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | г. Ульяновск, ул. Амурская, 2 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 88,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 100 | г. Ульяновск, ул. Амурская, 4 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 86,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 42 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 85,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 102 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 57 | 48 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 84,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 103 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 10 | 48 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 88,72 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 104 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 7 | 48 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 74,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 105 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 45 | 48 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,15 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 8 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 85,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 107 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 14 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 87,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 108 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 7 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 79,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 109 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 40 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 84,56 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 110 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 3 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 89,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 111 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 23 | 47 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 79,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 112 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 113 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 119 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 85,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 114 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 13 | 47 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 83,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 115 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 87,32 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 116 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 34 | 47 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 86,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 117 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 11 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 119 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 3 | 47 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 120 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Александра Матросова, 14 | 46 | 80 | 36,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 87,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 121 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44А | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 89,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 122 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 5 | 47 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 123 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 3 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 81,64 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 21 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 75,22 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 125 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 9 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 70,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 126 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 5 | 46 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 68,49 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 127 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 1 | 46 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 81,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 128 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 24 | 46 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 86,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 129 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 20 | 46 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 87,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 20 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 83,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 131 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 27 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 132 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 83,87 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 11 | 46 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 87,08 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 134 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 18 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 84,24 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 135 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 101 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 66,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 136 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 12 | 46 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 80,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 137 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 86,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 138 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 35 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 84,68 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 139 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 19А | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 88,65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 140 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 17 | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 88,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 141 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 13 | 46 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 142 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 4 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 89,02 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 143 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 3 | 45 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 84,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 144 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 22 | 45 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 81,42 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 145 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 9 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 146 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 6 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 80,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 147 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 87,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 148 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 17/2А | 45 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 88,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, пер. Октябрьский, 1 | 45 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 89,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 18 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 151 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 31 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 89,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 20 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 89,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 153 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 16 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | Кузоватовский р-н, пос. Приволье, ул. Советская, 2 | 45 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 25 | 87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 155 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 16 | 44 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 88,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 156 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 15 | 44 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 87,01 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 157 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 10 | 44 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 89,46 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 21 | 44 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 87,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 159 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 7 | 44 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 77,26 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 160 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2 | 44 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 81,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 161 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 15 | 44 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 86,94 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 177 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 88,18 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 163 | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, ул. Станционная, 13 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 13,35 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 164 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 17 | 44 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 85,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 26 | 44 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 2 | 44 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 56,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 3 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 86,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 15 | 44 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 83,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 2 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,27 | 25 | 68,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 170 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 10 | 44 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 3 | 43 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 47,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 172 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 19 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 42 | 43 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 86,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 174 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 5 | 43 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 86,1 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 175 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 8 | 43 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 85,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 5 | 43 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 88,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 5 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 82,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 178 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Горького, 3 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,1 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 179 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 14А | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,08 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 7 | 43 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,96 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 181 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 5 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,69 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 68 | 43 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 87,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 183 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 6 | 43 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 184 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 7 | 43 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 185 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 85 | 43 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 87,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 22 | 43 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 80,9 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 26 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 88,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 5 | 43 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 67,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 189 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 19 | 43 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 4 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 85,23 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 191 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 4 | 42 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 82,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 13 | 42 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 75,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодёжная, 1 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 194 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 14 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 84,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 195 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 9 | 42 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 70,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 196 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 5 | 42 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 75,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 197 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 4 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 76,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | г. Димитровград, ул. Самарская, 33 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 68,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 6 | 42 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 80,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 200 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 11 | 42 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 89,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 201 | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, 9 | 42 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 89,46 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 202 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 7 | 42 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 78,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 203 | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, ул. Станционная, 1 | 42 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 2,41 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 89,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 205 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 20 | 42 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 89,29 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 40 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 87,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 6 | 42 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 85,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 48 | 42 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 89,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 209 | г. Димитровград, ул. Западная, 18 | 41 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 85,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 210 | г. Димитровград, ул. Земина, 144 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 71,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 8 | 41 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 83,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 5 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 89,22 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 213 | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 6 | 41 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 76,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 7 | 41 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 86,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 215 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66А | 41 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 87,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 56 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 89,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 18 | 41 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 88,88 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 3 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 67,27 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 219 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 59 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 220 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 83,32 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 221 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 13 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 81,15 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 111 | 41 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 88,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 11 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 73,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 21 | 40 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 50,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 13 | 40 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 81,37 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 5 | 40 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | Мелекесский р-н, с. Рязаново, пер. Октябрьский, 2 | 40 | 80 | 31,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 88,02 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 25 | 40 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 75,33 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 229 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 6 | 40 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 88,81 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 7 | 40 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 83,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 19 | 40 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 79,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 22 | 40 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 86,25 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 27 | 40 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 86,85 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 3 | 40 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 88,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 12 | 39 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 84,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Ключевая, 3 | 39 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 58,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 237 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 20 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 87,58 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 238 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 15 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 89,41 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 5 | 39 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 70,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 27 | 39 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодёжная, 3 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 242 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 125 | 39 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 86,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 17 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 89,82 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 244 | г. Димитровград, ул. Западная, 20 | 38 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 79,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 245 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 12 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 87,24 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 12 | 38 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 72,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 14 | 38 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 81,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 5 | 38 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 84,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 249 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 6 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 89,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 60 | 38 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 81,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 251 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 9 | 38 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 85,18 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24 | 38 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 80,96 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 4 | 38 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 78,37 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 16 | 38 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 58,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 39 | 38 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 89,58 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 256 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 16 | 38 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 84,33 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 2 | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 85,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 12 | 37 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 84,7 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 38 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 87,74 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 9 | 37 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 83,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 4 | 36 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 88,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 262 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 64 | 36 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 73,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 263 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 16 | 36 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 89,92 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 8 | 36 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 85,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 3 | 36 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 83,65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 266 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79А | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 81,74 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 267 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 59А | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 75,03 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 268 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 82 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 71,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 8 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 66,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 2 | 36 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 86,56 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 3 | 36 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 85,16 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 272 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 264 | 36 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 75,92 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 88,41 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 274 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 104 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 88,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 275 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 7 | 36 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 71,92 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 | 36 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 277 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 65 | 36 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 87,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 278 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 5 | 35 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 87,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 6 | 35 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 88,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 3 | 35 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 66,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 2 | 35 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Шутова, 6 | 35 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 66,73 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 36 | 35 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 82,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 3 | 35 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 76,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 25 | 35 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 84,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2А | 34 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 85,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Лесная, 2 | 34 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 24,12 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 13/36 | 34 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 55,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 16 | 34 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 81,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 290 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 20 | 34 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 79,07 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 291 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 16 | 34 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,3 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | Новоспасский р-н, д. Малая Андреевка, ул. 1 Мая, 34 | 33 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 28,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 293 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 17 | 33 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 89,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 11А | 33 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 84,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2А | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 85,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 71 | 33 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 297 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 15 | 32 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 62,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Мира, 4 | 32 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 72,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 14 | 32 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 86,36 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 25 | 32 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 87,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 18 | 32 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 83,47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 302 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 30 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 89,03 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | Новоспасский р-н, с. Новое Томышево, ул. Звездная, 21 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 72,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 85 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 69,5 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 305 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 32 | 32 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 306 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 30 | 32 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 77,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 307 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 5 | 32 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 89,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 13 | 31 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 88,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 15 | 31 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 310 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 11 | 31 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 70,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 311 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 1 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 69,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 29 | 31 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 55,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 62 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 88,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 314 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 24 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 86,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 26 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 84,36 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 316 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 34 | 31 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 69,81 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | Вешкаймский р-н, с. Ховрино, ул. Молодёжная, 7 | 31 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 86,01 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Садовая, 12 | 31 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 82,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, 5 | 31 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 75,25 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 320 | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 3 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 0 | 95 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 321 | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 46 | 30 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 6 | 30 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 81,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 323 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Революции, 116 | 30 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 83,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 48 | 29 | 60 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 84,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 15 | 29 | 60 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 76,06 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 2 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 88,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8 | 28 | 60 | 47,9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 328 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 19 | 29 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 83,63 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 329 | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 22 | 28 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 86,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 330 | Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур, ул. Базарная, 70 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62,43 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 331 | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 20 | 26 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 84,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 332 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 35 | 26 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 25 | 25 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 83,52 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 334 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 65 | 25 | 60 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 89,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 335 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 24 | 24 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 19 | 24 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 87,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 30 | 24 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 73,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | г. Димитровград, ул. Самарская, 32 | 24 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 88,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 14 | 24 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 88,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86А | 24 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 52,94 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 341 | г. Димитровград, ул. Московская, 68 | 23 | 60 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 81,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 42 | 22 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 74,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 343 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 10 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 344 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 | 21 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 345 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 3 | 21 | 60 | 13 | 10 | 72 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 93,96 | 15 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 29 | 29 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | г. Новоульяновск, ул. Посёлок Северный, 4 | 26 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,41 | 25 | 73,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 348 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 2 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 82,02 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 349 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2Б | 44 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 81,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 350 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 11 | 50 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 78,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 9 | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 79,37 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Рабочая, 5 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 80,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 353 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 3 | 45 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84,52 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 10 | 49 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,66 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Державина, 1 | 61 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,05 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 356 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 7 | 49 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,88 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 357 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Школьная, 7 | 27 | 60 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 53,54 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Глинки, 4/22 | 52 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66,05 | 0 | 83,3 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 359 | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Центральная, 2 | 50 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 360 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 59 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 361 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19Б | 49 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 362 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 20 | 47 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 81,44 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | Инзенский р-н, с. Панциревка, микрорайон Центральный, 31 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 364 | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. Центральная, 24 | 47 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 365 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 1 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 11 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 31 | 47 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 368 | Инзенский р-н, с. Панциревка, микрорайон Центральный, 32 | 46 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 7 | 46 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 370 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 6 | 46 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 16 | 46 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 16 | 45 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 373 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 9 | 45 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 4 | 45 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 375 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 10 | 45 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 89,05 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 377 | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 6 | 44 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 378 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 36 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 379 | Инзенский р-н, р.п. Глотовка, ул. Комсомольская, 2 | 44 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 40 | 44 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 38 | 44 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19А | 43 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 383 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28 | 43 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 21 | 43 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 6 | 42 | 80 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28,66 | 0 | 82,07 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 386 | г. Ульяновск, ул. Шофёров, 1А | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 12 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 3 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 26 | 42 | 80 | 25 | 30 | 54,3 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Текстильщиков, 11 | 41 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 391 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 50 | 41 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 51 | 41 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 61 | 41 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 109 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28А | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 396 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 35А | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 52 | 41 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 398 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 38 | 40 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 399 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 37 | 40 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 48 | 40 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 127 | 39 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Смычки, 5 | 39 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 403 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 89 | 39 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 15 | 39 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 105 | 38 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 406 | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 10 | 38 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 407 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 23 | 38 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 84 | 37 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 409 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 4 | 37 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 410 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 16 | 37 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Луговая, 101 | 36 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 412 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 67 | 36 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 413 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 8 | 36 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,39 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 414 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 2 | 36 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 415 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 53 | 36 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 416 | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 1 | 35 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 417 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 19 | 35 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 72/45 | 34 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 419 | Инзенский р-н, с. Репьевка, ул. Советская, 4 | 34 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 420 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 19 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 421 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 17 | 34 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 422 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 15 | 33 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | Инзенский р-н, с. Репьевка, ул. Советская, 6 | 33 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 32 | 32 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 425 | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Луговая, 99 | 32 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 426 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 17 | 31 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 34 | 31 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 428 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 13 | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 32 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 30 | 29 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 431 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Строительный, 3 | 29 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 432 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 17 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 433 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 7 | 29 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,64 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 434 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 435 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 15 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 436 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 19 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 97,54 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 437 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 35 | 27 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 99,03 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 6 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 439 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 17 | 26 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 440 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 14 | 26 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 99,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 441 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 28 | 26 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 442 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 4 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 95,96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Репина, 20 корп. 1 | 25 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 444 | Барышский р-н, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, 8 | 24 | 60 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 55 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 447 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 35 | 24 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 448 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 6А | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 99,68 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 449 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 28 | 22 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 99,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 32 | 21 | 60 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Марата, 8А | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 37 | 99 | 100 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 34 | 102 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84,76 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Азовская, 84Б | 65 | 100 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 90 | 44 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 456 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 9 | 41 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 126 | 97 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20,41 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 458 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 5 | 87 | 100 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 64,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 42 | 65 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 45,84 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 460 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 15 | 57 | 100 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 79,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 3 | 57 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 82,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 52 | 55 | 100 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 88,98 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 463 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 56 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 85,07 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 464 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 7 | 55 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 83,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 465 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 15 | 55 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 77,89 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 466 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 66/44 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 87,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 468 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 22 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 75,85 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 469 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 20 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 58,64 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 470 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 2 | 53 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 80,84 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 471 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 12 | 54 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 37,82 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 472 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 49 | 53 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 72,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 23 | 52 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 88,08 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 474 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 41 | 51 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 82,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 475 | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Релейная, 8 | 50 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56,86 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 476 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 28 | 50 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 477 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 35 | 49 | 80 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62,71 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 478 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 61 | 48 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58,26 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 479 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 2 | 47 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,63 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 480 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 2 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,36 | 0 | 98,21 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 42 | 47 | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 97,02 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 482 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 46 | 46 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 15 | 46 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 9 | 46 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30,06 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 8 | 46 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 92,14 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка общедомовых приборов учёта потребления тепловой энергии |  |
| 486 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 33 | 45 | 80 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 487 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 2 | 45 | 80 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 488 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 108 | 44 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 93,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 489 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий Дубки, 1 | 44 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,46 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 45/20 | 44 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,86 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 491 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 32 | 44 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,58 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 492 | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 38 | 43 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60,48 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | г. Ульяновск, ул. Юности, 51 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17,07 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 2 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56,86 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 32 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 496 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 3 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 17 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 10 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 499 | г. Ульяновск, ул. Строителей, 10 | 42 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 500 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 104 | 42 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 90,55 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 501 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 60 | 42 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 9 | 41 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 93,35 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 503 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 14 | 41 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82,75 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 504 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 5 | 41 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68,74 | 0 | 99,69 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 505 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 14 | 39 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 94,62 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 506 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 18 | 38 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 90,86 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 507 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 64 | 38 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 90,01 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 508 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42 | 38 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 509 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 41 | 37 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 93,87 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 510 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 3 | 37 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 26 | 37 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 94,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 512 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 91 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 91,72 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 513 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 7 | 36 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 92,16 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |  |
| 514 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 76 | 36 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 1 | 36 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 77 | 36 | 80 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 517 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 30 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 96,71 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 518 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 63 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39,33 | 0 | 95,82 | 50 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 519 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 2 | 47 | 80 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 520 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11 | 44 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 521 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 74 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт фасада |  |
| 522 | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Пожарная, 3 | 46 | 80 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 82,53 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 523 | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 6 | 49 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84,69 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Территориальная, 12 | 40 | 80 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81,35 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 525 | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Советская, 65 | 51 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 99,01 | 50 | 205 | ремонт крыши |  |
| 526 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33/6 | 66 | 100 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 527 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 9 | 49 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт фасада |  |
| 528 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 3 | 41 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 529 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 530 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 22 | 35 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,08 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 531 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 10 | 34 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 25 | 33 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 533 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 4 | 50 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,2 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 21 | 49 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 92,86 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 10 | 48 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,87 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 18 | 47 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,59 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 537 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 58 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 4 | 46 | 80 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 94,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 9 | 41 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 92,23 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 540 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 28 | 31 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90,57 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 541 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 50 | 43 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 87 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 2 | 50 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 87,49 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 543 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 9 | 50 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 79,23 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 544 | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 3 | 48 | 80 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 84,21 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 25Б | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 88,12 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 546 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 86,61 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 547 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 3 | 36 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 85,14 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |  |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 52 | 43 | 80 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 6 | 42 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 550 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 39 | 34 | 80 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 94 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 551 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 20 | 32 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 7/59 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 553 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 47 | 45 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 99,18 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 554 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 94,6 | 15 | 200 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 555 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 2039-2041 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 16 | 35 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 2 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 103 | 35 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,69 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 3 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодёжная, 3 | 35 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 4 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 8 | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 5 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 5 | 34 | 80 | 20,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,8 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 6 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 5 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 91,61 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 7 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 5 | 34 | 80 | 14,23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 94,91 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 8 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 20 | 34 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 9 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 50 | 33 | 80 | 20,16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,65 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 10 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 18 | 33 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,5 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 11 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 15 | 33 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 93,14 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 43 | 33 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 94,37 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 13 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8А | 33 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 93,6 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 14 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21 | 33 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 94,8 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 15 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Д | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 92,53 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 16 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 10 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 90,22 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 17 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 16 | 32 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,35 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 18 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 16 | 32 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 19 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 12 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 96,57 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 106 | 31 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 93,81 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 21 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодёжная, 5 | 31 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 44 | 31 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 91,95 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 23 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 17 | 31 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 90,18 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 24 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 83 | 30 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 90,78 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 9 | 30 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,66 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 26 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 87 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,97 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 27 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 4 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 92,77 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 28 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 91,63 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 29 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 19 | 30 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 30 | г. Димитровград, ул. Победы, 20 | 30 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 93,68 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 31 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 5 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,4 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 32 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 1 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 90,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 33 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 15 | 29 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,99 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 16 | 29 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,42 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 35 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 19 | 29 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,46 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 36 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 2 | 29 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90,35 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 37 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 21 | 29 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,5 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 17 | 29 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,27 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 15, корп. 1 | 29 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,71 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 15, корп. 2 | 29 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,71 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 41 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 11 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 92,78 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 7, корп. 1 | 28 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 7, корп. 2 | 28 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 2/19 | 28 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,74 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 45 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 19 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 46 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 23 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 90,97 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 47 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 43 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 48 | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й микрорайон, 2 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,1 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 49 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 9 | 28 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,87 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 50 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 33 | 28 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 90,99 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 51 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 31 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 94,75 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 52 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,06 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 53 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 99 | 27 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 94,89 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 54 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 10 | 27 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,45 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 55 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 36 | 27 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 94,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 7 | 27 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 94,63 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 57 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 1 | 27 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,21 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 26 | 27 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,42 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 59 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 6 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 4 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 92,72 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 61 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 15А | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 93,06 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 9А | 26 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 90,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 63 | г. Димитровград, ул. Луговая, 26 | 26 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 93 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 93,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 65 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Е | 26 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 92,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 66 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 93,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 67 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 35 | 26 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,67 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 68 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 1А | 25 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90,43 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 69 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 4 | 25 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 91,25 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8А | 25 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,76 | 15 | 130 | ремонт крыши, экспертиза сметной документации на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 71 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 12 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,12 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 72 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 55 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 94,55 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 73 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 5 | 25 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 94,25 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 74 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 102 | 24 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,04 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 75 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 4 | 24 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 94,14 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 76 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37 | 24 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 77 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 11 | 24 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 91,97 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 78 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 20 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 79 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 34 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 93,98 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 80 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 57 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,41 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 81 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 10 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 92,44 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 5 | 24 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 92,04 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 22 | 23 | 60 | 34,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 94,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 51 | 23 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 2 | 22 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 90,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 86 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 11В | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 92,01 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 3 | 21 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93,21 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 6 | 21 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 101, корп. 3 | 20 | 40 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 94,29 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 6 | 20 | 40 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 90,66 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 91 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 43 | 14 | 40 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 92,81 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Азовская, 93 | 32 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,94 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 93 | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 38 | 52 | 100 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 80 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 94 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 20/3 | 51 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 31 | 51 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 96 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, 33 | 39 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | 93 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 97 | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Новая, 43 | 34 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49,65 | 0 | 93 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 98 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 15 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,28 | 0 | 93,23 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 99 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, 31А | 31 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 95 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 100 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89А | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 101 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19А | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,05 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 102 | г. Димитровград, ул. Братская, 49 | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 103 | г. Димитровград, ул. Братская, 43 | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 104 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 34А | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 105 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 2 | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,14 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 5 | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 96,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 107 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 29 | 20 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 108 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 2А | 20 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 109 | г. Димитровград, ул. Московская, 22 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 110 | г. Димитровград, ул. Московская, 30 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 111 | г. Димитровград, ул. Московская, 32 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 95,75 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 112 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Почтовый, 1А | 20 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 99,65 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 113 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 114 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 32 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 115 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 6 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 99,63 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 116 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 37 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 95,94 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 11 | 20 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 6 | 20 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 99,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 119 | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 40 | 20 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,1 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 120 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 116 | 20 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 96,88 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 121 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 10 | 20 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 122 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 82 | 20 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 97,95 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 123 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 118 | 20 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 95,55 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 124 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 147 | 20 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 125 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 2 | 19 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 126 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 93 | 19 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 96,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 127 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 5 | 19 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 95,99 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 128 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 45 | 19 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,55 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 129 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 1 | 19 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 130 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51 | 19 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,89 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 131 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51Б | 19 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,01 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 132 | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Почтовый, 4 | 19 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 97,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 28 | 19 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 134 | г. Димитровград, ул. Свирская, 21 | 19 | 40 | 14,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 135 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Созидателей, 1 | 19 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 136 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 14А | 19 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,09 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 137 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 4 | 19 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 99,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, экспертиза сметной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 138 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 12 | 19 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 96,64 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 139 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 9 | 19 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,82 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 140 | г. Ульяновск, 2 пер. Пархоменко, 33 | 19 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 141 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 35 | 19 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 142 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 106 | 19 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 143 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 2 | 18 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 144 | г. Димитровград, ул. Братская, 39 | 18 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 98,34 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 145 | г. Димитровград, ул. Братская, 31 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 146 | г. Димитровград, ул. Братская, 39А | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 147 | г. Димитровград, ул. Братская, 29 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 148 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 32 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 99,62 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 16 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,56 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | г. Димитровград, ул. Братская, 37 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 99,01 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 151 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 16 | 18 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Димитровград, ул. Московская, 18 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 153 | Ульяновский р-н, д. Салмановка, ул. Созидателей, 2 | 18 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 14 | 18 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 155 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 55А | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 156 | г. Димитровград, ул. Свирская, 31 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 157 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 7 | 18 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 3 | 18 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 159 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 31 | 18 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 95,93 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 160 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 161 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40А | 18 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 2Б | 17 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 163 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 5 | 17 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 95,1 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 164 | г. Димитровград, ул. Братская, 39Б | 17 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 96,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 165 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4Д | 17 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 97,46 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 8 | 17 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 97,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | г. Димитровград, ул. Свирская, 17А | 17 | 40 | 12,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 168 | г. Димитровград, ул. Московская, 34 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 169 | г. Димитровград, ул. Свирская, 17 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 98,78 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 170 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 44 | 17 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 5 | 17 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 98,33 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 172 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 29 | 17 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 95,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 173 | г. Димитровград, ул. Славского, 16 | 16 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 174 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 7 | 16 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 175 | г. Димитровград, ул. Братская, 41 | 16 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 176 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 40 | 16 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | г. Димитровград, ул. Славского, 22 | 16 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 98,51 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 178 | г. Димитровград, ул. Братская, 35 | 16 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 95,98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 179 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 30 | 16 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | г. Димитровград, ул. Московская, 24 | 16 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 181 | г. Димитровград, ул. Московская, 64А | 16 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 99,07 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | г. Димитровград, ул. Московская, 83А | 16 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,93 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 183 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 41/34 | 16 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 184 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 17 | 16 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 185 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 130, корп. 2 | 16 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 186 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 29 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 50 | 16 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | г. Димитровград, ул. Братская, 25 | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 189 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4В | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 5 | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 98,72 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 191 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 65 | 15 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 192 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 2А | 15 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Димитровград, ул. Свирская, 23 | 15 | 40 | 11,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 97,39 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 194 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43А | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 195 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 66 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 95,97 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 196 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 46 | 15 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 96,68 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 197 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 9А | 14 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 198 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 222 | 14 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 199 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 52 | 14 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов учета тепловой энергии, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 200 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 22 | 14 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 201 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 3А | 14 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 202 | г. Димитровград, ул. Свирская, 27 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 203 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 204 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 73 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 205 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 67 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 99,38 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 206 | г. Димитровград, ул. Свирская, 25 | 14 | 40 | 8,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 99,08 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | г. Димитровград, ул. Московская, 50 | 13 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 96,06 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 208 | г. Димитровград, ул. Славского, 7 | 13 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 209 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 21 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 99,95 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 210 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 41 | 13 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 99,09 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 211 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44А | 13 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 212 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 54 | 13 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 3 | 12 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 97,07 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 214 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 15 | 12 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 98,87 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 215 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 147 | 12 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 216 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 71 | 12 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 97,42 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 53 | 12 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 218 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 17 | 12 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 219 | г. Димитровград, ул. Свирская, 23А | 12 | 40 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 220 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 71 | 12 | 40 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 221 | г. Димитровград, ул. Свирская, 27А | 12 | 40 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 99,65 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 222 | г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 6 | 12 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 223 | г. Новоульяновск, пер. Зелёный, 4А | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 98,04 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | г. Димитровград, ул. Братская, 21 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 97,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 151 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,84 | 25 | 98,6 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 2 | 50 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 82,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 7 | 49 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 83,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 228 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 6 | 49 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 229 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38Б | 48 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 94,35 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 12 | 47 | 80 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 86,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 21 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 92,65 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 22 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 92,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 13 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 92,16 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 234 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36Б | 46 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 91,44 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 24 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 88,37 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 43 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 86,1 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 16 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 93,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 238 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 49 | 44 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 78,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 18 | 43 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 74,58 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 2 | 43 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 6 | 43 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 91,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 242 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,69 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 60 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 87,29 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 244 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 5 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 82,18 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 245 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 16 | 42 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 60 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 246 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 15 | 41 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 24 | 41 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 92,95 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, Сызранское шоссе, 5 | 40 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 79,28 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 249 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 62 | 39 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 82,72 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 250 | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 17 | 39 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 82,67 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 1 | 39 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 85,45 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 74 | 38 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 72,41 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 253 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 93 | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 89,17 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 22А | 37 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 81,19 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 25 | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 79,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 256 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 25А | 37 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 77,15 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 257 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 1 | 37 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | г. Ульяновск, ул. Первомайская, 4 | 37 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 84,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 4 | 37 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 94,67 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 46 | 36 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 89,85 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 13 | 36 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,57 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 262 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодёжная, 1 | 36 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 263 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 7 | 36 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 80,5 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 264 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8 | 36 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 265 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 6 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 92,1 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 266 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 28 | 35 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 86,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 267 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 17 | 34 | 80 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 79,99 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 268 | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 1 | 34 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 2 | 34 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 270 | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 3 | 34 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 271 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 5 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 73,97 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 272 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 12 | 34 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 90,23 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 273 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 85 | 33 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 89,82 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы электроснабжения, |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 18 | 33 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 87,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 275 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 6 | 33 | 80 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 73,61 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 276 | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Южная, 4 | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 87,6 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 277 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 40 | 32 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 83,27 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 278 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 6 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 84,6 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 74,72 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48 | 32 | 80 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 281 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 12 | 32 | 80 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 76 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 18 | 31 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 91,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 8 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 85,33 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 5 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 89,74 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 285 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2В | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 84,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 1 | 30 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 87,62 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 4 | 30 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 71,57 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 14 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 87,55 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 24 | 30 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 84,12 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 290 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 3 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 78,61 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 291 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9 | 29 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 72,18 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 22 | 29 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 78,9 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 293 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 3 | 29 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 75,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 29 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 84,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 2 | 29 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 76,3 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Полевая, 9 | 29 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 80,8 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 2А | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 84,2 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Советская, 8 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 88,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 299 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Садовая, 14 | 28 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 83,62 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 300 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 141 | 27 | 60 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 68,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 301 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 80 | 27 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 60,37 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 3 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 80,38 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 41 | 27 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 89,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 304 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 15 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 89,67 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, пер. Садовый, 16 | 26 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 83,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 306 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 4 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 68,48 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 307 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 21 | 26 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 84,24 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 4 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 88,13 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 53 | 26 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 80,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 310 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4А | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72,17 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 311 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 13А | 25 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 68,02 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 312 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 97 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 83,45 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 313 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 5 | 25 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 75,41 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 314 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 47 | 24 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 84,48 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 50 | 24 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 85,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 316 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 6 | 24 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 80,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 63 | 23 | 60 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 52,81 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 23 | 23 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 84,24 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 28А | 23 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 88,56 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 320 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 13 | 23 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 88,88 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 321 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 39 | 23 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 89,86 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 11 | 23 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 88,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 323 | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 6 | 22 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 73,46 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | Мелекесский р-н, с. Ерыклинск, ул. Молодёжная, 4 | 22 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 86,78 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 325 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 13 | 22 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 86,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 5 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,21 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 327 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодёжная, 7 | 22 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 60,34 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 328 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 9/8 | 21 | 60 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 85,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 329 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23 | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 89,73 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 330 | г. Димитровград, ул. Парадизова, 1 | 20 | 40 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,02 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 331 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 48 | 19 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 84,25 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 332 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Олега Кошевого, 11А | 18 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 62,03 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 333 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 37 | 15 | 40 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 88,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 334 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 38 | 29 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 77,13 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 335 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 30 | 53 | 100 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79,41 | 0 | 91,72 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 45 | 44 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 337 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 105 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 95 | 42 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 43 | 39 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 340 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 61 | 37 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 88,66 | 5 | 115 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 341 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 39 | 33 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 18/14 | 32 | 80 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 343 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 65 | 32 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 344 | Инзенский р-н, с. Юлово, ул. Молодёжная, 1 | 32 | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,84 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 345 | г. Ульяновск, ул. Клубная, 12 | 31 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 4 | 30 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 347 | Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 2 | 30 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29А | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 349 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 350 | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая линия, 11 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 351 | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Набережная, 2 | 28 | 60 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 11 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 353 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 14 | 28 | 60 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 354 | г. Димитровград, ул. Гагарина, 141 | 26 | 60 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,86 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 355 | г. Димитровград, ул. Восточная, 36 | 26 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 356 | г. Димитровград, ул. Восточная, 34 | 25 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 2 | 25 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 358 | г. Димитровград, ул. Восточная, 38 | 23 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 359 | г. Димитровград, ул. Восточная, 22 | 21 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 360 | Барышский р-н, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, 1 | 20 | 40 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 36А | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 362 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 6 | 19 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 29 | 19 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 98,26 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 364 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 13 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 365 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 15 | 18 | 40 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 6А, корп. 1 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 367 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 3 | 17 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 368 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 3 | 16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 39 | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 96,94 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 370 | г. Ульяновск, ул. Уютная, 7 | 16 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 37А | 16 | 40 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 4 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 373 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 33 | 15 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 5 | 14 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 375 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 12 | 14 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 57/1 | 13 | 40 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 377 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 35 | 13 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 378 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 10 | 11 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 379 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 15 | 11 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 25 | 99,19 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 380 | г. Димитровград, ул. Братская, 27 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 381 | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Г | 7 | 10 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 38 | 60 | 100 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84,01 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 383 | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Релейная, 6 | 50 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 | 47 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 89,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 55/19 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 88,91 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 13 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 79,02 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 4 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 67,33 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 6 | 46 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,93 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 15 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 89,64 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 390 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 42 | 46 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 85,52 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 391 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 20 | 46 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 85,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 18 | 46 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 78,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 393 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 4 | 44 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 394 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 4 | 44 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 65,1 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 395 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 14 | 44 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 56,35 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 396 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 4 | 44 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 39,95 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 10 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 83,2 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 398 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 6 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 74,99 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 399 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 1 | 42 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 400 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 8 | 42 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 401 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 6 | 42 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56,86 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 402 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 1 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 80,3 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 403 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 6 | 42 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 80,06 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 8 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 75,11 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 9 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 57,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 406 | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, пр-д Зелёный, 11 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 55,63 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 407 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 10 | 39 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 81,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 77,86 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Котовского, 23 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 75,32 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 410 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 12 | 38 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 411 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 90 | 38 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 88,16 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 412 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 413 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 16 | 36 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 414 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 8 | 36 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 86,12 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 415 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 11 | 36 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 85,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 416 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 88 | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 81,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 417 | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 5 | 35 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 82,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 418 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87Б | 34 | 80 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 89,96 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 14 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 83,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 420 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 18 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 83,28 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 421 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 12 | 33 | 80 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62,43 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 422 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 14 | 33 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56,59 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 423 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 30 | 33 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 72,43 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 424 | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, пр-д Зелёный, 8 | 33 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 57,03 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 425 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 21 | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 94,35 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 21 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 91,2 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 12 | 30 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 90,73 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 428 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 9 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 93,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 24 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 90,31 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 24 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 90,02 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 431 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 12 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,09 | 0 | 96,28 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 432 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 36 | 30 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 96,08 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 433 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 24 | 30 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 95,03 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 434 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 2 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 93,6 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 435 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 37 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 92,89 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 436 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 3 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 91,49 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 437 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 14 | 29 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,82 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |  |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Орская, 1 | 29 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,97 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 70 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 93,39 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 440 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 4 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 93,31 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 441 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 44 | 29 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 94,25 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, строительный контроль на ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89А | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 93,89 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Островского, 13 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 444 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 6 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 445 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 8 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30,61 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Островского, 17 | 29 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,78 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 35 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 94,86 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 448 | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 2А | 28 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 91,06 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 90,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 450 | Ульяновский р-н, д. Михайловка, ул. Советская, 2 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13Б | 28 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Островского, 15 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,89 | 0 | 97,68 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 453 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 3 | 27 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 92,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 32 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 94,62 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 59 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 94,56 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 456 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 104 | 27 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 94,38 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 19 | 27 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,96 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 458 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 38 | 27 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 8 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93,04 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 460 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 124 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,61 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 33 | 26 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 93,65 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 13 | 26 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 94,75 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 463 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 1 | 26 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 90,71 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 464 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Кузоватовская, 1 | 26 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,85 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 465 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 15 | 26 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 466 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 4 | 26 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 93,4 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 76 | 26 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 93,11 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 468 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21Б | 26 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 94,84 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25 | 26 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 94,45 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 470 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 30 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 92,95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 472 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 78 | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 91,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6А | 26 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 93,7 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 474 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 25 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 91,95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 475 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 29 | 25 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 90,53 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 476 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 32 | 25 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 90,38 | 15 | 110 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |  |
| 477 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 22 | 25 | 60 | 15,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,41 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10А | 25 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,12 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 8 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 94,88 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 480 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 66 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 92,57 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 17 | 25 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55А | 25 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 94,57 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2А | 25 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 94,15 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40 | 25 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,54 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 485 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 26 | 25 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,58 | 0 | 99,27 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 486 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 22 | 24 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 92,48 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 15Б | 24 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 91,01 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 488 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 14 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 94,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 37 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 94,26 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 36 | 24 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 491 | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодёжная, 1А | 24 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 94,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 492 | г. Димитровград, ул. Московская, 26 | 24 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,52 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 493 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 42 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 91,98 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 2 | 24 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 90,59 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 30А | 24 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,32 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 496 | г. Ульяновск, пер. Брюханова, 2 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 92,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 11 | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 92,52 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 65 | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 92,36 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 499 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 36 | 24 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 94,91 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 500 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 63 | 24 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 94,93 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 501 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53А | 24 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 93,79 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 34 | 24 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,93 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 503 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 73 | 24 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 504 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 30 | 24 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 93,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 505 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 5А | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 94,9 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 506 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 52 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 92,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 507 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 92,29 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 508 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 36 | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 92,17 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 94,35 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 510 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 29А | 23 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 93,46 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 511 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 28 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 512 | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Садовая, 51 | 22 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 94,34 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 513 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 90 | 22 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 91,68 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 514 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрунзе, 24 | 22 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 91,64 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 71 | 22 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 93,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 516 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110 | 22 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 93,1 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 517 | г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4А | 22 | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 518 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 83 | 22 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 92,23 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 519 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 30 | 22 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 23 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 93,28 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 521 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 72 | 21 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,6 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 522 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 93,84 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 523 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Рабочая, 39 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 92,61 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 13 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 91,47 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 525 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23 | 21 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 91,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 526 | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10 | 20 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 94,54 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 527 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 37 | 20 | 40 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 90,55 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 528 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 6 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 91,4 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 529 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 26 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 91,16 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 530 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 90,13 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 531 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 2А | 20 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90,29 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 532 | г. Димитровград, ул. Баданова, 86А | 19 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 92,34 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 533 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 3 | 13 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 94,3 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 534 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 23 | 15 | 40 | 15 | 10 | 67,48 | 10 | 0 | 60,9 | 0 | 98,8 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 535 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Полевая, 3 | 14 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 90,46 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Полевая, 7 | 20 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 94,86 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 537 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 65 | 50 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 59 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 33 | 50 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,44 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 64 | 49 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 540 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 73/1 | 49 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 1 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 541 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 43 | 49 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 93 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 542 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 52 | 47 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 94 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 543 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 10 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 544 | Барышский р-н, пос. Приозерный, ул. Лесная, 6 | 44 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 93 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 545 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 77 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 546 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 30 | 41 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 547 | Барышский р-н, пос. Приозерный, ул. Лесная, 8 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 28 | 39 | 80 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 25 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 95 | 37 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 27 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 550 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34 | 36 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения,ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 551 | г. Ульяновск, ул. Артёма, 24 | 36 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 89 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 8 | 35 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 93 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 553 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 11/18 | 52 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада |  |
| 554 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 17 | 50 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 99,08 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 | 45 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 556 | г. Ульяновск, б-р Западный, 19 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 557 | г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,13 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 558 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,9 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 559 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 22 | 45 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 560 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,04 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 561 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 | 53 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,53 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 562 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 563 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 564 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 565 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 566 | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31 | 39 | 80 | 27 | 30 | 95,6 | 50 | 0 | 88,31 | 25 | 90,46 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 567 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 568 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 570 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 96,5 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 | 57 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 93,93 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 573 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 24 | 43 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 574 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 575 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 576 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 12 | 50 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 92,54 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 578 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 581 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 | 43 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,21 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 584 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 3/32 | 52 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 84 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 585 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 18 | 28 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 94,04 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 586 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 48 | 26 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 91,68 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 587 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 3 | 27 | 60 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 93,23 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 588 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 2 | 24 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 94,96 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 589 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39Б | 14 | 40 | 30 | 30 | 82,78 | 30 | 0 | 93,78 | 25 | 91 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 9 | 41 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,94 | 0 | 99 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 591 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая линия, 76А | 23 | 60 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 63,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 592 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 24 | 20 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 593 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 4 | 22 | 60 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 595 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 22 | 47 | 80 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 2042-2044 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, пер. Робеспьера, 2/79 | 17 | 40 | 11 | 10 | 72,15 | 30 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 2 | г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 10 | 16 | 40 | 5 | 10 | 79,76 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 3 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 5 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 4 | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 24 | 30 | 60 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49,89 | 0 | 93 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 5 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 32 | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 89,43 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, экспертиза сметной документации на ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 6 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 19 | 30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 88,45 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 7 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 36 | 29 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 86,96 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 38 | 29 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 88,87 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 9 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 98 | 29 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 83,47 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 10 | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 2 | 29 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 56,49 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 64 | 29 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 88,88 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 66 | 29 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 87,54 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 13 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9А | 28 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 84,91 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 14 | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 10 | 28 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 59,14 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 15 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 28 | 28 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 89,83 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 16 | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 8 | 28 | 60 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 80,61 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 17 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 6 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 18 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 10 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 19 | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 8 | 28 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 20 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 103 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 87,82 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 21 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 25 | 27 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 83,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 22 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 5 | 27 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 80,49 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 23 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 2 | 27 | 60 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 90,3 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 24 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, пер. Кооперативный, 1 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 87,98 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 25 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, Сызранское шоссе, 6 | 26 | 60 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 85,79 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 26 | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Верхняя площадка, 1 | 26 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 27 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 22 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 93,83 | 15 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 28 | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 25 | 25 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 81,88 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 29 | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 37 | 25 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 76,57 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 30 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 2 | 25 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 89,13 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 31 | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 28 | 25 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 65,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 32 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 39 | 25 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 88,5 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 33 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 54 | 25 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 87,87 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 10 | 25 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 88,53 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 35 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 19 | 25 | 60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 93,86 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 36 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9Б | 24 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 78,53 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 37 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 4 | 24 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 89,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 38 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 19 | 24 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 59,83 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 39 | Тереньгульский р-н, с. Тумкино, ул. Совхозная, 4 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 89,66 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 40 | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 30 | 24 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 81,16 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 41 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 23 | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 11А | 24 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 88,97 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 9 | 24 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 88,94 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 44 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 46 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 82,47 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 45 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й микрорайон, 18 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 77,68 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 46 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Гагарина, 41А | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 77,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 47 | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 35 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 88,86 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 48 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 33 | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 79,89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 49 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодёжная, 13 | 23 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 86,89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 50 | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 29 | 22 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 87,41 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 51 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 21 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 52 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 34 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 76,39 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 53 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 11 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 89,51 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 54 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 32А | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 89,35 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 55 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 19 | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 89,28 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 56 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 141 | 21 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 83,98 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 57 | г. Ульяновск, пос. УКСМ, 13 | 21 | 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 25 | 88,38 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 58 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 51 | 20 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 89,4 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 59 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 17А | 20 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 69,45 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 60 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 7 | 20 | 40 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 80,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 61 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 88,77 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 62 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 21 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 63 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Комсомольская, 38 | 19 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 70,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 64 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 11 | 19 | 40 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 0,58 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 65 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 17 | 19 | 40 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,16 | 25 | 69,06 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 66 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 | 19 | 40 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 70,08 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 67 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15 | 19 | 40 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 78,68 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 68 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 27 | 18 | 40 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 78,95 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 69 | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 28 | 18 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 88,99 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 70 | г. Димитровград, ул. Баданова, 85 | 15 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 88,96 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 1 | 12 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80,98 | 0 | 100 | 50 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 72 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 21 | 17 | 40 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,11 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 73 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 26 | 22 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,83 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 74 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 30 | 22 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,47 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 75 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 8 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,56 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 76 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 11 | 27 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,38 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 77 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 15 | 21 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 78 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 12 | 17 | 40 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,47 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 79 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 34 | 40 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77,74 | 0 | 92,68 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 80 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 1Ж, корп. 2 | 39 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,48 | 0 | 94,62 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 81 | г. Ульяновск, ул. Лесная, 11 | 38 | 80 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 0 | 93,86 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 82 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 27 | 38 | 80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,35 | 0 | 92,41 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 83 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 4 | 35 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,02 | 0 | 93,23 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 84 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 24 | 31 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 92,95 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 85 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 86 | г. Ульяновск, б-р Львовский, 2 | 27 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 87 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 7 | 23 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 88 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 47 | 25 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 89 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 70 | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 90 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 26 | 27 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 91 | г. Димитровград, ул. Восточная, 42 | 25 | 60 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 92 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 6 | 24 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 93 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 12/3 | 23 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 94 | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 11 | 23 | 60 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 95 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 87 | 22 | 60 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 96 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 69А | 21 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 97 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, 19 | 21 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 98 | г. Димитровград, ул. Восточная, 20 | 19 | 40 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 99 | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 2 | 19 | 40 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 100 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 3 | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 101 | г. Димитровград, ул. Восточная, 20А | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 102 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 5 | 17 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 103 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 45/1 | 16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 104 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 47 | 16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 105 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 25, корп. 2 | 16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 106 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 7 | 15 | 40 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 107 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 9 | 14 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 0 | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 108 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 17А | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 109 | г. Димитровград, ул. Свирская, 33Б | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 96,09 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 110 | г. Димитровград, ул. Московская, 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 111 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 99 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 112 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 61А | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 113 | г. Димитровград, ул. Славского, 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 114 | г. Димитровград, ул. Свирская, 33 | 9 | 10 | 6,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 115 | г. Димитровград, ул. Московская, 40А | 9 | 10 | 4,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 96,53 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 116 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 117 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 118 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 145 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 119 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 120 | г. Димитровград, ул. Московская, 40 | 8 | 10 | 6,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 98,34 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 121 | г. Димитровград, ул. Славского, 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 98,38 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 122 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 26А | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 123 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 124 | г. Димитровград, ул. Свирская, 31А | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 125 | г. Димитровград, ул. Московская, 40Б | 7 | 10 | 6,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 126 | г. Димитровград, ул. Братская, 19 | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 127 | г. Димитровград, ул. Свирская, 25А | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 128 | г. Димитровград, ул. Московская, 60А | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 96,77 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 129 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 97,68 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 130 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 131 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 13 | 7 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 132 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8А | 6 | 10 | 16,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 133 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 20 | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 96,37 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 134 | г. Димитровград, ул. Свирская, 2Ж | 6 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 135 | г. Димитровград, ул. Славского, 18 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 136 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13, корп. 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 137 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2А | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 138 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 149 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 139 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 95,01 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 140 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 141 | Инзенский р-н, г. Инза, пер. Социалистический, 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 142 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В, корп. 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,51 | 25 | 95,3 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 143 | г. Димитровград, ул. Тореза, 5Г | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 99,02 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 144 | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 49А | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 96,84 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 145 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 12 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 146 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 28 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 95,51 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 147 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 41А | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 102,93 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 148 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/2Д | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 98,23 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 149 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 67 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 96,85 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 150 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 92 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 151 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 99 | 50 | 95 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 152 | г. Димитровград, ул. Братская, 17 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97,7 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 153 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. 70 лет ВЛКСМ, 3А | 3 | 10 | 1,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 154 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 2А | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 155 | г. Димитровград, ул. Славского, 10А | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 96,35 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 156 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 29 | 2 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 157 | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 21 | 2 | 10 | 1,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 158 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 159 | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В стр. 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 160 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 70А | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 161 | г. Димитровград, ул. Чкалова, 56 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 98,17 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 162 | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,76 | 25 | 95,5 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 163 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 77 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 164 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59 | 42 | 80 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 165 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Элеваторная, 5 | 30 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 81,87 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 166 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 40 | 30 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 71,36 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 167 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 18 | 29 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 168 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 16 | 29 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 89,73 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 169 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92А | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 76,5 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 170 | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, ул. Школьная, 15 | 29 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 42,54 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 171 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 13/6 | 28 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,12 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 172 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 12 | 28 | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60,48 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 173 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Садовая, 15 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 76,31 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 174 | г. Ульяновск, ул. Ангарская, 13А | 28 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 72,41 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 175 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 72,24 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 176 | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 10 | 27 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43,78 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 177 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 12 | 27 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 79,51 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 178 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 44 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 83,84 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 179 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 17 | 26 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 79,35 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 180 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 28/8 | 25 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33,67 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 181 | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 6 | 24 | 60 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 182 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90А | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 83,47 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 183 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 8 | 24 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 81,85 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 184 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 32 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 80,49 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 185 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая линия, 74А | 24 | 60 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 79,56 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 186 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Олега Кошевого, 11 | 24 | 60 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 66,4 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 187 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 63 | 21 | 60 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 81,86 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 188 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 40А | 21 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 79,19 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 189 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Заводская, 16 | 20 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,97 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 190 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 13 | 20 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 191 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 74 | 20 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,16 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 192 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 5А | 20 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 94,5 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 193 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 122 | 20 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 91,3 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 194 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 7 | 20 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 25 | 92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 195 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54А | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84,88 | 0 | 93 | 15 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 196 | г. Димитровград, ул. Циолковского, 9 | 19 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,51 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 197 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 32 | 19 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78,29 | 0 | 100 | 50 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 198 | г. Димитровград, ул. Братская, 33 | 18 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 92,3 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 199 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 34 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,96 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 200 | г. Димитровград, ул. 9 линия, 32 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 94,47 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 201 | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 2 | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 202 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 53 | 17 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 93,65 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 203 | г. Димитровград, ул. Свирская, 19 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 93,92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 204 | г. Ульяновск, ул. Можайского, 6А, корп. 3 | 17 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 94,93 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 205 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1А | 15 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 90,35 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 206 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 26 | 14 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 90 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 207 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 69 | 13 | 40 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,58 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 208 | г. Димитровград, ул. Свирская, 29 | 12 | 40 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 92,13 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 209 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 126 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 98,5 | 50 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 210 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 8 | 0 | 0 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 94,58 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 211 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 10 | 45 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17,35 | 0 | 86,53 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 212 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 8 | 45 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,41 | 0 | 83,98 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 213 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 4 | 43 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,12 | 0 | 83,08 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 214 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 18 | 42 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,58 | 0 | 76,87 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 215 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87А | 34 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8,16 | 0 | 87,9 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 216 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 14 | 32 | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 89,32 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 217 | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 4 | 30 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46,12 | 0 | 94 | 15 | 85 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 218 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 32 | 26 | 60 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 219 | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 30 | 26 | 60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 88 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 220 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 74 | 26 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,89 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 221 | г. Ульяновск, ул. Опытная, 7 | 24 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 25 | 92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 222 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 70 | 23 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 25 | 36 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 223 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 24 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,83 | 0 | 91,21 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 224 | г. Ульяновск, пер. Рылеева, 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 98,76 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 225 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59Б | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 226 | Мелекесский р-н, с. Тиинск, площадь Советов, 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 227 | г. Ульяновск, ул. Полбина, 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 228 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1Б | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 229 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 230 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 10А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 99,52 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 231 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 95,32 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 232 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 11 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 233 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 64/2 | 50 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17,35 | 0 | 79 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 234 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 100/1 | 49 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,12 | 0 | 83 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 235 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 3 | 48 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9,18 | 0 | 0 | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 236 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 63 | 47 | 80 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9,46 | 0 | 8 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 237 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 71 | 47 | 80 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9,46 | 0 | 16 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 238 | Инзенский р-н, р.п. Глотовка, ул. Садовая, 32 | 45 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,91 | 0 | 94 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 239 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 2 | 44 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,89 | 0 | 20 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 240 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 4 | 39 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 94 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 241 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 30 | 38 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11,22 | 0 | 89 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 242 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 7 | 37 | 80 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,06 | 0 | 0 | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 243 | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 70 | 34 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,89 | 0 | 82 | 5 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 244 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 42 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 83,39 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 245 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 114 | 20 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 69,12 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 246 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 27 | 20 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 88,62 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 247 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Садовая, 60 | 20 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 88,06 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 248 | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новосёлов, 2 | 19 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 70,08 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 249 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 17 | 19 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 23,25 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 250 | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 25 | 19 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 251 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 153 | 19 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 69,66 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 13 | 19 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 89,94 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 253 | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6 | 19 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 89,28 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 254 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 73 | 18 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 94,37 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 255 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4Г | 16 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 85,33 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 256 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 49 | 16 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 83,82 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 257 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 46 | 16 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 86,82 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 258 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | 13 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 54,38 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 259 | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 48 | 12 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 87,62 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 260 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 29 | 11 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 58,38 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 261 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 3 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 262 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 5 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,86 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 126А | 12 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 25 | 86,44 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 264 | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 15 | 14 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,03 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 265 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 70 | 19 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 266 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 72 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,1 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 267 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 | 18 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,01 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 268 | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 17 | 13 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,03 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 269 | г. Ульяновск, ул. Репина, 39 | 20 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,34 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Репина, 43 | 20 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,83 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 271 | г. Ульяновск, ул. Репина, 45 | 14 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,37 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 272 | г. Ульяновск, ул. Репина, 47 | 14 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,1 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 273 | г. Ульяновск, ул. Репина, 49 | 12 | 40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 94/2 | 14 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 275 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 14 | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,28 | 0 | 87,91 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 276 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 18 | 30 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82,47 | 0 | 93,73 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 277 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 18 | 30 | 60 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57,42 | 0 | 93,27 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, строительный контроль на ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 278 | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 3 | 29 | 60 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35,16 | 0 | 89,97 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 279 | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 27А | 23 | 60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,91 | 0 | 90,73 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 280 | г. Димитровград, ул. Восточная, 40 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 281 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 19 | 19 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 282 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 100 | 18 | 40 | 14,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 283 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 59 | 18 | 40 | 14,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 284 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63, корп. 2 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2А | 17 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 286 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 64 | 17 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 287 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 34 | 17 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 288 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 22 | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 15 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 290 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | 16 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,68 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 291 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 13 | 13 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 292 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,01 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 293 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 17 | 16 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,51 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 294 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 19 | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,01 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 295 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 3 | 19 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 296 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 4 | 18 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 297 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 58 | 19 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 298 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 27 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 299 | г. Ульяновск, ул. Корюкина, 17 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 300 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 61 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  |
| 301 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 84/1 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,76 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 302 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 86 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,26 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 303 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 86А | 18 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,26 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 304 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 15 | 12 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 305 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 31 | 15 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 306 | г. Ульяновск, ул. Репина, 55 | 12 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 307 | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 3 | 14 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 308 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 2А | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 309 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,68 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 310 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | 14 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,96 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 311 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 5 | 11 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 15 | 11 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 313 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 66 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 314 | г. Ульяновск, ул. Минина, 11, корп. 2 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 315 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 61А | 11 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 316 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 317 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 10А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 318 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 99,18 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 319 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 12 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64,49 | 5 | 99 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 320 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 128 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,32 | 25 | 82,85 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 321 | г. Димитровград, ул. Сенная, 36 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,8 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 322 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 3, корп. 1 | 12 | 40 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 323 | г. Ульяновск, ул. Державина, 9А | 9 | 10 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 46,13 | 5 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 324 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 41 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63,54 | 0 | 100 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 325 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 25 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58,81 | 0 | 100 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 326 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 28 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,96 | 0 | 97 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 327 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 102,93 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 328 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 65 | 28 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 0 | 86,22 | 5 | 75 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 329 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 30 | 27 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50,74 | 0 | 85,59 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 330 | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 67 | 22 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52,41 | 0 | 85,88 | 5 | 75 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 331 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 27 | 20 | 40 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 68 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 332 | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 11 | 19 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 333 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 2 | 18 | 40 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,61 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 334 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 19 | 18 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,72 | 25 | 98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 335 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 24/176 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 336 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 85 | 17 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 337 | г. Ульяновск, пос. Пригородный, пер. Садовый, 1 | 17 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,31 | 25 | 0 | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 338 | г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 1А | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 94 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 339 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 19 | 16 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 93 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 340 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 61 | 14 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 83 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 341 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 36 | 14 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 97 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Орлова, 27А | 14 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 58 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 343 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, корп. 2 | 14 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,66 | 25 | 95 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 344 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, корп. 1 | 14 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 91 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 345 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 3 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 346 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 64 | 13 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,18 | 25 | 85 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 347 | г. Ульяновск, ул. Минина, 15/33 | 12 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 93 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 348 | г. Ульяновск, ул. Державина, 16 | 11 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 99 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 349 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 45 | 11 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 93 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 81,33 | 30 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 5 | 23 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57,61 | 0 | 93 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 352 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 31 | 21 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,41 | 0 | 97 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 353 | г. Димитровград, ул. Братская, 23 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 94,28 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 354 | г. Димитровград, ул. Свирская, 33А | 8 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 94,56 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 90,79 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 356 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 59 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,12 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Островского, 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 142 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 359 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 21А | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 93,64 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 360 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 57А | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 92,64 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 361 | г. Ульяновск, пер. Буинский, 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,01 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 362 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 91,01 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 363 | г. Ульяновск, пер. Буинский, 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,56 | 0 | 95,91 | 50 | 60 | ремонт крыши, строительный контроль на ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации на ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 364 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11/1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 94,85 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 365 | г. Димитровград, ул. Славского, 18А | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 94,45 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 366 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 90,54 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 367 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 92,34 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 368 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 3, стр. 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 93,51 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 369 | г. Димитровград, ул. Победы, 15 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 90,95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 370 | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 19 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 92,43 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 371 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,51 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 372 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 12 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 25 | 86,28 | 5 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 373 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 3А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |  |
| 374 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 375 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/2а | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,24 | 25 | 92,49 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 376 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 39А | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 25 | 91,65 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 377 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 39Б | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,76 | 25 | 92,49 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 378 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 99 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,24 | 25 | 93,03 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 379 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 66 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,68 | 25 | 96,01 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,68 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,95 | 25 | 91 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 15 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 55 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 383 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 27 | 12 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Буинская, 42, корп. 1 | 17 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Буинская, 70А | 14 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 386 | г. Ульяновск, ул. Корюкина, 24 | 12 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 387 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 152А, корп. 5 | 12 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 90 | 16 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 99 | 17 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 30 | 16 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 391 | г. Ульяновск, ул. Свободы, 23 | 11 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 63 | 14 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 5 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 25 | 13 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 395 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28/3 | 13 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62,15 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 396 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 1 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75,51 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 397 | г. Димитровград, ул. Братская, 43А | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,26 | 25 | 86,93 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 398 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 85,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 399 | Новоспасский р-н, р.п. Новосспаское, ул. Сельхозтехники, 2Б | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |  |
| 400 | г. Димитровград, ул. Мостовая, 20 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,76 | 25 | 40,45 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 10,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,13 | 25 | 5,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 403 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,86 | 25 | 8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 56,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 10,1 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 12,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 407 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,14 | 25 | 8,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 2,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 409 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 10,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 410 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8, корп. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 41,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 411 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8, корп. 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 25 | 57 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 412 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 22,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 413 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,56 | 25 | 82 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 414 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 22 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,12 | 25 | 60 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 415 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 24 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,76 | 25 | 61 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 416 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 18 | 12 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 417 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 17А | 12 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69,29 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Мира, 6 | 11 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61,87 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 419 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 26/51 | 11 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,63 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения, установка узлов управления и регулирования потребления газа, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 420 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 72 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 71,07 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 421 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 99А | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 69,46 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 1 | 8 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 87,67 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 423 | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 38 | 7 | 10 | 16,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 53,51 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 36 | 6 | 10 | 19,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 69,9 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 38 | 6 | 10 | 19,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 48,06 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 89,04 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 427 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49Б | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 88,89 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 428 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 30 | 5 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 66,62 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 429 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 21 | 5 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 85,29 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 430 | г. Димитровград, ул. Свирская, 33В | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 89,22 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 431 | г. Новоульяновск, ул. Мира, 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 91,59 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 432 | г. Димитровград, ул. Победы, 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 88,95 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 433 | г. Димитровград, ул. Баданова, 85А | 4 | 10 | 2,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 89,44 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 434 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 11 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 85,26 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 435 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/1Д | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 88,1 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 436 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16, корп. 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 61,79 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 437 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11/2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,54 | 25 | 82,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 438 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 90,54 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 439 | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,1 | 25 | 88 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 440 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 90,87 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 441 | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Д | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 90,81 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 442 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 443 | Майнский р-н, с. Уржумское, ул. Школьная, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 54 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,88 | 25 | 36,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 65 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,49 | 25 | 50 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 67 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,68 | 25 | 43 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 69 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 25 | 40,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 71 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,22 | 25 | 36,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 73 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,76 | 25 | 37,9 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 75 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 25 | 23 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 77 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,04 | 25 | 24,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 79 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,68 | 25 | 41 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 81 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,39 | 25 | 26,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 24,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 21,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 456 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 26,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83В | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 23,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 458 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 21,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 87 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 25 | 26,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 460 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,05 | 25 | 25,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,77 | 25 | 26,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 462 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,05 | 25 | 0,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 463 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,52 | 25 | 2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 464 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,33 | 25 | 57,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 465 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,42 | 25 | 45,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 466 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 41,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 467 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,88 | 25 | 13,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 468 | г. Ульяновск, пос. УКСМ, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,86 | 25 | 73,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 469 | г. Ульяновск, пос. УКСМ, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,13 | 25 | 62 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,94 | 25 | 8,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 10/1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,94 | 25 | 68,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 472 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,14 | 25 | 68,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,13 | 25 | 83,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 474 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,13 | 25 | 79,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 475 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,13 | 25 | 78 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 476 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 26 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,74 | 25 | 63,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 477 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 28 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,94 | 25 | 7,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 478 | Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Гагарина, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 479 | Майнский р-н, с. Тагай, ул. Крупской, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 480 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 481 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Степная, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 482 | г. Димитровград, ул. Братская, 13 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,31 | 25 | 78 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 483 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Степная, 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 484 | г. Димитровград, ул. Братская, 13А | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,31 | 25 | 12 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 485 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 486 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,61 | 0 | 99,88 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 487 | г. Новоульяновск, пер. Речной, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 99,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 488 | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 99,21 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 489 | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 98,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 490 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 98,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 491 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 97,61 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 492 | г. Новоульяновск, ул. Советская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 96,72 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 493 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 96,44 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 494 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 95,82 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 495 | Майнский р-н, с. Тагай, 4 пер. Центральный, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,73 | 0 | 95,59 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 496 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29/1 | 13 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 497 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 41Г | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 | 85 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 498 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2В | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,37 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 499 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 62А | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 82,33 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 500 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,31 | 25 | 89,86 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 501 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25 | 84,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 48 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25 | 75,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 503 | г. Ульяновск, ул. Репина, 53 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 504 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,8 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 505 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 25 | 70,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 506 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 39м | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,4 | 25 | 93,6 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 507 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 70 | 4 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,1 | 25 | 94,5 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 508 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 84Г | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,3 | 25 | 91,7 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 509 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 84В | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 25 | 90,5 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 510 | г. Димитровград, ул. Славского, 18Б | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 0 | 57,26 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 511 | г. Ульяновск, пер. Молочный, 12А | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 512 | г. Ульяновск, ул. Кобозева, 18 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 513 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 514 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,65 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 515 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 10/4 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 516 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 517 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 518 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 519 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 12 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 520 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 521 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 522 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 523 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 14 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 524 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 525 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 526 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 527 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 18А | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 528 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 19 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 529 | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 19А | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 530 | г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,26 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 531 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 13 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,75 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 532 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 533 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 534 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39 | 9 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 535 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,75 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 536 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,75 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 537 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13А | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 538 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 539 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 11 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 540 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 541 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 542 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 74 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 543 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 13 | 9 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 544 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 17 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,75 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 545 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 30/109 | 7 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,25 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 546 | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75 | 6 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 547 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 19 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 70, корп. 2 | 9 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 550 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 551 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36А | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 12 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,55 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 553 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 22 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 554 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 26 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 18 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 556 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 16/26А | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 557 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 20 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 558 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 559 | г. Ульяновск, б-р Цветной, 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,73 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 560 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 25 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 561 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42Б | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 562 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 30А | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95,45 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 563 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 564 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 565 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 566 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 567 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 61 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 568 | г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления газа |  |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75 | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 570 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 573 | г. Ульяновск, ул. Южная, 17 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления газа |  |
| 574 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 575 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19Б | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 91 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 578 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 97 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Островского, 60 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 581 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 584 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 585 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 586 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 587 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21Б | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 588 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 589 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | 2 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 591 | г. Ульяновск, ул. Архитектора Шодэ, 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 592 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 593 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32, корп. 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 25, корп. 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 595 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 156/40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 597 | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 598 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 599 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 600 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40Б | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 601 | г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления газа |  |
| 602 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, корп. 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 603 | г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 604 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 19 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 605 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 606 | г. Димитровград, ул. Мостовая, 16А | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 607 | г. Димитровград, ул. Суворова, 24, корп.2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 608 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 609 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 2/1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 610 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 14 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,78 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 611 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 16 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,99 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 612 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 4А | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,44 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 613 | г. Димитровград, ул. Суворова, 24, корп. 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 614 | г. Димитровград, ул. Суворова, 24, корп. 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89,01 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 615 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 83А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,57 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 616 | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 102 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,19 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 60 | 14 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,96 | 0 | 80 | 85 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 60 | 14 | 40 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,03 | 0 | 97 | 50 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 46 | 11 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 0 | 79 | 5 | 55 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 2А | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 622 | г. Димитровград, ул. Славского, 18В | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,27 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 623 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микрорайон, 41 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 625 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Октябрьская, 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 626 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 627 | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Б | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 628 | г. Димитровград, ул. Осипенко, 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,94 | 25 | 0 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 629 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85А | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 631 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 75А | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 635 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,61 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 637 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,49 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 638 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 640 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21А | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, корп. 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 642 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 41 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,22 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60А | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, корп. 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Островского, 56 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения |  |
| 650 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,17 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,28 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 654 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 95 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,44 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 134 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления газа |  |
| 658 | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 3, стр. 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 97 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,09 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 93 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,26 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 661 | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,83 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 665 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 15 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 99 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,7 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41Б | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 26А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 669 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,21 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 670 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44Б | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,89 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 671 | Вешкаймский р-н, с. Каргино, ул. Егоровка, 2 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 672 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 16 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52,69 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 673 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 24 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47,12 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 675 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 676 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, корп. 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6А | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 679 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 63 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 680 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,96 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 681 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 20А | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 682 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 20Б | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 683 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Октябрьская, 23А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,68 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 684 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 685 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 35А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,88 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 686 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 5А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,17 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 687 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 51А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 688 | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 51М | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,02 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 689 | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 6А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 0 | 0 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 690 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,58 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 691 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 692 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 693 | Ульяновскицй р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 69 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 694 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 695 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37В | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16,07 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 696 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 41 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,07 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 697 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 21 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 698 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 27 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 699 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 23 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 700 | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 14 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 701 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 86Б | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 702 | г. Ульяновск, пер. Пожарный, 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41,28 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 703 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 18 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69,67 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 704 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 21 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 705 | г. Ульяновск, ул. Самарская, 25 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 706 | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28А | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, установка узлов учета тепловой энергии |  |
| 707 | г. Ульяновск, 2-й пер. Декабристов, 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 708 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 22 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 709 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 24 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 710 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 26 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 711 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 28 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 712 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84,01 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 713 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 714 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 715 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 716 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 12 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 717 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 718 | г. Ульяновск, пер. Буинский, 14 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 719 | г. Ульяновск, пер. Красноармейский, 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 720 | г. Ульяновск, пер. Рылеева, 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 721 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 37 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82,26 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 722 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 26 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 723 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 28 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 724 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 40 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 725 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, корп. 3 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 726 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43А | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 727 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 47 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37,3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 81 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Баумана, 58/20А | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 730 | г. Ульяновск, ул. Буинская, 70Б | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 731 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 48 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 732 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 733 | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 734 | г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 66 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 735 | г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 66, корп. 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 736 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 56 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 737 | г. Ульяновск, ул. Кооперативная, 97 | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66,03 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 738 | г. Ульяновск, ул. Корюкина, 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 739 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 152 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 740 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 17/13 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84,51 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 741 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 23 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 742 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 42 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51,04 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 743 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 15А | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 744 | г. Ульяновск, ул. Крымова, 57 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 745 | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 28 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75,27 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 746 | г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Лесная, 21 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 747 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23Б | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,76 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 17/45 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Островского, 40 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 750 | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 58 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 77 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 752 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 86 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45,55 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 753 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 90 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33,06 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 13 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 755 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 17 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 756 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 19 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 757 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 21 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 758 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 23 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 759 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 25 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 760 | г. Ульяновск, ул. Стасова, 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 761 | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 6Б | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 51/47 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,53 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 763 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 91 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 764 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 1/82 | 37 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 765 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 62/5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 0 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 91/2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,89 | 0 | 0 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 767 | г. Димитровград, ул. Братская, 11, корп. АВ | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 768 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 13 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 769 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 17 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 770 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 19 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 771 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 772 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 25 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 773 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 33 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 774 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 31 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 775 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 21А | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,74 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 776 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 29 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 777 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 31А | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 778 | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17А | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 779 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 780 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39Б | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 781 | г. Ульяновск, 1-й пер. Амурский, 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 782 | г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 783 | г. Ульяновск, 1-й пер. Кулибина, 2/103 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 784 | г. Ульяновск, 1-й пер. Советский, 64 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 785 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 786 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 787 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 30 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 788 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 32 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 789 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 790 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 36 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 791 | г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 26-28 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 792 | г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 42 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 793 | г. Ульяновск, 2-й пер. Маяковского, 28 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 794 | г. Ульяновск, 2-й пер. Тимирязева, 29А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 795 | г. Ульяновск, 3-й пер. Ватутина, 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 796 | г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 797 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 798 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 18 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 799 | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 800 | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 801 | г. Ульяновск, б-р. Архитекторов, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 802 | г. Ульяновск, пер. Буинский, 16 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 803 | г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 87 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 804 | г. Ульяновск, пер. Сергея Тюленина, 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 805 | г. Ульяновск, пер. Суворова, 27 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 806 | г. Ульяновск, пер. Яковлева, 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 807 | г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир, ул. Поэта Садовникова, 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 808 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 1-й пер. Янтарный, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 809 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5-й пер. Янтарный, 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 810 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5-й пер. Янтарный, 15 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 811 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 812 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 12, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 813 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14В | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 814 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Лесная, 33А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 815 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Фестивальная, 49А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 816 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Фестивальная, 59Б | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 817 | г. Ульяновск, пос. УКСМ, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 818 | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 31 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 819 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 38 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 820 | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 1/22 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 821 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 1, корп. 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 822 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 20 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 823 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 38 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 824 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 42 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 825 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 826 | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 27А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 827 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 828 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 12 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 829 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 14 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 830 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 15 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 831 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 16 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 832 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 22 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 833 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 834 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 835 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 836 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 837 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 838 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 839 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132В | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 840 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132Г | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 841 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 136 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 842 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 138 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 843 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 140 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 844 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 142 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 845 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 38 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 846 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 847 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 848 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 849 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 13 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 850 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 15 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 851 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 852 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 18 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 853 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 19 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 854 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 855 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 21 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 856 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 23 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 857 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 25 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 858 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 27 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 859 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 29 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 860 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 861 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 31 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 862 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 33 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 863 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 864 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 865 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 866 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 867 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 868 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 869 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 870 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 871 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 872 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 18 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 873 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 874 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 875 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 22 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 876 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 26 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 877 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 28 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 878 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 32 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 879 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 880 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 36 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 881 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 38 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 882 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 883 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 44 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 884 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 885 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 886 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 887 | г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 7А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 888 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2В | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 889 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Д, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 890 | г. Ульяновск, ул. Архангельского, 43 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 891 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 145/42 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 892 | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 50 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 893 | г. Ульяновск, ул. Баумана, 115/29 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 894 | г. Ульяновск, ул. Баумана, 121 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 895 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 896 | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 897 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 898 | г. Ульяновск, ул. Буинская, 38А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 899 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 16А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 900 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 40 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 901 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 902 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 903 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 14 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 904 | г. Ульяновск, ул. Владимирская, 18 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 905 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 906 | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 59 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 907 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38, корп. 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 908 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 76 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 909 | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 910 | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 911 | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 912 | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 913 | г. Ульяновск, ул. Горина, 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 914 | г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 66, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 915 | г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 66, корп. 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 916 | г. Ульяновск, ул. Дзержинского, 64 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 917 | г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 5Б | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 918 | г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 919 | г. Ульяновск, ул. Заречная, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 920 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 921 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 922 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 923 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 9 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 924 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 925 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 926 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 927 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 928 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 2А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 929 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 930 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 4А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 931 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 932 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 933 | г. Ульяновск, ул. Игошина, 8А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 934 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Г | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 935 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Д | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 936 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Е | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 937 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 938 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3Б | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 939 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 940 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4Б | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 941 | г. Ульяновск, ул. Казанская, 105 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 942 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 101 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 943 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 103 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 944 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 105 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 945 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43В | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 946 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83Г | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 947 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 948 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 949 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89В | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 950 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 951 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 952 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91Б | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 953 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91В | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 954 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 955 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 956 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 957 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 958 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 959 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 960 | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 961 | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 962 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 963 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 77 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 964 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 965 | г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 966 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 109 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 967 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 133 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 968 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 134 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 969 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 152А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 970 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 154А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 971 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 34 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 972 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 68/2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 973 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 151 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 974 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 975 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23А | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 976 | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крышной и блочно-модульной котельной, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 977 | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 42/26 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 978 | г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 979 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 73 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 980 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 83 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 981 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Симбирки, 41 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 982 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 983 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 984 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 985 | г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 986 | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 987 | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 988 | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 989 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 990 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 17 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 991 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 34А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 992 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 993 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 94 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 994 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 15/116 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 995 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 16/114 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 996 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 997 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 998 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 999 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1000 | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 64 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1001 | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 66 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1002 | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 77/43 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1003 | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1004 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1005 | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1006 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1007 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 26А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1008 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 33, корп. 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1009 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 74 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1010 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 94 | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1011 | г. Ульяновск, ул. Рейна, 33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1012 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1013 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1014 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1015 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 47 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1016 | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1017 | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1018 | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1019 | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1020 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1021 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15 | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1022 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1023 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1024 | г. Ульяновск, ул. Станционная, 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1025 | г. Ульяновск, ул. Станционная, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1026 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 31/13 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1027 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1028 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1029 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1030 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 5А | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1031 | г. Ульяновск, ул. Университетская набережная, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1032 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 124 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1033 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1034 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 64 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1035 | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1036 | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1037 | г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 58 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1038 | г. Ульяновск, ул. Южная, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1039 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1040 | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 63А, корп. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1041 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 35 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1042 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 35А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1043 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 37 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1044 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 37А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1045 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 31Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1046 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 33А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1047 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 33Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1048 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,77 | 0 | 88,45 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1049 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,88 | 0 | 93,29 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1050 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,58 | 0 | 92,3 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1051 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 | 0 | 92,24 | 15 | 15 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1052 | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,08 | 0 | 91,84 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1053 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 35А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1054 | г. Ульяновск, ул. Репина, 51 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1055 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 62 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1056 | г. Ульяновск, ул. Островского, 58 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1057 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 100 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1058 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1059 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1060 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,47 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1061 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,52 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1062 | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, корп. 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,25 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 1063 | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый квартал, 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,27 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1064 | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зелёная, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 89,43 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1065 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 87,52 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1066 | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,88 | 0 | 86,04 | 5 | 5 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1067 | Майнский р-н, с. Уржумское, ул. Школьная, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,73 | 0 | 80,95 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1068 | Павловский р-н, р.п. Павловка, пер. Ленина, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 79,13 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |  |
| 1069 | Чердаклинский р-н, пос. Лесная Быль, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1070 | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Привокзальная, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |  |
| 1071 | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1072 | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1073 | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1074 | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1075 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1076 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1077 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1078 | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 8 | 54 | 100 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1079 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1080 | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,88 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1081 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 24А | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1082 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1083 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1084 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1085 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1086 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1087 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1088 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1089 | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 | 78 | 100 | 66,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 81,05 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1090 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 | 54 | 100 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 99,59 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1091 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1092 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 | 53 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,92 | 25 | 97,9 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1093 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1094 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 | 43 | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 93,21 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1095 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 | 44 | 80 | 29 | 30 | 78 | 30 | 0 | 91,09 | 25 | 95,48 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1096 | г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 | 53 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 98,13 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1097 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1098 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1099 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 | 45 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,36 | 25 | 96,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1100 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1101 | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 | 37 | 80 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1102 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 | 34 | 80 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1103 | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31 | 39 | 80 | 27 | 30 | 95,6 | 50 | 0 | 88,31 | 25 | 90,46 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1104 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 | 53 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,1 | 25 | 90,53 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1105 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1106 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 16 | 52 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 25 | 93,99 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1107 | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 | 51 | 100 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 25 | 91,04 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1108 | г. Ульяновск, б-р Западный, 19 | 50 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1109 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1110 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1111 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 | 47 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 99,19 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1112 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 | 46 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93,04 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1113 | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 | 46 | 80 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1114 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | 45 | 80 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, |  |
| 1115 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 | 45 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  |
| 1116 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 | 45 | 80 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,87 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1117 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 | 45 | 80 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 25 | 98,76 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1118 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 50 | 45 | 80 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1119 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 | 44 | 80 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86,64 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1120 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 | 43 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,15 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1121 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 36 | 43 | 80 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91,93 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1122 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 24 | 42 | 80 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1123 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 42 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 0 | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1124 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 | 44 | 80 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87,48 | 25 | 94,38 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы водоотведения |  |
| 1125 | Радищевский р-н, р.п. Радищева, ул. Победы, 27 | 3 | 10 | 10 | 10 | 78 | 30 | 0 | 99 | 25 | 99 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1126 | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 44Г | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1127 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Д | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1128 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 71 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1129 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49В | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1130 | г. Димитровград, ул. Московская, 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1131 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 Микрорайон, 39Г | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,2 | 25 | 70 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1132 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Революции, 59А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,2 | 25 | 90 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1133 | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 92 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1134 | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Полевая, 33А | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1135 | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 58 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 96 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |  |
| 1136 | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |  |
| 1137 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5-й пер. Янтарный, 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1138 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1139 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1140 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Б | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1141 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Д | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1142 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Е | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1143 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Ж | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1144 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14И | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1145 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Л | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1146 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Лесная, 34А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1147 | г. Ульяновск, 1 пер. Нариманова, 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1148 | г. Ульяновск, 1 пер. Тимирязева, 55/57 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1149 | г. Ульяновск, пер. Вольский, 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1150 | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1151 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 6Б | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1152 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 35Б | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1153 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1154 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132Д | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1155 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132Е | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1156 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 107 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1157 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1158 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 42 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1159 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 46 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1160 | г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой Дивизии, 52 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1161 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1162 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1163 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1164 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1165 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1166 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1167 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1168 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 51А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1169 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Е | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1170 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Ж | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1171 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Ж, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1172 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2И | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1173 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2К | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1174 | г. Ульяновск, ул. Вокзальная, 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1175 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 63 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1176 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1177 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1178 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 48 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1179 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1180 | г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 14А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1181 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 51 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1182 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1183 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 55 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1184 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1185 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1186 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 17А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1187 | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4В | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1188 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 58 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1189 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 60 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1190 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 62/1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1191 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 66 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1192 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 72 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1193 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 107 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1194 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 109 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1195 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 111 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1196 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 113 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1197 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 115 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1198 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 139 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1199 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 44 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1200 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1201 | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1202 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1203 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1204 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 56 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1205 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 58 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1206 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1207 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 62 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1208 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 20/12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1209 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 126 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1210 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 132 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1211 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 140 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1212 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1213 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1214 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1215 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 32 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1216 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1217 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 2/30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1218 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1219 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1220 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1221 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1222 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1223 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1224 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1225 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1226 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1227 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1228 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1229 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1230 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1231 | г. Ульяновск, ул. Минаева, 48А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1232 | г. Ульяновск, ул. Мира, 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1233 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 81 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1234 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 81А | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1235 | г. Ульяновск, ул. Нижнетатарская, 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1236 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1237 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 46 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1238 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 99 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1239 | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 106/27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1240 | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1241 | г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 56/17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1242 | г. Ульяновск, ул. Первомайская, 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1243 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 82 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1244 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 91А | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1245 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 153А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1246 | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 84 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1247 | г. Ульяновск, ул. Свободы, 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1248 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1249 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1250 | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1251 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1252 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1253 | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1254 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 37 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1255 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1256 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 34А | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1257 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 28А | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1258 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 87 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1259 | г. Ульяновск, ул. Фрунзе, 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1260 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1261 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1262 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1263 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1264 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1265 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1266 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1267 | г. Ульяновск, ул. Южная, 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1268 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 1269 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2А, корп. 1 | 26 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 1270 | г. Ульяновск, пер. Кузнецова, 5 | 18 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 94 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 1271 | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 69 | 54 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97,03 | 25 | 90 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 2045-2047 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Д | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 2 | г. Димитровград, ул. Московская, 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 3 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 29 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 4 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 23 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 5 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 21 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 6 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 34/1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 7 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5-й пер. Янтарный, 21 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 63 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 9 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Ж, корп. 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 10 | г. Ульяновск, ул. Еремецкого, 38 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 11 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 12 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 13 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 128А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 14 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132, корп. 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 15 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системыгорячего водоснабжения |  |
| 16 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 17 | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 18 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Ж, корп. 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 19 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Симбирки, 47 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 101 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 21 | г. Ульяновск, ул. Энгельса, 18 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 119 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 23 | г. Ульяновск, п. Зелёный мир, ул. Речная, 2А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 24 | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 25 | г. Ульяновск, пер. Гоголя, 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 26 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 42 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 27 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 84 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 28 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 83 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 29 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 51Б | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 30 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 31 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 31 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 32 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 29 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 33 | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 109 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 35 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 38 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 36 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 44 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 37 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 36 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 4А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 135 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 40 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 41 | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 21 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Радищева, 26 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 37 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 44 | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 34/9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 45 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 114/2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 46 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 54 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 47 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 6В | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 48 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 133 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 49 | г. Ульяновск, ул. Еремецкого, 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 50 | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 114/2, корп. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 51 | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 10А | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 52 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 53 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 63 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 54 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 68 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 55 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 56 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 68 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 57 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 58 | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 59 | г. Ульяновск, б-р Знаний, 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 60 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 40 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 61 | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 62 | г. Ульяновск, пер. Радищева, 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 63 | г. Ульяновск, пер. Робеспьера, 19 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 64 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 28А | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 65 | г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 38 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 66 | г. Ульяновск, б-р Знаний, 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 67 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 117 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 68 | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой дивизии, 50 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 69 | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой дивизии, 54 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 70 | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой дивизии, 56 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 71 | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой дивизии, 58 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 72 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 20 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 73 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 18 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 74 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 31 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт крышной и блочно-модульной котельной |  |
| 75 | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 79 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 76 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 55 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 77 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 21 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 78 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 21, корп. 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 79 | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1Г | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 80 | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 81 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 81 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 10Б | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 82 | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 83 | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 84 | г. Ульяновск, ул. Баумана, 46 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 85 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 82/2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 86 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 31 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 91 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 87 | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 1А | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 88 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 72А | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 91 | 15 | 60 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 89 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 29 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 91 | 15 | 60 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 90 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 31А | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 97 | 50 | 95 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 91 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 14А | 9 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 95 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 92 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 16 | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 95 | 15 | 60 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 93 | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 16А | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 95 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 2048-2050 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 2 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 3 | г. Ульяновск, ул. Кирова, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 4 | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 5 | г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 6 | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 7 | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 8 | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 9 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 48А | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 64 | 5 | 50 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 10 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 31 | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 67 | 5 | 50 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 11 | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 35 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 70 | 5 | 50 | Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |  |
| 12 | г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Галины Уткиной, 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 13 | г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Галины Уткиной, 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 14 | г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Галины Уткиной, 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 15 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30Г | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 16 | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 83 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 91 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 17 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 74 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 2051-2053 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5-й пер. Янтарный, 13А | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 2 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зелёная, 14Г | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 3 | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Фестивальная, 56А | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 4 | г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 34 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 5 | г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 6 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 26 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 7 | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 26, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 8 | г. Ульяновск, пр-т Гая, 35 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 9 | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 50 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 10 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 11 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 12 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 13 | г. Ульяновск, пр-т Зырина, 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 14 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 30 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 15 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 34 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 16 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 17 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 50 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 18 | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 7/14А | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 19 | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой дивизии, 40 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 20 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Ж, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 21 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 4Б | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 22 | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 4Б, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 23 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 52 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 24 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 25 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 32 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 26 | г. Ульяновск, ул. Еремецкого, 34/2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 27 | г. Ульяновск, ул. Еремецкого, 36 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 28 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 70 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 29 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 74 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 30 | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 95 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 31 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25А | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 32 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36Б | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 33 | г. Ульяновск, ул. Ленина, 26, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 34 | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 13 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 35 | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 36 | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 38 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 93 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 37 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 38 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 3/1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 39 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 130 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 40 | г. Ульяновск, ул. Федерации, 76 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 94 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 41 | г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2В | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 42 | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, 18 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 43 | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 90 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 44 | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6В | 12 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 95 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 45 | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 58 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |  |
| 46 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Д/1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 47 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Д/2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 74 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 48 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Д/3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 49 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Е | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 95 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 50 | г. Димитровград, ул. Алтайская, 71Г | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 51 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |  |
| 52 | г. Димитровград, ул. Строителей, 44 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 25 | 91,52 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 53 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Б, корп. 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 85 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 54 | г. Димитровград, пр-т. Ленина, 37Б, корп. 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 77 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |  |
| 55 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 Микрорайон, 39В | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 90 | 5 | 40 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |
| 56 | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 Микрорайон, 39Д | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |  |

____________________

<*> Услуги (работы) по изготовлению проектной документации для осуществления капитального ремонта, осуществлению строительного контроля и осуществлению экспертизы сметной документации предусмотрены при выполнении каждого вида работ, указанного в настоящей таблице.

<**> Услуга по оценке соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» предусмотрена для многоквартирных домов, оснащенных лифтовым оборудованием и производится при ремонте, замене, модернизации лифтов, ремонте лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

______________».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области                                                                          В.Н.Разумков