ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках

подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ)

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта

на специальном счёте, и о порядке взаимодействия 
участников подписания указанного акта между собой

В соответствии со статьёй 13 Закона Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положения о форме, порядке и сроках подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте,                        и о порядке взаимодействия участников подписания указанного акта между собой.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области 		        				             В.Н.Разумков

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Ульяновской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о форме, порядке и сроках подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счёте, и о порядке 
взаимодействия участников подписания указанного акта между собой

1. Настоящее Положение устанавливает форму, порядок и сроки подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области (далее – капитальный ремонт), собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте (далее также – многоквартирный дом, акт приёмки соответственно),  и порядок взаимодействия участников подписания акта приёмки между собой.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1) договор – договор, предметом которого является оказание услуг              и (или) выполнение работ по капитальному ремонту;

2) заказчик – лицо, осуществляющее на основании договора функции заказчика услуг (работ) по капитальному ремонту;

3) комиссия – комиссия по приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту;

4) орган местного самоуправления – орган местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором проведён капитальный ремонт;

5) подрядчик – подрядная организация, оказывающая на основании договора услуги и (или) выполняющая работы по капитальному ремонту;

6) региональный оператор – созданная Ульяновской областью специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта;

7) уполномоченный орган – исполнительный орган Ульяновской области, осуществляющий на территории Ульяновской области государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

8) подписание акта приёмки – подписание акта приёмки лицами, включёнными в состав комиссии (далее – члены комиссии), после завершения приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, а также подписание акта приёмки органом местного самоуправления, региональным оператором и уполномоченным органом после рассмотрения                 и согласования акта приёмки, подписанного членами комиссии.

3. Приёмка оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту организуется заказчиком и осуществляется комиссией, состав которой формируется заказчиком. В состав комиссии включаются представитель подрядчика, представитель лица, проводившего в процессе проведения капитального ремонта строительный контроль (в случае заключения соответствующего договора), представитель лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (при наличии), а также лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта 
на специальном счёте.

4. Заказчик не позднее чем за семь рабочих дней до дня проведения приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту представляет в орган местного самоуправления, региональному оператору и в уполномоченный орган:

1) письменное уведомление о дате, времени и месте проведения 
приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту – непосредственно при посещении органа местного самоуправления, регионального оператора и уполномоченного органа либо почтовой связью;

2) копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 
в электронной форме – по адресам электронной почты органа местного самоуправления, регионального оператора и уполномоченного органа.

5. Заказчик обеспечивает представителям органа местного самоуправления, регионального оператора и уполномоченного органа возможность присутствовать при проведении приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту для осмотра ими результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту       (далее – осмотр) и изучения документов (копий документов), предъявленных заказчиком в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

6. В ходе осмотра заказчик предъявляет представителям органа местного самоуправления, регионального оператора и уполномоченного органа:

1) акт о приёмке выполненных работ, составленный                                           по унифицированной форме № КС-2, утверждённой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – постановление Госкомстата);

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную                   по унифицированной форме № КС-3, утверждённой постановлением Госкомстата;

3) проектную документацию (в случае если подготовка проектной документации является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности) и (или) сметную документацию;

4) акты освидетельствования скрытых работ, подписанные лицом, проводившим строительный контроль (в случае если в процессе проведения капитального ремонта проводился строительный контроль);

5) сертификаты на использованные материалы и оборудование, заверенные подрядчиком;

6) договор;

7) общий журнал работ, составленный по форме, установленной приложением № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утверждённому приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

8) дефектную ведомость, акт осмотра многоквартирного дома, содержащие сведения об обнаруженных дефектах;

9) копию протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу проведения капитального ремонта, реестры и бюллетени для голосования;

10) документы, подтверждающие проведение строительного 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

7. Акт приёмки, составленный по форме, установленной приложением 
к настоящему Положению, и подписанный членами комиссии, в течение 
пяти рабочих дней со дня его подписания направляется заказчиком для рассмотрения, согласования и подписания в орган местного самоуправления.

Акт приёмки рассматривается органом местного самоуправления 
в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приёмки орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заказчику уведомление об этом, которое должно содержать, в том числе, указание на обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, и возвращает акт приёмки.

В случае подписания органом местного самоуправления акта приёмки                  он в течение пяти рабочих дней со дня подписания направляется органом местного самоуправления региональному оператору для рассмотрения, согласования и подписания.

8. Акт приёмки рассматривается региональным оператором в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приёмки региональный оператор в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заказчику уведомление об этом, которое должно содержать, в том числе, указание на обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, и возвращает акт приёмки.

В случае подписания региональным оператором акта приёмки                           он в течение пяти рабочих дней со дня подписания направляется региональным оператором в уполномоченный орган для рассмотрения, согласования 
и подписания.

9. Акт приёмки рассматривается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приёмки уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заказчику уведомление об этом, которое должно содержать, в том числе, указание на обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, и возвращает акт приёмки.

В случае подписания уполномоченным органом акта приёмки                           он в течение пяти рабочих дней со дня подписания направляется уполномоченным органом заказчику.

10. Основаниями для принятия органом местного самоуправления, региональным оператором и уполномоченным органом решения об отказе 
в согласовании акта приёмки являются:

1) нарушение заказчиком требований, установленных пунктами 3-6 настоящего Положения;

2) несоответствие предъявленных к приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту перечню таких услуг и (или) работ, предусмотренному в региональной программе капитального ремонта применительно к соответствующему многоквартирному дому;

3) предъявление к приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ, которые не являются услугами и (или) работами по капитальному ремонту 
и относятся к текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4) несоответствие предъявленных к приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту условиям договора, проектной 
и (или) сметной документации;

5) обнаружение в результатах оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту недостатков (дефектов) соответствующего конструктивного элемента и (или) внутридомовой инженерной системы.

12. В случае получения уведомлений, указанных в абзаце третьем 
пункта 7, абзаце втором пункта 8 и в абзаце втором пункта 9 настоящего Положения, заказчик вправе устранить обстоятельства, послужившие основаниями для принятия  органом местного самоуправления, региональным оператором или уполномоченным органом решения об отказе в согласовании акта приёмки, и повторно направить акт приёмки в орган местного самоуправления, региональному оператору и в уполномоченный орган 
для рассмотрения, согласования и подписания в порядке, установленном настоящим Положением.

_____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## к Правилам

## ФОРМА

АКТ

приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ)

по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

__________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

по договору № __________ от ____________

г. _____________                                                                  «___» _________ 20__ г.

1. Комиссия по приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – капитальный ремонт, комиссия соответственно) в составе:

представителя подрядной организации, оказывающей на основании договора услуги и (или) выполняющей работы по капитальному ремонту 
(далее – подрядчик): __________________________________________________

____________________________________________________________________

в лице: _____________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

представителя лица, проводившего в процессе проведения капитального ремонта строительный контроль (в случае заключения соответствующего договора): ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________

в лице: _____________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (при наличии): _________________________________________________

в лице: _____________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта 
на специальном счёте (далее – уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме): ___________________________________

____________________________________________________________________

в лице: _____________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, протокол от ____________ № _________,

рассмотрела предъявленные подрядной организацией к приёмке оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту.

2. Предъявленные подрядной организацией к приёмке оказанные услуги 
и (или) выполненные работы по капитальному ремонту: ____________________

____________________________________________________________________

(виды услуг (работ)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

3. Капитальный ремонт осуществлялся _____________________________.

(наименование подрядной организации)

4. Предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (сметная стоимость) по капитальному ремонту утверждена __________

____________________________________________________________________.

(решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме /

нормативным правовым актом органа местного самоуправления)

5. Услуги оказаны (работы выполнены) в сроки:

1) по договору:

начало – «___»   ______________   _______ года;

окончание – «___»   ______________   _______ года;

2) фактически:

начало – «___»   ______________   _______ года;

окончание – «___»   ______________   _______ года.

6. Гарантийный срок составляет ______________ лет.

7. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (сметная стоимость) по капитальному ремонту:

по утверждённой сметной документации: _______________________ руб.

по факту оказанных услуг (выполненных работ): _________________ руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приёмке оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

представитель подрядчика: _______________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

представитель лица, проводившего в процессе проведения капитального ремонта строительный контроль (в случае заключения соответствующего договора): ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

представитель лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (при наличии): _________________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

уполномоченный представитель собственников помещений 
в многоквартирном доме: ______________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

СОГЛАСОВАНО:

представитель органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором проведён капитальный ремонт: ____________

____________________________________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

представитель созданной Ульяновской областью специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта: ________________________

____________________________________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

представитель исполнительного органа Ульяновской области, осуществляющего на территории Ульяновской области государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ___________________

____________________________________________________________________

в лице: __________________________________                                  ___________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)

_________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области

«Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках

подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ)

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта

на специальном счёте, и о порядке взаимодействия

участников подписания указанного акта между собой»

Проект постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте, и о порядке взаимодействия участников подписания указанного акта между собой» (далее – проект постановления) подготовлен в целях утверждения Положения о форме, порядке и сроках подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте, 
и о порядке взаимодействия участников подписания указанного акта между собой.

Проект постановления разработан в соответствии со статьёй 13 Закона Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области».

Принятие проекта постановления не повлечёт негативных социально-экономических, политических, правовых и иных последствий для населения Ульяновской области.

Проект постановления не требует проведения оценки регулирующего воздействия, так как не затрагивает правоотношения в сфере предпринимательской деятельности.

Проект постановления не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Проект постановления подготовлен ведущим специалистом по разработке НПА организационно-правового отдела Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Алеевым Ренатом Равилевичем (тел.: 8-902-127-64-24).

Министр жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Ульяновской области                                                                               А.Я.Черепан

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта постановления Правительства Ульяновской области

«Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках

подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ)

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта

на специальном счёте, и о порядке взаимодействия

участников подписания указанного акта между собой»

Принятие постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках подписания акта приёмки оказанных (выполненных) услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте, и о порядке взаимодействия участников подписания указанного акта между собой» не потребует выделения денежных средств из областного бюджета Ульяновской области.

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
Ульяновской области                                                                               А.Я.Черепан