|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель Председателя  Правительства  Ульяновской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Богданов  «\_\_\_\_» декабря2017 года |
|  |  |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области«Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2017 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /  целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата  начала реализации мероприятия | Объём бюджетных ассигнований областного бюджета  Ульяновской области предусмотренных на реализацию  государственнойпрограммы на отчётный год, тыс. рублей/значение целевого индикатора | | | | | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ,  % выполнения работы) | | | | | Примечание |
| всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по государственной программе |  |  | 364900,1 | 58414,524 | 89322,824 | 69255,072 | 147907,68 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти**  **Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме |  |  | 330548,9 | 50753,264 | 86672,324 | 67290,372 | 125832,94 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие№ 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 25418,927 | 227,723 | 1745,25 | 4099,344 | 19346,61 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок:  -планирование закупок товаров, работ, услуг;  -определение поставщика конкурентными процедурами;  -заключение контракта, в рамках федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).  Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по контракту на приобретение и установку телекоммуникационного и сетевого оборудования, приобретение межсетевого экрана «ViPNetCoordinator» и многофункциональных устройств в окна обслуживания заявителей.100% | Подписание Актов выполненных работ и оплата по контрактамна монтаж внутренних сетей электроснабжения в районных МФЦ и монтаж системы видеонаблюдения. Приобретение антивирусного программного обеспечения на рабочие места и сервер, для обновления защищённой сети «ViPNet» до версии 4. Установка и настройка 100% | Оплата по контрактам на поставку проекционного сканера, персональных компьютеров для специалистов в окнах обслуживания заявителей для организации мест доступа заявителей к порталу «Gosuslugi.ru», принтера общего пользования в зоне доступа к порталу «Gosuslugi.ru». Приобретение лицензионного программного обеспечения MS OfficeHomeandBusiness 2013. Установка и настройка. 100% | Оплата по контракту на поставкуLCD мониторов и источников бесперебойного питания для специалистов в окнах обслуживания заявителей,звукового оборудования в конференц-зал, многофункционального устройства, персональных компьютеров. Подписание Акта оказанных услуг и оплата по контракту на сопровождение автоматизированной информационной системы «АИС.МФЦ». Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение операционной системы Windows 10 и пакета офисных программ MicrosoftOffice. Подписание Акта выполненных работ иоплата по контракту намонтаж структурированной кабельной системы в новом здании Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Ленинском районе. Приобретение мебели(корпусной офисной, мягкой, детской игровой)для оснащения помещений Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Ленинском районе.100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия№ 1:  доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1:  количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 21133,071 | 18,18 | 9544,974 | 269,52 | 11300,397 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.1 «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ)  и реестров государственных и муниципальных услуг» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 9459,174 | 0,0 | 9459,174 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ульяновской области |  | Третий этап оплаты услуг в соответствии с заключенным контрактом на 2015-2017годы.Расчёты за оказанные услуги производятся в рассрочку путём перечисления денежных средств в три этапа. 100% |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации,  единиц |  |  | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор мероприятия№ 2.1: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ,  единиц |  |  | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.2 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее – ЕПГУ) и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 3595,209 | 0,0 | 85,8 | 256,8 | 3252,609 | Повышение уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация государственных и муниципальных услуг | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. | Подписание Акта оказанных услуг и оплата по контракту на оказание услуги по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы  «ЗАГС Ульяновской области» для предоставления государственных услуг в электронной форме, обеспечение исполнения межведомственных запросов к органам ЗАГС в Ульяновской области. Первый этап работы. 100% | Подписание Акта оказанных услуг и оплата по контракту на оказание услуги по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы  «ЗАГС Ульяновской области» для предоставления государственных услуг в электронной форме, обеспечение исполнения межведомственных запросов к органам ЗАГС в Ульяновской области. Второй этап работы. 100% | Подписание Акта оказанных услуг и оплата по контракту на оказание услугпо обеспечению функционирования системы автоматизированного создания и публикации интерактивных форм электронных услуг Ульяновской области на ЕПГУ, по обеспечению работоспособности и развитию функционала автоматизированной информационной системы  «ЗАГС Ульяновской области» в целом.Ввод в эксплуатацию.  100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.2: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц |  |  | 109 | 70 | 80 | 90 | 109 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.2: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.3 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 260,0 | 18,18 | 0,0 | 12,72 | 229,1 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.  Подписание Актов оказанных услуг по контрактам наоказание услуг по размещению рекламного аудиоролика в рекламном блоке радиостанции 2x2 и размещению рекламного видеоролика в рекламном блоке на телеканалах. 100% |  | Подписание Актов оказанных услуги и оплата по контрактам наоказание услуг наразмещение рекламного аудиоролика в рекламном блоке радиостанции 2x2, по размещению рекламного видеоролика в рекламном блоке на ГТРК «Волга». 100% | Подписание Актов оказанных услуг и оплата по контрактам на оказание услуг на размещение рекламной информации на пилоне (на трёх конструкциях одновременно) и размещение рекламного видеоролика на телеканале СТВ. 100% |  |
| Мероприятие 2.4  «Создание информационной системы, предназначенной для оказания государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая работы, связанные с вводом указанной информационной системы в эксплуатацию и обеспечением возможности получения соответствующих государственных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 22. 05..2 017 | 2790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2790,5 | Создание информационной системы для проведения государственной экспертизы проектной документациив электронной форме |  |  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта выполненных работ и оплата по контракту на создание и ввода в эксплуатацию информационной системы с целью упрощения административных процедур для технических заказчиков, застройщиков и проектировщиков. Реализация системы прозрачности экспертной деятельности, по средствам размещения информации по проектам на корпоративном веб-ресурсе по средствам интерактивной карты, для отслеживания хода рассмотрения проектной документации. 100% |  |
| Мероприятие 2.5  «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 22. 05..2 017 | 5028,188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5028,188 | Автоматизация деятельности для проведения государственной экспертизы |  |  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Заключение и оплата по контракту напоставку программно-аппаратных средств.  Установка и настройкаоборудования для проведения государственной экспертизы проектной документации. 100% |  |
| Основное  мероприятие №3 «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 283996,902 | 50507,361 | 75382,1 | 62921,508 | 95185,933 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие№ 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 283996,902 | 50507,361 | 75382,1 | 62921,508 | 95185,933 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения | Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата контрактовсвязанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, обеспечение мебелью, персональными компьютерами, оргтехникой и расходными материалами, хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному транспорту. 100% | | | |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1:число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в  ОГКУ «Корпорация развития ИТ», человек |  |  | 1260000 | 300000 | 300000 | 330000 | 330000 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме |  |  | 5709,5 | 4500,0 | 0,0 | 500,0 | 709,5 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 5709,5 | 4500,0 | 0,0 | 500,0 | 709,5 | Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов в сфере ИТ на территории Ульяновской области | Утверждение плана и сметы проведения мероприятий (проектов). Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в 2017 году.  Реализация проекта «Зимняя школа-семинар «Политехник» для сельских школьников Ульяновской области, проведение конференции «Мастер информационных технологий». 100% | Проведение Международной профессиональной IT-конференции «Стачка»,проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ», реализация проекта «Открытые курсы по машинному обучению». 100% | Реализация проектов: «Проведение Всероссийского Интернет-форума по информационным технологиям и разработке «РИФ. Технологии», «Создание дополнительных учебных мест для изучения программирования школьниками», «Профильная смена «iClub» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций ПФО», проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику в сфере ИКТ «День программиста». 100% | Реализация проектов:«Проведения регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в Ульяновской области в 2017 году», «Годовой цикл Ярмарок карьерных возможностей ИТ-отрасли Ульяновской области. Только для родителей», «HardwareHackathon», «Создание инвестиционного портала Ульяновской области», «Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников».100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия №1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек |  |  | 8100 | 650 | 5450 | 7050 | 8100 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме |  |  | 28416,6 | 3161,26 | 2650,5 | 1464,7 | 21140,14 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 28416,6 | 3161,26 | 2650,5 | 1464,7 | 21140,14 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 2650,5 | 0,0 | 2650,5 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества работы с документами, делопроизводства, исполнение поручений Увеличение числа пользователей ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав и оплата по контракту на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia».100% |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.2 «Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) Правительства Ульяновской области,приобретение и монтаж серверного и сетевого оборудования» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 1777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1777,6 | Увеличение скорости информационного обмена всех исполнительных органов исполнительной власти Ульяновской области в общей сети КСПД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Заключение контракта на поставку сетевого и серверного оборудования, в том числе:  межсетевой экран,  маршрутизатор уровня ядра,  коммутаторуровня ядра,  серверы. 100% | Оплата по контракту на поставку сетевого и серверного оборудования.  Установка и настройка оборудования. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц |  |  | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.3 «Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 1464,7 | 0,0 | 0,0 | 1464,7 | 0,0 | Увеличение объёма хранения информации на сервере Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Заключениеконтракта и оплата по контракту на поставкутелекоммуникационного оборудования, в том числе:  жестких дисков, ленточной библиотеки и ленточного картриджа, для системы хранения данных и серверной платформы «SUPERMICRO SSG-6048R-E1CR36N» системы резервного копирования. Установка и настройка.  100% |  |  |
| Мероприятие № 1.4 «Приобретение программного обеспечения системы резервного  копирования» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.04.2017 | 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,4 | Автоматизация процессов копирования критичной информации, остановки и запуска системных служб приоритетных автоматизированных информационных систем Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  |  | Заключениеконтракта и подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав на программное обеспечение.Оплата по контракту наприобретениепрограммного обеспечения, в том числе:  - для сервера резервного копирования;  - для интеграциисуществующих серверных площадок;  -для агентов системы резервного копирования на 12 хостов существующей системы виртуализации. 100% |  |
| Мероприятие №1.5 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 11096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11096,0 | Модернизация ЕСЭД, повышение качества технической поддержки, доступности и обслуживания пользователей системы ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Заключение контракта на оказание услуги по переводу пользователей системы ЕСЭД на работу через web-интерфейс системы «CompanyMedia» и модернизацию ЕСЭД на платформе «CompanyMedia». 100% | Подписание Акта оказанных услуг и оплата по контрактуна оказание услуг по модернизацииЕСЭД с переводом на платформу «CompanyMedia» на основе ActiveFrame 5.0.100% |  |
| Мероприятие № 1.6 «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 7119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7119,5 | Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Заключениеконтракта на поставкупрограммно-аппаратных комплексов (ПАК) средств защиты информации.Заключение контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение ПАК средств защиты информации . 100% | Оплата поконтрактуна поставкуПАК средств защиты информации и персональных компьютеров.Установка и настройка оборудования.  Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав иоплата по контракту наприобретение неисключительных прав на программное обеспечение ПАК средств защиты информации. 100% |  |
| Мероприятие № 1.7 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01. 01..2017 | 3564,9 | 3161,26 | 0,0 | 0,0 | 403,64 | Обеспечение функционирования системы корпоративной электронной почты и увеличение числа пользователей системой | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.  Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав, оплата по контракту на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на использование программного обеспечения системы электронной почты Exchange  Standard, а также защиты от нежелательной почты.100 % | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Заключение договора на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии). 100 % | Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав и оплата по контрактуна приобретение дополнительных неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на использование программного обеспечения системы электронной почты Exchange  Standard.100 % |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.7:количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме |  |  | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,1 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,1 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области  (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области,  58-92-89) | 01.01.2017 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,1 | Техническое обеспечение функционирования и модернизация графической, мультимедийной и визуализированной составляющей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  |  | Заключение и оплата по контракту на поставку  персональных компьютеров в сборе,  беспилотного летательного аппарата,  видео камеры  для создания панорам, 3Dтуров, обработки информации, для размещения полученных космических и аэрофотоснимков на «Геопортале Ульяновской области». 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек |  |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | х | х | х | х | х |  |

\*Взамен утверждённого от 13.06.2017 № 145-ПЛ

ДиректорОГКУ «Правительство для граждан» С.В.Опенышева