Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества

и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

по итогам 2 квартала 2017 года

(наименование государственной программы)

- Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий:

- несвоевременного выполнения программных мероприятий нет.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 27 579,627 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 272,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 972,973 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 24 316,171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 563,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 563,004 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ) и реестров государственных и муниципальных услуг | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение функционирования РПГУ | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 3599,609 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,65 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,18 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 1997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание информационной системы, предназначенной для оказания государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая работы, связанные с вводом указанной информационной системы в эксплуатацию и обеспечением возможности получения соответствующих государственных услуг в электронной форме | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 5060,088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 236677,202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127092,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125889,461 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Корпорация развития ИТ», всего | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 236677,202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127092,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125889,461 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 288573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139928,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137425,438 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,252 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,252 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 29091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5811,71 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 2687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,45 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация корпоративной сети передачи данных и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 1909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 1538,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение программного обеспечения системы резервного копирования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 906,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 11120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 7160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 3770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3161,26 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 29091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5811,71 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОГКУ «Корпорация развития ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по программе | 0,0 | 322904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150240,804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146057,4 | 0,0 | 0,0 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % | 90 | 96 | 106,6 |  |
|  |  | количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц | 310 | 313 | 101 |  |
| 2. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ) и реестров государственных и муниципальных услуг | количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц | 180 | 182 | 101,1 |  |
|  |  | количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц | 70 | 71 | 101,7 |  |
| 3. | Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц | 80 | 80 | 100 |  |
|  |  | доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % | 36 | 53,9 | 149,7 |  |
| 4. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», единиц | 300000 | 315283 | 105,1 |  |
| 5. | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области | число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек | 5450 | 5653 | 103,7 |  |
| 6. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД) | количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц | 900 | 900 | 100 |  |
| 7. | Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования | количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц | 36 | 36 | 100 |  |
| 8. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 9. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области | число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек | 270 | 270 | 100 |  |

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2-го  квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Оконча-ние | Начало | Оконча-ние | Плановое | Фактичес-кое | Запланиро-ванные | Достиг-нутые |
| ВСЕГО по государственной программе Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» на 2017 год |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 168214,443 | 150240,804 | - | - |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 157366,183 | 139928,304 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5227,723 | 3272,18 | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ на приобретение и установку телекоммуникационного и сетевого оборудования, неисключительных прав на программное обеспечение | Заключены и исполнены договора на приобретение телекоммуникационного и сетевого оборудования, неисключительные права на программное обеспечение «MS Office» и «Фото на документы Профи», графические планшетные компьютеры для электронной подписи.100% |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9687,354 | 9563,174 | х | х |
| Мероприятие № 2.1 «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования рСМЭВ и реестров государственных и муниципальных услуг» | — «» — | 01.01.2017 | 01.06.2017 | 01.01.2017 | 01.06.2017 | 9459,174 | 9459,174 | Окончательная оплата в соответствии с заключённым долгосрочным контрактом на 2015-2017 годы за оказанные услуги | Полностью оплачены услуги в соответствии с заключённым долгосрочным контрактом на 2015-2017 годы по модернизации центра обработки данных и формированию резервного центра обработки данных. 100% |
| Мероприятие № 2.2 «Обеспечение функционирования РПГУ» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 2.3 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии»» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 210,0 | 85,8 | Реализация первого этапа оказание услуги по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «ЗАГС Ульяновской области» | Подписан Акт оказанных услуг и произведена оплата услуги по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «ЗАГС Ульяновской области». Реализован первый этап работы. 100% |
| Мероприятие № 2.4 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 2.5 «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие 2.6 «Создание информационной системы, предназначенной для оказания государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая работы, связанные с вводом указанной информационной системы в эксплуатацию и обеспечением возможности получения соответствующих государственных услуг в электронной форме» | — «» — | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Мероприятие 2.7 «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» | — «» — | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие № 3: «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 142451,106 | 127092,95 | х | х |
| Мероприятие № 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 142451,106 | 127092,95 | Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведение мероприятий в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата договоров (контрактов) связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения | Произведена оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведены мероприятия направленные на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Заключены и исполнены договора, подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг), связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 90 | 96 |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 310 | 313 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 180 | 182 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 70 | 71 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 80 | 80 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 36 | 53,9 |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1: число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 300000 | 315283 |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5000,0 | 4500,0 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5000,0 | 4500,0 | Реализация проектов согласно утверждённого плана: проведение Международной профессиональной IT-конференции «Стачка», проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ», реализация проекта «Открытые курсы по машинному обучению» | Проведена Международная профессиональная IT-конференция «Стачка», проведена Международная открытая олимпиада по информационным технологиям «Волга ИТ», реализован проект «Открытые курсы по машинному обучению», реализован проект «Поддержка кружков программирования для подростков 13-17 лет по методики И.Дедин-ского»,100% |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 5450 | 5653 |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5848,26 | 5812,5 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5848,26 | 5812,5 | - | - |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | — «» — | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 2687,0 | 2650,5 | Приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia» | Подписан Акт оказанных услуг. Произведена оплата. Приобретены неисключительные права (простые неисключительные лицензии) на право использования прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов – лицензия на модуль «CM- Locker». 100% |
| Мероприятие № 1.2 «Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.3 «Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.4 «Приобретение программного обеспечения системы резервного копирования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.5 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.6 «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.7 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 3161,26 | 3162,0 | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ на приобретение антивирусной защиты системы электронной почты Exchange Standard | Первая часть мероприятия реализована в 1-ом квартале |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 900 | 900 |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 36 | 36 |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.7: количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 1000 | 1000 |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 270 | 270 |

* Графы Х не заполняются

5. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 2 квартал 2017 года

| №№ п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 2/60-П | Увеличение финансирование государственной программы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2017 году, а также за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета в 2018 году | План-график реализации государственной программы от 20.02.2017 № 41-ПЛ |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 12/250-П | Увеличение финансирование государственной программы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2017 году, перераспределение финансового обеспечения мероприятий государственной программы, в том числе в связи с прекращением реализации мероприятий имеющих отношение к организации деятельности по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК) | План-график реализации государственной программы от 13.06.2017 № 145-ПЛ |

_________________________