|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель ПредседателяПравительстваУльяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Асмус«\_\_13\_\_» февраля 2017 года |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области«Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализации мероприятия | Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области предусмотренных на реализациюгосударственнойпрограммы на отчётный год, тыс. рублей/значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ, % выполнения работы) | Примечание |
| всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по государственной программе  |  |  | 295904,0 | 92737,658 | 93340,418 | 77861,957 | 31963,967 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти****Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всегопо подпрограмме |  |  | 271573,0 | 74229,158 | 91191,118 | 74188,757 | 31963,967 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие№ 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 19629,715 | 7470,0 | 5000,0 | 5906,975 | 1252,74 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок:-планирование закупок товаров, работ, услуг; -определение поставщика конкурентными процедурами;-заключение договора (контракта), в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на приобретение и установку телекоммуникационного и сетевого оборудования, приобретение межсетевого экрана «ViPNetCoordinator» и многофункциональных устройств в окна обслуживания заявителей.100% | Подписание Актов выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договорам (контрактам)работ по монтажу внутренних сетей электроснабжения врайонных МФЦ, работ по монтажу системы видеонаблюдения. Приобретение антивирусного программного обеспечения на рабочие места и сервер, для обновления защищённой сети «ViPNet» до версии 4. Установка и настройка100% | Оплата по договору (контракту) поставкипроекционного сканера, персональных компьютеров для специалистов в окнах обслуживания, заявителей для организации мест доступа заявителей к порталу «Gosuslugi.ru», принтера общего пользования в зоне доступа к порталу «Gosuslugi.ru». Установка инастройка. 100% | Оплата по договору (контракту) поставкиLCD мониторов и источников бесперебойного питания для специалистов в окнах обслуживания заявителей. Установка инастройка. 100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия№ 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение универсальной электронной карты (далее – УЭК)» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 20756,083 | 260,0 | 10039,173 | 330,0 | 10126,91 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.1 «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ) и реестров государственных и муниципальных услуг» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.04.2017 | 9459,173 | 0,0 | 9459,173 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ульяновской области |  | Третий этап оплаты услуг в соответствии с заключенным контрактом на 2015-2017годы.Расчёты за оказанные услуги производятся в рассрочку путём перечисления денежных средств в три этапа. 100% |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц |  |  | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц |  |  | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие№ 2.2 «Обеспечение эмиссии и обслуживания УЭК, в том числе организация и обеспечение функционирования пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с использованием УЭК | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту)на оказание услуги по обслуживанию автоматизированной информационной системы Уполномоченной организации субъекта Российской Федерации и автоматизированных рабочих мест пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК,ведение и актуализация информации в информационной системе, организационное и техническое сопровождение Правил ЕПСС УЭК. 100% |  |  |  |
| Мероприятие № 2.3 «Обеспечение функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ)» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  |  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг),оплата по договору (контракту)на оказание услуги по реализации процессов оплаты на РПГУ и интеграции с информационно-платёжным шлюзом федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 100% |  |
| Мероприятие № 2.4 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 5299,61 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 5089,61 | Повышение уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация государственных и муниципальных услуг | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на оказание услугипо сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «ЗАГС Ульяновской области»для предоставления государственных услуг в электронной форме, обеспечение исполнения межведомственных запросов к органам ЗАГС в Ульяновской области. Первый этап работы. 100% |  |  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг),оплата по договору (контракту) на оказание услугипо обеспечению функционирования системы автоматизированного создания, а также публикации интерактивных форм электронных услуг Ульяновской области на ЕПГУ. Оказание сервисных услуг по обеспечению работоспособности и развитию функционала автоматизированной информационной системы «ЗАГС Ульяновской области» в целом. Заключительный этап работы. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц  |  |  | 109 | 70 | 80 | 90 | 109 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 44 | 32 | 36 | 40 | 44 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.5 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 500,0 | 50,0 | 80,0 | 330,0 | 40,0 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание Актов выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договорам (контрактам)на оказание услуг поразмещению рекламной информации на пилоне (на трёх конструкциях одновременно) и размещению рекламного видеоролика на телеканале СТВ/ запись программы. 100% | Подписание Актов выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договорам (контрактам) на оказание услуг поразмещению рекламной информации на пилоне (на трёх конструкциях одновременно) и размещению рекламного видеоролика на телеканале СТВ. 100% | Подписание Актов выполненных работ (оказанных услуг), по договорам (контрактам) на оказание услуг по размещению рекламного аудиоролика в рекламном блоке радиостанции 2x2 и размещению рекламного видеоролика в рекламном блоке на ГТРК «Волга». 100%  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на оказание услугпо размещению рекламной информации на пилоне (на трёх конструкциях одновременно). 100% |  |
| Мероприятие № 2.6 «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 1997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1997,3 | Расширение функциональных возможностей програм-много обеспечение информационной системы «АИС Город. МФЦ» и модуля «АИС Город. Межведомственное взаимодействие типовой ведомственной информационной системы » | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  |  | Реализация договора (контракта) по внедрение адаптеров к электронным сервисам и видам сведений, включая интерактивные электронные формы, для подготовки запросов на предоставление сведений и получения ответов в электронной форме от Федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и внебюджетных фондов РФ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. Приёмка работ. Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата договора (контракта). 100% |  |
| Основное мероприятие №3 «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 226987,202 | 66499,158 | 76151,945 | 67951,782 | 20584,317 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие№ 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 231187,202 | 66499,158 | 76151,945 | 67951,782 | 20584,317 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения | Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата договоров (контрактов) связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, обеспечение мебелью, расходными материалами, хозяйственным инвентарем и канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному транспорту. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1:число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано вОГКУ «Корпорация развития ИТ», человек  |  |  | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов в сфере ИТ на территории Ульяновской области | Утверждение плана и сметы проведения мероприятий (проектов). Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в 2017 году.Реализация проекта «Зимняя школа-семинар «Политехник» для сельских школьников Ульяновской области, проведение конференции «Мастер информационных технологий». 100% | Проведение Международной профессиональной IT-конференции «Стачка», проведение соревнований на Кубок России по киберфутболу.100% | Проведение Международной конференции по информационным технологиям «Улкэмп» на территории Ульяновской области,проведение торжественных мероприятий, посвященные профессиональному празднику в сфере ИКТ «День программиста». 100% | Проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ», проведение Всероссийского форума профессионалов в сфере информационных технологий «РИФ», проведение соревнований по киберспорту и веб-семинар рамках WeGO. 100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия №1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек |  |  | 8100 | 650 | 5450 | 7050 | 8100 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 19091,0 | 13508,50 | 1909,3 | 3673,2 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 19091,0 | 13508,50 | 1909,3 | 3673,2 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 2687,0 | 2687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества работы с документами, делопроизводства, исполнение поручений Увеличение числа пользователей ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав, оплата по договору (контракту) на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia».100% |  |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.2 «Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 1909,3 | 0,0 | 1909,3 | 0,0 | 0,0 | Увеличение скорости информационного обмена всех исполнительных органов исполнительной власти Ульяновской области в общей сети КСПД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Оплата договора (контракта) поставки сетевого и серверного оборудования для увеличения числа пользователей КСПД и повышения производительности ЛВС. Установка и настройка. 100%  |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц |  |  | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.3 «Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 1538,2 | 931,5 | 0,0 | 606,7 | 0,0 | Увеличение объёма хранения информации на сервере Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Оплата по договору (контракту) поставки телекоммуникационного оборудования, в том числе жестких дисков, ленточной библиотеки и ленточного картриджа, для системы хранения данных. Установка и настройка. 100% | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Оплата по договору (контракту) поставки серверной платформы «SUPERMICRO SSG-6048R-E1CR36N» для системы резервного копирования. Установка и настройка. 100% |  |  |
| Мероприятие № 1.4 «Обновление системы управления гипервизорами системы виртуализации» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.04.2017 | 906,5 | 0,0 | 0,0 | 906,5 | 0,0 | Увеличение производительности и повышение коэффициента доступности к информационным системам Правительства Ульяновской области |  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав на ПО, оплата по договору (контракту) на приобретение серверной лицензии «Vmwarevcenterserverupgradelicense» системы управления гипервизорами для обеспечения изоляции операционных систем друг от друга, защиты и безопасности, разделения ресурсов между различными запущенными операционными системами и управления ресурсами.100% |  |  |
| Мероприятие № 1.5 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 6120,0 | 6120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества технической поддержки, доступности и обслуживания пользователей системы ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на оказание услуги по переводу пользователей системы ЕСЭД на работу через web-интерфейс системы «CompanyMedia». 100% |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1.6 «Системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,0 | 0,0 | Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на оказание услуги по системному сопровождению и администрированию средств защиты от несанкционированного доступа к информации, средств криптографической защиты информации и средств ограничения доступа к информации. 100% |  |  |
| Мероприятие № 1.7 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 3770,0 | 3770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение функционирования системы корпоративной электронной почты и увеличение числа пользователей системой  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав, оплата по договору (контракту) на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на использование программного обеспечения системы электронной почты ExchangeStandard, а также антивирусной защиты и защиты от нежелательной почты.100 % |  |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.7:количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Асмус О.В. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надёжности, расширение функционала и улучшение пользовательского интерфейса программного комплекса «ActiveMapGS» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата по договору (контракту) на оказание услуги технической поддержке, сопровождению и обновлению версии программного комплекса «ActiveMapGS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области». 100% |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек |  |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | х | х | х | х | х |  |

ДиректорОГКУ «Корпорация развития ИТ» С.В.Опенышева