Итоговый отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы по итогам 2017 года

(наименование государственной программы)

1. Целями государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы (далее – государственная программа) являются:

развитие информационных технологий и интернет-технологий в органах государственной власти Ульяновской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ) в интересах развития экономики и информационного общества в Ульяновской области;

повышение уровня конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли информационно-телекоммуникационных технологий Ульяновской области;

повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ИОГВ) за счёт использования информационных технологий;

понижение уровня административных барьеров, повышение качества и уровня доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, предоставляемых по принципу «одного окна» на территории Ульяновской области;

повышение уровня удовлетворённости физических и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, предоставляемых по принципу «одного окна» на территории Ульяновской области;

повышение уровня информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг,  в том числе в электронной форме, предоставляемых по принципу «одного окна» на территории Ульяновской области;

стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационных и телекоммуникационных технологий;

выявление, поддержка и сопровождение лучших образовательных практик и проектов по обучению населения Ульяновской области использованию информационных технологий;

повышение эффективности информационного обмена и документооборота в ИОГВ;

создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ.

В 2017 году в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были заключены и исполнены 503 контракта с целью реализации мероприятий государственной программы.

В 2017 году государственная программа реализуется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Степень достижения двенадцати плановых значений целевых индикаторов государственной программы составляет 106,5% , ( 0,083*1282,8).

Соотношение фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 89,2% , (325 647,532/364 900,1).

Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ (услуг), в сумме 39,2 млн. рублей сложилась из-за недостаточного финансового обеспечения шести мероприятий государственной программы из областного бюджета Ульяновской области в декабре 2017 года. Данная задолженность будет погашена в первом квартале 2018 года.

Степень достижения девяти плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы составляет 109,1%, (0,111*982,6).

Степень соответствия результатов реализации шести основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы составляет 100%. Шести основным мероприятиям соответствуют 12 целевых индикаторов.

2.Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы составляет 118,5% и показывает, что реализация государственной программы является эффективной ( (106,5+89,2+109,1+100)/4+17,3).

3.Сведения об объемах финансирования:

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 25 418,927 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 956,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 956,39 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 21 133,071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 238,596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 238,523 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ) и реестров государственных и муниципальных услуг | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 459,174 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 3 595,209 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,544 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,544 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,69 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Создание информационной системы, предназначенной для оказания государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая работы, связанные с вводом указанной информационной системы в эксплуатацию и обеспечением возможности получения соответствующих государственных услуг в электронной форме | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 2 790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 5 028,188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 028,188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 028,115 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 283 996,902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 567,996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 567,996 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Корпорация развития ИТ», всего | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 283 996,902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 567,996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 567,996 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 330 548,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 762,982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 762,909 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 709,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 28 416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 175,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 174,76 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 2 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,45 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Модернизация корпоративной сети передачи данных и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 1 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 777,57 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 1 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 464,62 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Приобретение программного обеспечения системы резервного копирования | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,33 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 11 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 7 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 973,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 973,95 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 3 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,84 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 28 416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 175,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 174,76 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0,0 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по программе | 0,0 | 364 900,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 647,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 647,169 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Сведения о достижении целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Значение за 2016 год | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % | 90 | 90 | 96 | 106,6 | Увеличение количества окон обслуживания: - Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (г. Ульяновск, Ленинский район) 1 единица; - количество окон обслуживания в МФЦ Майнского района – 1 единица; - дополнительно открыты территориально обособленные структурные подразделения (далее - ТОСП) с общим количеством окон равным 5 единицам |
|  |  | количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц | 310 | 310 | 317 | 102,2 | Количество окон обслуживания в Центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг (г. Ульяновск, Ленинский район) увеличено с 23 до 24; Количество окон обслуживания в МФЦ Майнского района Ульяновской области увеличено с 3 до 4; Дополнительно ТОСП с общим количеством окон равным 1 (одному) по следующим адресам: - Новоспасский район, с. Троицкий Сунгур, ул. Молодёжная, дом 3; - Павловский район, с. Старый Пичеур, ул. Школьная, д.4; - Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, ул. Школьная, д. 58; - Старомайнский район, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, д. 12; - Николаевский район, с. Головино, ул. Советская, д. 12 |
| 2. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее – рСМЭВ) и реестров государственных и муниципальных услуг | количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц | 120 | 180 | 182 | 101,1 | Введение в эксплуатацию резерв-ного центраобработки данных |
|  |  | количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц | 60 | 70 | 71 | 101,4 | Одновременное функционирование сервисов СМЭВ версий 2.х и 3.х |
| 3. | Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц | 67 | 109 | 132 | 121,1 | Использование функционала «Конструктор услуг» при разработке услуг на РПГУ |
|  |  | доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % | 30 | 44 | 53,9 | 122,5 | Данные Федеральной службой государственной статистики |
| 4. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», единиц | 1259100 | 1260000 | 1342000 | 106,5 | В связи с открытием дополнительных окон приёма заявителей, а также расширением перечня услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ Ульяновской области, увеличилось число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг. С января 2017 года в МФЦ организовано предоставление двух новых государственных услуг Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской области: — «Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»; — «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)». Также была обеспечена выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации непосредственно в здании МФЦ, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85. В 2017 года заключено соглашение о взаимодействии со следующими федеральными органами исполнительной власти: -Управление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; - Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Расширен перечень услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в МФЦ, для этого заключено дополнительное соглашение с Корпорацией развития МСП, соглашение о взаимодействии с Микрокредитной компанией фондом «Фонд развития и финансирования предпринимательства» и соглашение о взаимодействии от 07.07.2017 № 7 с Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» |
| 5. | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области | число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек | 7900 | 8100 | 8100 | 100 |  |
| 6. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД) | количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц | 600 | 900 | 900 | 100 |  |
| 7. | Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования | количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц | 36 | 42 | 51 | 121,4 | Модернизирована система мониторинга сетевого оборудования Правительства Ульяновской области |
| 8. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области | количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц | - | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 9. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области | число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек | 270 | 270 | 270 | 100 |  |

5. Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы:

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли населения Ульяновской области, удовлетворенного качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности опрошенного населения | 85 | 97 | 114,1 |
| 2. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 25 | 16 | 136 |
| 3. | Увеличение доли населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области | 44 | 53,9 | 122,5 |
| 4 | Увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году к уровню 2014 года | 100 | 104 | 104 |
| 5. | Опережение темпа роста отрасли ИТ по сравнению с темпом роста валового регионального продукта Ульяновской области | 100 | 106 | 106 |
| 6. | Сокращение времени на обработку и пересылку электронных документов в Правительстве Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доведение доли ИОГВ и ОМСУ, подключенных к ССТУ, в общем количестве ИОГВ и ОМСУ до 100 % | 75 | 75 | 100 |
| 8. | Увеличение доли функционирующих сервисов и систем в КСПД в общем количестве сервисов и систем в КСПД | 30 | 30 | 100 |
| 9. | Уменьшение объема расходов областного бюджета Ульяновской области, связанных с оплатой услуг связи, к уровню 2014 года | 30 | 30 | 100 |

6. Итоговый отчёт об исполнении Плана-графика реализации государственной программы   в 2017 году:

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Оконча-ние | Начало | Оконча-ние | Плановое | Фактичес-кое | Запланиро-ванные | Достиг-нутые |
| ВСЕГО по государственной программе Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2017 год |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 364 900,1 | 325 647,532 | - | - |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 330 548,9 | 303 762,982 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25418,927 | 17956,39 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Организованы и проведены мероприятия по открытию нового центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинском районе, открытию новых окон обслуживания заявителей в территориально-обособленных подразделениях МФЦ и функционированию существующих окон обслуживания заявителей, приобретены товарно-материальные ценности, обновлено программное обеспечение операционных систем. 100% |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21133,071 | 15238,596 | - | - |
| Мероприятие № 2.1 «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных, в том числе в целях функционирования рСМЭВ и реестров государственных и муниципальных услуг» | — «» — | 01.01.2017 | 01.06.2017 | 01.01.2017 | 01.06.2017 | 9459,174 | 9459,174 | Третий этап оплаты долгосрочного контракта заключённого на 2015-2017 годы за оказанные услуги | Полностью оплачены услуги по модернизации центра обработки данных и формированию резервного центра обработки данных. 100% |
| Мероприятие № 2.3 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ), а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии»» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3595,209 | 599,544 | Сопровождение специализированного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «ЗАГС Ульяновской области» по обеспечению работоспособности и дальнейшему развитию функционала специализированного программного обеспечения | Предоставление государственных услуг в электронной форме, обеспечение исполнения межведомственных запросов к органам ЗАГС Ульяновской области, обеспечение возможности обращения к сервисам государственной информационной системы «Государственные и муниципальные платежи» и обеспечение возможности бронирования времени предоставления государственной услуги при обращении в орган ЗАГС вне зависимости от способа обращения. 100% |
| Мероприятие № 2.4 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 260,0 | 151,69 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном форме | Проведена рекламная кампания по средствам размещения рекламных аудиороликов на радиостанциях, на ГТРК «Волга», изготовлены рекламные брошюры, календари, буклеты и презентационные материалы. 100% |
| Мероприятие 2.6 «Создание информационной системы, предназначенной для оказания государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая работы, связанные с вводом указанной информационной системы в эксплуатацию и обеспечением возможности получения соответствующих государственных услуг в электронной форме» | — «» — | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 2790,5 | 0,0 | Создание информационной системы для оказания государственной экспертизы проектной документации в электронной форме | Разработана информационная система оказания государственной услуги с помощью которой проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, подготовленные в отношении объектов капитального строительства, представляются на проведение экспертизы в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ. 100% |
| Мероприятие 2.7 «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» | — «» — | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 5028,188 | 5028,188 | Автоматизация деятельности для проведения государственной экспертизы | Преобре-тено серверное оборудование, системы хранения данных, консоли управления для проведения государственной экспертизы проектной документации. 100% |
| Основное мероприятие № 3: «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 283996,902 | 270567,996 | - | - |
| Мероприятие № 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 283996,902 | 270567,996 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения, выполнение работ, оказание услуг в сфере региональной информатизации, предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» на территории Ульяновской | Реализованы мероприятия хозяйственной и финансовой деятельности учреждения направленные на обеспечение функционирования учреждения с целью организации предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнению работ, оказания услуг по формированию единой информационной инфраструктуры Ульяновской области, развития ИКТ, электронного правительства, повышению информационной открытости Правительства Ульяновской области. 100% |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 90 | 96 |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 310 | 317 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 180 | 182 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.1: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 70 | 71 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 109 | 132 |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 44 | 53,9 |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1: число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 1260000 | 1342000 |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 709,5 | 5 709,5 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5709,5 | 5709,5 | Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов (программ) в сфере ИТ на территории Ульяновской области. Создание условий для появления передовых технологий, организаций, методов обучения федерального и мирового уровня в сфере ИТ | Реализованы 25 проектов и программ в сфере ИТ (включая средние и высшие учебные заведения) на территории Ульяновской области, в которых приняло участие свыше 8,0 тыс. человек. 100% |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 8100 | 8100 |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28 416,6 | 16 175,05 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28416,6 | 16175,05 | - | - |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | — «» — | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 2650,5 | 2650,5 | Увеличе-ние числа пользова-телей ЕСЭД, повыше-ние каче-ства рабо-ты с доку-ментами, делопро-изводства, исполне-ние пору-чений | Приобретены неис-ключительные права (простые неисключи-тельные лицензии) на право использования прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота «Company-Media» и автоматизации бизнес-процессов (лицензия на модуль «CM- Locker»). 100% |
| Мероприятие № 1.2 «Модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) и локальной вычислительной сети Правительства Ульяновской области, приобретение, монтаж сетевого, телекоммуникационного оборудования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 30.11.2017 | 1777,6 | 1777,6 | Увеличение скорости информационного обмена всех исполнительных органов исполнительной власти Ульяновской области в общей сети КСПД | Модернизирована система мониторинга сетевого оборудования Правительства Ульяновской области, в том числе: - межсетевой экрана; - маршрутизатор уровня ядра; - коммутатор уровня ядра; -серверы. 100% |
| Мероприятие № 1.3 «Расширение системы хранения данных для файлового сервера Правительства Ульяновской области, обеспечение хранения резервных копий низкоприоритетных систем, в том числе увеличение ёмкости системы резервного копирования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1464,7 | 1464,7 | Увеличение объёма хранения информации на сервере Правительства Ульяновской области | Приобретено и установлено телекоммуникационное оборудование системы резервного копирования, в том числе: жесткие диски, ленточная библиотека и ленточный картридж, для системы хранения данных и серверной платформы «SUPERMICRO SSG-6048R-E1CR36N» . 100% |
| Мероприятие № 1.4 «Приобретение программного обеспечения системы резервного копирования» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 743,4 | 743,4 | Автоматизация процессов копирования критичной информации, остановки и запуска системных служб приоритетных автоматизированных информационных систем Правительства Ульяновской области | Приобретено и установлено программное обеспечение системы резервного копирования: - для серверов резервного копирования; - для интеграции существующих серверных площадок; - для агентов системы резервного копирования. 100% |
| Мероприятие № 1.5 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11096,0 | 0,0 | Модернизация ЕСЭД, повышение качества технической поддержки, доступности и обслуживания пользователей. Перевод ЕСЭД на программное обеспечение включенных в реестр «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» | Осуществлён перевод пользователей ЕСЭД текущей версии «Company Media версия 4.4 на платформе Lotus Notus», на версию «Company Media версия 4.6.1» с использованием web-интерфейса, для реализации первого этапа проекта по переводу ЕСЭД на новую версию 5.0 (платформа «Company Media» на основе Ac-tive Frame 5.0). 100% |
| Мероприятие № 1.6 «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7119,5 | 5973,95 | Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Приобретены неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное обеспечение для обновления средств криптографической защиты информации и лицензион-ные права на программное обеспе-чение для обновления средств защиты информации от несанкционированного доступа. Приобретены программно-аппаратные комплексы и персональные компьютеры. 100% |
| Мероприятие № 1.7 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.04.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3564,9 | 3564,9 | Обеспечение функционирования системы корпоративной электронной почты и увеличение числа её пользователей | Приобретены неисключительные права (простые неисключительные лицензии) на использование программного обеспечения системы электронной почты Exchange Standard, а также защиты от нежелательной почты. 100% |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 900 | 900 |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 42 | 51 |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.7: количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 1000 | 1000 |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы | — «» — | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 225,1 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 225,1 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | — «» — | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 225,1 | 0,0 | Техническое обеспечение функционирования и модернизация графической, мультимедийной и визуализированной составляющей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Закуплены персональные компьютеры в сборе, беспилотный летательный аппарат, видео камеры для создания панорам, 3D туров, обработки информации, с целью размещения полученных космических и аэрофотоснимков на «Геопор-тале Ульяновской области». 100% |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек | — «» — |  |  |  |  | Х | Х | 270 | 270 |

* Графы Х не заполняются

7. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы за 2017 год

| №№ п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 2/60-П | Увеличение финансирования отдельных мероприятий и государственной программы в целом, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (дополнительный доход) в 2017 году, а также за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета в 2018 году | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы от 20.02.2017 № 41-ПЛ |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 12/250-П | Увеличение финансирования отдельных мероприятий и государственной программы в целом, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (дополнительный доход) и перераспределение финансирования между мероприятиями государственной программы, в том числе в связи с прекращением реализации мероприятий имеющих отношение к организации деятельности по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК) | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы от 13.06.2017 № 145-ПЛ |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 25/503-П | Увеличение финансирования отдельных мероприятий и государственной программы в целом, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (дополнительный доход) и перераспределение финансирования между мероприятиями на 2017 год, а также внесение изменений в государственную на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе новых мероприятий, изменение и перераспределение финансирования между мероприятиями государственной программы | - |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 30/577-П | Увеличение финансирования отдельных мероприятий и государственной программы в целом, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (дополнительный доход) и перераспределение финансирования между мероприятиями | - |
| 5. | Постановление Правительства Ульянов-ской области от 11.12.2017 12/250-П | Увеличение финансирования отдельных мероприятий и государственной программы в целом, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (дополнительный доход) и перераспределение финансирования между мероприятиями | План-график реализации государствен-ной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы от 21.12.2017 № 275-ПЛ |

Исполняющий обязанности

директора                                                                                                                                                                               Я.А.Егоров