14
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области 

____________Д.Ю.Богданов
[bookmark: _GoBack]«____» ________ 2018 года

	
	





ПЛАН-ГРАФИК
реализации государственной программы Ульяновской области«Развитие информационного общества 
и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2018 год

	Наименование мероприятия /
целевого индикатора
	Исполнитель мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон)
	Дата 
начала реализации мероприятия
	Объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области предусмотренных на реализацию
государственнойпрограммы на отчётный год, тыс. рублей/значение целевого индикатора
	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ, 
% выполнения работы)
	Примечание

	
	
	
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по государственной программе, всего, в том числе:
	
	
	387649,5
	100160,9
	98414,6
	100158,2
	88915,8
	х
	х
	х
	х
	х
	

	бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета 
(далее – федеральный бюджет)
	
	
	8237,7
	0,0
	624,7
	1614,7
	5998,3
	х
	х
	х
	х
	х
	

	бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет)
	
	
	379411,8
	100160,9
	97789,9
	98543,5
	82917,5
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных  услуг исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	
	
	338777,2
	77876,0
	87867,2
	84118,2
	88915,8
	х
	х
	х
	х
	х
	

	федеральный 
бюджет
	
	
	8237,7
	0,0
	624,7
	1614,7
	5998,3
	х
	х
	х
	х
	х
	

	областной бюджет
	
	
	330539,5
	77876,0
	87242,5
	82503,5
	82917,5
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное мероприятие№ 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы», всего, в том числе:
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	4900,0
	555,6
	1114,0
	2315,0
	915,4
	Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок:
-планирование закупок товаров, работ, услуг; 
-определение поставщика конкурентными процедурами;
-заключение контракта, в рамках федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).
Подписание Акта приёма-передачи неис-ключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключитель-ных прав (про-стыенеисключи-тельные лицен-зии) наантивирусное программноеобеспечени«Dr.Web». 100%
	Подписание Актов выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-трактов:
- на сопровождение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «АИС. МФЦ»;
- на ремонт  пандуса с навесом по адресу ул. Льва Толстого д. 36/9 в соотвествии с требованиями СанПин. 100%
	Подписание Актов выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-трактов:
- на сопровождение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «АИС. МФЦ»;
- на ремонт кровельного покрытия по адресу ул. Льва Толстого д. 36/9. 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на сопровождение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «АИС. МФЦ». 100%

	

	Целевой индикатор основного мероприятия№ 1: 
доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, %
	
	
	90
	90
	90
	90
	90
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Целевой индикатор  основного мероприятия № 1: 
количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц 
	
	
	310
	310
	310
	310
	310
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», всего, в том числе:
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	29512,8
	0,0
	5081,3
	6071,5
	18360,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	федеральный 
бюджет
	
	
	8237,7
	0,0
	624,7
	1614,7
	5998,3
	х
	х
	х
	х
	х
	

	областной бюджет
	
	
	21275,1
	0,0
	4456,6
	4456,8
	12361,7
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Мероприятие №  2.1 «Обеспечение функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ)»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	2096,4
	0,0
	667,1
	667,2
	762,1
	Предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.

	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по сопровождению программного обеспечения РПГУ. 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по сопровождению программного обеспечения РПГУ. 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по доработке  РПГУ и информационных систем, используемых при предоставлении услуг, в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». 100%
	

	Мероприятие №  2.2 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ЕПГУ) и  РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	3241,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3241,7
	Повышение уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация государственных и муниципальных услуг
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	
	
	Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на оказание услуг по разработке электронных сервисов с целью организации взаимодействия с ЕПГУ в части организации приема заяв-лений, адаптации и публикации интерактивных форм электрон-ных услуг Ульяновской области  на ЕПГУ в рамках реализации проекта «Мультирегиональность ЕПГУ». 100%
	

	Целевой индикатор мероприятия № №  2.1 и 2.2: 
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц 
	
	
	214
	132
	140
	163
	214
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Целевой индикатор мероприятия № 2.2: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, %
	
	
	58
	53,9
	55
	58
	58
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Мероприятие № 2.3 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	302,6
	0,0
	100,9
	100,9
	100,8
	Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ 
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио», изготовлению рекламной печатной продукции, звуковой рекламы на прилегающей территориик торговым центрам. 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио», рекламных видеороликов на LED-экранах города. 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламныхаудиороликов в рекламных блоках  радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио». 100%
	

	Мероприятие 2.4 
«Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия»:
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	13826,1
	0,0
	3688,6
	3688,7
	6448,8
	Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка информационных систем «АИС Город. Межведомственное взаимодействие» и «АИС Город. Электронная похозяйственная книга»
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на сопровождение и техническую поддержку модулей межведомственного электронного взаимодействия программного комплекса «АИС Город. Межведомственное взаимодействие – электронный регион». 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контракта на сопровождение и техническую поддержку информационной системы «АИС Город. Электронная похозяйственная книга». 100%
	Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на разработку и внедрение адаптеров к видам сведений, включая интерактивные электронные формы, для подготовки запросов на предоставление сведений и получения ответов в электронной форме от Федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и внебюджетных фондов РФ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. 100%
	

	Целевой индикатор мероприятия  №  2.4: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, 
единиц
	
	
	298
	182
	182
	211
	298
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Целевой индикатор мероприятия №  2.4: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, 
единиц
	
	
	90
	71
	71
	78
	90
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Мероприятие 2.5
«Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»», всего, в том числе:
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	10046,0
	0,0
	624,7
	1614,7
	7806,6
	Доработка (создание) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Заключение контракта по
доработке (созданию) информационных систем (далее-ИС), обеспечивающих подключение региональных информационных систем к единой форме заявлений, реализованной на ЕПГУ
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием СМЭВ 3.Х 
в отношении некоторых услуг
	Подписание Акта выполненных работ и оплата контракта на подключение региональной ИС к услуге «Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 
к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации». 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контрактана подключение региональной ИС к услугам:
- «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» ;
- «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 100%
	Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контрактана подключение региональной ИС к услугам: 
- «Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;
- «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории».
Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контракта:
«Разработка интерактивных портальных форм государственных 
и муниципальных услуг на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг». 100%
	

	федеральный 
бюджет
	
	
	8237,7
	0,0
	624,7
	1614,7
	5998,3
	х
	х
	х
	х
	х
	

	областной бюджет
	
	
	1808,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1808,3
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное 
мероприятие №3 «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	304364,4
	77320,4
	81671,9
	75731,7
	69640,4
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Мероприятие№ 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ»)
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	304364,4
	77320,4
	81671,9
	75731,7
	69640,4
	Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения
	Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата контрактов связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, обеспечение  мебелью, персональными компьютерами, оргтехникой и расходными материалами, хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному транспорту. 100%
	

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Целевой индикатор мероприятия № 3.1:число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг,  предоставление которых организовано  в
ОГКУ «Корпорация развития ИТ», человек 
	
	
	1260000
	300000
	300000
	330000
	330000
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

	Всего по подпрограмме
	
	
	13000,0
	13000
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	13000,0
	13000
	0,0
	0,0
	0,0
	Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов в сфере ИТ на территории Ульяновской области
	Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в 2018 году по утверждённой смете затрат.
Реализация проекта «Зимняя школа-семинар «Политехник» для сельских школьников Ульяновской области», «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников»,«Яндекс .Лицей». 100%
	Проведение Международной профессиональной IT-конференции «Стачка»,проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ», реализация проекта «Подготовка команд к участию в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по робототехнике», «Курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС общего образования». 100%
	Реализация проектов: «Проведение Всероссийского Интернет-форума по информационным технологиям и разработке «РИФ. Технологии», «Создание дополнительных учебных мест для изучения программирования школьниками», «Азбука программирования» – программа дополнительного образования по программированию на JavaScript для учащихся 5–7 классов», «Повышение доступности высшего технического образования сельских школьников Ульяновской области»,. 100%
	Реализация проектов:«Развитие и поддержка функционирования сети Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области», «Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников», «Модернизация информационной системы чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области среди школьников».100%
	

	Целевой индикатор основного мероприятия №1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек
	
	
	8300
	1060
	4380
	7140
	8300
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы

	Всего по подпрограмме
	
	
	35632,3
	9284,9
	10547,4
	15800,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное мероприятие № 1
«Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	35632,3
	9284,9
	10547,4
	15800,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	5547,4
	0,0
	5547,4
	0,0
	0,0
	Повышение качества работы с документами, делопроизводства, исполнение поручений и  увеличение числа пользователей ЕСЭД
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia». 100%
	
	
	

	Целевой индикатор мероприятия  № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц
	
	
	2000
	0
	2000
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Целевой индикатор мероприятия № 1.1:
количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц
	
	
	1500
	0
	1500
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Мероприятие № 1.2  «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	4000,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	
	Заключение и оплата  контракта на поставку системы  предотвращения утраты данных (DLP-система), обновлениедо версии 4.Х программных и программно-аппаратных средств ViPNet- защищённой сети передачи данныхУльяновской области(сеть № 2500). 100%
	
	

	Целевой индикатор мероприятия №1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц
	
	
	70
	42
	42
	70
	70
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом

	Мероприятие № 1.3 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	14470,00
	0,0
	5000,0
	9470,0
	0,0
	Модернизация и повышение функциональности ЕСЭД
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	Заключение и оплата  контракта на поставку серверного оборудования. 
100 %
	Заключение и оплата  кон-тракта на по-ставку системы хранения данных и коммутатора сети хранения данных 100%
	
	

	Мероприятие № 1.4 «Обновление системы управления гипервизорами системы виртуализации»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	2330,0
	0,0
	0,0
	2330,0
	0,0
	Увеличение производительности и повышение доступности к информационным системам Правительства Ульяновской области
	
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	Заключение и оплата кон-тракта  на приобретение  программного обеспечения Vmwarevcenter  версии 6.01 иVmwarevsphere ENT версия 6.04 системы управления гипервизорами для обеспечения изоляции операционных систем друг от друга, защиты и безопасности, разделения  ресурсов между различными запущенными операционными системами.100%
	
	

	Мероприятие № 1.5 «Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01. 01..2 018
	9284,9
	9284,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Созданию Ситуационного центра Губерна-тора Ульяновской области
в рамках
реализации проекта по созданию системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти Российской Федерации
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.
Заключение и оплата  контракта на приобретение проекта по созданию Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области. 100%
	
	
	
	

	Целевой индикатор мероприятия №1.5:
количество разработанных технических заданий на создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, единиц 
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы

	Всего по подпрограмме
	
	
	240,0
	0,0
	0,0
	240,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	240,0
	0,0
	0,0
	240,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
	Правительство Ульяновской области
(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 
58-92-89)
	01.01.2018
	240,0
	0,0
	0,0
	240,0
	0,0
	Повышение надёжности, расширение функционала и улучшение пользовательского интерфейса программного комплекса «ActiveMapGS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
	Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ
	
	Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата контракта на оказание услуги технической поддержке, сопровождению и обновлению версии программного комплекса «ActiveMapGS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области». 100%
	
	

	Целевой индикатор мероприятия №1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек
	
	
	600
	421
	600
	600
	600
	х
	х
	х
	х
	х
	Нарас-тающим итогом





ДиректорОГКУ «Правительство для граждан»                                                                                                           С.В.Опенышева
