|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области ____________Д.Ю.Богданов «____» ___________2018 г. |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ульяновской области«Развитие информационного общества

и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2018 год*

| Наименование мероприятия / целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализации мероприятия | Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области предусмотренных на реализацию государственнойпрограммы на отчётный год, тыс. рублей/значение целевого индикатора |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ, % выполнения работы) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по государственной программе, всего, в том числе: |  |  | 399449,5 | 108160,9 | 104600,654 | 98687,546 | 88000,4 | х | х | х | х | х |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) |  |  | 8237,7 | 0,0 | 624,7 | 1614,7 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  |  | 391211,8 | 108160,9 | 103975,954 | 97072,846 | 82002,1 | х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 342577,2 | 77876,0 | 94053,254 | 82647,546 | 88000,4 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 624,7 | 1614,7 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 334339,5 | 77876,0 | 93428,554 | 81032,846 | 82002,1 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие№ 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 1598,946 | 555,6 | 199,0 | 844,346 | 0,0 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок: -планирование закупок товаров, работ, услуг; -определение поставщика конкурентными процедурами; -заключение контракта, в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ). Подписание Акта приёма-передачи неис-ключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключитель-ных прав (про-стыенеисключи-тельные лицен-зии) наантивирусное программноеобеспечени«Dr.Web». 100% | Подписание Актов выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-трактов: - на сопровождение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «АИС. МФЦ»; - на ремонт пандуса с навесом по адресу ул. Льва Толстого д. 36/9 в соотвествии с требованиями СанПин. 100% | Подписание Актов выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-трактов: - на сопровождение и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «АИС. МФЦ»; - на ремонт кровельного покрытия по адресу ул. Льва Толстого д. 36/9. 100% |  |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия№ 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 32813,854 | 0,0 | 8382,354 | 6071,5 | 18360,0 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 624,7 | 1614,7 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 24576,154 | 0,0 | 7757,654 | 4456,8 | 12361,7 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.1 «Обеспечение функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ)» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 2096,4 | 0,0 | 667,1 | 667,2 | 762,1 | Предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по сопровождению программного обеспечения РПГУ. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по сопровождению программного обеспечения РПГУ. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по доработке РПГУ и информационных систем, используемых при предоставлении услуг, в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». 100% |  |
| Мероприятие № 2.2 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 3241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3241,7 | Повышение уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация государственных и муниципальных услуг | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  |  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на оказание услуг по разработке электронных сервисов с целью организации взаимодействия с ЕПГУ в части организации приема заяв-лений, адаптации и публикации интерактивных форм электрон-ных услуг Ульяновской области на ЕПГУ в рамках реализации проекта «Мультирегиональность ЕПГУ». 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № № 2.1 и 2.2: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц |  |  | 214 | 132 | 140 | 163 | 214 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.2: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 70 | 53,9 | 55 | 62 | 70 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие № 2.3 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 302,6 | 0,0 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио», изготовлению рекламной печатной продукции, звуковой рекламы на прилегающей территории к торговым центрам. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио», рекламных видеороликов на LED-экранах города. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио». 100% |  |
| Мероприятие 2.4 «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 17127,154 | 0,0 | 6989,654 | 3688,7 | 6448,8 | Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка информационных систем «АИС Город. Межведомственное взаимодействие» и «АИС Город. Электронная похозяйственная книга» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контрактов: - сопровождение и техническую поддержку модулей межведомственного электронного взаимодействия программного комплекса «АИС Город. Межведомственное взаимодействие – электронный регион». 100% -модификация программного комплекса «АИС. МФЦ»-подключениек электронным сервисам федеральных ведомствс целью осуществления межведомственного электронного взаимодействия. 100 % | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контракта на сопровождение и техническую поддержку информационной системы «АИС Город. Электронная похозяйственная книга». 100% | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на разработку и внедрение адаптеров к видам сведений, включая интерактивные электронные формы, для подготовки запросов на предоставление сведений и получения ответов в электронной форме от Федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и внебюджетных фондов РФ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц |  |  | 298 | 182 | 182 | 211 | 298 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц |  |  | 90 | 71 | 71 | 78 | 90 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие 2.5 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 10046,0 | 0,0 | 624,7 | 1614,7 | 7806,6 | Доработка (создание) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Заключение контракта по доработке (созданию) информационных систем (далее-ИС), обеспечивающих подключение региональных информационных систем к единой форме заявлений, реализованной на ЕПГУ Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием СМЭВ 3.Х в отношении некоторых услуг | Подписание Акта выполненных работ и оплата контракта на подключение региональной ИС к услуге «Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации». 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контрактана подключение региональной ИС к услугам: - «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» ; - «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контрактана подключение региональной ИС к услугам: - «Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»; - «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории». Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контракта: «Разработка интерактивных портальных форм государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг». 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 624,7 | 1614,7 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 1808,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1808,3 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие №3 «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 308164,4 | 77320,4 | 85471,9 | 75731,7 | 69640,4 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие№ 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 308164,4 | 77320,4 | 85471,9 | 75731,7 | 69640,4 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения | Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата контрактов связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, обеспечение мебелью, персональными компьютерами, оргтехникой и расходными материалами, хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному транспорту. 100% |  |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1:число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», человек |  |  | 1260000 | 300000 | 300000 | 330000 | 330000 | х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов в сфере ИТ на территории Ульяновской области | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в 2018 году по утверждённой смете затрат. Реализация проектов: «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников», «Яндекс.Лицей», «Региональный конкурс компьютерного творчества школьников "Мастер ИТ», «Занимательное программирование для школьников», «Профильная смена «iClub» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций ПФО» 100% | Проведение Международной IT-конференции «Стачка»,проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ». Реализация проектов: «Создание ресурсного центра робототехники и программирования для школьников Барышского района», «Курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС общего образования»,«Создание и развитие регионального Центра промышленного интернета в машиностроении». 100% | Реализация проектов: «Проведение Всероссийского Интернет-форума по информационным технологиям и разработке «РИФ. Технологии», «Городская Летняя школа математики и программирования «Через математику-в профессию будущего»,«Хакатон для учителей DigitalTeacher», «Региональный проект “ИТ-Кадры»,«Юный киберзащитник»,«Единые региональные мониторинговые работы по информатике (7 класс)», «Профильная смена «Первый шаг в IТ» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений ПФО». 100% | Реализация проектов:«Развитие и поддержка функционирования сети Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области», «Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников», «Модернизация Стратегии развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и электроники Ульяновской области на 2015-2020 годы».100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия №1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек |  |  | 8300 | 1060 | 4380 | 7140 | 8300 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 35632,3 | 9284,9 | 10547,4 | 15800,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 35632,3 | 9284,9 | 10547,4 | 15800,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 5547,4 | 0,0 | 5547,4 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества работы с документами, делопроизводства, исполнение поручений и увеличение числа пользователей ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia». 100% |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.2 «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Заключение и оплата контракта на поставку системы предотвращения утраты данных (DLP-система), обновлениедо версии 4.Х программных и программно-аппаратных средств ViPNet- защищённой сети передачи данныхУльяновской области(сеть № 2500). 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц |  |  | 70 | 42 | 42 | 70 | 70 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие № 1.3 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 14470,00 | 0,0 | 5000,0 | 9470,0 | 0,0 | Модернизация и повышение функциональности ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Заключение и оплата контракта на поставку серверного оборудования. 100 % | Заключение и оплата кон-тракта на по-ставку системы хранения данных и коммутатора сети хранения данных 100% |  |  |
| Мероприятие № 1.4 «Обновление системы управления гипервизорами системы виртуализации» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | Увеличение производительности и повышение доступности к информационным системам Правительства Ульяновской области |  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Заключение и оплата кон-тракта на приобретение программного обеспечения Vmwarevcenter версии 6.01 иVmwarevsphere ENT версия 6.04 системы управления гипервизорами для обеспечения изоляции операционных систем друг от друга, защиты и безопасности, разделения ресурсов между различными запущенными операционными системами.100% |  |  |
| Мероприятие № 1.5 «Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01. 01..2 018 | 9284,9 | 9284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Созданию Ситуационного центра Губерна-тора Ульяновской области в рамках реализации проекта по созданию системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти Российской Федерации | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Заключение и оплата контракта на приобретение проекта по созданию Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области. 100% |  |  |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.5: количество разработанных технических заданий на создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, единиц |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | Повышение надёжности, расширение функционала и улучшение пользовательского интерфейса программного комплекса «ActiveMapGS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата контракта на оказание услуги технической поддержке, сопровождению и обновлению версии программного комплекса «ActiveMapGS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области». 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия №1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек |  |  | 600 | 421 | 600 | 600 | 600 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |

*Взамен утверждённого от 05.02.2017 № 26-ПЛ

ДиректорОГКУ «Правительство для граждан»                                                                                                           С.В.Опенышева