|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель ПредседателяПравительстваУльяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Богданов«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2018 год\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализации мероприятия | Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области предусмотренных на реализациюгосударственной программы на отчётный год, тыс. рублей/ значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий государственной программы (краткое описание планируемых к выполнению работ, % выполнения работы) | Примечание |
| всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по государственной программе, всего, в том числе: |  |  | 396159,0 | 93798,275 | 137150,2259 | 112831,46 | 52379,04 | х | х | х | х | х |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) |  |  | 8237,7 | 0,0 | 0,0 | 2239,4 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  |  | 387921,3 | 93798,275 | 137150,2259 | 110592,06 | 46380,74 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти****Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 331296,8679 | 92649,8 | 109332,41877 | 89519,61 | 39795,04 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 0,0 | 2239,4 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 323059,1679 | 92649,8 | 109332,41877 | 87280,21 | 33796,74 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 9055,69968 | 979,5 | 7231,85368 | 844,346 | 0,0 | Обеспечение функционирования сети МФЦ на территории Ульяновской области с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок:-планирование закупок товаров, работ, услуг; -определение поставщика конкурентными процедурами;-заключение контракта, в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 13% | Подписание Акта приёма-передачи неис-ключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключитель-ных прав (про-стые неисключи-тельные лицен-зии) на антивирусное программное обеспечени «Dr.Web». 100%Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% | Подписание Актов выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-трактов:- приобретение биометрического оборудования для организации предоставления государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации содержащих электронные носители информации;- на ремонт кровельного покрытия по адресу ул. Льва Толстого д. 36/9. 100% |  |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия № 1: количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ, единиц  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 35509,73593 | 2910,0 | 209,1328 | 14528,064 | 17862,54 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 0,0 | 2239,4 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 27272,03593 | 2910,0 | 209,1328 | 12288,664 | 11864,24 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 2.1 «Обеспечение функционирования государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РПГУ)» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 2096,4 | 0,0 | 0,0 | 1334,3 | 762,1 | Предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. |  | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по сопровождению программного обеспечения РПГУ. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата кон-тракта на оказа-ние услуг по доработке РПГУ и информационных систем, используемых при предоставлении услуг, в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». 100% |  |
| Мероприятие № 2.2 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 5829,34913 | 2910,0 | 0,0 | 175,11 | 2744,23913 | Повышение уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация государственных и муниципальных услуг | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 97%. |  | Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на оказание услуг по разработке электронных сервисов с целью организации взаимодействия с ЕПГУ в части организации приема заяв-лений, адаптации и публикации интерактивных форм электрон-ных услуг Ульяновской области на ЕПГУ в рамках реализации проекта «Мультирегиональность ЕПГУ». 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № № 2.1 и 2.2: количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ, единиц  |  |  | 214 | 132 | 140 | 163 | 214 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.2: доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  | 70 | 53,9 | 55 | 62 | 70 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие № 2.3 «Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 410,8328 | 0,0 | 209,1328 | 100,9 | 100,8 | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ  | Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио», рекламных видеороликов на LED-экранах города., изготовлению рекламной печатной продукции, звуковой рекламы на прилегающей территории к торговым центрам 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контрактов на услуги по размещению рекламных аудиороликов в рекламных блоках радиостанций «Ульяновск-FM», «Милицейская волна», «Ретро-FM», «Дорожное радио». 100% |  |
| Мероприятие 2.4 «Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 17127,154 | 0,0 | 0,0 | 10678,354 | 6448,8 | Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка информационных систем «АИС Город. Межведомственное взаимодействие» и «АИС Город. Электронная похозяйственная книга» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Подписание Акта выполнен-ных работ (ока-занных услуг) и оплата контракта на сопровождение и техническую поддержку информационной системы «АИС Город. Электронная похозяйственная книга». 100%Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контрактов:- сопровождение и техническую поддержку модулей межведомственного информационного взаимодействия программного комплекса «АИС Город. Межведомственное взаимодействие – электронный регион». 100%- модификация программного комплекса «АИС. МФЦ» -подключение к электронным сервисам федеральных ведомств с целью осуществления межведомственного электронного взаимодействия. 100 % | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) и оплата контракта на разработку и внедрение адаптеров к видам сведений, включая интерактивные электронные формы, для подготовки запросов на предоставление сведений и получения ответов в электронной форме от Федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и внебюджетных фондов РФ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество точек подключения участников рСМЭВ, соответствующих требованиям защиты информации, единиц |  |  | 298 | 182 | 182 | 211 | 298 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Целевой индикатор мероприятия № 2.4: количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ, единиц |  |  | 90 | 71 | 71 | 78 | 90 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие 2.5«Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 10046,0 | 0,0 | 0,0 | 2239,4 | 7806,6 | Доработка (создание) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Заключение контракта подоработке (созданию) информационных систем (далее-ИС), обеспечивающих подключение региональных информационных систем к единой форме заявлений, реализованной на ЕПГУМинистерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием СМЭВ 3.Х в отношении некоторых услуг |  | Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контракта на подключение региональной ИС к услугам:- «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» ;- «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 100%Подписание Акта выполненных работ и оплата контракта на подключение региональной ИС к услуге «Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации». 100% | Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контракта на подключение региональной ИС к услугам: - «Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;- «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории».Подписание Акта выполнен-ных работ и оплата контракта:«Разработка интерактивных портальных форм государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг». 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8237,7 | 0,0 | 0,0 | 2239,4 | 5998,3 | х | х | х | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | 1808,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1808,3 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 3 «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 286731,43229 | 88760,3 | 101891,43229 | 74147,2 | 21932,5 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности областного государственном казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Корпорация развития ИТ») | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 286731,43229 | 88760,3 | 101891,43229 | 74147,2 | 21932,5 | Реализация мероприятий хозяйственной и финансовой деятельности направленных на обеспечение функционирования учреждения | Оплата труда сотрудникам учреждения, налогов, сборов и иных платежей. Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), договоров поставок, оплата контрактов связанных с реализацией мероприятий по обеспечению функционирования учреждения, в том числе: оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание помещений, техническое обслуживание, ремонт оборудования и коммуникаций, обеспечение мебелью, персональными компьютерами, оргтехникой и расходными материалами, хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, запасными частями и горюче-смазочными материалами к служебному транспорту. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 3.1: число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Корпорация развития ИТ», человек  |  |  | 1260000 | 300000 | 300000 | 330000 | 330000 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 21216,2 | 0,0 | 19491,75 | 1724,45 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 21216,2 | 0,0 | 19491,75 | 1724,45 | 0,0 | Использование эффективных методик развития и применения ИТ-технологий и образовательных проектов в сфере ИТ на территории Ульяновской области | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области по утверждённой смете затрат нареализацию проектов: «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников. Зимний и весенний этапы», «Яндекс.Лицей в Компьютерной школе ФИСТ УлГТУ», «Зимняя школа-семинар «ПОЛИТТЕХНИК» для сельских школьников Ульяновской области, «Стартап-тур «Открытые инновации» в Ульяновске», «Неделя цифрового общества». 100% | Проведение Международной IT-конференции «Стачка», проведение Международной открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ». Реализация проектов: «Создание ресурсного центра робототехники и программирования для школьников Барышского района», «Курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС общего образования», «Создание и развитие регионального Центра промышленного интернета в машиностроении». 100% | Реализация проектов: «Проведение Всероссийского Интернет-форума по информационным технологиям и разработке «РИФ. Технологии», «Городская Летняя школа математики и программирования «Через математику-в профессию будущего»,«Хакатон для учителей Digital Teacher», «Региональный проект “ИТ-Кадры», «Юный киберзащитник», «Единые региональные мониторинговые работы по информатике (7 класс)», «Профильная смена «Первый шаг в IТ» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений ПФО». 100% | Реализация проектов: «Развитие и поддержка функционирования сети Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области», «Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников», «Модернизация Стратегии развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и электроники Ульяновской области на 2015-2020 годы».100% |  |
| Целевой индикатор основного мероприятия №1: число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», человек |  |  | 8300 | 1060 | 4380 | 7140 | 8300 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| **Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 43180,875 | 1145,475 | 8104,0 | 21347,4 | 12584,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1«Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 43180,875 | 1145,475 | 8104,0 | 21347,4 | 12584,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ЕСЭД)» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 5547,4 | 0,0 | 0,0 | 5547,4 | 0,0 | Повышение качества работы с документами, делопроизводства, исполнение поручений и увеличение числа пользователей ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ |  | Подписание Акта приёма-передачи неисключительных прав и оплата контракта на приобретение неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на программное обеспечение системы электронного документооборота «CompanyMedia». 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД, единиц |  |  | 2000 | 0 |  | 20000 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.2 «Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 5145,475 | 1145,475 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Обеспечение комплексного обслуживания средств защиты информации образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% |  | Заключение и оплата контракта на поставку системы предотвращения утраты данных (DLP-система), обновление до версии 4.Х программных и программно-аппаратных средств ViPNet- защищённой сети передачи данных Ульяновской области (сеть № 2500). 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.2: количество точек подключения к защищённой КСПД, единиц |  |  | 196 | 80 | 130 | 166 | 196 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |
| Мероприятие № 1.3 «Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения функционирования ведомственных серверов ЕСЭД» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 25566,0 | 0,0 | 8104,0 | 9470,0 | 7992,0 | Модернизация и повышение функциональности ЕСЭД | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% | Заключение и оплата контракта на поставку серверного оборудования. 100 %. | Заключение и оплата кон-тракта на по-ставку системы хранения данных и коммутатора сети хранения данных 100% |  |
| Мероприятие № 1.4 «Обновление системы управления гипервизорами системы виртуализации» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 1480,0 | 0,0 | 0,0 | 1480,0 | 0,0 | Увеличение производительности и повышение доступности к информационным системам Правительства Ульяновской области |  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ | Заключение и оплата кон-тракта на приобретение программного обеспечения Vmware vcenter версии 6.01 и Vmware vsphere ENT версия 6.04 системы управления гипервизорами для обеспечения изоляции операционных систем друг от друга, защиты и безопасности, разделения ресурсов между различными запущенными операционными системами.100% |  |  |
| Мероприятие № 1.5 «Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01. 01..2 018 | 4592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4592,0 | Созданию Ситуационного центра Губерна-тора Ульяновской областив рамкахреализации проекта по созданию системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти Российской Федерации  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Заключение контракта на подготовку технического задания на создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области. Согласование технического задания с Федеральной службой охраны Российской Федерации. 100% |  |  | Оплата контракта на приобретение технического задания. 100%.Заключение и оплата контракта на приобретение проекта создания Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области. 100% |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.5:количество разработанных технических заданий на создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, единиц  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.6 «Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 15.03.2018 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | Обеспечение функционирования системы корпоративной электронной почты  | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. |  | Заключение и оплата контракта на приобретение лицензий на программное обеспечение сервиса фильтрации нежелательной корреспонденции в системе корпоративной электронной почты. 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.6: количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, единиц |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| **Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы** |
| Всего по подпрограмме |  |  | 465,0571 | 3,0 | 222,0571 | 240,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 465,0571 | 3,0 | 222,0571 | 240,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие № 1.1 «Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области(Богданов Д.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, 58-92-89) | 01.01.2018 | 465,0571 | 3,0 | 222,0571 | 240,0 | 0,0 | Повышение надёжности, расширение функционала и улучшение пользовательского интерфейса программного комплекса «ActiveMap GS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Проведение мероприятий направленных на осуществление закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 1% | Оплата кредиторской задолженности по мероприятию за 2017 год. 100% | Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплата контракта на оказание услуги технической поддержке, сопровождению и обновлению версии программного комплекса «ActiveMap GS» геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области». 100% |  |  |
| Целевой индикатор мероприятия № 1.1: число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области», человек |  |  | 600 | 421 | 600 | 600 | 600 | х | х | х | х | х | Нарас-тающим итогом |

\*Взамен утверждённого от 09.04.2018 № 86-ПЛ

Директор ОГКУ «Правительство для граждан» С.В.Опенышева