АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| _________________ | №_________________ Экз.№____________ |
| --- | --- |

г. Ульяновск

Об утверждении методических рекомендаций об особенностях контракта жизненного цикла

П р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемые методические рекомендации 
об особенностях контракта жизненного цикла.

2.	Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Руководитель Агентства 	                                                           И.А.Погорелова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Агентства государственных закупок

Ульяновской области

от ___ _________2025 г. № ____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

об особенностях контракта жизненного цикла

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Положением об Агентстве государственных закупок Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/139-П «Об Агентстве государственных закупок Ульяновской области», в целях оказания методической помощи государственным органам Ульяновской области, государственным казённым и бюджетным учреждениям Ульяновской области, государственным унитарным предприятиям Ульяновской области, муниципальным органам, муниципальным казённым и бюджетным учреждениям, а также муниципальным унитарным предприятиям (далее – заказчики) при подготовке заявок на закупку объекта жизненного цикла.

1. Понятие контракта жизненного цикла

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ даёт следующее понятие контракта жизненного цикла – контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, создание товара в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию 
в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

Согласно части 16 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Случаи заключения контракта жизненного цикла определены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1087).

Контракт жизненного цикла заключается в общем порядке с учётом процедур и ограничений, предусмотренных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Случаи заключения контракта жизненного цикла

Постановление Правительства Российской Федерации № 1087 устанавливает следующие случаи заключения контракта жизненного цикла:

а) выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и при необходимости по инженерным изысканиям и (или) проектированию) и содержанию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся 
их технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, и (или) работ по их ремонту;

б) выполнение работ по проектированию и строительству инфраструктуры морских и речных портов, в том числе искусственных земельных участков, гидротехнических сооружений портов;

в) выполнение работ по проектированию и строительству аэродромов;

г) выполнение работ по проектированию и строительству объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов;

д) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

е) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

ж) выполнение работ по проектированию и строительству уникальных объектов капитального строительства;

з) закупка железнодорожного подвижного состава, транспортных средств метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники;

и) закупка воздушных судов, морских и речных судов;

к) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере здравоохранения (в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения), включая закупку медицинского оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов капитального строительства;

л) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для проживания военнослужащих и членов 
их семей, а также объектов хозяйственного, технического, тылового, медицинского назначения, учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной работы и службы войск, включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов;

м) выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства, предназначенных для социального обслуживания граждан, в том числе для стационарного и полустационарного социального обслуживания граждан (домов-интернатов (пансионатов) для детей, престарелых, инвалидов, ветеранов войны, труда и милосердия, психоневрологических интернатов, социально-оздоровительных центров, геронтологических центров, геронтопсихиатрических центров, социально-реабилитационных центров, реабилитационных центров, кризисных центров помощи женщинам, центров психолого-педагогической помощи населению, центров социального обслуживания населения, центров социальной адаптации (помощи), домов ночного пребывания, социальных приютов, социальных гостиниц), включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов;

н) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере культуры (театров 
и амфитеатров, памятников и мемориальных сооружений, музеев, выставочных центров и выставочных комплексов, библиотек, цирков, кинотеатров, концертных залов), включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов;

о) выполнение работ по проектированию, реконструкции с элементами реставрации и (или) приспособлению для современного использования (при необходимости) объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов, в случае признания таких объектов аварийными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 
(о памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации или нахождения таких объектов в руинированном состоянии;

п) выполнение работ по созданию автоматизированных информационно-измерительных систем учёта энергетических и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов (узлов) учёта, устройств сбора 
и передачи данных учёта, а также по созданию программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учёта);

р) закупка в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации 
в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, у организации оборонно-промышленного комплекса, включённой в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса», являющейся стороной - инвестором указанного специального инвестиционного контракта;

с) закупка медицинской техники, включённой в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014;

т) выполнение работ по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации 
и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.

3. Расчёт стоимости жизненного цикла

Расчёт стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учётом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 
№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»).

Расчёт стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта рекомендуется производить с применением методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Возможно также использовать ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надёжность в технике. Менеджмент надёжности. Стоимость жизненного цикла, утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28.09.2021 № 1021-ст.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов в случаях и в порядке, которые установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

В контракте должна содержаться стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта, включающая:

1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара);

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

Также в контракт включаются условия о предоставлении обеспечения исполнения контракта раздельно в части поставки товара (выполнения работы) и последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капстроительства или товара. 
По отношению к контрактам жизненного цикла размер обеспечения исполнения контракта в части поставки товара (выполнения работы) в общем порядке устанавливается от стоимости товара или работы, в размере 
до 10% от соответствующей стоимости в части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

4. Срок реализации контракта жизненного цикла

Срок реализации контракта жизненного цикла может быть весьма длительным – до 25 лет или более. Так, контракт жизненного цикла 
на инфраструктуру не может заключаться на срок менее 5-10 лет, иначе теряется весь смысл объединения в один контракт нескольких этапов жизненного цикла. Зато контракт жизненного цикла, например, на технику (за исключением военной техники и тяжёлого машиностроения), целесообразнее заключать 
на 2-3 года. Таким образом встаёт вопрос об основании заключения долгосрочного контракта, соответствующего бюджетному законодательству.

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются 
в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным 
и утверждённым в установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке (за исключением случаев, при которых в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующая закупка включению в такой план-график не подлежит), 
и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, принимаемыми в соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок реализации указанных решений.

Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Государственные контракты, предметом которых являются поставка товаров на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств, и (или) оказание услуг, длительность оказания которых превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусматривающие встречные обязательства, не связанные 
с предметом их исполнения, могут заключаться в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, или в пределах средств и на сроки, которые установлены решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

_____________