36
27

ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, 
а также осуществления контроля за ходом их реализации (далее – Правила).

2. Установить, что реализация государственных программ Ульяновской области начиная с 1 января 2024 года осуществляется в соответствии с Правилами, утверждёнными настоящим постановлением.
3. Установить, что Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённый настоящим постановлением, применяется к правоотношениям, возникающим в связи с разработкой, реализацией, оценкой эффективности и осуществлением контроля за ходом реализации государственных программ Ульяновской области, которые подлежат утверждению после дня вступления настоящего постановления в силу.  

4. Исполнительным органам Ульяновской области, являющимся государственными заказчиками государственных программ Ульяновской области, совместно с соисполнителями государственных программ Ульяновской области:

обеспечить в срок до 26 октября 2023 года разработку и утверждение государственных программ Ульяновской области в соответствии с Правилами, утверждёнными настоящим постановлением;

обеспечить представление в 2024 году в финансовый орган Ульяновской области годовых отчётов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области за 2023 год 
в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

5. Министерству финансов Ульяновской области:

в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить методические указания по разработке 
и реализации государственных программ Ульяновской области;

обеспечить представление в Правительство Ульяновской области в 2024 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области за 2023 год в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области разработать и утвердить Правила разработки и реализации муниципальных программ с учётом норм указанных Правил, не позднее 1 января 2026 года.

7. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 
№ 460-П «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»;
постановление Правительства Ульяновской области от 23.09.2020 
№ 537-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П»;
пункт 31 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.10.2020 № 599-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.06.2021 
№ 274-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2022 
№ 286-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.01.2023 № 21-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П».

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 7 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2024 года.
Председатель 

Правительства области                                                                          В.Н.Разумков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области

ПРАВИЛА
разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, 
а также осуществления контроля за ходом их реализации  
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области (далее также - государственные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Государственные программы и вносимые в них изменения утверждаются постановлением Правительства Ульяновской области. 

1.3. Разработка и реализация государственной программы осуществляются государственным заказчиком государственной программы (далее также - государственный заказчик, ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители). 

1.4. Срок реализации государственной программы устанавливается исходя из ожидаемых сроков достижения целей и решения задач государственной программы. Продолжительность срока реализации государственной программы не может быть менее 6 лет, при этом срок реализации государственной программы в её наименовании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока реализации государственной программы остаётся менее 3 лет, государственный заказчик вносит в финансовый орган Ульяновской области предложения о продлении срока реализации государственной программы, о завершении реализации государственной программы по окончании срока её реализации либо о разработке новой государственной программы. Если государственным заказчиком является финансовый орган Ульяновской области, то он должен в указанный срок самостоятельно подготовить соответствующие предложения.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) цель государственной программы – конечный результат реализации государственной программы, соответствующий приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы;

2) ответственный исполнитель государственной программы – Правительство Ульяновской области, либо возглавляемый им исполнительный орган Ульяновской области, определённый Правительством Ульяновской области в качестве государственного заказчика, отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы;

3) соисполнитель государственной программы – исполнительной орган Ульяновской области, который определён ответственным за разработку и реализацию структурного (-ых) элемента (-ов) государственной программы;
4) участник государственной программы – областное государственное учреждение Ульяновской области и иная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Ульяновской области, участвующая в реализации структурного элемента государственной программы;

5) направление (подпрограмма) государственной программы –совокупность структурных элементов государственной программы, объединённых общим целевым назначением (отражается в аналитических целях); 

6) структурный элемент государственной программы — составная часть государственной программы, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, оформленную в виде проекта или комплекса процессных мероприятий и обеспечивающую достижение цели государственной программы; 
7) задача структурного элемента государственной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Ульяновской области;

8) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач исполнительного органа Ульяновской области;

9) показатель – количественно или качественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели государственной программы, выполнение задач государственной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы, её структурного элемента;

10) мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы и её структурных элементов, сформулированный в виде завершённого действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определённого количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определённого объёма услуг, выполнению определённого объёма работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании процессной и проектной частей государственной программы соответственно;
11) объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) государственной программы и её структурного элемента;

12) контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы и (или) созданию объекта;

13) маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.
1.6. Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1) учёт целей, задач и мероприятий государственных программ Российской Федерации, целей, задач, мероприятий, целевых и дополнительных показателей национальных и федеральных проектов, а также региональных проектов и региональных приоритетных проектов, инициированных, подготовленных и реализуемых исполнительными органами Ульяновской области;

2) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения решения приоритетных задач, оценка структуры и объёма расходов консолидированного бюджета Ульяновской области, связанных с обеспечением реализации государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на реализацию предусмотренных государственными программами мероприятий и достижение их результатов;

3) учёт показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

4) выделение в структуре государственной программы:

проектной части, включающей проекты, направленные на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» (далее – проекты);

процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, формируемые и реализуемые в соответствии с настоящими Правилами. 

При формировании комплексов процессных мероприятий рекомендуется отдельно выделять комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы; комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем (участником) государственной программы, в случае если бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области на его содержание предусмотрены в рамках такой программы; 

5) закрепление должностных лиц, ответственных за реализацию каждого структурного элемента государственной программы;

6) оценка предполагаемых результатов применения в ходе реализации государственной программы инструментов государственного регулирования;

7) наличие у государственных заказчиков и соисполнителей государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;

8) проведение регулярной оценки эффективности и результативности реализации государственных программ, в том числе в форме внешней экспертизы эффективности и результативности её реализации, проводимой с участием независимых экспертов (лиц, обладающих специальными познаниями в области, относящейся к предмету экспертизы, и лично (прямо или косвенно) не заинтересованных в её результатах), обеспечение возможности корректировки государственных программ или досрочного прекращения их реализации, а также установление ответственности должностных лиц за достижение результатов реализации государственных программ.
1.7. Формирование государственных программ, внесение изменений в государственные программы, ежеквартальных и годового отчётов об их реализации, иных документов, разрабатываемых при реализации государственных программ, осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем (при наличии) на бумажном носителе и в государственной информационной системе Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система «АЦК-Планирование» (далее - система «АЦК-Планирование»).

Ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ обеспечивается маркировка в системе «АЦК-Планирование» всех структурных элементов государственных программ и их мероприятий (результатов), относящихся к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, и реализации национальных проектов.

Руководители государственных заказчиков и соисполнителей несут персональную ответственность за достоверность и своевременность формирования, представления, согласования и утверждения документов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в системе «АЦК-Планирование».

2. Требования к структуре и содержанию государственной программы
2.1. Государственная программа разрабатывается для достижения на территории Ульяновской области приоритетов и целей государственной политики в соответствующих сферах социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», социально-экономической политики Ульяновской области, определенных стратегией социально-экономического развития Ульяновской области (далее - Стратегия). Государственная программа разрабатывается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, а также в соответствии с поручениями Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области.

В системе «АЦК-Планирование» и на бумажном носителе ответственным исполнителем государственной программы совместно с её соисполнителями осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы (далее – Реестр документов), а также обеспечивается его актуальность и полнота. Реестр документов составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утверждённый (принятый) документ, такие документы также рекомендуется включать в Реестр документов по соответствующей государственной программе.

2.2. Государственная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития Ульяновской области и состоит из структурных единиц, указанных в подпунктах 2.2.1 – 2.2.4 настоящего пункта.
2.2.1. Стратегические приоритеты государственной программы содержат:
оценку текущего состояния соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Ульяновской области; 

описание приоритетов и целей государственной политики Ульяновской области в сфере реализации соответствующей государственной программы; 

сведения о взаимосвязи с национальными целями, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации; 

задачи государственного управления Ульяновской области, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Ульяновской области. 

Если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области (далее также - местные бюджеты), то данный раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких субсидий и видах муниципальных образований Ульяновской области, бюджетам которых они предоставляются.

Если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключением казённых учреждений), то данный раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких субсидий (грантов в форме субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии являются государственными преференциями - об отдельных лицах), которым они предоставляются.

2.2.2. Паспорт государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 2 к настоящим Правилам. 
2.2.3. Приложения к государственной программе содержат сведения, указанные в подпунктах 2.2.3.1 - 2.2.3.8 настоящего подпункта.
2.2.3.1. Перечень показателей государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 3 к настоящим Правилам.

В перечень показателей государственной программы включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей, целей Стратегии;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключённом соглашении о реализации на территории Ульяновской области государственных программ Ульяновской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее - нефинансовое соглашение). Показатели, предусмотренные в заключённом нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением;

в) показатели приоритетов социально-экономического развития Ульяновской области, определённых в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при наличии);
д) показатели для оценки эффективности деятельности Губернатора Ульяновской области.
Включаемые в состав государственной программы показатели формируются согласно критериям измеримости (счётности) и однократности учёта.

Показатели государственной программы приводятся по годам реализации, сгруппированные по её целям, с указанием связи с показателями государственных программ Российской Федерации.

2.2.3.2. Структура государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 4 к настоящим Правилам.
2.2.3.3. Перечень результатов (мероприятий) государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 5 к настоящим Правилам.

Достижение целей и показателей, решение задач государственной программы и её структурных элементов обеспечиваются за счёт реализации мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы. Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов государственных программ.

Для мероприятий (результатов) процессной части государственной программы допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

В составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные в заключённом соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае предоставления из федерального бюджета единой субсидии бюджету Ульяновской области в составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные планом, определённым абзацем седьмым пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком плане.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счётности).

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Мероприятия (результаты) структурного элемента государственной программы формируются с учётом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.
2.2.3.4. Финансовое обеспечение государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 6 к настоящим Правилам.
Параметры финансового обеспечения государственной программы формируются за счёт всех источников финансирования по годам реализации в целом по государственной программе и с детализацией по её структурным элементам и направлениям расходов целевых статей расходов областного бюджета Ульяновской области, а также с указанием общего объёма налоговых расходов, предусмотренных государственной программой.
2.2.3.5. Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования составляется по форме, установленной приложением № 7 к настоящим Правилам (в случае необходимости применения таких инструментов для достижения целей государственной программы).
2.2.3.6. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых, реконструируемых или приобретаемых в ходе реализации государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 8 к настоящим Правилам (в случае наличия соответствующих объектов в рамках реализации государственной программы).

Включение в систему мероприятий государственной программы мероприятий, предполагающих полное или частичное финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов капитального строительства и (или) иных объектов недвижимого имущества и (или) осуществление инвестиций в основной капитал в другой форме (далее - инвестиционные проекты), допускается только при наличии положительного заключения Министерства финансов Ульяновской области, утверждённого по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, проведённой в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. 

2.2.3.7. Правила предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области (далее – местные бюджеты) (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках государственной программы) устанавливаются с учётом утверждённых Правительством Ульяновской области общих требований к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам.

2.2.3.8. Государственная программа может также содержать в качестве приложений дополнительные материалы (таблицы, перечни и иные подобные материалы), детализирующие её содержание. Ссылки на данные приложения должны содержаться в текстовой части государственной программы.

2.2.3.9. В случае если финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, состав и содержание разделов государственной программы или приложений к ней могут быть изменены с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих цели, условия и порядок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

2.2.4. План реализации государственной программы Ульяновской области (далее – План) составляется по форме, установленной приложением 
№ 9 к настоящим Правилам.
2.2.5. Документы, определённые подпунктами 2.2.1-2.2.3 настоящих Правил утверждаются постановлением Правительства области об утверждении государственной программы Ульяновской области.
2.2.6. Документ, определённый подпунктом 2.2.4 настоящих Правил утверждается распоряжением государственного заказчика.
3. Порядок разработки государственных программ

3.1. Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономической политики Ульяновской области, определёнными Стратегией, с учётом документов стратегического планирования Российской Федерации.

При разработке государственных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Ульяновской области.

3.2. Проект перечня государственных программ подготавливается финансовым органом Ульяновской области на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ульяновской области, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение поручений Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, а также с учётом предложений исполнительных органов Ульяновской области.

Внесение в перечень государственных программ изменений осуществляется по решению Правительства Ульяновской области до 1 августа текущего финансового года на основании предложений финансового органа Ульяновской области, подготовленных в соответствии с положениями нормативных правовых актов Ульяновской области, предусматривающих реализацию государственных программ, а также во исполнение поручений Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области и с учётом предложений исполнительных органов Ульяновской области.

В случае принятия Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти решений о предоставлении областному бюджету Ульяновской области субсидий из федерального бюджета, условием предоставления которых является наличие отдельных государственных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям предоставления таких субсидий, или принятия решения об изменении наименования государственной программы Ульяновской области, изменения в перечень государственных программ должны быть внесены не позднее дня утверждения такой государственной программы или изменений в государственную программу.

Не допускается внесение предложений о включении в перечень государственных программ новых государственных программ, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе реализации одной из уже утверждённых государственных программ, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

3.3. Для включения государственной программы в перечень государственных программ уполномоченное подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области (если государственным заказчиком является Правительство Ульяновской области), либо исполнительный орган Ульяновской области направляют в комиссию по государственным программам Ульяновской области (далее - Комиссия) документ, содержащий:

1) обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке государственной программы и решаемых в процессе её реализации проблем приоритетам развития Ульяновской области, закреплённым в Стратегии;

2) возможные варианты решения проблем и оценку как преимуществ, так и возможных негативных последствий каждого из таких вариантов;

3) предложения, касающиеся целей государственной программы и её показателей, и обоснование выбора указанных показателей;

4) предложения, касающиеся объёмов и источников финансового обеспечения реализации государственной программы;

5) предварительную оценку ожидаемой эффективности предлагаемого варианта решения проблем, в том числе оценку социальной эффективности с учетом влияния реализации государственной программы на социальное развитие и повышение качества жизни населения;

6) предложения, касающиеся определения государственных заказчиков и соисполнителей;

7) предложения, касающиеся возможных методов управления и системы мониторинга реализации государственной программы;

8) анализ результатов реализации государственной программы в предыдущие годы (в случае разработки новой государственной программы взамен или в качестве продолжения ранее утверждённой государственной программы).

3.4. По результатам обсуждения документа, указанного в пункте 3.3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) одобрить предложение о разработке проекта государственной программы (внесение в неё изменений) и рекомендовать Правительству Ульяновской области включить её в перечень государственных программ;

2) отклонить предложение о разработке проекта государственной программы.

3.5. Перечень государственных программ должен содержать наименования государственных программ, срок их реализации, наименования государственных заказчиков и соисполнителей.

3.6. Разработка проекта государственной программы осуществляется государственным заказчиком совместно с соисполнителями в соответствии с настоящими Правилами и с учётом методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ульяновской области, утверждённых финансовым органом Ульяновской области.

3.7. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утверждённые государственные программы, подлежат утверждению Правительством Ульяновской области соответственно до дня принятия Законодательным Собранием Ульяновской области закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период или до дня принятия Законодательным Собранием Ульяновской области закона Ульяновской области, предусматривающего внесение в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый период изменений, связанных с изменениями ранее утвержденных государственных программ.
4. Порядок рассмотрения проектов государственных программ

и проектов постановлений Правительства Ульяновской области

о внесении в государственные программы изменений

4.1. В соответствии с утверждённым Правительством Ульяновской области перечнем государственных программ проект постановления Правительства Ульяновской области о разработке государственной программы, согласованный с куратором государственной программы и со всеми соисполнителями, или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений направляются государственным заказчиком в финансовый орган Ульяновской области (за исключением случая, если государственным заказчиком является финансовый орган Ульяновской области) и одновременно размещаются на официальном сайте государственного заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае включения проектов в государственную программу или проведения корректировки планируемых результатов и показателей проектов, включённых в государственную программу, управление проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области согласовывает проект постановления Правительства Ульяновской области о разработке государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении изменений в государственную программу в части его соответствия паспортам проектов до его направления на согласование в финансовый орган Ульяновской области. 

Внесение изменений в государственные программы в части региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, осуществляется на основании сформированного и согласованного руководителем регионального проекта запроса на изменение паспорта регионального проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

К проекту государственной программы или проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений прилагаются подписанные руководителем государственного заказчика или уполномоченным должностным лицом государственного заказчика:
пояснительная записка, раскрывающая основное содержание государственной программы или вносимых в неё изменений. При этом пояснительная записка к проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений должна также содержать описание влияния предлагаемых изменений на значения показателей и мероприятий (результатов) государственной программы, обоснование эффективности и финансово-экономическое обоснование таких изменений, а также сведения о ранее внесённых в государственную программу изменениях. Обоснование изменений, вносимых в значения показателей, результатов (мероприятий) должно содержать соответствующие расчёты;

финансово-экономическое обоснование объёма расходов, связанных с реализацией государственной программы (в том числе в случае внесения в неё предлагаемых изменений);

соглашения о намерениях, заключенные государственным заказчиком и (или) соисполнителями с лицами, которых планируется привлечь к участию в реализации государственной программы;

копии документов, которыми утверждается проектная документация, копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации (если проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности является обязательным), либо копию заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) выполнения иных работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, либо экономическое обоснование стоимости выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в отношении указанных в проекте государственной программы или проекте постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции) которых предполагается осуществлять за счёт бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений;

предложения и замечания соисполнителей государственной программы (в случае если высказанные в процессе согласования проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений предложения и замечания соисполнителей не были учтены);

иные документы, детализирующие содержание государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений и механизм их реализации.

4.2. Финансовый орган Ульяновской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений рассматривает его. По результатам рассмотрения такого проекта финансовый орган Ульяновской области подготавливает заключение, которое в том числе должно содержать оценку финансовых последствий этого проекта для областного бюджета Ульяновской области, и направляет указанное заключение государственному заказчику для включения его в состав материалов, прилагаемых к проекту государственной программы или проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений.

В случае если в заключении Министерства финансов Ульяновской области, подготовленном по результатам рассмотрения проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений, содержатся предложения и замечания относительно указанного проекта, проект государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений подлежит доработке государственным заказчиком и повторного направления в финансовый орган Ульяновской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения указанного заключения.

Проект государственной программы (проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) подлежит обязательному рассмотрению на заседании Комиссии в случаях, если:

разрабатывается проект новой государственной программы;

финансовым органом Ульяновской области принято решение о направлении проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений для его рассмотрения на заседании Комиссии.

В случае принятия финансовым органом Ульяновской области решения о направлении проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений для рассмотрения на заседании Комиссии государственный заказчик направляет проект государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений с приложением материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, всем членам Комиссии не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

В случае наличия у членов Комиссии предложений и замечаний по представленному проекту государственной программы (проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) они направляются в финансовый орган Ульяновской области не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться указанные проекты.

4.3. Не позднее 15 рабочих дней после дня направления проекта постановления Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) для рассмотрения на заседании Комиссии руководитель Комиссии назначает заседание Комиссии, на котором заслушиваются доклад-презентация государственного заказчика, заключения членов Комиссии.

4.4. По результатам рассмотрения проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений);

2) об отклонении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений);

3) о направлении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) на доработку.

4.5. В случае принятия Комиссией решения о направлении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) на доработку повторное рассмотрение доработанного проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) на заседании Комиссии осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. В случае несогласия государственного заказчика с решением Комиссии об отклонении проекта постановления Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений), в том числе доработанного проекта, он вправе в течение 10 рабочих дней инициировать проведение внеочередного заседания Комиссии для представления дополнительных доводов в пользу принятия Комиссией решения об одобрении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений).

4.7. В случае принятия Комиссией повторного решения об отклонении доработанного проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) дальнейшее движение такого проекта прекращается.

4.8. Наличие заключения Министерства финансов Ульяновской области об одобрении проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) является обязательным условием для начала процедуры согласования проекта постановления Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской  области о внесении в государственную программу изменений) в порядке, установленном постановлением Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области», а также представления проекта постановления Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) в Законодательное Собрание Ульяновской области для рассмотрения профильными комитетами Законодательного Собрания Ульяновской области и комитетом Законодательного Собрания Ульяновской области, ответственным за рассмотрение проекта областного бюджета Ульяновской области.
5. Финансовое обеспечение реализации государственных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ на период их реализации планируется исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Ульяновской области.
5.2. Источниками финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетные ассигнования бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, внебюджетные источники (в случае наличия). 

5.3. Параметры финансового обеспечения реализации государственных программ за счёт средств областного бюджета Ульяновской области за пределами планового периода определяются исходя из предельного объёма расходов на реализацию государственных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Ульяновской области на долгосрочной период.

5.4. Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по её структурным элементам и направлениям расходов областного бюджета Ульяновской области.

5.5. Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы и её структурных элементов приводятся в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

5.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета Ульяновской области и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также с учётом результатов реализации государственных программ за предыдущий год. 

6. Управление реализацией, контроль и оценка эффективности реализации государственных программ
6.1. План разрабатывается государственным заказчиком совместно с соисполнителями и утверждается одновременно с принятием постановления Правительства Ульяновской области о разработке государственной программы, согласованный с куратором государственной программы, соисполнителями, участниками и финансовым органом Ульяновской области, или постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений. Согласование Плана с финансовым органом Ульяновской области не требуется, если государственным заказчиком является финансовый орган Ульяновской области.

В случае, если государственным заказчиком государственной программы является Правительство Ульяновской области, План утверждается должностным лицом Правительства Ульяновской области, координирующим вопросы разработки, утверждения и реализации государственных программ. Гриф утверждения Плана в этом случае должен содержать наименование должности, замещаемой лицом, уполномоченным утверждать План, подпись этого лица и её расшифровку, а также дату утверждения Плана. 

В течение 2 рабочих дней со дня утверждения Плана или внесённых в него изменений План (изменения в План) направляется государственным заказчиком в финансовый орган Ульяновской области и размещается на официальном сайте государственного заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требование о направлении Плана (изменения в План) в финансовый орган Ульяновской области не применяется, если государственным заказчиком является финансовый орган Ульяновской области.

6.2. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы распоряжением Губернатора Ульяновской области за каждой государственной программой назначается один куратор в соответствии распределением обязанностей между лицами, замещающими отдельные государственные должности Ульяновской области.

Куратор государственной программы в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:

одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы;

одобряет параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в рамках составления проекта соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы;

согласовывает решение о необходимости внесения изменений в государственную программу Ульяновской области;

в случае выявления отрицательных результатов реализации государственной программы принимает решение о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов, предусмотренных государственной программой, или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года;
урегулирует разногласия между государственным заказчиком и соисполнителями государственной программы по параметрам государственной программы.
6.3. Ответственный исполнитель государственной программы:

организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы, согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы или о внесении изменений в неё в Правительство Ульяновской области с одновременным представлением в Законодательное собрание Ульяновской области и Счётную палату Ульяновской области;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для разработки или для внесения в него изменений;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией государственной программы;

в случае привлечения к участию в разработке проекта государственной программы (проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений) хозяйствующих субъектов осуществляет заключение соответствующих государственных контрактов и оплату соответствующих услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

в случае включения в государственную программу структурных элементов, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться не за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, подписывает с лицами, выразившими намерение осуществлять финансовое обеспечение реализации таких структурных элементов, соглашения (договоры) о намерениях;

согласовывает с соисполнителями сроки выполнения структурных элементов, объёмы и источники финансирования;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

подготавливает предложения об уточнении мероприятий (результатов) государственной программы и их финансового обеспечения;

координирует деятельность соисполнителей и участников;

несёт ответственность за достижение целей, показателей, результатов (мероприятий) государственной программы, контрольных точек;

разрабатывает и принимает меры, направленные на привлечение в целях финансового обеспечения реализации государственной программы средств федерального бюджета и (или) средств из внебюджетных источников;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в системе «АЦК-Планирование» и на бумажном носителе в финансовый орган Ульяновской области составленный по утверждённой финансовым органом Ульяновской области форме ежеквартальный отчёт о ходе реализации государственной программы и ежеквартальный отчёт об исполнении Плана реализации государственной программы, согласованный с куратором государственной программы, содержащиеся в которых сведения отражаются нарастающим итогом. Если после направления указанных отчётов в финансовый орган Ульяновской области появились более актуальные данные о достижении значений показателей и результатов (мероприятий) государственной программы, в том числе данные федерального статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении структурных элементов государственной программы, ответственный исполнитель направляет в финансовый орган Ульяновской области уточнённые с учётом этих данных и информации отчёты. Указанные требования не применяются, если ответственным исполнителем является финансовый орган Ульяновской области, который составляет указанные отчеты (в том числе уточненные отчёты) в установленный срок самостоятельно;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, представляет в системе «АЦК-Планирование» и на бумажном носителе в финансовый орган Ульяновской области составленный по утверждённой финансовым органом Ульяновской области форме годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и годовой отчёт об исполнении Плана реализации государственной программы, согласованный с куратором государственной программы. Если ответственным исполнителем является финансовый орган Ульяновской области, то он составляет указанные годовые отчёты в установленный срок самостоятельно. Если после направления в финансовый орган Ульяновской области годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и годового отчёта об исполнении Плана реализации государственной программы появились более точные данные о достижении значений показателей и результатов (мероприятий) государственной программы, в том числе данные, содержащиеся в официальной статистической информации, а также данные о фактическом исполнении структурных элементов, предусмотренных государственной программой, ответственный исполнитель представляет в финансовый орган Ульяновской области уточнённый годовой отчет. Указанное требование не применяется, если ответственным исполнителем является финансовый орган Ульяновской области, который составляет уточнённые годовые отчеты самостоятельно;

осуществляют формирование Реестра документов, а также обеспечивают его актуальность и полноту. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента получения от соисполнителей данных, определённых в абзаце втором пункта 2.1, вносит изменения в Реестр документов;

размещает на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартальный отчёт и годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы соответственно ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчётным годом;

размещает на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения государственной программы или изменений в неё информацию о своём участии в реализации государственной программы и иных программ;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.4.  Соисполнители государственной программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию структурных элементов государственной программы, исполнителями которых они являются;

обеспечивают согласование проекта государственной программы с участниками в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчёта о ходе реализации государственной программы и годового отчёта о ходе реализации государственной программы и оценке эффективности её реализации;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчёта об исполнении Плана реализации государственной программы и годового отчёта об исполнении Плана реализации государственной программы;

несут ответственность за достижение показателей государственной программы, показателей структурных элементов государственной программы, значений основных мероприятий (результатов) и мероприятий (результатов), контрольных точек, в части которых они являются исполнителями;

несут ответственность за своевременное представление ответственному исполнителю перечня структурных элементов для включения в государственную программу; 

вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в государственную программу для достижения цели государственной программы;

выполняют решения ответственного исполнителя по вопросам реализации государственной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства финансов Ульяновской области по вопросам реализации государственной программы;

предоставляют ответственному исполнителю данные, необходимые для внесения в Реестр документов, определённых абзацем вторым пункта 2.1 настоящих Правил. При внесении изменений в документы, входящие в состав государственной программы, в течение пяти рабочих дней с момента утверждения соответствующих изменений;
выполняют иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.5. Участники государственной программы:

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю или соисполнителю необходимую информацию для формирования отчётов об исполнении реализации государственной программы;

представляют ответственному исполнителю или соисполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчёта об исполнении Плана реализации государственной программы и годового отчёта об исполнении Плана реализации государственной программы;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.6. Управление проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области:

обеспечивает согласование проекта постановления Правительства Ульяновской области о разработке государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении изменений в государственную программу в части его соответствия паспортам проектов и до его направления на согласование в финансовый орган Ульяновской области;
координирует разработку, организацию мониторинга и контроля исполнения планов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, а также региональных приоритетных проектов.

6.7.Финансовый орган Ульяновской области:

1) ежеквартально не позднее 45 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации государственных программ в отчётном периоде подготавливает, размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в Правительство Ульяновской области ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации государственных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственных программ за отчётный период;

сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области, связанных с реализацией государственных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений результатов (мероприятий) реализации государственной программы;

сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в процессе реализации государственных программ;

в случае необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) объёмов бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов государственных программ или отдельных государственных программ в целом.
Содержащиеся в указанном докладе сведения отражаются нарастающим итогом.

2) ежегодно не позднее 50 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ подготавливает, размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в Правительство Ульяновской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, который содержит:

сведения достижении цели государственной программы за отчётный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей государственных программ за отчётный период;

сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области, связанных с реализацией государственных программ;

сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в процессе реализации государственных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых результатов (мероприятий) за отчётный период;

сведения о структурных элементах государственной программы, реализации которых осуществлена с нарушением установленных параметров и сроков;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов государственных программ или отдельных государственных программ в целом (в случае необходимости);

предложения о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей государственных заказчиков и (или) соисполнителей государственных программ, а в случае если государственным заказчиком и (или) соисполнителем государственных программ является Правительство Ульяновской области - на руководителей подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, ответственных за реализацию государственной программы, при не достижении по итогам отчётного года запланированных результатов реализации государственных программ и (или) обнаружении по итогам реализации государственной программы низкой степени эффективности её реализации.

6.8. В случае выявления отрицательных результатов реализации государственной программы Правительство Ульяновской области принимает следующие решения:

о внесении в государственную программу изменений (в том числе изменений, предусматривающих корректировку целей, задач и сроков реализации государственной программы, форм и методов управления реализацией государственной программы, объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы или определение в качестве государственного заказчика другого органа);

о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов, предусмотренных государственной программой, или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года;

о внесении лицам, имеющим право налагать на руководителей государственных заказчиков и (или) соисполнителей государственных программ, а также на руководителей подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, ответственных за реализацию государственной программы, предложения о наложении на указанных лиц дисциплинарных взысканий в связи с не достижением по итогам отчётного года запланированных результатов реализации государственных программ и (или) обнаружением по итогам реализации государственной программы низкой степени эффективности её реализации.

Решения об изменении объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы или о досрочном прекращении реализации государственной программы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период.

6.9. В случае принятия решений о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы либо о внесении в неё иных изменений государственный заказчик в сроки, установленные настоящими Правилами, подготавливает проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу соответствующих изменений.

________________
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам


РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
входящих в состав государственной программы Ульяновской области 

«______________________________________»

Наименование государственной программы

	№ п/п
	Тип документа

	Вид документа

	Наименование документа

	Реквизиты

	Разработчик

	Гиперссылка на текст документа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	№.
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	№.
	
	
	
	
	
	


_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам

ПАСПОРТ

государственной программы Ульяновской области

«__________________________________________»

наименование государственной программы

	Куратор государственной программы
	

	Государственный заказчик государственной программы
	

	Соисполнители (участники) государственной программы
	

	Срок реализации государственной программы
	

	Цель государственной программы
	

	Направления (подпрограммы)
	

	Показатели государственной программы
	

	Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации
	

	Связь с государственной программой Российской Федерации

	

	Связь со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Ульяновской области
	


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственной программы Ульяновской области

«____________________________________________________________»

Наименование государственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя

	Уровень показа-теля

	Признак возраста-ния/
убывания
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Значение показателя по годам
	Доку-мент

	Ответ-ственный за достиже-ние показа-теля

	Связь с показа-телями национа-льных целей

	Признак реализу-ется муниципа-льным образова-нием УО
	Информа-ци
онная система


	
	
	
	
	
	зна-че-ние
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель государственной программы «Наименование»

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

показателей государственной программы Ульяновской области

«_______________________________________________» в __________ году

Наименование государственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ульяновской области «__________________________________________________________________»

                                                                                               Наименование государственной программы


	№ п/п
	Задачи структурного элемента

	Ответственный за реализацию (наименование ИО УО)
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента

	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Направление (подпрограмма) «Наименование»


	1.1
	Проект «Наименование»

(Ф.И.О. куратора)


	1.1.1
	
	
	
	

	1.1...
	
	
	
	

	1.n
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

(Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию структурного элемента)

	1.n.1
	
	
	
	

	1.n.n.
	
	
	
	

	Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы)


	2
	Проект «Наименование»

(Ф.И.О. куратора)

	2.1
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

(Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию структурного элемента)

	3.1
	
	
	
	

	3…
	
	
	
	


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Ульяновской области

«____________________________________________________________»

Наименование государственной программы

	№ п/п
	Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятия
	Источник

финансового обеспечения
	Код целевой статьи расходов
	Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	N
	N + 1
	…


	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Ульяновской области «Наименование» 
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
	
	
	
	
	

	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета <*> (далее – федеральный бюджет)
	
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	
	Объём налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)

	
	
	
	
	

	Направление (подпрограмма)

	1.
	Наименование структурного элемента государственной программы
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.1.
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.n
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.
	Наименование структурного элемента государственной программы
	
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.1.
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.n
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

	3.
	Наименование структурного элемента государственной программы
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	3.1.
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	3.n
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	4.
	Наименование структурного элемента государственной программы
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	4.1.
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	4.n
	Наименование направления расходов
	
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


__________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам

ОЦЕНКА

предполагаемых результатов применения инструментов

государственного регулирования

	N п/п
	Наименование инструмента государственного регулирования
 в разрезе структурных элементов
	Показатель, характеризующий применение инструмента государственного регулирования

	Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента государственного регулирования (тыс. рублей)
	Краткое обоснование необходимости применения инструментов государственного регулирования для достижения цели (целей) государственной программы


	
	
	
	в очередной год
	в первый год планового периода
	во второй год планового периода
	в последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
	


	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по государственной программе
	
	
	
	


_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, создаваемых, реконструируемых, 
или приобретаемых в ходе реализации государственной программы Ульяновской области «Наименование»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы государственной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства
	Государственный заказчик, соисполнитель государственной программы Ульяновской области
	Сроки строительства, реконструкции или приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен)
	Проектная мощно-сть объекта капитального строи-тельства
	Общая стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
	Объёмы и источники финансового обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	источник, год
	всего
	в т.ч. средства федерального бюджета
	в т.ч. средства областного бюджета
	в т.ч. средства из внебюджетных источников


	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Государственная программа Ульяновской области «______»
	X
	X
	X
	X
	X
	20_ - 20_ 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	
	
	Объект 1
	
	
	
	
	
	по годам реализации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	
	
	Объект 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Правилам
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ульяновской области

«____________________________________________________________»

Наименование государственной программы

I. Паспорт проекта
/комплекса процессных мероприятий «Наименование»

1. Общие положения
	Ответственный за реализацию проекта/ комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) исполнительный орган Ульяновской области
	Наименование ИО УО, Ф.И.О. руководителя, должность

	Соисполнители (участники) реализации проекта/КПМ
	Наименование ИО УО, Ф.И.О. руководителя, должность

	Связь с государственной программой
	Государственная программа Ульяновской области «Наименование»


2. Перечень показателей 

	№ п/п
	Наименование показателя

	Уровень показателя

	Признак возраста-ния/
убывания
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	Связь с показателями национальных целей


	
	
	
	
	
	зна-чение
	год
	N

	N+1
	…
	N+n
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. План достижения показателей проекта/КПМ

	№ п/п
	Наименование показателя

	Уровень показателя

	Единица измере-ния

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача «Наименование»

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача «Наименование»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Перечень результатов(мероприятий) проекта/КПМ

	№ п/п
	Наименование результата (мероприятия)
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Код целевой статьи расходов
	Базовое значение

	Значение показателя по годам
	Связь с показателем
	Ответственный за достижение

	Признак реализу-ется мун-ым обр-ем
	Информацион-ная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	N

	N+1
	…
	N+n
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Направление (подпрограмма) «Наименование

	Структурный элемент «Наименование»

	Задача «Наименование»

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограмму)

	Структурный элемент «Наименование»

	Задача «Наименование»

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. План реализации проекта/ КПМ в ______________ году

	Задача, результат (мероприятие)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность) 
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система

(источник данных)


	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 

	Результат (мероприятие) «Наименование» 
	X
	
	
	

	      Контрольная точка 1.1
	
	
	
	

	      Контрольная точка 1…..
	
	
	
	

	Результат (мероприятие) «Наименование» 
	X
	
	
	

	       Контрольная точка 2.1
	
	
	
	

	       Контрольная точка 2….
	
	
	
	


6. Методика расчёта показателей проекта/КПМ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип показателя (возрастающий/

убывающий)
	Формула расчёта показателя
	Источник исходных данных
	Ответственный за расчёт показателя

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7. Методика расчёта результатов (мероприятий) проекта/КПМ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип показателя (возрастающий/

убывающий)
	Формула расчёта показателя
	Источник исходных данных
	Ответственный за расчёт показателя

	Направление (подпрограмма)


	Наименование структурного элемента

	1.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Наименование структурного элемента

	1.
	
	
	
	
	
	

	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

	Наименование структурного элемента

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


__________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»

Проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» разработан в целях перехода государственных программ Ульяновской области с 01.01.2024 на новый формат в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2022 №ММ-П6-14588. В рамках данных поручений субъектам Российской Федерации рекомендовано в 2023 году доработать Правила разработки, реализации государственных программ с учётом подходов и принципов новой системы управления государственными программами, принятых на федеральном уровне, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786-П «О системе управления государственными программами Российской Федерации» и с 1 января 2024 года осуществлять реализацию государственных программ с учётом «проектного» подхода и чёткой системы целеполагания.

Цель данной реформы – выстраивание единой системы управления достижением национальных целей развития в рамках федеральных 
государственных программ и государственных программ субъектов Российской Федерации, и проектов. 

В дальнейшем вся отчётность по государственным программам будет унифицирована и подгружена в ГАИС «Управление» и систему «Электронный бюджет».
Настоящий проект подготовлен на основании Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации в целях методического обеспечения процесса разработки и реализации государственных программ в субъектах Российской Федерации.
Изменениями в структуре государственных программ обособляется проектная и процессная части государственных программ.

Проектная часть включает проекты, направленные на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений,
 и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области 
и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области».

Процессная часть содержит мероприятия, реализуемые исполнительными органами на постоянной основе: исполнение государственных функций, предоставление государственных услуг и выполнение социальных обязательств, в том числе меры социальной поддержки, которые невозможно «завершить» как отдельный проект. 
В связи с этим, проектом постановления устанавливаются:

новые понятия, такие как, структурный элемент государственной программы, комплекс процессных мероприятий, мероприятие (результат) 
и прочие;

основные принципы, необходимые при разработке и реализация государственных программ, основными из которых являются: учёт целей, задач и мероприятий государственных программ Российской Федерации, целей 
и показателей национальных и федеральных проектов; учёт показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации; закрепление должностных лиц, ответственных 
за реализацию каждого структурного элемента государственной программы;

необходимость формирования, ведения и мониторинга исполнения и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области в государственной информационной системе Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система «АЦК-Планирование»;

требования к структуре и содержанию государственной программы, включающей Стратегические приоритеты, паспорт и приложения 
к государственной программе;

порядок разработки государственных программ;

порядок рассмотрения проектов государственных программ и проектов постановлений Правительства Ульяновской области о внесении в государственные программы изменений;
финансовое обеспечение реализации государственных программ;

управление реализацией, контроль и оценка эффективности реализации государственных программ. По аналогии с закреплением кураторов государственных программ Российской Федерации, в целях обеспечения управления реализацией за каждой государственной программой Ульяновской области распоряжением Губернатора Ульяновской области от 03.07.2023 
№467-р назначены кураторы государственных программ Ульяновской области. 
В проекте постановления определяются их полномочия, основными из которых являются:

одобрение стратегических приоритетов и параметров финансового обеспечения государственной программы; 

осуществление контроля, в том числе за оценкой эффективности реализации государственной программы; 

урегулирование разногласий между государственными заказчиками, соисполнителями, участниками государственной программы (при необходимости).

В соответствии с проектом постановления будут разработаны проекты постановлений Правительства Ульяновской области об утверждении государственных программ Ульяновской области на период 2024-2030 годы
и приложения к ним, вступающие в силу с 01.01.2024 года в соответствии 
с законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

Проектом постановления предусматривается признание утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» и внесённые в него изменения. 
Новые подходы по разработки, реализации и осуществлению контроля 
за ходом реализации государственных программ Ульяновской области, изложенные в указанном проекте, одобрены членами Общественного совета при Министерстве финансов Ульяновской области и членами комиссии 
по государственным программам Ульяновской в соответствии с протоколом от 19.06.2023 года №192-пс.
Проект разработан начальником отдела государственных программ
и методологии департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области Федотовой Е.И. (тел.73-55-70).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»

Принятие постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» не потребует дополнительного финансирования из средств областного бюджета Ульяновской области.

[image: image1.jpg]



� Указывается тип документа, входящего в состав государственной программы, с учётом методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ульяновской области, утверждённых финансовым органом Ульяновской области.


� Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Правительства Ульяновской области, протокол, приказ исполнительного органа Ульяновской области, организации и др.).


� Указывается наименование принятого (утверждённого) документа.


� Указывается дата и номер принятого (утверждённого) документа.


� Указывается наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за разработку документа.


� Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).


� Указывается национальная цель развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели).





� Приводятся показатели уровня государственной программы.


� Указывается уровень соответствия, декомпозированного федеральным органом исполнительной власти показателя: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ульяновской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). 


� Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.


� Отражаются документы и (или) решения Правительства Российской Федерации, Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, распоряжение и (или) постановление Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области).


� Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительного органа Ульяновской области.


� Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы.


� Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).


� 


� Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, реализуемых в Ульяновской области (далее – проекты), комплексов процессных мероприятий. Для проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.


� Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.


� Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.


� Приводится при наличии.


� Указывается тип проекта.


� Указывается куратор проекта, в соответствии с паспортом соответствующего проекта (при наличии).


� Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) государственной программы.


� В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами Ульяновской области, регулирующими формирование перечня налоговых расходов Ульяновской области.


� Налоговые, тарифные и иные инструменты государственного регулирования.


� Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.


� Например: объём выпадающих доходов областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, увеличение объёма расходных обязательств Ульяновской области.


� Для целей обоснования применения налоговых, тарифных и иных инструментов государственного регулирования следует указать сроки, в течение которых они будут применяться, а также привести прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инструментов в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.


� Годы реализации государственной программы.


� Проекты, реализуемые в Ульяновской области за исключением региональных и региональных приоритетных проектов


� Приводятся показатели уровня государственной программы.


� Указывается уровень соответствия, декомпозированного федеральным органом исполнительной власти показателя: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ульяновской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). 


� Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.


� Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительного органа Ульяновской области.


� Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы.





� Приводятся показатели уровня государственной программы.


� Указывается уровень соответствия, декомпозированного федеральным органом исполнительной власти показателя: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ульяновской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации).


� Здесь и далее в качестве базового значения результата (мероприятия) указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.


� Указывается наименование ответственного за достижение результата (мероприятия) исполнительного органа Ульяновской области, иного государственного органа, организации.


� Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о результатах (мероприятиях) и их значениях (при наличии).





� Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).


� Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.


� На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).


� Заполняется при наличии

















