8

Аналитическая записка 
о ходе реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» за I полугодие 2025 года
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/646-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

Изменения в государственную программу

За период с 01.01.2025 по 01.07.2025 в государственную программу внесено одно изменение в редакции постановления Правительства Ульяновской области:

 от 31.01.2025 № 1/47-П - увеличение финансового обеспечения реализации государственной программы за счёт дополнительных бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, а также актуализация информации 
в некоторых разделах и приложениях к государственной программе.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения реализации 
государственной программы составило 373 790,72 тыс. рублей за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные 
ассигнования областного бюджета), что составляет 48,27 % от плана 
(774 336,3 тыс. рублей).
Показатели уровня государственной программы

Государственной программой предусмотрено два показателя:

«Увеличение доли массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, до 99 процентов». 
Исполнение составило 100,0 % или 101,0 % от планового значения второго квартала и годового планового значения (99,0 %). Данные федеральной 
государственной информационной системы координации информатизации 
(далее – ФГИС КИ). В Ульяновской области переведены все массовые социально значимые услуги в электронный формат (89 из 89 массовые социально значимые услуги Ульяновской области);
«Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования».
Исполнение составило 0,0% от планового значения второго квартала 
(82,0 %) или 0,0 % от годового планового значения (83,0 %).
На основании письма Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.07.2025 № ГБ-П30-63005 новые 
методики расчёта индикаторов «цифровой зрелости» утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В настоящее время, в целях расчёта фактических данных «цифровой зрелости» за II квартал 2025 года, специалистами проектного комитета по реализации региональных проектов национального проекта «Экономика 
данных и цифровая трансформация государства» на территории Ульяновской 
области проводится работа по заполнению форм сбора данных в федеральной государственной системе координации информатизации (ФГИС КИ) на базе 
региональной программы цифровой трансформации (РПЦЕ) до 10 июля 2025 
года.
Учитывая изложенное, фактический показатель государственной 
программы «Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования» за II квартал 2025 года будет доведён 
до субъектов Российской Федерации в третей декаде июля месяца текущего года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 
Реализация структурных элементов государственной программы

Паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг 
и информационных систем, используемых для их предоставления», «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения», «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» утверждены распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.12.2024 
№ 620-пр «О некоторых мерах по реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области».
Направление (подпрограмма) «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг 
исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».
Структурный элемент № 1.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и информационных систем, используемых для их предоставления» (далее – комплекс 
процессных мероприятий).
В комплексе процессных мероприятий реализованы три мероприятия.
1. «Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для 
граждан» (далее – Учреждение) – своевременно произведена выплата заработной 
платы работникам Учреждения и уплачены страховые взносы на обязательное 
социальное страхование, а также реализованы государственные контракты, 
связанные с функционированием Учреждения, в том числе:

оплачены транспортные, охранные, коммунальные и услуги связи, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), эксплуатационные расходы 
по обслуживанию техники и зданий центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Учреждения, информационные услуги, расходы 
на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих 
материальных запасов.
2. «Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия 
в электронной форме» – заключены и частично реализованы государственные контракты, направленные на обеспечение функционирования, оптимизацию 
и развитие функционала автоматизированных информационных систем 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме:

«Техническая поддержка государственной информационной системы 
Ульяновской области «Автоматизированная информационная система 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее - АИС МФЦ)»;

«Сопровождение программного обеспечения единой системы омниканального самообслуживания Ульяновской области «Ульяна» с использованием 
цифровых технологий распознавания речи в сфере обслуживания клиентов 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

«Сопровождение программного обеспечения, предназначенного 
для обработки заявлений, поступивших в результате использования федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) в Ульяновской области, 
и направления межведомственных запросов».
Заключен государственный контракт на услугу по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на установку и использование операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» 
на персональные компьютеры работников Учреждения для работы с общедоступной информацией в ИТ-системах, а также для защиты информации 
в государственных информационных системах и информационных системах 
персональных данных.
3. «Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-технической базы» – заключены  и частично реализованы государственные 
контракты на закупку персональных компьютеров, мебели, информационно-навигационных материалов в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в соответствии 
с «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено два показателя.
«Доля населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством 
предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности опрошенного населения».
Исполнение составило 99,99 % или 102,83 % от планового значения второго квартала (97,24 %), или 102,66 % от годового планового значения (97,4 %). 

Данные автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

 «Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна»
 по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области». 
Исполнение составило 97,36 % или 100,37 % (1 млн 134 тыс. человек) 
от планового значения второго квартала и годового планового значения (97,0 %).
Данные АИС МФЦ.

Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 366 326,02 тыс. рублей или 47,93 % от планового 
значения (764 318,1 тыс. рублей) – за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено три значения 
мероприятий (результатов):
«Обеспечено функционирование окон обслуживания заявителей в МФЦ». Исполнение составило 347 усл. ед., или 100,0 % от планового значения второго квартала и годового планового значения (347 усл. ед.);
«Переведены электронные сервисы Ульяновской области, используемые для взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области и ОМСУ 
с федеральными органами исполнительной власти, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх.». 
Функционирующие электронные сервисы составляют 49 усл. ед., или 96,1 % 
от планового значения второго квартала и годового планового значения 
(51 усл. ед.).
 «Обеспечено развитие сети МФЦ, и обновлена их материально-техническая база». Исполнение составило 28 усл. ед., или 100,0 % от планового значения 
второго квартала и годового планового значения (28 усл. ед.).

Два офиса «Мои Документы» переехали в новые помещения - это 
позволило существенно повысить комфорт при получении государственных 
и муниципальных услуг, а также организовать новые сервисы для граждан.

1) в рабочем поселке Майна, где общая площадь зон информирования, 
ожидания и приёма расширилась до 195 кв. м. Ранее она составляла всего 83 кв. м. 

2) в рабочем поселке Кузоватово, где общая площадь зон информирования, ожидания и приёма расширилась до 165,62 кв. м. Ранее она составляла всего 
76,17 кв. м. 
В настоящее время приём заявителей осуществляется в восьми окнах 
обслуживания, по четыре окна в каждом офисе.
Организован сектор пользовательского сопровождения с возможностью 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и на государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). 
Также комфортные условия обеспечены и для сотрудников центра: 
устроены помещения для приема пищи, оборудованы гардеробные.
Благодаря увеличению площади у жителей появилась возможность получать 
в МФЦ бесплатную юридическую помощь. 

В новых помещениях появилась возможность сделать фотографию на водительское удостоверение, а также организованы отдельные места для хранения 
специальной продукции по УМВД: выдача российских паспортов, водительских удостоверений. 

В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуты четыре 
контрольные точки или 100,0 % от плана второго квартала (четыре контрольные точки), или 50,0 % от годового плана (восемь контрольных точек).

Структурный элемент № 2.
Региональный проект «Цифровое государственное управление 
(Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей 
и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее – региональный проект).

Региональным проектом на основании Соглашения о реализации 
на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) 
федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» на территории 
Ульяновской области от 18.12.2024 № 071-2024-Ц40073-1 предусмотрены четыре показателя:

1. «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка 
удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5».

Исполнение составило 56,94 % или 126,53 % от планового значения второго 
квартала (45,0 %), или 107,43 % от годового планового значения (53,0 %).

Данные государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – ГИС ЦАП).

2. «Доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений».

Исполнение составило 78,97 % или 156,69 % от планового значения второго 
квартала (50,4 %), или 154,84 % от годового планового значения (51,0 %).

Данные ГИС ЦАП.

3. «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме».

Исполнение составило 100,0 % или 104,17 % от планового значения второго 
квартала (96,0 %) и годового планового значения (96,0 %).

Данные ГИС ЦАП.

4. «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн 
или в проактивном режиме».

Исполнение составило 0 штук или 0 штук от планового значения второго квартала (0 штук), или 0 штук от годового планового значения (1 штука).

Данные ГИС ЦАП.

Финансовое обеспечение в 2025 году не предусмотрено.

Значение мероприятия (результата) «Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов 
государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами – 1 единица» запланировано на 2026 год.
Контрольные точки в 2025 году не предусмотрены.

Изменения в региональный проект в первом полугодие 2025 года 
не вносились.

Направление (подпрограмма) «Развитие информационно-телеком-муникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской 
области».
Структурный элемент № 3.

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» (далее – комплекс процессных 
мероприятий).

В комплексе процессных мероприятий реализованы три мероприятия.
1. «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области» – заключен и реализован государственный 
контракт на закупку работ (услуг) по предоставление инженерной инфраструктуры для размещения ИТ оборудования центра обработки данных и организации 
резервного центра обработки данных.
2. «Развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области» (далее – СЦ ГУО) – заключены и частично реализованы государственные 
контракты на закупку работ (услуг) по технической поддержке 
программно-технического комплекса и по аттестации на соответствие 
требованиям безопасности информации конфиденциального контура СЦ ГУО:
«Аттестация по требованиям безопасности информации СЦ ГУО 
(Конфиденциальный контур)»;

«Закупка оборудование для формирования комплекта запасных частей 
и принадлежностей (ЗИП) СЦ ГУО»;

«Техническая поддержка программно-технического комплекса СЦ ГУО».

Комплексом процессных мероприятий предусмотрен один показатель:

«Поддержание доступности ресурсов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области». 
Исполнение составило 99,6 % или 100,0 % от планового значения второго
квартала и годового планового значения (99,6 %).
Данные системы мониторинга статусов сервисов компьютерной сети, 
серверов и сетевого оборудования «Zabbix».  Системой осуществляется сбор 
метрик (процесс сбора количественных данных о работе системы, таких как 
задержки, количество ошибок, использование ресурсов и т.д.) в режиме реального времени: сетевые устройства, облачные сервисы, виртуальные машины, 
мониторинг операционных систем, лог-файлы (записи событий и сообщений, 
создаваемые программой или системой во время ее работы), базы данных, приложения, сервисы.
 Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 3 804,49 тыс. рублей или 59,84 % от планового значения (6 358,0 тыс. рублей) - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено три значения 
мероприятий (результатов):

«Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области». Исполнение составило 
1 усл. ед., или 100,0 % от планового значения второго квартала и годового 
планового значения (1 усл. ед.);

«Обеспечено функционирование единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области». Исполнение составило 1 усл. ед., или 
100,0 % от планового значения второго квартала и годового планового значения (1 усл. ед.);

 «Обеспечено функционирование Ситуационного центра Губернатора 
Ульяновской области». Исполнение составило 1 усл. ед., или 100,0 % от планового значения второго квартала и годового планового значения (1 усл. ед.).

В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуты четыре 
контрольные точки или 100,0 % от плана второго квартала (четыре 
контрольные точки), или 50,0 % от годового плана (восемь контрольных 
точек).
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы).
Структурный элемент № 4.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – комплекс 
процессных мероприятий). 
В комплексе процессных мероприятий реализовано одно мероприятие:
«Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности».

Проводятся мероприятия по конкурсному отбору программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий Ульяновской области.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрен один показатель:

«Увеличение доли участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых 
на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем числе участников мероприятий 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории 
Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения 
с помощью сети «Интернет». 
Исполнение составило 0,0 % от планового значения второго квартала 
(0,0 %), или 0,0 % от годового планового значения (11,0 %), так как показатель рассчитывается с третьего квартала текущего года, с началом проведения 
мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 3 660,2 тыс. рублей или 100,0 % от планового значения 
(3 660,2 тыс. рублей) - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено два значения 
мероприятий (результатов):

«Оказаны консультационные и информационные услуги по вопросам 
развития науки и техники, научно-технологического развития в Ульяновской 
области, в том числе по вопросам использования и развития беспилотных 
авиационных систем на территории Ульяновской области, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями».
 Исполнение составило 66 усл. ед., или 220,0 % от планового значения 
первого квартала и годового планового значения (30 усл. ед.), в том числе:
«Встреча Губернатора Ульяновской области с молодыми учёными 
Ульяновской области» - получатели услуги: молодые учёные Ульяновской 
области – получатели стипендии Губернатора Ульяновской области 
им. А.А. Любищева;

«Очный семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда 
президентских грантов» для некоммерческих организаций Ульяновской области» - получатели услуги: организации предприятия Ульяновской области;

«Выставка научно-просветительского проекта «Учёные Симбирской губернии» - получатели услуги: работники и посетители Правительства Ульяновской области и УлГТУ;
«О получении жилищного сертификата для молодых учёных».

Фактическое исполнение мероприятия (результата) обусловлено 
заинтересованностью юридических и физических лиц в консультациях 
по вопросам реализации мероприятий, связанных с проведением Дня российской науки, открытием выставки научно-просветительского проекта «Учёные 
Симбирской губернии», а также большого количества объявленных федеральных 
конкурсных отборов, направленных на поддержку научно и (или) 
научно-технической деятельности.
Мероприятие (результат) и значение показателя запланированы 
и реализованы в первом квартале.
«Обеспечено проведение мероприятий в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального 
и регионального масштаба на территории Ульяновской области, в том числе
с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет». 
Исполнение составило 0 человек при плане 180 человек, так как 
мероприятия будут реализовываться c третьего квартала после проведения 
необходимых процедур по конкурсному отбору программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий Ульяновской области 
и утверждением заседанием Правления Фонда списка приоритетных программ (проектов) с целью заключения договоров на финансовую поддержку программ (проектов), отобранных экспертным ИТ-сообществом Ульяновской области.
В комплексе процессных мероприятий контрольные точки не предусмотрены. 

Объекты капитального строительства в государственной программе 
не реализуются.
Мониторинг реализации государственной программы

В ходе реализации государственной программы по итогам первого 
полугодия достигнут один из двух показателей уровня государственной 
программы.
В ходе реализации четырёх структурных элементов государственной 
программы достигнуто:
шесть из восьми показателей;

семь из восьми мероприятий (результатов);
восемь контрольных точек, что составляет 100,0 % от планового значения (восемь контрольных точек).
В ходе мониторинга реализации государственной программы не выявлены риски реализации структурных элементов.
Директор

ОГКУ «Правительство для граждан»                                                      И.С.Новикова
Согласовано:

Первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской области                                                     М.Е.Алексеева
