9

Аналитическая записка 
о ходе реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» за I квартал 2025 года
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/646-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

Изменения в государственную программу

За период с 01.01.2025 по 01.04.2025 в государственную программу внесено одно изменение в редакции постановления Правительства Ульяновской области:

 от 31.01.2025 № 1/47-П - увеличение финансового обеспечения реализации государственной программы за счёт дополнительных бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, а также актуализация информации 
в некоторых разделах и приложениях к государственной программе.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения реализации 
государственной программы составило 162621,76 тыс. рублей за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные 
ассигнования областного бюджета), что составляет 21,0 % от плана (774336,3 тыс. рублей).
Показатели уровня государственной программы

Государственной программой предусмотрено два показателя:

«Увеличение доли массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, до 99 процентов». 
Исполнение составило 100,0 % или 101,0 % от планового значения первого квартала и годового планового значения (99,0 %). Данные федеральной 
государственной информационной системы координации информатизации 
(далее – ФГИС КИ). В Ульяновской области переведены все массовые социально значимые услуги в электронный формат (89 из 89 массовые социально значимые услуги Ульяновской области);
«Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования».
Показатель в первом квартале не рассчитывался. 
Исполнение составило 0,0 % от планового значения первого квартала 
(81,6 %) или 0,0 % от годового планового значения (83,0 %).
Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.04.2025 № ГБ-П30-31739:

«На основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2025 г. № 58 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации» утверждена методика расчета показателя «Цифровая 
зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования» (далее – методика, «цифровая зрелость»).
 В соответствии с пунктом 17 методики перечень индикаторов, характеризующих достижение «цифровой зрелости», плановые значения каждого 
из индикаторов на 2030 год, а также их методики расчета утверждаются 
президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности после согласования с ответственными федеральными органами исполнительной власти по соответствующим 
отраслям и комиссиями Государственного Совета Российской Федерации 
по направлениям «Экономика данных» и «Государственное и муниципальное управление» (далее – комиссии Госсовета). 

В настоящее время перечень отраслевых индикаторов, характеризующий достижение «цифровой зрелости», и методики их расчета проходят согласование с комиссиями Госсовета. 

Учитывая изложенное, внесение данных за 1 квартал 2025 г. по отраслевым индикаторам «цифровой зрелости» в срок до 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в федеральную государственную информационную систему координации информатизации не требуется. 

Информация об утверждении состава отраслевых индикаторов и сроках предоставления отчетности будет доведена до субъектов Российской Федерации дополнительно».
Реализация структурных элементов государственной программы

Паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг 
и информационных систем, используемых для их предоставления», «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения», «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» утверждены распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.12.2024 
№ 620-пр «О некоторых мерах по реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области».
Направление (подпрограмма) «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг 
исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».
Структурный элемент № 1.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и информационных систем, используемых для их предоставления» (далее – комплекс 
процессных мероприятий).
В комплексе процессных мероприятий реализованы три мероприятия.
1. «Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для 
граждан» (далее – Учреждение) – своевременно произведена выплата заработной 
платы работникам Учреждения и уплачены страховые взносы на обязательное 
социальное страхование, а также реализованы государственные контракты, 
связанные с функционированием Учреждения, в том числе:

оплачены транспортные, охранные, коммунальные и услуги связи, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), эксплуатационные расходы 
по обслуживанию техники и зданий центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Учреждения, информационные услуги, расходы 
на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих 
материальных запасов.
2. «Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия 
в электронной форме» – заключены государственные контракты, направленные 
на обеспечение функционирования, оптимизацию и развитие функционала 
автоматизированных информационных систем необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме:

«Техническая поддержка программного обеспечения государственной 
информационной системы Ульяновской области «Автоматизированная 
информационная система многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее - АИС МФЦ)»;

«Сопровождение программного обеспечения единой системы омниканального самообслуживания Ульяновской области «Ульяна» с использованием 
цифровых технологий распознавания речи в сфере обслуживания клиентов 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

«Сопровождение программного обеспечения, предназначенного 
для обработки заявлений, поступивших в результате использования федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) в Ульяновской области, 
и направления межведомственных запросов».
3. «Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-технической базы» – заключены государственные контракты на закупку 
персональных компьютеров, мебели, информационно-навигационных материалов в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в соответствии с «Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено два показателя.
«Доля населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством 
предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности опрошенного населения».
Исполнение составило 99,99 % или 102,9 % от планового значения первого квартала (97,18 %), или 102,7 % от годового планового значения (97,4 %).
 Данные автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

 «Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна»
 по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области». 
Исполнение составило 97,36 % или 100,4 % (1 млн 142 тыс. человек) 
от планового значения первого квартала и годового планового значения (97,0 %). Данные АИС МФЦ.

Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 159970,76 тыс. рублей или 20,93 % от планового 
значения (764318,1 тыс. рублей) – за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено три значения 
мероприятий (результатов):
«Обеспечено функционирование окон обслуживания заявителей в МФЦ». Исполнение составило 347 усл. ед., или 100,0 % от планового значения первого квартала и годового планового значения (347 усл. ед.);
«Переведены электронные сервисы Ульяновской области, используемые для взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области и ОМСУ 
с федеральными органами исполнительной власти, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх.». 
Функционирующие электронные сервисы составляют 49 усл. ед., или 96,1 % 
от планового значения первого квартала и годового планового значения 
(51 усл. ед.).
 «Обеспечено развитие сети МФЦ, и обновлена их материально-техническая база». Исполнение составило 28 усл. ед., или 100,0 % от планового значения 
первого квартала и годового планового значения (28 усл. ед.).
В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуты две контрольные точки или 100,0 % от плана первого квартала (две контрольные точки), или 25 % от годового плана (восемь контрольных точек).
Структурный элемент № 2.

Региональный проект «Цифровое государственное управление 
(Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей 
и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Региональным проектом на основании Соглашения о реализации 
на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) 
федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» на территории 
Ульяновской области от 18.12.2024 № 071-2024-Ц40073-1 предусмотрены четыре показателя:
1. «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка 
удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5».

Исполнение составило 60,27 % или 143,5 % от планового значения первого 
квартала (42,0 %), или 113,72 % от годового планового значения (53,0 %).
 Данные государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – ГИС ЦАП).

2. «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме».

Исполнение составило 100,0 % или 104,2 % от планового значения первого 
квартала (96,0 %) и годового планового значения (96,0 %).

Данные ГИС ЦАП.

3. «Доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений».

Исполнение составило 78,26 % или 156,05 % от планового значения первого 
квартала (50,15 %), или 153,45 % от годового планового значения (51,0 %).

Данные ГИС ЦАП.

4. «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн 
или в проактивном режиме».

Исполнение составило 0 штук или 0 штук от планового значения первого 
квартала (0 штук), или 0 штук от годового планового значения (1 штука).

Данные ГИС ЦАП.
Финансовое обеспечение в 2025 году не предусмотрено.

Значение мероприятия (результата) «Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов 
государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами» в 2025 году не предусмотрено.

Контрольные точки в 2025 году не предусмотрены.
Направление (подпрограмма) «Развитие информационно-телеком-муникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской 
области».
Структурный элемент № 3.

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» (далее – комплекс процессных 
мероприятий).

В комплексе процессных мероприятий реализованы три мероприятия.
1. «Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области» – заключен и реализован государственный 
контракт на закупку работ (услуг) по предоставление инженерной инфраструктуры для размещения ИТ оборудования центра обработки данных и организации 
резервного центра обработки данных.
2. «Развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области» (далее – СЦ ГУО) – заключены государственные контракты на закупку работ (услуг) по технической поддержке программно-технического комплекса 
и по аттестации на соответствие требованиям безопасности информации 
конфиденциального контура СЦ ГУО.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрен один показатель:

«Поддержание доступности ресурсов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области». 
Исполнение составило 99,6 % или 100,0 % от планового значения первого 
квартала и годового планового значения (99,6 %).
Данные системы мониторинга статусов сервисов компьютерной сети, 
серверов и сетевого оборудования «Zabbix».  Системой осуществляется сбор 
метрик (процесс сбора количественных данных о работе системы, таких как 
задержки, количество ошибок, использование ресурсов и т.д.) в режиме реального времени: сетевые устройства, облачные сервисы, виртуальные машины, 
мониторинг операционных систем, лог-файлы (записи событий и сообщений, 
создаваемые программой или системой во время ее работы), базы данных, приложения, сервисы.
 Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 414,0 тыс. рублей или 6,51 % от планового значения (6358,0 тыс. рублей) - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено три значения 
мероприятий (результатов):

«Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области». Исполнение составило 
1 усл. ед., или 100,0 % от планового значения первого квартала и годового 
планового значения (1 усл. ед.);

«Обеспечено функционирование единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области». Исполнение составило 1 усл. ед., или 
100,0 % от планового значения первого квартала и годового планового значения (1 усл. ед.);

 «Обеспечено функционирование Ситуационного центра Губернатора 
Ульяновской области». Исполнение составило 1 усл. ед., или 100,0 % от планового значения первого квартала и годового планового значения (1 усл. ед.).

В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуты две контрольные точки или 100,0 % от плана первого квартала (две контрольные точки), или 25 % от годового плана (восемь контрольных точек).
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы).

Структурный элемент № 4.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – комплекс 
процессных мероприятий). 
В комплексе процессных мероприятий реализовано одно мероприятие:
«Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности».

Проводятся мероприятия по конкурсному отбору программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий Ульяновской области.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрен один показатель:

«Увеличение доли участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых 
на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем числе участников мероприятий 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории 
Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения 
с помощью сети «Интернет». 
Исполнение составило 0,0 % от планового значения первого квартала 
(0,0 %), или 0,0 % от годового планового значения (11,0 %), так как показатель рассчитывается с третьего квартала текущего года, с началом проведения 
мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 2237,0 тыс. рублей или 61,12 % от планового значения 
(3660,2 тыс. рублей) - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено два значения 
мероприятий (результатов):

«Оказаны консультационные и информационные услуги по вопросам 
развития науки и техники, научно-технологического развития в Ульяновской 
области, в том числе по вопросам использования и развития беспилотных 
авиационных систем на территории Ульяновской области, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями».
 Исполнение составило 66 усл. ед., или 220,0 % от планового значения 
первого квартала и годового планового значения (30 усл. ед.), в том числе:
«Встреча Губернатора Ульяновской области с молодыми учёными 
Ульяновской области» - получатели услуги: молодые учёные Ульяновской 
области – получатели стипендии Губернатора Ульяновской области 
им. А.А. Любищева;

«Очный семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда 
президентских грантов» для некоммерческих организаций Ульяновской области» - получатели услуги: организации предприятия Ульяновской области;

«Выставка научно-просветительского проекта «Учёные Симбирской губернии» - получатели услуги: работники и посетители Правительства Ульяновской области и УлГТУ;
«О получении жилищного сертификата для молодых учёных».

Фактическое исполнение мероприятия (результата) обусловлено 
заинтересованностью юридических и физических лиц в консультациях 
по вопросам реализации мероприятий, связанных с проведением Дня российской науки, открытием выставки научно-просветительского проекта «Учёные 
Симбирской губернии», а также большого количества объявленных федеральных 
конкурсных отборов, направленных на поддержку научно и (или) 
научно-технической деятельности.

«Обеспечено проведение мероприятий в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального 
и регионального масштаба на территории Ульяновской области, в том числе
с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет». 
Исполнение составило 0 человек при плане 180 человек, так как 
мероприятия будут реализовываться c третьего квартала после проведения 
необходимых процедур по конкурсному отбору программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий Ульяновской области 
и утверждением заседанием Правления Фонда списка приоритетных программ (проектов) с целью заключения договоров на финансовую поддержку программ (проектов), отобранных экспертным ИТ-сообществом Ульяновской области.
В комплексе процессных мероприятий контрольные точки не предусмотрены. 

Объекты капитального строительства в государственной программе 
не реализуются.

Мониторинг реализации государственной программы

В ходе реализации трёх структурных элементов государственной 
программы достигнуто:
восемь из восьми мероприятий (результатов);
четыре контрольные точки, что составляет 100,0 % от планового значения (четыре контрольные точки).
В ходе мониторинга реализации государственной программы не выявлены риски реализации структурных элементов.
Директор

ОГКУ «Правительство для граждан»                                                      И.С.Новикова
Согласовано:

Министр Ульяновской области                                                                 О.М.Ягфаров
